| INTRODUÇÃO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual. O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impactos caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos. Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados: - Durante a fase de planejamento, a equipe de Planejamento da Contratação deve proceder às ações de gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos; - Durante a fase de Seleção do Fornecedor, o Integrante Administrativo, com apoio dos Integrantes Técnico e Requisitante, deve proceder às ações de gerenciamento dos riscos e atualizar o Mapa de Gerenciamento de Riscos; - Durante a fase de Gestão do Contrato, a Equipe de Fiscalização do Contrato, sob coordenação do Gestor do Contrato, deverá proceder à atualização contínua do Mapa de Gerenciamento de Riscos, procedendo à reavaliação dos riscos identificados nas fases anteriores com a atualização de suas respectivas ações de tratamento, e proceder também com a identificação, análise, avaliação e tratamento de novos riscos. |  |  |  |  |  |
| Risco Identificado | Nível | Probabilidade/Impacto | Ação Preventiva | Ação de Contingência | Responsável |
| Empresa contratada não atender aos requisitos do SIAFIC | ALTO | Média/Alta | Verificar documentação e exigir comprovação de aderência ao Decreto 10.540/2020 | Rescisão contratual e contratação emergencial | Equipe de fiscalização |
| Incompatibilidade entre sistemas legados e nova plataforma | ALTO | Média/Alta | Análise prévia de compatibilidade e plano de conversão | Apoio técnico emergencial e reprocessamento dos dados | Contratada e equipe técnica |
| Falha na migração de dados históricos | ALTO | Média/Alta | Testes prévios, cópias de segurança e plano de migração | Utilização de backups e reimportação assistida | Contratada e equipe de TI |
| Categoria de Risco; Descrição do Risco; Probabilidade; Impacto; Medidas de Mitigação/Prevenção; Plano de Contingência/Tratamento; Responsável pelo Monitoramento. Técnico – Implantação; Falhas na migração dos dados existentes para o novo sistema; Média; Alto; Exigir plano de migração detalhado; testes prévios antes da homologação; Restabelecimento via backup da base antiga; prazo adicional para correção; Contratada + TI Municipal. Técnico – Operacional; Indisponibilidade do sistema (queda ou lentidão do datacenter); Média; Alto; Contratar datacenter certificado (Tier III ou superior); SLA de disponibilidade mínima 99,5%; Acionamento do suporte emergencial; aplicação de multa contratual; Contratada. Segurança da Informação; Vazamento, perda ou sequestro de dados (ransomware, ataques cibernéticos); Baixa; Muito Alto; Criptografia, backup automático, autenticação forte, LGPD; Recuperação via backups redundantes; comunicação imediata à Prefeitura e usuários; Contratada + Controle Interno. Capacitação; Dificuldade de adaptação dos servidores ao novo sistema; Alta; Médio; Realização de treinamentos presenciais/online e manuais de uso; Suporte técnico intensivo nos 3 primeiros meses; Contratada + Secretaria de Administração. Legal/Normativo; Sistema não atender às exigências do SIAFIC, LRF, TCE-MG e NBCASP; Média; Alto; Validação de conformidade antes da homologação; cláusula contratual de atualização; Suspensão de pagamentos até adequação; possibilidade de rescisão; Contratada + Controle Interno. Financeiro; Atraso de pagamento pela Administração; Baixa; Médio; Previsão orçamentária e reserva financeira no contrato; Negociação de prazos; cronograma ajustado; Prefeitura. Contratual; Subcontratação não permitida ou execução irregular; Baixa; Alto; Fiscalização contínua e cláusula proibitiva de subcontratação; Notificação, aplicação de penalidades, rescisão contratual; Comissão de Fiscalização. Continuidade do Serviço; Descontinuidade da prestação por falência ou desistência da contratada; Baixa; Alto; Exigir garantias contratuais; verificar idoneidade da empresa; Adoção de contratação emergencial para continuidade do serviço; Prefeitura. Interrupção no serviço em nuvem (Data Center) | MÉDIO | Baixa/Alta | Garantia de SLA e exigência de redundância | Acionamento do suporte e ativação de backups | Contratada |
| Falta de capacitação dos servidores | MÉDIO | Alta/Média | Treinamentos obrigatórios com comprovação de participação | Novos treinamentos e apoio remoto contínuo | Contratada e RH |
| Suporte técnico ineficiente | MÉDIO | Média/Média | Exigir SLA e equipe dedicada | Aplicação de penalidades e atendimento emergencial | Contratada |
| Atrasos na implantação | MÉDIO | Média/Média | Fiscalização constante e definição clara de marcos | Readequação do cronograma com responsabilização | Equipe de fiscalização |
| Vazamento de dados ou falhas de segurança | ALTO | Baixa/Alta | Exigir certificações e autenticação de dois fatores | Notificação da ANPD e substituição de serviços | Contratada |
| Alterações legais ou normativas | MÉDIO | Média/Média | Prever adequações contratuais sem ônus ao contratante | Solicitação de atualizações e reuniões técnicas | Equipe jurídica e técnica |
| Dependência excessiva de fornecedor | MÉDIO | Média/Média | Plano de reversibilidade e documentação técnica | Substituição progressiva e backup completo | Equipe de TI e contratante |