APAÊNDICE AO ANEXO I – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

I – INFORMAÇÕES GERAIS

ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Provisão de unidades habitacionais no município de Santo Hipólito/MG.

II – INFORMAÇÕES PRELIMINARES

1 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DO OBJETO OU DO PROBLEMA A SER RESOLVIDO:

O Município de Santo Hipólito/MG, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, identificou a necessidade urgente de implementar ações voltadas à redução do déficit habitacional existente, o qual atinge de forma direta famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica. Esse quadro se deve à limitação de recursos financeiros das famílias, associada à carência de políticas habitacionais municipais de grande alcance, resultando em moradias precárias e em condições inadequadas de salubridade e segurança.

Estudos realizados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em conjunto com a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, apontaram que um número expressivo de famílias do município reside em imóveis improvisados, com estruturas comprometidas, ausência de saneamento básico e infraestrutura deficiente. Essa realidade agrava problemas de saúde pública, aumenta a vulnerabilidade social e compromete o desenvolvimento urbano e ambiental da cidade.

Grande parte dessas famílias possui renda mensal inferior aos limites de enquadramento do Programa Minha Casa, Minha Vida, impossibilitando o acesso à moradia pelo mercado formal. Diante dessa realidade, a política habitacional assume papel essencial na promoção da inclusão social, garantindo que famílias em situação de risco tenham acesso a moradias seguras, regulares e integradas à malha urbana.

O direito à moradia digna, previsto no artigo 6º da Constituição Federal e reafirmado nas diretrizes da Política Nacional de Habitação, fundamenta a necessidade da execução deste projeto, cujo objeto consiste na construção de 20 (vinte) unidades habitacionais no Município de Santo Hipólito/MG, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida. O empreendimento tem como finalidade proporcionar habitação adequada às famílias cadastradas e acompanhadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, observando critérios de renda, vulnerabilidade e prioridade social.

A carência de moradias adequadas repercute diretamente em outras áreas da administração pública, especialmente nas políticas de saúde, assistência social, educação e meio ambiente, uma vez que a ausência de infraestrutura habitacional adequada impacta negativamente a qualidade de vida das famílias e o desenvolvimento equilibrado da cidade. Assim, a execução do presente projeto permitirá a redução de situações de risco social, o fortalecimento das ações de combate à pobreza e a melhoria das condições de dignidade e cidadania da população beneficiada.

Além dos benefícios sociais diretos, o empreendimento gerará impactos econômicos positivos no município, por meio da criação de empregos diretos e indiretos durante a fase de construção, estimulando a economia local e o comércio regional, especialmente nos setores de materiais de construção e serviços correlatos. A iniciativa também fomentará o desenvolvimento urbano sustentável, uma vez que as unidades serão implantadas em área regularizada, dotada de infraestrutura básica e respeitando as normas técnicas de segurança, acessibilidade e eficiência construtiva.

Portanto, a necessidade de execução do objeto justifica-se pela urgência em reduzir o déficit habitacional do Município de Santo Hipólito/MG, atender às famílias em situação de vulnerabilidade social e promover a melhoria das condições de vida da população, em consonância com as diretrizes do Programa Minha Casa, Minha Vida e com os princípios da gestão pública eficiente, socialmente justa e economicamente sustentável. Este Estudo Técnico Preliminar visa, portanto, subsidiar o processo de planejamento e execução da obra, assegurando que os recursos públicos sejam aplicados com responsabilidade, transparência e foco no interesse coletivo.

2 – ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO:

A presente contratação está alinhada às diretrizes de planejamento estratégico do Município de Santo Hipólito/MG, bem como aos instrumentos legais que orientam a execução das políticas públicas municipais, estaduais e federais voltadas à habitação e ao desenvolvimento social.

A proposta de construção de 20 unidades habitacionais, objeto deste Estudo Técnico Preliminar, encontra-se prevista de forma direta e indireta no Plano Plurianual (PPA) vigente do Município, dentro do eixo temático de Desenvolvimento Urbano e Social, que contempla ações voltadas à ampliação do acesso à moradia digna e à melhoria da infraestrutura urbana.

Do ponto de vista técnico e institucional, a contratação também está em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Habitação e com os princípios do Programa Minha Casa, Minha Vida, que tem por finalidade promover o acesso à moradia para famílias de baixa renda, reduzir o déficit habitacional e fomentar o desenvolvimento urbano sustentável. O município, ao aderir ao programa, assume o compromisso de elaborar e executar projetos habitacionais que atendam às normas técnicas e aos critérios de elegibilidade estabelecidos pelo Governo Federal.

No âmbito local, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, responsável pela identificação da demanda e cadastramento das famílias beneficiárias, e a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, encarregada pela execução técnica do empreendimento, atuam de forma integrada para assegurar que o projeto esteja plenamente alinhado às metas do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, que prevê a implementação de ações voltadas à ampliação da oferta de moradias seguras e regulares no território municipal.

Portanto, a presente contratação está plenamente articulada com o planejamento estratégico da administração pública municipal, observando os princípios de eficiência, economicidade e interesse público, e contribuindo de forma efetiva para a consecução das metas governamentais de habitação, inclusão social e desenvolvimento urbano sustentável. A execução deste projeto reforça o compromisso do Município de Santo Hipólito com a melhoria das condições de vida da população e com a gestão responsável dos recursos públicos.

3 – DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA EVENTUAL CONTRATAÇÃO:

A eventual contratação tem por finalidade a execução de obras de construção de 20 (vinte) unidades habitacionais no Município de Santo Hipólito/MG, em conformidade com as normas técnicas e diretrizes do Programa Minha Casa, Minha Vida, observando os requisitos de engenharia, habitabilidade, sustentabilidade e acessibilidade universal.

As unidades deverão ser projetadas e construídas de forma a garantir segurança estrutural, conforto ambiental e durabilidade, atendendo aos padrões mínimos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como às exigências do Ministério das Cidades e da Caixa Econômica Federal, agente operador do programa habitacional.

O objeto da contratação abrangerá, entre outros, os seguintes requisitos e elementos técnicos:

- Execução completa das obras civis, compreendendo fundações, estrutura, alvenarias, cobertura, revestimentos, pisos, instalações elétricas, hidrossanitárias e pintura;

- Fornecimento de materiais e mão de obra qualificada, com observância das especificações técnicas constantes no projeto básico e memorial descritivo;

- Atendimento integral às normas de acessibilidade (NBR 9050), garantindo que as unidades possam ser utilizadas por pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência;

- Conformidade com as normas de desempenho (NBR 15575), assegurando eficiência energética, conforto térmico e acústico, estanqueidade e durabilidade dos sistemas construtivos;

- Adequação às exigências de segurança do trabalho (NR-18 e correlatas), com a adoção de medidas de proteção individual e coletiva durante todas as etapas da execução;

- Respeito às normas ambientais, assegurando a destinação adequada de resíduos da construção civil, conforme a Resolução CONAMA nº 307/2002 e suas atualizações;

- Previsão de infraestrutura básica, incluindo rede de água, esgotamento sanitário, energia elétrica, drenagem pluvial e pavimentação de acesso, quando aplicável;

O empreendimento deverá ser executado sob fiscalização direta da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com acompanhamento técnico de profissional habilitado e emissão da respectiva ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, garantindo o cumprimento dos parâmetros de qualidade e desempenho estabelecidos nos projetos e especificações.

A contratação deverá seguir o regime de execução indireta, preferencialmente na modalidade empreitada por preço global, abrangendo todas as etapas da obra, desde a implantação do canteiro até a entrega final das unidades habitacionais concluídas e devidamente habitáveis, conforme estabelecido no projeto básico e cronograma físico-financeiro.

Deverá ainda ser observada a Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), bem como toda a legislação complementar aplicável às contratações públicas, garantindo a legalidade, transparência e eficiência do processo licitatório.

Os pagamentos serão efetuados conforme medições periódicas de execução, devidamente atestadas pela fiscalização municipal, observando-se os critérios de qualidade, cumprimento de prazos e conformidade técnica com o projeto aprovado.

O contratado deverá manter equipe técnica qualificada no local da obra, apresentar plano de gerenciamento de resíduos, cronograma detalhado de execução e comprovante de regularidade fiscal e trabalhista, em atendimento às exigências da administração pública.

A execução das unidades habitacionais deverá buscar soluções construtivas tecnicamente eficientes, ambientalmente sustentáveis e economicamente viáveis, com ênfase no uso racional de recursos naturais, eficiência energética e durabilidade dos materiais empregados, em consonância com as diretrizes de sustentabilidade do Programa Minha Casa, Minha Vida.

Em síntese, os requisitos da contratação deverão assegurar que o empreendimento seja executado dentro dos padrões técnicos de qualidade, segurança, economia e sustentabilidade, garantindo o alcance dos objetivos sociais do programa e a plena satisfação das necessidades habitacionais da população de Santo Hipólito/MG.

4 – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

A estimativa do valor da presente contratação tem por finalidade determinar o custo global do empreendimento relativo à construção de 20 (vinte) unidades habitacionais no Município de Santo Hipólito/MG, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, servindo como base para a definição dos parâmetros orçamentários e planejamento da despesa pública.

O valor total estimado da proposta é de R$ 3.124.325,97 (três milhões, cento e vinte e quatro mil, trezentos e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos), conforme o Extrato da Proposta nº 039922/2025, devidamente cadastrada no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (Plataforma +Brasil).

A estimativa foi obtida a partir de estudos preliminares realizados pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, considerando parâmetros técnicos e de custos unitários atualizados, com base nas seguintes referências oficiais e critérios de apuração:

- SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, mantido pela Caixa Econômica Federal e pelo IBGE, vigente à data de elaboração deste ETP, adotado como principal base de composição dos custos de materiais e serviços de construção civil;

- TCU – Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 2622/2013-Plenário), que estabelece diretrizes para a elaboração e utilização de orçamentos em obras públicas;

- Valores referenciais do Programa Minha Casa, Minha Vida, estabelecidos pelo Ministério das Cidades para empreendimentos habitacionais de interesse social;

- Custos complementares obtidos em pesquisas de mercado locais e regionais, referentes a materiais de construção, transporte e mão de obra, com o objetivo de ajustar a estimativa às condições econômicas do município e entorno.

O valor estimado compreende todos os custos diretos e indiretos necessários à execução do empreendimento, incluindo encargos sociais, benefícios, despesas acessórias e tributos incidentes. A metodologia adotada assegura transparência, coerência e adequação às normas técnicas e às exigências da administração pública, garantindo que o orçamento reflita os preços correntes de mercado e a realidade local.

5 – SOLUÇÕES:

Durante a elaboração do presente Estudo Técnico Preliminar, foram analisadas diversas alternativas de solução para atender à necessidade de ampliação da oferta de moradias no Município de Santo Hipólito/MG, buscando a opção mais viável, sustentável e economicamente adequada à realidade local e às diretrizes do Programa Minha Casa, Minha Vida.

O estudo considerou fatores técnicos, sociais, ambientais e econômicos, avaliando a disponibilidade de áreas adequadas, os custos estimados de implantação, a infraestrutura urbana existente e a capacidade operacional do município para gerir a execução do empreendimento.

5.1 – Alternativas Consideradas

Foram identificadas, inicialmente, três possíveis alternativas para atender à demanda habitacional do município:

a) Alternativa 1 – Aquisição de unidades habitacionais já construídas no mercado imobiliário local
Consistiria na compra direta de imóveis prontos, a fim de destiná-los às famílias cadastradas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
Avaliação: Essa alternativa mostrou-se inviável, considerando a limitação de oferta de imóveis no município, o alto custo unitário praticado no mercado privado e a ausência de moradias que atendam aos padrões técnicos e sociais exigidos pelo Programa Minha Casa, Minha Vida.

b) Alternativa 2 – Reforma e adequação de imóveis existentes em áreas urbanas consolidadas
Prevê a recuperação de edificações ociosas ou deterioradas para utilização como unidades habitacionais de interesse social.
Avaliação: Embora ambientalmente interessante, essa solução não se mostrou adequada em Santo Hipólito, em razão da escassez de imóveis disponíveis, do alto custo de readequação estrutural e das limitações legais e urbanísticas para adaptação de edificações antigas. Além disso, as condições construtivas e a localização desses imóveis não atendem aos critérios de habitabilidade e acessibilidade exigidos.

c) Alternativa 3 – Construção de novas unidades habitacionais em área pública municipal
Consiste na edificação de 20 (vinte) novas moradias em terreno público ou disponibilizado pelo município, conforme área previamente regularizada e dotada de infraestrutura básica.
Avaliação: Esta alternativa foi considerada a mais viável e vantajosa do ponto de vista técnico, social e econômico, pois permite o planejamento urbanístico adequado, a utilização de tecnologias construtivas eficientes, e o atendimento integral às normas do programa federal e às necessidades das famílias beneficiadas.

5.2 – Solução Adotada

Diante da análise técnica e social realizada, optou-se pela Alternativa 3 – Construção de novas unidades habitacionais em área regularizada. Essa solução apresenta melhor custo-benefício, maior impacto social positivo e menor risco operacional, além de estar plenamente alinhada às diretrizes da política habitacional federal e municipal.

A solução adotada prevê a implantação de 20 unidades habitacionais térreas unifamiliares, com tipologia padronizada, projetadas para garantir conforto, ventilação natural, acessibilidade e eficiência energética, observando os requisitos da NBR 15575 (Norma de Desempenho) e as exigências de acessibilidade universal (NBR 9050).

As moradias serão construídas em área de fácil acesso, dotada de infraestrutura básica – rede de água potável, energia elétrica, esgotamento sanitário, drenagem pluvial e vias de circulação – permitindo a integração das famílias beneficiadas à malha urbana e aos serviços públicos essenciais.

Além disso, o projeto busca empregar métodos construtivos convencionais e consolidados, que assegurem durabilidade, facilidade de manutenção e execução eficiente, reduzindo custos e prazos. Poderão ser considerados sistemas construtivos racionalizados ou pré-fabricados, desde que atendam às normas técnicas e apresentem comprovação de desempenho e qualidade.

O empreendimento será executado sob regime de empreitada por preço global, com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários, conforme o projeto básico e cronograma físico-financeiro a serem elaborados. A fiscalização ficará a cargo da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com acompanhamento técnico contínuo e emissão de relatórios de medição de execução.

5.3 – Justificativa da Solução Adotada

A escolha pela construção de novas unidades habitacionais se justifica por oferecer uma resposta estrutural e permanente ao problema habitacional enfrentado pelo município. Diferentemente das alternativas de aquisição ou reforma, essa solução garante a criação de moradias novas, planejadas de acordo com as normas de engenharia, acessibilidade e sustentabilidade, e integradas ao planejamento urbano local.

O modelo adotado permite também a melhor aplicação dos recursos públicos, uma vez que o custo por unidade construída é inferior ao valor médio de imóveis similares no mercado, além de permitir o controle técnico da qualidade construtiva e a rastreabilidade dos recursos empregados.

Do ponto de vista social, a iniciativa possibilita a melhoria imediata das condições de vida das famílias beneficiadas, promovendo a inclusão social, a redução de desigualdades e a valorização das áreas urbanas do entorno, gerando efeitos multiplicadores positivos para o desenvolvimento econômico e social do município.

5.4 – Viabilidade Técnica e Sustentabilidade

A solução proposta demonstra viabilidade técnica, operacional e ambiental, uma vez que o terreno destinado à implantação das unidades habitacionais encontra-se em área urbana consolidada, com infraestrutura adequada e ausência de restrições ambientais relevantes.

Serão observados critérios de sustentabilidade durante a execução, como o uso racional de materiais e recursos naturais, o gerenciamento adequado de resíduos da construção civil e a adoção de práticas que minimizem impactos ambientais.

A solução é, portanto, tecnicamente segura, socialmente justa e economicamente viável, atendendo de forma plena à necessidade identificada e garantindo o cumprimento das metas estabelecidas pelo Município e pelo Programa Minha Casa, Minha Vida.

6 – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:

A análise técnica realizada pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, em conjunto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, concluiu que não é recomendável o parcelamento da contratação referente à construção das 20 (vinte) unidades habitacionais previstas neste Estudo Técnico Preliminar.

A decisão fundamenta-se em critérios técnicos, operacionais e econômicos que apontam que a execução integral, sob responsabilidade de uma única empresa contratada, assegura maior eficiência, uniformidade construtiva e economicidade, além de reduzir riscos de incompatibilidade entre etapas da obra.

De acordo com o artigo 23, §1º da Lei Federal nº 14.133/2021, o parcelamento deve ser adotado sempre que viável e vantajoso para a administração pública. Todavia, a análise de engenharia e planejamento demonstra que, para o objeto em questão, a execução unificada apresenta-se como a alternativa mais adequada, considerando os seguintes aspectos:

- Integração técnica e padronização construtiva:
A construção das 20 unidades habitacionais exige uniformidade técnica, especialmente quanto à fundação, estrutura, alvenaria, instalações, acabamentos e padrões de qualidade. O fracionamento da execução entre diferentes empresas poderia resultar em divergências técnicas, diferenças estéticas e variações de desempenho entre as unidades, comprometendo a qualidade final do conjunto habitacional.

- Compatibilidade de cronograma e logística de execução:
A realização da obra por uma única contratada permite a otimização do cronograma físico-financeiro, facilitando o planejamento das etapas construtivas, o controle de prazos e a coordenação das equipes de trabalho. O parcelamento, por outro lado, aumentaria a complexidade administrativa e operacional, exigindo a gestão simultânea de múltiplos contratos, com diferentes frentes de serviço e cronogramas independentes.

- Racionalização de custos e ganhos de escala:
A contratação global proporciona melhor aproveitamento de recursos e economia de escala, pois a empresa contratada poderá adquirir materiais em maior volume e negociar preços mais competitivos. A divisão em partes menores poderia elevar os custos unitários, além de demandar múltiplas mobilizações de canteiro, transporte e equipamentos, resultando em desperdícios financeiros e logísticos.

- Maior controle e responsabilidade contratual:
A execução integral por uma única empresa garante clareza na definição de responsabilidades técnicas e legais, simplificando a fiscalização e a gestão contratual. O parcelamento poderia gerar conflitos de responsabilidade entre contratadas diferentes, dificultando a apuração de falhas, vícios construtivos ou atrasos.

- Natureza contínua e indivisível do objeto:
A obra constitui um empreendimento único, com um mesmo padrão construtivo, projeto técnico e cronograma de execução, cuja natureza é essencialmente indivisível. O parcelamento poderia descaracterizar o objeto e comprometer a eficiência da execução, contrariando os princípios da economicidade e da eficiência administrativa.

Dessa forma, a contratação deverá ocorrer de forma global, abrangendo todas as etapas necessárias à conclusão do empreendimento — serviços preliminares, terraplanagem, fundações, estrutura, alvenaria, cobertura, instalações, revestimentos, acabamentos e entrega final das unidades habitacionais concluídas e habitáveis.

A execução unificada também possibilitará à fiscalização municipal maior controle técnico e financeiro sobre o andamento das obras, com medições periódicas, relatórios de acompanhamento e vistorias únicas, garantindo a conformidade com o projeto básico, o cronograma físico-financeiro e as normas de qualidade e desempenho vigentes.

Portanto, diante da análise técnica e administrativa, não se recomenda o parcelamento da contratação, sendo mais vantajosa, sob os aspectos técnico, econômico e operacional, a execução integral por uma única empresa especializada, mediante empreitada por preço global, conforme previsto na legislação aplicável e nas boas práticas de gestão de obras públicas.

7 – RESULTADOS PRETENDIDOS E PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS:

A execução do presente empreendimento tem como principal resultado a construção de 20 (vinte) unidades habitacionais destinadas a famílias de baixa renda do Município de Santo Hipólito/MG, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, resultando em melhoria significativa das condições de moradia e qualidade de vida da população atendida.

Do ponto de vista social, pretende-se reduzir o déficit habitacional local, assegurar o direito à moradia digna, promover a inclusão social e contribuir para o fortalecimento das políticas públicas municipais de habitação e desenvolvimento humano. O projeto possibilitará que famílias atualmente em situação de vulnerabilidade deixem de residir em condições precárias e passem a viver em moradias seguras, salubres e regularizadas, integradas à malha urbana e aos serviços públicos essenciais.

No aspecto econômico, o empreendimento trará impactos positivos diretos e indiretos para o município, com a geração de empregos temporários no setor da construção civil, movimentação do comércio local e aquecimento da economia regional, especialmente em segmentos como materiais de construção, transporte, alimentação e serviços auxiliares. A obra também contribuirá para o aumento da arrecadação municipal, impulsionando o desenvolvimento local de forma sustentável.

Sob o ponto de vista urbano e ambiental, a implantação das unidades habitacionais permitirá o planejamento ordenado do crescimento urbano, evitando ocupações irregulares e a expansão desordenada da cidade. As moradias serão construídas em área regularizada, dotada de infraestrutura básica, e com observância das normas de acessibilidade e sustentabilidade, promovendo o uso racional de recursos naturais e a correta destinação dos resíduos da construção civil.

Em termos administrativos, a execução do projeto fortalecerá a capacidade institucional da Prefeitura Municipal de Santo Hipólito na gestão de convênios e programas federais, ampliando sua experiência na execução de obras públicas e no controle de recursos oriundos de repasses e contrapartidas municipais.

Resultados Pretendidos

Entre os principais resultados esperados com a execução do projeto, destacam-se:

- Redução do déficit habitacional no Município de Santo Hipólito/MG;

- Atendimento direto a 20 famílias de baixa renda em situação de vulnerabilidade social;

- Melhoria das condições de moradia, salubridade e dignidade da população beneficiada;

- Estímulo à economia local por meio da geração de empregos e renda;

- Fortalecimento da política municipal de habitação e assistência social.

Providências a Serem Adotadas

Para o pleno alcance dos resultados pretendidos, deverão ser adotadas as seguintes providências:

- Elaboração do Projeto Básico e Executivo, contendo todos os elementos técnicos necessários à licitação e execução das obras, incluindo memoriais descritivos, especificações técnicas, cronograma físico-financeiro e orçamento detalhado conforme o SINAPI;

- Regularização e comprovação da titularidade da área destinada à implantação das unidades habitacionais, assegurando que o terreno esteja livre de ônus e restrições jurídicas;

- Aprovação dos projetos técnicos junto aos órgãos competentes, incluindo Prefeitura Municipal, concessionárias de serviços públicos e instituição financeira gestora do Programa Minha Casa, Minha Vida;

- Realização do procedimento licitatório conforme as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, assegurando a seleção da proposta mais vantajosa e a contratação de empresa tecnicamente qualificada para a execução das obras;

- Designação de equipe técnica de fiscalização e acompanhamento, composta por engenheiro civil e demais profissionais habilitados, com emissão da respectiva ART – Anotação de Responsabilidade Técnica;

- Monitoramento e controle de execução física e financeira, com elaboração de relatórios periódicos, medições e registros fotográficos das etapas da obra;

- Adoção de práticas de sustentabilidade e gestão de resíduos durante a execução, conforme as diretrizes da Resolução CONAMA nº 307/2002 e normas ambientais correlatas;

- Entrega e regularização das unidades habitacionais, com a emissão de habite-se e registro dos imóveis em nome das famílias beneficiadas, conforme os critérios de seleção definidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

O cumprimento das providências acima assegurará que a execução do empreendimento ocorra dentro dos prazos estabelecidos, respeitando o orçamento aprovado e garantindo a qualidade técnica e social das obras.

Assim, a implementação deste projeto resultará em melhoria efetiva das condições de moradia e bem-estar da população, fortalecendo o compromisso do Município de Santo Hipólito/MG com a gestão pública eficiente, transparente e orientada ao desenvolvimento social sustentável.

8 – POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS:

A execução do empreendimento referente à construção de 20 (vinte) unidades habitacionais no Município de Santo Hipólito/MG, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, poderão gerar impactos ambientais de pequena e média magnitude, típicos de obras de edificação urbana, que deverão ser devidamente controlados, mitigados e monitorados ao longo de todas as fases do projeto.

O terreno destinado à implantação do conjunto habitacional situa-se em área urbana regularizada, dotada de infraestrutura básica e sem restrições ambientais significativas, não estando inserida em Área de Preservação Permanente (APP), Unidade de Conservação ou zona de sensibilidade ecológica relevante. Dessa forma, o empreendimento apresenta baixo potencial de impacto ambiental e elevada viabilidade técnica e ambiental, desde que observadas as medidas de prevenção e controle descritas neste estudo.

8.1 – Identificação dos Impactos Potenciais

Durante a execução da obra, poderão ocorrer impactos ambientais típicos das atividades de construção civil, conforme descritos a seguir:

- Geração de resíduos sólidos da construção civil (entulho e sobras de materiais);

- Emissão de poeira e material particulado decorrente de movimentação de solo e transporte de insumos;

- Emissão de ruídos provenientes do uso de equipamentos e maquinários;

- Possível compactação e movimentação do solo durante as etapas de terraplanagem e fundações;

- Risco de contaminação do solo ou da água por armazenamento inadequado de materiais ou descarte incorreto de resíduos;

- Aumento temporário do tráfego de veículos e transporte de cargas nas vias adjacentes;

- Consumo de recursos naturais, como água, energia elétrica e materiais de construção.

Tais impactos, contudo, são temporários, localizados e reversíveis, podendo ser amplamente controlados por meio de boas práticas de engenharia e gestão ambiental adequada do canteiro de obras.

8.2 – Medidas Mitigadoras e de Controle Ambiental

Com o objetivo de minimizar ou eliminar os efeitos negativos decorrentes da execução das obras, serão adotadas as seguintes medidas de controle e mitigação ambiental:

- Gestão de Resíduos da Construção Civil:
Implantação de um Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), conforme as diretrizes da Resolução CONAMA nº 307/2002 e suas alterações, prevendo segregação, armazenamento temporário e destinação final adequada dos resíduos gerados.

- Controle de Poeira e Emissões:
Utilização de umidificação periódica do solo nas áreas de terraplanagem e tráfego interno de veículos, além da cobertura de caminhões transportadores de materiais, a fim de reduzir a dispersão de partículas.

- Controle de Ruído e Vibração:
Restrição das atividades ruidosas ao horário comercial, manutenção preventiva dos equipamentos e adoção de barreiras acústicas quando necessário, de forma a minimizar incômodos à vizinhança.

- Proteção do Solo e dos Recursos Hídricos:
Armazenamento de combustíveis, tintas e produtos químicos em áreas isoladas e impermeabilizadas, com contenção de eventuais vazamentos e destinação ambientalmente correta de resíduos líquidos.

- Preservação da Vegetação Existente:
Caso haja cobertura vegetal na área do empreendimento, deverá ser realizado o levantamento arbóreo e o manejo controlado da vegetação, com supressão apenas quando indispensável e compensação ambiental, se aplicável, conforme a legislação municipal e estadual.

- Controle de Erosão e Drenagem:
Execução de obras provisórias de drenagem e contenção de solo, evitando processos erosivos, assoreamento de corpos d’água e danos às propriedades vizinhas.

- Educação Ambiental no Canteiro de Obras:
Realização de orientações e treinamentos periódicos com os trabalhadores, sobre boas práticas ambientais, uso racional de água e energia, destinação de resíduos e respeito à comunidade do entorno.

- Monitoramento Ambiental:
Acompanhamento contínuo pela equipe de fiscalização, com elaboração de relatórios de controle ambiental durante as fases de implantação e execução da obra.

8.3 – Impactos Positivos Esperados

Além dos impactos temporários e controláveis, o empreendimento proporcionará impactos ambientais e sociais positivos, como:

- Melhoria da qualidade urbana e valorização do entorno imediato;

- Regularização do uso do solo urbano, contribuindo para o ordenamento territorial;

- Promoção da sustentabilidade social e ambiental, ao oferecer moradias adequadas, com infraestrutura básica e saneamento;

- Redução de ocupações irregulares e consequente mitigação de impactos ambientais futuros;

- Estímulo à conscientização ambiental por meio das práticas adotadas durante a execução do projeto.

8.4 – Conclusão

Considerando o porte do empreendimento, a localização da área e as medidas preventivas propostas, conclui-se que a construção das 20 unidades habitacionais apresenta baixo potencial de impacto ambiental, sendo ambientalmente viável e socialmente benéfica.

O cumprimento das normas ambientais e das boas práticas de engenharia assegurará que a execução da obra ocorra de forma sustentável, respeitando o meio ambiente e promovendo a melhoria das condições de vida da população do Município de Santo Hipólito/MG.

9 – POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Diante das análises técnicas, sociais, econômicas e ambientais apresentadas ao longo deste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a construção de 20 (vinte) unidades habitacionais no Município de Santo Hipólito/MG, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, mostra-se técnica, operacional, social e ambientalmente viável, além de plenamente alinhada às políticas públicas de habitação e desenvolvimento social adotadas pelo Governo Federal e pela Administração Municipal.

O empreendimento proposto atende a uma demanda habitacional real e comprovada, identificada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, e está em consonância com o planejamento estratégico do município, conforme diretrizes estabelecidas no Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA).

A análise técnica conduzida pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura demonstra que a solução proposta — execução integral das obras por meio de empreitada por preço global — é a mais adequada para garantir a padronização construtiva, economicidade, segurança e eficiência operacional. Tal forma de contratação assegura a compatibilidade técnica entre os serviços, o controle da qualidade e o cumprimento dos prazos e custos previstos.

No aspecto ambiental, constatou-se que o empreendimento apresenta baixo potencial de impacto, uma vez que será implantado em área urbana regularizada e dotada de infraestrutura básica. As medidas mitigadoras previstas garantirão o controle adequado dos resíduos, a preservação do solo e a execução sustentável da obra, conforme as normas ambientais vigentes.

Do ponto de vista social, o projeto proporcionará benefícios significativos à população de baixa renda, promovendo melhoria nas condições de moradia, inclusão social, segurança habitacional e dignidade das famílias beneficiadas. Além disso, contribuirá para o fortalecimento das políticas municipais de habitação, para a redução das desigualdades e para o desenvolvimento urbano sustentável do município.

A estimativa orçamentária, no valor global de R$ 3.124.325,97 (três milhões, cento e vinte e quatro mil, trezentos e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos), foi elaborada com base em fontes oficiais de custos — SINAPI, TCU e Ministério das Cidades —, assegurando compatibilidade com os preços de mercado e confiabilidade nos valores apresentados. O financiamento será realizado por meio de recursos federais oriundos do Programa Minha Casa, Minha Vida, com contrapartida municipal em bens e serviços, atendendo à legislação e aos parâmetros de economicidade.

Assim, verifica-se que o objeto proposto cumpre integralmente os requisitos técnicos, legais, econômicos e sociais necessários à sua execução, apresentando-se como uma solução viável, necessária e vantajosa para a Administração Pública Municipal.

A contratação recomendada encontra respaldo no interesse público, na eficiência administrativa e no atendimento direto à população em situação de vulnerabilidade social, configurando-se como uma ação estratégica de grande relevância para o desenvolvimento do Município de Santo Hipólito/MG.

Diante do exposto, recomenda-se a continuidade do processo de planejamento e licitação, com vistas à contratação de empresa especializada para execução das obras, observando-se as normas da Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e demais dispositivos legais aplicáveis.

Conclui-se, portanto, pela viabilidade técnica, social, econômica e ambiental do empreendimento, considerando-o de fundamental importância para o atendimento à demanda habitacional e para a promoção da dignidade humana no Município de Santo Hipólito/MG.

Santo Hipólito/MG, XX de XXXX de 2025

Heliomar Rocha Teixeira

Prefeito Municipal

Silvio Alves Teixeira Filho

Gerente do Departamento Municipal de Desenvolvimento Social