	MATRIZ E MAPA DE RISCOS - LEI FEDERAL N.° 14.133/2021, ART. 22

	Objeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA AVENIDA JOSÉ LIMA DE SOUZA, com os seguintes recursos: EMENDA - TRANSFERENCIA FEDERAL Nº. CONTRATO DE REPASSE 947498 , 
	5600020230010 PROGRAMA 2219 - ACAO 00T1 - APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA - RP2




	Localização: 

	TIPO DE RISCO
	DESCRIÇÃO
	MATERIALIZAÇÃO (CONSEQUÊNCIA)
	MITIGAÇÃO
	ALOCAÇÃO DA RESPONSABILIDADE
PELO RISCO

	



Ambiental
	

Ocorrência de chuvas ou acidentes com equipamentos durante a execução da obra
	· Erosão do Solo
· Assoreamento de Cursos d'Água
· Contaminação do Solo e Água
· Alterações no Habitat
· Poluição do Ar
	Planejamento Adequado Técnicas de Conservação do Solo Controle de Erosão
Manuseio Adequado de Materiais Drenagem Sustentável Monitoramento Ambiental Restauração de Áreas Degradadas Treinamento e Conscientização
	



Contratada

	

Execução
	Interferências com concessionárias e Interrupção naprestação dos serviços públicos
	· Necessidade de comunicação à concessionária responsável
· Atraso na obra
· Reparos nas estruturas danificadas
	A contratada deverá seguir fielmente o projeto e consultar as concessionárias antesdo início das obras com a finalidade de conhecer o traçado das infraestruturas quepassam pelo local.
	

Contratada

	

Execução
	
Ocorrência de danos devido à utilizaçãode material de má qualidade ou incorreto.
	
· Necessidade de troca dos materiais previamente adquiridos.
· Aumento nos custos.
· Perda de serviços já executados. e/ou materiais estocados.
	A contratada deverá adqurir os podutos emconformidade com os descritivos estabelecidos em projeto.
A contratada deverá garantir que o responsável técnico pela execução da obra ateste a qualidade dos materiais adquiridos para a execução da mesma.
	



Contratada

	
Execução
	Prejuízos causados a Vizinhos / Terceiros pela realização das obras
	· Atraso na obra
· Aumento nos custos.
	
Seguro de responsabilidade civil
	
Contratada

	Execução
	Utilização de materiais que não atendam à funcionalidade da obra.
	
· Necessidade de troca dos materiais previamente adquiridos.
· Aumento nos custos.
· Aditivo.
	O Município deverá elaborar
projeto básicoe executivo com a finalidade de ampliar o detalhamento dos materiais e técnicas construtivas, visando coibir a utilização de materiais que não atendam às expectativas da obra.
	Município


[image: Logotipo

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]

Rua Penha, 99 - Vila Vassalo - Fone: (35) 3326-1219 - Fax: (35) 3326-1444
CEP 37.447-000 - Minduri - Estado de Minas Gerais - CNPJ: 17.954.041/0001-10
Adm. 2025/2028

	








Execução
	






Acidentes causados por máquinas e/ou ferramentas em trabalhadores
na obra ou desmoronamento das estruturas da obra.
	· Paralisação das obras ou atraso no cronograma de execução.
· Aumento dos custos.
· Necessidade de repor os serviços, materiais e equipamentos danificados.
· Responsabilidade civil por danos à propriedade do contratante ou de terceiros.
· Indenizações por danos materiais ou morais a eventuais vítimas.
· Condenações na esfera trabalhista.
· Multas, embargos e outras penalidades aplicadas por órgãos de fiscalização.
· 	Responsabilização penal dos responsáveis técnicos.
	Cumprimento das normas de segurança do trabalho, em especialda NR-18 e da RPT-1.
Acompanhamento dos serviços peloseu responsável técnico e pela equipe de fiscalização.
Contratação de seguro de responsabilidade civil ou de risco eengenharia com cobertura adequada.
Execução de tela de proteção, tapumes, guarda-corpos, fechamentos e outros dispositivosde proteção coletiva.
	








Contratada

	


Execução
	

Roubos e furtos de materiais e equipamentos.
	· Aumento de custos de execução.
· Eventuais atrasos para a aquisição de novos bens.
· Eventuais danos às instalações do canteiro de obras ou do
contratante.
	
Deixar os materiais dentro das dependências do canteiro de obras, que deve permanecer preferencialmente trancado
	

Contratada

	


Execução
	Atos de vandalismo de empregados ou de terceiros quecausem danos às instalações das obras ou aos equipamentos/materiais mobilizados.
	· Aumento de custos de execução.
· Atrasos do cronograma de execução.
· Custos com reparo ou descarte dos
itens danificados.
	

Remuneração do risco assumido pelo construtor.
	


Contratada

	

Execução
	
Gerenciamento e administração inadequada da obra
	
· 	Aumento dos custos ou descumprimento dos prazos
contratuais.
	Previsão contratual de aplicação de penalidades.
Exigência de requisitos adequadosde habilitação dos licitantes.
	

Contratada

	

Execução
	Ocorrência de outros eventos que causem o atraso na conclusão da obra ou o aumentodo seu custo por culpa do contratado.
	
· Atraso na obra.
· Aumento de custos.
	Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidades e de rescisão unilateral do contrato.
Remuneração do risco assumido pelo construtor.
	

Contratada

	



Execução
	

Erros e defeitos na execução daobra ensejando reconstrução total ou parcial.
	

· Atraso na obra.
· Aumento de custos.
· 	Despesas com a demolição e desentulho dos itens defeituosos.
	Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidades e de rescisão unilateral do contrato. Remuneração do risco assumidopelo construtor.
Acompanhamento da obra porequipe de fiscalização atuante.
	



Contratada

	
Execução
	
Perda de produtividade.
	
· Aumento do prazo de execução.
· Variação do custo.
	Contratada deverá propor à Contratante plano de ataque da obra esimular condições operacionais.
	
Contratado

	
Execução
	
Contratada não consegue atingir os requisitos de qualidade.
	· Retrabalho.
· Aumento de prazo.
· Variação de custo
	Não pagamento caso os
níveis deserviço não sejam atingidos.
	
Contratado

	


Legal
	
Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem novos encargos ou obrigações ao contratado.
	


· Aumento dos custos da obra.
	
Recomposição do Equilíbrio Econômico- Financeiro.
	Município, que poderá aditar o contrato, recompondo o seu equilíbrio econômico-financeiro, serestar caracterizado que se
trata de fato de príncipe.

	

Legal
	Mudanças tributárias alterando os custos da obra, exceto alterações do imposto de renda eda contribuição social sobre o lucro líquido.
	

· 	Alteração da carga tributária incidente sobre o construtor.
	

Recomposição do Equilíbrio Econômico- Financeiro.
	
Município, que celebraráaditivo de reequilíbrio econômico-
financeiro.

	






Legal
	




Rescisão ou anulação do contrato por fatores atribuíveis ao
contratante
	





· Frustração de receitas futuras do construtor.
	



Cláusula específica sobre rescisãoe anulação contratual, dispondo sobre os critérios para reembolsodos custos incorridos pelo contratado.
	Risco do contratante As partes convencionam que o valor da indenização paga ao contratado será adstrita as seguintes parcelas:
a) desmobilização contratualmente prevista.
b) pag amento dos serviços executados e dos materiais postos no canteiro de obras.
c) devolução das garantias contratuais


	



Mercado
	Aumentos nos custos com salários e materiais de construção não decorrentes de alterações tributárias ou políticas
públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de
reajuste contratual.
	


· Aumento dos custos incorridos pelo construtor.
	

Remuneração do risco assumidopelo construtor.

Política de compras antecipadas.
	



Contratado

	







Pagamento
	






Inadimplência ou atraso de pagamentos pelo contratante.
	






· Problemas de liquidez do contratado.
· Eventual paralisação dos serviços.
	Adequada gestão orçamentária e financeira pelo órgão contratante. Cláusula prevendo que o contratadopode suspender os serviços o contrato após inadimplência superior a 90 dias.
Cláusula prevendo o pagamento dePagamento de atualização financeira sobre as faturas em atraso.
Prorrogação do contrato
	


Contratante, que arcará coma atualização financeira prevista em contrato no casode o atraso nos pagamentos superar os 30 dias.
Também haverá prorrogaçãodo prazo se o período de inadimplência superar
os 90 dias

	



Projeto
	Erro na estimativa de custo da
obra, inclusive os decorrentes de omissãode serviços no orçamento e de previsões insuficientes de quantitativos deserviços, ou, ainda, previsão de preços unitários subestimados
	



· Alteração da lucratividade prevista
	


Análise criteriosa do projeto e do orçamento.
	

Risco assumido pelo contratado.

	



Projeto
	

Modificações das especificaçõesde serviço no anteprojeto ou noprojeto básico pela administração.
	· 	Administração poderá modificar especificações de serviço
existentes no anteprojeto ou no projeto básico, se este já estiver aprovado,
alterando o escopo dos serviços contratados, o que impactará nos custos e no prazo de
execução.
	
Celebração de termo de aditamentocontratual com ajustes qualitativos e quantitativos no objeto licitado, bemcomo da alteração do prazo de
execução.
	



Município

	
Projeto
	Erro na estimativa de prazo da obra.
	· Atraso na execução do objeto contratual.
	Celebração de termo de aditamento
contratual com ajustes no prazo de execução.
	
Município

	

Projeto
	
Modificação do escopo e de especificação de serviços pelo Contratante
	
· Atraso cronograma
· Elevação dos custos de obra
	

Aditivo contratual
	

Município








José Bento Junqueira de Andrade Neto
Prefeito Municipal 
Gabriel Saldones Villela
Engenheiro Civil 
Marcos Ailton Pereira
Secretário Municipal de Operações 





Marcos Rodrigues PintoDaniel Marcos do Carmo
Fiscal de Contrato 
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