ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

I - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

1.1. A execução da obra de calçamento em pavimento intertravado com bloco sextavado nas seguintes vias: Rua Hermelindo José de Sá (Bairro Itatiaia), Rua Jacinto Mota e Travessa Diamantina (Bairro Arraial), e implantação de sistema de drenagem pluvial na Rua Hermelindo José de Sá, no Município de Araçuaí/MG, conforme estabelecido no Contrato de Repasse nº 1491001758/2025, firmado entre a Secretaria de Estado de Governo – SEGOV e o Município de Araçuaí/MG, mostra-se fundamental para a melhoria das condições de vida dos moradores. A intervenção proporcionará infraestrutura adequada, contribuirá para a mobilidade urbana e minimizará os impactos negativos decorrentes da ausência de pavimentação e de drenagem eficiente.

1.2. Justificativa:

A ausência de pavimentação nas ruas citadas, aliada à inexistência de drenagem pluvial na Rua Hermelindo José de Sá, tem gerado prejuízos à mobilidade, deterioração da infraestrutura, riscos sanitários, problemas de segurança e desvalorização imobiliária. Trata-se de uma demanda antiga dos moradores e de uma necessidade urgente de intervenção pública. Assim, a realização do processo licitatório para pavimentação em blocos sextavados e implantação de drenagem pluvial na referida rua é fundamental para atender às necessidades locais, promover o desenvolvimento urbano e melhorar significativamente a qualidade de vida da comunidade.

1.3. Objetivos:

- Executar a obra dentro dos padrões de segurança e qualidade.

1.4. Legislação Aplicável:

- Lei Federal N° 14.133/2021.

II - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- Adesão às normas técnicas e de segurança.

- Respeito aos critérios ambientais.

2.1. Modalidade de Licitação:

- Modalidade: Concorrência, conforme Art. 6°, XXXVIII da Lei Nacional N° 14.133/2021. Esta modalidade é apropriada para contratos de grande vulto, característica comum em obras de engenharia.

- Critério de Julgamento: Menor Preço Global, em linha com o Art. 6°, inciso XXXVIII, alínea "a" da Lei Nacional N° 14.133/2021. Este critério busca a proposta mais vantajosa para a administração pública, considerando o custo total da obra.

- Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário, de acordo com o Art. 6°, inciso XXVIII, e Art. 46, inciso I da Lei Nacional N° 14.133/2021. Este regime permite a contratação de serviços com quantitativos e custos unitários previamente definidos, facilitando o controle e a fiscalização da execução da obra.

III - ESTIMATIVAS DE QUANTIDADES E CUSTOS

- Detalhamento das estimativas de custo e prazo.

IV - LEVANTAMENTO DE MERCADO

Conforme o Art. 23, § 2º da Lei Nacional 14.133/2021, o levantamento de mercado para a obra de pavimentação será realizado seguindo os seguintes parâmetros:

- Composição de Custos Unitários (Art. 23, § 2º, I): A estimativa de custos será elaborada com base nas referências oficiais aplicáveis, utilizando-se o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI/MG), o Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Minas Gerais (SICOR/MG) e o Sistema de Custos Rodoviários de Minas Gerais (SICRO/MG), quando pertinente. Tais sistemas oferecem composições, insumos e preços atualizados, assegurando precisão orçamentária, padronização e conformidade com as diretrizes legais para obras de engenharia.

V - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

Terceirização dos serviços de execução, assegurando eficiência e qualidade.

Conformidade com o Art. 18, § 3º da Lei 14.133/2021 e a Nota Técnica do IBRAOP, demonstrando a natureza de obra comum de engenharia.

A Nota Técnica do IBRAOP (Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas) sobre obra comum e obra especial de engenharia, conforme a Lei nº 14.133/2021, define obras comuns de engenharia como aquelas que envolvem técnicas padrão e amplamente disponíveis no mercado, com métodos construtivos, materiais e mão-de-obra padronizáveis e de conhecimento geral. Essas obras são caracterizadas por sua baixa complexidade técnica, risco de engenharia reduzido, e geralmente são de pequeno e médio porte.

Com base nesta definição, o projeto de pavimentação em blocos de concreto sextavados se enquadra como uma obra comum de engenharia. A terceirização dos serviços de execução desta obra, portanto, segue o Art. 18, § 3º da Lei 14.133/2021, que permite a especificação do objeto em termo de referência ou projeto básico, dispensando a elaboração de projetos detalhados, desde que isso não prejudique os padrões de desempenho e qualidade almejados. Isso indica que, para esta obra comum de engenharia, a especificação mais simplificada do projeto é suficiente para atender aos requisitos necessários, mantendo a eficiência e qualidade esperadas.

VI - JUSTIFICATIVAS PARA A ESCOLHA DO REGIME DE CONTRATAÇÃO

Optou-se pelo regime de empreitada por preço unitário, alinhado com o Art. 46, inciso I da Lei Nacional N° 14.133/2021. Esta escolha permite uma avaliação mais detalhada dos custos associados a cada etapa da obra, promovendo transparência e eficiência no controle dos gastos. Tal abordagem é ideal para obras comuns de engenharia, como é o caso da pavimentação e drenagem, onde os serviços e materiais podem ser claramente quantificados e valorados.

VII - RESULTADOS ESPERADOS COM A OBRA

A pavimentação das Ruas Hermelindo José de Sá, Jacinto Mota e Travessa Diamantina, juntamente com a execução da drenagem pluvial na Rua Hermelindo José de Sá, permitirá melhorar a mobilidade urbana, reduzir poeira e lama, aumentar a segurança viária e valorizar os imóveis da região. A drenagem garantirá o escoamento adequado das águas das chuvas, prevenindo alagamentos, erosões e danos ao pavimento, além de contribuir para melhores condições de saúde pública. As intervenções atenderão a uma demanda antiga dos moradores e fortalecerão o compromisso do poder público com o desenvolvimento urbano e o bem-estar da população local.

VIII - PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS À EXECUÇÃO DA OBRA

Incluirá treinamento e preparação das equipes responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato, garantindo que todos os envolvidos estejam alinhados com os padrões técnicos e normas de segurança exigidos.

IX - CONTRATAÇÕES RELACIONADAS E INTERDEPENDÊNCIAS

Deve-se avaliar se existem outras obras ou serviços necessários que estejam relacionados à pavimentação de ruas nos Bairros São Francisco I e São Francisco II, para garantir uma execução coordenada e eficiente.

X - IMPACTO AMBIENTAL E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Será realizada uma avaliação do impacto ambiental da obra, com o estabelecimento de medidas mitigadoras para minimizar quaisquer efeitos negativos no entorno da escola.

XI - CONCLUSÃO E POSICIONAMENTO SOBRE A CONTRATAÇÃO

Conclui-se que a contratação para a obra de pavimentação é essencial ao interesse público e está alinhada com os objetivos de desenvolvimento do município de Araçuaí.

Araçuaí, 24 de novembro de 2025.

Hélio Costa dos Santos

Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

Géssica Maria Santos Andrade

CREA/MG nº 195775/D