| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU COMUNICÃO INTERNA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DE: Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento | PARA: Diretoria de Compras e Licitações | DATA:07/07/2025 | Nº C.I: 172/2025 |

Assunto: Informações adicionais para Edital da UBS do Bairro São Januário

A/C: Sr. Pregoeiro

Prezado Senhor,

Com os devidos cumprimentos, encaminho as informações complementares para elaboração do Edital de Licitação referente à Contratação de Empresa de Engenharia para Construção da Unidade Básica de Saúde – UBS Padrão SES Tipo I, no Bairro São Januário, conforme orientação dessa Diretoria.

Trata-se de processo licitatório com características específicas, por se tratar de convênio firmado entre o Município de Caxambu e a Secretaria Estadual de Saúde.

A empresa licitante deverá apresentar proposta com descontos aplicados diretamente sobre os valores unitários de cada item da planilha padrão, desde que mantida a exequibilidade dos preços, evitando-se a prática de distorções artificiais (“jogo de planilhas”). A planilha padrão, com os quantitativos previamente definidos, deverá resultar no preço global final ofertado, sendo está a base de análise e julgamento da proposta.

Após emissão da primeira Ordem de Serviço, a empresa contratada será responsável pela elaboração dos projetos complementares, devendo observar os quantitativos estabelecidos na planilha padrão. Tais quantitativos devem ser mantidos o mais próximo possível, considerando que se trata de modelo replicado em diversos municípios. No entanto, admite-se ajustes técnicos decorrentes das particularidades locais do terreno e das condições específicas de implantação.

Concluídos os projetos complementares, a empresa deverá apresentar a planilha executiva da obra, contendo os quantitativos definitivos e ajustados à realidade da intervenção. Nessa planilha, os preços unitários deverão corresponder aos valores ofertados na proposta vencedora, não sendo admitidos reajustes.

Destaca-se que, caso haja acréscimo de quantitativos ou inclusão de novos serviços não previstos originalmente, será obrigatória a revisão do Plano de Trabalho e sua reaprovação junto à Secretaria Estadual de Saúde, sendo que a execução da obra somente poderá ser iniciada após a aprovação formal das alterações.

Eventuais saldos de quantitativos nos itens previamente planilhados não serão considerados para fins de medição e pagamento, não gerando qualquer tipo de crédito à contratada.

A contratada deverá elaborar os seguintes projetos complementares, conforme previsto no Termo de Referência:

- Projeto executivo de estrutura de concreto e fundações;

- Projeto executivo das instalações elétricas e lógicas;

- Projeto executivo das instalações hidrossanitárias, incluindo sistema de reuso de águas pluviais;

- Projeto executivo de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA);

- Projeto executivo de gases medicinais;

- Projeto executivo de prevenção e combate a incêndio, o qual deverá ser obrigatoriamente submetido à análise e aprovação do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

Somente após a entrega e aprovação técnica de todos os projetos complementares, incluindo a devida aprovação pelo CBMMG, será emitida a segunda Ordem de Serviço, autorizando o início da execução da obra.

Permanecemos à disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

_____________________________________________

JÚLIO CÉSAR MATIAS DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento

| Data do recebimento | Horário | Assinatura |
| --- | --- | --- |