ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

- INTRODUÇÃO

A Administração Pública realizou um estudo de demandas, a partir de diversas solicitações de munícipes, sendo selecionadas sete intervenções como prioritárias. As obras para atender a essas demandas selecionadas necessitam da elaboração inicial de projetos executivos completos, para a definição de valores e custos para as respectivas obras a serem licitadas em etapa posterior.

O presente estudo tem por finalidade analisar a viabilidade para a contratação de empresa para a prestação de serviço técnico especializado de engenharia e arquitetura para tal finalidade.

- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O Município de Itaguara/MG possui diferentes demandas que, para a realização das obras, necessitam da elaboração de projetos distintos. Tais mesmas deverão ser sanadas em menor tempo possível, visando à eficiência e à eficácia da administração pública e, em especial, a melhores condições de uso aos cidadãos itaguarenses, sendo elas:

- Contenção de talude e paisagismo da entrada da sede municipal – Rua Padre Geraldo Rodrigues Costa

Projeto envolverá a execução de uma contenção do talude com muros do tipo gabião e plantio de grama, além de paisagismo pontual, em uma extensão aproximada de 450,00m (quatrocentos e cinquenta metros) de extensão, sendo a altura variável, localizada à Rua Padre Geraldo Rodrigues Costa. Por se tratar de uma área inserida em faixa de domínio da BR 381 – Rodovia Fernão Dias, o projeto deverá ser aprovado pela Concessionária / ANTT. Também deverá ser elaborado o projeto de desvio e sinalização das obras, o projeto estrutural da escada de acesso entre a Rua Padre Geraldo Rodrigues Costa e a Rua José Clério Viegas, bem como o projeto arquitetônico e de instalações elétricas da praça próxima a essa escada. O local atualmente não possui as devidas contenções, representando um risco potencial para os usuários das vias que circundam a área, em especial a Rua José Clério Viegas.

Imagem 1: Área de intervenção – Contenção de talude e paisagismo da entrada da sede municipal

- Reforma de prédio público e da Praça Antônio Ferreira de Morais

O projeto envolverá a reforma do prédio público onde anteriormente estava localizado o Museu Sagarana, adaptando-o para o uso de uma secretaria municipal, com a substituição de toda a parte elétrica e de cabeamento (internet, telefone, ar condicionado), além de instalações de segurança contra incêndio e pânico. Deve ser dada especial atenção aos pontos de infiltração, a fim de evitar focos reincidentes. A área total do prédio público a ser reformado é de aproximadamente 400,00m² (quatrocentos metros quadrados), sendo a edificação inserida em uma área de preservação permanente (APP), logo se torna essencial a obtenção das devidas licenças ambientais para a intervenção em APP. Já a reforma da Praça Antônio Ferreira de Morais, popularmente chamada de Praça de Convivência, acontecerá em uma área de aproximadamente 1.200m² (mil e duzentos metros quadrados) e incluirá a substituição de parte do mobiliário urbano existente, tais como tendas, lixeiras, bancos e postes de iluminação; a ampliação do paisagismo e poda das árvores existentes, de modo a criar uma nova ambiência ao local; e a reforma dos banheiros públicos. A reforma dos espaços se torna essencial e já é uma demanda de longa data cobrada pela população. O espaço necessita das devidas adequações para a nova utilização. O investimento reflete um cuidado com o espaço público, evitando também gastos extras com a locação de novos espaços.

Imagem 2: Área de intervenção – Reforma de prédio público e da Praça Antônio Ferreira de Morais

- Reforma e ampliação da Capela Velório do Cemitério Parque Nossa Senhora das Dores

Projeto de reforma e ampliação da atual Capela Velório, com a substituição de esquadrias existentes (portas e janelas), ampliando a área de ventilação, revisão de telhado e forros, criação de novos sanitários de uso coletivo, além de reforma completa dos atuais sanitários, criação de uma varanda, ampliando a área coberta para os usuários. A edificação atual possui área aproximada de 200,00m² (duzentos metros quadrados) e seu entorno inclui uma área de estacionamento e jardins, que deverão estar integrados à Capela Velório. O projeto deverá ser submetido à aprovação da Vigilância Sanitária Estadual. O espaço hoje não atende às necessidades da população, com espaços pouco ventilados e banheiros sem acessibilidade, além de contar com pouco espaço para a reunião de pessoas. A reforma completa do espaço trará maior conforto aos usuários.

Imagem 3: Área de intervenção – Reforma e ampliação da Capela Velório

do Cemitério Parque Nossa Senhora das Dores

- Coreto, banheiros públicos e paisagismo da Praça Raimundo de Morais Lara e arredores

Projeto executivo para a construção de um coreto e de banheiros públicos, além da revitalização dos jardins e canteiros da Praça Raimundo de Morais Lara – Praça do Santuário Nossa Senhora das Dores, incluindo os canteiros centrais da Avenida Major Teotônio e o jardim frontal ao Cemitério Municipal (Cemitério Velho). Por se tratar de uma praça inserida no perímetro de bem tombado (Santuário Nossa Senhora das Dores), caberá a análise e aprovação do projeto pelo Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural. O coreto será utilizado para apresentações culturais, já os banheiros públicos visam a proporcionar aos usuários da praça mais conforto e comodidade, além da possibilidade de serem aproveitados em eventos, com a finalidade de reduzir o custo com locação de banheiros químicos. A praça possui área total aproximada de 5.000,00m² (cinco mil metros quadrados), sendo deste total cerca de 3.000,00m² (três mil metros quadrados) ocupados pelos jardins e canteiros. Já os canteiros centrais da Av. Major Teotônio e o jardim frontal do Cemitério Velho somam cerca de 1.000,00m² (mil metros quadrados). Deverá ser realizada a avaliação de todas as espécies de plantas existentes. O projeto também deverá apontar quais precisam ser suprimidas, seja por necessidade técnica ou para adequação ao novo paisagismo. Caso seja necessário suprimir alguma espécie protegida por lei, deverá ser providenciado o licenciamento ambiental adequado. O paisagismo deverá se comunicar com o Santuário Nossa Senhora das Dores e buscar por praticidade, eficácia e eficiência, tanto das espécies escolhidas quanto dos dispositivos a serem instalados. A última reforma do paisagismo da Praça Matriz ocorreu há cerca de 20 anos, o que demanda urgência na revitalização do mesmo.

Imagem 4: Área de intervenção – Coreto, banheiros públicos e paisagismo

da Praça Raimundo de Morais Lara e arredores

- Pavimentação asfáltica da continuidade da Rua José Lara, Rua São José e Rua São Geraldo

Projeto para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, incluindo a execução de base e sub-base, a ampliação de uma ponte existente, além da sinalização viária, nas vias urbanas denominadas Rua José Lara, Rua São José e Rua São Geraldo. A empresa deverá se responsabilizar por todas as licenças ambientais que se façam necessárias para a intervenção em área de preservação permanente (APP). O trecho a ser projetado possui uma extensão aproximada de 700,00m (setecentos metros) de extensão, sendo a largura da via variável. O projeto deverá analisar a possibilidade de alargamento das vias em trechos críticos, sendo que a empresa deverá providenciar a documentação necessária para possíveis desapropriações. As vias ligam bairros como Dias e Coelhos e possuem grande movimento de veículos e pedestres e, por se encontrarem sem a devida pavimentação, apresentam um risco potencial aos seus usuários. A pavimentação trará conforto e segurança a todos que se utilizarem da via urbana.

Imagem 5: Área de intervenção – Pavimentação asfáltica da continuidade da Rua José Lara e outras

- Pavimentação asfáltica da continuidade da Av. Eliziário Gonçalves Ramos

Projeto para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, incluindo a execução de base, além da sinalização viária, em trecho da via urbana denominada Av. Eliziário Gonçalves Ramos, popularmente conhecida como “Via Expressa”, nos trechos consolidados, ainda sem pavimentação, nas margens do Ribeirão Conquista. A empresa deverá se responsabilizar por todas as licenças ambientais que se façam necessárias para a intervenção em área de preservação permanente (APP). O trecho a ser projetado possui uma extensão aproximada de 1.100,00m (um mil e cem metros) de extensão, considerando as pistas de cada lado do Córrego Itaguara, sendo a largura da via variável. A empresa também deverá projetar as contenções dos taludes do talvegue do Ribeirão Conquista, caso seja necessário. Os trechos sem pavimentação representam um risco potencial e geram transtornos aos usuários, logo, a pavimentação asfáltica trará diversos benefícios, em especial conforto e segurança a todos.

Imagem 6: Área de intervenção – Pavimentação asfáltica da continuidade da Av. Eliziário Gonçalves Ramos

- Pista de caminhada da Alameda São Francisco

Projeto para revitalização e ampliação de uma pista de caminhada na Alameda São Francisco, com a devida sinalização viária, a fim de promover a segurança dos pedestres no local. O local possui uma topografia ideal para a prática de caminhadas, inclusive possui um pequeno trecho com pavimentação do tipo bloco de concreto intertravado hexagonal, devendo ser avaliadas as condições da pavimentação e sua revitalização, além de incluir a correta sinalização e arborização. A via onde será desenvolvido o projeto tem extensão aproximada de 1.200,00m (mil e duzentos metros), sendo sua largura variável. A criação da pista de caminhada trará acessibilidade e mobilidade aos cidadãos, com um espaço adequado para a prática esportiva.

Imagem 7: Área de intervenção – Pista de caminhada da Alameda São Francisco

A contratação de uma empresa para a prestação desses serviços técnicos especializados de engenharia e arquitetura é necessária tendo em vista a diversidade de estudos a serem realizados para a elaboração dos projetos, bem como a expertise necessária para suas aprovações junto às concessionárias e a órgãos específicos.

- PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

O Município ainda não elaborou seu Plano de Contratações Anual (PCA), mas a despesa está prevista na Lei Orçamentária.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Classificação dos serviços

A elaboração de estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou projetos executivos é considerada um serviço técnico especializado. A presente demanda requer conhecimento técnico específico, compatível com o grau de complexidade de cada projeto, especialmente considerando os critérios e exigências estabelecidos pelas concessionárias e órgãos específicos, como Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, e de licenciamento ambiental. Além disso, as obras que serão executadas a partir dos projetos executivos são de grande relevância para todo o Município, inclusive no que tange a recursos financeiros a serem pactuados com órgãos estaduais ou federais, conforme o caso.

Sustentabilidade

Deverão ser adotadas como boas práticas na prestação dos serviços:

- cumprimento integral de todas as normativas legais relativas à proteção ambiental, quer sejam federais, estaduais ou municipais;

- destinação adequada dos resíduos gerados.

Subcontratação

Deverá ser admitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições:

Será vedada a subcontratação completa ou da parcela principal do objeto da contratação, que consiste na integralidade dos serviços correspondentes à elaboração do projeto executivo, memorial descritivo e orçamento.

A subcontratação ficará limitada a uma pequena parte dos serviços, correspondente ao levantamento de dados para a caracterização da área de estudo, especificamente o levantamento topográfico planialtimétrico, sondagem e análise de solo e outros porventura necessários, essenciais para a concepção do projeto executivo.

Garantia da contratação

Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual de 5% (cinco por cento), conforme condições descritas nas cláusulas do contrato.

Vistoria

Não há necessidade de realização de vistoria prévia, porém durante a realização dos serviços será garantido o amplo acesso às áreas de estudo.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Para a definição dos quantitativos necessários para a elaboração dos projetos, foram considerados os seguintes itens listados a seguir. Optou-se por não predeterminar as quantidades de pranchas a serem entregues em cada conjunto, devido à dificuldade de se estabelecer com precisão o número total de pranchas a serem produzidas, uma vez que a elaboração do serviço técnico será dinâmica e alguns dos produtos finais ficarão submetidos à aprovação das concessionárias e de órgãos específicos.

| 1.0 | CONTENÇÃO DE TALUDE E PAISAGISMO DA ENTRADA DA SEDE MUNICIPAL – RUA PADRE GERALDO RODRIGUES COSTA (EXTENSÃO APROXIMADA DE 450,00M, ÁREA DE INTERVENÇÃO APROXIMADA DE 4.780M²) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT |
| 1.1.1 | Diagnóstico/Levantamento de dados, contemplando a elaboração de relatório. Nesta etapa, deverão ser realizados os seguintes serviços, entre outros que se fizerem necessários: ● Conferência, atualização e complementação do levantamento topográfico planialtimétrico do local da intervenção, fornecido pelo Município. ● Identificação de interferências como redes de fibra óptica, dutos diversos, redes de drenagem pluvial, abastecimento de água, esgotamento sanitário, distribuição de energia, etc. ● Mapeamento das espécies arbóreas. ● Sondagem do solo em número mínimo de pontos para embasamento do projeto executivo. | CJ | 1,00 |
| 1.1.2 | Projeto executivo. Nesta etapa, deverão ser realizados os seguintes serviços, entre outros que se fizerem necessários: ● Projeto de terraplanagem. ● Projeto estrutural das contenções e da escada de acesso entre a Rua Padre Geraldo Rodrigues Costa e a Rua José Clério Viegas. ● Projeto arquitetônico e de instalações elétricas da praça próxima à escada. ● Projeto de drenagem pluvial, com detalhamento de canaletas, caixas, bocas de lobo, poços de visita e demais dispositivos do sistema. ● Projeto paisagístico, incluindo equipamentos urbanos (lixeiras e sinalização). ● Projeto de desvio e sinalização viária das obras. ● Orçamento preliminar das obras. | CJ | 1,00 |
| 1.1.3 | Aprovação do projeto junto à Concessionária da Rodovia Fernão Dias e à Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, contemplando os esforços necessários para obtenção de licenças pertinentes e eventuais revisões do projeto. | CJ | 1,00 |
| 1.1.4 | Elaboração do orçamento, incluindo planilha orçamentária, memória de cálculo detalhada, cronograma físico-financeiro, curva ABC e curva S. Elaboração de memorial descritivo detalhado. | CJ | 1,00 |
| 2.1 | REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO (APROXIMADAMENTE 400M²) E DA PRAÇA ANTÔNIO FERREIRA DE MORAIS (APROXIMADAMENTE 1.200m²) |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT |
| 2.1.1 | Diagnóstico/Levantamento de dados, contemplando a elaboração de relatório. Nesta etapa, deverão ser realizados os seguintes serviços, entre outros que se fizerem necessários: ● Levantamento arquitetônico “as built” da edificação. ● Conferência, atualização e complementação do levantamento topográfico planialtimétrico do local da intervenção, fornecido pelo Município. ● Avaliação das condições atuais da edificação, com a identificação de patologias e possíveis soluções técnicas. ● Mapeamento das espécies arbóreas e vegetais, e diagnóstico de deficiências nutricionais, pragas ou doenças. | CJ | 1,00 |
| 2.1.2 | Projeto executivo. Nesta etapa, deverão ser realizados os seguintes serviços, entre outros que se fizerem necessários: ● Projeto arquitetônico de reforma do prédio público e da praça ● Projeto estrutural de reforma do prédio público, caso haja adequação de ambientes. ● Projeto de reforma das instalações elétricas do prédio público e da praça. ● Projeto de reforma das instalações de cabeamento estruturado do prédio público. ● Projeto de reforma das instalações hidrossanitárias do prédio público. ● Projeto de segurança contra incêndio e pânico do prédio público, e aprovação pelo Corpo de Bombeiros. ● Projeto de proteção contra descargas atmosféricas do prédio público. ● Projeto de climatização do prédio público. ● Projeto de drenagem de águas pluviais do prédio público e da praça. ● Projeto paisagístico, incluindo equipamentos urbanos (tendas, bancos, lixeiras e sinalização) da praça. ● Orçamento preliminar das obras. | CJ | 1,00 |
| 2.1.3 | Aprovação do projeto no órgão ambiental (se necessário) e preparação de documentação para obtenção do licenciamento ambiental – intervenção em Área de Preservação Permanente. | CJ | 1,00 |
| 2.1.4 | Elaboração do orçamento, incluindo planilha orçamentária, memória de cálculo detalhada, cronograma físico-financeiro, curva ABC e curva S. Elaboração de memorial descritivo detalhado. | CJ | 1,00 |
| 2.2 | REFORMA (APROXIMADAMENTE 200M²) E AMPLIAÇÃO (PRETENDIDA APROXIMADAMENTE 150M²) DA CAPELA VELÓRIO DO CEMITÉRIO PARQUE NOSSA SENHORA DAS DORES |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT |
| 2.2.1 | Diagnóstico/Levantamento de dados, contemplando a elaboração de relatório. Nesta etapa, deverão ser realizados os seguintes serviços, entre outros que se fizerem necessários: ● Levantamento arquitetônico “as built” da edificação. ● Levantamento topográfico planialtimétrico do local da intervenção. ● Mapeamento das espécies arbóreas. ● Avaliação das condições atuais da edificação, com a identificação de patologias e possíveis soluções técnicas. ● Sondagem do solo em número mínimo de pontos para embasamento do projeto executivo da ampliação. | CJ | 1,00 |
| 2.2.2 | Projeto executivo. Nesta etapa, deverão ser realizados os seguintes serviços, entre outros que se fizerem necessários: ● Projeto arquitetônico de reforma e ampliação. ● Projeto estrutural de reforma, caso haja adequação de ambientes, e da ampliação. ● Projeto de instalações elétricas: reforma e ampliação. ● Projeto de instalações hidrossanitárias: reforma e ampliação. ● Projeto de segurança contra incêndio e pânico do prédio público, e aprovação pelo Corpo de Bombeiros. ● Projeto de proteção contra descargas atmosféricas. ● Projeto de climatização. ● Orçamento preliminar das obras. | CJ | 1,00 |
| 2.2.3 | Aprovação do projeto arquitetônico na Vigilância Sanitária Estadual. | CJ | 1,00 |
| 2.2.4 | Elaboração do orçamento, incluindo planilha orçamentária, memória de cálculo detalhada, cronograma físico-financeiro, curva ABC e curva S. Elaboração de memorial descritivo detalhado. | CJ | 1,00 |
| 2.3 | PROJETO DE CORETO, BANHEIROS PÚBLICOS E PAISAGISMO DA PRAÇA RAIMUNDO DE MORAIS LARA E ARREDORES (APROXIMADAMENTE 4.000M²) |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT |
| 2.3.1 | Diagnóstico/Levantamento de dados, contemplando a elaboração de relatório. Nesta etapa, deverão ser realizados os seguintes serviços, entre outros que se fizerem necessários: ● Conferência, atualização e complementação do levantamento topográfico planialtimétrico do local da intervenção, fornecido pelo Município. ● Mapeamento das espécies arbóreas e vegetais, e diagnóstico de deficiências nutricionais, pragas ou doenças. ● Sondagem do solo em número mínimo de pontos para embasamento do projeto executivo. | CJ | 1,00 |
| 2.3.2 | Projeto executivo. Nesta etapa, deverão ser realizados os seguintes serviços, entre outros que se fizerem necessários: ● Projeto paisagístico, incluindo equipamentos urbanos (bancos, lixeiras e sinalização). ● Projeto arquitetônico do coreto e dos banheiros públicos. ● Projeto estrutural do coreto e dos banheiros públicos. ● Projeto elétrico do coreto e dos banheiros públicos. ● Projeto hidrossanitário dos banheiros públicos. ● Projeto de drenagem de águas pluviais da edificação (coreto e banheiros públicos). ● Projeto de segurança contra incêndio e pânico da edificação (coreto e banheiros públicos), e aprovação pelo Corpo de Bombeiros. ● Projeto de proteção contra descargas atmosféricas da edificação (coreto e banheiros públicos). ● Orçamento preliminar das obras. | CJ | 1,00 |
| 2.3.3 | Revisão de projeto em caso de não aprovação pelo Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural. | CJ | 1,00 |
| 2.3.4 | Preparação de documentação para obtenção do licenciamento ambiental – supressão de espécies protegidas por lei (se necessário). | CJ | 1,00 |
| 2.3.5 | Elaboração do orçamento, incluindo planilha orçamentária, memória de cálculo detalhada, cronograma físico-financeiro, curva ABC e curva S. Elaboração de memorial descritivo detalhado. | CJ | 1,00 |
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA CONTINUIDADE DA RUA JOSÉ LARA, RUA SÃO JOSÉ E RUA SÃO GERALDO (EXTENSÃO APROXIMADA DE 700M) |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT |
| 3.1.1 | Diagnóstico/Levantamento de dados, contemplando a elaboração de relatório. Nesta etapa, deverão ser realizados os seguintes serviços, entre outros que se fizerem necessários: ● Conferência, atualização e complementação do levantamento topográfico planialtimétrico do local da intervenção, fornecido pelo Município. ● Identificação de interferências como redes de drenagem pluvial, abastecimento de água, esgotamento sanitário, distribuição de energia, etc. ● Mapeamento das espécies arbóreas. ● Avaliação estrutural da ponte existente. ● Investigações geotécnicas, a partir de sondagem e ensaio CBR, em número mínimo de pontos para embasamento do projeto executivo. ● Pesquisa de jazidas para materiais de base e sub-base (pedra, areia, brita). ● Avaliação da viabilidade de alargamento das vias em trechos críticos, identificando as áreas em que seja necessário promover desapropriações. | CJ | 1,00 |
| 3.1.2 | Projeto executivo. Nesta etapa, deverão ser realizados os seguintes serviços, entre outros que se fizerem necessários: ● Projeto geométrico. ● Projeto de pavimentação asfáltica. ● Projeto de terraplanagem. ● Projeto de drenagem pluvial. ● Projeto de modificação de rede de distribuição de energia. ● Projeto estrutural de ampliação da ponte existente. ● Projeto de sinalização viária. ● Orçamento preliminar das obras. | CJ | 1,00 |
| 3.1.3 | Projeto executivo de ampliação das redes de abastecimento de água e de esgotamento sanitário (se necessário). | CJ | 1,00 |
| 3.1.4 | Preparação de documentação para fins de desapropriação (se necessário). | CJ | 1,00 |
| 3.1.5 | Aprovação do projeto no órgão ambiental (se necessário) e preparação de documentação para obtenção do licenciamento ambiental – intervenção em Área de Preservação Permanente. | CJ | 1,00 |
| 3.1.6 | Elaboração do orçamento, incluindo planilha orçamentária, memória de cálculo detalhada, cronograma físico-financeiro, curva ABC e curva S. Elaboração de memorial descritivo detalhado. | CJ | 1,00 |
| 3.2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA CONTINUIDADE DA AV. ELIZIÁRIO GONÇALVES RAMOS (EXTENSÃO APROXIMADA DE 1.100M) |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT |
| 3.2.1 | Diagnóstico/Levantamento de dados, contemplando a elaboração de relatório. Nesta etapa, deverão ser realizados os seguintes serviços, entre outros que se fizerem necessários: ● Conferência, atualização e complementação do levantamento topográfico planialtimétrico do local da intervenção, fornecido pelo Município. ● Identificação de interferências como redes de drenagem pluvial, abastecimento de água, esgotamento sanitário, distribuição de energia, etc. ● Mapeamento das espécies arbóreas. ● Investigações geotécnicas, a partir de sondagem e ensaio CBR, em número mínimo de pontos para embasamento do projeto executivo. ● Pesquisa de jazidas para materiais de base e sub-base (pedra, areia, brita). ● Avaliação da viabilidade de alargamento da via em trechos críticos, identificando as áreas em que seja necessário promover desapropriações. | CJ | 1,00 |
| 3.2.2 | Projeto executivo. Nesta etapa, deverão ser realizados os seguintes serviços, entre outros que se fizerem necessários: ● Projeto geométrico. ● Projeto de pavimentação asfáltica. ● Projeto de terraplanagem. ● Projeto de drenagem pluvial. ● Projeto paisagístico das margens do Ribeirão Conquista. ● Projeto de sinalização viária. ● Orçamento preliminar das obras. | CJ | 1,00 |
| 3.2.3 | Projeto executivo de ampliação das redes de abastecimento de água e de esgotamento sanitário (se necessário). | CJ | 1,00 |
| 3.2.4 | Projeto executivo de contenção de taludes do talvegue do Ribeirão Conquista (se necessário). | CJ | 1,00 |
| 3.2.5 | Preparação de documentação para fins de desapropriação (se necessário). | CJ | 1,00 |
| 3.2.6 | Aprovação do projeto no órgão ambiental (se necessário) e preparação de documentação para obtenção do licenciamento ambiental – intervenção em Área de Preservação Permanente. | CJ | 1,00 |
| 3.2.7 | Elaboração do orçamento, incluindo planilha orçamentária, memória de cálculo detalhada, cronograma físico-financeiro, curva ABC e curva S. Elaboração de memorial descritivo detalhado. | CJ | 1,00 |
| 3.3 | PISTA DE CAMINHADA DA ALAMEDA SÃO FRANCISCO (EXTENSÃO APROXIMADA DE 1.200M) |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT |
| 3.3.1 | Diagnóstico/Levantamento de dados, contemplando a elaboração de relatório. Nesta etapa, deverão ser realizados os seguintes serviços, entre outros que se fizerem necessários: ● Levantamento topográfico planialtimétrico do local da intervenção. ● Identificação de interferências como redes de drenagem pluvial, abastecimento de água, esgotamento sanitário, distribuição de energia, etc. ● Avaliação das condições do trecho da pista de caminhada já existente. ● Mapeamento das espécies arbóreas. | CJ | 1,00 |
| 3.3.2 | Projeto executivo. Nesta etapa, deverão ser realizados os seguintes serviços, entre outros que se fizerem necessários: ● Projeto geométrico. ● Projeto de pavimentação. ● Projeto de drenagem pluvial. ● Projeto paisagístico. ● Projeto de sinalização viária. ● Orçamento preliminar das obras. | CJ | 1,00 |
| 3.3.3 | Elaboração do orçamento, incluindo planilha orçamentária, memória de cálculo detalhada, cronograma físico-financeiro, curva ABC e curva S. Elaboração de memorial descritivo detalhado. | CJ | 1,00 |

LEVANTAMENTO DE MERCADO

Atualmente, o Município de Itaguara/MG enfrenta elevada demanda por elaboração de projetos técnicos, simultaneamente ao acompanhamento e fiscalização de obras em execução, inclusive empreendimentos de grande porte e complexidade, como a construção da Nova Escola Municipal.

Esse cenário impõe significativa sobrecarga ao corpo técnico do Setor de Engenharia e Arquitetura, que, além do acompanhamento das obras em andamento, necessita atender a múltiplas demandas estruturais do Município.

Ressalta-se, ainda, que a elaboração dos projetos pretendidos exige a realização de estudos técnicos específicos, tais como levantamentos topográficos, sondagens geotécnicas, estudos preliminares de viabilidade, análises estruturais e demais ensaios técnicos, os quais dependem de equipamentos e tecnologias especializadas não disponíveis na estrutura administrativa municipal.

Diante desse contexto, foram analisadas as seguintes soluções:

SOLUÇÃO 01 – Contratação temporária de corpo técnico qualificado.

Embora possível em tese, essa alternativa não se mostra adequada, uma vez que a simples ampliação do quadro técnico não supre a ausência de equipamentos especializados indispensáveis à realização dos estudos preliminares e complementares exigidos para a elaboração dos projetos. Ademais, a diversidade e a complexidade das demandas exigem atuação multidisciplinar integrada, com profissionais especializados em diferentes áreas da engenharia e arquitetura, o que não se compatibiliza com contratações pontuais e isoladas.

SOLUÇÃO 02 – Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de engenharia e arquitetura.

Essa alternativa contempla a contratação de empresa especializada, dotada de equipe multidisciplinar e infraestrutura técnica própria, incluindo equipamentos adequados à realização de sondagens, levantamentos topográficos, ensaios e demais estudos necessários.

A empresa contratada poderá executar os serviços de forma integrada, garantindo precisão técnica, cumprimento de normas técnicas aplicáveis e observância dos prazos estabelecidos pela Administração.

Considerando as características do objeto e a necessidade de estudos técnicos que extrapolam a capacidade operacional e estrutural do Município, conclui-se que a execução indireta, mediante contratação de empresa especializada (SOLUÇÃO 02), é a alternativa tecnicamente viável e mais adequada ao interesse público.

Entende-se que a execução dos serviços deverá ser através de empreitada por preço global, uma vez que será adotada sistemática de medição e pagamento associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, e cada parte assumirá o risco de eventuais distorções nos quantitativos a serem executados.

ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

O valor máximo fixado para esta licitação, É SIGILOSO, conforme motivado no Termo de referência, cláusula 8.

Para a definição do valor da contratação, realizou-se pesquisa de preços consultando-se empresas com reconhecida expertise na prestação de serviços compatíveis com o objeto a ser contratado, sendo o valor total estimado a média dos orçamentos obtidos.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A presente contratação tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados de engenharia e arquitetura para a elaboração de 7 (sete) projetos básicos e executivos distintos, conforme demandas previamente descritas neste Estudo Técnico Preliminar.

A solução compreende a execução integral das etapas técnicas necessárias à adequada instrução dos processos de futura contratação das obras, incluindo estudos preliminares, desenvolvimento de projetos, obtenção de aprovações e elaboração de documentação técnica completa.

a) Diagnóstico e Levantamento de Dados

A empresa contratada deverá realizar a coleta, conferência, atualização, complementação ou execução integral dos levantamentos necessários à elaboração dos projetos executivos, incluindo, quando aplicável:

- Levantamento topográfico planialtimétrico e cadastral;

- Sondagens geotécnicas;

- Ensaios técnicos específicos;

- Avaliações estruturais e demais estudos pertinentes à natureza de cada intervenção.

Ao final desta etapa, deverá ser apresentado relatório técnico circunstanciado contendo os dados coletados, análises realizadas e conclusões técnicas.

b) Estudo de Viabilidade para Desapropriações (quando aplicável)

A empresa deverá realizar estudo técnico de viabilidade para eventual necessidade de desapropriação de áreas, incluindo:

- Análise técnica da área atingida;

- Elaboração de mapa georreferenciado;

- Memorial descritivo técnico da área a ser desapropriada.

Caso o Município opte pela desapropriação, toda a documentação técnica necessária deverá ser devidamente preparada.

c) Elaboração dos Projetos Executivos

A contratada deverá desenvolver os projetos executivos completos, de acordo com a tipologia de cada demanda, contemplando todas as disciplinas técnicas pertinentes (arquitetura, estrutural, instalações, drenagem, pavimentação, entre outras que se fizerem necessárias).

Nesta fase, deverá ser apresentado orçamento preliminar compatível com as soluções técnicas propostas.

d) Revisões e Aprovações Técnicas

A empresa será responsável por promover todas as revisões técnicas necessárias até a aprovação dos projetos junto às concessionárias de serviços públicos e demais órgãos competentes, conforme a natureza de cada intervenção.

e) Licenciamento Ambiental (quando exigido)

Quando aplicável, a contratada deverá providenciar a preparação da documentação técnica necessária ao licenciamento ambiental, promovendo as adequações e revisões solicitadas até a aprovação pelo órgão ambiental competente.

f) Elaboração do Orçamento Detalhado e Documentação Técnica Final

A contratada deverá elaborar:

- Planilha orçamentária detalhada;

- Memória de cálculo completa;

- Cronograma físico-financeiro;

- Curva ABC de serviços e insumos;

- Curva S de desembolso;

- Memorial descritivo detalhado de todos os serviços necessários à execução das obras.

Toda a documentação deverá observar as normas técnicas aplicáveis, os parâmetros exigidos pelos órgãos de controle e os requisitos necessários para futura instrução de procedimento licitatório para execução das obras.

A contratação se dará em conformidade com o previsto no termo de referência, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, já tendo sido aqui demonstrado que a melhor forma de execução dos serviços é a indireta, através de empreitada por preço global.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO

Considerando as demandas já apresentadas pelo Município, o parcelamento do objeto por tipologia de projeto revela-se medida técnica e administrativamente vantajosa.

A divisão em lotes distintos permite que a execução dos serviços seja atribuída a mais de um contratado, possibilitando maior celeridade na elaboração dos projetos, especialmente diante da necessidade de atendimento simultâneo das demandas municipais.

Além disso, o parcelamento favorece a qualidade técnica da contratação, na medida em que possibilita a participação de empresas que concorram apenas às parcelas compatíveis com sua área específica de atuação e especialização, ampliando a competitividade e garantindo maior aderência técnica entre o objeto licitado e a qualificação da futura contratada.

Destaca-se, ainda, que o projeto executivo de contenção de talude e paisagismo da entrada da sede municipal demanda conhecimento técnico específico para elaboração de projeto em faixa de domínio de rodovia federal, bem como domínio dos trâmites administrativos necessários à aprovação junto à Concessionária responsável e à Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT.

Em razão dessas particularidades técnicas e regulatórias, a individualização dessa demanda mostra-se plenamente justificada, evitando restrição indevida à competitividade e assegurando que empresas com expertise específica possam participar do certame.

Dessa forma, as demandas serão organizadas em três lotes distintos, conforme discriminado na tabela a seguir.

| LOTE | PROJETOS |
| --- | --- |
| 1 | Contenção de talude e paisagismo da entrada da sede municipal – Rua Padre Geraldo Rodrigues Costa |
| 2 | Reforma de prédio público e da Praça Antônio Ferreira de Morais |
|  | Reforma e ampliação da Capela Velório do Cemitério Parque Nossa Senhora das Dores |
|  | Coreto, banheiros públicos e paisagismo da Praça Raimundo de Morais Lara e arredores |
| 3 | Pavimentação asfáltica da continuidade da Rua José Lara, Rua São José e Rua São Geraldo |
|  | Pavimentação asfáltica da continuidade da Av. Eliziário Gonçalves Ramos |
|  | Pista de caminhada da Alameda São Francisco |

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratação de empresa para a finalidade detalhada pretende alcançar a eficiência, eficácia e efetividade da Administração Pública. Os resultados previstos são:

- Obtenção de serviços de assessoria técnica específica;

- Celeridade na entrega dos projetos;

- Compatibilização dos diferentes projetos e um maior detalhamento dos serviços;

- Aprovação dos projetos em concessionárias ou órgãos específicos;

- Obtenção das licenças ambientais pertinentes;

- Maior eficiência no acompanhamento e fiscalização das obras que serão contratadas posteriormente.

IMPACTOS AMBIENTAIS

Os serviços prestados se utilizarão de recursos que minimizam os impactos ambientais ou que tenham soluções adequadas aos possíveis resíduos, em conformidade com a legislação vigente.

MAPA SIMPLIFICADO DE RISCOS

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviço técnico especializado de engenharia e arquitetura para a elaboração de projetos básicos e executivos diversos.

Escala de Avaliação:

- Probabilidade: Baixa (B) | Média (M) | Alta (A)

- Impacto: Baixo (B) | Médio (M) | Alto (A)

- Nível do Risco: Baixo | Médio | Alto | Crítico

| Nº | Risco Identificado | Prob. | Impacto | Nível | Medidas de Mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Atraso na entrega dos projetos | M | A | Alto | Estabelecer cronograma com marcos de entrega; pagamento por etapas; reuniões periódicas de acompanhamento; previsão de penalidades contratuais. |
| 2 | Projetos incompletos ou em desacordo com normas técnicas | M | A | Alto | Definição clara dos entregáveis no Termo de Referência; exigência de ART/RRT; revisão técnica pelo Setor de Engenharia e Arquitetura antes do aceite. |
| 3 | Reprovação dos projetos por órgãos externos (ANTT, Corpo de Bombeiros, Órgãos Ambientais, Vigilância Sanitária, etc.) | M | A | Alto | Prever obrigação contratual de revisão até aprovação final; checklist específico por órgão competente. |
| 4 | Falhas nos levantamentos técnicos (topografia, sondagem, ensaios de solo, etc.) | M | A | Alto | Exigir metodologia adequada; entrega de relatórios técnicos e dados brutos; responsabilidade técnica formalizada. |
| 5 | Orçamento com quantitativos ou composições incorretas | M | A | Alto | Exigir memória de cálculo detalhada; utilização de referências oficiais; análise técnica prévia à aprovação final. |
| 6 | Inexequibilidade da proposta (menor preço por item/lote) | M | A | Alto | Análise de exequibilidade; exigência de planilha de composição de preços; diligências quando necessário. |
| 7 | Necessidade de alterações no escopo durante a execução | M | M | Médio | Definição precisa do objeto; comunicação clara e eficaz entre as partes. |
| 8 | Problemas relacionados a desapropriação ou regularização fundiária | B | M | Médio | Exigir estudo técnico detalhado e documentação georreferenciada adequada. |
| 9 | Intervenções ambientais sem licenciamento adequado | B | A | Alto | Exigir estudos ambientais e documentação completa para licenciamento; acompanhamento do processo junto ao órgão ambiental. |
| 10 | Fiscalização insuficiente por parte do Município | M | M | Médio | Designação formal de gestor e fiscal do contrato; acompanhamento sistemático das entregas. |

VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Os estudos preliminares evidenciam que a solução ora descrita, ou seja, a contratação de empresa para a prestação de serviço técnico especializado de engenharia e arquitetura para a elaboração de projetos básicos e executivos diversos, mostra-se tecnicamente possível e fundamentadamente necessária.

Itaguara, 15 de abril de 2026.

Ana Cecilia Sorrenti Bahia

Arquiteta Urbanista CAU/MG A- 36.485-1

Setor de Engenharia e Arquitetura

Juliano Carlos Vilaça

Engenheiro Civil CREA/MG 169.032/D

Setor de Engenharia e Arquitetura