ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
(Elaborado com fundamento no art. 18, §1º da Lei Federal nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 1.094, de 29 de dezembro de 2023.).
1 – INTRODUÇÃO
1.1 – O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) constituirá a primeira etapa do planejamento para a deflagração de procedimento licitatório para a contratação de pessoa jurídica especializada para a execução do objeto pretendido, que será descrito adiante. 
1.2 – Este documento foi elaborado com fulcro no art. 18, §1º da Lei Federal nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 1.094, de 29 de dezembro de 2023, e tem como objetivo principal fundamentar o Projeto Básico que será elaborado em momento oportuno, caso se conclua pela viabilidade da contratação. 

2 – UNIDADE DEMANDANTE DA CONTRATAÇÃO
2.1 - Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação.

3 – DO OBJETO
Contratação de pessoa jurídica especializada para a execução de obra de pavimentação em bloco sextavado de concreto, drenagem pluvial, meio-fio e sarjeta, nas Comunidades Santa Isabel e Pedra Branca, zona rural do município de Santa Margarida/MG, em regime de empreitada por preço unitário, com recursos provenientes das Resoluções SEGOV nº 14, de 03 de abril de 2024, nº 16, de 29 de abril de 2025, e recursos próprios municipais, incluindo o fornecimento dos materiais, equipamentos e mão de obra necessária para a satisfatória prestação dos serviços, visando o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação.
3.1 – Especificações:
	LOTE
	DESCRIÇÃO
	ORIGEM DO PAGAMENTO
	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
	PRAZO PARA EXECUÇÃO

	01
	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO, DRENAGEM PLUVIAL, MEIO-FIO E SARJETA, NA COMUNIDADE SANTA ISABEL, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA/MG.
	*Resolução SEGOV nº 14, de 03 de abril de 2024.
*Resolução SEGOV nº 16, de 29 de abril de 2025.
*Contrapartida: Recursos próprios.
	R$ 70.940,67
	75 (setenta e cinco) dias

	02
	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO, DRENAGEM PLUVIAL, MEIO-FIO E SARJETA, NA COMUNIDADE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA/MG.
	*Recursos Próprios.
	R$ 126.038,13
	75 (setenta e cinco) dias

	VALOR GLOBAL ESTIMADO
	R$ 196.978,80




[bookmark: _GoBack]4 – DA NECESSIDADE E JUSTIFICATIVAS DA CONTRATAÇÃO

A instauração de procedimento administrativo tem como objetivo viabilizar a escolha da proposta mais vantajosa em favor da Administração Pública municipal, para tanto, utilizando-se o critério de “menor preço”, bem como selecionar prestador (es) de serviços que apresente (m) oportunamente as melhores condições para contratar com a municipalidade, reduzindo, assim, o risco de contratação com particular (es) que possa (m) acarretar substancial dano ao interesse público, seja com a execução tardia ou até mesmo o atendimento incompleto da demanda. 
O objeto enquadra-se na definição de “obras e serviços comuns”, justificando-se a escolha da modalidade Concorrência e o critério de julgamento “menor preço”, com fundamento no art. 28, II e art. 6º, XXXVIII, a, da Lei Federal nº 14.133/2021. 
A pavimentação das estradas rurais é uma solução técnica eficaz para melhorar a infraestrutura viária, proporcionando maior durabilidade, resistência e segurança. Além disso, melhora a drenagem das águas pluviais, reduzindo a formação de erosões e minimizando os custos com manutenção.
Outro benefício significativo é a segurança proporcionada pelo calçamento, garantindo melhores condições de tráfego para os veículos, especialmente os de transporte escolar, ambulâncias e caminhões agrícolas. O sistema intertravado também permite fácil manutenção, pois blocos podem ser removidos e reinstalados sem necessidade de grandes intervenções.
As Estradas dos Morros dos Córregos Santa Isabel e Pedra Branca, localizadas na Zona Rural do Município de Santa Margarida/MG, não possuem nenhum tipo de pavimentação, sendo em chão batido.
Pensando no bem comum dos moradores, melhorar o tráfego das vias, trânsito de veículos e pessoas, a administração atual vem apresentar o projeto para a pavimentação em bloco sextavado de concreto, drenagem pluvial, sarjeta e meio-fio, visando o bem-estar da população.
5 – DA PREVISÃO DA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL
5.1 – Prejudicado, tendo em vista a ausência de Plano de Contratações Anual aprovado pelo Município de Santa Margarida/MG.

6 – DOS REQUISITOS DA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO, NECESSÁRIOS E SUFICIENTES À ESCOLHA DA SOLUÇÃO
6.1 – O objeto desta licitação deverá ser entregue no prazo máximo de 75 (setenta e cinco) dias, conforme cronograma físico-financeiro elaborado pelo (a) engenheiro (a) civil responsável, cujo início do prazo será a partir da data da emissão da ordem de serviços pelo setor competente. 
6.2 – Será de inteira responsabilidade do contratado, zelar pela qualidade dos serviços prestados, bem como corrigi-los/substituí-los quando forem constatados defeitos ou inadequação aos projetos de engenharia elaborados, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao contratante, decorrentes de negligência, imperícia ou omissão.
6.3 – A contratada deverá executar os serviços atendendo fielmente as normas da ABNT e as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.
6.4 – A contratada deverá empregar operários devidamente uniformizados e especializados nos serviços a serem executados, em número compatível com a natureza e cronograma da obra.
6.5 – A contratada deverá sinalizar o canteiro de obra, a fim de garantir a segurança dos trabalhadores e visitantes, prevenir acidentes, criar um ambiente de trabalho seguro e organizado.
6.6 – A contratada deverá, no canteiro de obras, mostrar os riscos de forma clara e objetiva, através de orientações escritas, de fácil compreensão, com cores e símbolos facilmente interpretáveis, sem duplo sentido, VISÍVEL DURANTE O DIA E A NOITE.
6.7 – Deverão ser sinalizadas as áreas de perigo, informações sobre acesso e/ou desvios, seja para pedestres ou veículos, riscos de escorregamento, quedas de objeto, e demais situações com perigo iminente. 
6.8 – A contratada deverá utilizar, para fins de sinalização, placas, painéis, materiais refletivos e dispositivos feitos com materiais transparentes, grades, cercas, organizadores de fila, barras de isolamento, etc., conforme o caso. 
6.9 – Todos os custos com a sinalização a que se referem os itens 6.5 a 6.8 correrão por conta da empresa contratada. 
6.10 – Caso sejam verificadas divergências e/ou inconsistências nos projetos/planilhas na fase de execução da obra, a contratada deverá comunicar diretamente o (a) engenheiro (a) fiscal responsável para que sejam tomadas as devidas providências. 
6.11 – A contratada deverá manter atualizados no canteiro de obra o alvará, certidões e licenças, para o fim de evitar eventuais interrupções por embargos. 
6.12 – A contratada deverá cumprir todas as etapas previstas no cronograma físico-financeiro, nos prazos estabelecidos, devendo manter o contratante informado acerca dos dias e horários de efetivo serviço, 
evitando visitas infrutíferas pelo (a) engenheiro (a) responsável pela fiscalização. 
6.13 – A contratada deverá manter o local da obra sempre limpo e salubre, livre de lixo, entulhos, água parada e demais acúmulos que possam ensejar riscos à saúde dos trabalhadores e demais visitantes. 
6.14 – A contratada deverá providenciar a colocação das placas exigidas pela Prefeitura Municipal e CREA local. 
6.15 – Para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos e o que mais for necessário para o perfeito andamento e execução dos serviços contratados. 
6.16 – Havendo necessidade, poderá o (a) engenheiro (a) responsável pela fiscalização exigir da empresa contratada a apresentação de documentos hábeis a comprovarem a qualidade e procedência dos materiais empregados, inclusive sua originalidade, sob pena de não recebimento do objeto e aplicação das penalidades cabíveis. 
6.17 – O objeto será recebido conforme as etapas previstas no cronograma físico-financeiro, e se dará da seguinte forma:
6.17.1 – Provisoriamente: de forma sumária, imediatamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do serviço com as exigências contratuais, nos termos do art. 140, II, a, da Lei Federal nº 14.133/2021. 
6.17.2 – Definitivamente: por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, após a conferência dos itens, nos termos do art. 140, II, b, da Lei Federal nº 14.133/2021.
6.17.2.1 – Para fins de recebimento definitivo de cada etapa da execução, a contratada deverá apresentar relatório fotográfico dos serviços executados, bem como o boletim de medição respectivo. Após a apresentação e recebimento, a empresa estará autorizada a emitir a nota fiscal, cujo pagamento será efetuado no prazo máximo de 15 (quinze) dias após sua apresentação.
6.18 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do CONTRATADO quanto aos defeitos ocultos, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).
6.19 - No ato da entrega, as notas fiscais deverão conter a quantidade e especificação de todos os serviços prestados.
6.20 - Os materiais/serviços que não atenderem às condições exigidas ou que apresentarem quaisquer defeitos ou vícios de qualidade serão imediatamente devolvidos pela Administração, devendo, inexoravelmente, serem substituídos por outros que não apresentem características que os tornem impróprios ou inadequados para utilização a que se destinam ou lhes diminuam o valor, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de sua notificação formal por parte do órgão ou entidade municipal requisitante, cabendo ao contratado arcar com todos os custos da substituição ou reparo, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
6.21 - Caso o contratado verificar a possível ocorrência de atraso no cumprimento da obrigação contratual ocasionado por motivo de força maior ou caso fortuito, e apresentar justificativa até 01 (um) dia útil antes do término da data aprazada para a execução, tal circunstância não será considerada ato de inadimplemento contratual, desde que acolhida pela Administração Pública municipal.
6.22 - Salvo expressa autorização da Administração Pública, o objeto do presente certame não poderá ser cedido, transferido ou subcontratado com terceiros estranhos à relação contratual originária.

7 – DA ESTIMATIVA E DAS QUANTIDADES A SEREM POTENCIALMENTE CONTRATADAS
7.1 – Os materiais que serão utilizados para a execução da obra e dos serviços constantes do objeto, bem como os quantitativos, foram estimados pela engenheira civil Larissa Oliveira Gomes, inscrita no CREA MG nº 195.946/D, que elaborou memória de cálculos, planilha orçamentária, projetos e demais documentos necessários para a execução, após visita ao local determinado para estudos de viabilidade e demais procedimentos de praxe. 

8 – DO LEVANTAMENTO DE MERCADO E DA ESTIMATIVA DO VALOR
[bookmark: _Hlk165900267]8.1 – Para a definição do valor estimado da contratação do córrego Santa Isabel, foi elaborada planilha orçamentária de custos com base na tabela SETOP-SICOR – (Ref. 04/2025), SINAPI MG (Ref. 07/2025), alcançando o valor estimado de R$ 70.940,67 (setenta mil novecentos e quarenta reais e sessenta e sete centavos).
Para a definição do valor estimado da contratação do córrego Pedra Branca, foi elaborada planilha orçamentária de custos com base na tabela SETOP-SICOR – (Ref. 04/2025), SINAPI MG (Ref.  07/2025), SICRO MG (Ref. 01/2025), alcançando o valor estimado de R$ 126.038,13 (cento e vinte e seis mil e trinta e oito reais e treze centavos).

9 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
9.1 – A solução para que o objeto pretendido seja executado é a abertura de procedimento licitatório, na modalidade Concorrência, tendo como critério de julgamento o de menor preço, pois assim será possível alcançar a (s) proposta (s) mais vantajosa (s) para a prestação dos serviços, visando o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação.

10 – DO NÃO PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO
10.1 – A pretensão da Unidade demandante não necessita de parcelamento, uma vez que a contratação objetivada poderá ser alcançada através de um único procedimento. Além disso, a previsão é que o objeto seja executado e entregue no prazo máximo de 75 (setenta e cinco) dias, previsto no cronograma físico financeiro elaborado pela engenheira civil responsável, tempo suficiente para a execução da empreitada.  

11 – DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
11.1 – Busca-se a contratação de pessoa jurídica especializada para a execução de obra de pavimentação em bloco sextavado de concreto, drenagem pluvial, meio-fio e sarjeta, nas Comunidades Santa Isabel e Pedra Branca, zona rural do município de Santa Margarida/MG, em regime de empreitada por preço unitário, visando proporcionar aos visitantes ambientes organizado, aconchegante, confortável e seguro para o tráfego de pessoas e veículos. 

12 – CONSIDERAÇÕES SOBRE CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES 
12.1 – Não aplicável.

13 – DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS
13.1 – Verificadas no estudo ambiental e no projeto básico. 

14 – CONCLUSÃO
14.1 – Finalizado o Estudo Técnico Preliminar, a Secretaria solicitante e o (a) engenheiro (a) civil responsável reforçam a importância da contratação pretendida, especialmente para alcançar os resultados indicados no item 11.

Santa Margarida/MG, 11 de setembro de 2025.




________________________________________________
LARISSA OLIVEIRA GOMES
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MG Nº 195.946/D



____________________________________________
REGINALDO ALVES DUTRA
    SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, 
SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO
CPF 525.123.476-72




image1.png
f PREFEITURA MUNICIPAL DE

nnnnnnnnnnnn

M-

i . . Praca Coénego Arnaldo, n° 78, Centro -
Q(OBU 3875-1337 8gablnete@santamargarlda.mg.gov.br @ Santa Margarida, 36.913-000




