ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

(Elaborado com fundamento no art. 18, §1º da Lei Federal nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 1.094, de 29 de dezembro de 2023.).

1 – INTRODUÇÃO

1.1 – O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) constituirá a primeira etapa do planejamento para a deflagração de procedimento licitatório para a contratação de pessoa jurídica especializada para a execução do objeto pretendido, que será descrito adiante.

1.2 – Este documento foi elaborado com fulcro no art. 18, §1º da Lei Federal nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 1.094, de 29 de dezembro de 2023, e tem como objetivo principal fundamentar o Termo de Referência que será elaborado em momento oportuno, caso se conclua pela viabilidade da contratação.

2 – UNIDADES DEMANDANTES DA CONTRATAÇÃO

2.1 – Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito;

2.2 – Secretaria Municipal de Administração;

2.3 – Secretaria Municipal de Educação;

2.4 – Secretaria Municipal de Saúde;

2.5 – Secretaria Municipal de Assistência Social;

2.6 – Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação;

2.7 – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

3 – DO OBJETO

3.1 – Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços gerais de elétrica automotiva, em veículos leves e pesados pertencentes à frota municipal, sem fornecimento de peças, visando o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Santa Margarida/MG.

4 – DA NECESSIDADE E JUSTIFICATIVAS DA CONTRATAÇÃO

A instauração de procedimento administrativo tem como objetivo viabilizar a escolha da proposta mais vantajosa em favor da Administração Pública municipal, para tanto, utilizando-se o critério de “menor preço” por item, bem como selecionar prestador (es) de serviços que apresentem, oportunamente, as melhores condições para contratar com a municipalidade, reduzindo, assim, o risco de contratação com particular (es) que possa (m) acarretar substancial dano ao interesse público, seja com a execução tardia ou até mesmo o atendimento incompleto da demanda.

O objeto enquadra-se na definição de “serviços comuns”, tendo em vista que os padrões de qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, XIII da Lei Federal nº 14.133/2021, justificando-se a escolha da modalidade pregão, nos termos do art. 6º, XLI da mesma Lei.

A contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços de elétrica automotiva em veículos leves e pesados da frota municipal de Santa Margarida/MG justifica-se pela necessidade de assegurar a manutenção preventiva e corretiva dos sistemas elétricos dos veículos, garantindo seu adequado funcionamento, a segurança dos usuários e a continuidade dos serviços públicos prestados pelas Secretarias Municipais. Considerando a complexidade técnica desses serviços e a inexistência de estrutura própria suficiente para sua execução, torna-se imprescindível a contratação de empresa especializada, sem fornecimento de peças, visando maior eficiência, economicidade e a preservação do patrimônio público.

Desta forma, restaram demonstradas as razões que justificam a necessidade de instauração de procedimento licitatório adequado para aquisição do referido objeto.

5 – DA PREVISÃO DA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

5.1 – Prejudicado, tendo em vista a ausência de Plano de Contratações Anual aprovado pelo Município de Santa Margarida/MG.

6 – DOS REQUISITOS DA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO, NECESSÁRIOS E SUFICIENTES À ESCOLHA DA SOLUÇÃO

6.1 - O início das atividades se dará imediatamente após a assinatura do contrato e estará vinculado às solicitações feitas pelo Setor competente.

6.2 – A execução dos serviços deverá ser realizada de forma imediata, conforme a necessidade das Secretarias solicitantes, que procederão à solicitação dos serviços nas quantidades que lhes convierem.

6.3 - Será de inteira responsabilidade do contratado zelar pela qualidade dos serviços prestados e também da correção/reparo/substituição quando vierem defeituosos.

6.4 - A entrega deverá ser realizada de forma adequada que garanta a qualidade dos serviços, sendo todos entregues em perfeito estado.

6.5 - No ato da entrega, as notas fiscais deverão conter as quantidades e especificações de todos os serviços prestados.

6.6 – A execução deverá ser realizada de forma adequada, respeitando as técnicas atinentes à natureza do objeto, garantindo sua qualidade e integridade.

6.7 - Não existe quantidade mínima de pedido, devendo o contratado realizar os serviços independentemente da quantidade solicitada pelo setor responsável.

6.8 – Subsistirá na forma da lei, mesmo após a entrega, responsabilidade do Contratado pela qualidade e correção do serviço licitado.

6.9 - A empresa vencedora deverá responsabilizar-se por todos os custos inerentes à execução do objeto tais como: locomoção, fretes, encargos sociais, tributos incidentes, etc.

6.10 - A empresa vencedora, de acordo com as necessidades da contratante, deverá ter um galpão e um profissional em parte elétrica automotiva à disposição da frota de veículos, lembrando que os serviços de remoção dos veículos correrão por conta do contratado.

6.11 - O contratado está sujeito à fiscalização do serviço no ato da entrega, reservando-se ao contratante, através de servidor responsável pela fiscalização da entrega, o direito de não recebê-lo, caso não se encontre em condições satisfatórias para utilização e não atenda às condições de qualidade exigidas.

6.12 – O recebimento provisório do objeto se dará de forma sumária, imediatamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do produto/serviço com as exigências contratuais, nos termos do art. 140, II, a, da Lei Federal nº 14.133/2021.

6.13 – O recebimento definitivo do objeto será realizado no prazo máximo de 05 (cinco) dias, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, após a conferência dos itens e da nota fiscal entregue, nos termos do art. 140, II, b, da Lei Federal nº 14.133/2021.

6.14 – O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

6.15 – O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do contratado quanto aos defeitos ocultos, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

6.16 - Os serviços que não atenderem às condições exigidas ou que apresentarem quaisquer defeitos ou vícios de qualidade, serão imediatamente devolvidos pela Administração, devendo, inexoravelmente, ser reparados por outros que não apresentem características que os tornem impróprios ou inadequados para utilização a que se destinam ou lhes diminuam o valor, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de sua notificação formal por parte do órgão ou entidade municipal requisitante, cabendo ao contratado arcar com todos os custos da substituição ou reparo, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.17 – Caso o contratado verificar a possível ocorrência de atraso no cumprimento da obrigação contratual ocasionado por motivo de força maior ou caso fortuito, e apresentar justificativa até 1 (um) dia útil antes do término da data aprazada para a execução, tal circunstância não será considerada ato de inadimplemento contratual, desde que acolhida pela Administração Pública municipal.

6.18 - Salvo expressa autorização da Administração Pública, o objeto do presente certame não poderá ser cedido, transferido ou subcontratado com terceiros estranhos à relação contratual originária.

7 – DAS ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES A SEREM POTENCIALMENTE CONTRATADAS

7.1 – Os quantitativos a serem contratados foram estimados pelas unidades demandantes considerando a demanda do Município no exercício anterior e ajustados para o atual exercício. Alguns veículos foram retirados da lista descritiva, tendo em vista que serão leiloados para a aquisição de novos. Outros veículos foram incluídos, os quais foram adquiridos após a assinatura dos contratos que embasaram a pesquisa de preços e estão pendentes de entrega.

8 – DO LEVANTAMENTO DE MERCADO E DA ESTIMATIVA DO VALOR

8.1 – Para a definição do valor estimado da contratação, foi utilizado o parâmetro do inciso II do Artigo 5º do DECRETO MUNICIPAL 1.085/2023, de 28 de dezembro de 2023, que assim dispõe:

“II – contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;”

Obs.: na pesquisa em apreço, foram considerados os valores constantes dos contratos administrativos nºs 129 e 130/2025, conforme especificações contidas na pesquisa de preços anexa.

Para a execução dos serviços foi apurado o valor global estimado de R$ 184.464,00 (cento e oitenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e quatro reais), conforme pesquisa de preços anexa, que contém a relação atualizada dos veículos municipais.

9 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

9.1 – A solução para que o objeto pretendido seja executado é a abertura de procedimento licitatório, na modalidade Pregão, tendo como critério de julgamento o de menor preço por item, pois assim será possível alcançar a (s) proposta (s) mais vantajosa (s) para a prestação de serviços gerais de elétrica automotiva, sem fornecimento de peças, para manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos pertencente ao município de Santa Margarida.

10 – DA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS (ME’s) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP’s), COM SEDE LOCAL OU REGIONAL NA MICRORREGIÃO GEOGRÁFICA DE MANHUAÇU/MG, CONFORME PERMITIDO PELO ARTIGO 48, I, DA LC Nº 123/2006 E ART. 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 1.495/2025, DE 17 DE OUTUBRO DE 2025.

O artigo 47 da Lei Complementar nº 123/2006 determina o tratamento diferenciado e simplificado para as ME’s e EPP’s nas contratações públicas da Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional, federal, estadual e municipal, para o fim de promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, e visando a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica.

Para o cumprimento da determinação supra, o inciso I do art. 48 da LC 123/2006 dispõe que a Administração Pública deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de ME’s e EPP’s nos itens de contratação com valor de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Em conformidade com a LC 123/2006, o Município de Santa Margarida editou o Decreto Executivo nº 1.495/2025, de 17 de outubro de 2025, para dispor sobre o incentivo às compras locais e o tratamento diferenciado simplificado para ME’s e EPP’s, conforme anexo. Referido Decreto confirma os permissivos e determinações contidas no Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, e condiciona a participação exclusiva destas empresas nas licitações realizadas no âmbito da Administração Pública Municipal à comprovação da viabilidade técnica e econômica da medida, conforme previsão constante do art. 6º.

Para demonstrar a compatibilidade dos valores estimados com os preços praticados no mercado regional, procedeu-se ao levantamento e análise de orçamentos obtidos com prestadores de serviços locais, com perfeitas condições de executar o objeto, uma vez que apresentam:

- Número suficiente de prestadores de serviços ativos e com registro em CNAE compatível com o objeto, o que assegura concorrência mínima e diversidade de oferta;

- Proximidade geográfica que permite execuções rápidas e fracionadas, reduzindo custos logísticos para a Administração;

- Capacidade técnica e operacional local, comprovada pela existência de empresas com estrutura física na região, aptas a atender às demandas de serviços contínuos;

- Menor risco de desabastecimento e atrasos, tendo em vista o fácil acesso e a disponibilidade imediata dos serviços.

As informações detalhadas das empresas apuradas, com sede local e regional, na microrregião geográfica de Manhuaçu/MG foram registradas pelo responsável Alex Raposo dos Santos, Diretor de Contratações Públicas, conforme Relatório Simplificado de Capacidade Regional anexo.

Dito isso, a deflagração de processo licitatório na modalidade Pregão, na forma eletrônica, para a contratação do objeto pretendido, com participação exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte com sede local ou regional na microrregião geográfica de Manhuaçu/MG é medida legal, viável técnica e economicamente, já que fortalecerá a economia local e regional, e facilitará a prestação dos serviços.

11 – DO NÃO PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO

11.1 – A pretensão das Unidades demandantes não necessita de parcelamento, uma vez que a contratação objetivada poderá ser alcançada através de um único procedimento.

11.2 – Destaque-se que o parcelamento da solução não seria vantajoso para o Município, já que demandaria maior mão de obra humana na elaboração dos procedimentos, além de publicações, tempo disponível, etc..

12 – DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

12.1 – Com a contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços de elétrica automotiva, pretende-se garantir o pleno funcionamento dos sistemas elétricos dos veículos leves e pesados da frota municipal, assegurando maior segurança, confiabilidade e disponibilidade dos veículos utilizados pelas Secretarias Municipais de Santa Margarida/MG. Busca-se, ainda, a redução de falhas e paralisações, o aumento da vida útil da frota, a melhoria da eficiência na execução dos serviços públicos, bem como a economicidade na manutenção do patrimônio público, por meio de serviços técnicos adequados e realizados de forma contínua e especializada.

13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

13.1 – Não há contratações correlatas ou interdependentes vinculadas ao objeto desta contratação, sendo os serviços de elétrica automotiva independentes e suficientes para atender às necessidades da frota municipal, não demandando a celebração de outros contratos para sua execução.

14 – DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS

14.1 – A execução dos serviços de elétrica automotiva poderá gerar impactos ambientais de baixa magnitude, principalmente relacionados ao descarte inadequado de resíduos, como fios, cabos, componentes elétricos danificados e materiais contaminados, bem como ao uso de produtos que possam oferecer riscos ao meio ambiente. Também podem ocorrer impactos indiretos, como consumo de energia elétrica e eventual geração de ruídos durante a execução dos serviços.

14.2 – Como medidas mitigadoras, a empresa contratada deverá realizar o correto acondicionamento, segregação e destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados, em conformidade com a

legislação ambiental vigente. Deverá, ainda, adotar boas práticas operacionais, evitando desperdícios, prevenindo vazamentos e minimizando a geração de resíduos. Recomenda-se o uso racional de energia elétrica, a manutenção adequada de equipamentos e o controle de ruídos, de forma a reduzir eventuais incômodos e impactos ambientais, contribuindo para a preservação do meio ambiente e o atendimento aos princípios da sustentabilidade.

15 – CONCLUSÃO

15.1 – Diante do exposto, conclui-se que a contratação objetivada é necessária e adequada para garantir a manutenção, a segurança e a continuidade dos serviços públicos prestados pelas Secretarias Municipais. A contratação apresenta resultados positivos esperados, possui impactos ambientais de baixa relevância, passíveis de mitigação por meio de boas práticas, e não depende de contratações correlatas ou interdependentes. Assim, a medida mostra-se técnica, administrativa e economicamente viável, atendendo ao interesse público e à preservação do patrimônio municipal.

Santa Margarida/MG, 21 de janeiro de 2026.

Maria Luíza Stoupa de Sá Otoni

Secretário Municipal de Administração

Jéssica de Paula Portes Rodrigues Zanetti

Secretária Municipal de Educação.

Téria Costa Matiles

Secretária Municipal de Saúde

Mara Cristina Sanglard Bifano de Oliveira

Secretária Municipal de Assistência Social

Reginaldo Alves Dutra

Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação

Eliardo Vieira Lima

Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Mara Rúbia Torres Barreto

Secretária Municipal de Transporte e Trânsito