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PREFEITURA MUNICIPAL DE CHALÉ

CNPJ: 18.392.548/0001-90

ANEXO I

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Lei nº 14.133/2021

1 – INTRODUÇÃO

1.1. O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

1.2. O objetivo principal deste estudo é detalhar a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

2 - OBJETO

2.1. Contratação de empresa especializada para execução de obras de pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com fornecimento de material e mão de obra, na Estrada Rural de Acesso do Município de Chalé/MG ao Município de Conceição de Ipanema/MG (Trecho 1), em conformidade com os projetos técnicos, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais componentes e especificações técnicas.
2.2. As execução das obras previstas neste Estudo Técnico Preliminar e seus apêndices, serão executadas de acordo com as especificações técnicas e quantitativos descritos na planilha orçamentária, que faz parte integrante do edital independente de suas transcrição e, deverão ser rigorosamente obedecidos na apresentação da documentação e elaboração das propostas:

a) Projetos Executivos (localização, situação, pavimentação, terraplenagem, drenagem, sinalização, dentre outros;

b) Planilha Orçamentária;

c) Cronograma Físico-Financeiro;
d) Composição de Custos;

e) Memorial de Cálculo;
f) Memorial Descritivo;

g) Composição do BDI;

h) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica;
i) Plano de Trabalho 001496/2026;

j) Termo de Convênio de Saída nº 1231002613-2026 – SEAPA.

3 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

3.1. A necessidade de execução das obras de pavimentação asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) na estrada rural que liga o Município de Chalé/MG ao Município de Conceição de Ipanema/MG (Trecho 1), justifica-se pela atual condição precária da via, caracterizada por trechos não pavimentados, presença de buracos, poeira excessiva no período seco e lama no período chuvoso, dificultando significativamente o tráfego de veículos e pedestres.
3.2. Visando a solucionar os problemas a Administração Municipal buscou junto ao Estado de Minas Gerais a conjugação de esforços, com atuação harmônica e sem intuito lucrativo, para a revitalização de estradas por meio de obras de reforma nas vias municipais que dão acesso à zona rural do Município, conforme Plano de Trabalho: 001496/2026, devidamente aprovado pelo(a) concedente e parte integrante deste Estudo Técnico Preliminar, para todos os fins de direito, na condição de seu anexo.
3.3. Todavia, após os tramites legais, o Município de Chalé/MG, foi contemplado com a intervenção proposta, dando origem ao Termo de Convênio de Saída Nº 1231002613-2026/SEAPA, firmado Entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA e o Município de Chalé/MG, para os fins de direito nele especificados.
3.4. Ademais, a intervenção proposta, com fornecimento de materiais e mão de obra, visa proporcionar melhores condições de mobilidade e segurança aos usuários, incluindo moradores, produtores rurais, transporte escolar e serviços essenciais como saúde e segurança pública, visto que a pavimentação em CBUQ contribuirá para a redução de custos de manutenção da via, aumento da durabilidade do pavimento e melhoria na qualidade de vida da população local.

3.5. Além disso, a obra fomentará o desenvolvimento econômico da região, facilitando o escoamento da produção agrícola e pecuária, incentivando o comércio local e promovendo maior integração entre a zona rural e a sede do município. Também haverá redução dos impactos ambientais associados à poeira e à erosão do solo.

Parte inferior do formulário

3.6. A intervenção também visa assegurar o acesso contínuo e seguro a serviços essenciais, como saúde, educação e comércio, promovendo a integração entre os dois municípios, além de fomentar o desenvolvimento regional de forma sustentável e o fortalecimento da economia local, regional e melhoria da qualidade de vida dos moradores de ambos os Municípios.

3.7. Dessa forma, a presente justificativa evidencia as razões de interesse público e a necessidade inadiável e imprescindível da execução das obras, cujo objetivo é viabilizar a execução da obra com qualidade, segurança e conformidade legal, garantindo a correta aplicação dos recursos públicos e o atendimento das necessidades da coletividade, além disso, assegurar a melhoria das condições de escoamento das águas, prevenção de danos à infraestrutura pública, mitigação dos impactos ambientais, como erosão e assoreamento e o objetivo principal da segurança e mobilidade da população.
4 - PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

4.1. A presente contratação não se encontra prevista no plano de contratação anual, uma vez que o referido instrumento ainda não foi elaborado pela Administração Municipal. Todavia, cumpre registrar que a contratação está devidamente alinhada ao PPA – Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA – Lei Orçamentária Anual, bem como no planejamento estratégico da Administração.
5 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1. A contratação deverá dar-se por meio do regular processo de licitação, na modalidade Concorrência, na forma eletrônica, com critério de julgamento de menor preço (global), sob o regime de execução indireta, por empreitada por preço unitário, aplicando em todos os seus termos a Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, dentre outras normas regulamentares vigentes.

5.2. DA VISITA TÉCNICA

5.2.1. Caso seja de interesse dos interessados, poderão realizar visita técnica para conhecimento e localização do local onde serão executadas as obras/serviços, devendo, os interessados escolher e agendar até o último dia anterior a abertura do certame, o dia em qual data fará a visita. O horário da visita, independentemente do dia, será sempre das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min.

5.2.2. Os interessados em participar da visita técnica deverão confirmar e agendar o dia escolhido para a visita, através de e-mail a ser enviado para: licitacao@chale.mg.gov.br, ou através do telefone: (33) 3345-1208.
5.2.3. A finalidade da visita técnica é propiciar aos interessados, previamente à elaboração de sua proposta de preços, o efetivo conhecimento das condições reais do local onde será executado o objeto licitado, para que suas propostas de preços possam refletir com exatidão a sua plena execução, evitando-se futuras alegações de desconhecimento das características dos serviços licitados, resguardando a ente de possíveis inexecuções contratuais.

5.2.4. Tendo em vista a faculdade da realização de vistoria, as licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existentes, como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência desta Concorrência, motivo pelo qual, realizando ou não a visita deverá declarar o conhecimento dos locais da execução dos serviços, sob pena de inabilitação.

5.3. DA INVERSÃO DAS FASES

5.3.1. Conforme já mencionado alhures, a contratação será precedida de licitação, na modalidade Concorrência, sob a forma eletrônica, tendo em vista a natureza do objeto, consistente na execução de obra de pavimentação asfáltica, nos termos dos arts. 28, II, e 29 da Lei nº 14.133/2021.
5.3.2. O procedimento observará como regra, o rito estabelecido no art. 17 da Lei nº 14.133/2021. Contudo, considerando as características e a complexidade técnica do objeto, será adotada a inversão das fases, fazendo com que a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas/lances e julgamento.

5.3.3. A opção encontra fundamento no art. 17, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, que autoriza expressamente a antecipação da fase de habilitação, mediante ato motivado e com explicitação dos benefícios decorrentes, desde que a sistemática esteja prevista no edital.

5.3.4. No presente caso, a inversão justifica-se pela necessidade de assegurar, previamente à etapa competitiva, a verificação do atendimento dos requisitos de habilitação indispensáveis à execução do objeto, especialmente quanto à qualificação técnica e econômico-financeira, considerando a natureza de obra de engenharia e a necessidade de que a futura contratada disponha de estrutura, experiência e capacidade compatíveis com as obrigações contratuais.
5.3.5. A medida visa proporcionar maior segurança à Administração na condução do certame, reduzindo a possibilidade de que a fase de julgamento seja desenvolvida em relação a licitantes aventureiros que posteriormente venham a ser considerados inabilitados, além de favorecer a racionalização dos atos processuais.

5.3.6. A sistemática adotada deverá ser expressamente indicada no edital, observando-se os arts. 17, § 1º, e 63 da Lei nº 14.133/2021, bem como os princípios previstos no art. 5º da mesma Lei, visto que a opção não implica restrição indevida à competitividade, uma vez que os requisitos de habilitação deverão guardar pertinência e proporcionalidade com o objeto e limitar-se às exigências legalmente admitidas, especialmente aquelas previstas nos arts. 62 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

5.3.7. Diante da motivação acima, requeiro que o Edital preveja a inversão de fases do certame, fazendo com que a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas/lances e julgamento, cuja finalidade é conhecer de forma antecipada as empresas que atendam os requisitos de habilitação indispensáveis à execução do objeto, bem como para evitar aventureiros que, por sua vez, ofertem preços inexeqüíveis, sem nenhuma condição de executar o objeto, fato que, por sua vez, traz enormes danos a Administração, com a inexecução do objeto.
5.4. DOS REQUISITOS DE PRÉ-HABILITAÇÃO
5.4.1. É Cediço que, nos termos do art. 58 da Lei nº 14.133/2021, a Administração poderá exigir, como requisito de pré-habilitação, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, quando devidamente justificada no edital. 
5.4.2. No presente caso, a exigência justifica-se pela necessidade de assegurar maior seriedade e comprometimento dos licitantes com as propostas apresentadas, mitigando o risco de participação de interessados que não possuam efetiva intenção de manter as condições ofertadas ou de celebrar a contratação nas hipóteses legalmente previstas.
5.4.3. A medida também visa resguardar o interesse público e conferir maior segurança ao procedimento licitatório, reduzindo a possibilidade de desistências injustificadas, frustração do certame e necessidade de repetição de atos administrativos, com conseqüentes impactos sobre a eficiência, a economicidade e a continuidade da contratação.
5.4.4. Portanto, a exigência mostra-se adequada à natureza e aos riscos da contratação, desde que estabelecida em percentual e condições compatíveis com os parâmetros legais, sem impor ônus desproporcional aos potenciais participantes ou restringir indevidamente a competitividade. 
5.4.5. Os interessados em participar do certame, deverão comprovar como requisito de pré-habilitação, nos termos do art. 58, da Lei nº 14.133/2021, garantia da proposta, no percentual de 1% (um porcento), do valor estimado da contratação, mediante uma das modalidades previstas no § 1º, do art. 96, da Lei 14.133/2021 e alterações.
5.4.6. A garantia da proposta mencionada no item anterior, deverá ser protocolizada junto a Secretaria Municipal de Fazenda do Município de Chalé/MG, até o segundo dia útil que anteceder o recebimento das propostas. 
5.4.6.1. A Secretaria Municipal de Fazenda do Município de Chalé/MG, emitirá comprovante da garantia da proposta, que deverá constar dos documentos de habilitação. Acaso as licitantes não apresentem o comprovante serão inabilitadas no certame.
5.4.7. Acaso o licitante/interessado opte por efetuar a garantia em caução em dinheiro, deverá solicitar a Secretaria Municipal de Fazenda o número da agência bancária e numero da conta corrente para efetuar o deposito bancário.

5.4.8. A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação.
5.4.9. Ademais, é importante consignar que a garantia está sendo solicitada como pré-habilitação, em período anterior ao da abertura das propostas, haja vista a necessidade da Administração ter tempo hábil para consulta da veracidade da garantia apresentada junto às seguradoras e ao banco (em caso de dinheiro), para fins de confirmar as informações e de modo a não atrapalhar o julgamento do certame.  
5.4.10. Dessa forma, a garantia de proposta constitui instrumento de mitigação de riscos e de proteção da Administração, justificando-se sua adoção como requisito de pré-habilitação diante das características específicas do objeto e da necessidade de assegurar a efetividade do procedimento licitatório.
5.5. DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)

5.5.1. Deverá ser exigido no Edital, para fins de habilitação, que as empresa interessadas demonstrem a capacidade exercer direitos e assumir obrigações, mediante comprovação dos documentos de habilitação jurídica, regularidade fiscal, social e trabalhista, dentre outros, se necessário, conforme disposto nos arts. 66 e 68, observando-se as disposições contidas nos arts. 62 a 65, todos da lei de licitações e contratos.

5.5.2. Além dos documentos acima elencados, deverá ser exigida para fins de habilitação, a comprovação de qualificação técnica (operacional e profissional) e qualificação econômico-financeira, nos termos dos arts.  67 e 69, da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme descrição abaixo:

5.5.3. DA CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL
a) Certidão de Registro ou Inscrição da empresa, mediante apresentação da Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica – CRQPJ ou documento equivalente, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da sede da empresa, obedecidas as atualizações cadastrais e dentro do seu prazo de validade;

b) Comprovação de aptidão da(s) empresa(s) licitante(s), de desempenho de atividades pertinentes e compatível com o objeto da licitação, mediante atestado de capacidade técnica, acompanhada da Certidão de Acervo Operacional – CAO ou CAT-O, por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação.
b.1) As parcelas de maior relevância técnica e valor significativo, conforme disposto no §1º do art. 67, da Lei nº 14.133/2021, são as seguintes:

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	QUANT
	UNID

	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020
	1.482,00
	M³

	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO
	430,00
	M³

	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026
	102.500,00
	TXKM

	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025
	86,00
	M³

	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA
	22.300,00
	TKM

	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS.
	572
	M


b.2) A comprovação da execução dos serviços acima descritos (parcelas de maior relevância), poderão ser efetuada mediante apresentação de Atestados de Capacidade Técnica, registrado nas entidades profissionais competentes, mediante Certidões de Acervo Técnico – CAT, do(s) profissional (is) responsável (is) técnico(s), de forma cumulativa, desde que, na CAT conste o nome da Empresa Licitante como EXECUTORA DAS OBRAS/ SERVIÇOS; 

c) Atestado de Visita Técnica emitido pelo Setor de Engenharia do Município ou declaração firmada pelo representante legal da empresa, sob as penalidades cabíveis, que conhece as condições do local em que a obra será executada e que tem conhecimento de todas as informações necessárias dos projetos e demais componentes para à elaboração da proposta, conforme modelo a ser elaborado pelo responsável pela elaboração do edital.

d) Indicação do (s) Responsável(is) Técnico(s) pertencente ao quadro técnico da licitante e detentor das Certidões de Acervo Técnico, que será o responsável para acompanhamento das obras/serviços, objeto da presente licitação, conforme modelo a ser elaborado pelo responsável pela elaboração do edital.
5.5.4. DA CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL

a) Certidão de Registro ou Inscrição do(s) Responsável(is) Técnico(s), mediante apresentação da Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Física – CRQPF ou documento equivalente, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da sede da empresa, obedecidas as atualizações cadastrais e dentro do seu prazo de validade;

b) Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, acompanhada da Certidão de Acervo Técnico – CAT, por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação.
b.1) As parcelas de maior relevância técnica e valor significativo, conforme disposto no §1º do art. 67, da Lei nº 14.133/2021, são as seguintes:

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	QUANT
	UNID

	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020
	1.482,00
	M³

	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO
	430,00
	M³

	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026
	102.500,00
	TXKM

	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025
	86,00
	M³

	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA
	22.300,00
	TKM

	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS.
	572
	M


b.2) O(s) atestado(s) só será(ão) aceito(s) se o profissional em pauta possuir vínculo com o licitante na data da licitação, comprovado mediante apresentação, de cópia do contrato de prestação de serviço com a empresa ou da Carteira Profissional ou Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica emitido junto ao CREA ou CAU em que conste o nome do Responsável Técnico ou da ficha de registro de empregado.

b.3) Os profissionais indicados pelos licitantes para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional de que trata a alínea “b” do item 5.5.4, deverão ser observadas a necessária qualificação técnica e atribuições do título lhe conferidos, nos termos das regulamentações vigentes e deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pela administração.

5.5.5. Tanto para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional, quanto da capacidade técnico-profissional, será sempre permitido o somatório dos atestados,  admitindo-se ainda, a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços de características similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.
5.5.6. Não serão aceitos atestados e/ou certidões de acervos parciais, referentes às obras e/ou serviços em andamento, bem como atestado (s) ou CAT’s de projeto, fiscalização, supervisão, gerenciamento, controle tecnológico ou assessoria técnica de obras.

5.5.7. Considerando que o art. 67, I e II, da Lei 14.133/2021 exige para efeitos de qualificação técnica o registro ou inscrição na entidade profissional competente, não mencionando qualquer necessidade de visto ou registro secundário no conselho regional do local da obra para participação em licitações, tal necessidade, caso da licitante e profissionais sejam sediados em local diverso do Estado de Minas Gerais, será exigida apenas para fins de contratação, caso seja vencedor do certame.

5.5.8. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

5.5.8.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios sociais, contendo ainda, Termo de Abertura e Encerramento, apresentados na forma da lei, registrados na junta comercial ou órgão equivalente, que comprovem a boa situação da empresa, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

5.5.8.2. As empresas constituídas há menos de 02 (dois) anos, deverá apresentar Balanço de Abertura, contendo ainda, o Termo de Abertura e Encerramento do último exercício social, apresentados na forma da lei, devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão equivalente da sede ou domicílio da licitante.

5.5.8.3.  Para efeito de avaliação da capacidade econômico-financeira dos licitantes, conforme disposto no art. 69, da Lei Federal nº 14.133/2021, a empresa licitante deverá apresentar demonstrativo de boa situação financeira, que será avaliada pelos índices de Liquidez Corrente (LC), Liquidez Geral (LG) e Solvência Geral (SG), que deverão ser igual ou superior a 1,0, para que o licitante seja considerado habilitado, nas seguintes fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG =
;

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total

SG =
;

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante

LC =
; 
Passivo Circulante

5.5.8.4. As licitantes deverão elaborar o demonstrativo de boa situação financeira, conforme modelo elaborado pelo responsável pela elaboração do edital, ou, independentemente de modelo fornecido pelo órgão licitante. Entretanto, os índices financeiros, serão conferidos pela Agente de Contratação/Comissão de Contratação ou Profissional de Contabilidade vinculado ao Município de Chalé/MG.
5.5.8.5. As empresas interessadas em participar do certame, deverão comprovar no Balanço, que possui patrimônio líquido, igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais.
5.5.8.6. Declaração e relação detalhada dos compromissos já assumidos pelo(s) licitante(s) das obras contratadas em execução e/ou paralisadas e a executar, bem como das obras a serem contratadas em decorrência de licitações já julgadas, com a iniciativa privada e Administração Pública, conforme modelo a ser elaborado pelo responsável pela elaboração do edital.

5.5.8.6.1. Para efeito de avaliação da capacidade financeira do licitante, com base na declaração e relação de compromissos assumidos, a empresa deverá comprovar que o seu Patrimônio Líquido é igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados pela licitante com entidades públicas e/ou privadas, estando à capacidade econômico-financeira da empresa dentro dos parâmetros previstos para execução das obras objeto do Edital.  
5.5.8.7. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.
5.5.8.8. Comprovante da Garantia da Proposta emitido pela Secretaria Municipal de Fazenda, nos termos do item 5.4 e seguintes.
5.6. O Edital deverá prever que a falta de apresentação e comprovação pelas empresas licitantes de quaisquer dos documentos de habilitação ou proposta de preços, acima relacionados, ou sua apresentação em desconformidade com o exigido, ensejará na inabilitação ou desclassificação da licitante no certame. 

5.7. Em caso de omissão da data de validade dos documentos, o edital deverá admitir como válidos os documentos emitidos com data inferior a 60 (sessenta) dias da data da apresentação da proposta, não se enquadrando no prazo de que trata este item os documentos cuja validade é indeterminada.

5.8. No ato de elaboração do Projeto Básico/Termo de Referência ou Edital, poderão ser exigidos outros requisitos para fins da contratação ou de habilitação que não constem neste ETP, para fins resguardar a Administração na consecução integral do objeto, desde que devidamente previstos na Lei nº 14.133/2021 e demais normas regulamentares. 

5.9 - DOS REQUISITOS DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.9.1. O edital deverá prever que, após a sua divulgação a(s) licitante(s) poderá(ão) encaminhar PROPOSTAS DE PREÇOS, COM VALOR GLOBAL E EM MOEDA NACIONAL, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, até a data e horário designado para abertura da sessão, quando então, encerrar-se-á a fase de recebimento das propostas, devendo manifestar o pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital e seus Anexos.

5.9.2. Para a formulação da proposta de preços o(s) licitante(s) deverá(ão) observar e valer das descrições, unidades e quantidades de cada item da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL (Apêndice II, deste Estudo Técnico Preliminar), uma vez que a planilha detalha todos os custos e serviços para a completa execução das obras.

5.9.3. Deverá prever ainda que os licitantes apresentem propostas de preços, com os seguintes documentos:
a) Carta de apresentação da Proposta de Preços, conforme modelo a ser elaborado pelo responsável pela elaboração do edital;

b) Planilha Orçamentária, conforme Apêndice II, deste Estudo Técnico Preliminar (em formato PDF), assinada pelo Representante Legal da empresa e pelo Responsável Técnico que elaborou o orçamento do licitante, contendo os preços unitários, total e global da obra, guardando absoluta fidelidade com a Planilha Orçamentária Referencial, no que se refere às descrições dos serviços, unidades e quantidades;

b.1) Para fins de elaboração da Planilha Orçamentária (Apêndice II) constante da aliena “b”, o licitante deverá apurar o percentual de desconto ofertado, tomando base o preço global referente ao último lance e o preço global referencial, aplicando-se o percentual de desconto apurado, de forma linear sobre os preços de todos os itens da Planilha Orçamentária.
b.2) Os preços unitários, total e global deverão ter 2 (duas) casas decimais após a virgula e, caso os preços unitários sejam inseridos através de fórmulas, deverá ser utilizado a função ARRED (...), do Microsoft Excel, limitando em duas casas decimais, para eliminar as divergências de arredondamento. 

c) Cronograma Físico-Financeiro, conforme modelo do Apêndice III, deste Estudo Técnico Preliminar.

d) Detalhamento do Cálculo das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI), a ser elaborado pela empresa licitante, observado os devidos custos;

e) e) Planilhas de Composições de Custos Unitários, detalhando todos os custos de cada item da planilha orçamentária, garantindo a equiparação de salários conforme as Normas do Ministério do Trabalho e Emprego;

5.9.4. O edital deverá prever o prazo de validade das propostas, que deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do certame.

5.10. REQUISITOS PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS
5.10.1. A contratada deverá cumprir as seguintes obrigações antes de iniciar a execução dos serviços:

a) providenciar as Anotações ou Registros de Responsabilidades Técnica, junto aos órgãos reguladores da profissão, referentes à todas atividades técnicas objeto deste ETP, devendo apresentar ao gestor e fiscal do contrato, uma via das respectivas Anotações ou Registros de Responsabilidade Técnica, devidamente quitadas e assinada. Em hipótese alguma serão aceitas ARTs ou RRTs com a marca de “rascunho”.

b) Designar preposto, com formação técnica a ser aceito pela Administração, para representá-la na execução do Contrato e até a conclusão e entrega das respectivas obras, mantendo-se à disposição do gestor e fiscal do contrato.

c) Após a publicação da homologação do procedimento licitatório, a empresa vencedora deverá apresentar ao gestor e fiscal do contrato, Plano de Ataque de Obra e Cronograma Físico-Financeiro que viabilizem o planejamento da execução dos serviços. A data para entrega do planejamento será definida na reunião preliminar, ato a ser praticado no ato da assinatura do Contrato. Após a aprovação do Plano de Ataque de Obra e Cronograma Físico-Financeiro pelo gestor do Contrato ou autoridade superior, será emitido a Ordem de Início dos Serviços.

d) Fornecer, nos locais das obras, toda mão-de-obra, materiais e equipamentos, compatíveis com o objeto do contrato, requisitados pela fiscalização, de acordo com a composição dos itens da planilha. 

e) Comunicar ao gestor e fiscal do contrato, os nomes do(s) engenheiro(s) responsável(is) técnico(s) para execução da obra, devendo o mesmo, ter participação efetiva no decorrer do desenvolvimento/execução das obras. 

f) Conduzir a execução das obras/serviços em estrita observância com as Normas da Legislação Federal, Estadual e Municipal, as Normas e Catálogos técnicos publicados pelo SICRO/SINAPI, bem como cumprir as determinações dos Poderes Públicos, mantendo os locais dos serviços sempre limpos e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina nos termos da Norma Regulamentadora nº 18 (Ministério do Trabalho), além de executar os serviços de acordo com as melhores técnicas disponíveis, com a regulamentação brasileira, com as normas técnicas da ABNT, assumindo inteira responsabilidade pela sua execução. 

g) Promover a organização técnica e administrativa dos serviços de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o termo de contrato, no prazo determinado. 

h) Manter nos locais das obras/serviços os Livros de Ocorrências/Diário de Obra, para uso exclusivo da contratada e do gestor e fiscal do contrato, bem como manter imprenso e em mídia digital, todos os projetos executivos e demais documentos técnicos. 

i) Providenciar junto às concessionárias de energia elétrica e saneamento (se necessário), todas as ligações provisórias necessárias para execução das obras/serviços. 

j) Obter ou renovar e manter em dia, todas as licenças/autorizações que fizerem necessárias para execução das obras/serviços, seja junto ao MUNICÍPIO, IEF, IGAM, IBAMA, ICMBio ou OUTROS ÓRGÃOS AMBIENTAIS COMPETENTES (conforme o caso), devendo a contratada arcar com todos os custos para obtenções das licenças;

k) Adotar todas as precauções para evitar agressões ao meio ambiente, mantendo o local de trabalho adequado às exigências de limpeza, higiene, segurança e conservação. 

l) Prover a todos os funcionários envolvidos com a execução das obras/serviços, dos equipamentos de segurança, EPI’s, definidos pela legislação trabalhista e na Norma Regulamentadora nº 6 (Ministério do Trabalho). 

m) Manter o local da obra e/ou dos serviços isolado, não permitindo o acesso de pessoas estranhas ao mesmo, sem a prévia e expressa autorização do gestor e fiscal do contrato. A não observância desta norma acarretará a responsabilidade civil e criminal, perdas, danos e prejuízos decorrentes.

n) O acompanhamento tecnológico/ensaios ficará a cargo da CONTRATADA, independente da atividade fiscalizadora do Município solicitá-los ou não os ensaios.

o) Apresentar laudo técnico (quando solicitado pela fiscalização) de concretos e outros materiais a serem utilizados nas obras, bem como apresentar certificação dos responsáveis pela fabricação, nos termos das normas técnicas da ABNT e do INMETRO, e principalmente, no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança. 

6 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

6.1. As quantidades a serem contratadas encontram inseridas nos Projetos Executivos, Planilha Orçamentária Referencial, Memorial de Cálculo e descritivo, dentre outros componentes, constantes dos apêndices deste Estudo Técnico Preliminar.

7 – LEVANTAMENTO DE MERCADO

7.1. Nos termos das regulamentações vigentes, foi efetuado pelo demandante levantamento de mercado das obras e serviços a serem contratados, com base nos dispositivos legais previstos na lei nº 14.133, de 21 de abril de 2021 e demais regulamentações vigentes.

7.2. Após a verificação do objeto demandando e dos requisitos da contratação, contatamos que o objeto demandado possui contratações similares feitas por outros órgãos e entidades públicas, ou seja, não se trata de demanda exclusiva ou estranha para o mercado, não sendo, contudo, necessário a realização de audiência e/ou consulta pública, junto ao mercado para coleta de contribuições e informações sobre as obras/serviços a serem contratados.

7.3. Foram analisadas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, por meio de consultas a banco de preços, portal nacional de compras públicas dentre outros, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem às necessidades da Administração. Todavia, não se observou maiores variações quanto à execução do objeto deste Estudo Técnico Preliminar.
7.4. No que tange aos valores das obras/serviços a serem contratados, não foi necessário efetuarmos pesquisas de mercado, haja vista que para execução das obras/serviços, consta do apêndice deste ETP, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS, elaborada com base em composição dos preços constantes da PLANILHA REFERENCIAL DE PREÇOS – SICOR-SEINFRA/MG REGIÃO LESTE - JANEIRO DE 2026 - SEM DESONERAÇÃO / DNIT-SICRO/MG - JANEIRO DE 2026 - SEM DESONERAÇÃO / SINAPI/MG - ABRIL DE 2026 - SEM DESONERAÇÃO / ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - DER-MG - PUBLICADA EM OUTUBRO DE 2025 / TABELA DE FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - DER/MG - ABR DE 2026.
7.5. Assim sendo, conclui-se que a forma adotada neste Estudo Técnico Preliminar, para contratação de empresa de especializada para execução de obras de pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com fornecimento de material e mão de obra, na Estrada Rural de Acesso do Município de Chalé/MG ao Município de Conceição de Ipanema/MG (Trecho 1), atende perfeitamente as necessidades da Secretaria demandante.
8 – ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

8.1. O valor global estimado da contratação é R$ 1.772.110,85 (um milhão setecentos e setenta e dois mil cento e dez reais e oitenta e cinco centavos), incluindo o percentual de BDI e demais custos diretos e indiretos para execução de todas as obras/serviços, conforme Planilhas Orçamentárias objeto desta contratação, apêndice deste Estudo Técnico Preliminar.
9 – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA, EXECUÇÃO E CRITÉRIOS PARA MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

9.1. DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

9.1.1. O prazo de vigência contratual terá duração de 03 (três) meses, a contar da data de sua assinatura, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

9.1.2. O prazo para execução das obras/serviços será de 03 (três) meses, contados a partir da data de emissão da Ordem de Início dos Serviços.

9.2. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

9.2.1. Os pagamentos pela execução das obras/serviços objeto deste Estudo Técnico Preliminar serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após emissão da nota fiscal, conforme a execução dos serviços constante nas Planilhas orçamentárias e obedecida os meses de referência dos Cronogramas Físico-Financeiros, após medição realizada pelo Setor de Engenharia do Município e atestado pelo gestor e fiscal do contrato.

9.2.2. Para efeito dos pagamentos, serão considerados os valores unitários ofertados nas planilhas orçamentárias e as quantidades efetivamente executadas no período de aferição e atestados emitidos pela fiscalização.
9.2.3. Para fins de medição a empresa contratada deverá elaborar requerimento ao gestor e fiscal do contrato, contendo os seguintes documentos:
(i) Planilhas de medição elaborada pelo responsável técnico da empresa contratada, indicando os serviços executados no período (todas as medições);

(ii) Relatório Fotográfico impresso e mídia digital dos serviços executados no período (todas as medições);

(iii) Memorial de cálculo dos serviços executados no período;

(iv) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica de execução (1ª medição);

(v) Matricula da Obra no Cadastro Nacional de Obras (apenas para a 1ª medição);

(vi) Cópia da folha de pagamento contendo a relação de todos os funcionários da obra, acompanhado das informações cadastrais enviado via e-social;
(vii) certidões de regularidade fiscal, social e trabalhistas atualizadas (todas as medições); 

(viii) Cópias dos comprovantes de recolhimentos do INSS e FGTS do mês imediatamente anterior a execução dos serviços (todas as medições); 

(ix) Diário de Obras corresponde ao período da medição (todas as medições);

(x) Relatório detalhado do andamento da obra (todas as medições); 
(xi) Gráfico com andamento da obra previsto (linha de base) x realizado (todas as medições);

(xii) Ensaios realizados e seus resultados;

(xiii) outros documentos, se necessário; 
(xiv) Ao final da execução contratual e condicionando o pagamento da última medição, além dos documentos acima elencados, a empresa a contratada apresentará um “DATA BOOK” (em mídia magnética; com assinatura digital) contendo não só os projetos por ela adequados e/ou desenvolvidos, como também os demais projetos efetivamente utilizados na obra, sejam subfornecimentos, devendo todos conter a chancela “AS BUILT”. Sempre que possível e pertinente, os arquivos magnéticos dos projetos deste “DATA BOOK” deverão ser de extensão “DWG”.
9.2.4. De posse dos documentos acima mencionados, o fiscal da obra, efetuará a conferencia dos serviços executados com a Planilha de Medição e, por conseguinte submeterá ao gestor do contrato;

9.2.5. Sendo aprovado o boletim de medição pelo gestor e fiscal do contrato, será autorizada a empresa contratada a emissão da Nota Fiscal, devendo a nota fiscal descriminar o valor dos serviços e o valor do material;

9.2.6. Após a emissão da Nota fiscal, após sua conferência, será atestada pelo gestor e fiscal do contrato e, por conseguinte, encaminhado a Secretaria Municipal de Fazenda/Contabilidade do Município, para que seja efetuado o pagamento. 
10 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

10.1. As obras/serviços objeto deste Estudo Técnico Preliminar deverão ser executadas com observância nas disposições contidas nas normas legais instituídas pelo CREA/CONFEA e dentro dos requisitos estabelecidos pela ABNT, bem como em conformidade com os projetos executivos, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo, memoriais de cálculos, dentre outras especificações técnicas, constantes dos apêndices deste Estudo Técnico Preliminar.

10.2. Na data de emissão da Ordem de Serviço Inicial, o gestor e fiscal promoverá reunião com a empresa contratada e seus respectivos profissionais, para definição de diretrizes, informações gerais sobre o escopo do trabalho o empreendimento e esclarecimentos sobre os procedimentos e padrões a serem adotados no planejamento e desenvolvimento da execução das obras/serviços.

10.3. É condicionante para início da execução das obras/serviços que a contratada apresente um Plano de Ataque, bem como Cronograma Físico-financeiro, ajustado aos valores ofertado pela mesma.

10.4. Todas e quaisquer instalações (de cunho administrativo ou operacional propriamente dito, como os tradicionais “barracões de obra”; ligações de água / energia / esgoto, dentre outros), bem como todas e quaisquer mobilizações (de pessoal; de máquinas; de equipamentos; de ferramentas; dentre outras), necessárias para a execução da obra, são facultadas aos critérios próprios da empresa a ser contratada, desde que: (i) cumpra os normativos técnico-legais pertinentes, em particular os trabalhistas, exceto aqueles contemplados nos projetos e demais documentos técnicos do Edital e seus Anexos; (ii) mantenham consonância com o desenvolvimento da obra, em especial quanto ao estabelecido nos “Cronograma Físico-financeiro” pactuado; (iii) garantam a vigilância e a segurança do canteiro de obras, na vigência do contrato.

10.5. Em relação à vigilância a empresa contratada deverá avaliar e definir o melhor sistema de segurança (vigia e/ou vigilância eletrônica, dentre outras) para o empreendimento, durante a vigência do contratado, visando garantir a segurança dos locais das obras.

10.6. As obras e serviços objeto deste Estudo Técnico Preliminar deverão ainda, serem executados com observância aos requisitos que atendam e respeitem o desenvolvimento sustentável da matéria ambiental, econômico, social e cultural, conforme legislação de regência.
11 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

11.1. Considerando os dispositivos legais previstos no § 3º, inc. II, do art. 40, da lei nº 14.133/2021, no presente caso, o parcelamento não será adotado, uma vez que o objeto a ser contratado é de natureza interdependente, não sendo possível efetuar a contratação de mais de uma empresa, haja vista a inviabilidade técnica, operacional, por medida de segurança jurídica, bem com pela significativa possibilidade de risco na execução do conjunto do objeto, visto que acaso utilizássemos o parcelamento, haveria uma significativa dificuldade em determinar a responsabilidade em caso de falhas na execução do serviço, podendo, inclusive comprometer a adoção das providências cabíveis.

11.2. Ademais, o parcelamento no presente caso não é recomendável do ponto de vista da eficiência técnica, considerando que o gerenciamento das obras permanecerá sobre a gestão de um único contratado, resultando num maior nível de controle da execução dos serviços por parte da administração, concentrando as responsabilidades das obras e a garantia dos resultados numa única pessoa jurídica.

11.3. Para, além disso, a execução de obras não há viabilidade técnica na divisão dos serviços, que em sua grande maioria são interdependentes, visto que o atraso em uma etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos intermediário e da conclusão das obras.
11.4. Por fim, entende-se que não há viabilidade econômica, uma vez que a tendência de mercado é que o custo seja reduzido para obras maiores, em função da diluição dos custos administrativos, reaproveitamento de materiais e lucro, o que tornaria mais viável a busca da proposta mais vantajosa para a Administração.

12 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

12.1. O resultado pretendido com a pavimentação é fundamental, para trazerem benefícios diretos a comunidade com oferta de um serviço público de qualidade, segurança e eficiência.

12.2. A seguir, destacamos os principais resultados esperados: 
(i) Melhorar as condições de trafegabilidade; 
(ii) Reduzir a emissão de poeira e lama; 
(iii) Diminuir custos de manutenção viária; 
(iv) Proporcionar maior segurança a motoristas e pedestres; 
(v) Promover desenvolvimento urbano e valorização imobiliários;
(vi) Implantação de sistema adequado de drenagem pluvial; 
(vii) Execução de sinalização horizontal e vertical; 
(viii) Adequação às normas de acessibilidade; 
(ix) redução de custos com manutenção corretiva das vias; 
(x) Redução de problemas respiratórios causados por poeira e aumento da qualidade de vida da população; 
(xi) Maior segurança viária; 
(xii) Diminuição do tempo de deslocamento; 
(xiii) Estímulo ao comércio local; 
(xiv) Geração de empregos diretos e indiretos durante a execução da obra; e 
(xv) Desenvolvimento urbano sustentável, dentre outros.

12.3. Em resumo, com a pavimentação asfáltica da estrada proporcionará melhorias estruturais permanentes na infraestrutura rural dos Municípios envolvidos, garantindo melhores condições de mobilidade, segurança e qualidade de vida à população, além de contribuir para o desenvolvimento econômico e social de toda a região.


13 – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

13.1. A Contratada deverá apresentar ao gestor e fiscal do contrato, no prazo máximo de 5 (cinco)  dias úteis, contado da data da emissão da ordem de serviços, comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, podendo o contratado optar por uma das modalidades previstas nos incs. I a IV, do §1º, do art. 96, da Lei nº 14.133/2021, à escolha da contratada.
13.2. Acaso o contratado opte por apresentar seguro-garantia, nos termos do inc. II, do art. 96, da Lei nº 14.133/2021 o prazo para apresentação será de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, devendo, constar o prazo correspondente ao período de vigência do contrato, acrescidos de 30 (trinta) dias, indicando, ainda, na apólice o Município de Chalé/MG, como beneficiário; 

13.3. Em se tratando de garantia prestada por meio de caução em dinheiro, o depósito deverá ser feito em agencia bancária a ser indicada pela Administração;

13.4. Se a opção for pela fiança bancária, esta deverá conter prazo de validade correspondente ao período de vigência do contrato, acrescido de 30 (trinta) dias, com expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento ao Município de Chalé/MG, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações, bem como com expressa renúncia do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos Arts. 827 e 838 do Código Civil Brasileiro.
13.5. A garantia assegurará e tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado perante a Administração, inclusive as multas, os prejuízos e as indenizações decorrentes de inadimplemento, observados os dispositivos legais previsto na lei;

13.6. A inobservância dos prazos fixados para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento). 
13.7. A garantia prestada será liberada ou restituída à contratada no prazo de 15 (quinze) dias, contados após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, sendo que, no caso de caução em dinheiro, será restituída acrescida dos juros resultantes da aplicação dos recursos pelo Município de Chalé/MG;

13.8. Acaso a garantia seja prestada na modalidade seguro-garantia, em caso de inadimplemento pelo contratado a seguradora, poderá assumir a execução e concluir o objeto do contrato, observando, contudo, os dispositivos legais previstos no art. 102, da Lei nº 14.133/2021.

13.9. Após a realização, adjudicação e homologação do certame deverá ser providenciado a assinatura de contrato e, por conseguinte a remessa ao Setor de Contabilidade, para fins de realização de empenho(s) e respectiva edição de portaria nomeando o gestor, fiscal ou equipe de fiscalização do contrato.

13.10. Nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021, deverá ser designada equipe, com conhecimento técnico, para acompanhar e fiscalizar a entrega da obra, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou problemas observados.

13.11. As atividades de gestão e fiscalização (técnica e administrativa) da execução contratual serão desempenhadas por servidores designados pela autoridade competente, observadas as diretrizes da legislação pertinente, com suporte da Secretaria demandante, Controle Interno e da Assessoria/Procuradoria Jurídica.

13.12. Considerando a Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei Federal de Acesso à Informação e da Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018 e Lei Geral de Proteção de Dados, a contratação deverá fazer o devido tratamento às informações de dados pessoais para sua adequada proteção.
14 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

14.1. Após diversas pesquisas realizadas não se verificou contratações correlatas e/ou interdependentes que possam interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento desta contratação.

14.2. Os projetos executivos e demais componentes técnicos de engenharia servirão de direcionamento para a integral execução das obras, bem como a respectiva planilha orçamentária elaborada pela Equipe Técnica do Município de Chalé/MG, conseqüentemente, aprovado pela Secretaria Municipal de Obras do Município de Chalé/MG.

15 – IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

15.1. O procedimento para contratações públicas busca sempre o melhor para o interesse público, tal conceito vai além do mero cotejo de menores preços, para analisar os benefícios do processo, torna-se necessário avaliar os impactos positivos e negativos na contratação, especialmente, quanto a:

15.1.1. Observância de normas e critérios de sustentabilidade;

15.1.2. O emprego apurado dos recursos públicos;

15.1.3. Conservação e gestão responsável de recursos naturais;

15.1.4. Uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;

15.1.5. Remoção apropriada dos resíduos conforme normas de Controle de Transporte de Resíduos.
15.2. O art. 45, Lei nº 14.133/21 determina que as obras e serviços de engenharia devam respeitar, especialmente, as normas relativas à disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas, mitigação por condicionantes e compensação ambiental, utilização de produtos, de equipamentos e de serviços, recursos naturais, avaliação de impacto de vizinhança, proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto;

15.3. A Resolução CONAMA nº 307/2002 define resíduos da construção civil como aqueles provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras.

15.4. Sob esse viés normativo, a contratação pretendida neste ETP caracteriza-se com obra de engenharia e a sua execução implicará diretamente na geração de resíduos de construção civil, de modo que deverá a futura contratada empreender esforços para minimizar a produção de resíduos, dando destinação adequada aqueles de inevitável produção, visando mitigar os possíveis danos ambientais.

15.5. Diante disso, na execução da obras deverá a CONTRATANTE e a CONTRATADA a observância das normas de proteção ambiental, cabendo a primeira a fiscalização quanto ao estrito cumprimento da legislação e a segunda o respeito às leis ambientais na consecução da obra.

16 - ANÁLISE DE RISCO 
16.1. Conforme entendimento do TCU "(...) o estudo técnico preliminar já serve, naturalmente, ao gerenciamento de riscos da futura contratação". 

16.2. Desse modo, cada elemento do Estudo Técnico Preliminar permite de certa forma, antecipar problemas e prever oportunidades, orientando a tomada de decisão na fase de elaboração dos demais documentos, especialmente o termo de referência.
16.3. Posto isso, no presente caso, por se tratar de contratação de média complexidade já conhecida da administração, em que os próprios elementos do ETP e seus apêndices já servem ao gerenciamento de risco, não há necessidade de elaboração do Mapa de risco na fase preparatória.
17 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

17.1. Em diversas pesquisas realizadas para a contratação, chegou-se à conclusão que as obras/serviços a serem executadas não são de alta heterogeneidade ou complexidade, tratando-se, assim, de obras/serviços comuns no âmbito da engenharia, haja vista que, somos conhecedores de diversas empresas na região que executam as obras do objeto deste ETP, podendo-se estimar a participação de um número expressivo de empresas do ramo, no processo licitatório.
17.2. Com base nas informações levantadas ao longo deste Estudo Técnico Preliminar, evidenciamos que a contratação de empresa especializada para execução de obras de pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com fornecimento de material e mão de obra, na Estrada Rural de Acesso do Município de Chalé/MG ao Município de Conceição de Ipanema/MG (trecho 1), mostra-se possível e tecnicamente viável.

17.3. Diante disso, declara-se viável a contratação pretendida.

Chalé, MG, 05 de outubro de 2026.
DANIEL BATISTA DE MELO
Secretário Municipal de Transportes
Av. Cel. José Maria Gomes, 139- CEP 36985-000- Centro- (33) 3345-1374/3345-1208
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