MAPA DE RISCOS Documento que apresenta os riscos, controles e responsáveis pelas ações preventivas.

| 1. Dados do Processo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto: PAVIMENTO EM C.B.U.Q. NA LMG 847- KM 6,82 AO KM 7,00 |  |  | ESTE EMPREENDIMENTO COMPREENDE EM UMA PAVIMENTAÇAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, NA LMG 847 DO KM 6,82 AO KM 7,00. |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº do Processo: |  |  | TRANFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO – RESOLUÇÃO SEGOV Nº 16 DE 29 DE ABRIL DE 2025. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Fase de Análise: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor |  |  |  |  |  |  | Gestão do Contrato |  |  |  |
| 3. Riscos: FALHA NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E AINDA DIFICULDADE DE PLANEJAMENTO NA CONTRATAÇÃO E OUTROS RISCOS PERTINENTES. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risco 01: |  | O Risco nesta etapa compreende em aparecimento de empresas que por ventura não venha a cumprir o programado em contrato e ou ainda o setor de projetos realmente não venha a atender o que realmente o local venha necessitar de serviços que não fora comtemplados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: |  | Baixa (X) |  |  |  | Média |  |  |  | Alta |  |
| Impacto: |  | Baixo (X) |  |  |  | Médio |  |  |  | Alto |  |
| Dano(s): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Os danos implica em prejuízo e ou pelo cancelamento da licitação, atrasando então o empreendimento, correndo o risco de perda de recurso, de prazo e ainda em aplicação de recursos próprios para sanar eventuais ADITIVOS financeiros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ação(ões)Preventiva(s): AS ACÕES A SEREM TOMADAS SERIAM EM RAZÃO DE UM PROJETO E DEVIDOS ELEMENTOS COMPLEMENTARES ESTAREM EM CONSONANCIA, A FIM DE , EVITAR DESISTENCIAS EM LICITAÇÃO E AINDA NA IMPLICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA SANAR OS DEVIDOS ERROS DE PLANEJAMENTO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsável: OS RESPONSÁVEIS SÃO DESDE OS INFORMANTES DOS DEVIDOS OBJETOS DA LICITAÇÃO AO FINAL DO PROJETO DE ONDE COMPREENDE QUASE QUE NA TOTALIDADE DO EMPREENDIMENTO QUE ESTARÁ EM TELA, POIS, A FALTA DE APLICAÇÃO DE ELEMENTOS, REALMENTE IMPLICA NO PROJETO EM SUA TOTALIDADE. ENTÃO UMA BOA LOGISTICA IMPLICA NO SUCESSO DO EMPREENDIMENTO |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O PREJUÍZO QUASE SEMPRE SERÁ FINANCEIRO NESTA ETAPA |  |
| Ação(ões)deContingência: Se o risco for detectado após a licitação, deverá então ser abortado todo processo, a fim de , sanar os demais problemas e de imediato fazer as devisas correções e novamente licitar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsável: OS RESPONSÁVEIS SÃO DESDE OS INFORMANTES DOS DEVIDOS OBJETOS DA LICITAÇÃO AO FINAL DO PROJETO DE ONDE COMPREENDE QUASE QUE NA TOTALIDADE DO EMPREENDIMENTO QUE ESTARÁ EM TELA, POIS, A FALTA DE APLICAÇÃO DE ELEMENTOS, REALMENTE IMPLICA NO PROJETO EM SUA TOTALIDADE. |  |
| Risco 02: |  | Equipe indicada para fiscalização do serviço não contém nenhum colaborador da Equipe de Planejamen to da Contratação; Ausência de sistemática interna definida para passagem de serviços entre equipes. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: |  | Baixa |  |  |  | Média (X) |  |  |  | Alta |
| Impacto: |  | Baixo |  |  |  | Médio (X) |  |  |  | Alto |
| Dano(s): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A FALTA DE UMA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO IMPLICA EM UM EMPREENDIMENTO SEM VISTORIAS, DE ONDE O CONTRATADO REALMENTE APLICA ELEMENTOS DE BAIXA EFICIENCIA, DEIXANDO O MESMO(EMPREENDIMENTO) COM A POSSIBILIDADE DE NÃO ATENDER A DEMANDA PARA A QUAL FORA PROJETADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ação(ões)Preventiva(s): A PRIMEIRA AÇÃO IMPLICA EM UMA PRESENÇA UMA EQUIPE PRESENTE EM TODA FASE DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsável: O POSSIVEL FISCAL SEMPRE INFORMADO NO ATO DA LICITAÇÃO E OU O RESPONSÁVEL TÉCNICO DO CONTRATANTE QUE É A PARTE INTERESSADA. |
| Ação(ões)deContingência: A devida ação implica na correção que fora detectada a empresa deverá ser comunicada e com a força do setor jurídico, aplicar dos direitos de defesa do contratante, para fazer os devidos reparos, exigindo o que realmento fora pedido na integra do contrato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsável: OS DEVIDOS RESPONSÁVEIS SERÃO TANTO A ENGENHARIA E OU O FISCAL DO EMPREENDIMENTO, ASSIM COMO, O JURÍDICO DA CONTRATANTE. |
| Risco 03: |  | Impugnação do edital por inexequibilidade orçamentária, Licitação com itens desertos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: |  | Baixa |  |  |  | Média |  |  |  | Alta (X) |
| Impacto: |  | Baixo |  |  |  | Médio |  |  |  | Alto (X) |
| Dano(s): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCONTOS ALTOS IMPLICA EM EMPREENDIMENTO INEXEQUIVEL, RAZÃO PELA QUAL TORNA TAMBÉM O MESMO NÃO REALIZADO OU AINDA NA APLICAÇÃO DE ELEMENTOS INFERIORES, A FIM DE , REALIZAR A OBRA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ação(ões)Preventiva(s): A PRIMEIRA E UNICA AÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA NO ATO DA LICITAÇÃO, OU SEJA, NA VISUALIZAÇÃO DO DESCONTO APLICADO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsável: OS RESPONSÁVEIS PELA CONTRATAÇÃO DE OBRA INEXEQUÍVEL É TÃO SOMENTE DA EQUIPE DE LICITAÇÃO COM A NÃO OBSERVANCIA DE DESCONTOS APLICADOS |
| Ação(ões)deContingência: Após a ocorrência, ficar atento para o cancelamento de imediato, pois, pode ainda comprometer a confiança da sociedade. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsável: TÃO SOMENTE O SETOR DE LICITAÇÃO É O RESPONSÁVEL SE ESTA ACÃO OCORRER, VISTO QUE, DESCONTOS MUITO GRANDE IMPLINA NA DESERÇÃO DO EMPREENDIMENTO E SE POR VENTURA CONTINUAR, IMPLICA NA APLICAÇÃO DE ELEMENTOS INFERIORES. |
| Risco 04: |  | ADITIVO DE PREÇO /VALOR DO CONTRATO E AINDA ADITIVO DE PRAZO DE CONTRATO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: |  | Baixa |  |  |  | Média (X) |  |  |  | Alta (X) |
| Impacto: |  | Baixo |  |  |  | Médio (X) |  |  |  | Alto (X) |
| Dano(s): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O ADITIVO DE PREÇO, ASSIM COMO, O ADITIVO DE PRAZO, AMBOS IMPLICAM EM LIBERAÇÃO DE RECURSOS, NO CASO DE CONVÊNIOS, NA APLICAÇÃO DE VALORES DO PRÓPRIO RECURSO LOCAL E IMPLICA EM GASTOS NÃO PREVISTOS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ação(ões)Preventiva(s): O ADITIVO DE PREÇOS ESTÁ RELACIONADO A EMPREENDIMENTOS COM BAIXO RENDIMENTO DE PESSOAL QUE IMPLICA NO ATRASO DA OBRA, PROBLEMAS DE NATUREZA INDETECTAVEL, BEM COMO EM RELAÇÃO A MUDANÇA REPENTINA DE TEMPO,(CHUVAS E OUTROS DESASTRES NATURAIS) COM ISSO IMPLICANDO AINDA NO ADITIVO DE PRAZO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsável: O responsável nesta etapa é tanto do setor de fiscalização, assim como, do setor de convênios, informando sempre no tempo hábil que o convênio exige. E ainda no prazo informado no cronograma fisíco – financieiro apresentado no ato da licitaçao |
| Ação(ões)deContingência: Após a ocorrência o resultado será sempre no fornecimento de valores, a fim de , dar ao empreendimento condições de continuar vigente. Este evento pode comprometer a capacidade do órgão de contar com os recursos orçamentários e financeiros á realização do processo licitatório e ainda comprometer a confiança da sociedade. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsável: O setor de fiscalização informa o setor de licitação , a fim de, providenciar recursos e ainda informar o convenente de abertura de prazo para a finalização do processo |
| Risco 05: |  | Ausência de previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das etapas a serem executadas no exercício financeiro em curso |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: |  | Baixa |  |  |  | Média (X) |  |  |  | Alta (X) |
| Impacto: |  | Baixo |  |  |  | Médio (X) |  |  |  | Alto (X) |
| Dano(s): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A falta de liberação de recurso, dependendo do montante implica que a empresa não conseguirá manter o empreendimento com recursos próprios, inviabilizando o mesmo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ação(ões)Preventiva(s): Ficar atento ao CONVENTE, para a devida liberação dos recursos em tempo háblil. -O Estudo Preliminar deverá ser enviado previamente para a Unidade Gestora, com a finalidade de analisar a disponibilidade orçamentária, e autorizar ou não a continuidade do processo de contatação. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsável: Departamento de Convênios e ou Engenharia(fiscalização) e Licitação informando que o empreendimento já se encontra em fase de exigência dos recursos |
| Ação(ões)deContingência: Após a ocorrência idealizar a forma mais rápida de solucionar o problema, mostrando ao CONVENENTE que a etapa ou seja o cronograma fisíco já fora executado e com isso exigir a liberação dos valores devidos. Este evento pode comprometer as atividades do orgão ou entidade, normalmente associados a falhas, deficiências ou inadequações de processos internos, pessoas e infraestrutura e sistemas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsável: - A unidade do convênio fica responsável por elaborar a forma de receber os recursos de forma rápida, a fim de , solucionar o problema. |
| Risco 06: |  | Catastrófico impacto. Evento com potencial para levar o serviço de contratação ao colapso, determinando a interrupção do processo. Prejudica o alcance da missão |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: |  | Baixa (x) |  |  |  | Média ( ) |  |  |  | Alta ( ) Massivo- muito alto ( ) |
| Impacto: |  | Baixo |  |  |  | Médio ( ) |  |  |  | Alto ( ) Massivo- muito alto (X) |
| Dano(s): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O efeito de danos catastrófico, seria provocado por razões metereológicas ou de abalos sismicos e outros fatores de riscos altissimos (enchentes, chuvas de granizo, geadas(caso de empreendimento agrícola), sendo que o mesmo provocaria a perda do bem na sua totalidade, implicando em aplicação de todo valor novamente na integra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ação(ões)Preventiva(s): O empreendimento que por ventura venha a sofrer estes danos, tem uma possibilidade nula de prevenção, sendo que qualquer um destes acima descrito, poderá comprometer o bem em sua totalidade, e ainda causar até mais dano ao patrimõnio restante. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsável: O responsável nesta etapa é imensuravel, pois, é de razão involuntária, não sendo possível enumerar jamais algum responsável |
| Ação(ões)deContingência: Após a ocorrência o resultado será sempre na reconstrução do bem em sua totalidade, ou seja, começar tudo do ponto de partida, ou seja, executar uma nova licitação e recorrer aos orgãos governamentais, a fim de, capitar novos recursos para sanar os demais prejuízos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsável: O setor de fiscalização informa o setor de licitação , a fim de, providenciar recursos e ainda informar o convenente de abertura de prazo para a um possível início ou a finalização do processo . Ainda deverá ser comunicado a defesa civil, para mensurar, os demais prejuízos. |
| Risco 07: |  | Riscos de furtos locais e ou obras executadas sem o devido zelo ao patrímônio público pela contratada e ainda pela presença de pessoas no local sem nenhuma relação com o bem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: |  | Baixa ( ) |  |  |  | Média ( ) |  |  |  | Alta ( X ) Massivo- muito alto ( ) |
| Impacto: |  | Baixo ( X ) |  |  |  | Médio ( X ) |  |  |  | Alto ( X ) Massivo- muito alto ( X ) |
| Dano(s): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O efeito está diretamente ligado a falta de segurança que a empresa deverá ter em razão dos cuidados dos seus próprios bens, assim como dos bens do ente público e os danos são de pequena a grandes montas, em razão do que será lesado. Estes eventos podem comprometer a confiança da sociedade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ação(ões)Preventiva(s): O empreendimento que por ventura venha a sofrer estes danos, tem uma ligação direta com a contratada, pois, de acordo com as legislações vigentes, a mesma fica responsável pelo bem público quando da ocasião de estar fazendo algum serviço e ou manutenção no mesmo. E a prevenção será no sentido de manter a obra bem fechada ou com segurança adequada, com instalação de alarmes e outros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsável: O responsável nesta etapa é tão de responsabilidade da empresa vencedora do certame, pois, apartir da ordem de serviço, a mesma se torna responsável pelo bem público |
| Ação(ões)deContingência: Após a ocorrência o resultado será sempre na avalição do bem comprometido e a empresa deverá recompor o bem e após entrega-lo como antes visto. Qualquer risco encontrado nessa área deve ter uma resposta imediata para eliminar a causa e ou efeito. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsável: O Responsável será sempre a empresa vencedora do certame e ficará obrigada a entregar o bem assim como estava no ato do início das obras, e ainda com o bem contratado também na íntegra |
| Risco 08: |  | Seleção de Empresas e ou fornecedores incapazes de realizar ou executar o contrato ou entrega de equipamentos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: |  | Baixa ( ) |  |  |  | Média ( ) |  |  |  | Alta ( X ) Massivo- muito alto ( ) |
| Impacto: |  | Baixo ( X ) |  |  |  | Médio ( X ) |  |  |  | Alto ( X ) Massivo- muito alto ( X ) |
| Dano(s): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O efeito está diretamente ligado a ausência de previsão de solicitação de atestado de capacidade técnica que indique que a empresa já realizou serviços pertinentes a mesma natureza , caracteristicas ou outras exigências. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ação(ões)Preventiva(s): Exigência de atestados que comprovem a capacidade técnica da empresa e ou dos seus componentes. E ainda poderá ser previsto no TERMO DE REFERÊNCIA. Exemplo: O fornecedor não está apto a executar reforma em Patrimônio histórico |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsável: O responsável nesta etapa é de responsabilidade do setor de licitação que deverá exigir os demais comprovantes de que a mesma está apta a executar serviços pertinentes ao qual está previsto no edital |
| Ação(ões)deContingência: Após a ocorrência o resultado será sempre na avaliação do bem comprometido e a empresa deverá ser comunicada e dentro dos prazos previstos, cancelar o trâmite. Qualquer risco encontrado nessa área deve ter uma resposta imediata para eliminar a causa e ou efeito. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsável: O Responsável será sempre a empresa vencedora do certame e ficará obrigada a entregar os demais documentos solicitados no termo de refêrencia, mostrando se a mesma tem capacidade para prestar os demais serviços e ou entrega de equipamentos exigidos |
| 6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MPnº5/2017, conforme modelo constante no AnexoIV. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edilberto Baquião da Silva |  |  |  |  | EEngeheiro Civil |  |  |  | C.R.E.A. – MG 64.575/D |  |  |
| Juruaia, 09 de Julho de 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |