ANEXO II

PROJETO BÁSICO DE LICITAÇÃO

Lei Federal nº 14.133/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA BENEDITA ROQUIM

## 1. OBJETIVO

## O presente Projeto Básico de Licitação tem por objetivo definir, com o nível de precisão necessário, o conjunto de elementos técnicos e orçamentários que caracterizam a contratação de empresa para a conclusão da obra da quadra poliesportiva Benedita Roquim, por meio de licitação na modalidade concorrência, com critério de julgamento pelo menor preço global, conforme os arts. 28, II e 33, I, da Lei nº 14.133/2021.

## Busca-se assegurar uma contratação transparente e eficiente, que permita a comparação justa entre propostas, oriente a fiscalização e garanta a conclusão da obra com qualidade, dentro do prazo e do interesse público.

## 2. DEFINIÇÃO DO OBJETO

Trata-se de licitação na modalidade concorrência, destinada à contratação de empresa especializada na execução de obras de engenharia, cujo objeto é a conclusão da obra da Quadra Poliesportiva Benedita Roquim. Os serviços abrangem a realização de alvenaria, instalações elétricas, pintura, drenagem, limpeza da obra e outras atividades previstas de forma detalhada no Memorial Descritivo e demais documentos técnicos que integram o edital, tais como:

- Memorial Descritivo;

- Planilha Orçamentária;

- Orçamento- Curva ABC de Serviços;

- Memórias de Cálculo;

- Composição do BDI;

- Resumo do Orçamento;

- Cronograma Físico-Financeiro;

- Projeto Arquitetônico;

- Relatório Fotográfico.

## 3. FUNDAMENTOS DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação fundamenta-se no item 3 do Estudo Técnico Preliminar, que evidencia a necessidade de concluir a obra da Quadra Poliesportiva Benedita Roquim, em razão da existência de etapas construtivas essenciais ainda pendentes. Entre os serviços a serem executados, destacam-se alvenaria, instalações elétricas, pintura, drenagem, limpeza da obra e demais intervenções indispensáveis para assegurar a funcionalidade, a segurança e a conformidade técnica da edificação. A conclusão da obra é imprescindível para que o espaço possa ser plenamente utilizado pela comunidade local.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação será realizada na modalidade concorrência, com critério de julgamento pelo menor preço global, conforme o art. 33, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, uma vez que se trata de obra de engenharia cujo valor estimado excede os limites aplicáveis a modalidades mais restritas, como a dispensa de licitação.

Será considerada vencedora a proposta que apresentar o menor valor global entre aquelas que atendam integralmente às exigências do edital, garantindo economicidade e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

As empresas participantes deverão comprovar habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira, bem como capacidade para cumprir o Projeto Básico, o cronograma físico-financeiro e os demais documentos técnicos do certame.

A adoção dessa modalidade e critério assegura o atendimento aos princípios da isonomia, legalidade, eficiência, economicidade e interesse público, proporcionando maior segurança e transparência ao processo licitatório.

5. FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A conclusão da obra da quadra poliesportiva Benedita Roquim será realizada sob o regime de empreitada por preço unitário, conforme definido no art. 6º, inciso XXVIII, da Lei nº 14.133/2021. A contratada deverá seguir rigorosamente as diretrizes estabelecidas nos documentos técnicos que compõem este Projeto Básico, especialmente o Memorial Descritivo, a Planilha Orçamentária, o Cronograma Físico-Financeiro e os demais anexos.

Os serviços estão detalhados no Memorial Descritivo e compreendem etapas preliminares, como a mobilização de equipe e materiais, além da instalação da placa de obra. Será realizada a reforma do muro, com remoção do revestimento cerâmico existente; reconstrução do trecho demolido para a entrada de máquinas; aplicação de chapisco nas áreas recompostas; assentamento de cumeeiras em toda a extensão; instalação de portão metálico de correr (2,30m x 3,50m) e execução de piso tipo passeio na calçada frontal.

Na quadra, serão executadas a mureta perimetral em alvenaria com 40 cm de altura; a instalação de alambrado com 2,20 m de altura (totalizando 2,60 m com a mureta); a instalação de quatro portões metálicos (2,10 m x 1,00 m); chapisco e reboco nas muretas; aplicação de piso cimentado na arquibancada e instalação de tela de nylon entre o alambrado e o telhado.

As intervenções de drenagem incluirão o rasgo no piso existente e a escavação de vala com inclinação mínima de 1% por metro e construção de canaletas e instalação de grelhas metálicas removíveis para condução das águas pluviais da cobertura até a área externa.

Nas instalações elétricas, será feita a extensão dos cabos até o quadro de energia da quadra, com proteção dos condutores por eletrodutos e conduletes, conforme as normas técnicas vigentes.

A pintura compreenderá a aplicação de massa acrílica nos pilares, selador acrílico e tinta látex no muro perimetral, tinta para piso em áreas externas e arquibancadas (três demãos e fundo preparador) e tinta esmalte sintético nos portões e postes do alambrado (duas demãos).

Os serviços finais incluirão a limpeza geral da obra, com retirada de entulhos e resíduos, garantia do pleno funcionamento das instalações e equipamentos e lavagem cuidadosa de pisos, azulejos, metais e vidros, sem o uso de ácido muriático.

A execução deverá respeitar as seguintes diretrizes: Observância às normas técnicas da ABNT, especialmente as relativas a instalações prediais, segurança, acessibilidade e desempenho; utilização de materiais de qualidade comprovada, conforme especificado nos documentos técnicos; emprego de mão de obra qualificada, sob supervisão de profissional habilitado, com emissão e vinculação de ART (anotação de responsabilidade técnica); cumprimento do cronograma físico-financeiro, com medições mensais para fins de acompanhamento da execução e liberação de pagamentos; execução sob fiscalização da administração pública, por meio de equipe técnica designada.

A empresa contratada será responsável por fornecer todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários, bem como pela segurança do canteiro de obras, limpeza do local durante e após a execução, e pela reparação de quaisquer danos causados durante os trabalhos.

## 6. CRITÉRIOS PARA RECEBIMENTO DO OBJETO

O recebimento do objeto será realizado em duas etapas, conforme previsto no art. 140, inciso I da Lei nº 14.133/2021:

Recebimento provisório: ocorrerá mediante vistoria técnica no local da obra, realizada pelo fiscal do contrato, com a elaboração de relatório circunstanciado que comprove a conclusão dos serviços conforme os projetos e especificações contratuais. Nesta etapa, poderão ser apontadas correções ou ajustes pendentes, que deverão ser sanados pela contratada.

Recebimento definitivo: será formalizado após a verificação da execução integral e satisfatória do objeto, com base em laudo técnico final emitido pelo fiscal, atestando a adequação da obra. O recebimento definitivo se dará mediante assinatura de termo específico pelo gestor do contrato, pelo Secretário Municipal competente e pelo Prefeito Municipal, reconhecendo a conclusão e aceitação da obra pela Administração Pública.

A contratada somente será liberada de suas obrigações após o recebimento definitivo, salvo as responsabilidades legais que perduram conforme o disposto na legislação aplicável.

## 7. GESTÃO DO CONTRATO

A gestão do contrato será realizada por servidor designado pela Prefeitura Municipal da Campanha-MG, preferencialmente com formação compatível com o objeto.

O gestor do contrato será responsável por acompanhar e fiscalizar a execução da obra, assegurando o cumprimento integral das condições estabelecidas no edital e no contrato. Compete-lhe verificar a conformidade dos serviços executados com o Projeto Básico, o cronograma físico-financeiro e as normas técnicas aplicáveis, bem como validar as medições e atestar a execução para fins de pagamento. Também deverá registrar e comunicar eventuais irregularidades, propor medidas corretivas, controlar prazos e garantir a adequada aplicação dos recursos públicos. O gestor atuará como representante da Administração, assegurando a qualidade, a eficiência e a observância dos princípios da legalidade, economicidade e transparência durante toda a execução contratual.

O fiscal do contrato será responsável pelo acompanhamento técnico da execução da obra, verificando in loco a conformidade dos serviços realizados com o Projeto Básico, o Memorial Descritivo, os projetos complementares e demais documentos técnicos.

Compete-lhe registrar o andamento da obra, fiscalizar a qualidade dos materiais e serviços empregados, exigir correções sempre que constatadas falhas ou desconformidades, e emitir relatórios de vistoria para subsidiar as medições e os pagamentos. O fiscal deverá manter comunicação constante com o gestor do contrato, garantindo o controle efetivo da execução e a observância dos princípios da legalidade, eficiência e economicidade na aplicação dos recursos públicos, notificando o gestor do contrato caso haja necessidade de ajustes ou sanções.

## 8. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

O pagamento à contratada será efetuado com base no regime de execução por empreitada por preço unitário, mediante medições mensais, correspondentes aos serviços efetivamente executados e atestados pela fiscalização designada, conforme os preços unitários estabelecidos na planilha orçamentária aprovada.

A medição dos serviços executados será realizada mensalmente, com base nas quantidades efetivamente executadas no período, devidamente atestadas pelo fiscal técnico, observando-se os preços unitários constantes na proposta da contratada e na planilha orçamentária aprovada.

As medições deverão ser acompanhadas de boletins de medição elaborados pela contratada e conferidos pelo fiscal designado pela Administração, contendo a descrição dos serviços executados, as respectivas quantidades e os valores correspondentes.

A contratada deverá apresentar, para cada etapa de pagamento:

I – Boletim de medição aprovado pelo fiscal da administração;

II – Nota Fiscal correspondente, emitida de acordo com os valores apurados;

III– Certidões comprobatórias da regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, quando exigidas pela Administração.

O pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, a contar da liquidação da despesa e consequente assinatura da ordem de pagamento pela autoridade competente, de acordo com o art. 21, inciso II, do Decreto Municipal nº 7.661/2023, a qual dependerá do recebimento da Nota Fiscal e da documentação exigida, incluindo certidões de regularidade fiscal, trabalhista e tributária.

A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, trabalhista e tributária, em cumprimento ao art. 92, inciso XVI, da Lei nº 14.133/2021.

Caso a documentação esteja incompleta ou incorreta, o prazo para pagamento será suspenso até sua regularização por parte da contratada, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

Previamente à emissão da nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) para verificar a existência de impedimentos à contratação, tais como suspensão temporária de participação em licitação, proibição de contratar com o Poder Público ou outras ocorrências impeditivas.

Em caso de não manutenção da regularidade fiscal, trabalhista ou tributária, o fiscal do contrato deverá notificar a empresa para que promova a regularização no prazo de 10 (dez) dias úteis, bem como apresente justificativa pelo descumprimento, a qual será utilizada como defesa prévia na instauração de processo administrativo, conforme previsto no art. 20, inciso III, do Decreto Municipal nº 7.658/2023.

Caso a irregularidade fiscal ou tributária apresentada diga respeito a débitos com o Município de Campanha-MG, o pagamento à contratada ficará suspenso até a devida regularização, conforme o art. 196 da Lei Complementar Municipal nº 01/2002, de 23 de dezembro de 2002.

Não havendo a regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administração adotará as medidas necessárias para a aplicação das penalidades cabíveis, nos termos do Decreto Municipal nº 7.665/2023.

Persistindo a irregularidade, ou em caso de reincidência ou apuração de outra irregularidade cometida pela contratada, deverá o responsável adotar as providências para a abertura de processo administrativo correspondente, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

O recebimento será através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

## 9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO CONTRATADO

A contratação será realizada por meio de licitação na modalidade concorrência, com critério de julgamento de menor preço global, em atendimento aos dispositivos da Lei nº 14.133/2021, sendo estruturada em lote único, em razão da natureza integrada e interdependente dos serviços de engenharia envolvidos.

A escolha será fundamentada na análise comparativa das propostas apresentadas, considerando os seguintes critérios: menor preço global, desde que compatível com os valores de mercado e com a planilha orçamentária referencial; qualidade dos materiais e serviços ofertados, em conformidade com as especificações técnicas do projeto básico; capacidade técnica da empresa, verificada por meio de atestados de execução de serviços similares, acompanhados da respectiva certidão de acervo técnico (CAT); regularidade jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira, conforme exigido nos requisitos de habilitação; experiência comprovada em obras de características semelhantes, preferencialmente no âmbito da administração pública.

A proposta selecionada deverá atender integralmente às exigências contidas neste Projeto Básico, demonstrando viabilidade técnica, capacidade de execução e conformidade com os princípios da administração pública.

10. ENCARGOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

A execução do contrato será regida pela legislação aplicável e pelos princípios da boa-fé, responsabilidade e interesse público, sendo atribuídas obrigações específicas à contratada e à contratante, conforme descrito a seguir:

10.1 Obrigações da Contratada

À empresa contratada caberá a responsabilidade integral pela correta e completa execução da obra, conforme os memoriais, cronogramas e demais documentos técnicos que integram este Projeto Básico; o fornecimento de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra necessários à execução da obra; a adoção de todas as medidas de segurança do trabalho, incluindo o fornecimento e uso obrigatório de equipamentos de proteção individual (EPIs) pelos trabalhadores; a guarda, conservação e proteção dos materiais e equipamentos no local da obra; a reparação de danos eventualmente causados à administração pública ou a terceiros em decorrência da execução dos serviços; a observância de todas as normas técnicas vigentes da ABNT, legislações ambientais, sanitárias, trabalhistas e de acessibilidade; a manutenção do local limpo, organizado e sinalizado durante toda a execução, bem como a sua limpeza final ao término da obra; a correção, sem ônus adicional para a administração, de eventuais falhas, vícios ou inconformidades verificadas no período de garantia.

## 10.2 Obrigações da Contratante

## À Prefeitura Municipal da Campanha-MG, na qualidade de contratante, caberá: a fiscalização da execução do objeto, por meio do gestor e do fiscal do contrato, conforme designações específicas; a emissão de ordens de serviço, instruções complementares e determinações técnicas necessárias ao bom andamento da obra; o fornecimento de acesso e informações pertinentes ao local da execução; a realização das medições mensais dos serviços executados, mediante atesto do fiscal; a liberação dos pagamentos devidos, conforme cronograma físico-financeiro e após apresentação da nota fiscal e dos documentos exigidos; a adoção das providências administrativas cabíveis em caso de descumprimento contratual, falhas técnicas ou atraso injustificado na execução dos serviços.

## 11. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Serão permitidas alterações contratuais nas hipóteses previstas no art. 124 da Lei nº 14.133/2021, desde que devidamente justificadas e autorizadas pela autoridade competente, respeitando os limites legais e observando o interesse público.

As alterações poderão ser de natureza quantitativa, qualitativa, técnica ou financeira, incluindo, entre outras: acréscimo ou diminuição de quantitativos decorrentes de modificações no projeto ou nas especificações, para melhor adequação às finalidades da contratação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato; necessidade de modificação do valor contratual em decorrência de acréscimos ou diminuições quantitativas dos serviços; alteração no projeto ou nas especificações, por razões de ordem técnica devidamente justificadas; necessidade de modificação do cronograma de execução em razão de fatos supervenientes imprevisíveis ou de caso fortuito/força maior; substituição da empresa contratada, em razão de rescisão ou inadimplemento, observadas as condições legais.

Todas as alterações deverão ser formalizadas por termo aditivo, devidamente assinado pelas partes e acompanhadas de parecer jurídico e justificativa técnica que demonstre a legalidade e a vantajosidade da modificação.

Não serão admitidas alterações que impliquem desvio de objeto, quebra da isonomia, ou burla aos princípios que regem a contratação pública.

12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas pela contratada, sem justificativa aceita pela Administração poderá acarretar a aplicação de sanções administrativas, nos termos dos arts. 155 a 159 da Lei nº 14.133/2021, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

As sanções aplicáveis incluem: advertência; multa; impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração. Tais penalidades serão aplicadas conforme previsto no art. 156 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

As penalidades poderão ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente, conforme a gravidade da infração, mediante processo administrativo regularmente instaurado. A aplicação de sanções não afasta a possibilidade de responsabilização civil ou penal da contratada; rescisão unilateral do contrato pela administração pública, nos termos legais; cobrança de perdas e danos eventualmente causados ao erário.

13. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado da contratação é de R$151.300,75 (cento e cinquenta e um mil e trezentos reais e setenta e cinco centavos), conforme planilha orçamentária anexa, elaborada com base em composição de custos unitários de mercado e referências técnicas compatíveis com a natureza da obra.

Este valor contempla, de forma integral e detalhada: O fornecimento de todos os materiais, equipamentos e insumos necessários à execução dos serviços; o custo com mão de obra especializada e encargos sociais trabalhistas; despesas com logística, transporte, administração local, segurança e limpeza; encargos tributários, fiscais e previdenciários incidentes sobre a contratação; benefícios e despesas indiretas (BDI) e margem de lucro da contratada.

A estimativa foi definida com base nos seguintes documentos técnicos: memórias de cálculo; planilha orçamentária detalhada; curva ABC de insumos; memorial descritivo da obra e parâmetros oficiais reconhecidos nacionalmente, como SINAPI, SETOP e DEOSP.

A execução do objeto deverá ocorrer sem exceder o valor estimado, salvo nas hipóteses legais de alteração contratual previstas nos arts. 124 a 137 da Lei nº 14.133/2021, mediante justificativa formal e autorização da autoridade competente.

14. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente desta contratação está devidamente prevista no orçamento municipal vigente, em consonância com o disposto na Lei Orçamentária Anual (LOA), e será custeada com recursos próprios do município e/ou recursos vinculados, conforme a natureza e origem da dotação utilizada.

A contratação está em conformidade com os princípios da responsabilidade fiscal, observando os limites e condições estabelecidos pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como com as disposições da Lei nº 14.133/2021, especialmente o art. 7º, §5º, que exige a prévia adequação orçamentária e financeira da despesa pública.

A unidade gestora responsável pela execução orçamentária e financeira da contratação deverá verificar, antes da assinatura do contrato, a existência de saldo disponível na dotação específica, com a devida reserva orçamentária, devidamente registrada no sistema contábil da Prefeitura.

A contratação somente será formalizada após: A devida inclusão da dotação no Plano Interno e Plano de Aplicação; a emissão de reserva de dotação orçamentária; a observância de eventual condicionamento legal de uso de recursos vinculados, caso sejam utilizados.

Essa medida visa garantir que a execução contratual ocorra com segurança jurídica, controle orçamentário e compatibilidade com o planejamento financeiro da Administração Pública Municipal.

A Fonte de Recursos utilizada será a Dotação Orçamentária: 02.05.03.12.361.0010.3.003 4490.51.00 / Reduzido: 289 / Fonte: 1.550.99.

15. INDICAÇÃO DE GARANTIAS

Nos termos do art. 96 da Lei nº 14.133/2021, poderá ser exigida da contratada a prestação de garantia contratual, como condição para a assinatura do contrato ou da ordem de início dos serviços, com o objetivo de assegurar o fiel cumprimento das obrigações assumidas.

A garantia, caso exigida, corresponderá a até 5% (cinco por cento) do valor total atualizado do contrato e poderá ser prestada em uma das seguintes modalidades legalmente previstas: Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública; seguro-garantia; fiança bancária.

A escolha da modalidade caberá à contratada, respeitadas as exigências legais. Em caso de contrato que envolva entrega de bens com fabricação sob encomenda, prestação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, ou obras de maior vulto técnico ou valor elevado, a Administração poderá justificar a exigência de garantia em percentual superior, até o limite de 10% (dez por cento), conforme o §1º do art. 96 da mesma Lei.

A garantia deverá ser válida por todo o prazo de execução contratual, podendo ser renovada ou complementada, sempre que houver prorrogação contratual ou atualização do valor do contrato. Em caso de inadimplemento, a garantia poderá ser executada para cobrir prejuízos à Administração, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

16. DISPOSIÇÕES FINAIS

A execução da presente licitação na modalidade concorrência obedecerá integralmente às condições, especificações, prazos e demais exigências estabelecidas neste Projeto Básico e em seus anexos.

Todos os casos omissos, dúvidas de interpretação ou situações não previstas neste documento serão resolvidos pela Administração Pública, com base na legislação vigente, nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e no interesse público.

Este Projeto Básico integra o processo de contratação como peça técnica essencial, servindo de referência para a instrução, análise e julgamento da proposta mais vantajosa, bem como para a fiscalização da execução contratual.

Campanha-MG, 13 de novembro de 2025

Leandro Severino de Andrade
Chefe da Seção de Arquitetura e Urbanismo

Mirela Vilela Guerra

Assessora Técnica

Henrique Franco de

Souza

Diretor do Departamento de Convênios e Projetos

Eduardo Gonçalves Rosa

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação