| ANÁLISE DE RISCOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SETOR DE ANÁLISE: Demandante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO: Contratação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte especializada na prestação de serviço comum e continuado de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de material de consumo, peças, ferramentas, instrumentos e/ou equipamentos, em 03 (três) elevadores da marca OTIS, instalados no prédio sede da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. FASE DA ANÁLISE: ( x ) Planejamento da Contratação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) Seleção do Fornecedor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) Gestão do Contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  | ANÁLISE DO RISCO |  |  |  | RESPOSTA AO RISCO |  |  |
| Risco | Descrição do Risco | Consequência | Prob. | Impacto (Severidade) | Nível de Risco | Status do Risco | Medidas Preventivas (Ação de Mitigação) | Medidas Corretivas (Ação de Contigência) | Responsável |
| 1 | Não atendimento da demanda institucional pelos serviços na sua completude | Possibilidade de ocasionar baixa qualidade dos serviços; ou elevadores não atendidos acarretando o não atingimento dos objetivos da contratação e possíveis transtornos aos usuários pela indisponibilidade do elevador nos momentos requisitados | 2 | 3 | 6 | Alto | Definir, de foma eficaz, todos os requisitos da contratação e formas de mitigar falhas na execução do objeto | Revisar nos Estudos Preliminares e Termo de Referência, ainda na fase de elaboração, todos os requisitos e objetivos da contratação | Gerência de Administração Predial |
| 2 | Baixo conhecimento dos agentes responsáveis pela gestão e acompanhamento da prestação do serviço | Ineficácia na gestão do contrato | 1 | 3 | 3 | Moderad o | Dotar os agentes responsáveis pela fiscalização do contrato de conhecimentos e materiais imprescindíveis para a obtenção de sucesso na gestão do contrato | Aperfeiçoar os agentes durante a gestão do contrato de modo a corrigir as falhas | DPGF-GO |
| 3 | Indisponibilidade orçamentária frente a valores orçados para a contratação no atual cenário de calamidade pública | Possibilidade de não contratação do serviço demandado | 1 | 3 | 3 | Moderad o | Reservar dotação orçamentária. Realizar pré empenho | Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas | DPGF-GO |

| ANÁLISE DE RISCOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SETOR DE ANÁLISE: Demandante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO: Contratação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte especializada na prestação de serviço comum e continuado de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de material de consumo, peças, ferramentas, instrumentos e/ou equipamentos, em 03 (três) elevadores da marca OTIS, instalados no prédio sede da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte FASE DA ANÁLISE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) Planejamento da Contratação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( x ) Seleção do Fornecedor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) Gestão do Contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  | ANÁLISE DO RISCO |  |  |  | RESPOSTA AO RISCO |  |  |
| Risco | Descrição do Risco | Consequência | Prob. | Impacto (Severidade) | Nível de Risco | Status do Risco | Medidas Preventivas (Ação de Mitigação) | Medidas Corretivas (Ação de Contigência) | Responsável |
| 1 | Não observação das condições de habilitações pelos | Inabilitação de todos os licitantes | 3 | 3 | 9 | Alto | Exigência de habilitação deve ser adequada ao serviço | Relançar edital com revisão das condições de habilitação. | Agente de Contratação e Equipe |
| 2 | Exigências incompatíveis com o objeto do Edital | Inabilitação de todos os licitantes | 2 | 3 | 6 | Alto | Exigência de habilitação deve ser adequada ao serviço | Relançar edital com revisão das condições de habilitação. | Agente de Contratação e Equipe |
| 3 | Preço acima do valor orçado por erro na planilha | Desclassificação de todos os licitantes | 2 | 3 | 6 | Alto | Revisão da planilha de preços | Revisar Termo de Referência | Agente de Contratação e Equipe |
| 4 | Julgamento incorreto na interpretação da Legislação | Ação Judicial | 2 | 3 | 6 | Alto | Atenção ao Edital/Planilhas de julgamento objetivo | Revisar Termo de Referência, edital e planilhas de preços | Agente de Contratação e Equipe |
| 5 | Falha no Edital | Ação Judicial | 2 | 3 | 6 | Alto | Elaboração/Revisão do Edital/Planilhas de julgamento objetivo | Corrigir as falhas e relançar edital | Agente de Contratação e Equipe |
| 6 | Preço orçado abaixo do mencionado | Licitação Deserta | 2 | 2 | 4 | Moderad o | Checar preço no Edital com valores de mercado | Relançar edital com revisão de valores e do Termo de Referência. | Agente de Contratação e Equipe |

| 7 | Ausência da empresa vencedora após a Adjucação do Edital para assinar o contrato | Atrasos na Adjucação do Edital e na consequente prestação do serviço | 2 | 2 | 4 | Moderad o | Criar mecanismos que permitam a prévia verificação, por parte do(a) CONTRATANTE, de produtos ou soluções aprentadas pelo mercado que implementem as premissas e principais funcionalidades exigidas para a solução a ser contratada | Analisar as alternativas para chamar os próximos colocados, discutir valores e providenciar o | Agente de Contratação e Equipe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Mudança na Legislação | Impugnação ao Edital | 2 | 1 | 2 | Baixo | Conferir Edital e Termo de Referência | Celeridade na análise e possível correção no Edital | Agente de Contratação e Equipe |
| 9 | Inadequação na Especificação do Serviço | Impugnação ao Edital | 2 | 1 | 2 | Baixo | Conferir Edital e Termo de Referência | Celeridade na análise e possível correção no Edital | Agente de Contratação e Equipe |
| 10 | Falha na Planilha Orçamentária | Impugnação ao Edital | 2 | 1 | 2 | Baixo | Conferir planilhas, quantidades e unitários | Celeridade na análise e possível correção no Edital | Agente de Contratação e Equipe |

| ANÁLISE DE RISCOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SETOR DE ANÁLISE: Demandante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO: Contratação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte especializada na prestação de serviço comum e continuado de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de material de consumo, peças, ferramentas, instrumentos e/ou equipamentos, em 03 (três) elevadores da marca OTIS, instalados no prédio sede da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) Planejamento da Contratação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) Seleção do Fornecedor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( x ) Gestão do Contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  | ANÁLISE DO RISCO |  |  |  | RESPOSTA AO RISCO |  |  |
| Risco | Descrição do Risco | Consequência | Prob. | Impacto (Severidade) | Nível de Risco | Status do Risco | Medidas Preventivas (Ação de Mitigação) | Medidas Corretivas (Ação de Contigência) | Responsável |
| 1 | Irregularidade fiscal da Contratada | Impossibilidade de fazer o empenho em tempo hábil | 2 | 3 | 6 | Alto | Analisar e acompanhar a validade das certidões | Comunicar a contratada e solicitar a documentação devidamente regularizada | Contratada e Fiscal |
| 2 | Atraso no início e no fim da prestação do serviço | Comprometimento dos objetivos institucionais | 2 | 3 | 6 | Alto | Fazer uso das cláusulas contratuais a respeito dos atrasos contratuais | Executar um plano de contenção de falhas | Gerência de Administração Predial |
| 3 | Baixa qualidade no serviço prestado | Comprometimento dos objetivos institucionais | 2 | 3 | 6 | Alto | Aplicar o instrumento de medição de serviço | Acionar legalmente a empresa fornecedora, aplicar o instrumento de medição de serviço | Fiscal |
| 4 | Dificuldade de comunicação entre contratado e contratante | Geração de ineficiência e ou impossibilidade da prestação do serviço | 1 | 2 | 2 | Baixo | Manter relação estritamente profissional entre contratada e contratante | Utilizar meios de comunicação eficazes e discretos | Contratada e Fiscal |

________________________________________

Jorge Francisco dos Santos

Gerência de Administração Predial