ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

- INTRODUÇÃO

O presente Estudo Técnico Preliminar - ETP tem por objetivo demonstrar a viabilidade técnica da contratação dos serviços de engenharia para a  EXECUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS MCMV SUB-50, conforme TERMO DE COMPROMISSO Nº 992282/2025/MCIDADES/CAIXA, bem como fornecer informações para subsidiar o respectivo processo de contratação.

- DIRETRIZES QUE NORTEARÃO ESTE ETP

- Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021;

- TERMO DE COMPROMISSO Nº 992282/2025/MCIDADES/CAIXA;

- Constituição Federal de 1988;

- Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;

- Guia Nacional de Contratações Sustentáveis;

- Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002;

- Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010;

- Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990;

- Súmula 247, do Tribunal de contas da União – TCU.

- Portaria MCID Nº1416,de 6 de novembro de 2023

- PORTARIA MCID Nº 75, DE 28 DE JANEIRO DE 2025

- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A execução da obra de construção de 20 (vinte) unidades habitacionais no Loteamento Vem Morar Melhor I e II, no âmbito do programa FNHIS SUB50, justifica-se pela necessidade premente de atender à demanda habitacional da população de baixa renda do município.

Observa-se um déficit significativo de moradias adequadas, o que impacta negativamente na qualidade de vida, no acesso a direitos sociais básicos e na promoção da dignidade humana, fundamentos previstos na Constituição Federal de 1988.

Soma-se a esse cenário o agravamento causado pelos elevados valores de aluguel praticados no município, que dificultam ainda mais o acesso das famílias de baixa renda à moradia digna. Muitos cidadãos são obrigados a destinar parcela significativa de sua renda ao pagamento de aluguel, o que compromete o orçamento familiar e limita a possibilidade de acesso a outros direitos essenciais, como alimentação, saúde e educação.

A contratação proposta, portanto, fundamenta-se não apenas no déficit habitacional, mas também na pressão econômica causada pelos altos custos do aluguel e pela inadequação das alternativas habitacionais existentes, tornando indispensável a atuação do poder público para promover inclusão social, segurança e melhoria da qualidade de vida dos munícipes.

A administração pública, ao viabilizar tal empreendimento, cumpre seu papel de agente promotor do desenvolvimento social e de redução das desigualdades, proporcionando moradia digna, segurança e inclusão social às famílias beneficiadas. Além disso, a execução da obra está alinhada às diretrizes nacionais de políticas públicas de habitação e urbanização, contribuindo para a regularização fundiária e o ordenamento territorial, em consonância com as normativas federais e municipais vigentes.

4. SECRETARIA REQUISITANTE

Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos

Responsável: Josemberg Xavier

- PREVISÃO DA DEMANDA NO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (PCA) DE 2026:

Ação: 180

Prioridade: média

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

6.1. Os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

O serviço a ser contratado compreende os serviços para a construção de 20 (vinte) unidades habitacionais no Loteamento Vem Morar Melhor I e II, nos termos do TERMO DE COMPROMISSO TRANSFEREGOV.BR Nº 992282.

Os serviços a serem contratados são de natureza de escopo não continuado, descritos na Planilha Orçamentária de Custos com especificações técnicas correntes, cujos padrões de desempenho e qualidade estão objetivamente definidos em normas e explicitados no Projeto de referência do programa FNHIS Sub 50, que foi adotado em sua totalidade por essa municipalidade.

O prazo de vigência da contratação é de 15 (quinze) meses contados da assinatura do Instrumento Contratual, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

O prazo de vigência da contratação abrange o prazo de execução previamente estabelecido, em razão do cronograma físico-financeiro definido no projeto básico e, ainda, os prazos de recebimento provisório e definitivo, de 15 (quinze) e 30 (trinta) dias sucessivos à conclusão da obra.

O prazo de execução dos serviços será de 10 (dez) meses contados a partir do décimo primeiro dia após o recebimento da ordem de serviços pela contratada.

6.2. Sustentabilidade

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

Todos os resíduos resultantes da execução dos serviços devem ser avaliados e separados daqueles passíveis de reciclagem, para adequada destinação, às expensas da Contratada.

- Os serviços prestados pela Contratada deverão fundamentar-se no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais, bem como reduzir a geração de resíduos, além de evitar o desperdício de água e o consumo excessivo de energia.

- Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em áreas de “bota-fora”, encostas, corpos d’água, lotes vagos, áreas protegidas por lei, bem como em áreas não licenciadas.

- Não é característico da proposta de contratação em tela a necessidade de transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas.

- CLASSIFICAÇÃO DA OBRA

Sob a égide da nova lei, a atividade será enquadrada como obra quando seu exercício, por força de lei, for privativo das profissões de engenheiro e arquiteto, e, cumulativamente, importar em inovação do espaço físico da natureza ou substancial alteração das características originais de bem imóvel.

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP), em face dos novos dispositivos da Lei nº 14.133/2021 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos apresentou a NOTA TÉCNICA IBR 001/2021, com o entendimento sobre obra comum e obra especial de engenharia, que transcrevemos abaixo:

É possível concluir o entendimento de que obra comum de engenharia é aquela na qual (i) a mão de obra, os equipamentos e os materiais utilizados são padronizáveis e (ii) amplamente disponíveis no mercado, (iii) os métodos construtivos têm responsabilidade técnica assumida por arquiteto, engenheiro ou técnico com registro no conselho profissional (que atenda aos requisitos previsto no edital), bem como (iv) os objetos contratados são de conhecimento geral e possuem muitas características técnicas de fácil descrição e compreensão, inclusive por parte do executor da obra, o operário da construção civil.

As obras comuns de engenharia são, portanto, aquelas obras (i) corriqueiras, (ii) de baixa complexidade técnica, (iii) e de menor risco de engenharia, (iv) quase sempre de pequeno e médio portes, para as quais (v) não exista qualquer dificuldade para se estabelecer as especificações técnicas, os memoriais descritivos dos serviços e os respectivos padrões de qualidade desejados pela Administração. São aquelas cujos materiais, equipamentos e métodos construtivos sejam (vi) usuais e para as quais (vii) exista grande número de fornecedores e de executores (empresas e profissionais) no mercado local ou regional (que é aquele mercado que costuma suprir a demanda no caso de obras de pequeno e médio portes).

As obras especiais de engenharia são aquelas obras de alta complexidade, quase sempre de grande porte e elevado risco, para as quais é preciso estabelecer com maior cuidado as especificações técnicas, os memoriais descritivos dos serviços e os respectivos padrões de qualidade desejados pela Administração. São aquelas cujos materiais, equipamentos e métodos construtivos costumam ser de domínio restrito no mercado ou apresentam elevado nível de inovação tecnológica, para as quais exista um menor número de potenciais fornecedores e executores (empresas e profissionais) no mercado local ou regional.

As obras especiais de engenharia são notadamente as (i) de elevada complexidade, (ii) grande vulto (materialidade do valor estimado), (iii) que podem empregar tecnologias de domínio restrito no mercado, (iv) com poucas empresas aptas a executar o objeto.

Pelo exposto acima, tem-se que o objeto a ser licitado pode ser enquadrado como obra comum de engenharia, visto que:

- Será executada através de mão de obra, equipamentos e materiais padronizáveis e usuais de mercado;

- O responsável técnico pela obra será um engenheiro ou arquiteto;

- Trata-se de obra que possui grande número de fornecedores e de executores (empresas e profissionais) no mercado.

- LEVANTAMENTO DE MERCADO

8.1 – IDENTIFICAÇÃO DAS SOLUÇÕES

| ID | Descrição da solução (ou cenário) |
| --- | --- |
| 1 | Execução direta, com utilização de mão de obra própria e fornecimento de materiais por parte do Município; |
| 2 | Contratação de mão de obra especializada e fornecimento de materiais por parte do Município; |
| 3 | Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra e materiais. |

8.2 – ANÁLISE COMPARATIVA DE SOLUÇÕES

Solução 01: Execução direta, sem contratação, com utilização de mão de obra própria e fornecimento de materiais por parte do Município.

Descrição: Esta solução se caracteriza por designar servidores municipais para realizarem a obra de construção de 20 (vinte) unidades habitacionais como também abrir um processo licitatório para aquisição dos materiais que serão utilizados na obra.

Solução 02: Contratação de mão de obra especializada e fornecimento de materiais por parte do Município.

Descrição: Abertura de um processo licitatório para a contratação de empresa para o fornecimento de mão de obra especializada e abertura de um outro processo licitatório para a aquisição dos materiais que serão utilizados na obra.

Solução 03: Contratação de empresa especializada.

Descrição: Contratação de empresa especializada, através da realização de um processo licitatório, a qual deverá comprovar capacitação técnica para prestar os serviços solicitados incluindo o fornecimento integral de materiais e mão de obra.

8.3.  REGISTRO DE SOLUÇÕES CONSIDERADAS INVIÁVEIS

O Município não dispõe de mão de obra qualificada em quantidade suficiente para atendimento da demanda, além de não dispor de ferramentas e equipamentos para realizar os serviços, sendo assim a solução 1 é inviável. Por outro lado, realizar processos licitatórios distintos para aquisição de materiais e fornecimento de mão de obra implicaria na necessidade de lidar com múltiplas empresas fornecedoras. Isso poderia resultar em problemas de coordenação, controle e logística, dificultando assim a gestão eficiente da obra.

A pluralidade de fornecedores poderia acarretar desafios logísticos, como a falta de sincronização nos prazos de entrega de materiais. Atrasos e problemas na coordenação entre diferentes etapas do processo poderiam comprometer a fluidez da construção.

Gerir contratos separados para aquisição de materiais e fornecimento de mão de obra demandaria esforços adicionais na coordenação e acompanhamento dos diferentes aspectos contratuais. A complexidade administrativa resultante poderia prejudicar a eficiência da execução da obra.

Integrar os serviços provenientes de diferentes empresas pode resultar em desafios de comunicação e alinhamento, podendo impactar na qualidade e eficácia global do projeto, sendo assim a solução 2 também resta inviável.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

9.1. A solução como um todo envolve uma série de serviços de diferentes órgãos que devem ser realizados simultaneamente, incluindo:

9.1.1. Serviços Sociais: a PORTARIA MCID Nº 75, DE 28 DE JANEIRO DE 2025. Que Dispõe sobre o Trabalho Social nos programas e ações do Ministério das Cidades estabelece que para a MODALIDADE IV: OPERAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - MCMV FNHIS SUB 50:

Marcos temporais de verificação e acompanhamento

104. A verificação e acompanhamento das atividades do PTS será realizado conforme as disposições constantes no Capítulo V desta Portaria.

105. A modalidade de intervenção MCMV FNHIS Sub50 estabelece os seguintes marcos temporais de verificação e acompanhamento e os documentos correspondentes a serem apresentados:

105.1. no momento da contratação da operação, deverá ser apresentado o valor da meta de trabalho social no Plano de Trabalho;

105.2. empreendimentos com até 15% (quinze por cento) de execução física da obra deverão apresentar Termo de Referência aprovado, no caso de execução indireta ou mista;

105.3. empreendimentos com até 50% (cinquenta por cento) de execução física da obra deverão apresentar a definição das famílias beneficiárias do empreendimento;

105.4. empreendimentos com até 60% (sessenta e cinco por cento) de execução física da obra deverão apresentar PTS, ou de parte do PTS desde que aprovado pelo Agente Financeiro.

9.2. Em conformidade com o disposto no item 105.2, a elaboração das documentações técnicas necessárias para a contratação dos serviços de trabalho social deverá ser realizada no intervalo correspondente à execução física de 0% a 15% da obra. Tal procedimento é imprescindível para o cumprimento dos marcos temporais estabelecidos na portaria vigente, garantindo a adequada formalização e aprovação dos documentos exigidos para o início das fases subsequentes do projeto.

9.3. A execução dos serviços de construção de muros de arrimo será realizada integralmente sob responsabilidade do município, englobando desde a mobilização de mão de obra especializada até o fornecimento de todos os materiais necessários. Os muros de arrimo, estruturas fundamentais para conter e estabilizar o solo em áreas de desnível, serão projetados e construídos conforme as especificações técnicas vigentes, garantindo a segurança e a durabilidade das edificações. Além disso, o município será responsável por todas as atividades de cortes, formação de platos e movimentações de terra, essenciais para a preparação e adequação do terreno às condições exigidas para a implantação das unidades habitacionais. Todo o processo será conduzido de acordo com o cronograma técnico elaborado, assegurando a conformidade com as normas de engenharia e a otimização dos recursos públicos.

No que concerne à Construção das Unidades Habitacionais e aos serviços de cortes e aterros, construção de Muros de Arrimo, taludes e demais adaptações necessárias no terreno, esses serviços serão executados em etapas sequenciais, em acordo com o cronograma da obra.

O planejamento prevê que as etapas como cortes, aterros, construção de muros de arrimo e taludes — sejam realizadas previamente e de forma antecipada em relação ao início das construções, evitando qualquer interferência ou atraso no cronograma das obras. Ressalta-se, no entanto, que, em casos devidamente justificados pela área de engenharia municipal, tais serviços poderão, excepcionalmente, não ser executados em sua totalidade antes do início das construções, desde que a condição do terreno seja tecnicamente comprovada como suficiente para suportar a obra até a conclusão integral dos serviços previstos.

Dessa forma, enquanto se desenvolve a construção das unidades em determinada etapa, a administração pública estará simultaneamente preparando os lotes subsequentes, assegurando que o terreno esteja devidamente pronto para o início das próximas fases, com total alinhamento ao cronograma e otimização dos recursos e prazos.

Conclui-se que, para atender a demanda, a melhor solução é a execução indireta, em regime de empreitada, onde o gerenciamento da obra ficará a cargo de uma única empresa a qual irá fornecer toda a mão de obra especializada, os insumos para a execução da obra assim como todos os equipamentos e ferramentas necessários, além é claro de prestar garantia pelos serviços executados.

- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Os quantitativos de serviços a serem contratados estão descritos na Planilha Orçamentária de Custos, na versão sem desoneração, considerando menor preço à Administração, os custos de referência foram obtidos das planilhas SINAPI (08-2025), SICOR (04-2025) bem como através de ampla pesquisa de preços para os itens não constantes nas referidas planilhas.

- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor global estimado para a contratação dos serviços objeto deste processo corresponde a R$ 2.849.482,44 (dois milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), apurado com base nos custos unitários detalhados na Planilha Orçamentária de Custos, elaborada conforme critérios técnicos e considerando os referenciais oficiais de mercado adotados para a composição dos preços. Tal estimativa visa assegurar a adequada previsão orçamentária e o atendimento dos princípios de economicidade, eficiência e transparência que orientam a Administração Pública.

- JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

A súmula 247 do Tribunal de Contas da União (TCU) dispõe o seguinte:

“É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.”

Para o caso em tela, a possibilidade de parcelamento da solução não é recomendável, devendo optar-se pela empreitada global, por ser o ideal, do ponto de vista da eficiência técnica, haja vista que assim o gerenciamento da obra permanecerá sempre a cargo de um único contratado, resultando num maior nível de controle da execução dos serviços por parte da Administração, concentrando a responsabilidade da obra e a garantia dos resultados numa única pessoa jurídica.

Ressalte-se que em obras com serviços inter-relacionados, o atraso em uma etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos intermediários e da entrega da obra.

Assim, para execução das obras de construção das 20 (vinte) unidades habitacionais, não há viabilidade técnica na divisão dos serviços, que em sua grande maioria são interdependentes, devendo ser executados por uma mesma empresa para garantir a responsabilidade técnica dos serviços. Também não há viabilidade econômica, pois, a tendência é que o custo seja reduzido para obras maiores em função da diluição dos custos administrativos e lucro. A divisão gera perda de escala, não amplia a competitividade e não melhora o aproveitamento do mercado, pois os serviços são executados por empresas do mesmo ramo de atividade.

Então, pelas razões expostas, recomendamos que a contratação não seja parcelada, por não ser vantajoso para a administração ou por representar possível prejuízo ao conjunto do objeto a ser contratado.

- CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Considerando as exigências estabelecidas pela Portaria nº 075/2025, justifica-se a necessidade de contratação de empresa especializada para a execução do Projeto de Trabalho Social (PTS) no âmbito da construção das 20 (vinte) unidades habitacionais.

A contratação de empresa especializada assegura a adoção de metodologias apropriadas para o desenvolvimento das ações socioassistenciais, contribuindo para a efetiva inclusão social das famílias, promoção da participação comunitária, fortalecimento do vínculo com o território e acompanhamento das etapas de pré-ocupação e pós-ocupação. Além disso, tal medida promove maior controle, transparência e eficiência na aplicação dos recursos públicos, em consonância com as diretrizes legais e normativas vigentes.

Como o trabalho social faz parte da execução das unidades habitacionais, e o Município de Bueno Brandão já possui um contrato ativo para esse tipo de serviço, cabe à Administração analisar se é mais adequado aditivar o contrato existente ou iniciar uma nova licitação. Essa escolha deve considerar as necessidades do projeto, as condições do contrato atual e o que a legislação permite, bem como, os eixos e diretrizes para o programa FNHIS SUB 50.

- RESULTADOS PRETENDIDOS

A execução de 20 (vinte) unidades habitacionais pela administração pública, conforme os parâmetros do programa FNHIS SUB 50, resultará na ampliação do acesso à moradia digna para famílias de baixa renda, promovendo inclusão social e melhoria das condições de vida. Espera-se o fortalecimento do vínculo comunitário, a valorização do território e a redução de situações de vulnerabilidade habitacional, com impactos positivos na saúde, educação e segurança dos beneficiários.

Além disso, a administração pública demonstrará eficiência na gestão dos recursos, transparência nos processos e responsabilidade técnica, assegurando o cumprimento de todas as etapas previstas no programa, incluindo o acompanhamento social das famílias. O resultado final será a entrega de moradias adequadas e a promoção de desenvolvimento local sustentável, alinhado às diretrizes do FNHIS SUB 50.

- Parte superior do formulário

- PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Durante a análise técnica e de planejamento da contratação, verificou-se que a área destinada à construção de 10 (dez) unidades habitacionais previstas neste empreendimento coincide com a mesma área onde estão projetadas parte das 90 (noventa) unidades já licitadas no âmbito do Programa Pró-Moradia. Essa sobreposição evidencia a existência de dois projetos planejados para o mesmo setor do loteamento Vem Morar Melhor I e II, o que exige readequação para garantir a viabilidade física e operacional do conjunto.

Considerando que a contratação das 20 (vinte) unidades ainda depende da conclusão das etapas previstas no fluxo do programa e que não há certeza quanto à sua efetiva formalização, a Administração definiu uma medida de coordenação técnica para evitar conflitos de implantação. Assim, a homologação desta licitação ocorrerá somente após a supressão das 10 (dez) unidades originalmente previstas na Quadra G do projeto do Pró-Moradia, conforme demonstrado no projeto de implantação do loteamento.

Essa adequação tem o objetivo de assegurar que a implantação das unidades dos dois empreendimentos seja compatível com o parcelamento aprovado, evitando interferências físicas, sobreposição de áreas e riscos ao cronograma. Com a reorganização, garantir-se-á a construção simultânea de 80 (oitenta) unidades do Pró-Moradia e 20 (vinte) unidades deste certame, totalizando as 100 (cem) unidades planejadas para o Loteamento Vem Morar Melhor I e II.

A execução de serviços de corte e aterro do terreno onde serão construídas as noventas unidades habitacionais, bem como a construção dos muros de arrimo nos lotes ficaram sob responsabilidade do Município.

O acompanhamento e fiscalização do andamento do Projeto Social, das Etapas Pré e Pós Ocupação, ficam a cargo da administração municipal.

Além dos serviços supracitados sob a responsabilidade do Município, seguem em execução as obras de infraestrutura do Loteamento Vem Morar Melhor I e II. A parte elétrica já está aprovada junto à Energisa e encontra-se com processo licitatório em andamento, atualmente na etapa de recebimento de propostas. Por sua vez, a instalação da caixa d’água, fundamental para o abastecimento hídrico do loteamento, está sob responsabilidade da Copasa. Ressalta-se que esses serviços não interferem na execução das unidades habitacionais.

- POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Hoje a sustentabilidade ambiental na gestão é tema imprescindível e cada vez mais está fazendo parte das rotinas da Administração Pública de forma gradual. No presente caso não é diferente uma vez que a atividade da construção civil deve buscar a sustentabilidade e ao mesmo tempo é uma das principais ações humanas que podem gerar impactos ambientais consideráveis visto que é potencialmente uma grande geradora de resíduos sólidos, além de modificadora do meio ambiente natural, degradado ou não.

Nesse sentido a Lei 12.305/2010 que institui a política nacional de resíduos sólidos coloca a administração pública como um dos agentes mais importantes desse processo:

“...

Art. 1º Esta Lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, os objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis.

§ 1° Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos.

A Resolução CONAMA 307 de 2002 em seu art 3º e suas alterações, ainda nessa linha, classifica a composição dos resíduos sólidos da construção civil da seguinte forma:

Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto; de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras.

Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de tintas imobiliárias e gesso; (Redação dada pela Resolução nº 469/2015).

Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação; (Redação dada pela Resolução n° 431/11).

Classe D - são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde. (Redação dada pela Resolução n° 348/04).

Portanto para evitar e minimizar os impactos ambientais negativos causados pelos resíduos gerados na construção civil, a destinação dos resíduos deve ser realizada de maneira correta e conforme a legislação vigente. E para a efetividade disso é necessário o planejamento e a implantação da gestão integrada dos possíveis resíduos gerados na obra, ressaltando que se deve buscar, ao máximo, a não geração ou a minimização de geração dos mesmos.

Nessa linha o Decreto 7.746/2012 e suas alterações estabelece critérios e práticas para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela administração pública federal, e o seu art. 4º traz alguns critérios e práticas sustentáveis importantes para serem observadas na obra:

“...

I - baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; (Redação dada pelo Decreto nº 9.178, de 2017);

II – preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

III – maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;

IV – maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;

V – maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;

VI - uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; (Redação dada pelo Decreto nº 9.178, de 2017)

VII - origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens, nos serviços e nas obras; e (Redação dada pelo Decreto nº 9.178, de 2017)

VIII - utilização de produtos florestais madeireiros e não madeireiros originários de manejo florestal sustentável ou de reflorestamento. (Incluído pelo Decreto nº 9.178, de 2017)

...”

Finalizando, esses critérios ajudam a minimizar os impactos ambientais negativos e promovem impactos ambientais positivos da realização da obra.

- DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Diante do exposto neste ETP, declaramos que a contratação pretendida é VIÁVEL.

Desse modo, resta atendido o § 1º do Art. 18 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021.

Bueno Brandão, 11 de fevereiro de 2026.

Lucas Tenório da Silva

Matrícula 3530

Responsável pela elaboração do ETP

Antonio César Rosamilia

Matrícula: 3760

Responsável pela elaboração do item 16 do ETP

APROVO ESTE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E DETERMINO O INÍCIO DA IMEDIATA ELABORAÇÃO DO RESPECTIVO TERMO DE REFERÊNCIA

Bueno Brandão, 11 de fevereiro de 2026.

Josemberg Xavier

Secretário de Obras, Viação e Serviços Públicos