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ENGARQ26-002
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
CONTRATAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA
Identificação
Órgão/Entidade: Câmara Municipal de Formiga MG
Setor Requisitante: Assessoria de Engenharia e Arquitetura
Responsável: Arquiteto Valério Tadeu de Assis
OBJETO
Este estudo preliminar tem como objeto municiar as equipes de engenharia e licitação quanto a elaboração do edital de contratação de empresa especializada em engenharia e arquitetura, devidamente registrada nos conselhos fiscalizadores CREA e/ou CAU, para prestação de serviços técnicos na elaboração dos Projetos Básico e Executivo da construção da sede própria da Câmara Municipal de Formiga MG.
Num segundo momento, após definidos todos os projetos, orçamentos, cronogramas e demais documentos, lançar edital de contratação de empresa especializada em engenharia e arquitetura, responsável pela Execução da Obra, seguindo todos os preceitos descritos na Lei 14.133/2021.
NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO
Atualmente, a Câmara Municipal de Formiga MG não possui sede própria, funcionando em imóvel alugado, o que acarreta despesas permanentes e limitações estruturais ao adequado funcionamento das atividades legislativas e administrativas.
Avaliando o impacto financeiro recorrente dos pagamentos de aluguéis, além dos incômodos causados pelas limitações físicas a prestação dos serviços, torna-se importante a discussão sobre a construção de sua sede, em terreno próprio, como a melhor alternativa de médio e longo prazos. 
Todavia, para que se proceda a esta construção, como solução viável ao bom desempenho das atividades corriqueiras, anteriormente, torna-se necessária a contratação do Projeto Básico e seus desdobramentos, que permitirá a definição adequada dos termos que devem constar no edital de contratação de empresa para a Execução de Obra.
É importante salientar que, baseado nos preceitos da Lei de Licitações e Contratos, torna-se fundamental a elaboração minuciosa e tecnicamente viável do planejamento como princípio basilar para garantir a eficiência e economicidade no campo das contratações.
“O princípio do planejamento é um dos pilares da Lei 14.133/2021 e tem como objetivo assegurar que as licitações e os contratos públicos sejam conduzidos de forma mais eficiente e transparente.” TCEPR, 2.024
Ao Projeto Básico e Construção de Sede não se espera menos que um conjunto de documentos capazes de orientar a correta execução do contrato, de seus desdobramentos, com total assertividade do resultado previamente estudado, tomado como verdadeira a necessidade de investimento por parte do ente público, com total respeito ao erário.
Alinhamento com o Planejamento da Administração
A demanda está alinhada ao planejamento institucional da Câmara Municipal de Formiga MG, visando a melhoria da infraestrutura pública, a redução de despesas com locação de imóveis e a eficiência na aplicação dos recursos, em consonância com o interesse público.
A construção de sede própria solidifica a Casa do Povo por sua importância, instituição promotora das leis e fiscalizadora da administração municipal, garantindo um espaço adequado aos serviços, servidores e população, aos parlamentares, às reuniões plenárias, aos atos consultivos, e todas as demandas de consolidação da democracia e representatividade esperada pela sociedade formiguense.
PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
Como garantia de um processo adequado e responsável, coube a Câmara Municipal, ainda no ano de 2.025, instituir o cargo de Assessor de Engenharia e Arquitetura, uma vez identificada a complexidade do processo que se iniciava, passando a contar com o apoio de profissional especializado, que assume a tarefa de elaborar e acompanhar todos os documentos, estudos e execução desta empreitada.
Ainda, para maior assertividade, programou-se visitas a outras casas legislativas objetivando a formulação de repertório e análises de erros e acertos durante os processos de identificação da necessidade, elaboração dos estudos preliminares, das análises e confecção da demanda, dos programas de necessidades e da adoção do partido arquitetônico, buscando um Anteprojeto capaz de nortear a execução dos termos de referência, do Projeto Básico e demais documentos, até a contratação e execução da obra.
Ao Assessor de Engenharia e Arquitetura, de maneira sucinta, cabe a elaboração dos documentos preliminares, do Anteprojeto, acompanhamento e orientações na execução do Projeto Básico, elaboração de editais e contratação de empresa executora da obra, seguido das orientações e fiscalização desta. Portanto, um profissional qualificado para atuar em todas as etapas do processo, sempre acompanhado e assessorado pelo suporte administrativo e jurídico dos servidores efetivos da casa.
E, mesmo com a instituição do cargo e nomeação de arquiteto, a contratação de empresa de engenharia e arquitetura para o desenvolvimento do Projeto Básico, se faz a melhor opção julgando as capacidades multidisciplinar exigida e desenvolvimento em curto espaço de tempo, uma das premissas pela necessidade e prioridade de construção, como forma de sair do aluguel e melhorar as condições de atendimento à população.


REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
A contratação do Projeto Básico, por empresa especializada em engenharia e arquitetura, é a solução mais viável, uma vez que não há estrutura interna capaz de concluir todos os projetos e documentos necessários, cabendo ao Assessor de Engenharia e Arquitetura, elaborar os estudos preliminares, o Anteprojeto e acompanhar o desenrolar dos serviços, inclusive pela fiscalização e recebimento da obra.
Já a contratação para a Execução desta Obra requer, além da expressa conformidade a todos os projetos, orçamentos, cronogramas e demais documentos, que a empresa contratada esteja tecnicamente qualificada e financeiramente capacitada, por si e seus profissionais, arquitetos e engenheiros, com a devida apresentação da CAT, Certidão de Acervo Técnico, expedida pelo CREA e/ou CAU, nos termos da legislação aplicável, e que seus membros apresentem as ARTs e/ou RRTs devidos.
Importante salientar que todo serviço de engenharia e arquitetura consiste em prévio conhecimento e expertise na área, garantido pela formação teórica e assegurado pela prática profissional. E que, deve sempre se apoiar na correta utilização dos materiais e dos métodos construtivos, em constante evolução, buscando a melhor técnica que seja economicamente viável, ambientalmente assertiva, sustentável e energeticamente eficiente, além de socialmente adequada aos interesses coletivos.
“A implementação de projetos detalhados e o suporte contínuo na fiscalização e gerenciamento de obras são fundamentais para garantir que as execuções ocorram conforme os padrões técnicos e legais exigidos, evidenciando a importância de tais serviços para a administração pública.” TCEPR, 2.024
Portanto, é necessário que as empresas contratadas apresentem capacidade técnica para a elaboração destes Projetos e Execução, demonstrada pelo acúmulo de projetos similares executados, de igual porte, comprovados por portfólio que ateste a capacidade de seus integrantes. Ainda, espera-se que a equipe seja multidisciplinar, e conte ao menos com um profissional arquiteto, um engenheiro civil e um engenheiro eletricista, especialistas nos detalhes arquitetônicos, paisagísticos e urbanísticos, estruturais, elétricos e infovias, monitoramentos e segurança, hidrossanitários e incêndio, climatização, prezando pelo conforto térmico, lumínico e acústico, pela segurança e eficiência energética, ergonomia e funcionalidade, além da capacidade na orçamentação e elaboração do cronograma físico-financeiro e demais documentos, especialmente exigidos pela Lei 14.133/2021, e outras normas e regulamentos.
Outro mais, não se pode encerrar sem que seja elaborado e emitido o Manual de Ocupação e Manutenção do Edifício, observados que os materiais e métodos construtivos minimizem os trabalhos ao longo dos anos seguintes, com custos suportados e realistas aos dispêndios e orçamentos do legislativo, mantendo-se a responsabilidade sobre a coisa pública.
ESTIMATIVAS das quantidades
A obra para a sede do Poder Legislativo será erguida sobre terreno próprio caracterizado pela unificação daqueles da Área 1, onde A16 tem 2.081,50 m², esquina da Rua Padre Leão João Dehon com travessa de mesmo nome, como demonstra a Lei Municipal 4.709/2012, e A17 tem 1.240,73 m², na sequência da travessa Padre João Dehon, demonstrado pela Lei Municipal 6.498/2025, do bairro Santa Tereza, desta cidade, totalizando, após o processo de levantamento cadastral planialtimétrico, correções de área e perímetro, seguido da unificação destes, 3.246,63 m² de área.
Planeja-se que a sede ocupe uma parcela não superior a 50% do terreno, e que cumpra todas as exigências elencadas pelo Programa de Necessidades, Anexo 1, numa área estimada próxima a 2.000,00 m², em até dois pavimentos, contemplando plenário, em auditório, e setores administrativos, assistenciais e legislativos, podendo ainda ser utilizado um subsolo para garagem e serviços, aproveitando-se da topografia natural do terreno.
Que o edifício seja integrado ao paisagismo e urbanismo, fortalecendo a ocupação do terreno, e que ofereça à população um espaço de uso permanente e agradável, para a apreciação, o descanso e o lazer, transformando a realidade local, assegurando a interação entre a Casa do Povo e a comunidade, necessária a legitimidade da representatividade das decisões por ora tomadas.
Todos os detalhes para a confecção do Projeto Básico serão definidos quando da elaboração do Anteprojeto, que deverá ser o documento orientador, em consonância as anotações do Assessor de Engenharia de Arquitetura, ouvidos os servidores e vereadores, suas necessidades e perspectivas.
Na continuidade, finalizado o Projeto Básico, tem-se o conjunto de documentos que norteiam a correta execução da obra, em cumprimento aos termos e necessidades de funcionamento, sempre buscando a melhoria do serviço prestado à comunidade, com o cuidado e a transparência merecidos.
referência de valores para a contratação
Para a contratação de Projeto Básico toma-se por referência os valores de instituições reconhecidas, associações e institutos de engenharia e arquitetura, além das definições das remunerações mínimas descritas pela Lei 4.950-A/1966, e das resoluções dos conselhos profissionais CREA e CAU.
Outro mais, coleta no portal banco de preços (https://www.bancodeprecos.com.br) por contratos similares, auxiliam na calibração de um custo razoável, limítrofe, tanto para a empresa participante, quanto ao erário.
Definidos os projetos e seus desdobramentos, a elaboração da planilha custo vs quantitativos, sob a égide da Lei de Licitações, baseada nas instruções SINAPI, fixará o valor base para a contratação de empresa de engenharia e arquitetura capaz de executar a obra.
SOLUÇÃO como um todo
Assegurando a assertividade na busca de um edifício capaz de suprir todas as demandas e necessidades para o bom funcionamento da Câmara Municipal, respeitando as diretrizes das leis de uso e ocupação do solo, das técnicas modernas construtivas, eficientes e economicamente vaiáveis, do respeito à coisa pública, busca-se, após a elaboração minuciosa do Anteprojeto, ouvidos todos os servidores e vereadores, a contratação de empresa especializada para a elaboração do Projeto Básico.
Projeto este que represente a importância desta Casa do Povo, e sirva de instrumento para a contratação da execução da obra, contando com a participação de empresa de engenharia e arquitetura que assegure uma edificação que atenda a todos os termos exigidos, estruturalmente confiável, ambientalmente eficiente, plenamente funcional e esteticamente agradável, uma vez que ocupará lugar de destaque na paisagem da cidade, e na construção de memórias sociais.
impactos ambientais
Tomado o sítio onde se erguerá tal construção, um espaço com características únicas e definidas por sua topografia e posição de destaque na paisagem urbana, e observada sua cobertura vegetal, acessos e vizinhança, espera-se que o edifício interaja com o menor impacto possível, respeitando as características e aproveitando as oportunidades e visadas como um palco e mirante de contemplação.
Fator de especial cuidado, sua proximidade a dois importantes marcos urbanos, a Casa do Engenheiro e o Cristo Redentor, especialmente preservados e caracterizados como patrimônios municipais, aumenta a responsabilidade na elaboração dos projetos de ocupação, respeitando a inserção na malha e interação pacífica aos edifícios e monumentos vizinhos.
Os acessos e impactos viários, dado o aumento na circulação de veículos e pessoas esperado, poderá ser minimizado pela ocupação restringida do prédio, deixando uma boa margem para a solução de espaços de estacionamento, paisagismo, urbanismo e espaços dedicados ao lazer, eventos e contemplação.
Como mecanismos de auxílio, nas tomadas de decisões, já se tem contratado os levantamentos topográficos planialtimétricos, ambientais, na documentação da flora e fauna, além da sondagem e caracterização do solo e possibilidades de movimentações e correções.
A busca pela supressão da mata nativa, será sempre pautada na necessidade única de urbanização e edificação, e compensada pela formação de um paisagismo integrador, parte importante na definição do partido arquitetônico, base da ocupação espacial e características construtivas adotadas.
Riscos da Não Contratação
A não contratação dos serviços poderá resultar em:
a) Inviabilidade ou inadequação técnica dos (e entre os) projetos de arquitetura, paisagismo, urbanismo, engenharias e complementares;
b) Atrasos no planejamento da construção da sede própria;
c) Riscos estruturais e financeiros decorrentes da ausência de estudos técnicos confiáveis; e
d) Possíveis inconformidades legais e ambientais.
espectativa dos resultados
Não se espera menos da contratação e elaboração do Projeto Básico, e consequente Execução de Obra, que um marco referencial na paisagem urbana, reflexo do respeito pela coisa pública, pela instituição democrática que representa a Casa do Povo, pela interação que o novo edifício busca com a comunidade, e pela correta prestação dos serviços.
Contando com orçamento próprio, adequando a realidade financeira e a contratação dos projetos e execução aos prazos e condições que não interfiram no andamento dos trabalhos legislativos, busca num prazo curto, oferecer melhores condições à prestação responsável dos serviços públicos inerentes à esta casa.
E, portanto, a contratação de empresa especializada para a elaboração do Projeto Básico prevê:
a) Assertividade no desenvolvimento das peças gráficas que compõem o conjunto dos projetos de arquitetura e engenharia;
b) Compatibilidade integral sobre todos os projetos, minimizando possíveis problemas quando da instalação de infraestrutura e equipamentos na obra;
c) Celeridade, contando com empresas especializadas e capacitadas na entrega dos documentos em prazo consoante à expectativa e necessidade;
d) Dimensionamento correto e previsibilidade dos gastos e prazos de execução da obra;
e) Facilidade na contratação de empresa executora, uma vez que todo o escopo dos serviços estará claramente identificado e custeado; e
f) Clareza na fiscalização da obra, também observadas todas as indicações do Projeto Básico, e detalhes executivos.
Conclusão
Diante do exposto, fica caracterizada a necessidade da contratação, sendo o presente Estudo Técnico Preliminar elaborado para fins de instauração do processo administrativo, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e das orientações do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
Formiga, 12 de fevereiro de 2.026
	Valério Tadeu de Assis
Arquiteto e Urbanista CAU MG A26.720-1
Assessor de Engenharia e Arquitetura





Anexo 1
Programa de Necessidades
Pátio externo
Estacionamento para carros, inclusive marcação PCD e idosos;
Estacionamento para motos;
Bicicletário;
Paisagismo; e
Praça cívica.
Serviços básicos
Garagem:
4 vagas cobertas para veículos oficiais;
2 vagas cobertas para veículos policiais;
2 vagas cobertas com marcação PCD e idosos; e
1 vaga coberta para vans.
Sala de motoristas:
2 servidores
1 mesa com gaveteiro;
1 cadeira giratória;
1 cadeira de atendimento;
1 notebook;
1 telefone sem fio; e
1 armário com tranca.
Sala de segurança (apoio PM):
1 mesa com gaveteiro;
1 cadeira giratória;
2 cadeiras de atendimento;
1 computador desktop;
1 telefone fixo; e
1 armário com tranca.
Sala de intervenção (apoio PM):
2 bancos fixos para 2 ocupantes cada; e
2 barras laterais para algemas.
Almoxarifado:
1 servidor eventualmente
1 mesa com gaveteiro;
1 cadeira giratória;
1 computador desktop;
1 telefone fixo;
2 armários com tranca; e
16 estantes de aço com 6 prateleiras de 40cm reforçadas.
Área de serviços:
2 servidores
1 mesa com gaveteiro;
2 cadeiras de atendimento;
1 telefone sem fio;
1 armário com tranca;
1 armário de serviços para baldes, panos, rodos, vassouras e outros;
2 estantes de aço com 6 prateleiras de 30cm reforçadas;
1 tanque grande com 2 bojos e 2 torneiras longas de parede;
1 máquina de lavar roupas tipo tanquinho; e
1 conjunto bacias para material sujo.
Arquivo Geral:
1 servidor
1 mesa em L com gaveteiro;
1 mesa de apoio, tipo desenho para formato A0;
2 cadeiras giratórias;
2 cadeiras de atendimento;
1 computador desktop;
1 telefone sem fio;
1 fragmentadora de papéis;
4 arquivos para pasta suspensa com 4 gavetas;
4 armários com tranca; e
40 estantes de aço com 6 prateleiras de 30cm reforçadas.
Recepção
Recepção:
2 servidores
1 balcão grande para 2 ocupantes;
2 cadeiras giratórias;
2 computadores desktop;
1 telefone fixo;
1 telefone sem fio;
1 armário tipo aparador grande baixo; e
3 longarinas de 3 cadeiras para espera do público.
Jovem Aprendiz:
2 jovens aprendizes
2 mesas com gaveteiro;
2 cadeiras giratórias;
2 cadeiras de atendimento;
2 computadores desktop; e
1 telefone fixo.
Reprografia:
1 mesa simples;
1 armário com tranca;
1 caixa de secagem de papeis;
1 telefone fixo: e
2 impressoras múltiplas grandes.
Serviços assistenciais
Assistência Social:
1 servidor
1 mesa em L com gaveteiro;
1 cadeira giratória;
2 cadeiras de atendimento;
1 computador desktop;
1 telefone fixo;
1 arquivo para pasta suspensa com 4 gavetas;
1 armário com tranca.
Estágio Jurídico:
2 estagiários
2 mesas com gaveteiro;
2 cadeiras giratórias;
4 cadeiras de atendimento;
2 computadores desktop; e
2 telefones fixos.
Assessoria Jurídica do Legislativo:
1 servidor
1 mesa em L com gaveteiro;
1 cadeira giratória;
2 cadeiras para atendimento;
1 computador desktop;
1 telefone fixo;
1 arquivo para pasta suspensa com 4 gavetas; e
1 armário com tranca.
Diretoria do Serviço de Assistência Judiciária (SAJ):
1 servidor
1 mesa em L com gaveteiro;
1 cadeira giratória;
2 cadeiras para atendimento;
1 computador desktop;
1 telefone fixo;
1 arquivo para pasta suspensa com 4 gavetas; e
1 armário com tranca.
Assessoria do Serviço de Assistência Judiciária (SAJ):
1 servidor
1 mesa em L com gaveteiro;
1 cadeira giratória;
2 cadeiras para atendimento;
1 computador desktop;
1 telefone fixo;
1 arquivo para pasta suspensa com 4 gavetas; e
1 armário com tranca.
Arquivo Jurídico:
2 arquivos para pasta suspensa com 4 gavetas;
4 estantes de aço com 6 prateleiras de 30cm reforçadas;
1 mesa simples; e
1 impressora múltipla pequena.
Escola do Legislativo:
1 mesa com gaveteiro;
1 cadeira giratória;
1 quadro branco para pincel;
30 cadeiras escolares;
1 TV tela grande; e
1 notebook.
Serviços administrativos
Secretaria Geral:
4 servidores
1 estagiário
4 mesas em L com gaveteiro;
1 mesa com gaveteiro;
5 cadeiras giratórias;
8 cadeiras de atendimento;
5 computadores desktop;
4 telefones sem fio;
4 arquivos para pasta suspensa com 4 gavetas;
4 armários com tranca; e
1 impressora múltipla grande.
Controladoria:
2 servidores
2 mesas em L com gaveteiro;
2 cadeiras giratórias;
4 cadeiras de atendimento;
2 computadores desktop;
2 telefones sem fio;
2 arquivos para pasta suspensa com 4 gavetas;
2 armários com tranca.
Contabilidade:
2 servidores
1 estagiário
2 mesas em L com gaveteiro;
1 mesa com gaveteiro;
3 cadeiras giratórias;
4 cadeiras de atendimento;
3 computadores desktop;
2 telefones sem fio;
2 arquivos para pasta suspensa com 4 gavetas;
2 armários com tranca.
Administração e Compras:
3 servidores
1 estagiário
3 mesas em L com gaveteiro;
1 mesa com gaveteiro;
4 cadeiras giratórias;
6 cadeiras de atendimento;
4 computadores desktop;
3 telefones sem fio;
3 arquivos para pasta suspensa com 4 gavetas; e
3 armários com tranca; e
1 impressora múltipla grande.
Assessoria de Engenharia e Arquitetura:
1 servidor
1 mesa em L com gaveteiro;
1 mesa de apoio, tipo desenho para formato A0;
2 cadeiras giratórias;
2 cadeiras de atendimento;
1 computador desktop;
1 telefone sem fio;
1 arquivo para pasta suspensa com 4 gavetas; e
1 armário com tranca.
Comunicação e tecnologia
Diretoria de Gestão em Tecnologia:
1 servidor
1 mesa em L com gaveteiro;
1 cadeira giratória;
2 cadeiras de atendimento;
1 computador desktop mais suporte extra de monitores;
1 telefone sem fio;
1 arquivo para pasta suspensa com 4 gavetas; e
1 armário com tranca.
CPD Central de Processamento de Dados:
3 racks tipo estante; e
1 bancada de apoio.
Manutenção de máquinas e equipamentos;
2 estagiários
2 mesas com gaveteiro;
2 cadeiras giratórias;
2 cadeiras de atendimento;
2 computadores desktop mais suporte extra de monitores;
1 telefone sem fio;
1 bancada grande para manutenção de máquinas, equipada com aterramento estático;
4 estantes de aço com 6 prateleiras de 40cm reforçadas; e
2 armários com tranca.
Assessoria de Comunicação:
2 servidores
2 estagiários
2 mesas em L com gaveteiro;
1 mesa com gaveteiro;
3 cadeiras giratórias;
2 cadeiras de atendimento;
2 computadores desktop mais suporte extra de monitores;
1 computador desktop;
2 telefones sem fio;
2 arquivos para pasta suspensa com 4 gavetas; e
2 armários com tranca.
Sala de imprensa:
2 mesas com gaveteiro;
2 cadeiras giratórias;
2 computadores desktop;
1 telefone fixo;
1 mesa de reuniões para 6 ocupantes;
6 cadeiras de atendimento; e
1 TV de retorno.
Apoio ao administrativo e legislativo
Cozinha:
1 bancada com pia grande e torneira bica alta flexível;
1 armário baixo com gavetas e paneleiro;
1 fogão a gás GLP, 5 bocas com forno;
1 geladeira duplex 490L;
1 forno elétrico; e
1 micro-ondas.
Despensa:
1 estante de aço com 6 prateleiras de 40cm reforçada;
1 armário com tranca; e
1 armário tipo cristaleira.
Copa:
1 bancada de apoio com gaveteiro para louças e talheres;
1 mesa para 12 ocupantes;
12 cadeiras de atendimento;
2 bebedouros refrigerados para galão 20L; e
1 conjunto lixeiras.
Banheiro Feminino:
1 bancada com 1 bojo de embutir e 1 torneira bica média;
1 lavatório para PCD, completo;
1 box para bacia sanitária com caixa acoplada e ducha higiênica, adaptado PCD;
1 box para bacia sanitária com caixa acoplada e ducha higiênica; e
1 box com assento de apoio e chuveiro.
Banheiro Masculino:
1 bancada com 1 bojo de embutir e 1 torneira bica média;
1 lavatório para PCD, completo;
1 box para bacia sanitária com caixa acoplada e ducha higiênica, adaptado PCD;
2 boxes para mictórios; e
1 box com assento de apoio e chuveiro.
Vestíbulo:
1 armário roupeiro 20 portas; e
1 arara cabideiro.
Serviços legislativos
Assessoria da Presidência:
1 servidor
1 mesa em L com gaveteiro;
1 cadeira giratória;
2 cadeiras de atendimento;
1 computador desktop;
1 telefone fixo;
1 arquivo para pasta suspensa com 4 gavetas; e
1 armário com tranca.
Gabinete da Presidência:
1 vereador
1 mesa em L com gaveteiro;
1 cadeira giratória;
2 cadeiras de atendimento;
1 computador desktop;
1 telefone sem fio;
1 mesa de reuniões para 20 pessoas;
20 cadeiras encosto alto;
1 conjunto poltronas;
1 mesa de centro;
1 bancada de apoio com gaveteiro para louças e talheres;
1 frigobar;
1 arquivo para pasta suspensa com 4 gavetas; e
1 armário com tranca.
Banheiro da Presidência, adaptado PCD:
1 lavatório para PCD, completo;
1 bacia sanitária com caixa acoplada e ducha higiênica, adaptado PCD; e
1 box com assento de apoio e chuveiro.
Assessoria de Vereadores (15 espaços):
1 servidor
1 mesa com gaveteiro;
1 cadeira giratória;
2 cadeiras de atendimento;
1 computador desktop; e
1 telefone sem fio.
Gabinete de Vereador (15 espaços):
1 vereador
1 mesa em L com gaveteiro;
1 cadeira giratória;
2 cadeiras de atendimento;
1 notebook;
1 arquivo para pasta suspensa com 4 gavetas;
2 estantes de aço com 6 prateleiras de 30cm reforçadas; e
1 armário com tranca.
Lavabo de Vereadores, adaptado PCD (3 espaços):
1 lavatório para PCD, completo; e
1 bacia sanitária com caixa acoplada e ducha higiênica, adaptado PCD.
Lavabo de Vereadores (6 espaços conjugados):
1 bancada com bojo de embutir e torneira bica alta; e
1 bacia sanitária com caixa acoplada e ducha higiênica.
Setor solene
Foyer:
6 bancos com 4 lugares;
12 totens de exposições;
4 bancadas de apoio;
4 bebedouros refrigerados tipo purificador; e
4 conjuntos lixeiras.
Sanitários Feminino ao público:
1 bancada com 2 bojos de embutir e 2 torneiras bica média; e
4 boxes para bacia sanitária com caixa acoplada e ducha higiênica.
Sanitário Feminino ao público, adaptado PCD e idoso:
1 lavatório para PCD, completo; e
1 bacia sanitária com caixa acoplada e ducha higiênica, adaptado PCD.
Sanitários Masculino ao público:
1 bancada com 2 bojos de embutir e 2 torneiras bica média;
1 box para bacia sanitária com caixa acoplada e ducha higiênica; e 
3 boxes para mictórios.
Sanitário Masculino ao público, adaptado PCD e idoso:
1 lavatório para PCD, completo; e
1 bacia sanitária com caixa acoplada e ducha higiênica, adaptado PCD.
Cozinha:
1 bancada com pia grande e torneira bica alta flexível;
1 armário baixo com gavetas e paneleiro;
1 fogão cooktop a gás GLP, 4 bocas;
1 geladeira duplex 390L;
1 forno elétrico; e
1 micro-ondas.
Despensa:
1 estante de aço com 6 prateleiras de 40cm reforçada; e
1 armário tipo cristaleira.
Copa e Reuniões rápidas:
1 bancada de apoio com gaveteiro para louças e talheres;
1 mesa para 10 ocupantes;
10 cadeiras de atendimento;
1 bebedouro refrigerado tipo purificador;
1 conjunto lixeiras; e
1 TV de retorno.
Sanitário Feminino interno, adaptado PCD e idoso:
1 lavatório para PCD, completo; e
1 bacia sanitária com caixa acoplada e ducha higiênica, adaptado PCD.
Sanitário Masculino interno, adaptado PCD e idoso:
1 lavatório para PCD, completo; e
1 bacia sanitária com caixa acoplada e ducha higiênica, adaptado PCD.
Plenarinho e Reuniões de Comissões:
1 mesa de reuniões, tipo U, com apoios deslizantes e microfones para 19 ocupantes;
19 cadeiras giratórias;
20 cadeiras de auditório, incluindo PCD e idoso;
1 TV tela grande;
1 notebook;
1 telefone sem fio;
2 conjuntos de caixas de som; e
2 tripés para câmeras de alta resolução.
Auditório multiuso (plenário):
Espaço elevado em destaque (palco) com acessibilidade PCD e idoso:
1 mesa diretora fixa com apoios deslizantes e microfones para 5 ocupantes;
1 cadeira giratória encosto alto destaque Presidência;
10 mesas móveis com apoios deslizantes e microfone;
14 cadeiras giratórias encosto alto;
15 tablets para acompanhamento e votação;
1 Tribuna do Povo fixa com púlpito acessível PCD e idoso;
1 tribuna para interprete de línguas;
15 cadeiras de assessores;
2 cadeiras de interpretes;
1 painel eletrônico de votações e projeções de imagens (4 TVs tela grande);
2 TVs de retorno;
2 conjuntos de caixas de som de retorno;
4 tripés para câmeras de alta resolução.
Espaço para plateia:
180 cadeiras tipo auditório;
10 cadeiras tipo auditório idosos;
5 cadeiras tipo auditório obesos;
5 espaços destinados as cadeiras de rodas; e
6 conjuntos de caixas de som.
Espaço para plateia (coro):
90 cadeiras tipo auditório;
4 conjuntos de caixa de som; e
2 tripés para câmeras de alta resolução.
Agente de plenário:
1 servidor
1 mesa com gaveteiro;
1 cadeira giratória;
1 notebook; e
1 telefone sem fio.
Sala de som e imagens:
1 bancada grande com apoios deslizantes para 5 ocupantes;
5 cadeiras giratórias;
1 mesa de som;
1 computador desktop;
1 notebook;
1 telefone sem fio; e
1 TV de retorno.
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