ENGARQ26-002

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

CONTRATAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA

# Identificação

Órgão/Entidade: Câmara Municipal de Formiga MG

Setor Requisitante: Assessoria de Engenharia e Arquitetura

Responsável: Arquiteto Valério Tadeu de Assis

# OBJETO

Este estudo preliminar tem como objeto municiar as equipes de engenharia e licitação quanto a elaboração do edital de contratação de empresa especializada em engenharia e arquitetura, devidamente registrada nos conselhos fiscalizadores CREA e/ou CAU, para prestação de serviços técnicos na elaboração dos Projetos Básico e Executivo da construção da sede própria da Câmara Municipal de Formiga MG.

Num segundo momento, após definidos todos os projetos, orçamentos, cronogramas e demais documentos, lançar edital de contratação de empresa especializada em engenharia e arquitetura, responsável pela Execução da Obra, seguindo todos os preceitos descritos na Lei 14.133/2021.

# NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

Atualmente, a Câmara Municipal de Formiga MG não possui sede própria, funcionando em imóvel alugado, o que acarreta despesas permanentes e limitações estruturais ao adequado funcionamento das atividades legislativas e administrativas.

Avaliando o impacto financeiro recorrente dos pagamentos de aluguéis, além dos incômodos causados pelas limitações físicas a prestação dos serviços, torna-se importante a discussão sobre a construção de sua sede, em terreno próprio, como a melhor alternativa de médio e longo prazos.

Todavia, para que se proceda a esta construção, como solução viável ao bom desempenho das atividades corriqueiras, anteriormente, torna-se necessária a contratação do Projeto Básico e seus desdobramentos, que permitirá a definição adequada dos termos que devem constar no edital de contratação de empresa para a Execução de Obra.

É importante salientar que, baseado nos preceitos da Lei de Licitações e Contratos, torna-se fundamental a elaboração minuciosa e tecnicamente viável do planejamento como princípio basilar para garantir a eficiência e economicidade no campo das contratações.

“O princípio do planejamento é um dos pilares da Lei 14.133/2021 e tem como objetivo assegurar que as licitações e os contratos públicos sejam conduzidos de forma mais eficiente e transparente.” TCEPR, 2.024

Ao Projeto Básico e Construção de Sede não se espera menos que um conjunto de documentos capazes de orientar a correta execução do contrato, de seus desdobramentos, com total assertividade do resultado previamente estudado, tomado como verdadeira a necessidade de investimento por parte do ente público, com total respeito ao erário.

# Alinhamento com o Planejamento da Administração

A demanda está alinhada ao planejamento institucional da Câmara Municipal de Formiga MG, visando a melhoria da infraestrutura pública, a redução de despesas com locação de imóveis e a eficiência na aplicação dos recursos, em consonância com o interesse público.

A construção de sede própria solidifica a Casa do Povo por sua importância, instituição promotora das leis e fiscalizadora da administração municipal, garantindo um espaço adequado aos serviços, servidores e população, aos parlamentares, às reuniões plenárias, aos atos consultivos, e todas as demandas de consolidação da democracia e representatividade esperada pela sociedade formiguense.

# PROVIDÊNCIAS ADOTADAS

Como garantia de um processo adequado e responsável, coube a Câmara Municipal, ainda no ano de 2.025, instituir o cargo de Assessor de Engenharia e Arquitetura, uma vez identificada a complexidade do processo que se iniciava, passando a contar com o apoio de profissional especializado, que assume a tarefa de elaborar e acompanhar todos os documentos, estudos e execução desta empreitada.

Ainda, para maior assertividade, programou-se visitas a outras casas legislativas objetivando a formulação de repertório e análises de erros e acertos durante os processos de identificação da necessidade, elaboração dos estudos preliminares, das análises e confecção da demanda, dos programas de necessidades e da adoção do partido arquitetônico, buscando um Anteprojeto capaz de nortear a execução dos termos de referência, do Projeto Básico e demais documentos, até a contratação e execução da obra.

Ao Assessor de Engenharia e Arquitetura, de maneira sucinta, cabe a elaboração dos documentos preliminares, do Anteprojeto, acompanhamento e orientações na execução do Projeto Básico, elaboração de editais e contratação de empresa executora da obra, seguido das orientações e fiscalização desta. Portanto, um profissional qualificado para atuar em todas as etapas do processo, sempre acompanhado e assessorado pelo suporte administrativo e jurídico dos servidores efetivos da casa.

E, mesmo com a instituição do cargo e nomeação de arquiteto, a contratação de empresa de engenharia e arquitetura para o desenvolvimento do Projeto Básico, se faz a melhor opção julgando as capacidades multidisciplinar exigida e desenvolvimento em curto espaço de tempo, uma das premissas pela necessidade e prioridade de construção, como forma de sair do aluguel e melhorar as condições de atendimento à população.

# REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação do Projeto Básico, por empresa especializada em engenharia e arquitetura, é a solução mais viável, uma vez que não há estrutura interna capaz de concluir todos os projetos e documentos necessários, cabendo ao Assessor de Engenharia e Arquitetura, elaborar os estudos preliminares, o Anteprojeto e acompanhar o desenrolar dos serviços, inclusive pela fiscalização e recebimento da obra.

Já a contratação para a Execução desta Obra requer, além da expressa conformidade a todos os projetos, orçamentos, cronogramas e demais documentos, que a empresa contratada esteja tecnicamente qualificada e financeiramente capacitada, por si e seus profissionais, arquitetos e engenheiros, com a devida apresentação da CAT, Certidão de Acervo Técnico, expedida pelo CREA e/ou CAU, nos termos da legislação aplicável, e que seus membros apresentem as ARTs e/ou RRTs devidos.

Importante salientar que todo serviço de engenharia e arquitetura consiste em prévio conhecimento e expertise na área, garantido pela formação teórica e assegurado pela prática profissional. E que, deve sempre se apoiar na correta utilização dos materiais e dos métodos construtivos, em constante evolução, buscando a melhor técnica que seja economicamente viável, ambientalmente assertiva, sustentável e energeticamente eficiente, além de socialmente adequada aos interesses coletivos.

“A implementação de projetos detalhados e o suporte contínuo na fiscalização e gerenciamento de obras são fundamentais para garantir que as execuções ocorram conforme os padrões técnicos e legais exigidos, evidenciando a importância de tais serviços para a administração pública.” TCEPR, 2.024

Portanto, é necessário que as empresas contratadas apresentem capacidade técnica para a elaboração destes Projetos e Execução, demonstrada pelo acúmulo de projetos similares executados, de igual porte, comprovados por portfólio que ateste a capacidade de seus integrantes. Ainda, espera-se que a equipe seja multidisciplinar, e conte ao menos com um profissional arquiteto, um engenheiro civil e um engenheiro eletricista, especialistas nos detalhes arquitetônicos, paisagísticos e urbanísticos, estruturais, elétricos e infovias, monitoramentos e segurança, hidrossanitários e incêndio, climatização, prezando pelo conforto térmico, lumínico e acústico, pela segurança e eficiência energética, ergonomia e funcionalidade, além da capacidade na orçamentação e elaboração do cronograma físico-financeiro e demais documentos, especialmente exigidos pela Lei 14.133/2021, e outras normas e regulamentos.

Outro mais, não se pode encerrar sem que seja elaborado e emitido o Manual de Ocupação e Manutenção do Edifício, observados que os materiais e métodos construtivos minimizem os trabalhos ao longo dos anos seguintes, com custos suportados e realistas aos dispêndios e orçamentos do legislativo, mantendo-se a responsabilidade sobre a coisa pública.

# ESTIMATIVAS das quantidades

A obra para a sede do Poder Legislativo será erguida sobre terreno próprio caracterizado pela unificação daqueles da Área 1, onde A16 tem 2.081,50 m², esquina da Rua Padre Leão João Dehon com travessa de mesmo nome, como demonstra a Lei Municipal 4.709/2012, e A17 tem 1.240,73 m², na sequência da travessa Padre João Dehon, demonstrado pela Lei Municipal 6.498/2025, do bairro Santa Tereza, desta cidade, totalizando, após o processo de levantamento cadastral planialtimétrico, correções de área e perímetro, seguido da unificação destes, 3.246,63 m² de área.

Planeja-se que a sede ocupe uma parcela não superior a 50% do terreno, e que cumpra todas as exigências elencadas pelo Programa de Necessidades, Anexo 1, numa área estimada próxima a 2.000,00 m², em até dois pavimentos, contemplando plenário, em auditório, e setores administrativos, assistenciais e legislativos, podendo ainda ser utilizado um subsolo para garagem e serviços, aproveitando-se da topografia natural do terreno.

Que o edifício seja integrado ao paisagismo e urbanismo, fortalecendo a ocupação do terreno, e que ofereça à população um espaço de uso permanente e agradável, para a apreciação, o descanso e o lazer, transformando a realidade local, assegurando a interação entre a Casa do Povo e a comunidade, necessária a legitimidade da representatividade das decisões por ora tomadas.

Todos os detalhes para a confecção do Projeto Básico serão definidos quando da elaboração do Anteprojeto, que deverá ser o documento orientador, em consonância as anotações do Assessor de Engenharia de Arquitetura, ouvidos os servidores e vereadores, suas necessidades e perspectivas.

Na continuidade, finalizado o Projeto Básico, tem-se o conjunto de documentos que norteiam a correta execução da obra, em cumprimento aos termos e necessidades de funcionamento, sempre buscando a melhoria do serviço prestado à comunidade, com o cuidado e a transparência merecidos.

# referência de valores para a contratação

Para a contratação de Projeto Básico toma-se por referência os valores de instituições reconhecidas, associações e institutos de engenharia e arquitetura, além das definições das remunerações mínimas descritas pela Lei 4.950-A/1966, e das resoluções dos conselhos profissionais CREA e CAU.

Outro mais, coleta no portal banco de preços (https://www.bancodeprecos.com.br) por contratos similares, auxiliam na calibração de um custo razoável, limítrofe, tanto para a empresa participante, quanto ao erário.

Definidos os projetos e seus desdobramentos, a elaboração da planilha custo vs quantitativos, sob a égide da Lei de Licitações, baseada nas instruções SINAPI, fixará o valor base para a contratação de empresa de engenharia e arquitetura capaz de executar a obra.

# SOLUÇÃO como um todo

Assegurando a assertividade na busca de um edifício capaz de suprir todas as demandas e necessidades para o bom funcionamento da Câmara Municipal, respeitando as diretrizes das leis de uso e ocupação do solo, das técnicas modernas construtivas, eficientes e economicamente vaiáveis, do respeito à coisa pública, busca-se, após a elaboração minuciosa do Anteprojeto, ouvidos todos os servidores e vereadores, a contratação de empresa especializada para a elaboração do Projeto Básico.

Projeto este que represente a importância desta Casa do Povo, e sirva de instrumento para a contratação da execução da obra, contando com a participação de empresa de engenharia e arquitetura que assegure uma edificação que atenda a todos os termos exigidos, estruturalmente confiável, ambientalmente eficiente, plenamente funcional e esteticamente agradável, uma vez que ocupará lugar de destaque na paisagem da cidade, e na construção de memórias sociais.

# impactos ambientais

Tomado o sítio onde se erguerá tal construção, um espaço com características únicas e definidas por sua topografia e posição de destaque na paisagem urbana, e observada sua cobertura vegetal, acessos e vizinhança, espera-se que o edifício interaja com o menor impacto possível, respeitando as características e aproveitando as oportunidades e visadas como um palco e mirante de contemplação.

Fator de especial cuidado, sua proximidade a dois importantes marcos urbanos, a Casa do Engenheiro e o Cristo Redentor, especialmente preservados e caracterizados como patrimônios municipais, aumenta a responsabilidade na elaboração dos projetos de ocupação, respeitando a inserção na malha e interação pacífica aos edifícios e monumentos vizinhos.

Os acessos e impactos viários, dado o aumento na circulação de veículos e pessoas esperado, poderá ser minimizado pela ocupação restringida do prédio, deixando uma boa margem para a solução de espaços de estacionamento, paisagismo, urbanismo e espaços dedicados ao lazer, eventos e contemplação.

Como mecanismos de auxílio, nas tomadas de decisões, já se tem contratado os levantamentos topográficos planialtimétricos, ambientais, na documentação da flora e fauna, além da sondagem e caracterização do solo e possibilidades de movimentações e correções.

A busca pela supressão da mata nativa, será sempre pautada na necessidade única de urbanização e edificação, e compensada pela formação de um paisagismo integrador, parte importante na definição do partido arquitetônico, base da ocupação espacial e características construtivas adotadas.

# Riscos da Não Contratação

A não contratação dos serviços poderá resultar em:

- Inviabilidade ou inadequação técnica dos (e entre os) projetos de arquitetura, paisagismo, urbanismo, engenharias e complementares;

- Atrasos no planejamento da construção da sede própria;

- Riscos estruturais e financeiros decorrentes da ausência de estudos técnicos confiáveis; e

- Possíveis inconformidades legais e ambientais.

# espectativa dos resultados

Não se espera menos da contratação e elaboração do Projeto Básico, e consequente Execução de Obra, que um marco referencial na paisagem urbana, reflexo do respeito pela coisa pública, pela instituição democrática que representa a Casa do Povo, pela interação que o novo edifício busca com a comunidade, e pela correta prestação dos serviços.

Contando com orçamento próprio, adequando a realidade financeira e a contratação dos projetos e execução aos prazos e condições que não interfiram no andamento dos trabalhos legislativos, busca num prazo curto, oferecer melhores condições à prestação responsável dos serviços públicos inerentes à esta casa.

E, portanto, a contratação de empresa especializada para a elaboração do Projeto Básico prevê:

- Assertividade no desenvolvimento das peças gráficas que compõem o conjunto dos projetos de arquitetura e engenharia;

- Compatibilidade integral sobre todos os projetos, minimizando possíveis problemas quando da instalação de infraestrutura e equipamentos na obra;

- Celeridade, contando com empresas especializadas e capacitadas na entrega dos documentos em prazo consoante à expectativa e necessidade;

- Dimensionamento correto e previsibilidade dos gastos e prazos de execução da obra;

- Facilidade na contratação de empresa executora, uma vez que todo o escopo dos serviços estará claramente identificado e custeado; e

- Clareza na fiscalização da obra, também observadas todas as indicações do Projeto Básico, e detalhes executivos.

# Conclusão

Diante do exposto, fica caracterizada a necessidade da contratação, sendo o presente Estudo Técnico Preliminar elaborado para fins de instauração do processo administrativo, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e das orientações do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Formiga, 12 de fevereiro de 2.026

Valério Tadeu de Assis Arquiteto e Urbanista CAU MG A26.720-1 Assessor de Engenharia e Arquitetura

Anexo 1

Programa de Necessidades

Pátio externo

Estacionamento para carros, inclusive marcação PCD e idosos;

Estacionamento para motos;

Bicicletário;

Paisagismo; e

Praça cívica.

Serviços básicos

Garagem:

4 vagas cobertas para veículos oficiais;

2 vagas cobertas para veículos policiais;

2 vagas cobertas com marcação PCD e idosos; e

1 vaga coberta para vans.

Sala de motoristas:

2 servidores

1 mesa com gaveteiro;

1 cadeira giratória;

1 cadeira de atendimento;

1 notebook;

1 telefone sem fio; e

1 armário com tranca.

Sala de segurança (apoio PM):

1 mesa com gaveteiro;

1 cadeira giratória;

2 cadeiras de atendimento;

1 computador desktop;

1 telefone fixo; e

1 armário com tranca.

Sala de intervenção (apoio PM):

2 bancos fixos para 2 ocupantes cada; e

2 barras laterais para algemas.

Almoxarifado:

1 servidor eventualmente

1 mesa com gaveteiro;

1 cadeira giratória;

1 computador desktop;

1 telefone fixo;

2 armários com tranca; e

16 estantes de aço com 6 prateleiras de 40cm reforçadas.

Área de serviços:

2 servidores

1 mesa com gaveteiro;

2 cadeiras de atendimento;

1 telefone sem fio;

1 armário com tranca;

1 armário de serviços para baldes, panos, rodos, vassouras e outros;

2 estantes de aço com 6 prateleiras de 30cm reforçadas;

1 tanque grande com 2 bojos e 2 torneiras longas de parede;

1 máquina de lavar roupas tipo tanquinho; e

1 conjunto bacias para material sujo.

Arquivo Geral:

1 servidor

1 mesa em L com gaveteiro;

1 mesa de apoio, tipo desenho para formato A0;

2 cadeiras giratórias;

2 cadeiras de atendimento;

1 computador desktop;

1 telefone sem fio;

1 fragmentadora de papéis;

4 arquivos para pasta suspensa com 4 gavetas;

4 armários com tranca; e

40 estantes de aço com 6 prateleiras de 30cm reforçadas.

Recepção

Recepção:

2 servidores

1 balcão grande para 2 ocupantes;

2 cadeiras giratórias;

2 computadores desktop;

1 telefone fixo;

1 telefone sem fio;

1 armário tipo aparador grande baixo; e

3 longarinas de 3 cadeiras para espera do público.

Jovem Aprendiz:

2 jovens aprendizes

2 mesas com gaveteiro;

2 cadeiras giratórias;

2 cadeiras de atendimento;

2 computadores desktop; e

1 telefone fixo.

Reprografia:

1 mesa simples;

1 armário com tranca;

1 caixa de secagem de papeis;

1 telefone fixo: e

2 impressoras múltiplas grandes.

Serviços assistenciais

Assistência Social:

1 servidor

1 mesa em L com gaveteiro;

1 cadeira giratória;

2 cadeiras de atendimento;

1 computador desktop;

1 telefone fixo;

1 arquivo para pasta suspensa com 4 gavetas;

1 armário com tranca.

Estágio Jurídico:

2 estagiários

2 mesas com gaveteiro;

2 cadeiras giratórias;

4 cadeiras de atendimento;

2 computadores desktop; e

2 telefones fixos.

Assessoria Jurídica do Legislativo:

1 servidor

1 mesa em L com gaveteiro;

1 cadeira giratória;

2 cadeiras para atendimento;

1 computador desktop;

1 telefone fixo;

1 arquivo para pasta suspensa com 4 gavetas; e

1 armário com tranca.

Diretoria do Serviço de Assistência Judiciária (SAJ):

1 servidor

1 mesa em L com gaveteiro;

1 cadeira giratória;

2 cadeiras para atendimento;

1 computador desktop;

1 telefone fixo;

1 arquivo para pasta suspensa com 4 gavetas; e

1 armário com tranca.

Assessoria do Serviço de Assistência Judiciária (SAJ):

1 servidor

1 mesa em L com gaveteiro;

1 cadeira giratória;

2 cadeiras para atendimento;

1 computador desktop;

1 telefone fixo;

1 arquivo para pasta suspensa com 4 gavetas; e

1 armário com tranca.

Arquivo Jurídico:

2 arquivos para pasta suspensa com 4 gavetas;

4 estantes de aço com 6 prateleiras de 30cm reforçadas;

1 mesa simples; e

1 impressora múltipla pequena.

Escola do Legislativo:

1 mesa com gaveteiro;

1 cadeira giratória;

1 quadro branco para pincel;

30 cadeiras escolares;

1 TV tela grande; e

1 notebook.

Serviços administrativos

Secretaria Geral:

4 servidores

1 estagiário

4 mesas em L com gaveteiro;

1 mesa com gaveteiro;

5 cadeiras giratórias;

8 cadeiras de atendimento;

5 computadores desktop;

4 telefones sem fio;

4 arquivos para pasta suspensa com 4 gavetas;

4 armários com tranca; e

1 impressora múltipla grande.

Controladoria:

2 servidores

2 mesas em L com gaveteiro;

2 cadeiras giratórias;

4 cadeiras de atendimento;

2 computadores desktop;

2 telefones sem fio;

2 arquivos para pasta suspensa com 4 gavetas;

2 armários com tranca.

Contabilidade:

2 servidores

1 estagiário

2 mesas em L com gaveteiro;

1 mesa com gaveteiro;

3 cadeiras giratórias;

4 cadeiras de atendimento;

3 computadores desktop;

2 telefones sem fio;

2 arquivos para pasta suspensa com 4 gavetas;

2 armários com tranca.

Administração e Compras:

3 servidores

1 estagiário

3 mesas em L com gaveteiro;

1 mesa com gaveteiro;

4 cadeiras giratórias;

6 cadeiras de atendimento;

4 computadores desktop;

3 telefones sem fio;

3 arquivos para pasta suspensa com 4 gavetas; e

3 armários com tranca; e

1 impressora múltipla grande.

Assessoria de Engenharia e Arquitetura:

1 servidor

1 mesa em L com gaveteiro;

1 mesa de apoio, tipo desenho para formato A0;

2 cadeiras giratórias;

2 cadeiras de atendimento;

1 computador desktop;

1 telefone sem fio;

1 arquivo para pasta suspensa com 4 gavetas; e

1 armário com tranca.

Comunicação e tecnologia

Diretoria de Gestão em Tecnologia:

1 servidor

1 mesa em L com gaveteiro;

1 cadeira giratória;

2 cadeiras de atendimento;

1 computador desktop mais suporte extra de monitores;

1 telefone sem fio;

1 arquivo para pasta suspensa com 4 gavetas; e

1 armário com tranca.

CPD Central de Processamento de Dados:

3 racks tipo estante; e

1 bancada de apoio.

Manutenção de máquinas e equipamentos;

2 estagiários

2 mesas com gaveteiro;

2 cadeiras giratórias;

2 cadeiras de atendimento;

2 computadores desktop mais suporte extra de monitores;

1 telefone sem fio;

1 bancada grande para manutenção de máquinas, equipada com aterramento estático;

4 estantes de aço com 6 prateleiras de 40cm reforçadas; e

2 armários com tranca.

Assessoria de Comunicação:

2 servidores

2 estagiários

2 mesas em L com gaveteiro;

1 mesa com gaveteiro;

3 cadeiras giratórias;

2 cadeiras de atendimento;

2 computadores desktop mais suporte extra de monitores;

1 computador desktop;

2 telefones sem fio;

2 arquivos para pasta suspensa com 4 gavetas; e

2 armários com tranca.

Sala de imprensa:

2 mesas com gaveteiro;

2 cadeiras giratórias;

2 computadores desktop;

1 telefone fixo;

1 mesa de reuniões para 6 ocupantes;

6 cadeiras de atendimento; e

1 TV de retorno.

Apoio ao administrativo e legislativo

Cozinha:

1 bancada com pia grande e torneira bica alta flexível;

1 armário baixo com gavetas e paneleiro;

1 fogão a gás GLP, 5 bocas com forno;

1 geladeira duplex 490L;

1 forno elétrico; e

1 micro-ondas.

Despensa:

1 estante de aço com 6 prateleiras de 40cm reforçada;

1 armário com tranca; e

1 armário tipo cristaleira.

Copa:

1 bancada de apoio com gaveteiro para louças e talheres;

1 mesa para 12 ocupantes;

12 cadeiras de atendimento;

2 bebedouros refrigerados para galão 20L; e

1 conjunto lixeiras.

Banheiro Feminino:

1 bancada com 1 bojo de embutir e 1 torneira bica média;

1 lavatório para PCD, completo;

1 box para bacia sanitária com caixa acoplada e ducha higiênica, adaptado PCD;

1 box para bacia sanitária com caixa acoplada e ducha higiênica; e

1 box com assento de apoio e chuveiro.

Banheiro Masculino:

1 bancada com 1 bojo de embutir e 1 torneira bica média;

1 lavatório para PCD, completo;

1 box para bacia sanitária com caixa acoplada e ducha higiênica, adaptado PCD;

2 boxes para mictórios; e

1 box com assento de apoio e chuveiro.

Vestíbulo:

1 armário roupeiro 20 portas; e

1 arara cabideiro.

Serviços legislativos

Assessoria da Presidência:

1 servidor

1 mesa em L com gaveteiro;

1 cadeira giratória;

2 cadeiras de atendimento;

1 computador desktop;

1 telefone fixo;

1 arquivo para pasta suspensa com 4 gavetas; e

1 armário com tranca.

Gabinete da Presidência:

1 vereador

1 mesa em L com gaveteiro;

1 cadeira giratória;

2 cadeiras de atendimento;

1 computador desktop;

1 telefone sem fio;

1 mesa de reuniões para 20 pessoas;

20 cadeiras encosto alto;

1 conjunto poltronas;

1 mesa de centro;

1 bancada de apoio com gaveteiro para louças e talheres;

1 frigobar;

1 arquivo para pasta suspensa com 4 gavetas; e

1 armário com tranca.

Banheiro da Presidência, adaptado PCD:

1 lavatório para PCD, completo;

1 bacia sanitária com caixa acoplada e ducha higiênica, adaptado PCD; e

1 box com assento de apoio e chuveiro.

Assessoria de Vereadores (15 espaços):

1 servidor

1 mesa com gaveteiro;

1 cadeira giratória;

2 cadeiras de atendimento;

1 computador desktop; e

1 telefone sem fio.

Gabinete de Vereador (15 espaços):

1 vereador

1 mesa em L com gaveteiro;

1 cadeira giratória;

2 cadeiras de atendimento;

1 notebook;

1 arquivo para pasta suspensa com 4 gavetas;

2 estantes de aço com 6 prateleiras de 30cm reforçadas; e

1 armário com tranca.

Lavabo de Vereadores, adaptado PCD (3 espaços):

1 lavatório para PCD, completo; e

1 bacia sanitária com caixa acoplada e ducha higiênica, adaptado PCD.

Lavabo de Vereadores (6 espaços conjugados):

1 bancada com bojo de embutir e torneira bica alta; e

1 bacia sanitária com caixa acoplada e ducha higiênica.

Setor solene

Foyer:

6 bancos com 4 lugares;

12 totens de exposições;

4 bancadas de apoio;

4 bebedouros refrigerados tipo purificador; e

4 conjuntos lixeiras.

Sanitários Feminino ao público:

1 bancada com 2 bojos de embutir e 2 torneiras bica média; e

4 boxes para bacia sanitária com caixa acoplada e ducha higiênica.

Sanitário Feminino ao público, adaptado PCD e idoso:

1 lavatório para PCD, completo; e

1 bacia sanitária com caixa acoplada e ducha higiênica, adaptado PCD.

Sanitários Masculino ao público:

1 bancada com 2 bojos de embutir e 2 torneiras bica média;

1 box para bacia sanitária com caixa acoplada e ducha higiênica; e

3 boxes para mictórios.

Sanitário Masculino ao público, adaptado PCD e idoso:

1 lavatório para PCD, completo; e

1 bacia sanitária com caixa acoplada e ducha higiênica, adaptado PCD.

Cozinha:

1 bancada com pia grande e torneira bica alta flexível;

1 armário baixo com gavetas e paneleiro;

1 fogão cooktop a gás GLP, 4 bocas;

1 geladeira duplex 390L;

1 forno elétrico; e

1 micro-ondas.

Despensa:

1 estante de aço com 6 prateleiras de 40cm reforçada; e

1 armário tipo cristaleira.

Copa e Reuniões rápidas:

1 bancada de apoio com gaveteiro para louças e talheres;

1 mesa para 10 ocupantes;

10 cadeiras de atendimento;

1 bebedouro refrigerado tipo purificador;

1 conjunto lixeiras; e

1 TV de retorno.

Sanitário Feminino interno, adaptado PCD e idoso:

1 lavatório para PCD, completo; e

1 bacia sanitária com caixa acoplada e ducha higiênica, adaptado PCD.

Sanitário Masculino interno, adaptado PCD e idoso:

1 lavatório para PCD, completo; e

1 bacia sanitária com caixa acoplada e ducha higiênica, adaptado PCD.

Plenarinho e Reuniões de Comissões:

1 mesa de reuniões, tipo U, com apoios deslizantes e microfones para 19 ocupantes;

19 cadeiras giratórias;

20 cadeiras de auditório, incluindo PCD e idoso;

1 TV tela grande;

1 notebook;

1 telefone sem fio;

2 conjuntos de caixas de som; e

2 tripés para câmeras de alta resolução.

Auditório multiuso (plenário):

Espaço elevado em destaque (palco) com acessibilidade PCD e idoso:

1 mesa diretora fixa com apoios deslizantes e microfones para 5 ocupantes;

1 cadeira giratória encosto alto destaque Presidência;

10 mesas móveis com apoios deslizantes e microfone;

14 cadeiras giratórias encosto alto;

15 tablets para acompanhamento e votação;

1 Tribuna do Povo fixa com púlpito acessível PCD e idoso;

1 tribuna para interprete de línguas;

15 cadeiras de assessores;

2 cadeiras de interpretes;

1 painel eletrônico de votações e projeções de imagens (4 TVs tela grande);

2 TVs de retorno;

2 conjuntos de caixas de som de retorno;

4 tripés para câmeras de alta resolução.

Espaço para plateia:

180 cadeiras tipo auditório;

10 cadeiras tipo auditório idosos;

5 cadeiras tipo auditório obesos;

5 espaços destinados as cadeiras de rodas; e

6 conjuntos de caixas de som.

Espaço para plateia (coro):

90 cadeiras tipo auditório;

4 conjuntos de caixa de som; e

2 tripés para câmeras de alta resolução.

Agente de plenário:

1 servidor

1 mesa com gaveteiro;

1 cadeira giratória;

1 notebook; e

1 telefone sem fio.

Sala de som e imagens:

1 bancada grande com apoios deslizantes para 5 ocupantes;

5 cadeiras giratórias;

1 mesa de som;

1 computador desktop;

1 notebook;

1 telefone sem fio; e

1 TV de retorno.