TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 18/2023

# CONTRATAÇÃO DIRETA (LEI Nº 14.133/21) SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA COMUM

- DA JUSTIFICATIVA: Tendo em vista a necessidade de adequações aos serviços que só poderam ser constatadas após demolição de teto de gesso, além de melhorias estruturais que facilitarão o funcionamento e andamento dos serviços deste Regional.

- DAS PARTES

Pelo presente instrumento particular de Aditivo ao Contrato de Prestação de serviço:

2.1.  CONTRATANTE CORECON – CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 8° REGIÃO, com endereço na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, Av. Antonio Sales nº 1317, sala 102,  Bairro: Joaquim Távora, CEP: 60.135-101, inscrito no CNPJ sob o  nº 23.490.436/0001-23, representado pelo Dr. Igor Macedo de Lucena, portador do CPF: 015.053.283-06, doravante designado simplesmente CONTRATANTE;

2.2 A empresa ARPI – Armando Pinheiro Filho Construção Civil LTDA EPP, com CNPJ sob n.º 15.654.410/0001-23, localizado na Av. Dom Luis, nº 300, Bairro: Aldeota,    CEP:60.160-196 ,  Fortaleza – Ceará, neste ato representado pelo Armando Pinheiro Filho, sócio proprietário e responsável técnico (Engenheiro civil), portador do CPF: 988.341.693-87, residente e domiciliado na Tiburcio Cavalcante 2324, Ap 1302, Bairro: Dioníso Torres, CEP 60.125 -101 – Fortaleza - Ceará, doravante designado simplesmente CONTRATADO.

Conforme legislação em vigor, em especial os artigos 124, I, “a” e  art.125, da Lei 14.133/2021, regido pelas cláusulas abaixo e demais disposições legais vigentes:

1º. O objeto do contrato fica adicionado conforme a atualização do projeto feita necessária após a execução de obra iniciada. Adicionado os seguintes serviços:

| Item | Descrição | Und | Qtd | P. und | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALVENARIAS E PAREDES | - |  | - | R$ 547,50 |
| 1.1 | Complemento de paredes em tijolo cerâmico | m2 | 3,65 | R$ 150,00 | R$ 547,50 |
| 2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | - |  | - | R$ 400,00 |
| 2.1 | Ajustes em tubulações hidraúlicas | pt | 2,00 | R$ 200,00 | R$ 400,00 |
| 3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | - |  | - | R$ 700,00 |
| 3.1 | Instalação elétrica de ar condicionado de 18.000 btus | und | 2,00 | R$ 300,00 | R$ 600,00 |
| 3.2 | Disjuntores | und | 2,00 | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
| 4 | INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES | - |  | - | R$ 400,00 |
| 4.1 | Dreno Ar condicionado | und | 2,00 | R$ 200,00 | R$ 400,00 |
| 5 | INSTALAÇÕES FRIGORÍFICAS (SPLIT) |  |  |  | R$ 2.000,00 |
| 5.1 | Instalação frigorífica para split de 18.000 btus (distância máxima 15 m) | und | 2,00 | R$ 1.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 6 | GESSO (FORRO E SANCA) | - |  | - | R$ 3.769,65 |
| 6.1 | Forro do teto em gesso acartonado aramado - Plenária | m2 | 25,50 | R$ 82,00 | R$ 2.091,00 |
| 6.2 | Forro do teto em gesso acartonado aramado - wc masculio | m2 | 2,00 | R$ 82,00 | R$ 164,00 |
| 6.3 | Forro do teto em gesso acartonado aramado - wc feminio | m2 | 1,90 | R$ 82,00 | R$ 155,80 |
| 6.4 | Forro do teto em gesso acartonado aramado - operacinal 01 | m2 | 1,70 | R$ 82,00 | R$ 139,40 |
| 6.5 | Forro do teto em gesso acartonado aramado - operacinal 02 | m2 | 1,90 | R$ 82,00 | R$ 155,80 |
| 6.6 | Parede em bloco de gesso | m2 | 4,35 | R$ 105,00 | R$ 456,75 |
| 6.7 | Complemento de pilar em Drywall - plenária | m2 | 1,50 | R$ 119,00 | R$ 178,50 |
| 6.8 | Viga falsa Drywall - cozinha | m2 | 2,50 | R$ 119,00 | R$ 297,50 |
| 6.9 | Viga falsa Drywall - circulação | m2 | 1,10 | R$ 119,00 | R$ 130,90 |
|  |  |  | Total simples |  | R$ 7.817,15 |
|  |  |  | BDI |  | 35% |
|  |  |  | Total geral |  | R$ 10.553,15 |

2º.  CONTRATANTE e o CONTRATADO acordam o valor complementar de R$ 10.750,00 (DEZ MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

3º. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato original.

Fortaleza,  12 de dezembro de 2023

_____________________________

CONTRATANTE

CORECON

CNPJ sob o nº 00.303.899/0001-11

Representado pelo Dr. Igor Macedo de Lucena

CPF: 015.053.283-06

_______________________________

CONTRATADO

ARPI – Armando Pinheiro Filho Construção Civil LTDA EPP,

CNPJ: 29.871.297/0001-42,

Representante legal e responsável técnico o Sr. Armando Pinheiro Filho

CPF: 988.341.693-87