## ANEXO II

Número do processo: 00592.001462/2024-15

Instrução Normativa Nº 5, DE 25 de maio de 2017 – Seção III Art. 26.

## MAPA DE RISCOS

- OBJETO:

- Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção predial e de manutenção de arcondicionado, preventiva e corretiva, bem como serviços eventuais, com mão de obra especializada, a ser realizadas sob demanda com fornecimento de ferramentas, peças, materiais de reposição, equipamentos necessários e adequados à execução dos referidos serviços, para as Unidades do interior, circunscritas à SAD2R, a saber: PSU E PSF de Volta Redonda; PSU Petrópolis; Escritório Avançado de Nova Friburgo; PSU e PSF de Niterói e PSU e PSF de Campos dos Goytacazes.

- Toda contratação possui riscos em suas fases de planejamento, contratação, formalização e execução contratual, seja qual for a modalidade licitatória.

- Os serviços serão contratados por meio de Pregão Eletrônico, sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global.

- Visando maior fidelidade ao conteúdo obtido em experiências vividas pela Administração, foram considerados neste mapa os riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Contratação e da Seleção do Fornecedor, bem como a Execução do objeto que impeçam o alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação, devendo ser complementado durante o processo de execução, tendo um melhor aproveitamento e aplicação da Matriz de Riscos.

- Entende-se por ação preventiva as ações a serem tomadas com base no desenho do Mapa de Riscos de forma a prevenir as suas ocorrências. As ações de contingência são ações a serem tomadas na ocasião em que os danos começarem a ocorrer com a materialização dos riscos previstos.

| FASE DE ANÁLISE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planejamento da Contratação - Elaborar documento de formalização da demanda (DFD) segundo modelo do Sapiens e IN 05/2017 |  |  |  |  |
| RISCO 01 - Documentos elaborados com deficiências técnicas ou caracterização incompleta da necessidade. |  |  |  |  |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa | ( x ) Média | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixo | ( ) Médio | ( x ) Alto |
| Id. | Dano |  |  |  |
| 1 | Atraso no processo de contratação |  |  |  |
| Id. | Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| 1 | Treinamento operacional e atenção na definição do objeto a ser contratado/comprado. |  |  | Setor Requisitante e Coordenação do Setor Requisitante |
| Id. | Ação de Contingência |  |  | Responsável |

| 1 | Refazer o DFD com as informações corretas. | Requisitante |
| --- | --- | --- |

| FASE DE ANÁLISE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planejamento da Contratação – Kick off de abertura de projeto |  |  |  |  |
| RISCO 02 - Solução inadequada para a contratação |  |  |  |  |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa | ( x ) Média | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixo | ( ) Médio | ( x ) Alto |
| Id. | Dano |  |  |  |
| 1 | Não atendimento da necessidade demandada. |  |  |  |
| Id. | Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| 1 | Realizar estudos técnicos preliminares identificando todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que originou a demanda. |  |  | Equipe de Planejamento, Requisitante e o Coordenador da equipe. |
| 2 | Reunião da equipe de planejamento e apoio. |  |  | Gestor do projeto. |
| Id. | Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| 1 | Retorno do processo para correção da modalidade/procedimento licitatório a ser adotado. |  |  | Equipe de Planejamento, Requisitante e o Coordenador da equipe. |

| FASE DE ANÁLISE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planejamento da Contratação - Realizar pesquisa de soluções nos mercados públicos e privado |  |  |  |  |  |
| RISCO 03 – Usar uma forma de contratação obsoleta, cara ou ineficiente. |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: |  | ( x ) Baixa | ( ) Média |  | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixo | ( x ) Médio |  | ( ) Alto |
| Id. | Dano |  |  |  |  |
| 1 | Prejuízo para as unidades devido a uma contratação que não atenda totalmente a demanda ou não consiga contratá-la. Falta de economicidade e descontinuidade repentina da aquisição. |  |  |  |  |
| Id. | Ação Preventiva |  |  | Responsável |  |

| 1 | Antecipar a realização da pesquisa. Designar um especialista do objeto para a equipe de planejamento. | Equipe de planejamento da Contratação. |
| --- | --- | --- |
| Id. | Ação de Contingência | Responsável |
| 1 | Promover agenda de reuniões com membros da equipe de planejamento, designados por portaria, para revisar a escolha da melhor solução, ou, alterar a equipe de planejamento. | COPLAN e Ordenador de Despesas. |

| FASE DE ANÁLISE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planejamento da Contratação - Realizar pesquisa de preços. |  |  |  |  |  |
| RISCO 04 – Estimativa errônea de preço |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: |  | ( x ) Baixa | ( ) Média |  | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixo | ( ) Médio |  | ( x ) Alto |
| Id. | Dano |  |  |  |  |
| 1 | Não atendimento pleno da necessidade, falta de economicidade, licitação deserta, não execução contratual. |  |  |  |  |
| Id. | Ação Preventiva |  |  | Responsável |  |
| 1 | Treinamento operacional |  |  | COPLAN e Ordenador de Despesas |  |
| Id. | Ação de Contingência |  |  | Responsável |  |
| 1 | Refazer a pesquisa |  |  | Equipe de planejamento da contratação. |  |

| FASE DE ANÁLISE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Licitação - Analisar parecer jurídico |  |  |  |  |
| RISCO 05 - Edital publicado com vício |  |  |  |  |
| Probabilidade: |  | ( x ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixo | ( ) Médio | ( x ) Alto |
| Id. | Dano |  |  |  |
| 1 | Licitação com ilegalidades ou impropriedades, podendo gerar a não aquisição. Notificação do TCU. |  |  |  |
| Id. | Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| 1 | Resposta ao parecer jurídico e acatar as recomendações pertinentes. |  |  | Pregoeiro e equipe de planejamento |
| Id. | Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| 1 | Republicação do edital / anulação da licitação |  |  | Pregoeiro e equipe de apoio / Ordenador de despesa |

Licitação - Lançamento da licitação.

FASE DE ANÁLISE

| RISCO 06 - Lançamentos errôneo dos itens da licitação (quantidade/local de entrega) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( x ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixo | ( x ) Médio | ( ) Alto |
| Id. | Dano |  |  |  |
| 1 | Licitação em desacordo com as reais necessidades da área demandante, atraso na aquisição e impugnação. Prejuízo orçamentário financeiro. |  |  |  |
| 2 | Desinteresse das empresas especializadas em participar do certame. |  |  |  |
| Id. | Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| 1 | Dupla conferência antes da publicação com o TR. |  |  | Pregoeiro e equipe de apoio/ área demandante |
| Id. | Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| 1 | Suspensão, readequação e republicação do edital |  |  | Pregoeiro e equipe de apoio |

| FASE DE ANÁLISE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Licitação - Resposta de impugnação e esclarecimento |  |  |  |  |  |
| RISCO 07 - Ação judicial, recurso à instância superior do órgão ou recurso aos órgãos de controle |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: |  | ( x ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |  |
| Impacto: |  | ( ) Baixo | ( ) Médio | ( x ) Alto |  |
| Id. | Dano |  |  |  |  |
| 1 | Atraso, anulação ou suspensão da licitação |  |  |  |  |
| Id. | Ação Preventiva |  |  |  | Responsável |
| 1 | Observância aos prazos para reposta. |  |  |  | Área técnica ou setor de licitação ou pregoeiro (quando não for área técnica) |
| Id. | Ação de Contingência |  |  |  | Responsável |
| 1 | Suspensão, readequação e republicação do edital |  |  |  | Pregoeiro e equipe de apoio |

| FASE DE ANÁLISE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Licitação - Analisar a proposta e documentos de habilitação |  |  |  |
| RISCO 08 - Aceitar proposta que não atenda o solicitado no edital e aprovar habilitação com documentação incompleta ou com erros |  |  |  |
| Probabilidade: | ( x ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |

| Impacto: |  | ( ) Baixo | ( x ) Médio | ( ) Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id. | Dano |  |  |  |
| 1 | Interposição de recursos, atraso na aquisição ou a contratação que não atende as necessidades |  |  |  |
| Id. | Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| 1 | Parecer da área técnica / demandante |  |  | Demandante e área técnica |
| 2 | Observar o Cheklist dos documentos necessários de habilitação e atestado de capacidade técnica. |  |  | Pregoeiro e equipe de apoio, área técnica e demandante |
| Id. | Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| 1 | Retorno à fase anterior da licitação |  |  | Pregoeiro e equipe de apoio |

| FASE DE ANÁLISE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestão de Contratos - Realizar reunião inicial com o fornecedor e equipe de fiscalização |  |  |  |  |
| RISCO 09 - Desconhecimento pelo fornecedor e demais integrantes da equipe de fiscalização dos procedimentos de gestão do contrato |  |  |  |  |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa | ( x ) Média | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixo | ( x ) Médio | ( ) Alto |
| Id. | Dano |  |  |  |
| 1 | Serviço prestado em desconformidade e/ou falha na fiscalização |  |  |  |
| Id. | Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| 1 | Elaboração de um roteiro sobre os pontos necessários e importantes a serem abordados na reunião inicial com o fornecedor e a equipe de fiscalização |  |  | Gestor de contratos |
| Id. | Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| 1 | Reunião complementares de alinhamento |  |  | Gestor de contratos |

| FASE DE ANÁLISE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestão de Contratos - Analisar documento de garantia contratual |  |  |  |  |
| RISCO 10 - Contrato em descoberto devido a garantia não apresentada ou apresentada fora do prazo |  |  |  |  |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa | ( x ) Média | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixo | ( ) Médio | ( x ) Alto |
| Id. | Dano |  |  |  |
| 1 | Responsabilidade solidária da união e apuração de responsabilidades. |  |  |  |
| Id. | Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| 1 | Cobrança da garantia após a assinatura do contrato. |  |  | Gestor de contratos |

| Id. | Ação de Contingência | Responsável |
| --- | --- | --- |
| 1 | Abertura de procedimento sancionatório | Gestor de contratos |

| FASE DE ANÁLISE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestão de Contratos - Analisar documento de garantia contratual |  |  |  |  |
| RISCO 11 - Garantia em desacordo com as regras legais e do edital (falta de cobertura total ou parcial das obrigações do contrato) |  |  |  |  |
| Probabilidade: |  | ( x ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixo | ( ) Médio | ( x ) Alto |
| Id. | Dano |  |  |  |
| 1 | Falta de cobertura total ou parcial das obrigações do contrato |  |  |  |
| Id. | Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| 1 | Preenchimento do Check list para análise de garantia |  |  | Gestor de contratos |
| Id. | Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| 1 | Cobrar a retificação da garantia |  |  | Gestor de contratos |

| FASE DE ANÁLISE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestão de Contratos - Preencher o documento de solicitação de fiscais do contrato de aquisição |  |  |  |  |
| RISCO 12 - Comprometimento na fiscalização do contrato |  |  |  |  |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa | ( x ) Média | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( x ) Baixo | ( ) Médio | ( ) Alto |
| Id. | Dano |  |  |  |
| 1 | Dificuldade ou falha de execução contratual, comprometimento da qualidade da prestação do serviço, pagamento com multa/juros, danos ao erário |  |  |  |
| Id. | Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| 1 | Indicar servidores capacitados, fornecer capacitação contínua para os fiscais responsáveis e/ou capacitação para novos fiscais |  |  | Coordenação Administrativa / SAD |
| Id. | Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| 1 | Substituir o Fiscal |  |  | Coordenação Administrativa / SAD ou Coordenação da unidade |

FASE DE ANÁLISE

Gestão de Contratos - Acompanhar a execução do contrato conforme legislação aplicada, manual de fiscalização e o edital da contratação.

RISCO 13 - Falha ou inexecução parcial do contrato / Perda do contrato (rescisão), serviço mal executado

| Probabilidade: |  | ( ) Baixa | ( x ) Média | ( ) Alta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impacto: |  | ( ) Baixo | ( ) Médio | ( x ) Alto |
| Id. | Dano |  |  |  |
| 1 | Falha na prestação do serviço e/ou prejuízo ao Erário |  |  |  |
| 2 | Perda do contrato (rescisão), serviço mal executado |  |  |  |
| Id. | Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| 1 | Capacitação do fiscal, diminuição da quantidade de contratos para fiscalização por servidor e utilização do check-list com a exigências do manual de fiscalização do processo de pagamento. |  |  | Superintendência e Gestor de contrato e fiscal de contrato |
| Id. | Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| 1 | Capacitação (corretiva) ou substituição do fiscal ou autuação do fornecedor. |  |  | Superintendência e Gestor de contrato e fiscal de contrato |

| FASE DE ANÁLISE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestão de Contratos - Disparar o processo de apuração de inadimplências |  |  |  |  |
| RISCO 14 - Não apurar as inadimplências |  |  |  |  |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa | ( x ) Média | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixo | ( ) Médio | ( x ) Alto |
| Id. | Dano |  |  |  |
| 1 | Manutenção das irregularidades na prestação dos serviços |  |  |  |
| Id. | Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| 1 | Acompanhar a execução registrando as ocorrências no compras.gov |  |  | Fiscal do contrato |
| Id. | Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| 1 | Notificar a fornecedora da inadimplência e abrir processo para apurar as responsabilidades |  |  | Fiscal e Gestor de contrato |

### Análise Qualitativa e Quantitativa dos Riscos

Para efeito comparativo entre os riscos atribuem-se os seguintes valores numéricos às classificações qualitativas de probabilidade e impacto:

| Classificação | Valor |
| --- | --- |
| Baixo | 5 |
| Médio | 10 |
| Alto | 15 |

Tabela 1: Quantificação dos atributos dos riscos.

A análise qualitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto caso o risco seja materializado, assim tal classificação direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

| Ref. | Risco | Probabilidade | Impacto | Classificação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Risco 1 | Documento de Formalização da Demanda - Documentos elaborados com deficiências técnicas ou caracterização incompleta da necessidade | 10 | 15 | 150 |
| Risco 2 | Solução inadequada para a contratação | 10 | 15 | 150 |
| Risco 3 | Usar uma forma de contratação obsoleta, cara ou ineficiente | 5 | 10 | 50 |
| Risco 4 | Estimativa errônea de preço | 5 | 15 | 75 |
| Risco 5 | Edital publicado com vício | 5 | 15 | 75 |
| Risco 6 | Lançamento errôneo dos itens da licitação (quantidade/local de entrega) | 5 | 10 | 50 |
| Risco 7 | Ação judicial, recurso à instância superior do órgão ou recurso aos órgãos de controle | 5 | 15 | 75 |
| Risco 8 | Aceitar proposta que não atenda o solicitado no edital e aprovar habilitação com documentação incompleta ou com erros | 5 | 10 | 50 |
| Risco 9 | Desconhecimento pelo fornecedor e demais integrantes da equipe de fiscalização dos procedimentos de gestão do contrato | 10 | 10 | 100 |
| Risco 10 | Contrato em descoberto devido a garantia não apresentada ou apresentada fora do prazo | 10 | 15 | 150 |
| Risco 11 | Garantia em desacordo com as regras legais e do edital (falta de cobertura total ou parcial das obrigações do contrato) | 5 | 15 | 75 |
| Risco 12 | Comprometimento na fiscalização do contrato | 10 | 5 | 50 |
| Risco 13 | Falha ou inexecução parcial do contrato / Perda do contrato (rescisão), serviço mal executado | 10 | 15 | 150 |
| Risco 14 | Não apurar as inadimplências | 10 | 15 | 150 |

A partir da análise do quadro acima, os riscos 1, 2, 10, 13 e 14 apresentam maiores níveis de riscos para a contratação e gestão do serviço em questão.

- CONCLUSÃO

Com base na tabela acima é possível identificar que os riscos apresentam um grau elevado de comprometimento do sucesso da contratação. Deste modo, durante as fases de planejamento os responsáveis deverão realizar estrito acompanhamento dos fatores relacionados aos referidos riscos. Na fase da Licitação o Pregoeiro e a equipe de Planejamento deverão registrar qualquer ocorrência durante a fase de planejamento da licitação, bem como a equipe de Fiscais e Gestores deverão fazer registros das ocorrências na fase de Gestão do Contrato, a fim de evitá-las ou mitigá- las.

### Equipe de Planejamento da Contratação:

PORTARIA n. 000196/2024/GAB/SAD2R/SGA/AGU, de 13 de novembro de 2024.

### Carlos da Silva

Gestor do Projeto

Matrícula SIAPE 1.061.758

### Luiz Claudio Santos Thomé

Gestor Substituto

Matrícula SIAPE 2.577.362

Marcos Antonio Ferreira

Apoio -Técnico em Edificações

Matrícula SIAPE 3.177.502

Luiz Felipe Silva de Resende

Apoio - Técnico Eletricista

Matrícula SIAPE 2.177.814

### Maria Stella Streva

Apoio - Engenheira

Matrícula SIAPE: 1.395.902

(Servidor em gozo de férias)

### Raysom Jerônimo Ribeiro Pereira

Apoio Administrativo

Matrícula SIAPE: 1.409.977