| MAPA DE RISCOS |  |
| --- | --- |
| Fase de análise |  |
| ( x ) Planejamento da contratação ( ) Gestão do Contrato |  |
| Objeto da contratação |  |
| Contratação de empresa para construção de praça no bairro Manoel Alves Siqueira, em Guaçuí-ES. |  |
| RISCO 01 - CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA |  |
| Descrição do risco: | Chuvas intensas ou prolongadas podem comprometer a execução das etapas de terraplenagem, fundações, pavimentação e concretagem, resultando em atrasos, retrabalhos e aumento de custos operacionais. |
| Probabilidade de ocorrência do risco: | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta |
| Impacto da eventual ocorrência do risco: | ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto |
| Ações preventivas que podem ser adotadas: | - Planejar etapas críticas da obra para períodos de menor incidência de chuvas; - Monitorar diariamente as condições climáticas; - Utilizar lonas, proteções e drenagens provisórias para evitar encharcamento; - Manter plano de contingência para remanejamento de equipes; - Garantir que o cronograma contenha margem de segurança para intempéries. |
| Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco: | - Suspender imediatamente as atividades que apresentem risco ou prejuízo técnico; - Proteger áreas já executadas para minimizar danos (lonas, drenagens, barreiras); - Reprogramar as frentes de trabalho para serviços internos ou não afetados pela chuva; - Realizar avaliação técnica para definir retrabalhos necessários; - Atualizar o cronograma e informar formalmente a Administração sobre o impacto no prazo. |
| RISCO 02 – NÃO CONFORMIDADES NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS |  |
| Descrição do risco: | Possível execução inadequada de pavimentação, instalações elétricas, paisagismo, fundações de equipamentos urbanos ou demais serviços, podendo gerar retrabalhos, comprometimento da segurança e necessidade de correções adicionais. |
| Probabilidade de ocorrência do risco: | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta |
| Impacto da eventual ocorrência do risco: | ( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto |
| Ações preventivas que podem ser adotadas: | - Realizar fiscalização contínua pela equipe técnica do Município; - Exigir ART dos responsáveis técnicos; - Implementar inspeções de qualidade por etapa concluída; - Garantir uso de materiais certificados; - Registrar todas as fases com relatórios fotográficos e medições. |
| Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco: | - Notificar formalmente a contratada para correção imediata das não conformidades; - Determinar retrabalho sem ônus para a Administração, conforme contrato; - Ampliar o nível de fiscalização e inspeção nas etapas seguintes; - Reavaliar a capacidade técnica da empresa e substituir profissionais se necessário; - Reprogramar o cronograma considerando o tempo de correção. |
| Responsáveis pela elaboração |  |
| Elaborado por: Nicolas Thadeu Couzzi Rodrigues Gomes Elaborado por: ________________________________________________ NICOLAS THADEU COUZZI RODRIGUES GOMES Engenheiro Civil CREA-ES 042023/D Aprovado por:__________________________________________________ JÚLIO MARIA HEITOR Secretário Municipal de Obras,Infraestrutura e Serviços Públicos - Interino Matrícula: 905125 |  |

Guaçuí – ES 04 de Dezembro de 2025.