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 TERMO DE REFERÊNCIA
As especificações descritas neste documento têm como objetivo estabelecer as diretrizes para orientar a empresa contratada para prestação de serviço para Secretaria Municipal de Obras/SOB/PMP, a fim de subsidiar a proposta apresentada.

1. JUSTIFICATIVA:
1. Justificativa da necessidade da contratação: 
A contratação do objeto se justifica pela necessidade de execução de obras de implantação de calçada na Rua Vicenzo Rivetti – Carangola – Petrópolis/RJ, em razão da necessidade de adequação das condições de circulação e segurança dos pedestres no trecho de intervenção. A implantação da calçada demanda a realização de corte no talude existente, o que interfere nas condições de estabilidade do terreno e requer a adoção de medidas que assegurem a segurança e a estabilidade da área.
A intervenção mostra-se necessária para viabilizar a implantação da calçada em condições adequadas de segurança, contribuindo para a melhoria das condições de circulação dos pedestres, para a estabilidade do terreno e para a proteção da infraestrutura pública e dos usuários da via.
O serviço deverá atender às especificações e exigências do Estudo Técnico Preliminar, Caderno de Encargos, Projeto, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro apresentados.
Desta forma, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, vimos solicitar a contratação do objeto abaixo:

2. OBJETO:
	
	Contratação de Empresa especializada para execução de calçada e contenção de encosta – Rua Vicenzo Rivetti – Carangola – Petrópolis/RJ, conforme Lei 14.133/2021.

3. PRAZOS:
	O prazo de execução dos serviços será de 180 (cento e oitenta) dias, conforme Termo de Contrato, contados a partir da sua assinatura ou do recebimento da Autorização de Início de Serviços, acompanhada da(s) Nota(s) de Empenho(s) correspondente(s).

4. MODO E LOCAL DO FORNECIMENTO:
4.1. Características do Objeto
      Obra.
4.2. A execução dos serviços será efetuada:
Sito na Rua Vicenzo Rivetti, Carangola, Petrópolis/RJ.

4.3. Prazo e validade da proposta:
 	O prazo da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

4.4. Descrição detalhada do serviço:

	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	APRESENTAÇÃO
	QUANTIDADE

	01
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE CALÇADA E CONTENÇÃO DE ENCOSTA – RUA VICENZO RIVETTI – CARANGOLA – PETRÓPOLIS/RJ, CONFORME LEI 14.133/2021. 
	UNIDADE
	1,0



4.5. Modalidade de Licitação:
Concorrência.

4.6. Regime de Contratação:
Semi-integrada.

4.7. Critério de julgamento:
Menor preço.

4.8. Forma de Contratação: 
Execução (medição) por preço global.


5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
· Elaboração de Projeto Executivo;
· Demolição de pavimentação asfáltica;
· Execução de roçado;
· Execução de preparo de terreno;
· Execução de marcação da obra;
· Execução de controle tecnológico de concreto;
· Execução de escavação manual para implantação de canaleta;
· Execução de escavação mecânica para contenção do talude;
· Execução de perfurações rotativas para instalação de grampos;
· Execução de solo grampeado com instalação de tela reforçada com malha metálica hexagonal de dupla torção, de zinco-alumínio revestida de PVC, com fixação com cabo de aço, inclusive placas e porcas sobre chumbadores na encosta;
· Instalação de canaleta em concreto armado na parte superior da contenção;
· Execução de rede de tubos de concreto armado d = 400mm;
· Execução de base de brita corrida para pavimentação;
· Execução e recomposição de pavimentação asfáltica;
· Execução de viga em concreto armado estaqueada sobre camada de concreto magro;
· Execução de calçada em concreto armado sobre camada de concreto magro;
· Execução de jardineiras em alvenaria de blocos cerâmicos com posterior revestimento de chapisco e emboço;
· Instalação de postes e luminárias com pintura dos mesmos.

6.  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
Os pagamentos serão efetuados conforme definido no cronograma físico-financeiro, após confirmação in loco, pelo engenheiro fiscal da Secretaria de Obras, dos serviços efetivamente executados, devidamente apontados em medições.

7. CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO:
O recebimento provisório do objeto do contrato será feito após a execução da obra e comprovado a sua funcionalidade. O recebimento definitivo será efetuado por servidor (es) designado (s), mediante ateste, conforme artigo 140, inciso I alínea “b” da Lei 14.133/2021.
O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a responsabilidade civil pela sua perfeita execução.

8. SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO:
	Pelo inadimplemento total ou parcial na execução do objeto, o contratado sujeitar-se-á às seguintes sanções:
· Advertência;
· Multa de 20% (vinte por cento) do valor global atualizado do objeto da contratação;
· Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos;
· Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal direta e indireta, até que seja promovida a reabilitação do licitante perante a municipalidade.
  A aplicação da multa acima prevista não exime a Contratada de responder por perdas e danos causados à Municipalidade, por ação ou omissão, observado o que dispõem os artigos 402 a 405 do Código Civil Brasileiro.

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

19.02.15.451.1501.2056-4.4.90.39

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

· Executar fielmente o contrato, de acordo com o presente documento e demais documentos vinculados a contratação;
· Manter, durante todo o prazo de execução do objeto, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;
· Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto contratual, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da prestação do serviço.

11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
· Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por representante(s) especialmente designado(s), nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;
· Rejeitar, no todo ou em parte, serviço em desacordo com este Termo de Referência;
· Realizar o pagamento ao contrato, na forma e no prazo pactuado;
· Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da execução do objeto; 
· Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do objeto, fixando prazo para a sua correção;
· Notificar, por escrito, à contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa.

12. FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização do Contrato será exercida pela Contratante através de funcionário designado pela Secretaria de Obras.

13. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA OBRIGATÓRIA:

· Registro da Empresa e do Responsável Técnico no CREA;
· Apresentar Certidão de Registro de Pessoa Jurídica atualizada, expedida pelo CREA e/ou Conselho Profissional competente, com prazo de validade em vigor; bem como apresentar atestado(s) de capacidade técnico-profissional, devidamente registrado(s) no CREA e/ou Conselho Profissional competente, em nome da pessoa física que possua vínculo profissional formal com a licitante, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), comprovando aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação;
· [bookmark: _page_29_0_Copia_1]Demais documentos constantes do Art. 18 da Lei 14.133/21.


_________________________________________________
Wallace Lopes da Silva 
Arquiteto e Urbanista – A185297-3 CAU/RJ
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