[image: image2.jpg]



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro S/A

ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇO
PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇO
	[image: image7.png]



SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA  E ABASTECIMENTO 

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S/A 
	Pregão Eletrônico nº 003/2026
Realizado em 16/06/2026
Processo nº SEI-020004/000212/2026


	NOTA: A proponente ao lado mencionada, se compromete a prestar os serviços objeto deste Termo de Referência, no prazo de até 07 (sete) meses, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas neste documento.
	CARIMBO DA PROPONENTE

	ESPECIFICAÇÃO
	PREÇO MENSAL (R$)
	PREÇO GLOBAL (R$)

(Preço Mensal x 07 meses)

	contratação de empresa especializada na prestação de serviços para construção de lojas no Pavilhão 30 da CEASA-RJ, no endereço abaixo indicado:
CEASA IRAJÁ – Av. Brasil, 19.001 – Irajá - Rio de Janeiro.
Preço global por extenso:
O objeto será executado segundo o regime de empreitada por preço global para o período de 07 (sete) meses, conforme descrito no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

Obs: A validade da Proposta-Detalhe: preços válido por 60 (sessenta)
dias.

	
	


	
	ANEXO III

	
	
	
	
	SISTEMA DE ORÇAMENTO PREÇOS EMOP/SCO

	
	
	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  CEASA RJ
	
	
	

	
	
	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
	
	
	
	

	
	
	DIVISÃO DE ENGENHARIA
	
	
	
	

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PAVILHÃO 30 - CONSTRUÇÃO DE LOJAS- CEASA RJ (PLENO)

	
	MÊS BASE
	Io= 12/2025 EMOP/SCO (MERCADO)

	ITEM
	CODIGO
	DESCRIÇÃO
	UNID
	V UNIT
	QUANT
	V PARCIAL

	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	UND
	V. UNIT
	QUANT
	

	1.1
	01.090.9999-0
	Administração Local
	UR
	
	428,89
	

	1.2
	MERCADO 1
	Marcação de obra (topografia)
	M2
	
	7,00
	

	
	
	
	
	
	
	

	02
	
	TRANSPORTES
	UND
	V. UNIT
	QUANT
	

	2.1
	04.014.0095-0
	Retirada de entulho de obra com cacamba de aco tipo containe r com 5m3 de capacidade,inclusive carregamento,transporte e descarregamento.custo por unidade de cacamba e inclui a tax a para descarga em locais autorizados
	UN
	
	2,00
	

	
	
	
	
	
	
	

	03
	
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	UND
	V. UNIT
	QUANT
	

	3.1
	05.006.0002-1
	Aluguel de torre-andaime tubular sobre rodizios,exclusive aluguel dos rodizios, transporte dos elementos da torre, plataforma ou passarela de pinho, montagem e desmontagem
	M X MES
	
	560,00
	

	3.2
	05.001.0162-0
	Retirada de Impermeabilização flexivel, inclusive afastamento lateral, dentro do canteiro de serviço, exclusive camada de proteção
	M2
	
	1084,80
	

	3.3
	05.001.0325-0
	Desobstrucao de drenos de muros de contencao,buzinotes de coberturas e similares
	UN
	
	244,00
	

	3.4
	05.006.0010-0
	Aluguel de rodizios de ferro,para torre tubular.custo para 4 rodizios
	UNID X MES
	
	140,00
	

	3.5
	05.002.0013-0
	Demolicao com equipamento de ar comprimido, visando a exposição ou retirada de armadura.
	M3
	
	0,50
	

	3.6
	05.007.0007-0
	Aluguel de passarela metalica,perfurada,para andaime metalico tubular, inclusive transporte,carga e descarga, exclusive andaime tubular e movimentacao (vide item 05.008.0008)
	M2XMES
	
	140,00
	

	3.7
	05.008.0001-0
	Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares, considerando-se a area vertical recoberta
	M2
	
	560,00
	

	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	ESTRUTURAS
	UND
	V. UNIT
	QUANT
	

	4.1
	14.002.0035-0
	Porta de enrolar automatica, completa, tipo meia cana microperfurada (transvision). fornecimento e colocacao
	M2
	
	1.462,00
	

	4.2
	11.016.0030-0
	Estrutura metalica em aco especial, resistente a corrosao (aco usi-sac, corten), para torres de elevadores,escadas, vigas e colunas de edificacoes e reforcos estruturais, composta de perfis "i" ou "h",cantoneiras e chapas, unificadas com eletrodo, inclusive perdas e protecao anti-ferrugem. fornecimento
	KG
	
	19.125,04
	

	4.3
	11.016.0030-G
	Estrutura metalica em aco especial, chapa de aço retangular 1200 x 3000 x 10 mm para reforcos estruturais, unificadas com eletrodo, inclusive perdas e protecao anti- ferrugem.fornecimento
	KG
	
	92,00
	

	4.4
	21.050.0045-G
	Chumbador AF 58120 zincado,com arruela lisa e de pressao e porca, tecnart ou similar.fornecimento
	UN
	
	368,00
	

	4.5
	MERCADO 2
	Toldo Articulado com Suporte para teto ou parede em metal, estrutura em aluminio cor branca, lona em pvc bege camurça altura 35 mm latgura 5 m e profundidade de 3 m peso 79 kg
	UM
	
	40,00
	

	4.6
	11.011.0024-1
	Corte,dobragem,montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco ca-25,em barra redonda com diametro igual a 8mm
	KG
	
	480,32
	

	4.7
	11.009.0014-1
	Barra de aco ca-50,com saliencia ou mossa,coeficiente de con formacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5,diametro de 8 a 12,5mm,destinada a armadura de concreto armado,10% de perdas de pontas e arame 18.fornecimento
	KG
	
	480,32
	

	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO MÃO DE OBRA INDIRETA
	UND
	V. UNIT
	QUANT
	


	
	
	
	
	
	ANEXO IV
	
	
	
	
	

	CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (PLENO)

	ÍTEM
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	PERÍODO - MESES
	
	VALOR (R$)
	% POR ITEM

	
	
	
	
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	01
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,73%

	
	
	2,36%
	0,06%
	0,06%
	0,06%
	0,06%
	0,06%
	0,06%
	2,73%
	

	02
	TRANSPORTES
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,02%

	
	
	0,00%
	0,01%
	0,01%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,02%
	

	03
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,48%

	
	
	2,94%
	0,26%
	0,26%
	0,26%
	0,26%
	0,26%
	0,26%
	4,48%
	

	04
	ESTRUTURAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	65,26%

	
	
	0,52%
	4,57%
	7,29%
	15,25%
	15,25%
	11,20%
	11,20%
	65,26%
	

	05
	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO MÃO DE OBRA INDIRETA
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,52%

	
	
	2,75%
	2,84%
	2,89%
	2,51%
	2,51%
	2,51%
	2,51%
	18,52%
	

	06
	REVESTIMENTOS E PINTURA
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,64%

	
	
	0,08%
	1,12%
	1,09%
	1,09%
	1,09%
	1,09%
	1,09%
	6,64%
	

	16
	IMPERMEABILIZACAO
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,79%

	
	
	0,89%
	0,89%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	1,79%
	

	40
	LIMPEZA DE CAIXAIS DE DRENAGEM
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,47%

	
	
	0,29%
	0,19%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,47%
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VALOR MEDIDO SEM BDI
	
	
	
	
	
	
	
	
	100%

	SUB-TOTAL COM BDI 18%
	
	
	
	
	
	
	
	
	% Total

	PORCENTACEM MENSAL DE EXECUÇÃO
	9,83%
	9,94%
	11,59%
	19,16%
	19,16%
	15,11%
	15,11%
	100%
	

	TOTAL DAS MEDIÇÕES MENSAIS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VALOR RESTANTE
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL ACUMULADO
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	MESES PARA A EXECUÇÃO
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ANEXO V
[image: image1.jpg]i)




ANEXO VI
Modelo de "CARTA DE CREDENCIAMENTO"

À CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A CEASA-RJ

Endereço: Av. Brasil nº 19.001, Irajá,             Rio de Janeiro - RJ

Ref.: Pregão Eletrônico nº 003/2026
 Prezados Senhores

Pela presente,
outorgamos ao Sr. (nome, qualificação e                         endereço








) portador da carteira de identidade nº
expedida___________ pelo(a)

, inscrito no CPF/MF sob o nº

 poderes para representar esta Empresa, (nome e endereço da licitante) inscrita no CNPJ sob o nº ______________, inscrição estadual nº
, no Pregão Eletrônico acima referido, podendo praticar todos os atos necessários e indispensáveis ao bom e fiel desempenho desta outorga, inclusive prestar esclarecimentos, receber notificações e manifestar-se quanto a sua desistência.

Atenciosamente

[image: image2.jpg]
Assinatura

Obs.: A Carta de Credenciamento deverá ser assinada pelo representante legal da licitante que tenha poderes para constituir mandatário. A presente carta deverá ser autenticada em Cartório.

ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação do Processo licitatório)
(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE), como representante devidamente constituído de (IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE OU DO CONSÓRCIO), doravante denominado LICITANDO, para fins do disposto no item (COMPLETAR) do Edital (COMPLETAR COM A IDENTIFICAÇÃO DO EDITAL), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código Penal Brasileiro, que:
a) proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do (IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do (IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO), por qualquer meio ou qualquer pessoa;
c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do (IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO), quanto a participar ou não da referida licitação;
d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou defato do (IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de (ÓRGÃO LICITANTE) antes da abertura oficial das propostas e;
f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Rio de Janeiro, em ______de ______________de 2026
ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PENALIDADE
(DEVERÁ SER ENTREGUE EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com o CNPJ)

Rio de Janeiro,
/
/2026 
À CEASA-RJ

Comissão de Pregão  
Ref. Pregão Eletrônico nº 003/2026
_________(empresa)________________, inscrita no CNPJ sob o nº__________________,   sediada     na________________ (endereço     completo)__________________, neste  ato representada pelo seu representante legal, o Sr. (Sra.) _______________________, inscrito      no CPF sob o nº ______________, portador do RG nº                                 , expedido               por

    , DECLARA, sob as penas da Lei, que não foram aplicadas penalidades de suspensão temporária da participação em licitação, impedimento de contratar ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar, por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal, cujos efeitos ainda vigorem.

_____________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

Nome legível do representante da empresa interessada

Carimbo CNPJ da Entidade (dispensado em caso da declaração ter sido elaborada em papel                     timbrado c/ menção ao CNPJ)

ANEXO IX
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTOÀ HABILITAÇÃO

Referente ao Pregão Eletrônico 003/2026, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços para construção de lojas no Pavilhão 30 da CEASA-RJ, endereço: CEASA IRAJÁ, Avenida Brasil, 19.001, Rio de Janeiro  

Processo: SEI-020004/000212/2026
A Empresa, _________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) ________________ portador (a) da Carteira de   Identidade nº ____________ e do CPF___________________ DECLARA, para fins do disposto no inciso VII do Art. 4º da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e do inciso V do art. 10 do Decreto Estadual nº 31.863, de 16 de setembro de 2002, que cumpre plenamente os Requisitos de habilitação exigidos no edital.

 
/
/ 

             (data)

_____________________________________

(representante legal)

ANEXO X
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART 38 DA LEI 13.303/16

(DEVERÁ SER ENTREGUE EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com o CNPJ)

Rio de Janeiro,
/
/2026 
À CEASA-RJ

Comissão de Pregão 
Referente ao Pregão Eletrônico nº 003/2026
________________(empresa) ___________________, inscrita no CNPJ sob o nº ____________, sediada na _________________, (endereço     completo) _______________, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. (Sra.) __________________, inscrito no CPF sob o nº__________________, portador do RG nº ______________________, expedido                     por _______________, DECLARA, sob as penas da Lei, que atende a todos os requisitos para contratação, previstos no art. 38 da Lei Federal nº 13.303/16.

_____________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

Nome legível do representante da empresa interessada

Carimbo CNPJ da Empresa (dispensado em caso de a declaração ter sido elaborada em papel                                             timbrado c/ menção ao CNPJ)

ANEXO XI
MODELO DE DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO A                     

LEI COMPLEMENTAR nº 123, de 14/12/2006

DECLARAÇÃO
DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital Pregão Eletrônico nº 003 /2026 promovido   às           horas do dia___/___/____ por essa Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro S/A – CEASA-RJ, situada à Av. Brasil, 19001 – Irajá – Prédio da Administração – sala 509, que a empresa_______________(Nome Completo)________ CNPJ  nº__________, com sede (ou domicílio) no___________ (endereço completo), por mim representada, cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar nº 123,de 14.12.2006, em especial quanto ao seu artigo 3º.

Rio de Janeiro,
de
de 2026.

(assinatura, nome completo, cargo, CPF, documento de identidade)

Observação: Esta declaração deverá ser prestada em papel timbrado da licitante

ANEXO XII
MODELO DE VISTORIA

A vistoria do local onde serão prestados os serviços é obrigatória.

Para a vistoria do local onde serão prestados os serviços, poderão ser agendados a data da visita e o horário junto a Divisão de Engenharia da CEASA-RJ, com Engº Giliard de Souza Monteiro E-mail: Giliard.Monteiro@modera.eng.br, Telefone: (21) 98864-7904 responsável, em 2 (dois) dias a serem determinados pelo Edital, das 9h00 às 14h00. As referidas visitas técnicas se consubstanciam em condição para a participação na licitação.
Informamos que a visita técnica se dará nos seguintes dias 27/05/2026 e 28/05/2026.
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA

PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2026
Nome da empresa:

CNPJ da empresa:

Declaramos conhecer e compreender, por inteiro, o teor do Pregão Eletrônico nº 003/2026, a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para construção de lojas no Pavilhão 30 da CEASA-RJ, endereço:  CEASA IRAJÁ, Avenida Brasil, 19.001, Rio de Janeiro  

Declaramos ter tomado conhecimento de todas as informações e condições para o devido cumprimento do objeto da licitação em pauta, bem como estar completamente de acordo com todas as exigências do Edital e seus anexos, que o integram, independentemente de transcrição.

Declaramos, ainda, ter vistoriado, com a supervisão do servidor indicado pela CONTRATANTE, as áreas onde serão executados os serviços, e estar totalmente ciente das peculiaridades inerentes a contratação.

Obs: As referidas visitas técnicas se consubstanciam em condição para a participação na licitação.

Rio de Janeiro, ____/____/2026
      Assinatura representante da CEASA-RJ               Assinatura representante da Empresa

ANEXO XIII
DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 7º, XXXIII DA CONSTITUIÇÃO

Declaramos, para os fins do pregão eletrônico nº 003/2026, que esta empresa não possui em seu quadro funcional nenhum menor de dezoito anos, desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou desempenhando qualquer trabalho, por menor de dezesseis anos, na forma do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República.

Rio de Janeiro,
de
de 2026.

Assinatura, nome e cargo do representante legal

(Obs.: O documento deverá conter obrigatoriamente o nome/razão social da empresa, além do CNPJ)
2

[image: image3.png]L

T7

10

o
j—




[image: image4.png]


[image: image5.png]


[image: image6.png]


