ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº02/2026 /ENGENHARIA

DATA DE ELABORAÇÃO: 02/02/2026

OBSERVAÇÕES INICIAIS:

Conforme disposto na Lei Federal nº. 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº. 04/2024, as contratações públicas devem ser precedidas de Estudos Técnicos Preliminares (ETP´s).

A elaboração dos estudos técnicos preliminares constitui a primeira etapa do planejamento de uma contratação (planejamento preliminar) e tem como objetivo assegurar a viabilidade técnica e econômica da contratação e embasar o termo de referência/projeto básico/plano de trabalho, que somente será elaborado se a contratação for considerada viável.

Objetivando subsidiar a elaboração do ETP é importante examinar os normativos (normas, regras, preceitos e legislações) que disicplinam os materiais/equipamentos/serviços a serem contratados, de acordo com a sua natureza, além de analisar as contratações anteriores do mesmo objeto, a fim de identificar as inconsistências ocorridas nas fases de planejamento da contratação, seleção do fornecedor e execução do objeto.

1- DESCRIÇÃO DO OBJETO:

O objeto pretendido será a contratação de empresa especializada para execução de cobertura metálica para funcionamento de uma Garagem Municipal no Assentamento Bom Pastor de Sandovalina-SP, destinada à proteção dos tratores, maquinários e implementos agrícolas pertencentes à Secretaria Municipal de Sandovalina.

2- CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO:

O objeto se classifica como serviços comum de engenharia pela ausência de complexidade técnica.

3- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:

A presente demanda refere-se à necessidade de implantação de cobertura metálica destinada à proteção dos tratores, maquinários e implementos agrícolas pertencentes à Secretaria Municipal de Sandovalina.

Atualmente, os referidos bens encontram-se expostos às intempéries, tais como sol intenso, chuvas, umidade e variações climáticas, fatores que contribuem significativamente para o desgaste prematuro, corrosão, redução da vida útil e aumento dos custos com manutenção e reparos. Tal situação compromete não apenas a conservação do patrimônio público, mas também a eficiência e a continuidade dos serviços prestados pela Secretaria.

A ausência de estrutura adequada compromete o uso racional dos recursos públicos e gera riscos de prejuízos materiais, tornando a contratação necessária, adequada e proporcional ao interesse público, em consonância com o planejamento e a boa governança previstos na legislação vigente.

A execução da cobertura metálica visa garantir condições adequadas de abrigo e preservação dos equipamentos, assegurando maior durabilidade, melhor conservação, redução de gastos com manutenção corretiva e maior disponibilidade operacional dos maquinários utilizados nas atividades agrícolas e de apoio às ações desenvolvidas pelo Município.

Dessa forma, a implantação da referida cobertura mostra-se necessária e imprescindível para a proteção do patrimônio público, a otimização dos recursos financeiros e a manutenção da eficiência dos serviços públicos essenciais executados pela Secretaria Municipal de Sandovalina.

4- DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL:

Não há previsão no Plano de Contratação Anual, uma vez que, o Município não consolidou o plano.

5- DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

A cobertura metálica deverá ser projetada e executada de modo a garantir proteção contra intempéries, segurança estrutural e durabilidade, permitindo o abrigo e a manutenção da frota municipal, bem como o armazenamento de equipamentos e materiais utilizados nos serviços públicos, atender as normas técnicas vigentes específicas para o objeto pretendido.

Os serviços deverão compreender, no mínimo:

- Fornecimento de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra especializada necessários à completa execução da cobertura metálica;

- Execução da estrutura metálica, incluindo pilares, vigas, treliças ou perfis metálicos, devidamente dimensionados conforme normas técnicas vigentes;

- Instalação de telhas metálicas adequadas ao uso proposto, com sistema de fixação apropriado, garantindo estanqueidade e resistência;

- Tratamento anticorrosivo das estruturas metálicas, por meio de galvanização, pintura ou outro método tecnicamente recomendado;

- Observância às normas da ABNT, às normas de segurança do trabalho e à legislação aplicável, especialmente no que se refere à execução de obras e serviços de engenharia.

A empresa contratada deverá assegurar que a execução dos serviços atenda às condições de qualidade, segurança, funcionalidade e desempenho, responsabilizando-se por eventuais correções decorrentes de falhas construtivas dentro do prazo de garantia legal.

O prazo de execução, bem como as dimensões, especificações técnicas detalhadas e demais condições, deverão observar o que estiver definido no projeto básico, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e demais documentos técnicos que integram o processo.

6- LEVANTAMENTO DE MERCADO:

No intuito de atender à necessidade de execução de cobertura metálica para a garagem municipal, foi realizado levantamento de mercado visando analisar as alternativas disponíveis para atendimento da demanda, incluindo a possibilidade de execução direta pelos servidores da Prefeitura, bem como a contratação de empresa especializada.

Inicialmente, avaliou-se a viabilidade de execução dos serviços por meio da equipe própria da Administração Municipal. Constatou-se que os servidores disponíveis não dispõem, de forma contínua, de mão de obra especializada em estruturas metálicas, tampouco de capacitação técnica específica para fabricação, montagem e instalação de cobertura metálica conforme as normas técnicas vigentes. Ademais, a Prefeitura não possui, em seu quadro permanente, equipamentos, ferramentas e maquinário adequados, tais como máquinas de solda industrial, equipamentos de corte e elevação, indispensáveis para a correta execução do serviço.

Ressalta-se, ainda, que a execução de cobertura metálica envolve riscos ocupacionais elevados, exigindo treinamento específico, uso de equipamentos de proteção coletiva e individual, além do cumprimento rigoroso das normas de segurança do trabalho, o que demandaria investimentos adicionais e prazos incompatíveis com a urgência da necessidade.

Quanto à alternativa de contratação externa, verificou-se a existência de empresas especializadas no mercado, com experiência comprovada na execução de coberturas metálicas, aptas a fornecer solução completa, incluindo projeto executivo, fornecimento de materiais, fabricação, montagem e acabamento, garantindo qualidade, segurança estrutural e cumprimento dos prazos.

Diante do exposto, conclui-se que a execução direta pelos servidores da Prefeitura não se mostra viável técnica nem operacionalmente, sendo mais adequada e vantajosa para a Administração Pública a contratação de empresa especializada, por meio de procedimento licitatório, assegurando eficiência, economicidade, qualidade técnica e mitigação de riscos.

Outra solução identificada e disponível no mercado, é a forma usual de contratação de empresas especializadas no ramo da construção civil e estruturas metálicas para atendimento da demanda.

Verificou-se que o mercado dispõe de empresas qualificadas para a execução de coberturas metálicas, atuando de forma regular tanto em âmbito regional quanto estadual, oferecendo serviços que englobam o fornecimento de materiais, a fabricação da estrutura metálica e a execução da montagem no local, em conformidade com as normas técnicas vigentes.

Esta solução mais comumente praticada no mercado consiste na contratação de empresa especializada por empreitada global, sendo esta, responsável por todas as etapas do serviço, incluindo mão de obra, materiais, equipamentos, transporte, montagem e acabamento, garantindo a entrega da cobertura metálica em plenas condições de uso.

Não foram identificadas soluções padronizadas disponíveis para aquisição direta que atendam plenamente à necessidade da Administração, tendo em vista que a cobertura metálica deve ser executada sob medida, considerando as características do local, as dimensões da área a ser coberta e as condições estruturais específicas.

Dessa forma, conclui-se que a contratação de empresa especializada para a execução de cobertura metálica, mediante procedimento licitatório, mostra-se viável, usual e adequada, atendendo aos princípios da economicidade, eficiência e competitividade, além de possibilitar a obtenção de solução técnica compatível com as necessidades da Administração Pública.

7- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS:

A cobertura do espaço possuirá 300,00 metros quadrados aproximadamente. E será detalhada nos próximos documentos com memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma e projeto.

8- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

Estima-se nesta data aproximadamente R$ 450.000,00 reais para esta intervenção, conforme apurado nas tabelas SINAP e CDHU.

9- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

Atualmente a municipalidade conta com uma garagem municipal na área urbana o que se faz necessário a ida e volta de todos os implementos agrícolas que da área rural para urbana.

A distância entre a garagem para o assentamento bom pastor é de 27 km aproximadamente gerando um custo de combustível, desgaste dos maquinários e horas "perdidas" dos operadores/motoristas.

A solução proposta consiste na execução de cobertura metálica para a Garagem Municipal localizada no Assentamento Bom Pastor, no município de Sandovalina – SP, com o objetivo de proporcionar abrigo, proteção e melhores condições de uso para veículos, máquinas e equipamentos pertencentes à frota municipal.

A cobertura metálica será projetada para garantir resistência estrutural, durabilidade e funcionalidade, atendendo às normas técnicas vigentes e às condições climáticas da região. A estrutura será composta por pilares, vigas, terças e demais elementos metálicos, dimensionados para suportar as cargas permanentes, acidentais e ações do vento, assegurando estabilidade e segurança ao conjunto.

O sistema de cobertura utilizará telhas metálicas, preferencialmente galvanizadas ou com tratamento anticorrosivo, proporcionando proteção eficiente contra intempéries como sol, chuva e ventos, além de reduzir a incidência direta de intempéries sobre os veículos e equipamentos armazenados. Todos os elementos metálicos receberão tratamento anticorrosivo adequado, como pintura ou galvanização, visando aumentar a vida útil da estrutura e minimizar custos futuros de manutenção.

A implantação da cobertura será realizada de forma a não interferir na circulação interna da garagem, garantindo fácil acesso, manobra e estacionamento dos veículos. O projeto considerará também aspectos de ventilação natural e escoamento das águas pluviais, com inclinação adequada das telhas e instalação de calhas e condutores, quando necessário.

A execução dos serviços abrangerá a preparação do local, fundações para os pilares metálicos, montagem da estrutura, instalação das telhas e acabamentos, obedecendo às boas práticas da construção civil, às normas de segurança do trabalho e aos padrões de qualidade exigidos pela administração pública.

Com a implantação da cobertura metálica, a Garagem Municipal do Assentamento Bom Pastor passará a contar com uma infraestrutura mais adequada, promovendo a preservação dos bens públicos, maior organização do espaço e melhores condições operacionais para os serviços municipais.

10- JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO:

A contratação referente à construção de cobertura da garagem municipal em estrutura metálica pode ser analisada quanto à possibilidade de parcelamento do objeto, nos termos da legislação vigente, considerando os aspectos técnicos, econômicos e operacionais.

No caso em questão, não se mostra tecnicamente recomendável o parcelamento da solução, uma vez que a execução da cobertura metálica constitui um conjunto único e integrado, envolvendo projeto executivo, fabricação da estrutura, fornecimento dos materiais, transporte, montagem e fixação no local. O fracionamento dessas etapas poderia comprometer a compatibilidade entre os elementos estruturais, a segurança da edificação, a garantia da obra e o desempenho final da cobertura.

Além disso, a execução por um único contratado reduz riscos de incompatibilidade técnica, facilita a responsabilização por eventuais falhas, assegura melhor controle do cronograma e contribui para maior eficiência na gestão do contrato. O parcelamento também poderia gerar aumento de custos, em razão da necessidade de múltiplas contratações, mobilizações distintas e possíveis retrabalhos.

Por outro lado, ainda que haja diversidade de serviços envolvidos (estrutura metálica, cobertura, fixações e acabamentos), estes são indissociáveis do ponto de vista funcional, não se caracterizando como parcelas autônomas que justifiquem a divisão do objeto sem prejuízo no resultado final.

Dessa forma, conclui-se que a contratação em lote único atende melhor ao interesse público, garantindo economicidade, eficiência, segurança estrutural e qualidade da obra, não havendo justificativa técnica ou econômica para o parcelamento da solução.

11 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não há contratações correlatas e/ou interdependentes.

12- ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO:

Esta contratação está alinhada com o planejamento estratégico da prefeitura municipal. Tal investimento se enquadra nas metas e objetivos previstos no planejamento orçamentário.

13- RESULTADOS PRETENDIDOS:

Com a execução da cobertura metálica para a Garagem Municipal do Assentamento Bom Pastor, no município de Sandovalina – SP, pretende-se alcançar melhorias significativas na infraestrutura e na operacionalidade dos serviços municipais, garantindo maior eficiência na gestão e conservação dos bens públicos.

Espera-se, como resultado principal, a proteção adequada da frota municipal, máquinas e equipamentos contra a ação direta de intempéries, como sol, chuva e ventos, contribuindo para a redução do desgaste prematuro, diminuição de custos com manutenção corretiva e aumento da vida útil dos veículos e equipamentos.

Outro resultado pretendido é a melhoria das condições de trabalho para os servidores responsáveis pela operação, manutenção e organização da frota, proporcionando um ambiente mais seguro, funcional e adequado às atividades diárias. A cobertura também favorecerá a organização do espaço físico, facilitando o estacionamento, a circulação e a realização de serviços de manutenção preventiva.

A implantação da cobertura metálica contribuirá ainda para a valorização da infraestrutura pública local, promovendo melhor aproveitamento do espaço da garagem municipal e fortalecendo o atendimento às demandas operacionais do município, especialmente no apoio às atividades realizadas no Assentamento Bom Pastor.

Por fim, espera-se que a solução adotada resulte em uma estrutura durável, segura e de baixa necessidade de manutenção, alinhada às normas técnicas vigentes e às boas práticas da construção civil, assegurando benefícios contínuos à administração pública e à comunidade atendida.

Com as intervenções previstas por este departamento objetiva a melhoria na acomodação dos maquinários com local adequado para tal.

14- PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO:

Não se aplica, visto que o será elaborado o edital, projetos, planilha orçamentária, memorial de cálculo e memorial descritivo e nestes documentos serão abordados providencias caso necessário.

15- POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS:

A execução da cobertura metálica para a Garagem Municipal no Assentamento Bom Pastor, em Sandovalina – SP, caracteriza-se como uma intervenção de pequeno porte, com impactos ambientais pontuais, temporários e de baixa magnitude. Ainda assim, alguns impactos podem ocorrer durante as fases de execução e operação da obra, conforme descrito a seguir.

Durante a fase de execução, poderão ocorrer impactos temporários, como a geração de resíduos sólidos provenientes da montagem da estrutura metálica, embalagens de materiais, sobras de telhas e resíduos de fundação. Também poderá haver emissão de poeira e ruídos decorrentes do uso de equipamentos e ferramentas, afetando momentaneamente o entorno imediato da garagem.

Outro impacto potencial está relacionado ao consumo de recursos naturais, como água e energia, utilizados durante a execução dos serviços, ainda que de forma limitada e controlada. Poderá ocorrer, de forma pontual, o risco de contaminação do solo por resíduos de óleos, graxas ou tintas, caso não sejam adotadas medidas adequadas de armazenamento e manuseio dos materiais.

Na fase de operação, os impactos ambientais tendem a ser mínimos ou inexistentes, uma vez que a cobertura metálica não gera emissões, efluentes ou resíduos significativos. Pelo contrário, a estrutura poderá gerar impactos ambientais positivos, ao contribuir para a preservação dos veículos e equipamentos, reduzindo a necessidade de manutenções frequentes e, consequentemente, o consumo de materiais e recursos ao longo do tempo.

De modo geral, os possíveis impactos ambientais associados à implantação da cobertura metálica são considerados de baixa relevância ambiental, podendo ser facilmente mitigados por meio de boas práticas construtivas, correto gerenciamento de resíduos, controle de poeira e ruído, e cumprimento da legislação ambiental e das normas de segurança vigentes.

16- DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE:

Declara-se que a execução da cobertura metálica para a Garagem Municipal localizada no Assentamento Bom Pastor, no município de Sandovalina – SP, é tecnicamente, economicamente, ambientalmente e operacionalmente viável, atendendo às necessidades da administração pública municipal.

Do ponto de vista técnico, a solução proposta utiliza sistema construtivo amplamente difundido, de fácil execução e manutenção, com materiais disponíveis no mercado regional e dimensionamento conforme as normas técnicas vigentes, garantindo segurança, durabilidade e eficiência estrutural.

Sob o aspecto econômico, a implantação da cobertura metálica apresenta custo compatível com o benefício gerado, representando investimento racional, uma vez que contribui para a preservação da frota municipal, redução de gastos com manutenção corretiva e aumento da vida útil dos veículos, resultando em economia aos cofres públicos a médio e longo prazo.

Quanto à viabilidade ambiental, a intervenção caracteriza-se como obra de pequeno porte, com impactos ambientais reduzidos, temporários e plenamente mitigáveis por meio da adoção de boas práticas construtivas e adequado gerenciamento de resíduos, não implicando em supressão vegetal significativa ou alterações relevantes no meio ambiente local.

No aspecto operacional, a cobertura metálica proporcionará melhores condições de uso da garagem municipal, favorecendo a organização, segurança e eficiência das atividades relacionadas à frota, sem interferir negativamente na dinâmica do local ou nos serviços prestados à população.

Diante do exposto, conclui-se que a execução da cobertura metálica para a Garagem Municipal do Assentamento Bom Pastor é plenamente viável, recomendando-se sua implantação como medida adequada para a melhoria da infraestrutura pública municipal.

17- ANEXOS

Croqui do espaço a ser realizado a intervenção.

18- RESPONSÁVEIS:

Higor Augusto Sanfelici Rocha

Engenheiro Civil

Barbara Florrance de Melo Rocha

Engenheira Civil