
TERMO DE REFERÊNCIA

1 OBJETO
A presente licitação tem por objetivo a Execução de obra para construção de Construção de Praça Pública de Lazer, com área de 3.193,98 m², localizada na rua Helena Perozin Milanez, s/nº - Bairro Jardim São Paulo / Cedral-Sp, conforme especificações contidas nos Projetos de Arquitetura, Planilhas Orçamentárias, Cronograma de Obra e demais documentos que compõe o Plano de Trabalho do Convênio nº 102345/2026.

2 - FORMA/LOCAL/PRAZO DE ENTREGA:
FORMA: Execução indireta, sob regime de empreitada por preço global, incluindo fornecimento de materiais e mão de obra.
LOCAL: Helena Perozin Milanez, s/nº - Bairro Jardim São Paulo – Município de Cedral/SP.
PRAZO: O prazo de execução será de até 10 (dez) meses, contados da emissão da ordem de serviço, podendo ser prorrogado conforme legislação vigente e condições do convênio.

3 - CAPACIDADE TÉCNICA

	ADOÇÃO
	ASSINALAR
	O QUE SOLICITAR

	



Se aplica ao caso por ser prestação de serviços
	


X
	No caso de serviços comuns:
- QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL
1- Apresentação de Atestados/Certidão/Declaração ou outro documento equivalente, de Capacidade Técnica Operacional, que demonstre a execução de serviços/fornecimento similares de
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto licitado, ou documentos comprobatórios, de acordo com o §3º do artigo 88, da Lei Federal nº 14.1233/2021, sendo que o atestado/Certidão/Declaração ou outro documento equivalente,
deverá trazer informações do contrato/ano, objeto e
fornecimentoCompatibilidade.
2-As parcelas de maior relevância para fins de comprovação da qualificação técnico-profissional são:
-GUIAS DE CONCRETO / PISO INTERTRAVADO / PASSEIO DE
CONCRETO
- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

	
	
	


4 - CRITÉRIOS FINANCEIROS

Será solicitado certidão negativa de feitos sobre falência
[image: ]PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL
Estado de São Paulo CNPJ: 45.093.663/0001-36


Fone: (17) 3266 – 9600
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5 - MODELO DE GESTÃO DE CONTRATO
Condições de execução
A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:
Início da execução imediato após a assinatura do contrato.
· Prazo de execução/fornecimento
10 (dez) meses, a contar da data de assinatura, podendo haver prorrogação.
· Da prestação dos serviços/entrega
Os serviços/entrega serão prestados considerando o termo de referência.
Rotinas a serem cumpridas
A execução observará as rotinas descritas no termo de referência.
Materiais a serem disponibilizados
Para a perfeita execução a contratada deverá disponibilizar os materiais, máquinas, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades necessárias para a execução com padrões de qualidade.
Especificação do serviço Cumprir o termo de referência
Gestão do Contrato
O objeto deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias em registros apropriados.
As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre e publicadas, bem como poderá ser mediante correio eletrônico.
O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

A Administração possui gestor devidamente nomeado. Preposto
A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços/entrega, quando for caso, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.
A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do serviço ou da entrega do objeto durante o período de execução.
Fiscalização
A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal devidamente designado, que acompanhará a execução, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.
O fiscal do anotará no histórico de gerenciamento todas as ocorrências relacionadas à execução, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico emitirá notificações para a correção da execução, determinando prazo para a correção.
O fiscal informará ao gestor, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução nas datas aprazadas, o fiscal comunicará o fato imediatamente ao gestor.
O fiscal comunicará ao gestor em tempo hábil, o término da vigência com vistas à tempestiva renovação/prorrogação.
Gestor do Contrato
O gestor coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações para fins de atendimento da finalidade da administração.
O gestor acompanhará os registros realizados pelo fiscal, de todas as ocorrências relacionadas à execução e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.


O gestor emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelo fiscal quanto ao cumprimento de obrigações assumidas, com menção ao seu desempenho na execução, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.
O gestor tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão processante quando for o caso.
· DO RECEBIMENTO E DO PAGAMENTO
Os serviços/obejetos serão recebidos provisoriamente, pelo fiscal mediante relatório, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo.
Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto /entrega, e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços/entrega realizados que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor.
A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
A fiscalização não efetuará o ateste de serviços/entrega até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
Os serviços/entrega poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
Os serviços serão recebidos definitivamente pelo fiscal do contrato/gestor, após a verificação da qualidade e quantidade e consequente aceitação mediante termo detalhado, e encaminhamento para pagamento, a cada período de faturamento.
O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução.


6 - COMPETÊNCIAS:
Fiscal: Eng. Civil - Matheus Armando Maniero / CREA. 5064040950 Gestor: Eng. Civil - Matheus Armando Maniero / CREA. 5064040950
Responsável pela Cotação: Arq. e Urb. André Alves de Novaes / CAU. A397245



Cedral, 29 de maio de 2026.
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