ANÁLISE DE RISCO

- OBJETO

Contratação de empresa especializada para reforma na Praça Otacilio Castilho Cardoso (Praça da Biblia) no município de Novo Horizonte/SP.

- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

  - Riscos na fase de planejamento:

| Risco 1 | Deficiência na definição da demanda. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade | Baixa | Dano Potencial |  |
|  |  | Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda. |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo e condicionantes físicas do local. |  |  | Eq. de Planejamento da Contratação. |
| Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| Restabelecimento da demanda. |  |  | Eq. de Planejamento da Contratação. |

| Risco 2 | Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade | Baixa | Dano Potencial |  |
|  |  | Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso no início da prestação do serviço. |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação. |  |  | Eq.de Planejamento da Contratação. |
| Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| Exposição do arcabouço legal em que a contratação de execução de obra deva seguir. |  |  | Eq.de Planejamento da Contratação. |

  - Riscos na fase de licitação:

| Risco 3 | Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade | Baixa | Dano Potencial |  |
|  |  | Encerramento da Licitação. |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| Capacitação dos Servidores, incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); estabelecer rotinas de revisão. |  |  | Equipe de Licitação. |
| Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| Suspensão da licitação. |  |  | Equipe de Licitação. |

| Risco 4 | Inexistência de Proponentes. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade | Baixa | Dano Potencial |  |
|  |  | Atraso no processo licitatório. |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| Publicidade adequada; Projeto, Termo de referência exequível, Planilha Orçamentária em consonância com os valores praticados no mercado. |  |  | Equipe de Licitação e Equipe de Planejamento da Contratação. |
| Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| Suspensão da licitação e reanálise do edital. |  |  | Equipe de Licitação. |

| Risco 5 | Inexequebilidade da Proposta |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade | Baixa | Dano Potencial |  |
|  |  | Deficiência na Prestação dos Serviços durante a fase de execução, Prejuízos financeiros à administração e a Contratada. |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| Clareza das documentações técnicas (termo de referência, projetos). |  |  | Equipe de Planejamento da Contratação. |
| Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| Análise das Propostas, desclassificação do proponente com proposta inexequível, fiscalização e acompanhamento da execução do objeto. |  |  | Equipe de Licitação e Equipe de Planejamento da Contratação. |

  - Riscos da fase de Execução do Objeto e Gestão do Contrato

| Risco 6 | Descumprimento de obrigações contratuais |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade | Moderada | Dano Potencial |  |
|  |  | Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos sociais e financeiros à administração e a própria Contratada. |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| Gestão adequada da empresa e da obra por parte da Contratada, conhecimento dos termos contratuais, fiscalização rotineira e gestão do contrato. |  |  | Contratada, Fiscal técnico e Gestor do Contrato. |
| Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| Aplicação de penalidades, rescisão do contrato |  |  | Fiscal técnico, Gestor do Contrato. |

| Risco 7 | Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade | Baixa | Dano Potencial |  |
|  |  | Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a administração. |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimento das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual. |  |  | Fiscal técnico, Gestor do Contrato. |
| Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual. |  |  | Fiscal técnico, Gestor do Contrato. |

| Risco 8 | Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade | Alta | Dano Potencial |  |
|  |  | Responsabilização subsidiária da Administração |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| Capacitação de servidores; Previsão expressa no termo de contrato. Conhecimento dos termos contratuais. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais |  |  | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato, Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura. |
| Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual |  |  | Fiscal técnico, Gestor do Contrato, Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura. |

| Risco 9 | Atraso no repasse dos recursos decorrentes de convênio com outros entes públicos |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade | Baixa | Dano Potencial |  |
|  |  | Atraso do repasse dos recursos inicialmente firmados para pagamento da contratada para parcelas de medição |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| Cumprimentos de prazos, alimentação de sistema, envio para licitação apenas com Termos de Convênios publicados ou de acordo com orientação/manual do orgão/secretaria |  |  | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato, Setor de Convênios. |
| Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| Provocação do ente que firmou o convênio com a ministração para verificação acerca do motivo do atraso do repasse |  |  | Fiscal técnico, Gestor do Contrato, Setor de Convênios |

| Risco 10 | Variação excessiva dos custos dos materiais utilizados para execução da obra |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade | Alta | Dano Potencial |  |
|  |  | Alteração dos preços em razão de políticas fiscais ou tributárias aplicadas pelo Estado |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| Analisar as propostas de acordo com o Boletim utilizado para elaboração de planilhas de custos antes do envio para o setor de licitações. |  |  | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato, Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura. |
| Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| Impossibilidade de continuidade na execução da obra, Reequilíbrio econômico-financeiro para aferição de possível aditamento. |  |  | Equipe de Licitação, Equipe de Planejamento da Contratação, Diretoria de Finanças |

- AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS RISCOS

| PROBABILIDADE DE RISCOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| BAIXA | MODERADA | ALTA |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
|  | 6 |  |
| 7 |  |  |
|  |  | 8 |
|  | 9 |  |
|  |  | 10 |

Através da Matriz, têm-se que os riscos 6, 8, 9 e 10 poderão comprometer o resultado da contratação, sendo necessário aplica as ações de prevenção registradas neste processo administrativo.

Os riscos 1, 2, 3, 4, 5 e 7, são aceitáveis, acompanhados de medidas de mitigação.

Novo Horizonte, 08 de abril de 2026.

_______________________________________

Lucilene Filadelfo de Andrade Martins

Diretora de Projetos, Posturas e Iluminação Pública