# ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

# CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO JD. TERRA NOBRE

# DEPARTAMENTO DE SAÚDE

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

(Art. 18 da Lei Federal n° 14.133/21 )

# INTRODUÇÃO

  - O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta a análise interna e implementação quando identificada a necessidade de novos processos, estruturas complementares e inclusive a edição de normas regulamentares visando à governança das contratações e ao cumprimento do estabelecido no art 18 da Lei Federal n° 14.133/21 devendo tal medida estar alinhada à realidade fática do município.

  - O estudo técnico preliminar deverá conter ao menos os elementos previstos no art. 18, incisos I, IV, VI, VIII e XIII do § 1º e quando não contemplados deverão sempre apresentar as devidas justificativas. Já o § 3º determina que o estudo técnico preliminar para contratação de obras e serviços comuns de engenharia, se demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termo de referência ou em projeto básico, dispensada a elaboração de projetos.

  - A contratação deste Estudo Técnico Preliminar devera estar sempre previsto no PAC – Plano Anual de Contratação tudo em conformidade com o art. 12, VII, bem como abrangendo a todas as contratações previstas, inclusive aquelas dos artigos 74 e 75 da Lei Federal nº 14.133/21.

  - Portanto, objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que  regem a Administração Pública, demonstrando através de documentos a real necessidade da contratação, com busca a propiciar a melhor viabilidade técnica para implementar, bem como instruir o arcabouço básico para depois elaborar o Termo de Referência.

# DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A construção de uma unidade básica de saúde (UBS) no Jardim Terra Nobre é fundamental para oferecer atendimento acessível e de qualidade à comunidade local. Essa iniciativa visa reduzir a sobrecarga em unidades existentes, promover a saúde preventiva através de programas educativos e de vacinação, e garantir um cuidado integrado próximo às residências. Além de proporcionar infraestrutura adequada para consultas médicas e serviços básicos de saúde, a UBS contribui para equidade no acesso aos serviços de saúde, melhorando significativamente a qualidade de vida dos moradores da região ao facilitar o diagnóstico precoce e o tratamento de condições médicas.

# ALINHAMENTO COM O PAC

A previsão para realizar a presente obra deste termo está contemplada no PAC (Plano Anual de Contratações) do departamento solicitante, conforme publicação e divulgação no site oficial do Município, bem como no Processo Administrativo número 2023/09/007637 do Departamento de Obras.

# REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Originais ou cópias autenticadas de Certidões de Acervo Técnico - CAT's, emitidas pelo CREA em nome do(s) responsável(is) técnico(s), na área de engenharia e ou arquitetura, de forma a comprovar a supervisão em serviços de mesmas características às do objeto desta licitação, contendo, necessariamente, as seguintes parcelas de maior relevância, conforme Art. 67 da Lei Federal 14.133:

# Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira, mínimo de 562,34 m²;

# Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado, mínimo de 497,02 m²;

# Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento, mínimo de 179,70 m²;

# Armadura em barra de aço ca-50 (a ou b) fyk = 500 MPa, mínimo de 2926,44 Kg;

# Piso alta resistência, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, mínimo de 196,72 m²;

# Esquadrias em alumínio, mínimo de 56,73 m².

Não serão admitidos como válidos os atestados de fiscalização, gerenciamento ou supervisão de obras e serviços em características semelhantes às da presente licitação, bem como a somatória de diversos atestados de capacidade técnica para a comprovação das parcelas de maior relevância.

# ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

As estimativas de quantidades foram desenvolvidas com base no projeto básico, levando em consideração todos os detalhes, especificações e requisitos estabelecidos, a fim de fornecer uma avaliação precisa dos recursos necessários para a execução do empreendimento.

# LEVANTAMENTO DE MERCADO

Para a realização do levantamento de mercado, será adotada uma abordagem rigorosa, onde os boletins referenciais de custos, provenientes de fontes oficiais e atualizados na data da elaboração dos projetos e orçamentos, serão utilizados como uma base sólida e confiável para a análise e estimativa dos custos envolvidos. Essa prática assegura que as informações utilizadas estejam alinhadas com a realidade do mercado, proporcionando uma base sólida para tomadas de decisão embasadas e assertivas sendo:

- SINAPI  - 08/2024 - São Paulo;

- ORSE  - 06/2024 - Sergipe;

- SIURB  - 01/2024 - São Paulo;

- CDHU  - 09/2024 - São Paulo.

# ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Para a realização do levantamento de custos, adotamos uma abordagem que envolve a elaboração de planilhas orçamentárias com base em boletins referenciais de custos para assim determinarmos o valor de referência para a contratação do serviço. Ficando o valor final estimado em R$2.394.562,44 (dois milhões, trezentos e noventa e quatro mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

# DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução envolve a construção de uma unidade básica de saúde (UBS) de porte 01 no Jardim Terra Nobre, projetada para oferecer atendimento integral e acessível à comunidade local. Essa iniciativa contempla desde a concepção do projeto arquitetônico até a implementação de infraestrutura moderna e adaptada, incluindo consultórios médicos equipados, salas de espera confortáveis, instalações sanitárias acessíveis e espaços para programas de promoção da saúde. Com isso, a UBS não apenas amplia o acesso a serviços de saúde essenciais, como também promove a prevenção de doenças e melhora a qualidade de vida dos moradores, atendendo às necessidades emergentes de saúde pública na região.

### Melhoria das Instalações:

A melhoria das instalações na UBS inclui aprimoramentos no projeto arquitetônico para espaços funcionais e acolhedores, consultórios médicos bem equipados, salas de espera confortáveis, instalações sanitárias acessíveis e áreas para programas de promoção da saúde. Essas mudanças visam facilitar o acesso aos serviços de saúde, promover a prevenção de doenças e melhorar a qualidade de vida dos moradores locais.

### Impacto Positivo na Comunidade:

A construção da UBS beneficia a comunidade ao oferecer acesso facilitado a serviços de saúde essenciais, melhorando a qualidade do atendimento médico, promovendo a saúde preventiva através de programas educativos, e fortalecendo o vínculo comunitário, resultando em um aumento significativo no bem-estar e na qualidade de vida dos moradores locais.

# JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Não se aplica.

# DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A construção da UBS é planejada com a expectativa de alcançar uma série de resultados benéficos para a comunidade local:

Acesso Ampliado

Aumento significativo no acesso da comunidade aos serviços de saúde essenciais, reduzindo distâncias e tempo de espera para consultas médicas e exames.

Qualidade do Atendimento

Melhoria na qualidade do atendimento médico, com consultórios equipados e equipe capacitada para oferecer diagnósticos precisos e tratamentos adequados.

Saúde Preventiva

A Implementação de programas educativos e de promoção da saúde, incentivando práticas saudáveis e prevenção de doenças entre os moradores.

Inclusão e Acessibilidade

Instalações projetadas para garantir acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida, promovendo a inclusão e o respeito à diversidade.

Impacto Social

Fortalecimento do vínculo comunitário e aumento da confiança na estrutura de saúde local, contribuindo para o bem-estar geral e a qualidade de vida dos habitantes.

# PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Não se Aplica.

# CONTRATAÇÕES CORRELATAS / INTERDEPENDENTES

Não se Aplica.

# IMPACTOS AMBIENTAIS

A construção Unidade Básica de Saúde (UBS) também pode acarretar diversos impactos ambientais, que podem variar em natureza e magnitude dependendo do planejamento, localização e implementação do projeto.

# IMPACTOS AMBIENTAIS POSITIVOS

Melhoria da Saúde Pública

Uma UBS proporciona acesso a cuidados médicos básicos, o que pode levar a uma melhoria na saúde geral da população local. Isso pode, indiretamente, reduzir a pressão sobre o meio ambiente, uma vez que comunidades mais saudáveis podem lidar melhor com questões ambientais.

Planejamento Urbano Sustentável

Se planejada de forma adequada, a construção de uma UBS pode promover o desenvolvimento sustentável da área, com a inclusão de práticas ecológicas como a utilização de energias renováveis, gestão eficiente de resíduos e a preservação de áreas verdes.

Redução de Deslocamentos

A proximidade de uma UBS pode reduzir a necessidade de longos deslocamentos para acessar serviços de saúde, diminuindo assim a emissão de gases poluentes por veículos.

# IMPACTOS AMBIENTAIS NEGATIVOS

Desmatamento e Perda de Biodiversidade

A construção de uma nova edificação pode exigir o desmatamento de áreas naturais, levando à perda de habitat para a fauna local e redução da biodiversidade.

Consumo de Recursos Naturais

A construção envolve o uso de materiais como madeira, areia, cimento e água, o que pode resultar na exploração excessiva desses recursos e impactos relacionados, como a degradação de ecossistemas naturais.

Alteração do Ecossistema

Modificação do ambiente natural circundante devido à urbanização e construção de infraestrutura.

# VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

### Expertise Técnica

Empresas especializadas em construção têm o conhecimento técnico e a experiência necessários para executar projetos de construção com eficiência e qualidade. Isso inclui a capacidade de lidar com os desafios específicos que podem surgir durante a obra.

### Recursos e Equipamentos

Empresas de construção geralmente possuem os recursos, equipamentos e ferramentas necessários para realizar a obra de forma eficaz. Isso pode resultar em economias de tempo e recursos.

Prazo Contratual (Art. 106 e 111 da Lei nº 14.133, de 1º de Abril de 2021)

O prazo de execução previsto para execução da obra, conforme cronograma físico financeiro é de 360 (trezentos e sessenta) dias nos termos dos artigos 106 e 111 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Empresas especializadas têm histórico comprovado de cumprimento de prazos, o que é crucial para garantir que a obra seja construída dentro dos prazos estipulados.

### Qualidade Garantida

Empresas de construção geralmente têm sistemas de controle de qualidade estabelecidos para garantir que o trabalho seja realizado de acordo com as normas e padrões estabelecidos, garantindo a qualidade das instalações.

### Segurança no Trabalho

Empresas especializadas também têm protocolos de segurança ocupacional para proteger os trabalhadores e minimizar os riscos associados à construção.

### Economia de Recursos Públicos

A contratação de uma empresa especializada pode ser economicamente vantajosa, uma vez que evita a necessidade de treinar e manter mão de obra qualificada na Prefeitura, o que pode ser oneroso a longo prazo.

### Responsabilidade Contratual

Contratar uma empresa significa que ela será responsável pelos aspectos contratuais, incluindo prazos e qualidade do trabalho. Isso reduz a carga administrativa para a Prefeitura.

### Cumprimento Legal

A contratação por meio de processo licitatório, conforme exigido pela legislação, garante transparência e legalidade no processo de seleção da empresa.

Portanto, dada a complexidade da obra, a falta de mão de obra qualificada na Prefeitura e a busca pela eficiência na execução do projeto, a contratação de uma empresa especializada é uma escolha sensata que deve ser considerada para assegurar a execução da obra.

Consoante com as descrições do objeto, atribui-se a esse, a natureza de “obra” nos termos do Art. 6º, inciso XII da Lei nº 14.133/2021.

## ANÁLISE DE RISCO:

  - Riscos – Fase de Planejamento

| Risco 1: | Deficiência na Definição da Demanda |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: | BAIXA | Dano Potencial |  |
|  |  | Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda. |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo. |  |  | Equipe de Planejamento da Contratação |
| Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| Restabelecimento da demanda. |  |  | Equipe de Planejamento da Contratação |

| Risco 2: | Reprovação do Estudo Técnico Preliminar / Termo de Referência |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: | MÉDIA | Dano Potencial |  |
|  |  | Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso no início da prestação do serviço. |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| Instruir o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência em estrita aderência as disposições dos normativos aplicados à contratação. |  |  | Equipe de Planejamento da Contratação |
| Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| Readequar o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência para sanar as divergentes informações, conforme a lei em vigor. |  |  | Equipe de Planejamento da Contratação |

| Risco 3: | Qualidade dos Serviços |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: | MÉDIA | Dano Potencial |  |
|  |  | Comprometer a segurança dos munícipes |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| Fiscalizar a execução dos serviços |  |  | Gestor e Fiscal do contrato |
| Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| Correção dos serviços prestados. |  |  | Empresa contratada |

  - Riscos – Fase de Licitação

| Risco 4: | Deficiências do Ato Convocatório, Critérios de Julgamento, Prazos e Sanções, entre outros. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: | BAIXA | Dano Potencial |  |
|  |  | Revogação do Processo Licitatório |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| Capacitação de servidores, incorporar as atualizações legislativas e estabelecer rotinas de revisão. |  |  | Comissão de Licitação |
| Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| Suspensão / retificação do processo de licitação. |  |  | Comissão de Licitação |

  - Riscos – Gestão do Contrato

| Risco 5: | Inércia Frente a Descumprimento de Obrigações Contratuais. Falha ou Omissão no Registro dos Atos e Fatos do Contrato. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: | MÉDIA | Dano Potencial |  |
|  |  | Deficiência na prestação de serviços e prejuízos financeiros a administração. |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| Capacitação de servidores, instruir sobre os termos contratuais, sobre o serviço a ser executado bem como as responsabilidades dos fiscais. Além disso, estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual. |  |  | Fiscais e Gestores Contratuais |
| Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| Sanções administrativas e responsabilização da fiscalização e gestão contratual. |  |  | Fiscais e Gestores Contratuais |

| Risco 6: | Descumprimento das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e com FGTS da Contratada. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: | ALTA | Dano Potencial |  |
|  |  | Responsabilização Subsidiária da Administração. |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| Capacitação de servidores, previsão expressa no termo de contrato, conhecimento dos termos contratuais, conhecimento das responsabilidades dos fiscais e estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual. |  |  | Fiscais e Gestores Contratuais |
| Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada. |  |  | Fiscais e Gestores Contratuais |

| Risco 7: | Volatilidade dos Preços |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: | ALTA | Dano Potencial |  |
|  |  | Impacto Orçamentário para Administração e Desacordo Entre as Partes. |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| Avisos com devida antecedência para possíveis reequilíbrios necessários para adequação as situações mercadológicas. |  |  | Fiscais, Gestores Contratuais e Contratada |
| Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| Realizar os devidos aditamentos ou supressões para assegurar o equilíbrio econômico contratual. |  |  | Fiscais, Gestores Contratuais e Contratada |

  - Avaliação Qualitativa dos Riscos

| PROBABILIDADE DE RISCOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| Risco 1 | Risco 2 | Risco 6 |
| Risco 4 | Risco 3 |  |
|  | Risco 5 | Risco 7 |

# AGENTES QUE PARTICIPARAM DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

- Wagner Edvaldo Fadel Lozano - Diretor do Departamento de Saúde

- Antonio Francisco Bollella - Diretor do Departamento de Obras – Gestor

- Gilson José Guidotti – Engenheiro Civil – Fiscal

- Robson Moreira de Oliveira – Engenheiro Civil – Fiscal

- Marcos Danilo Rodrigues – Engenheiro Civil – Fiscal

# APROVAÇÃO E ASSINATURA:

Conchal, 30 de setembro de 2024

_____________________________

Wagner Edvaldo Fadel Lozano

Diretor do Depto de Saúde

_____________________________

Antonio Francisco Bollella

Diretor do Depto de Planejamento e Obras

_____________________________

Gilson José Guidotti

Engenheiro Civil

_____________________________

Robson Moreira de Oliveira

Engenheiro Civil

_____________________________

Marcos Danilo Rodrigues

Engenheiro Civil