Objeto: Implantação de Ciclovia no Município de Morungaba
Convênio: Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos – FID
Chamamento Público nº 01 SJC/FID/2021

| Identificação do Risco | Classificação | Probabilidade | Impacto | Medidas de Mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atraso na liberação de recursos do convênio | Externo | Média | Alta | Monitoramento constante junto ao órgão concedente; cronograma financeiro pactuado e atualizado. |
| Condições climáticas adversas que impactem o cronograma da obra | Externo | Alta | Média | Previsão de períodos chuvosos no cronograma; cláusulas contratuais com margem de adequação de prazo. |
| Inexecução total ou parcial pela contratada | Contratual | Média | Alta | Análise rigorosa da qualificação técnica e financeira na fase de habilitação; aplicação de garantias contratuais. |
| Divergências entre o projeto executivo e as condições reais do terreno | Técnico | Média | Alta | Visita técnica prévia obrigatória; revisão do projeto antes da licitação; elaboração de termo de referência detalhado. |
| Atrasos na emissão de licenças e autorizações | Legal/Administrativo | Baixa | Média | Antecipação das providências junto aos órgãos competentes; acompanhamento por equipe técnica do Município. |
| Acidentes de trabalho durante a execução | Operacional | Média | Alta | Exigência de plano de gerenciamento de segurança do trabalho; fiscalização contínua pela contratada. |
| Rejeição social ou conflitos com a população local | Social | Baixa | Média | Realização de ações de comunicação e envolvimento comunitário; atendimento a normas de acessibilidade e integração urbana. |

Ronaldo José Frare

Diretor Municipal de Obras e Urbanismo