Anexo I - MAPA DE RISCOS

| MAPA DE RISCOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RISCOS IDENTIFICADOS |  |  |  |  | AVALIAÇÃO DOS RISCOS |  |  |  |  | CONTROLES |  |  |  |  |
| Atividade | Evento (Risco) |  | Causa |  | Probabilidade |  | Impacto |  | Nível | Descrição |  | Responsável |  | Prazo de Implantação |
| 1 - Demanda | Demanda equivocada |  | - Falta de planejamento do requisitante; - Erro na solicitação da demanda. |  | 2 |  | 5 |  | 10 | - Elaboração de formulários detalhados para o requisitante preencher; - Participação do requisitante na Equipe de planejamento; |  | Requisitante e Equipe de planejamento |  | Até a publicação do edital |
| 2 – Recebimento da Demanda | Não verificar a real necessidade do serviço |  | - Recursos humanos insuficientes (excesso de trabalho); - Falta de capacitação dos servidores. |  | 3 |  | 4 |  | 12 | - Capacitação dos servidores; - Remanejamento do quadro de pessoal do órgão. |  | Gestor e Equipe de planejamento |  | Até a elaboração do edital |
| 3 – Formação da Equipe de Planejamento e Estudos Preliminares da Contratação | Estudos preliminares incorretos |  | - Nomeação de pessoas sem qualificação técnica ou experiência para equipe de planejamento da licitação; |  | 2 |  | 5 |  | 10 | - Equipe de planejamento deverá ser composta por servidores com conhecimento técnico do objeto, de legislação trabalhista e dos procedimentos da contratação. |  | Secretário de Educação |  | Conforme a necessidade de atendimento da demanda |
| 4 – Verificação e análise da demanda | Estimativa inadequada de preços |  | - Desconhecer os meios para efetuar a pesquisa; - Especificações incorretas do serviço. |  | 3 |  | 5 |  | 15 | - Treinamento e capacitação dos servidores; - Revisão da descrição do objeto por outro servidor com conhecimento técnico, além do requisitante. |  | Equipe de licitação |  | Até a elaboração do edital |
|  | Elaboração do Termo de Referência inadequado; |  | - Falta de capacitação dos servidores; - Sobrecarga de trabalho; - Desconhecimento técnico do requisitante. |  | 3 |  | 5 |  | 15 | - Capacitação dos servidores; - Remanejamento do quadro de pessoal do órgão; -Devolver para o demandante conferir e ratificar. |  | Requisitante/ Equipe de planejamento/ Equipe de licitação |  | Conforme a necessidade de atendimento da demanda |
|  | Aquisição de serviços superior ou inferior à necessidade |  | - Falta de planejamento ou levantamento inadequado das necessidades; - Equívoco por parte do requisitante. |  | 3 |  | 5 |  | 15 | - Equipe de planejamento deverá ser composta por servidores com conhecimento técnico do objeto, de legislação trabalhista e dos procedimentos da contratação. - Revisão dos processos no fluxo da compra. |  | Requisitante/ equipe de planejamento |  | Até a elaboração do edital |
| 5 – Assessoria Jurídica | Atraso na emissão do parecer | - Grande número de processos a serem analisados. |  | 1 |  | 4 |  | 4 |  | Iniciar a licitação com antecedência | Equipe de licitação/ Secretaria Jurídica |  | Conforme a necessidade de Atendimento da demanda |  |
| 6 – Licitação | Licitação deserta; | - Localidade; - Desvantagem econômica na execução do serviço. |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  | Iniciar a licitação com antecedência para ter tempo hábil de refazer o processo | Equipe de licitação |  | Conforme a necessidade de atendimento da demanda |  |
|  | Aceitação de valor inexequível | - Falta de experiência do pregoeiro; -Falta de atenção do pregoeiro e equipe de apoio. |  | 2 |  | 5 |  | 10 |  | Treinamento da equipe de contratação | Equipe de licitação |  | Constante |  |
|  | Fraude | - Má fé da empresa; - Formação de cartel; |  | 2 |  | 4 |  | 8 |  | Não se aplica | Equipe de licitação e Direção |  | Constante |  |
|  | Impugnação do Edital | - Edital mal elaborado; - Falta de atenção às normas e legislação vigentes ao elaborar o Edital. |  | 2 |  | 5 |  | 10 |  | - Utilização de modelos aprovados pelos Tribunais de Contas - Criar um nível de revisão e supervisão do Edital | Requisitante/ Comissão de planejamento/ Equipe de licitação |  | Até a elaboração do edital |  |
|  | Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato; | - Falta de análise criteriosa da qualificação econômico-financeira da Empresa; - Falta de avaliação da capacidade técnica da Empresa. |  | 2 |  | 5 |  | 10 |  | - Análise da qualificação econômico- financeira deve ser feita por servidor que possua conhecimento técnico de balanço patrimonial. - Exigir atestado de capacidade técnica de dois ou mais órgãos. | Equipe de licitação |  | Durante a sessão pública da licitação |  |
| 7– Contrato | Formalização incorreta do Termo Contratual | - Minuta do Contrato mal elaborada no Edital; - Erros de digitação; |  | 1 |  | 5 |  | 5 |  | - Criar nível de revisão dos procedimentos; | Equipe de Contratos |  | Até a elaboração do Edital |  |
|  | Falta de publicação do Diário Oficial | - Falta de fluxos bem definidos no Setor responsável. |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | -Criação e utilização de check list dos processos de contratação | Equipe de licitação/ Equipe de Contratos |  | Conforme prazos do edital |  |
| 8– Gestão e execução do objeto do Contrato | Execução do objeto contratual em desacordo com o Contrato | - Fraude; - Gestão e Fiscalização inadequada ou ausente; |  | 1 |  | 5 |  | 5 |  | - Capacitar a equipe de fiscalização do Contrato de forma a poder reconhecer as fraudes com maior facilidade, e cobrar que o objeto do contrato seja executado de forma correta. | Gestão e Fiscalização do Contrato |  | Durante a vigência do contrato |  |
|  | Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada | - Falta de gerenciamento e controle do orçamento destinado ao Contrato, por parte do responsável. |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  | Controlar o empenho e seu saldo desde o início do Contrato | Financeiro |  | Durante a vigência do contrato |  |
|  | Impunidade da Empresa que comete fraude ou descumprimento contratual | - Falta de acompanhamento do Fiscal e Gestor do Contrato para cada falta cometida; - Consequente falta de abertura de processo de penalização; - Processo de penalização concluído, sem o devido registro no SICAF e CADIN, no que couber. |  | 1 |  | 5 |  | 5 |  | - Fiscalização eficiente do Contrato; - Envio de notificações cobrando sobre os descumprimentos de cláusulas contratuais; - Se necessário, abertura de processo de penalização; - Inclusão no SICAF e, quando couber, no CADIN, da empresa penalizada. | Gestão e Fiscalização do Contrato |  | Durante a vigência do contrato |  |
|  | Prejuízo orçamentário para a Administração | - Rescisão Contratual por inexecução do objeto; - Objeto mal executado acarretando desperdício ou dano ao erário. |  | 1 |  | 5 |  | 5 |  | Fiscalização eficiente do Contrato. | Gestão e Fiscalização do Contrato |  | Durante a vigência do contrato |  |
|  | Corrupção dos agentes da Contratada | Venda de informações; - Favorecimento do acesso ao local para fins ilícitos. |  | 1 |  | 5 |  | 5 |  | Reforçar as orientações sobre o Código de Ética que deve ser repassados aos seus funcionários |  |  | Durante a vigência do contrato |  |
|  | Responsabilidade Solidária da Administração em Ações Trabalhistas | Fiscalização Administrativa Inadequada; - Falta de criação da conta garantia |  | 1 |  | 5 |  | 5 |  | Melhorar o treinamento dos Fiscais Administrativos; - Incluir a criação da conta garantia no check list do processo | Equipe de planejamento/ Gestão e Fiscalização do contrato |  | Elaboração do edital durante a vigência do contrato |  |
|  | Fraude na documentação trabalhista apresentada | Má fé da empresa; - Má fé dos funcionários da empresa |  | 2 |  | 5 |  | 10 |  | Treinamento sobre reconhecimento de fraudes para os servidores que participam do processo de compra | Gestão e Fiscalização do Contrato |  | Durante a vigência do contrato |  |
|  | Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e recolhimento de FGTS | Má fé da empresa; - Gestão e Fiscalização administrativa inadequada ou ausente |  | 2 |  | 5 |  | 10 |  | Fiscalização ativa e efetiva na conferência da documentação | Gestão e Fiscalização do Contrato |  | Durante a vigência do contrato |  |
|  | Inexistência de servidor no quadro da PMI com conhecimento técnico específico para fiscalizar | - Falta de capacitação técnica dos servidores |  | 3 |  | 3 |  | 9 |  | - Capacitação dos servidores; - Remanejamento do quadro de pessoal do órgão. | Gestor e Equipe de planejamento |  | Até a elaboração do edital |  |
|  | Desempenho da contratada insuficiente aos padrões desejados | - Falta de análise criteriosa da situação econômico-financeira da Empresa; - Falta de avaliação da capacidade técnica da Empresa. |  | 3 |  | 4 |  | 12 |  | Análise da qualificação econômico- financeira deve ser feita por servidor que possua conhecimento técnico de balanço patrimonial. - Exigir atestado de capacidade técnica de dois ou mais órgãos. | Equipe de licitação |  | Durante a sessão pública da licitação |  |
|  | Instrução processual mal elaborada dificultando aplicação de penalidades . | - Falta de acompanhamento do Fiscal e Gestor do Contrato para cada falta cometida; - Consequente falta de abertura de processo de penalização; |  | 3 |  | 3 |  | 9 |  | - Fiscalização eficiente do Contrato; - Envio de notificações cobrando sobre os descumprimentos de cláusulas contratuais; - Se necessário, abertura de processo | Gestão e Fiscalização do Contrato |  | Durante a vigência do contrato |  |
|  | Serviço entregue fora do prazo contratual pela empresa contratada. | - Gestão e Fiscalização inadequada ou ausente; - Incapacidade da empresa. |  | 3 |  | 3 |  | 9 |  | - Fiscalização eficiente do Contrato; - Envio de notificações cobrando sobre os descumprimentos de cláusulas contratuais, - Exigir atestado de capacidade técnica de dois ou mais órgãos. | Gestão e Fiscalização do Contrato |  | Durante a vigência do contrato |  |

LEGENDA:       Muito alto - 5      ,       Alto – 4,       Médio – 3,       Baixo – 2    e       Muito Baixo - 1

Itupeva, 05 de maiol de 2026.

Eng.º ROMEU HIROYUKI WAKABAYASHI

CREA SP 060 103 293 6