PROJETO BÁSICO

1. Objeto

Constitui objeto do presente Projeto Básico a execução de obras de infraestrutura esportiva no Centro Social Urbano (CSU) Durval Nicolau, compreendendo:

- Implantação geral com estacionamento permeável;

- Construção de quadra poliesportiva coberta em dimensões oficiais, com vestiários anexos;

- Construção de vestiários de apoio à piscina existente;

- Construção de guarita/deposito de materiais para apoio às aulas de natação;

- Reforma da guarita de acesso principal ao espaço esportivo.

A contratação tem por finalidade substituir o antigo ginásio interditado, proporcionando à comunidade infraestrutura moderna, segura, acessível e multifuncional para práticas esportivas e de lazer.

2. Levantamentos e soluções técnicas globais e localizadas

2.1 Levantamentos e estudos preliminares

O Projeto Básico foi elaborado com base nos seguintes levantamentos e estudos preliminares realizados pelo Departamento de Gestão e Planejamento Urbano:

a) Levantamento topográfico e planialtimétrico simplificado da área de intervenção, contendo delimitação das edificações existentes, acessos, piscina, estacionamento atual e curvas de nível aproximadas, devidamente georreferenciado;

b) Sondagens geotécnicas preliminares, que indicam solo com baixa capacidade de suporte de carga (motivo da interdição do ginásio existente), exigindo fundações especiais (estacas ou blocos de coroamento) a serem detalhadas nos projetos executivos pela contratada, nos termos da NBR 6484;

c) Histórico do solo em relação a proximidades de córregos e feixes de água juntamente com a  análise de agressividade do terreno, realizados em caráter preliminar;

d) Estudos socioambientais preliminares, que concluem impacto ambiental mínimo, restrito à geração temporária de resíduos inertes e ruídos durante a demolição e execução, com medidas de mitigação já previstas (destinação de entulho ao aterro municipal e controle de poeira);

e) Levantamento de demanda do público-alvo junto ao Departamento de Esportes, demonstrando alta procura por espaços para futsal, handebol, basquete e atividades aquáticas.

Os elementos acima asseguram a viabilidade técnica, econômica, ambiental e social da solução proposta, permitindo a avaliação precisa do custo da obra e a definição dos métodos e prazo de execução, conforme exigido pelo art. 6º, XXV, “a”, da Lei nº 14.133/2021.

2.2 Soluções Técnicas

As soluções técnicas foram definidas com base no anteprojeto elaborado pelo Departamento de Gestão e Planejamento Urbano, em parceria com o Departamento de Esportes, incorporando as diretrizes e necessidades técnicas definidas a seguir:

- Estrutura mista (pilares de concreto armado e metálicos) e cobertura metálica galvanizada;

- Piso esportivo em concreto polido com pintura epóxi e marcações oficiais;

- Vestiários em alvenaria de blocos cerâmicos ou de concreto, com instalações hidráulicas, elétricas e de prevenção contra incêndio;

- Instalações completas (hidrossanitárias, elétricas, pluviais, SPDA);

- Estacionamento e áreas externas em pavimentação permeável com sistema de drenagem adequado;

- Acessibilidade universal (NBR 9050) e desempenho mínimo conforme NBR 15575.

As definições asseguram durabilidade, segurança estrutural, conforto aos usuários e otimização de manutenção.

3. Tipos de serviços, materiais e equipamentos

Os principais serviços, materiais e equipamentos envolvidos na obra compreendem:

- Serviços preliminares: limpeza do terreno, demolição do ginásio existente e edificações anexas, cercamento e sinalização da obra;

- Fundações: execução conforme resultados de sondagens, incluindo remoção/adaptação das fundações existentes;

- Estruturas: concreto armado para fundações e pilares; estrutura metálica galvanizada para cobertura;

- Cobertura: telhas metálicas e calhas de drenagem pluvial;

- Pisos: concreto polido com pintura epóxi nas áreas esportivas; cerâmica ou porcelanato em áreas molhadas;

- Vestiários e guaritas: alvenaria de blocos cerâmicos/concreto, esquadrias metálicas e de alumínio;

- Instalações: redes de água, esgoto, elétrica, pluvial e prevenção de incêndio;

- Estacionamento e entorno: lastro de brita/permeável, drenagem complementar e paisagismo mínimo.

Todos os materiais deverão atender às normas da ABNT e especificações técnicas do projeto executivo a ser desenvolvido pela contratada.

4. Métodos construtivos e condições organizacionais

A execução da obra seguirá as seguintes premissas:

- Regime de contratação semi-integrada, cabendo à contratada a elaboração dos projetos executivos complementares, aprovações legais e execução da obra;

- Apresentação de Plano de Execução da Obra, contendo metodologia, logística de canteiro, cronograma detalhado, plano de segurança e gestão de resíduos;

- Execução mediante isolamento e interdição do espaço, com sinalização adequada para proteção dos trabalhadores e da comunidade;

- Controle tecnológico dos materiais (concreto, aço, piso, instalações), com ensaios e rastreabilidade;

- Cumprimento das normas de segurança do trabalho (NR-18, NR-35) e meio ambiente.

5. Subsídios para plano de licitação e gestão da obra

- A obra será licitada pelo Regime de Contratação Semi-Integrada, critério de julgamento menor preço global;

- A fiscalização será realizada por engenheiros do Departamento de Gestão e Planejamento Urbano da Prefeitura;

- O acompanhamento contratual incluirá relatórios fotográficos semanais, medições mensais e reuniões de alinhamento;

- O pagamento será realizado conforme cronograma físico-financeiro, condicionado ao atesto da fiscalização;

- A contratada será responsável pelo fornecimento contínuo de insumos e materiais em conformidade com o cronograma;

- Aplicam-se sanções administrativas em caso de descumprimento contratual, conforme Lei nº 14.133/2021.

6. Cronograma físico-financeiro e orçamento

O orçamento detalhado e o cronograma físico-financeiro da obra encontram-se anexos a este Projeto Básico, elaborados com base em composições do SINAPI, garantindo compatibilidade com os preços vigentes.

7. Matriz de Riscos (síntese)

Conforme documento anexo, os principais riscos identificados são:

- Projetos executivos: responsabilidade da contratada;

- Demolições e fundações: contratada responde por ajustes e adequações;

- Segurança na desmontagem da estrutura metálica existente: contratada/seguradora;

- Movimento de terra e drenagem: contratada;

- Licenças e aprovações: responsabilidade da contratada;

- Alterações legais ou de escopo: repartição entre Administração e contratada;

- Acidentes de trabalho e danos a terceiros: contratada/seguradora.

São João da Boa Vista, 02 de março de 2025.

Peterson Garcia Zenun

Engenheiro Civil

Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

Júlio Luís de Almeida Lino

Engenheiro Civil

Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

Amarildo Duzi Moraes

Diretor

Departamento de Gestão e Planejamento Urbano