### TERMO DE REFERÊNCIA

| Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano |  |
| --- | --- |
| Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): Seção de Compras e Suprimentos de Materiais |  |
| Responsável pela Demanda: Marcos Ribeiro de Carvalho |  |
| E-mail: sec.obras@eg.sp.gov.br | Telefone: (11) 4662-1444 |
| - Justificativa ### O presente pedido de recapeamento asfáltico visa atender à necessidade urgente de recuperação da malha viária, que atualmente se encontra em avançado estado de deterioração. A pavimentação existente apresenta diversos problemas 2. Objeto 2.1. O objeto da presente consiste na contratação de empresa especializada em recapeamento asfáltico 3. Descrição dos objetos ITEM; DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QTD.. 1; PLACA DA OBRA; M²; 4,50. 2; FRESAGEM; M²; 13.970,80. 3; TRANSPORTE DO ASFALTO; M³; 604,19. 4; DEMOLIÇÃO; M³; 586,20. 5; BGS PARA REFORÇO DE BASE; M³; 586,20. 6; GUIAS; M; 360. 7; SERJATA E SERJETÃO; M³; 63. 8; IMPRIMAÇÃO; M²; 13.970,80. 9; CONCRETO ASFALTICO; M³; 558,83. 4. EXECUÇÃO DO OBJETO 5.1.O prazo de execução do objeto contratado será de 12 (meses). CONTRATAÇÃO SUGERIDA 4.3 Conforme orientação do Departamento de Licitações ficando ao seu critério. 5-Local de execução do serviço 5.1 Os locais de execução de serviços, Rua Celestino Appa, Rua Izidoro Antônio de Moraes, Rua Maria da Conceição Louro, Rua Trecho São Bernardo, Rua Pedro Vieira da Silva, Rua Benedito Pereira Rodrigues, Rua José Antônio Pereira, Rua Manoel Domingues das Santos, Rua José Ruiz do Rio Filho Bairros: Vila louro e Jd Emilia 6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 6.1 As principais obrigações da Administração Pública consistem no recebimento do objeto, no pagamento do preço estipulado, na fiscalização da execução do serviço e na aplicação dos produtos e sanções internas. 6.2 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; 6.3 Atestar as faturas/notas fiscais; 6.4 Efetuar os pagamentos devidos nos prazos estabelecidos; 6.5 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada. 7. DOS DEVERES DA CONTRATADA 7.1 A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, usuários ou não dos serviços contratados, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do contrato pela Contratante. 7.2 Entregar o objeto do contrato obedecendo os prazos de garantia e métodos corretos da execução do mesmo. 8. DA FISCALIZAÇÃO 8.1 Cabe à Administração Pública contratante o poder-dever de fiscalizar a execução do contrato. Não se trata de mera faculdade, mas de um dever que a lei impõe à Administração Pública. Presume-se que a fiscalização induzirá o contratado a executar de modo mais perfeito os deveres a seu encargo. Portanto, deverá ser designado um representante, denominado fiscal do contrato, ou constituída uma Comissão para acompanhar a atividade do outro contratante. 8.2 Uma efetiva fiscalização contribui para: - entrega do objeto efetivamente contratado; - Prestação de serviços de qualidade; 9. PENALIDADES 9.1 Caso o objeto não seja cumprido de acordo com o contrato e caso ocorra o descumprimento pelo particular contratado das prestações e deveres a seu encargo. Isto é, as punições a que o Contratado estará sujeito em caso de inadimplemento das obrigações assumidas, como cessar o contrato e ressarcimento do mesmo aos cofres públicos. A contratante tem conhecimento prévio acerca do que se reputa como ato ilícito e das penalidades cominadas como consequência do descumprimento deste objeto. Embu-Guaçu, 01 de setembro de 2025 ___________________________ Marcos Ribeiro de Carvalho Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano |
| Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis. |  |
| OBSERVAÇÕES: _____________________________ Marcos Ribeiro de Carvalho Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano |  |