ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Ibiúna, 30 de abril de 2026.

INTRODUÇÃO

O presente documento representa a etapa inicial do processo de planejamento e destina-se a apresentar os estudos necessários para a contratação de uma empresa especializada para solução que atenda à demanda especificada a seguir.

O objetivo principal é realizar uma análise minuciosa da necessidade em questão e identificar no mercado a solução mais adequada para satisfazê-la, respeitando integralmente as normas em vigor e os princípios que regem a Administração Pública.

- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A contratação de empresa especializada para a reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vargem do Salto, em Ibiúna/SP, é uma medida essencial para melhorar a infraestrutura da unidade, que atualmente não oferece condições adequadas de segurança, conforto e salubridade para pacientes e profissionais. A precariedade do espaço compromete tanto o atendimento à população quanto a organização das atividades administrativas.

Garantir um ambiente acessível, digno e funcional é dever do Poder Público, conforme prevê a legislação vigente. Assim, a reforma visa atender às necessidades da comunidade local, promover um ambiente de trabalho mais adequado e melhorar a qualidade dos serviços prestados na atenção básica à saúde.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Para a contratação municipal de uma empresa especializada para a obra/reforma  da (UBS) do bairro Vargem do Salto, localizada na Estância Turística de Ibiúna, São Paulo, são necessários os seguintes requisitos:

- Elaboração do Projeto: Desenvolvimento de um projeto minucioso, contendo especificações técnicas detalhadas e abrangentes.

- Licitação: Realização de um processo licitatório transparente e competitivo, visando a seleção da proposta mais vantajosa para a contratação.

- Registro da Empresa: Apresentação de certificação que comprove o registro legal da empresa, assegurando sua conformidade com as normativas vigentes.

- Garantias e Certificações: Comprovação inequívoca da capacidade técnica e financeira da empresa contratada, através de certificações e garantias pertinentes.

- Documentação Legal: Apresentação completa e atualizada de toda a documentação legal exigida, incluindo alvarás, licenças e certidões negativas.

- Seguro: Contratação de um seguro abrangente, visando cobrir eventuais danos materiais e pessoais durante a execução do projeto.

- Cronograma de Execução: Estabelecimento de um cronograma preciso, detalhando os prazos para cada etapa do projeto, garantindo assim sua execução dentro do prazo previsto.

- Orçamento: Apresentação de um orçamento completo e detalhado, contemplando todos os custos envolvidos no projeto de forma transparente e precisa.

- Conformidade Ambiental: Garantia de conformidade com todas as normas ambientais aplicáveis, assegurando a preservação do meio ambiente durante a execução do projeto.

- Aceitação dos Termos Contratuais: Formalização do contrato mediante a aceitação de todos os termos e condições estipulados, garantindo assim o pleno entendimento e comprometimento de ambas as partes envolvidas.

- Fiscalização e Garantia: Mecanismos eficazes de fiscalização do andamento da obra, bem como garantias de qualidade e conformidade com as especificações técnicas estabelecidas.

- LEVANTAMENTO DE MERCADO

Os preços apresentados na planilha orçamentária referencial têm como base o Boletim Referencial de Custos com a pesquisa de preços dos insumos realizada pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo), visando atender às normas e especificações técnicas vigentes relativas aos materiais/equipamentos,

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução será a contratação de empresa especializada, nos moldes deste ETP, para a reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vargem do Salto, conforme apresentado no projeto de arquitetura que acompanha esta contratação.

Por meio dessa intervenção, será possível oferecer um ambiente mais seguro, confortável e funcional para o atendimento à população e para o trabalho dos profissionais de saúde. A reorganização e adequação dos espaços permitirão uma melhor estrutura administrativa e assistencial, promovendo mais eficiência nos serviços prestados. A obra contribuirá diretamente para a melhoria da infraestrutura da UBS, em conformidade com as diretrizes do SUS e com a legislação vigente.

- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

| Item | Fonte | Código | Descrição dos Serviços | Unidade | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PLACA DE OBRA |  |  |
|  | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M² | 6,00 |
| 1 |  |  | TELHADO |  |  |
| 1.1 | CDHU | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | M² | 488,71 |
| 1.2 | CDHU | 16.13.060 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com lã de rocha | M² | 517,92 |
| 1.3 | CDHU | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | M³ | 16,33 |
| 1.4 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra,alvenaria, concreto, argamassa, madeira,papel, plástico ou metal | M³ | 16,33 |
| 1.5 | CDHU | 04.30.020 | Remoção de calha ou rufo | M | 50,00 |
| 1.6 | CDHU | 16.33.062 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | M | 41,96 |
| 1.7 | CDHU | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | Kg | 6.215,05 |
| 2 |  |  | FORRO |  |  |
| 2.1 | CDHU | 03.08.060 | Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação | M² | 488,71 |
| 2.2 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra,alvenaria, concreto, argamassa, madeira,papel, plástico ou metal | M³ | 97,80 |
| 2.3 | CDHU | 22.03.030 | Forro em fibra mineral NRC 0.55 acústico, revestido em látex | M² | 488,71 |
| 3 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |
| 3.1 | CDHU | 47.04.040 | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ | UNI | 2,00 |
| 3.2 | CDHU | 44.20.240 | Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ | UNI | 2,00 |
| 3.3 | CDHU | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | UNI | 2,00 |
| 3.4 | CDHU | 04.11.140 | Retirada de sifão ou metais sanitários diversos | UNI | 2,00 |
| 3.5 | CDHU | 04.11.100 | Retirada de registro ou válvula aparentes | UNI | 2,00 |
| 3.6 | CDHU | 04.11.060 | Retirada de complemento sanitário fixado ou de sobrepor | UNI | 2,00 |
| 4 |  |  | PINTURA INTERNA |  |  |
| 4.1 | CDHU | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | M² | 525,12 |
| 4.2 | CDHU | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M² | 525,12 |
| 5 |  |  | PINTURA EXTERNA( SERVIÇOS COMPLEMENTARES) |  |  |
| 5.1 | CDHU | 55.01.030 | Limpeza complementar com hidrojateamento | M² | 1200,00 |
| 5.2 | CDHU | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | M² | 1200,00 |
| 5.3 | CDHU | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M² | 1200,00 |
| 5.4 | CDHU | 02.03.110 | Tapume móvel para fechamento de áreas | M | 30,00 |
| 5.5 | CDHU | 21.03.151 | Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF | M² | 6,00 |
| 6 |  |  | SPDA E PPCI (SERVIÇOS COMPLEMENTARES) |  |  |
| 6.1 | CDHU | 42.01.040 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado | UNI | 6,00 |
| 6.2 | CDHU | 42.05.370 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa | UNI | 1,00 |
| 6.3 | CDHU | 42.05.190 | Haste de aterramento de 3/4´ x 3 m | UNI | 12,00 |
| 6.4 | CDHU | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300mm - h= 250 mm | UNI | 16,00 |
| 6.5 | CDHU | 42.05.140 | Conector olhal cabo/haste de 3/4´ | UNI | 30,00 |
| 6.6 | CDHU | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | M | 120,00 |
| 6.7 | CDHU | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | M | 280,00 |
| 6.8 | CDHU | 38.01.100 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios | M | 48,00 |
| 6.9 | CDHU | 42.01.086 | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio | UNI | 20,00 |
| 6.10 | CDHU | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | UNI | 12,00 |
| 6.11 | CDHU | 50.10.120 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | UNI | 12,00 |
| 6.12 | CDHU | 50.05.072 | Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede,autonomia mínima 2 horas | UNI | 30,00 |
| 6.13 | CDHU | 97.02.193 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), comindicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | UNI | 24,00 |
| 6.14 | CDHU | 97.02.195 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | UNI | 30,00 |
| 6.15 | CDHU | 46.04.030 | Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 100mm, (DE= 110mm),inclusive conexões | M | 40,00 |

- ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

Para essa elaboração foram considerados as FONTES CDHU 201 c/desoneração.

| Item | Fonte | Código | Descrição dos Serviços | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (Sem BDI) | Preço Total (Sem BDI) | Preço Total (Com BDI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PLACA DE OBRA |  |  |  |  |  |
|  | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M² | 6,00 | R$ 882,62 | R$ 5.295,72 | R$ 6.695,38 |
| 1 |  |  | TELHADO |  |  |  |  |  |
| 1.1 | CDHU | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | M² | 488,71 | R$ 8,48 | R$ 4.144,26 | R$ 5.239,59 |
| 1.2 | CDHU | 16.13.060 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com lã de rocha | M² | 517,92 | R$ 216,63 | R$ 112.197,23 | R$ 141.850,96 |
| 1.3 | CDHU | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | M³ | 16,33 | R$ 233,09 | R$ 3.807,29 | R$ 4.813,56 |
| 1.4 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra,alvenaria, concreto, argamassa, madeira,papel, plástico ou metal | M³ | 16,33 | R$ 111,74 | R$ 1.824,71 | R$ 2.306,98 |
| 1.5 | CDHU | 04.30.020 | Remoção de calha ou rufo | M | 50,00 | R$ 4,87 | R$ 243,50 | R$ 307,86 |
| 1.6 | CDHU | 16.33.062 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | M | 41,96 | R$ 239,52 | R$ 10.050,26 | R$ 12.706,54 |
| 1.7 | CDHU | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | Kg | 6.215,05 | R$ 29,12 | R$ 180.982,31 | R$ 228.815,93 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 318.545,28 | R$ 402.736,80 |
| 2 |  |  | FORRO |  |  |  |  |  |
| 2.1 | CDHU | 03.08.060 | Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação | M² | 488,71 | R$ 6,36 | R$ 3.108,20 | R$ 3.929,70 |
| 2.2 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra,alvenaria, concreto, argamassa, madeira,papel, plástico ou metal | M³ | 97,80 | R$ 111,74 | R$ 10.928,17 | R$ 13.816,49 |
| 2.3 | CDHU | 22.03.030 | Forro em fibra mineral NRC 0.55 acústico, revestido em látex | M² | 488,71 | R$ 181,89 | R$ 88.891,46 | R$ 112.385,47 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 102.927,83 | R$ 130.131,66 |
| 3 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  |  |  |
| 3.1 | CDHU | 47.04.040 | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ | UNI | 2,00 | R$ 413,81 | R$ 827,62 | R$ 1.046,36 |
| 3.2 | CDHU | 44.20.240 | Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ | UNI | 2,00 | R$ 43,15 | R$ 86,30 | R$ 109,11 |
| 3.3 | CDHU | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | UNI | 2,00 | R$ 13,48 | R$ 26,96 | R$ 34,09 |
| 3.4 | CDHU | 04.11.140 | Retirada de sifão ou metais sanitários diversos | UNI | 2,00 | R$ 12,36 | R$ 24,72 | R$ 31,25 |
| 3.5 | CDHU | 04.11.100 | Retirada de registro ou válvula aparentes | UNI | 2,00 | R$ 34,00 | R$ 68,00 | R$ 85,97 |
| 3.6 | CDHU | 04.11.060 | Retirada de complemento sanitário fixado ou de sobrepor | UNI | 2,00 | R$ 6,45 | R$ 12,90 | R$ 16,31 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 1.046,50 | R$ 1.323,09 |
| 4 |  |  | PINTURA INTERNA |  |  |  |  |  |
| 4.1 | CDHU | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | M² | 525,12 | R$ 6,57 | R$ 3.450,04 | R$ 4.361,89 |
| 4.2 | CDHU | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M² | 525,12 | R$ 36,43 | R$ 19.130,12 | R$ 24.186,21 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 22.580,16 | R$ 28.548,10 |
| 5 |  |  | PINTURA EXTERNA( SERVIÇOS COMPLEMENTARES) |  |  |  |  |  |
| 5.1 | CDHU | 55.01.030 | Limpeza complementar com hidrojateamento | M² | 1200,00 | R$ 9,02 | R$ 10.824,00 | R$ 13.684,78 |
| 5.2 | CDHU | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | M² | 1200,00 | R$ 6,57 | R$ 7.884,00 | R$ 9.967,74 |
| 5.3 | CDHU | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M² | 1200,00 | R$ 36,43 | R$ 43.716,00 | R$ 55.270,14 |
| 5.4 | CDHU | 02.03.110 | Tapume móvel para fechamento de áreas | M | 30,00 | R$ 105,41 | R$ 3.162,30 | R$ 3.998,10 |
| 5.5 | CDHU | 21.03.151 | Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF | M² | 6,00 | R$ 861,52 | R$ 5.169,12 | R$ 6.535,32 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 70.755,42 | R$ 89.456,08 |
| 6 |  |  | SPDA E PPCI (SERVIÇOS COMPLEMENTARES) |  |  |  |  |  |
| 6.1 | CDHU | 42.01.040 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado | UNI | 6,00 | R$ 104,15 | R$ 624,90 | R$ 790,06 |
| 6.2 | CDHU | 42.05.370 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa | UNI | 1,00 | R$ 479,79 | R$ 479,79 | R$ 606,60 |
| 6.3 | CDHU | 42.05.190 | Haste de aterramento de 3/4´ x 3 m | UNI | 12,00 | R$ 311,69 | R$ 3.740,28 | R$ 4.728,84 |
| 6.4 | CDHU | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300mm - h= 250 mm | UNI | 16,00 | R$ 30,92 | R$ 494,72 | R$ 625,47 |
| 6.5 | CDHU | 42.05.140 | Conector olhal cabo/haste de 3/4´ | UNI | 30,00 | R$ 22,59 | R$ 677,70 | R$ 856,82 |
| 6.6 | CDHU | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | M | 120,00 | R$ 44,77 | R$ 5.372,40 | R$ 6.792,33 |
| 6.7 | CDHU | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | M | 280,00 | R$ 61,96 | R$ 17.348,80 | R$ 21.934,09 |
| 6.8 | CDHU | 38.01.100 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios | M | 48,00 | R$ 61,33 | R$ 2.943,84 | R$ 3.721,90 |
| 6.9 | CDHU | 42.01.086 | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio | UNI | 20,00 | R$ 17,31 | R$ 346,20 | R$ 437,70 |
| 6.10 | CDHU | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | UNI | 12,00 | R$ 202,95 | R$ 2.435,40 | R$ 3.079,08 |
| 6.11 | CDHU | 50.10.120 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | UNI | 12,00 | R$ 246,88 | R$ 2.962,56 | R$ 3.745,56 |
| 6.12 | CDHU | 50.05.072 | Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede,autonomia mínima 2 horas | UNI | 30,00 | R$ 99,52 | R$ 2.985,60 | R$ 3.774,69 |
| 6.13 | CDHU | 97.02.193 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), comindicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | UNI | 24,00 | R$ 21,87 | R$ 524,88 | R$ 663,61 |
| 6.14 | CDHU | 97.02.195 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | UNI | 30,00 | R$ 25,62 | R$ 768,60 | R$ 971,74 |
| 6.15 | CDHU | 46.04.030 | Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 100mm, (DE= 110mm),inclusive conexões | M | 40,00 | R$ 119,64 | R$ 4.785,60 | R$ 6.050,43 |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 46.491,27 | R$ 58.778,92 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | R$ 562.346,46 | R$ 710.974,65 |

Valor (R$): 710.974,65

Com base na planilha orçamentária o valor total estimado para a contratação é de R$ 710.974,65 (Setecentos e dez mil e novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

- CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Não há, no momento, contratações em andamento que apresentem relações ou dependências significativas capazes de interferir ou demandar atenção especial no planejamento da futura contratação.

- ALINHAMENTO COM PAC

Informamos que o Município de Ibiúna encontra-se atualmente em processo de preparação da normatização do Plano Anual de Contratação (PAC), conforme estabelecido pela Lei nº 14.133/2021. Esta etapa é fundamental para garantir o adequado planejamento e execução das futuras contratações públicas.

Neste sentido, é importante salientar que a elaboração e implementação do PAC

demandam tempo e análises detalhadas das demandas locais, bem como a definição de estratégias e prioridades para as contratações a serem realizadas. Ademais, é necessário cumprir os trâmites legais e burocráticos inerentes ao processo de elaboração e aprovação do referido plano.

- DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratação de uma empresa especializada para a reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vargem do Salto, localizada na Estância Turística de Ibiúna – SP, visa atender a uma necessidade urgente da comunidade local, diante da atual precariedade estrutural da unidade, que não oferece um ambiente físico adequado e seguro para o atendimento aos pacientes nem para o desempenho das atividades dos profissionais de saúde.

A obra tem como objetivo principal garantir condições adequadas para o funcionamento da UBS, promovendo um atendimento mais eficiente, humanizado e seguro à população. Além disso, a adequação dos espaços internos assegurará o cumprimento da legislação vigente e às normas sanitárias, reforçando o compromisso da administração pública com a saúde, a dignidade e a inclusão social.

Entre os principais benefícios esperados com a realização desta reforma estão:

Reestruturação e adequação dos espaços para o pleno funcionamento dos serviços de saúde, proporcionando um ambiente salubre e funcional;

Promoção da dignidade, segurança e conforto para pacientes, servidores e visitantes;

Melhoria das condições de trabalho para os profissionais da saúde, com reflexos positivos na qualidade do atendimento prestado;

Valorização da infraestrutura da rede pública de saúde;

Fortalecimento do vínculo entre a unidade de saúde e a comunidade, por meio de um espaço mais acolhedor e acessível;

Conformidade com as diretrizes do SUS e com os princípios do atendimento humanizado, equitativo e eficiente.

A reforma será executada com o uso de materiais de qualidade, observando as normas técnicas de segurança, acessibilidade, ventilação, iluminação e conforto térmico, garantindo funcionalidade, bem-estar e durabilidade à estrutura.

Com essa ação, espera-se não apenas solucionar deficiências físicas da UBS da Vargem do Salto, mas também fortalecer o sistema de saúde municipal, promovendo um serviço mais inclusivo, eficiente e alinhado aos princípios da equidade, universalidade e valorização do espaço público.

- PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

- Planejamento da Contratação

- Conclusão da fase de seleção do fornecedor;

- Assinatura do Contrato;

- Designação da Fiscalização e Gestão de Contratos

- Acompanhamento e Fiscalização da Execução e cumprimentos das obrigações entre as partes.

- IMPACTOS AMBIENTAIS

Em conformidade com as diretrizes governamentais que promovem práticas sustentáveis nas contratações públicas — como o Decreto Federal nº 7.746/2012 e a Instrução Normativa nº 01/2010 da SLTI/MPOG —, a reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vargem do Salto foi planejada com foco na redução dos impactos ambientais, na eficiência dos recursos e na adoção de soluções construtivas sustentáveis.

As especificações técnicas priorizam o uso de materiais duráveis, de baixa manutenção e com menor impacto ambiental. Entre as medidas previstas, destacam-se:

Uso racional da água, com possibilidade de instalação de sistemas para reaproveitamento de águas pluviais;

Redução do uso de madeira convencional, com preferência por formas reutilizáveis ou materiais de menor impacto;

Emprego de materiais recicláveis, reutilizáveis ou com certificação ambiental;

Utilização de agregados reciclados, sempre que disponíveis no mercado local;

Exigência de origem legal da madeira eventualmente utilizada;

Prioridade para produtos com selos ou certificações ambientais reconhecidas.

Gerenciamento de Resíduos

A empresa contratada deverá cumprir rigorosamente o Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), conforme a Resolução CONAMA nº 307/2002, garantindo a destinação ambientalmente adequada de todos os resíduos gerados. A separação dos resíduos será feita por classes (A, B, C e D), com encaminhamento a locais licenciados, conforme determina a legislação ambiental vigente. É proibido qualquer descarte irregular em áreas sensíveis ou não autorizadas.

Controle de Emissões

Durante a obra, deverão ser adotadas medidas para minimizar a emissão de poeira, poluentes e ruídos, respeitando os limites legais estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 382/2006 e pelas normas da ABNT (NBR 10.151 e 10.152), garantindo o conforto ambiental e o respeito à comunidade do entorno.

Com essas ações, a reforma da UBS da Vargem do Salto estará alinhada aos princípios da sustentabilidade e da responsabilidade ambiental, contribuindo para uma infraestrutura pública mais eficiente, durável e comprometida com o meio ambiente.

- VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Diante da análise detalhada da contratação de uma empreza especializada para a obra/reforma da (UBS) da Varegm do Salto, Rodovia Julio Dal Fabro KM 14, S/N  no Bairro:Vargem do Salto, Estância Turística de Ibiúna, São Paulo, é possível afirmar que a solução proposta é altamente viável em termos técnicos, operacionais e orçamentários.

Viabilidade Técnica:

  - A experiência técnica da empresa contratada e as especificações do projeto asseguram a qualidade e durabilidade da obra.

Viabilidade Operacional:

  - O cronograma proposto pelo responsavel tecnico é realista e factível, contribuindo para o cumprimento dos prazos estabelecidos.

Viabilidade Orçamentária:

  - O orçamento detalhado apresentado pelo engenheiro resposável técnico reflete uma estimativa precisa dos custos envolvidos, evidenciando transparência e previsibilidade financeira.

Diante do exposto, recomenda-se a contratação de empresa especializada para a obra/reforma da (UBS) da Vargem do Salto, localizada na Rodovia Julio Dal Fabro KM 14, S/N  no Bairro:Vargem do Salto, Estância Turística de Ibiúna, São Paulo considerando a alta viabilidade técnica, operacional e orçamentária da proposta. Essa decisão não apenas atende às necessidades dos moradores locais, mas também reflete uma abordagem sustentável e eficiente para a administração pública municipal.

De acordo:

Marcia Cristina dos Santos Matos

Secretária Municipal de Saúde