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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	Obra:
	Recapeamento
	
	BDI: 
	24,36%

	Local:
	Jardim Patriarca – Jaboticabal/SP
	
	Data: 
	24/04/26

	Endereço:
	Av. João Nepomuceno Rosa 
	Orçam. Base:
	CDHU 200 com desoneração 

	
	SINAPI 02/2026 com desoneração 

	
	
	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Item
	Ref
	Código
	Descrição DOS SERVIÇOS
	UN.
	QTD
	R$ Unitário sem BDI 
	R$ Unit com BDI 
	R$ TOTAL 

	1
	
	
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	
	
	
	
	 R$ 3.517,68 

	1.1
	SINAPI
	103689
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
	M2
	6
	 R$ 471,44 
	 R$ 586,28 
	 R$ 3.517,68 

	2
	
	
	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
	
	
	
	
	 R$ 260.137,68 

	2.1
	SINAPI
	95995
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
	M3
	120
	 R$ 1.466,27 
	 R$ 1.823,45 
	 R$ 218.814,00 

	2.2
	SINAPI
	95877
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	M3XKM
	1.020
	 R$ 2,01 
	 R$ 2,50 
	 R$ 2.550,00 

	2.3
	SINAPI
	100985
	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020
	M3
	120
	 R$ 8,14 
	 R$ 10,12 
	 R$ 1.214,40 

	2.4
	SINAPI
	102509
	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
	M2
	8
	 R$ 40,13 
	 R$ 49,91 
	 R$ 399,28 

	2.5
	CDHU
	54.03.230
	Imprimação betuminosa ligante
	M2
	4.000
	 R$ 6,65 
	 R$ 8,27 
	 R$ 33.080,00 

	2.6
	CDHU
	54.01.410
	Varrição de pavimento para recapeamento
	M2
	4.000
	 R$ 0,82 
	 R$ 1,02 
	 R$ 4.080,00 

	3
	
	
	CONCRETAGEM DE CALÇADA
	
	
	
	
	 R$ 7.554,96 

	3.1
	SINAPI
	104626
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023
	M3
	9
	 R$ 675,01 
	 R$ 839,44 
	 R$ 7.554,96 

	
	
	
	VALOR TOTAL DA OBRA/REFORMA COM BDI:
	
	
	
	R$ 271.210,32
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


	CRONOGRAMA

	

	Item
	Discriminação
	Valor
	Peso
	1º MÊS
	
	

	
	
	R$
	%
	SIMPLES
	ACUM
	
	
	
	

	1
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	 3.517,68 
	1,30%
	 3.517,68 
	 3.517,68 
	
	
	
	

	2
	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
	 260.137,68 
	95,92%
	 260.137,68 
	 260.137,68 
	
	
	
	

	3
	CONCRETAGEM DE CALÇADA
	 7.554,96 
	2,79%
	 7.554,96 
	 7.554,96 
	
	
	
	

	Total (%):
	
	
	100,00%
	100,00%
	
	
	
	

	Total (R$):
	 271.210,32 
	100,00%
	R$ 271.210,32
	R$ 271.210,32
	
	
	
	




__________________________________
Elielson Jesus da Conceição
Engenheiro Civil – Resp. pelo projeto
CREA 507.016.894-0
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2026

MODELO DE PROPOSTA
(ESTE MODELO DE PROPOSTA DEVERÁ SER PREENCHIDO PELO LICITANTE VENCEDOR)

	Razão Social:
	

	CNPJ:
	
	Inscrição Estadual:
	

	Endereço:
	
	Nº:
	
	Bairro:
	

	CEP:
	
	Cidade/UF:
	

	Fone:
	
	E-mail:
	





	ITEM
	REF
	CÓDIGO
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	UN.
	QTD
	VALOR
UNITÁRIO (R$)
SEM BDI
	VALOR
UNITÁRIO (R$)
COM BDI
	VALOR
TOTAL (R$)

	1
	
	
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	
	
	
	
	

	1.1
	SINAPI
	103689
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
	M2
	6
	
	
	

	2
	
	
	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
	
	
	
	
	

	2.1
	SINAPI
	95995
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
	M3
	120
	
	
	

	2.2
	SINAPI
	95877
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	M3XKM
	1.020
	
	
	

	2.3
	SINAPI
	100985
	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020
	M3
	120
	
	
	

	2.4
	SINAPI
	102509
	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
	M2
	8
	
	
	

	2.5
	CDHU
	54.03.230
	Imprimação betuminosa ligante
	M2
	4.000
	
	
	

	2.6
	CDHU
	54.01.410
	Varrição de pavimento para recapeamento
	M2
	4.000
	
	
	

	3
	
	
	CONCRETAGEM DE CALÇADA
	
	
	
	
	

	3.1
	SINAPI
	104626
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023                                                                                                            
	M3
	9
	
	
	

	       
VALOR TOTAL DA OBRA/REFORMA COM BDI:
	



                                                                  


          
DECLARO que os serviços propostos atendem plenamente as exigências contidas no Termo de Referência - Erro: Origem da referência não encontrada do edital.
DECLARO que a proposta financeira apresentada pela proponente contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: tributos, encargos sociais e trabalhistas, materiais, transportes, alimentação, hospedagem e demais gastos relacionados com a entrega do objeto da presente licitação.

Prazo de validade da proposta: No mínimo 60 (sessenta) dias.
Prazo para execução: Até 03 (três) meses a partir da Ordem de Serviço.
Condição de pagamento: O(s) pagamento(s) estará(ão) condicionado(s) às medições mensais realizadas pelos responsáveis pela fiscalização da obra, conforme apresentação de documento fiscal hábil, devendo ser precedido(s) da apresentação de documento fiscal regular. A emissão da nota fiscal somente será permitida após liberação expressa pelo fiscal da obra. Ressalta-se que o pagamento também está sujeito à efetiva liberação dos recursos por parte do ente estadual ou federal. Respeitado o prazo de 30 (trinta) dias para seu processamento contábil, nos termos do art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64.
_________________________________________
(Assinatura, RG e CPF do declarante)
Representante Legal
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2026

DECLARAÇÃO UNIFICADA

		Através de representante legal/procurador, vem, para fins de habilitação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, prestar as seguintes informações para preenchimento de Notificações, Contratos Administrativos e Atos Jurídicos Análogos:

	 DADOS DA EMPRESA 

	Razão Social: 
	

	Endereço:
	
	CEP:

	C.N.P.J.: 
	
	I.E. 
	Telefone:

	E-mail institucional - para o envio de documentos (contratos) para assinatura digital: 
	



	 DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL

	Nome Completo:
	

	Cargo na Empresa:
	

	C.P.F.:
	
	R.G.:
	

	Data Nascimento:
	                /               /
	Telefone/Celular:
	(      )

	Endereço residencial:
	

	E-mail pessoal:
	



DECLARA ainda sob as penas da Lei:

1. Concordar, na íntegra com os termos da Licitação e com todos os documentos dela componentes;
a) Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
b) Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais exigências contidas na Lei Federal nº 14.133/2021;
c) Que para fins do disposto no inciso §1º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de sua entrega em definitivo;
d) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/2021 e artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
e) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
f) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
g) Que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas na plataforma eletrônica, assumindo como firmes e verdadeiras.
h) Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
i) Que os documentos apresentados por meio da plataforma eletrônica são autênticos aos originais;
j) Que não possui servidor público ou agente político no quadro funcional da empresa licitante.
k) Que está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e § 2º, art. 4º da lei federal 14.133/2021, cujos termos declara conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito da preferência como critério de desempate no procedimento licitatório deste Pregão Eletrônico, realizado pela Prefeitura de Jaboticabal/SP, bem como desfrutar dos benefícios previstos em Lei.

ENQUADRAMENTO ME/EPP

[   ] Que está enquadrada como ME/EPP e excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e § 2º, art. 4º da lei federal 14.133/2021, cujos termos declara conhecer na íntegra, estando apta a usufruir dos benefícios concedidos pela referida Lei Complementar, com relação à participação em licitações públicas.

[   ] Que NÃO ESTÁ APTA a usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar Federal nº 123/06 e suas alterações, com relação à participação em licitações públicas, por não estar enquadrada como ME/EPP no ano corrente.


		Por ser verdade assina a presente.


Local e data.



_________________________________________
(Assinatura, RG e CPF do declarante)
Representante Legal
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2026

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO POR NÃO REALIZAR A VISITA TÉCNICA
(elaborado pelo licitante)


		A empresa (Razão Social da Empresa), estabelecida na(no) (endereço completo), inscrita no CNPJ sob n.° ........................................., neste ato, representada pelo seu (representante/sócio/procurador), interessada em participar do edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2026, DECLARA que não realizou a visita técnica prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazê-la e dos riscos e consequências envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia sido facultada, ficando ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não poderá pleitear em nenhuma hipótese, modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou informações sobre os locais em que serão executados os serviços.




_____________________________________
Data, nome completo, assinatura e qualificação
do responsável legal da licitante)
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2026

CERTIFICADO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA
(emitido pela Prefeitura de Jaboticabal)


		A Prefeitura de Jaboticabal CERTIFICA, para os devidos fins, que a empresa _______________, interessada em participar do edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2026, realizou nesta data, através de seu representante outorgado, visita técnica ao local onde serão realizadas as obras, recebendo assim todas as informações e subsídios necessários para a elaboração da sua proposta, ficando ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não poderá pleitear em nenhuma hipótese, modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou informações sobre o local em que serão executados os serviços.

Jaboticabal, ................... de ................................... de 2026





_______________________________________
(nome completo, assinatura e qualificação
do preposto da licitante)
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2026

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO COM RELAÇÃO À PRESTAÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL

		
		A empresa (Razão Social da Empresa), estabelecida na(no) (endereço completo), inscrita no CNPJ sob n.° ........................................., neste ato, representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, DECLARA, sob as penas da lei, que, caso vencedora, prestará garantia de execução contratual fixada em 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser recolhida antes da assinatura do instrumento de contrato, nas modalidades previstas no Art. 96, §1º, da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações.
Local e data




_____________________________________
Data, nome completo, assinatura e qualificação
do responsável legal da licitante
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2026

DECLARAÇÃO DE GARANTIA DAS OBRAS E MANUTENÇÃO

		
A empresa (Razão Social da Empresa), estabelecida na(no) (endereço completo), inscrita no CNPJ sob n.° ........................................., neste ato, representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, DECLARA, que: 

a) as obras e os serviços objeto da contratação serão executados em conformidade com as especificações, projetos, normas técnicas aplicáveis e demais condições estabelecidas no edital e seus anexos;
b) as obras e os serviços executados terão garantia de 05 (cinco) anos, contados a partir da data do recebimento definitivo do objeto, nos termos do art. 618 do Código Civil, sem prejuízo das demais responsabilidades e garantias previstas na legislação vigente, no edital e no instrumento contratual;
c) durante o período de garantia, a CONTRATADA se compromete a reparar, corrigir, refazer ou substituir, às suas expensas, quaisquer defeitos, falhas, vícios construtivos ou irregularidades que sejam constatados e que decorram da execução dos serviços, da utilização inadequada ou defeituosa dos materiais empregados ou de qualquer outra responsabilidade atribuível à CONTRATADA;
d) os serviços necessários à correção de eventuais defeitos ou vícios abrangidos pela garantia serão realizados sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, observados os prazos e demais condições estabelecidos no contrato e na legislação aplicável.


Local e data




_____________________________________
Data, nome completo, assinatura e qualificação
do responsável legal da licitante
