PAGE  
[image: image4.emf][image: image5.emf]                   PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ


                                                  ESTADO DE SÃO PAULO


                    CONCORRÊNCIA (ELETRÔNICA) N° 010/2026
                                PROCESSO n° 333.028/2025
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​____________________________________________________


ABERTA A PARTICIPAÇÃO A TODOS INTERESSADOS 

INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SANITÁRIOS PNE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ARUJÁ-SP
REGIME: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
VALOR GLOBAL: R$ 1.399.666,46 (UM MILHÃO TREZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)
PREÂMBULO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ, torna público que realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026 do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, onde a sessão será conduzido(a) pelo(a) Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados através da Portaria nº 54.679 de 13 de janeiro de 2024, a licitação e consequente contratação serão regidas pela Lei Federal Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei Ordinária Municipal nº 3.570, de 03 de maio de 2023 (https://www.legislacaodigital.com.br/Aruja-SP/LeisOrdinarias/3570-2023), Lei Complementar nº 123/06 alterada pela Lei Complementar nº 147/14, e o Decreto Federal nº 11.246, de 2022, disposições fixadas neste Edital e Anexos, além de demais legislações correlatas, bem como do edital de concorrência eletrônica nos autos do processo em epigrafe.

1. OBJETO

1.1. O presente certame tem por objeto o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SANITÁRIOS PNE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ARUJÁ-SP, de acordo com as especificações constantes no Anexo III, deste Edital.
1.2. DAS FONTES UTLITIZADAS – TABELAS DE PREÇOS OFICIAIS 

1.2.1. As fontes utilizadas para elaboração da PQPU – Planilha de Quantidades e Preços Unitários, foram as tabelas oficiais, vigentes, com a sua ultimas versões atualizadas e/ou com pelo menos 06 (seis) meses de vigência da data de abertura do presente certame licitatório, conforme disposto no art. 23, §2º, da Lei Federal nº 14.133/2021.
1.3. A vistoria técnica será facultativa, e deverá ser agendada em horário de expediente junto a Secretaria Municipal de Obras, com atendimento das 08:00h às 12:00h e das 13:00h as 17:00h, para realizá-la até o último dia útil anterior à abertura da sessão pública da presente licitação, pelo telefone (11) 4652-7622. A visita deverá ser realizada por representante munido de poderes. Para todos os efeitos, considerar-se-á que a proponente, após a vistoria, tem pleno conhecimento da natureza e do escopo dos serviços, das condições de infraestrutura, que possam afetar sua execução e dos materiais necessários para que sejam utilizados durante a execução dos serviços.

1.3.1. A não realização da vistoria, não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes;

1.3.2. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria;

1.3.3. Após o término da vistoria, será emitido Atestado de vistoria técnica em nome da empresa interessada;

1.3.4. Caso o licitante opte por não realizar a visita técnica, deverá apresentar vistoria por declaração formal assinada pelo responsável técnico do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

1.4. Faz parte do Edital os seguintes anexos:

I – Anteprojeto, Projeto básico ou Projeto executivo;
II - Estudo Técnico Preliminar;
III - Termo de Referência, Memorial Descritivo e Especificações Técnicas; 

IV - Planilha Quantitativa e preços unitários;

V- Planilha de Composição de Preços Unitários;

VI - Cronograma Físico-Financeiro;

VII – Proposta Comercial; 

VIII – Modelo de Declarações (Habilitação, Inidoneidade, Ministério do Trabalho, Vedação ao Trabalho Degradante ou Forçado, Cumpre as Exigências de Reserva de Cargos para Pessoa com Deficiência e Reabilitado da Previdência Social e Microempresa e/ou Empresa de Pequeno Porte);
IX – Minuta do Contrato;
X– Modelo de Declarações do TCE; 

XI - Lei Municipal nº 2.567

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1. A Concorrência Eletrônica (recebimento das propostas, abertura e disputa de preços, etc) será realizado em sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico/internet, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Concorrência Eletrônica (licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias, disponível em www.novobbmnet.com.br – Acesso indicativo no link “Licitações”, conforme datas e horários definidos abaixo:

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 09h00min do dia 14/07/2026
ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: dia 14/07/2026 das 09h01min às 09h59min.

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: dia 14/07/2026 a partir das 10h00min após a avaliação das propostas pelo(a) Agente de Contratação. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília /DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

2.2. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no presente edital para o credenciamento junto ao provedor do sistema para participação da licitação, bem como cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa.

3. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DATA DA CONCORRÊNCIA
3.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a credenciamento, cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da etapa de lances.

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente estabelecida no País, que sejam especializadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos e sejam detentoras de senha para participar de procedimentos eletrônicos junto a Bolsa Brasileira de Mercadorias;
4.2. É admitida a participação de empresas reunidas em consórcio desde que atendido o disposto no art. 15, da Lei Federal nº 14.133, do ano de 2021.

4.3. O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar da concorrência, diretamente no site da Bolsa Brasileira de Mercadorias – www.novobbmnet.com.br, até o horário fixado no edital para inscrição e cadastramento.

4.4. A participação na concorrência está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento do licitante, até o limite de horário previsto no edital.

4.5. O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa Brasileira de Mercadorias, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida/emitida pela entidade;
4.5.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei no 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar no 123, de 2006.

4.6. Não poderão disputar esta licitação:
4.6.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

4.6.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 

4.6.4. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

4.6.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

4.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

4.6.7. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

4.6.8. Agente público do órgão;

4.6.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;
4.6.10. Declaradas inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública;

4.6.11. Enquadradas nas disposições do art. 14, da Lei Federal nº 14.133/2021;

4.6.12. Aquelas que, por qualquer outra razão, foram sancionadas com impedimento de licitar e contratar com Poder Público ou declaração de inidoneidade por força de lei;

4.6.13. Pessoas jurídicas condenadas por improbidade administrativa, quando a sentença judicial impuser proibição de contratar com o Poder Público;
4.6.14. A verificação de quaisquer situações relacionadas no item anterior pode ser realizada mediante consulta a portais na internet do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, do Cadastro Nacional de Empresas Punidas, entre outros;
4.6.15. O impedimento de que trata o item 4.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante;
4.6.16. A vedação de que trata o item 4.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica;
4.7. O Edital e seus Anexos podem ser solicitados através do e-mail pma.licitacoes@aruja.sp.gov.br informando no número da concorrência e os dados da empresa solicitante, obtidos no site oficial da Prefeitura - www.prefeituradearuja.sp.gov.br, Atos Municipais, Edital de licitações, concorrência eletrônica, bem como no endereço eletrônico:www.novobbmnet.com.br, para ciência de todos os interessados. 

5. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

5.1. O certame será conduzido pelo Agente de Contratação, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

a) coordenar os trabalhos da equipe de apoio;

b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;

c) receber as propostas de preços;

d) conduzir os procedimentos relativos aos lances;

e) analisar a aceitabilidade das propostas;

f) efetuar a escolha da proposta do lance de menor preço;

e) desclassificar propostas justificando os motivos;

g) verificar as condições de participação do vencedor provisório do certame;

h) verificar a habilitação da Licitante classificado em primeiro lugar;

i) declarar o vencedor;

j) receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento;

k) elaborar a ata da sessão;

l) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;

m) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na legislação;
n) executar os demais procedimentos previstos em lei e no edital.

DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO PORTAL BBMNET 

5.2. Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser iniciados diretamente no site de licitações no endereço eletrônico www.novobbmnet.com.br, acesso “credenciamento – licitantes (fornecedores) ”.

5.3. As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico www.novobbmnet.com.br. 

5.3.1. Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações poderá ser esclarecida através dos canis de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através dos canais informados no site www.novobbmnet.com.br. 

PARTICIPAÇÃO/PROPOSTAS/LANCES:
5.4. A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema eletrônico no sítio www.novobbmnet.com.br, opção "Login" opção “Licitação Pública” “Sala de Negociação” 

5.4.1. As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário definidos, conforme indicação na primeira página deste edital.

5.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da concorrência, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.6. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional BBMNET Licitações, poderá ser esclarecida através dos canais de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico www.novobbmnet.com.br.

5.7. Caso haja desconexão com o Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação no decorrer da etapa competitiva da concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

5.7.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão da concorrência será suspensa e terá reinício somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via “chat” do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão.

5.8. Caso exista a necessidade de ser suspenso a concorrência, tendo em vista a quantidade de lotes, o Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação designará novo dia e horário para a continuidade do certame.

5.9. O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal “www.novobbmnet.com.br”, que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento.
6. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
6.1. A proposta eletrônica deverá ser encaminhada, exclusivamente por meio do site www.novobbmnet.com.br, a partir da liberação do edital, até o horário estabelecido neste edital. 

6.2. O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas as exigências contidas no edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances;

6.3. As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 90 (noventa) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal.

6.3.1. Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com as seguintes condições:

6.3.1.1. Os produtos ofertados deverão atender a todas as especificações constantes deste Edital e Termo de Referência.

6.3.1.2. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do sistema eletrônico com o VALOR GLOBAL. 

6.3.1.3. O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), com apenas duas casas decimais (0,00). 

6.3.1.4. Juntar declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

6.4. O licitante deverá obrigatoriamente preencher o campo “Marca”, vedada a substituição por símbolos. Quando a marca puder identificar o licitante, utilizar o termo “Marca Própria”. 

6.5. Verificar a condição da empresa caso ela seja ME/EPP e informar em campo próprio da plataforma BBMNET Licitações.

6.6. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do sistema eletrônico e neles deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas, tais como frete, encargos sociais, seguros, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto licitado.

7. abertura DAS PROPOSTAS E LANCES:

7.1. A partir da data e horário previsto no edital, terá início à sessão pública da Concorrência Eletrônica, que dar-se-á automaticamente, por meio de sistema eletrônico;
7.2. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor;
7.2.1. Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos licitantes serão consideradas lances; 


7.2.2. Cada licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor preço registrado, desde que seja inferior ao seu último lance e diferente de qualquer outro valor ofertado para o lote;
7.3. Com o intuito de conferir celeridade à condução do processo licitatório, é permitido ao Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação a abertura e gerenciamento simultâneo da disputa de vários lotes da mesma licitação. 

7.3.1. Em regra, a disputa simultânea de lotes obedecerá à ordem sequencial dos mesmos. Entretanto, o Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação poderá efetuar a abertura da disputa de lotes selecionados fora da ordem sequencial.

DA DISPUTA

7.4. Será adotado para o envio de lances na concorrência eletrônica o seguinte modo de Disputa, de acordo com o estabelecido no portal:
7.4.1. ABERTO: 
Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, ou em valores distintos e decrescentes inferiores ao do último valor apresentado pelo próprio licitante ofertante, observada, em ambos os casos, a redução mínima conforme tabela abaixo, aplicável, inclusive, em relação ao primeiro lance formulado, prevalecendo o primeiro lance recebido, quando ocorrerem 2 (dois) ou mais lances do mesmo valor; 

	ITEM
	LANCE MÍNIMO (R$)

	01
	10.000,00


A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre o preço global;

7.4.1.1. O tempo da etapa de lances será de 10 (dez) minutos e será encerrada por prorrogação automática. O sistema informará “Dou-lhe uma” quando faltar 02m00s (dois minutos para o termino da etapa de lances (sessão pública), “Dou-lhe duas” quando faltar 01m00s (um minuto) e “Dou-lhe três – Fechado” quando chegar no tempo programado para o encerramento. Na hipótese de haver um lance de preço menor que o menor lance de preço registrado no sistema, nos últimos 02m00s do período de duração da sessão pública, o sistema prorrogará automaticamente o tempo de fechamento em mais 02m00s a partir do momento do registro do último lance, reiniciando a contagem para o fechamento, a partir do “Dou-lhe uma” e, assim, sucessivamente.

7.4.1.2. O Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo é automático, conforme explanado acima. 

7.4.1.3. Iniciada a fase de fechamento de lances, os licitantes são avisados via chat na sala de negociação, a linha do lote/item também indica essa fase (na coluna Situação) e, no caso de uma Prorrogação Automática, o ícone de “Dou-lhe uma”, “Dou-lhe duas”, é exibido;

7.4.1.4. O Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa de lances.

7.5. Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicação automática do desempate em favor ME/EPP/MEI, conforme procedimento detalhado no item 10 deste Edital.

7.6. O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante imediatamente após o encerramento da etapa de lances.

8. DA NEGOCIAÇÃO

8.1. Após o encerramento da etapa de lances, o Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste edital. 

8.1.1. Devido ao tamanho da planilha, fica estabelecido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da solicitação do Agente de Contratação no “chat” do Pregão, para envio da proposta readequada e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação de que trata o caput, sem previsão de prorrogação.
8.1.2. A negociação será realizada por meio do sistema, e, depois de concluída, terá seu resultado divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.
8.1.3. A negociação será feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

9. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 4.5, do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

 (a) Relação de Apenados do Tribunal de Contas do TCESP, disponível em: https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados 

(b) Consulta consolidada de pessoas jurídicas TCU, disponível em: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ 

(c) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União, disponível em: https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis 

(d) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União, disponível em: https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep 

9.1.2. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação;

9.2. O Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "MENOR PREÇO GLOBAL".
9.3. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

9.3.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

9.3.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes;

9.3.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento, na forma do art. 45 da Lei Municipal nº 3.570, do ano de 2023;
9.3.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

9.4. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

9.4.1. Empresas estabelecidas no território do Estado de São Paulo;

9.4.2. Empresas brasileiras;

9.4.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

9.4.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
9.4.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação verificará se faz jus ao benefício;
9.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos;
9.6. Será desclassificada a proposta que:

9.6.1. Não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

9.6.2. Apresentar preço baseado em outras propostas, inclusive com o oferecimento de redução sobre a de menor valor;

9.6.3. Apresentar preço manifestamente inexequível;

9.6.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

9.6.5. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, inclusive quanto aos preços unitários;

9.6.6. Em se tratando de contratação de SERVIÇOS DE ENGENHARIA, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte: 

9.6.7. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado; 9.6.8. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital; 

9.6.9. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução. 

9.6.10. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei. 

9.6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 9.6.12. Em se tratando de SERVIÇOS DE ENGENHARIA, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta;

9.7. Apresentar preços excessivos, considerando os valores estimados.

9.8. Ofertar proposta de preços com valor diferente do preço informado na proposta comercial; 

9.9. Não apresentarem marca e modelo para todos os itens cotados, quando for o caso;

9.10. Não apresentar a declaração de que trata o subitem 6.3.1.5, do Edital.

9.11. No caso de desclassificação do licitante arrematante, o novo licitante convocado deverá apresentar documentação e proposta nos mesmos prazos previstos nos EDITAL, a contar da convocação pelo pregoeiro através do chat de mensagens.

9.12. A inobservância aos prazos elencados no EDITAL, ou ainda o envio dos documentos de habilitação e da proposta de preços em desconformidade com o disposto neste edital ensejará a inabilitação do licitante e consequente desclassificação no certame, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo Pregoeiro.

9.13. Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

9.14. Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender as exigências fixadas neste Edital. 
9.15. Havendo lances no tempo de disputa da sessão pública, a proposta final de preços do licitante detentor da melhor oferta deverá ter seus valores unitários e totais ajustados de forma que os preços de cada um dos itens não resultem, após os ajustes, inexequíveis ou superfaturados.

9.16. Quando houver necessidade de documentos complementares à proposta, para confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, o licitante será convocado, via sistema, a encaminhá-los, em formato digital, dentro do prazo estipulado, sob pena de invalidade do respectivo ato de classificação e a aplicação das penalidades cabíveis. 

9.17. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, inclusive às condições de participação no certame, o licitante será declarado vencedor do certame pelo Pregoeiro.
  


10. DA HABILITAÇÃO
10.1. Encerrado o julgamento das propostas, será solicitada a LICITANTE VENCEDORA, pelo(a) Agente de Contratação no portal www.novobbmnet.com.br que seja anexada a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO MÁXIMO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE INABILITAÇÃO, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO, DESDE QUE SOLICITADO PELA LICITANTE DENTRO DESTE PRAZO VIA “CHAT” DO PREGÃO, E AUTORIZADO PELO AGENTE DE CONTRATAÇÃO.
10.1.1. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários a confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado, via sistema, a encaminhá-los, em formato digital, dentro do prazo estipulado, sob pena de inabilitação;
10.2. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital;

10.2.1. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
10.2.2. Ficará franqueada vista aos interessados e, a partir da data que for informada pelo Agente no chat da licitação, será aberto o prazo para manifestação da intenção de interposição de recurso.
10.3. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro dos prazos estabelecidos, acarretará a inabilitação da licitante, bem como as sanções previstas neste Edital, podendo o Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.
10.4. A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e veracidade dos documentos enviados eletronicamente.
10.5. A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes documentos comprobatórios de habilitação:

10.5.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
10.5.1.1. Qualquer documento que comprove sua existência jurídica, tais como (art. 66, Lei Federal nº 14.133/2021):

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, tratando-se de sociedade empresária; 

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedade empresária; 

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira no país e, quando cabível, de autorização para o exercício da atividade a ser contratada.

10.5.2. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativa à sede ou ao domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a Tributos Federais (inclusive às contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União: 

d) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal da sede ou do domicílio do licitante, relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação;

e) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa.

§ 1º. A regularidade fiscal poderá ser comprovada pela apresentação de certidão positiva com efeito de negativa;
§ 2º. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

§ 3º. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
§ 4º. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na lei e no edital, procedendo-se a convocação dos licitantes para, na ordem de classificação, assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente nas condições propostas pelo licitante vencedor;
10.5.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Comprovação de capital social ou de patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação de acordo com § 4° do artigo 69 da Lei Federal nº 14.133/2021, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei;  
b) Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
c) Índices Contábeis:
c.1) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;
c.1.1) A licitante constituída há menos de 02 (dois) anos, deverá apresentar os documentos previstos no subitem “c.1” relativos tão somente ao último exercício financeiro;
c.1.2.) A licitante criada no exercício financeiro em curso poderá apresentar o balanço de abertura devidamente registrado na Junta Comercial, em substituição aos documentos previstos no subitem “c.1";
c.2) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios sociais devidamente publicados na imprensa oficial, tratando-se de sociedades por ações;
c.3) A verificação da boa situação financeira do licitante avaliada pelos índices de Liquidez Geral (ILG), Índice de Solvência Geral (ISG), Índice de Liquidez Corrente (ILC), maiores que 1 (um) e Índice de Endividamento (IE) menor ou igual a 0,5, resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com valores extraídos de seu balanço patrimonial:
c.3.1) ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
                  Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

c.3.2) ILC = Ativo Circulante 

                Passivo Circulante

c.3.3) ISG =                                    Ativo Total

                          Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

c.3.4) IE = PC + ELP

                     AT

c.4) O índice de endividamento da empresa deve ser igual ou menor que 0,5.
c.5) Estes índices deverão estar demonstrados em folha a parte, devidamente preenchidos os valores e sua apuração, com assinatura de profissional competente. 

c.6) A condição de Microempreendedor Individual (MEI) Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), não isenta a licitante da apresentação do Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis na forma deste subitem 10.5.3.

c.7) Admite-se, para efeito de habilitação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado.
c.8) Para o consórcio fica acrescido 10% (dez por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira.

10.5.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA / OPERACIONAL
a. Certidão de Registro do licitante e dos responsáveis técnicos, dentro do prazo de validade, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU ou ao Conselho Federal de Técnicos – CFT, no ramo do objeto da licitação, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação e classificação e; 

b. Certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, que indique(m) a execução de, no mínimo as quantidades apontadas no quadro de Índices de Relevância:

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UN
	QUANT. TOTAL
	QUANT. EXIGIDA

	1.1.4.5; 2.1.4.5; 3.1.4.2; 4.1.3.5; 5.1.4.5; 6.1.4.5
	GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE OU SIMILAR/EQUIVALENTE
	M
	195,42
	50%

	1.1.4.6; 2.1.4.6; 3.1.4.3; 4.1.3.6; 5.1.4.6; 6.1.4.6
	CORRIMÃO DUPLO AÇO INOX OU SIMILAR/EQUIVALENTE
	M
	271,25
	50%

	1.1.3.7; 2.1.3.6; 3.1.3.6; 5.1.3.6; 6.1.3.6; 7.1.3.7; 8.1.3.7; 9.1.3.7; 10.1.3.7; 11.1.3.7; 12.1.3.7; 13.1.3.6;
	ARMADURA EM AÇO CA-50 OU SIMILAR/EQUIVALENTE
	KG
	4266,78
	50%


c. Apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação que façam referência à execução dos serviços conforme o quadro de Índices de Relevância:
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UN

	1.1.4.5; 2.1.4.5; 3.1.4.2; 4.1.3.5; 5.1.4.5; 6.1.4.5
	GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE OU SIMILAR/EQUIVALENTE
	M

	1.1.4.6; 2.1.4.6; 3.1.4.3; 4.1.3.6; 5.1.4.6; 6.1.4.6
	CORRIMÃO DUPLO AÇO INOX OU SIMILAR/EQUIVALENTE
	M

	1.1.3.7; 2.1.3.6; 3.1.3.6; 5.1.3.6; 6.1.3.6; 7.1.3.7; 8.1.3.7; 9.1.3.7; 10.1.3.7; 11.1.3.7; 12.1.3.7; 13.1.3.6;
	ARMADURA EM AÇO CA-50 OU SIMILAR/EQUIVALENTE
	KG


d. Deverá apresentar DECLARAÇÃO timbrada de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado na forma da letra “c”, acompanhada de declaração de anuência do profissional aceitando fazer parte da equipe técnica (ANEXO IX);

e. Relação de equipe técnica especializada e disponível para a realização do objeto desta licitação que se responsabilizarão pelos trabalhos;
f. Relação detalhada e declaração de disponibilidade dos equipamentos que serão utilizados na obra objeto desta contratação;
g. Os profissionais indicados pelo licitante na forma das letras “c” e ‘e”, deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, e será admitida a sua substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.

h. Atestado de vistoria técnica emitido pela Prefeitura.

h.1. Caso a empresa não realize a vistoria técnica deverá apresentar DECLARAÇÃO do responsável técnico da empresa de que possui pleno conhecimento da natureza e do escopo dos serviços, das condições de infraestrutura, que possam afetar sua execução e dos materiais necessários para que sejam utilizados durante a execução dos serviços.

§1° Para o consórcio, admite-se, para efeito de habilitação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado.
10.5.6. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

a) DECLARAÇÃO de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021);

b) DECLARAÇÃO de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; (Anexo VIII deste Edital);
c) DECLARAÇÃO de que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; (Anexo VIII deste Edital);
d) DECLARAÇÃO de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas; (Anexo VIII deste Edital);
e) DECLARAÇÃO do licitante, que inexiste quaisquer fatos impeditivos de sua habilitação e que a mesma não foi declarada inidônea por Ato do Poder Público Municipal, Estadual e/ou Federal, ou que esteja temporariamente impedida de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública ou quaisquer de seus órgãos descentralizados, na forma do inciso III e IV do art. 156 da Lei 14.133/2021 (Anexo VIII deste Edital);

f) DECLARAÇÃO do licitante, que se encontra enquadra como microempresa, nos termos da Lei complementar nº 123/2006 e suas alterações (Anexo VIII deste Edital);
g) Comprovação, no caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, através de apresentação de Certidão expedida pela Junta Comercial de seu domicílio ou por registro em Cartório competente, de que a licitante está enquadrada nesse regime nos termos da Lei Complementar nº 123/06 alterada pela Lei 147/14.

§ 1º Em caso de ocorrência de fato superveniente impeditivo da habilitação a Licitante fica obrigada a comunicar a Administração Pública do Município de Arujá;
10.5.7. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

a) Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, em cópia simples desde que acompanhados dos originais para que sejam autenticados por servidor da administração ou publicação em órgão da Imprensa Oficial;

b) Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões; 

c) Na hipótese de não constar prazo de validade das certidões apresentadas, esta PREFEITURA aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas;

d) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

d1) Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os estabelecimentos; 

e) O Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação ou a Equipe de Apoio diligenciará efetuando consulta direta na internet nos sites dos órgãos expedidores para verificar a veracidade dos documentos obtidos por meio eletrônico. 

f) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

g) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
h) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na lei e no edital, procedendo-se a convocação dos licitantes para, na ordem de classificação, assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente nas condições propostas pelo licitante vencedor;
i) Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo nas hipóteses previstas no art. 64 da Lei Federal nº 14.133/2021;
j) Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital, Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação considerará o licitante inabilitado.

k) Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será habilitado e declarado vencedor do certame.

11. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

11.1. O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte, às microempresas e às cooperativas de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, deverá seguir o procedimento descrito a seguir:

11.1.1. Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do encaminhamento da proposta eletrônica de preços, a sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte.

11.1.1.1. O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o direito ao tratamento diferenciado.

11.1.2. Ao final da sessão pública de disputa de lances, o sistema eletrônico detectará automaticamente as situações de empate a que se referem os §§ 1o e 2o do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.

11.1.2.1. Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada, quando esta for proposta de licitante não enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte.

11.1.2.2. Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada possuir a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso, o Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação convocará a arrematante a apresentar os documentos de habilitação, na forma estabelecida neste edital.

11.1.3. Caso ocorra a situação de empate descrita no item 11.1.2.1, o Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação convocará o representante da empresa de pequeno porte ou da microempresa mais bem classificada, imediatamente e por meio do sistema eletrônico, a ofertar lance inferior ao menor lance registrado para o lote no prazo de cinco minutos.

11.1.3.1. Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor registrado no prazo acima indicado, as demais microempresas ou empresas de pequeno porte que porventura possuam lances ou propostas na situação do item 11.1.2.1 deverão ser convocadas, na ordem de classificação, a ofertar lances inferiores à menor proposta.

11.1.3.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte que primeiro apresentar lance inferior ao menor lance ofertado na sessão de disputa será considerada arrematante pelo Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação, que encerrará a disputa do lote na sala virtual, e que deverá apresentar a documentação de habilitação e da proposta de preços, conforme estabelecido no edital.

11.1.3.3. O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante produz a preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento inadequado, antes do início do prazo específico ou após o seu término serão considerados inválidos.

11.1.4. Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte, seja desclassificada pelo Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação, por desatendimento ao edital, essa proposta não é mais considerada como parâmetro para o efeito do empate de que trata esta cláusula.

11.1.4.1. Para o efeito do empate, no caso da desclassificação de que trata o item anterior, a melhor proposta passa a ser a da próxima licitante não enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, observado o previsto no item 11.1.2.2.
11.1.4.2. No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a microempresa ou empresa de pequeno porte, o Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação o fará através do “chat de mensagens”.

11.1.4.3. A partir da convocação de que trata o item 11.1.4.2, a microempresa, empresa de pequeno porte, terá 30 (trinta) minutos para oferecer proposta inferior à então mais bem classificada, através do “chat de mensagens”, sob pena de preclusão de seu direito.

11.1.4.4. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte exercite o seu direito de apresentar proposta inferior a mais bem classificada, terá, a partir da apresentação desta no “chat de mensagens”, conforme estabelece este edital para encaminhar a documentação de habilitação e proposta de preços, 

11.1.5. O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas obedecerá aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as particularidades de cada pessoa jurídica.

11.1.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às microempresas ou empresas de pequeno porte um prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, contados a partir da notificação da irregularidade pelo Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação. O prazo de 05 (cinco) dias úteis poderá ser prorrogado por igual período se houver manifestação expressa do interessado antes do término do prazo inicial. 

11.1.7. As disposições a que se refere os arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não são aplicadas:

11.1.7.1. No caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

11.1.7.2. No caso de contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;
11.1.7.3. A obtenção de benefícios a que se refere os arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. 
11.1.7.4. Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será considerado o valor anual do contrato na aplicação dos limites previstos nos subitens 11.1.7.1, 11.1.7.2, e 11.1.7.3.
12. DOS RECURSOS

12.1. Proferida a decisão que declarar o vencedor, o Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação informará aos licitantes, por meio de mensagem lançada no sistema, que poderão interpor recurso, imediatamente, sob pena de preclusão, por meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo próprio disponibilizado no sistema www.novobbmnet.com.br.
12.2. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos exclusivamente por meio eletrônico, no sítio, www.novobbmnet.com.br opção RECURSO, e a apresentação de documentos relativos às peças antes indicadas, se houver, será efetuada através do e-mail pma.licitacoes@aruja.sp.gov.br, aos cuidados do Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação responsável pelo certame, observados os prazos de 03 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de (art. 165, I da Lei nº 14.133/2021): 
12.2.1. Julgamento das propostas; 
12.2.2.  Ato de habilitação ou inabilitação de licitante; 
12.2.3 Anulação ou revogação da licitação; 
12.2.4. Extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administração.

12.3. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos;

12.4. A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.

12.5. O recurso contra decisão do Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
12.6. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório.
12.7. O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes. 
12.8. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.
13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA
13.1. Na forma do art. 71, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021, encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:

13.1.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

13.1.2. Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;

13.1.3. Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;

13.1.4. Adjudicar o objeto e homologar a licitação;
13.2.  Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa;
13.3.  O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado;
13.4.  Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados;
13.5. A anulação do processo licitatório induz à da ata de registro de preços e do contrato;
13.6. Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do processo licitatório.
14. DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO 
14.1. Nos termos do art. 140, da Lei Federal nº 14.133/2021 c/c art. 61, incisos I e II, alíneas “aa” e “bb”, da Lei Municipal nº 3.570/2023, o objeto será recebido.

14.1.1. Em se tratando de OBRAS E SERVIÇOS (INCLUSIVE DE ENGENHARIA):

a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado de término da execução;
b) definitivamente, após prazo de observação ou vistoria, que não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no ato convocatório ou no contrato;

14.2. Se tratando de COMPRAS:
a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

b) definitivamente, para efeito de verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita do contratado
§ 1º O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

§ 2º O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

§ 3º Os ensaios, os testes e as demais provas para aferição da boa execução do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrão por conta do contratado.

14.3. Os serviços serão recebidos provisoriamente pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022).

14.4. O fiscal técnico e fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022).

14.5. O fiscal técnico e administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022).
14.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

14.7. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021).
14.8. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

14.9. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

14.10. O Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los a comissão designada para recebimento definitivo.

14.11. Os serviços serão recebidos definitivamente por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

14.12. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas.

14.13. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

14.14. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

14.15. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

15. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES
15.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 

15.1.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato;

15.1.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

15.1.3. Dar causa à inexecução total do contrato;
15.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

15.1.5. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

15.1.5.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 

15.1.5.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 

15.1.5.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva ou deixar de apresentar amostra;

15.1.5.4. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital; 

15.1.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

15.1.6.1. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

15.1.6.2. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

15.1.7. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação; 

15.1.8. Fraudar a licitação;

15.1.9. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

15.1.10. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 

15.1.11. Induzir deliberadamente a erro no julgamento; 

15.1.12. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada; 

15.1.13. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

15.1.14. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

15.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

(a) advertência; 

(b) multa;

(c) impedimento de licitar e contratar; e

(d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

15.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

15.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;

15.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

15.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

15.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

15.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

15.4. Para as infrações previstas nos itens 15.1.1 a 15.1.14, a multa será de 0,5% a 30% do valor do contrato licitado.

15.4.1. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial. 

15.4.3. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista:

15.4.3.1. Moratória de no mínimo 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do contrato, limitado a 6% da parcela inadimplida, calculado proporcionalmente por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias, respeitado o valor mínimo legal; 

15.4.3.2. Moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso sobre o valor total do contrato, até o máximo de 6% (seis por cento) pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia;

15.4.3.2.1. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021;

15.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

15.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

15.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 15.1.2 a 15.1.6.2, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;

15.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 15.1.7 a 15.1.14, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 15.1.2 a 15.1.6.2 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

15.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ata de registro de preços ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante. 

15.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

15.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

15.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

15.12.1. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

15.13. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

16.  DA CONTRATAÇÃO

16.1. A proponente vencedora será notificada, se necessário, para em 5 dias úteis, prorrogáveis por igual período uma única vez, mediante requerimento expresso da adjudicatária e somente após o deferimento pela autoridade interessada no objeto licitado, assinar o instrumento contratual, contados do recebimento da notificação, expedida pelo Departamento de Administração, ocasião em que deverá tomar as seguintes providências:

16.1.1. Se, por ocasião da formalização do contrato, a documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista estiver com os prazos de validade vencidos, esta Prefeitura verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada;

a) Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a adjudicatária será notificada para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, comprovar a situação de regularidade mediante a apresentação da respectiva documentação, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.
16.1.2. Esta prefeitura exigirá da contratada garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que deverá ser efetivada em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato;

16.1.3. A garantia poderá ser prestada por uma das seguintes modalidades:

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

b) Seguro-garantia, na forma da legislação aplicável;

c) Fiança bancária;

d) Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total (incluído pela Lei nº 14.770, de 2023).

16.1.4. A fiança bancária deverá conter:

a) Prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato;

b) Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento que for devido, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;

c) Renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827 e 838 do Código Civil Brasileiro;

d) Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado.

16.1.5. Se efetuada por meio de caução em dinheiro, esta deverá ser recolhida junto às agências do Banco do Brasil, agência 1476-1, conta 6014-3, com fornecimento de comprovante do recolhimento;

16.1.6. A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a celebração do contrato, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando o adjudicatário às penalidades legalmente estabelecidas.

16.2. Nos termos do § 2º do artigo 90 da Lei 14.133/21, poderá a Administração, quando o convocado se recusar a assinar o contrato, no prazo estabelecido no item anterior, convocar as proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou então revogar a licitação, independentemente da cominação estabelecida pelo § 5º da legislação citada.

16.3. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

17. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO
17.1. Os pagamentos serão feitos à contratada após a análise e aprovação da Fiscalização da Secretaria Municipal de Obras, onde será solicitada a Nota Fiscal no valor aprovado da medição e o pagamento será realizado no 10º (décimo) dia contados da data mencionada no Laudo de Vistoria de Obras/Serviços expedido pela autoridade competente, ficando a liberação do pagamento condicionada à regularidade do fornecedor, mediante consulta prévia quanto a regularidade do INSS e FGTS; 

17.2. O pagamento será sob a forma de medição de campo, segundo as unidades padrões estabelecidos na Planilha de Quantidades e Preços, quando a Contratada deverá apresentar à Prefeitura Municipal de Arujá, através de requerimento solicitando aprovação e pagamento dos serviços executados, juntamente com Memória de Cálculo, Relatório Fotográfico e a Planilha de Quantidades e Preços. 

17.3. A Prefeitura Municipal de Arujá pagará a Nota Fiscal – Fatura somente à empresa licitante vencedora mediante depósito direto em conta bancária. 

17.4. Caso a Nota Fiscal – Fatura seja devolvida pela Prefeitura Municipal de Arujá por estar inexata, será contado novo prazo para o pagamento a partir da data de sua reapresentação, na forma prevista no subitem 17.1. 
17.5. Quando da realização do pagamento, a Unidade Contratante poderá descontar dos pagamentos os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas à Contratada pelo descumprimento de obrigações estabelecidas neste Edital, seus anexos ou no termo de contrato, bem como tributos incidentes sobre o objeto contratado, respeitados o devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

17.6. A Unidade Contratante poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos determinada por lei, ainda que não haja indicação de retenção na nota fiscal apresentada ou que se refira a retenções não realizadas em meses anteriores. 

17.7. A Unidade Contratante deverá primeiramente descontar da garantia contratual prestada, caso exigida, ou dos pagamentos devidos à Contratada se insuficiente, o valor correspondente ao prejuízo apurado e eventuais sanções pecuniárias, segundo se extrai do art. 162 da Lei Federal nº 14.133/21, isso após regular processo administrativo. 

17.8. A Contratada apresentará, quando exigido pelo Unidade Contratante, os comprovantes de pagamento dos salários e de quitação das obrigações trabalhistas (inclusive as previstas em Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho) e previdenciárias relativas aos empregados da Contratada que atuem ou tenham atuado na prestação de serviços objeto deste contrato.

Parágrafo Único: Havendo atraso nos pagamentos, sobre o valor devido incidirá correção monetária nos termos do artigo 74 da Lei Estadual nº 6.544/89, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados pro rata tempore, em relação ao atraso verificado.

17.9. A despesa prevista para a execução desta contratação correrá pela seguinte classificação orçamentária: 

02.04.00.02.04.01.12.361.2029 – PROGRAMAS FNDE – EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (FEDERAL);
02.04.00.02.04.01.12.361.1002 – EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE (PRÓPRIO);

18. DO PRAZO DA EXECUÇÃO DA OBRA 

18.1. O prazo para a entrega da obra deverá ser observado no Cronograma Físico-Financeiro, em até 08 (oito) meses, a contar da data mencionada na Ordem de Serviço emitida pela Secretaria Municipal de Obras, que será responsável pela fiscalização e acompanhamento dos serviços. 
18.2. A fiscalização da obra será realizada por Técnicos habilitados no CREA ou CAU da Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Arujá, sendo que qualquer anormalidade verificada na execução deverá ser comunicada por escrito ao licitante vencedor, que responderá no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
19. DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO E DO REAJUSTE

19.1. Os preços são fixos e no prazo de um ano contado da data orçamento estimado em XX/XX/XXXX.

19.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice Nacional de Custo de Construção - INCC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

19.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

19.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

19.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

19.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

19.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

19.8. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, que desequilibram excessivamente a relação, retardadores ou impeditivos da execução dos ajustados ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato de príncipe, configurando álea econômica extraordinária ou extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa CONTRATADA e a retribuição da CONTRATANTE para a justa remuneração dos serviços, poderá ser revisada, objetivando a manutenção ou restaurar o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato.
19.9. A decisão sobre os pedidos de repactuação de preços e/ou reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será concluída no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.
19.10. O reajuste será realizado por apostilamento.

20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1. Qualquer pedido de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos deverão ser encaminhados à Prefeitura Municipal de Arujá para o endereço eletrônico www.novobbmnet.com.br até 03 dias úteis antes da data fixada para o recebimento de propostas. 

20.2.  Os esclarecimentos serão disponibilizados no endereço eletrônico acima mencionado.

20.3. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas (Art. 164, Lei Federal 14.133/2021), qualquer pessoa poderá impugnar os termos deste Edital perante a Prefeitura, manifestando o seu interesse em campo específico do endereço eletrônico www.novobbmnet.com.br (o interessado não deve estar logado no portal) e, encaminhando as razões da impugnação por meio do e-mail ao Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação, cadastrado na página eletrônica da BBMNET – Licitações Públicas;

20.4. Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração, o interessado que não o fizer até o terceiro dia útil que anteceder a data fixada para recebimento das propostas.

20.5. Eventuais retificações do Edital serão disponibilizadas no sítio da www.novobbmnet.com.br. 

20.6. A entrega da proposta sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas.

20.7. Todas as respostas do Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação às impugnações e recursos, porventura interpostos, estarão à disposição dos interessados no próprio Site.

20.8. A participação da licitante na presente licitação implica na sua concordância a todas as condições e termos estabelecidos neste Edital e anexos;

20.9. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da sua participação nesta licitação tais como a elaboração e encaminhamento de suas propostas e dos documentos exigidos neste Edital;
20.10. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos;

20.11. Ao final da sessão o sistema eletrônico divulgará ata circunstanciada, na qual haverá a indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública da concorrência;

20.12. É de responsabilidade da licitante o acompanhamento do processo no endereço eletrônico;  

20.13. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

20.14. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e será motivada pelo Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação, nos autos do processo de licitação;

20.15. É facultada ao Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência com a suspensão do certame, se for o caso, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, sendo vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública;
20.16. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

20.17. Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pelo(a) Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação.
21. DO FORO

21.1. Fica eleito o foro da cidade de Arujá para dirimir qualquer controvérsia oriunda da presente licitação que não puder ser resolvida de comum acordo entre as partes.

Telefone: (11) 4652-7600 ramal 7609 – (11) 4652-7609 - E-mail: pma.licitacoes@aruja.sp.gov.br
Prefeitura Municipal de Arujá, 16 de junho de 2026.
ALDO BOTANA MENEZES
Secretário Municipal de Educação
VICENTE NASSER DO PRADO
Secretário Municipal de Obras
ANEXO I – ANTEPROJETO, PROJETO BÁSICO OU PROJETO EXECUTIVO (SE HOUVER)
PROCESSO Nº 333.028/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SANITÁRIOS PNE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ARUJÁ-SP
· O ANTEPROJETO, PROJETO BÁSICO OU PROJETO EXECUTIVO, caso haja, pode ser acessado por intermédio do seguinte link: HTTPS://WWW.PREFEITURADEARUJA.SP.GOV.BR/CTI/ATOS/ 

ANEXO II – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR / E.T.P

PROCESSO Nº 333.028/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SANITÁRIOS PNE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ARUJÁ-SP
· O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (E.T.P) pode ser acessado por intermédio do seguinte link: HTTPS://WWW.PREFEITURADEARUJA.SP.GOV.BR/CTI/ATOS/ 
ANEXO III – TERMO DE REFERÊNCIA/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
PROCESSO Nº 333.028/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SANITÁRIOS PNE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ARUJÁ-SP
1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Contratação de empresa especializada para execução de rampas de acessibilidade e sanitários PNE nas unidades escolares de Arujá, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	QUANT.
	UN
	VALOR 

UNIT. R$
	VALOR
TOTAL R$

	01
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SANITÁRIOS PNE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ARUJÁ
	1,00
	UN
	1.399.666,46
	1.399.666,46


1.2.
O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3.
O prazo de vigência da contratação é de 8 (oito) meses, de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro estabelecido, contados da assinatura da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado desde que devidamente justificado e aceito pela fiscalização, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1.
A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1.
A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar.
4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade 

4.1.
Devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:
4.1.1.
Cumprir as diretrizes e procedimentos para a gestão de resíduos da construção civil, estabelecidos na Lei nº 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 3º e 10º da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA e Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19 de janeiro de 2010;

4.1.2.
Ter responsabilidade ambiental com os materiais e equipamentos a serem fornecidos, quando a Contratada deverá considerar sua composição, características ou componentes sustentáveis, atendendo dessa forma o disposto na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1/2010;

4.1.3.
Cumprir com os critérios ambientais estabelecidos em normas, no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis disponibilizados pela AGU e na Instrução Normativa nº 01/2010 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que dispõe sobre critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;

4.1.4.
Cumprir com o estabelecido no art. 45 da Lei nº 14.133/2021.

Subcontratação 

4.2.
Não é admitida a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas no edital e no contrato.    
5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de execução

5.1.
A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

5.1.1. Início da execução do objeto: Após a emissão da ordem de serviço;
5.1.2. O prazo de execução dos serviços é de 8 (oito) meses, de acordo com o Cronograma físico-financeiro, contados da assinatura da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado desde que devidamente justificado e aceito pelos fiscais e/ou gestor do contrato.

5.1.3. A contratada deverá seguir integralmente a documentação técnica (planilha orçamentária, memorial descritivo, especificações técnicas e projetos). Fica estabelecido que em caso de divergência entre os projetos e as medidas “in loco”, deverão prevalecer sempre as últimas.
Local da prestação dos serviços 

5.2. Os serviços serão prestados nos seguintes endereços: 

· EMEIA Profª Rosana Sanches: R. Deolinda Rosa dos Santos, 115, Pq. Rodrigo Barreto;

· EMEIA Profª Cibele Motta de Araújo Silva: Av. Nossa Senhora Aparecida, 255, Jordanópolis;

· EMEIA Profº Celso Barroso: R. Serra de Pacatuba, 80, Mirante do Arujá;

· EM Marisa Aparecida Pendeza: R. Fenacita, 460, Jd. Fazenda Rincão;

· EM Milton Barbosa: Av. Vicente Matheus, 1150, Pedreira;

· CMEI Márcia Poli: R. Serra do Baturité, 100, Mirante do Arujá;

· CMEI Dona Avelina Dalila Leopoldina Almeida: R. São Paulo, 615, Jardim Real;

· EM Isabela Pavani Castilho Cruz: Av. Antimonio, 575, Copaco;

· EM Dona Maria de Lourdes Ferreira: R. Aga, 25, Vila Arujá;

· EM Recanto Primavera: R. das Carambolas, 25, Recanto Primavera

· EM Bairro do Retiro: R. Angélica Cotrim, 08, Retiro;

· EM. Profª Amanda Miranda Barros: Av. Dutra, 360, Jardim Emília;

· EMEIA Joel da Costa: R. Licínio Rodrigues Paiva, 14, Arujamérica.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2.
Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3.
As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
6.4.
O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5.
Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1.
A Contratada deverá assumir integral responsabilidade pela perfeita entrega e instalação dos itens contratados, utilizando seus próprios recursos humanos e materiais, bem como:
7.1.1. Responder por todas as obrigações previdenciárias, seguro, acidente de trabalho e outras impostas pela legislação trabalhista, cível e outras, resultante da execução do objeto contratado;
7.1.2. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais, bem como pela indenização a terceiros que porventura sofram prejuízos decorrentes de atos da própria Contratada, de empregados ou prepostos seus, praticados durante a execução do contrato;
7.1.3. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.1.4. Observar e atender às Normas de Segurança do Trabalho;
7.1.5. Manter no local da obra um canteiro de obras devidamente estruturado para armazenamento dos equipamentos e/ou materiais utilizados no serviço;
7.1.6. Providenciar, sob suas expensas, energia elétrica e água para a execução dos serviços;
7.1.7. Manter no canteiro de serviços, o Diário de Ocorrências atualizado, destinado a registrar todas as visitas que se verificarem, bem como as ordens e providências determinadas pela Fiscalização e demais registros obrigatórios;
7.1.8. A Contratada obriga-se a dispensar dentro de 24 (vinte quatro) horas os funcionários cuja permanência nos serviços for julgada inconveniente pela SECRETARIA DE OBRAS/ESPORTES, por razões devidamente justificadas;
7.1.9. Refazer os serviços irregulares, no(s) prazo(s) indicados pela Fiscalização, a contar do recebimento de ofício da mesma, sob pena do não pagamento dos mesmos enquanto persistir a irregularidade detectada, e persistindo, sofrerá as sanções previstas no contrato;
7.1.10. Submeter-se a todos os regulamentos municipais em vigor;
7.1.11. Executar as obras rigorosamente de acordo com normas, especificações, projetos e demais elementos técnicos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Arujá;
7.1.12. Poderá a Contratada, para executar os serviços que são objetos dessas especificações, sugerir à Prefeitura Municipal de Arujá, os turnos de trabalho que julgar necessários;
7.1.13. A contratada é a única responsável pela sinalização durante a execução dos serviços, devendo empregar sinalização adequada, e de acordo com a legislação vigente;
7.1.14. A contratada deverá colocar placas alusivas às obras e aos serviços, em até 05 (cinco) dias, não podendo iniciar a obra sem essa providência, sendo que o modelo da placa deverá ser aprovado pelo Secretário Municipal de Obras;
7.1.15. A contratada deverá apresentar mensalmente o relatório fotográfico dos serviços. Os relatórios deverão ser apresentados em formato A4, competindo à contratada avaliar a quantidade de fotos necessárias, de modo que fique documentado o desenvolvimento dos serviços, desde a época preliminar ao início da execução até a conclusão dos mesmos;
7.1.16. No ato da assinatura do contrato, o Contratado deverá indicar o Responsável Técnico pela obra, acompanhado da ART devidamente recolhida, bem como providenciar o registro deste contrato segundo exigência da legislação vigente, ficando responsável por eventuais ônus que causar à Contratante, caso descumpra essa obrigação;

7.1.17. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado;
7.1.18. A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto para representá-la com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;
7.1.19. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.
7.1.20. Todo material fornecido pela Contratada deverá obedecer às especificações do projeto, documentos técnicos e normas vigentes;
7.1.21. Deverá ser substituído todo material considerado em desacordo com as especificações fornecidas, sem ônus para a Contratante;
7.1.22. A Fiscalização examinará todos os materiais recebidos nos locais dos serviços antes de sua utilização podendo impugnar o emprego daqueles que, a seu juízo, forem julgados inadequados. A fim de evitar prejuízos futuros, a contratada deverá apresentar as amostras dos mesmos antes de sua aquisição.

7.1.23. A Prefeitura Municipal de Arujá poderá exigir a substituição de qualquer empregado da contratada, no interesse dos serviços, a qual deverá ser processada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;
7.1.24. Constituirá ônus exclusivo da Contratada, o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da execução do objeto deste contrato, como encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, nos termos do art. 121 da Lei Federal n° 14.133/21;
7.1.25. A Contratada apresentará, quando exigido pela Unidade Contratante, os comprovantes de pagamento dos salários e de quitação das obrigações trabalhistas (inclusive as previstas em Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho) e previdenciárias relativas aos empregados da Contratada que atuem ou tenham atuado na prestação de serviços objeto deste contrato.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Fiscalização

8.1.
A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput);

8.2.
A fiscalização não reduzirá a responsabilidade da Contratada em eventual falta que venha a cometer, mesmo que não indicada pela fiscalização do Contratante.

Fiscalização Técnica e Administrativa

8.3.
O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

8.4.
O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

8.5.
Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III); 

8.6.
O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);

8.7.
No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V);

8.8.
O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

8.9.
O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

8.10.
Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato 

8.11.
O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

8.12.
O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II). 

8.13.
O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III). 

8.14.
O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico e administrativo quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII). 

8.15.
O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X). 

8.16.
O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI). 

8.17.
O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

Pagamentos

8.18.
Efetuar o pagamento de acordo com o previsto no termo de referência. 

9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

9.1. Trata-se de serviço comum de engenharia a ser contratado mediante licitação, na modalidade Concorrência, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos art. 6, inciso XXXVIII, art. 17, § 2º, e art. 34, todos da Lei nº 14.133/2021

Regime de execução 

9.2. O regime de execução do contrato será empreitada por preço unitário.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1.
O custo estimado da contratação é de R$ 1.399.666,46 (um milhão, trezentos e noventa e nove, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos), conforme custos unitários apostos em PQPU – Planilha de Quantitativos e Preços Unitários.

11. RESPONSÁVEL PELO CONTRATO

11.1.
Contratante: Secretário Municipal de Educação.

11.2.
Fiscais Técnico e Administrativo: Servidores a serem designados pela Secretaria Municipal de Obras e Secretaria Municipal de Educação.

11.3.
Gestores do Contrato: Secretário Municipal de Obras e Secretário Municipal de Educação.

12. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS/ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1.
O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária indicada.
12.2. Em atendimento ao disposto no art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, informamos que há estimativa de impacto Orçamentário e Financeiro, o processo encontra-se em compatibilidade e adequado com a nossa Legislação Municipal, em especial com o PPA – Plano Plurianual, com a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e por fim, com a LOA – Lei Orçamentária Anual, e assim sendo, existe previsão dos recursos orçamentários, para assegurar o pagamento das despesas relacionadas ao objeto indicado acima, consoante da disponibilidade de dotação orçamentária para a tal finalidade. As despesas constantes do objeto supramencionado, correrão à conta da dotação orçamentária própria, constante da Lei Orçamentária Anual, para exercício financeiro de 2026, conforme constante na reserva orçamentária expedida pela Secretaria de Finanças, cuja a mesma se encontra anexa no presente processo administrativo.

13. DA PREVISÃO NO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO (PAC)

13.1. A contratação pretendida, encontra-se prevista no Plano Anual de Contratação do presente exercício, em atendimento ao que dispões a legislação vigente, em especial o Decreto Municipal nº 8.376 de 29 de dezembro de 2023

MEMORIAL DESCRITIVO

INTRODUÇÃO


Memorial Descritivo para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RAMPAS DEACESSIBILIDADE E SANITARIOS PNE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ARUJÁ.

Serão exigidas, na execução dos serviços, assim como na aquisição dos materiais, as normas aprovadas ou recomendadas e as especificações ou métodos de ensaio, de acordo com os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

A construção deverá ser executada rigorosamente de acordo com o Projeto Básico, observando integralmente todas as leis, normas técnicas e regulamentações vigentes aplicáveis à execução de obras públicas. Em caso de divergência entre as especificações e os projetos, prevalecerão as especificações.

Qualquer modificação introduzida nos projetos executivos, detalhes ou especificações aprovadas, inclusive acréscimo, só serão permitidas com a autorização prévia da fiscalização, de comum acordo com os que detêm a autoria do projeto.

Este documento serve como referência técnica para orientar a execução da obra, garantindo que os serviços sejam realizados com qualidade, segurança e em conformidade com o projeto básico e os demais documentos do processo de contratação.

1.0 EMEIA PROFª ROSANA SANCHES

Será realizada a locação de um container do tipo depósito com área mínima de treze metros quadrados e oitenta decímetros quadrados, destinado ao armazenamento seguro de materiais e ferramentas durante a execução da obra. Será disponibilizado um banheiro químico modelo padrão, atendendo a todas as exigências da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), com manutenção periódica para garantir condições sanitárias adequadas. Também será instalada uma placa de obra confeccionada em chapa de aço galvanizado, contendo as informações obrigatórias da obra. Para isolamento da área, será colocado um tapume fixo para fechamento perimetral, com portão de acesso, garantindo segurança e controle de entrada. A obra contará ainda com a locação de toda a infraestrutura necessária para a execução da construção.

Na etapa de demolição e remoção, será executada a demolição mecanizada de estruturas em concreto armado, utilizando equipamentos apropriados. Será realizado o apicoamento manual de pisos, paredes ou tetos para remoção de revestimentos. Os entulhos gerados serão removidos com separação dos materiais e utilização de caçambas metálicas para transporte de resíduos como terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal. Também será feita a carga manual e remoção de terra com transporte até um quilômetro, e transporte adicional por caminhão basculante para distâncias superiores. Os resíduos serão destinados adequadamente, conforme legislação. Após essa etapa, será realizada a limpeza geral da obra para organização do canteiro.

As fundações serão executadas com estacas do tipo broca de concreto, com diâmetro de vinte e cinco centímetros, escavadas manualmente com trado concha, conforme projeto estrutural. Será feita a escavação manual de valas com profundidade igual ou inferior a um metro e cinquenta centímetros, garantindo a conformidade com os níveis definidos. O corte e carregamento do material escavado para bota-fora será realizado, com transporte até a distância máxima de um quilômetro. O arrasamento das estacas será executado para nivelamento conforme cota de projeto. Para a moldagem do concreto, serão confeccionadas formas comuns com tábuas de madeira pinus. Será aplicado lastro de brita compactado, conforme especificação do projeto estrutural. As armaduras serão executadas com aço do tipo CA-50 e CA-60, conforme dimensionamento. O concreto utilizado terá resistência característica de 25MPa, preparado e misturado na própria obra. Para proteção das fundações, será aplicada pintura com tinta betuminosa impermeabilizante em duas demãos.

A superestrutura será composta por alvenaria estrutural executada com blocos de concreto com dezenove centímetros de largura, classe B, seguindo as normas técnicas. As cintas de amarração serão moldadas no local, utilizando blocos tipo canaleta, com espessura de dezenove centímetros.

A pavimentação será executada com passeio de concreto com resistência de15 MPa, incluindo a preparação da base e aplicação de lastro de brita devidamente compactado. Também serão executados pisos e calçadas com concreto moldado no local, acabamento convencional, espessura mínima de oito centímetros, armado conforme especificações de projeto.

Os serviços complementares incluem o reaterro das valas com apiloamento para garantir compactação e estabilidade do solo.

Nos revestimentos, será aplicado chapisco, seguido do emboço comum e do reboco externo com argamassa pré-fabricada. Para o acabamento final, será utilizada tinta acrílica aplicada sobre concreto ou reboco, sem massa corrida, garantindo durabilidade e resistência às intempéries.

Por fim, após a conclusão de todos os serviços, será realizada a remoção completa de entulhos e resíduos, com destinação correta e uma limpeza geral da obra, garantindo a organização e liberação do espaço para utilização.

2.0 EMEIA PROF.ª CIBELE MOTTA DE ARAÚJO SILVA

Será realizada a locação de um container do tipo depósito com área mínima de treze metros quadrados e oitenta decímetros quadrados, destinado ao armazenamento seguro de materiais e ferramentas durante a execução da obra. Será disponibilizado um banheiro químico modelo padrão, atendendo a todas as exigências da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), com manutenção periódica para garantir condições sanitárias adequadas. Também será instalada uma placa de obra confeccionada em chapa de aço galvanizado, contendo as informações obrigatórias da obra. Para isolamento da área, será colocado um tapume fixo para fechamento perimetral, com portão de acesso, garantindo segurança e controle de entrada. A obra contará ainda com a locação de toda a infraestrutura necessária para a execução da construção.

As demolições compreenderão a demolição mecanizada de elementos de concreto armado, utilizando rompedores e equipamentos adequados, com proteção das áreas adjacentes e sinalização conforme as Normas Regulamentadoras aplicáveis; será feito o apicoamento manual de pisos, paredes ou tetos quando necessário para remoções e regularizações; os resíduos serão segregados na fonte, acondicionados e removidos em caçambas metálicas apropriadas, com carga manual e transporte de material de bota-fora até a distância de um quilômetro e, quando superior, por meio de caminhão basculante, com comprovação de taxa de destinação em aterro licenciado para a fração solo/terra; ao término, proceder-se-á à limpeza geral do canteiro.

As fundações e o movimento de terra incluirão a execução de estacas do tipo broca em concreto, com diâmetro de vinte e cinco centímetros, obtidas por escavação manual com trado concha, conforme projeto; serão executadas escavações manuais com profundidade igual ou inferior a um metro e cinquenta centímetros, com taludes estáveis e escoramentos quando exigidos; o material excedente terá corte e carregamento para bota-fora com transporte até um quilômetro; as cabeças das estacas serão regularizadas por arrasamento até a cota de projeto; as formas serão confeccionadas com tábuas de madeira de pinus ou, quando especificado, com chapas de madeira compensada resinada; será aplicado lastro de brita compactado nas bases indicadas; a armadura será montada com aços CA-50 e CA-60 conforme detalhamento estrutural, cobrimentos e amarrações adequadas; o concreto, com resistência característica à compressão de 25 MPa, será batido e adensado em obra, com cura úmida mínima recomendada; as superfícies sujeitas à umidade receberão pintura betuminosa aplicada em duas demãos como proteção complementar do sistema impermeável.

A alvenaria estrutural será executada com blocos de concreto de dezenove centímetros, classe B, com prumo, nível e amarrações conforme projeto e NBR aplicáveis, incluindo cintas de amarração moldadas no local com uso de blocos tipo canaleta, espessura de dezenove centímetros; os trechos especificados receberão grauteamento vertical em alvenaria estrutural conforme diretrizes do projeto), com controle de abatimento e preenchimento contínuo. As superfícies definidas em projeto receberão reboco impermeável executado com argamassa de cimento e areia traço um para três, com espessura de vinte milímetros; nas áreas sujeitas a umidade e drenagem será implantado tubo corrugado de polietileno de alta densidade, perfurado, diâmetro de três polegadas, envolto em geotêxtil e envelope drenante, em conformidade com DNIT 093/2006, NBR 15073 e NBR 14692; quando especificado, será aplicado geocomposto drenante formado por núcleo tridimensional flexível de filamentos de polipropileno associado a geotêxteis não-tecidos em ambas as faces, garantindo a coleta e condução de percolados; serão instaladas caixas de areia para águas pluviais, dimensões de cinquenta centímetros por cinquenta centímetros, com grelhas e conexões adequadas.

As estruturas moldadas in loco compreenderão, além de vigas e elementos correntes, a escada em concreto armado com um lance e laje em cascata, em concreto de 25MPa, fôrmas em chapa de madeira compensada resinada, armação conforme projeto, cobrimentos mínimos e cura adequada; superfícies e arestas serão acabadas de acordo com o nível de exposição definido em projeto.

Para passeios e pisos, será executado passeio em concreto de quinze megapascais, incluindo preparo da caixa e lastro de brita compactado; os pisos ou calçadas em concreto serão moldados em obra, com acabamento convencional, espessura mínima de oito centímetros, com armadura conforme detalhamento e juntas de controle/isolamento conforme orientação técnica; serão respeitados declividades e caimentos para o perfeito escoamento das águas.

Os serviços de aterro e recomposição contemplam reaterro de valas com material adequado, em camadas sucessivas com apiloamento e compactação compatível com o uso, garantindo estabilidade e nível final conforme projeto.

Os revestimentos receberão, na sequência, chapisco de aderência, emboço comum para prumo e planeza, e reboco externo com argamassa pré-fabricada onde indicado; o acabamento de pintura será executado com tinta acrílica aplicada diretamente sobre concreto ou reboco, sem massa corrida, observando preparação de base, selador quando necessário e número de demãos para cobertura integral.

Os elementos de segurança e acessibilidade incluirão guarda-corpo metálico tipo CO-quarenta e três, em aço galvanizado com gradil de fechamento, altura de cento e dez centímetros, com pintura esmalte de proteção; corrimão duplo em aço inox tipo CO-vinte e sete e corrimão simples em aço inox tipo CO-trinta e um, fornecidos e instalados, com diâmetros, afastamentos, prolongamentos e interrupções conforme as diretrizes de acessibilidade; será implantado piso podotátil de alerta e/ou direcional em ladrilho hidráulico, em conformidade com as dimensões e contrastes especificados.

Todos os serviços serão executados com mão de obra qualificada, observando as Normas Regulamentadoras de Segurança (com destaque para NR-dezoito e NR-trinta e cinco para trabalho em altura) e as normas técnicas brasileiras aplicáveis aos respectivos sistemas (por exemplo: NBR 6122 – projeto e execução de fundações; NBR 14931 – execução de estruturas de concreto; NBR 15961 – alvenaria estrutural de blocos de concreto; NBR 9050 – acessibilidade; NBR 9574/9575 – impermeabilização; e demais normas correlatas), bem como as especificações de projeto, memoriais de cálculo, ARTs e o diário de obra. Ao final, será realizada remoção de entulhos, emissão dos comprovantes de destinação ambientalmente adequada e limpeza geral do canteiro, deixando o local organizado e em condições de uso.

3.0  EMEIA PROFº CELSO BARROSO

Inicialmente, será realizada a locação de container do tipo depósito, com área mínima de treze metros e oitenta centímetros quadrados, destinado ao armazenamento de materiais e equipamentos da obra, proporcionando organização e segurança no canteiro. Complementarmente, será disponibilizado banheiro químico modelo standard, com manutenção regular conforme exigências da CETESB, garantindo condições sanitárias adequadas para todos os trabalhadores. Será instalada também placa de obra confeccionada em chapa de aço galvanizado, para identificação do empreendimento, bem como tapume fixo para fechamento das áreas, com portão de acesso, promovendo segurança e delimitação do canteiro.
Os trabalhos de demolição de edificações incluirão demolição mecanizada de concreto armado, remoção de revestimento cerâmico ou similar, e apicoamento manual de piso, parede ou teto. Todo material proveniente da demolição será cortado, carregado e transportado para bota-fora, inclusive transporte de até um quilômetro de distância. Serão executadas estacas broca de concreto com diâmetro de vinte e cinco centímetros, utilizando escavação manual com trado concha, e escavação manual com profundidade igual ou inferior a um metro e cinquenta centímetros, seguida de arrasamento das estacas conforme projeto estrutural.

A execução estrutural envolverá forma comum de tábuas de pinus, lastro de brita, e utilização de armaduras em aço CA-50 e CA-60, garantindo resistência adequada. O concreto com resistência característica de vinte e cinco megapascais será vertido na obra, obedecendo às normas técnicas vigentes. Para proteção e impermeabilização de argamassas, será aplicada pintura protetora com tinta betuminosa, em duas demãos.

Para execução de áreas externas, será realizado passeio de concreto com resistência característica de quinze megapascais, incluindo preparo de caixa e lastro de brita. O passeio ou calçada será moldado in loco, com acabamento convencional, espessura de oito centímetros e armado, conforme a especificação AF_08/2022. O reaterro de valas será feito com apiloamento adequado, garantindo estabilidade.

O transporte de terra será realizado manualmente para pequenas distâncias, incluindo até um quilômetro, e por caminhão basculante para distâncias superiores, com destinação de resíduos sólidos em aterro licenciado, incluindo solo e materiais diversos como concreto, argamassa ou reboco sem massa corrida.

Para segurança dos pedestres, serão instalados guarda-corpo com gradil de fechamento em aço galvanizado, altura de cento e dez centímetros, com pintura esmaltada, bem como corrimão duplo em aço inox, fornecido e instalado conforme normas de acessibilidade. Será aplicado piso podotátil em ladrilho hidráulico, na função de alerta ou direcional, promovendo acessibilidade e segurança.

A remoção de entulho será feita de forma separada, utilizando caçamba metálica, categorizando os resíduos em terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal. Por fim, será realizada limpeza geral da obra, assegurando organização, higiene e condições seguras de trabalho.

4.0 EM MARISA APARECIDA PENDEZA

Será realizada a locação de container do tipo depósito, com área mínima de treze metros quadrados e oitenta decímetros quadrados, destinado ao armazenamento seguro de materiais e ferramentas durante a execução da obra. Complementarmente, será disponibilizado banheiro químico modelo standard, com manutenção periódica em conformidade com as exigências da CETESB, garantindo condições sanitárias adequadas aos trabalhadores. Para identificação e atendimento às exigências legais, será instalada placa de obra confeccionada em chapa de aço galvanizado em local visível. Não será necessário instalar tapumes, uma vez que a execução da obra será realizada integralmente durante o período de férias escolares, não havendo interferência nas atividades da escola.
As etapas iniciais contemplam demolição mecanizada de estruturas em concreto armado, além do apicoamento manual de pisos, paredes ou tetos, quando necessário. Serão removidos batentes, corrimãos e peças lineares metálicas chumbadas, assim como a retirada de guarda-corpos ou gradis em geral, preservando as condições de segurança durante a execução dos trabalhos.
Para áreas externas, será executado passeio de concreto com resistência característica de quinze megapascais, incluindo preparo da caixa e aplicação de lastro de brita. Complementarmente, será realizada a execução de passeio ou piso de concreto moldado in loco, com acabamento convencional, espessura de oito centímetros, armado, conforme especificação AF_08/2022.

A obra contará com escada em concreto armado moldado in loco, com resistência característica de vinte e cinco megapascais, composta por um lance e laje cascata, utilizando fôrma em chapa de madeira compensada resinada, conforme especificação AF_11/2020. As superfícies de concreto ou reboco, sem aplicação de massa corrida, receberão pintura com tinta acrílica, proporcionando acabamento e proteção adequados.
Serão instalados dispositivos de proteção e acessibilidade, incluindo guarda-corpo com gradil de fechamento em aço galvanizado, altura de cento e dez centímetros, com pintura esmaltada (item CO-43), corrimão duplo em aço inox fornecido e instalado (item CO-27) e corrimão simples em aço inox (item CO-31), assegurando conformidade com as normas vigentes. Adicionalmente, será aplicada pavimentação podotátil em ladrilho hidráulico, nas funções de alerta ou direcional, garantindo acessibilidade aos usuários.
A gestão de resíduos será realizada de forma adequada, com remoção de entulho segregado em caçamba metálica, contemplando materiais como terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal, garantindo destinação correta conforme a legislação ambiental. Por fim, será efetuada a limpeza geral da obra, assegurando organização e segurança no ambiente de trabalho.

5.0 EM MILTON BARBOSA

Inicialmente, será realizada a locação de container tipo depósito, com área mínima de treze metros quadrados e oitenta decímetros quadrados, para armazenamento adequado de materiais e ferramentas, bem como a locação de banheiro químico modelo standard, com manutenção regular, em conformidade com as exigências da CETESB, garantindo condições sanitárias apropriadas no canteiro. Para identificação e atendimento à legislação, será instalada placa de obra confeccionada em chapa de aço galvanizado, e para fechamento e segurança do canteiro, será montado tapume fixo com portão de acesso, delimitando a área de trabalho.

As etapas de demolição incluirão demolição mecanizada de estruturas de concreto armado, bem como demolição manual de alvenaria de elevação ou elementos vazados, incluindo revestimentos, e a remoção de materiais conforme especificações.

Na preparação do terreno, será executado corte e aterro compactado, com fornecimento de terra, incluindo corte, carga, descarga e transporte em distância de até um quilômetro. Para a fundação, serão executadas estacas broca de concreto com diâmetro de vinte e cinco centímetros, escavadas manualmente com trado concha, bem como escavação manual com profundidade igual ou inferior a um metro e cinquenta centímetros e arrasamento das estacas conforme projeto estrutural.
Para a estrutura, serão utilizadas formas comuns confeccionadas com tábuas de pinus, aplicação de lastro de brita, além da montagem de armaduras em aço CA-50 e CA-60, garantindo resistência e estabilidade. O concreto com resistência característica de vinte e cinco megapascais será preparado e lançado na própria obra. Sobre as superfícies a serem impermeabilizadas, será aplicada pintura protetora com tinta betuminosa, em duas demãos, assegurando estanqueidade e durabilidade.

As alvenarias estruturais serão executadas com blocos de concreto estrutural de dezenove centímetros, classe B, incluindo cintas de amarração moldadas in loco, com utilização de blocos canaleta, espessura de dezenove centímetros. Serão aplicadas argamassas impermeabilizantes no traço um por três, com espessura de vinte milímetros, garantindo proteção contra umidade.

O sistema de drenagem contará com a instalação de tubos de PEAD corrugados e perfurados, diâmetro de três polegadas, em conformidade com as normas DNIT 093/06, NBR 15073 e NBR 14692, além do fornecimento e aplicação de geocomposto formado por núcleo tridimensional flexível de filamentos de polipropileno associado a geotêxteis não tecidos em ambas as superfícies. Será executada também a caixa de areia para águas pluviais com dimensões de cinquenta por cinquenta centímetros (item CA-10).

Para áreas externas, será executada a calçada ou piso de concreto moldado in loco, com acabamento convencional, espessura de oito centímetros e armado, conforme especificação AF_08/2022. Também será construída escada em concreto armado moldado in loco, com resistência de vinte e cinco megapascais, composta por um lance e laje plana, utilizando forma em chapa de madeira compensada resinada, conforme AF_11/2020. O fechamento da área será realizado com muro divisório com altura de um metro e oitenta centímetros, espessura de vinte centímetros, com cal, areia, emboço e pintura PVA, incluindo pilares a cada três metros.

As atividades complementares incluem reaterro de valas com apiloamento adequado, carga manual e remoção de terra com transporte até um quilômetro, bem como transporte de terra por caminhão basculante para distâncias superiores a um quilômetro. Todos os resíduos sólidos serão destinados a aterros licenciados, contemplando solo e demais materiais provenientes da obra.

Para acabamento, será aplicado chapisco, emboço comum e reboco externo com argamassa pré-fabricada, além de pintura com tinta acrílica sobre concreto ou reboco sem aplicação de massa corrida.
Para segurança e acessibilidade, serão instalados guarda-corpos com gradil de fechamento em aço galvanizado, altura de cento e dez centímetros, com pintura esmalte (item CO-43), corrimão duplo em aço inox fornecido e instalado (item CO-27) e corrimão simples em aço inox (item CO-31). A acessibilidade será complementada com piso podotátil em ladrilho hidráulico, nas funções de alerta ou direcional.
A remoção de entulho será realizada de forma organizada, com utilização de caçambas metálicas, permitindo a separação de materiais como terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico e metais, assegurando a destinação ambientalmente adequada. Por fim, será efetuada a limpeza geral da obra, garantindo um ambiente seguro, organizado e conforme as exigências legais.

6.0 CMEI MÁRCIA POLI

Inicialmente, será realizada a locação de container tipo depósito, com área mínima de treze vírgula oitenta metros quadrados, para armazenamento de materiais e ferramentas, bem como a locação de banheiro químico modelo standard, com manutenção conforme exigências da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). Será providenciada a instalação de placa de obra confeccionada em chapa de aço galvanizado, atendendo às normas vigentes. Não será necessário instalar tapumes, uma vez que a execução da obra será realizada integralmente durante o período de férias escolares, não havendo interferência nas atividades da escola.

Os serviços contemplam também a execução de tapume fixo para fechamento de áreas, incluindo portão de acesso, garantindo a segurança do canteiro. Quanto aos serviços de demolição, será efetuada a demolição mecanizada de concreto armado, bem como a demolição manual de alvenaria de elevação ou elementos vazados, incluindo revestimentos. Adicionalmente, será realizado o apicoamento manual de piso, parede ou teto, além da retirada de portão metálico, retirada de folhas de portas de passagem ou janelas, retirada de batentes, corrimãos ou peças lineares metálicas chumbadas, retirada de batentes com guarnição e peças lineares em madeira, e retirada de guarda-corpo ou gradil em geral. Será realizada também a remoção de louças de forma manual, sem reaproveitamento.

Para as fundações, está prevista a execução de estacas tipo broca de concreto, com diâmetro de vinte e cinco centímetros, por meio de escavação manual utilizando trado concha. As escavações manuais terão profundidade igual ou inferior a um metro e cinquenta centímetros. Posteriormente, será realizado o arrasamento das estacas. Para a concretagem, serão empregadas fôrmas comuns de tábuas de pinus, lastro de brita e armaduras em aço CA cinquenta e aço CA sessenta, conforme projeto estrutural. O concreto a ser utilizado terá resistência característica à compressão (FCK) igual a vinte e cinco megapascal, sendo misturado e lançado in loco. As superfícies sujeitas à umidade receberão pintura protetora com tinta betuminosa, aplicada em duas demãos, para assegurar a impermeabilidade.

A execução da alvenaria será realizada com blocos de concreto estrutural, com espessura de dezenove centímetros, classe B, e contará com cintas de amarração moldadas in loco, utilizando blocos tipo canaleta. Serão executados passeios em concreto com resistência característica à compressão de quinze megapascal, incluindo preparo da caixa e lastro de brita. Para as lajes, será feito escoramento de fôrmas em madeira não aparelhada, com pé-direito simples e travamento, considerando quatro reutilizações. Será executada calçada ou piso de concreto moldado in loco, com acabamento convencional, espessura de oito centímetros e armadura, bem como escada em concreto armado moldado in loco, com resistência característica à compressão de vinte e cinco megapascal, com um lance e laje plana, utilizando fôrma em chapa de madeira compensada resinada.

Os serviços complementares envolvem o reaterro de valas com apiloamento, carga manual e remoção de terra com transporte até um quilômetro, além do transporte por caminhão basculante para distâncias superiores a um quilômetro. A destinação dos resíduos sólidos será realizada em aterro devidamente licenciado, com taxa correspondente ao tipo solo ou terra. Será executado chapisco, emboço comum e reboco externo com argamassa pré-fabricada. A pintura será realizada com tinta acrílica aplicada sobre concreto ou reboco sem aplicação de massa corrida.

Quanto aos elementos de segurança, serão fornecidos e instalados guarda-corpo com gradil de fechamento com altura de cento e dez centímetros, em aço galvanizado com pintura esmalte, bem como corrimão duplo em aço inox e corrimão simples em aço inox, ambos fornecidos e instalados conforme norma de acessibilidade. Serão fornecidos e instalados pisos podotáteis, do tipo alerta ou direcional, confeccionados em ladrilho hidráulico. Também será fornecida e instalada porta de ferro de abrir, tipo grade com chapa, incluindo guarnições, além da recolocação de portão de ferro de abrir.

No interior dos sanitários acessíveis, serão instalados lavatório acessível e bacia sanitária acessível, divisória em placas de granilite com espessura de quatro centímetros, dispenser para papel higiênico em ABS para rolos de trezentos a seiscentos metros com visor, saboneteira tipo dispenser para refil de oitocentos mililitros, dispenser para papel toalha de parede, manual, para sanitários, confeccionado em ABS de alto impacto com sistema de autocorte, e espelho em vidro cristal liso com espessura de quatro milímetros. Será instalada porta sarrafeada maciça para sanitário acessível, com batente em madeira. As superfícies de madeira receberão pintura esmalte à base de água, incluindo preparo da superfície.

Os serviços incluem também a remoção de entulho separado de obra, utilizando caçamba metálica, contemplando resíduos como terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal. Ao final, será executada a limpeza geral da obra, garantindo a entrega do local em perfeitas condições de uso.

7.0 CMEI DONA AVELINA DALILA LEOPOLDINA ALMEIDA 

Será realizada a locação de container do tipo depósito com área mínima de treze metros quadrados e oitenta decímetros quadrados, destinado ao armazenamento seguro de materiais, ferramentas e equipamentos durante a execução da obra. Também será disponibilizado um banheiro químico modelo standard, com manutenção periódica atendendo integralmente às exigências da CETESB, garantindo as condições adequadas de higiene no canteiro.

Será instalada uma placa de obra confeccionada em chapa de aço galvanizado, devidamente identificada conforme normas vigentes. Além disso, será executado o fechamento perimetral da área da obra por meio de tapume fixo, contemplando portão para controle de acesso, garantindo segurança e isolamento da área.

Será realizada a locação para a execução de obra de edificação, incluindo atividades preliminares e serviços de demolição. Entre os serviços de demolição previstos estão a demolição mecanizada de concreto armado e a demolição manual de revestimentos cerâmicos, incluindo a remoção da base. Serão retirados portões metálicos, calhas, rufos ou rincões confeccionados em chapa metálica. Será executado também o serviço de rasgo linear mecanizado em contrapiso, destinado à passagem e distribuição de instalações hidráulicas, para diâmetros superiores a setenta e cinco milímetros e iguais ou inferiores a cem milímetros, conforme especificações técnicas.

Os serviços de terraplenagem e preparo de base contemplam a escavação manual com profundidade inferior ou igual a um metro e cinquenta centímetros, execução de forma comum com tábuas de pinus, compactação mecânica do solo para radier, piso de concreto ou laje sobre solo utilizando compactador de percussão. Será aplicado lastro de brita e instalada lona plástica de polietileno com espessura de cento e cinquenta micras, para camada separadora do piso ou pavimento. A armação para radier, piso de concreto ou laje sobre solo será feita com tela Q-196, bem como armaduras complementares em aço CA-50 e CA-60. O concreto a ser utilizado possuirá resistência característica à compressão de vinte e cinco megapascais, sendo produzido no local da obra.

Será aplicada pintura protetora com tinta betuminosa em duas demãos, sobre argamassa impermeável, em áreas especificadas. Para a regularização de superfícies, será executado contrapiso em argamassa no traço um por quatro (cimento e areia), com preparo mecânico em betoneira de quatrocentos litros, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, com acabamento não reforçado e espessura de quatro centímetros.

A alvenaria será executada com blocos cerâmicos de vedação de quatorze centímetros. Para vãos de portas e janelas serão confeccionadas vergas e contravergas moldadas no local, utilizando blocos canaleta, com espessura de quinze centímetros.

Para a cobertura será fornecida e montada estrutura metálica, bem como realizado o telhamento com telhas onduladas de fibrocimento com espessura de seis milímetros, incluindo recobrimento lateral de um quarto de onda para telhados com inclinação superior a dez graus, com até duas águas, incluso içamento.

Os serviços complementares incluem reaterro de valas com adequado apiloamento, carga manual e remoção de terra com transporte até um quilômetro, além do transporte adicional com caminhão basculante para distâncias superiores a um quilômetro. Será incluída a taxa de destinação de resíduos sólidos em aterro, do tipo solo ou terra.

Os revestimentos contemplam chapisco, emboço comum e reboco. As paredes e superfícies de concreto ou reboco sem massa corrida receberão pintura com tinta acrílica. Será instalado forro em painéis de gesso acartonado com espessura de doze milímetros e meio, com acabamento fixo, além de perfis metálicos e plásticos para roda-forro. O piso interno será revestido com placas cerâmicas esmaltadas com dimensões de sessenta por sessenta centímetros, aplicadas em ambientes com área inferior a cinco metros quadrados.

Serão instalados caixilhos em alumínio do tipo maxim-ar com vidro na cor branca, portas sarrafeadas maciças para sanitários acessíveis, peitoris e soleiras em ardósia com espessura de dois centímetros e largura de até vinte centímetros. Haverá recolocação de portão de ferro de abrir, além da aplicação de esmalte à base de água em madeira e superfícies metálicas, incluindo preparação adequada.

As instalações hidráulicas contemplam fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido soldável na cor marrom, com diâmetros de vinte e cinco, quarenta e cinquenta milímetros, incluindo conexões. Será instalado tubo de PVC rígido tipo coletor para esgoto com junta elástica e diâmetro de cem milímetros, incluindo conexões. Será instalada caixa sifonada de PVC rígido com dimensões de dez por quinze por cinco centímetros e grelha, registro de gaveta bruto em latão roscável de uma polegada e meia, com respectivo acabamento cromado. Será construída caixa de passagem em alvenaria com dimensões de sessenta por sessenta por sessenta centímetros.

As instalações elétricas compreendem execução de concreto simples desempenado e ripado, utilização de eletroduto de PVC corrugado flexível leve com diâmetro externo de vinte e cinco milímetros, eletroduto galvanizado conforme NBR 13057, cabos de cobre flexível com seções de dois vírgula cinco, quatro e seis milímetros quadrados, isolação HEPR noventa graus Celsius, caixas em PVC nas dimensões quatro por dois e quatro por quatro polegadas, interruptores com uma tecla simples, tomadas de vinte amperes e duzentos e cinquenta volts no padrão dois pinos e terra, além de luminárias LED de embutir com difusor translúcido e potência inferior ou igual a vinte e quatro watts.

Os acabamentos metálicos incluem calhas, rufos e elementos afins confeccionados em chapa galvanizada número vinte e seis, com corte de trinta e três centímetros. Nos sanitários acessíveis serão instalados lavatório e bacia conforme normas de acessibilidade, dispensers para papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, confeccionados em ABS de alto impacto, espelho em vidro cristal liso com espessura de quatro milímetros, além de placa indicativa universal de acessibilidade para porta de sanitário.

A remoção de entulho será realizada de forma separada, utilizando caçamba metálica para resíduos de terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal. Ao término dos serviços será executada limpeza geral da obra, garantindo a adequada entrega do ambiente.

8.0 EM ISABELA PAVANI CASTILHO CRUZ

Será realizada a locação de container tipo depósito, com área mínima de treze metros quadrados e oitenta decímetros quadrados, destinado ao armazenamento de materiais. Será disponibilizado banheiro químico modelo standard, com manutenção conforme as exigências da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB. Será instalada placa de obra confeccionada em chapa de aço galvanizado, bem como tapume fixo para fechamento das áreas, contendo portão de acesso. A obra será devidamente locada para edificação. Para os serviços iniciais, será executada a demolição mecanizada de concreto armado e escavação manual com profundidade igual ou inferior a um metro e cinquenta centímetros. As formas serão executadas em tábuas comuns de madeira do tipo pinus. O solo será compactado mecanicamente para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, utilizando compactador de solos a percussão. Será executado lastro de brita e aplicada lona plástica em polietileno com espessura de cento e cinquenta micras para camada separadora do piso ou pavimento. A armadura para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo será feita com utilização de tela de aço tipo Q-196, sendo empregadas armaduras em aço CA-50 e CA-60, conforme projeto estrutural. Será utilizado concreto com resistência característica à compressão de vinte e cinco megapascais, virado na própria obra. A pintura protetora será realizada com aplicação de tinta betuminosa, em duas demãos, destinada à impermeabilização da argamassa. Será executado contrapiso em argamassa com traço de um por quatro, composto por cimento e areia, com preparo mecânico em betoneira de quatrocentos litros, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, com acabamento não reforçado e espessura de quatro centímetros.

As alvenarias serão constituídas por blocos cerâmicos de vedação com quatorze centímetros de espessura, e as vergas e contravergas serão moldadas in loco com utilização de blocos canaleta, com espessura de quinze centímetros. As lajes serão do tipo pré-fabricadas mistas, compostas por vigotas treliçadas e lajotas cerâmicas, modelo LT doze (oito mais quatro), com capa de concreto de vinte e cinco megapascais. A cobertura será executada com estrutura de madeira, tipo pontaletada, destinada ao suporte de telhas onduladas, e será realizado o telhamento utilizando telhas onduladas de fibrocimento, com espessura de seis milímetros, incluindo recobrimento lateral de um quarto de onda para telhado com inclinação superior a dez graus e até duas águas, incluindo içamento. Após execução das fundações e estruturas, será realizado o reaterro de valas com apiloamento, bem como a carga manual e remoção de terra, incluindo transporte até um quilômetro. Para distâncias superiores a um quilômetro, o transporte será realizado por caminhão basculante. A taxa de destinação final de resíduos sólidos em aterro, tipo solo ou terra, será devidamente considerada.

Será aplicada camada de chapisco, seguida de emboço comum, e assentamento de azulejos com junta amarração ou a prumo, utilizando argamassa colante. O acabamento será feito com reboco e pintura com tinta acrílica em superfícies de concreto ou reboco sem aplicação de massa corrida. O piso será revestido com placas cerâmicas esmaltadas de dimensões sessenta por sessenta centímetros, aplicadas em ambientes de área inferior a cinco metros quadrados. As esquadrias serão compostas por caixilhos em alumínio do tipo maxim-ar, com acabamento na cor branca e vidro liso. As portas serão do tipo sarrafeadas maciças, adequadas para sanitários acessíveis, com batente em madeira. Serão instalados peitoris e soleiras em ardósia, com espessura de dois centímetros e largura de até vinte centímetros. Para acabamentos em madeira, será utilizada tinta esmalte à base de água, incluindo preparação da superfície. A rede hidráulica será composta por tubos de PVC rígido soldável na cor marrom, nos diâmetros de vinte e cinco milímetros, quarenta milímetros e cinquenta milímetros, incluindo conexões, além de tubo PVC rígido do tipo coletor de esgoto com junta elástica, diâmetro nominal de cem milímetros, também com conexões. Serão instaladas caixas sifonadas em PVC rígido com dimensões de cem por cento e cinquenta por cinquenta milímetros, com grelha metálica. Para controle de fluxo de água, será fornecido e instalado registro de gaveta bruto em latão, roscável, com diâmetro nominal de uma polegada e meia, com respectivo acabamento cromado.

A parte elétrica será executada com eletrodutos de PVC corrugado flexível leve, com diâmetro externo de vinte e cinco milímetros, e cabos de cobre flexível com seções de dois vírgula cinco milímetros quadrados, quatro milímetros quadrados e seis milímetros quadrados, com isolamento para tensão de zero vírgula seis a um quilovolt, isolação HEPR para noventa graus Celsius. As caixas de passagem serão em PVC nos formatos quatro por dois polegadas e quatro por quatro polegadas. Serão instalados interruptores com uma tecla simples e placa, tomadas do tipo dois polos mais terra, de vinte amperes e duzentos e cinquenta volts. A iluminação será composta por luminárias LED de embutir, com difusor translúcido e potência inferior ou igual a vinte e quatro watts. Serão executadas calhas, rufos e demais peças de acabamento em chapa galvanizada número vinte e seis, com corte de zero vírgula trinta e três metros. Os sanitários acessíveis serão compostos por lavatórios e bacias específicas para acessibilidade, conforme normas vigentes, além de acessórios como dispenser para papel higiênico em ABS para rolos de trezentos a seiscentos metros com visor, saboneteira tipo dispenser para refil de oitocentos mililitros, dispenser para papel toalha manual de parede com sistema de autocorte, espelho em vidro cristal liso com espessura de quatro milímetros e placa para porta de sanitário com desenho universal de acessibilidade. A remoção de entulho será feita de forma segregada, utilizando caçamba metálica, contemplando resíduos como terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal. Ao final dos serviços, será executada limpeza geral da obra, garantindo as condições adequadas de entrega do espaço.

9.0 EM DONA MARIA DE LOURDES FERREIRA

Será realizada a locação de container do tipo depósito com área mínima de treze metros quadrados e oitenta decímetros quadrados. Também será disponibilizado banheiro químico modelo standard, com manutenção conforme as exigências da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). Será instalada placa de obra confeccionada em chapa de aço galvanizado, assim como tapume fixo para fechamento das áreas, incluindo portão de acesso, garantindo segurança e isolamento do local. Está prevista a demolição mecanizada de concreto armado, bem como a demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo seus revestimentos. Será executado rasgo linear mecanizado em contrapiso, para ramais e distribuição de instalações hidráulicas, com diâmetros superiores a setenta e cinco milímetros e iguais ou inferiores a cem milímetros. Haverá escavação manual com profundidade igual ou inferior a um metro e cinquenta centímetros, utilizando forma comum de tábuas de pinus. A compactação mecânica do solo será realizada para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com emprego de compactador de solos a percussão. Será aplicado lastro de brita, seguido de lona plástica em polietileno com espessura de cento e cinquenta micras, utilizada como camada separadora de piso ou pavimento. A armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo será composta por tela tipo Q-196. Para armaduras serão empregados aços CA-50 e CA-60, garantindo resistência estrutural. Será aplicado concreto com resistência característica à compressão de vinte e cinco megapascal, produzido na obra. A impermeabilização contará com pintura protetora em duas demãos de tinta betuminosa, aplicada sobre argamassa impermeável. O contrapiso será executado com argamassa no traço um para quatro (cimento e areia), preparado mecanicamente em betoneira de quatrocentos litros, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, com acabamento não reforçado e espessura de quatro centímetros.

As alvenarias serão construídas com blocos vazados de concreto aparente de quatorze centímetros de espessura. As vergas e contravergas serão moldadas in loco utilizando blocos canaleta, com espessura de quinze centímetros. O reaterro de valas será realizado com apiloamento, e a carga manual e remoção de terra incluirá transporte até um quilômetro, complementado pelo transporte por caminhão basculante para distâncias superiores. Haverá destinação adequada de resíduos sólidos em aterro do tipo solo ou terra. Será executado chapisco, seguido por emboço comum e posterior aplicação de revestimentos, como azulejos assentados com argamassa colante e acabamento com reboco. A pintura será realizada com tinta acrílica aplicada sobre concreto ou reboco, sem massa corrida. Para forros, serão utilizados painéis de gesso acartonado de doze milímetros e meio de espessura, fixos, com acabamentos como roda-forro em perfis metálicos e plásticos. O revestimento cerâmico de piso será composto por placas esmaltadas com dimensões de sessenta por sessenta centímetros, aplicadas em ambientes de área inferior a cinco metros quadrados.

As esquadrias incluirão caixilho em alumínio tipo maxim-ar na cor branca, com vidro. As portas serão do tipo sarrafeada maciça para sanitário acessível, com batente de madeira. Os peitoris e soleiras serão em ardósia, com espessura de dois centímetros e largura de até vinte centímetros. A pintura de madeira será feita com esmalte à base de água, incluindo preparo da superfície. Para instalações hidráulicas, serão fornecidos e instalados tubos de PVC rígido soldável na cor marrom, com diâmetros nominais de vinte e cinco milímetros (três quartos de polegada), quarenta milímetros (uma e um quarto de polegada) e cinquenta milímetros (uma e meia polegada), incluindo conexões. Também será instalado tubo de PVC rígido tipo coletor de esgoto, com junta elástica e diâmetro nominal de cem milímetros, com suas conexões. Será aplicada caixa sifonada de PVC rígido, com dimensões de cem por cento e cinquenta por cinquenta milímetros, incluindo grelha. O registro de gaveta será em latão bruto, roscável, com uma polegada e meia, acompanhado do acabamento cromado. Serão executadas caixas de passagem em alvenaria, com dimensões de sessenta por sessenta por sessenta centímetros. O concreto simples desempenado e ripado, com dosagem de duzentos quilogramas de cimento por metro cúbico, será utilizado conforme especificação.

Na parte elétrica, será instalado eletroduto de PVC corrugado flexível leve, com diâmetro externo de vinte e cinco milímetros, além de cabos de cobre flexíveis de seção dois vírgula cinco, quatro e seis milímetros quadrados, com isolamento HEPR para noventa graus Celsius e tensão nominal de zero vírgula seis por um quilovolt. Serão utilizadas caixas de PVC com dimensões de quatro por duas e quatro por quatro polegadas. Serão instalados interruptores com uma tecla simples e placa, tomadas do tipo dois polos e terra de vinte amperes e duzentos e cinquenta volts, além de luminárias LED de embutir com difusor translúcido e potência inferior ou igual a vinte e quatro watts.

Nos sanitários acessíveis, serão fornecidos e instalados lavatório, bacia sanitária, dispenser para papel higiênico em ABS para rolos de trezentos a seiscentos metros com visor, saboneteira tipo dispenser para refil de oitocentos mililitros, dispenser para papel toalha de parede, manual, fabricado em ABS de alto impacto com corte automático, espelho em vidro cristal liso com espessura de quatro milímetros, além de placa indicativa para porta de sanitário com desenho universal de acessibilidade. Ao término dos serviços, será realizada a remoção de entulho segregado com caçamba metálica, incluindo materiais como terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico e metal, bem como a limpeza geral da obra.

10.0  EM RECANTO PRIMAVERA

Será instalado banheiro químico modelo standard, com manutenção periódica de acordo com as exigências da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB. A sinalização da obra será feita com a instalação de placa confeccionada em chapa de aço galvanizado, garantindo durabilidade e resistência às intempéries. Para o fechamento do perímetro da obra, será utilizado tapume fixo com portão para controle de acesso.

Será feita a implantação da obra de edificação conforme normas técnicas vigentes. A etapa de demolição compreenderá a execução mecanizada de concreto armado, garantindo eficiência e segurança no processo. Para execução das instalações hidráulicas, serão realizados rasgos lineares mecanizados em contrapiso para ramais e distribuição de instalações hidráulicas, com diâmetros superiores a setenta e cinco milímetros e inferiores ou iguais a cem milímetros. Serão efetuadas escavações manuais com profundidade igual ou inferior a um metro e cinquenta centímetros, de acordo com as necessidades do projeto.

As formas para concretagem serão confeccionadas com tábuas de madeira do tipo pinus. A compactação mecânica do solo será realizada com compactador de percussão para a execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo. Será aplicada camada de brita para formação de lastro e assentada lona plástica em polietileno com espessura de cento e cinquenta micras para separação entre solo e pavimento. A armação será composta por tela de aço tipo Q-196 para execução do radier, além da utilização de armaduras em aço CA-50 e CA-60 conforme projeto estrutural.

O concreto utilizado será do tipo virado em obra, com resistência característica à compressão fck igual a vinte e cinco megapascal. Sobre as superfícies de argamassa impermeável, será aplicada pintura protetora com tinta betuminosa em duas demãos. Para áreas molhadas, será executado contrapiso em argamassa com traço de um por quatro, preparado mecanicamente com betoneira de quatrocentos litros, sobre camada impermeabilizada, com espessura de quatro centímetros e acabamento não reforçado.

A alvenaria será composta por blocos vazados de concreto aparente, com espessura de quatorze centímetros, complementada por vergas e contravergas moldadas in loco, com utilização de blocos canaleta de quinze centímetros. A cobertura será estruturada em madeira pontaletada para telhas onduladas. O telhamento será executado com telhas onduladas de fibrocimento com espessura de seis milímetros, recobrimento lateral de um quarto de onda para telhados com inclinação superior a dez graus e até duas águas, incluindo içamento.

Após execução das fundações e elementos estruturais, será realizado o reaterro de valas com apiloamento. A remoção de terra será feita manualmente, com transporte até um quilômetro, e quando necessário, transporte por caminhão basculante para distâncias superiores a um quilômetro. Será efetuado o pagamento da taxa de destinação de resíduos sólidos em aterro para materiais do tipo solo e terra.

As etapas de revestimento iniciarão com chapisco e emboço comum, seguidos pela execução de azulejos com juntas amarradas ou a prumo, aplicados com argamassa colante. Em seguida, será aplicado reboco e pintura com tinta acrílica sobre concreto ou reboco sem aplicação de massa corrida. Os forros serão executados em painéis de gesso acartonado com espessura de doze milímetros e meio, fixos, incluindo acabamentos com roda-forro em perfis metálicos e plásticos. O revestimento cerâmico para piso será do tipo esmaltado com placas de dimensões sessenta por sessenta centímetros, aplicadas em ambientes com área inferior a cinco metros quadrados.

As esquadrias serão compostas por caixilhos de alumínio do tipo maxim-ar na cor branca, com vidro, e portas sarrafeadas maciças para sanitários acessíveis, com batente em madeira. Serão aplicados peitoris e soleiras em ardósia com espessura de dois centímetros e largura de até vinte centímetros. As superfícies de madeira receberão pintura com esmalte à base de água, incluindo preparação da base.

As instalações hidráulicas serão compostas por tubos de PVC rígido soldável na cor marrom, com diâmetros nominais de vinte e cinco milímetros, quarenta milímetros e cinquenta milímetros, inclusive conexões. Serão utilizados tubos de PVC rígido para coleta de esgoto, com junta elástica, diâmetro nominal de cem milímetros. A drenagem contará com caixas sifonadas em PVC rígido com dimensões de cem por cento e cinquenta por cinquenta milímetros, com grelha. Serão instalados registros de gaveta em latão, rosqueáveis, com diâmetro de uma polegada e meia, fornecidos com acabamento cromado. Também serão executadas caixas de passagem em alvenaria com dimensões de sessenta por sessenta por sessenta centímetros.

Para execução de pisos, será utilizado concreto simples desempenado e ripado com consumo de duzentos quilogramas de cimento por metro cúbico. As instalações elétricas incluirão eletrodutos de PVC corrugado flexível leve com diâmetro externo de vinte e cinco milímetros, além de cabos de cobre flexíveis com seções de dois vírgula cinco, quatro e seis milímetros quadrados, isolação HEPR noventa graus Celsius, para tensão de zero vírgula seis a um quilovolt. Serão instaladas caixas de passagem em PVC nos padrões quatro por dois e quatro por quatro, interruptores de uma tecla simples, tomadas do tipo dois polos mais terra de vinte ampères e duzentos e cinquenta volts, e luminárias LED de embutir com difusor translúcido com potência inferior ou igual a vinte e quatro watts.

Nos sanitários acessíveis, será instalado lavatório e bacia de vaso sanitário adequados às normas de acessibilidade, além de acessórios como dispenser para papel higiênico em ABS para rolos de trezentos a seiscentos metros com visor, saboneteira tipo dispenser para refil de oitocentos mililitros, dispenser para papel toalha manual com autocorte, espelho em vidro cristal liso com espessura de quatro milímetros e placa para porta com desenho universal de acessibilidade.

O entulho gerado na obra será removido com caçamba metálica apropriada, contemplando resíduos como terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico e metal, com destinação adequada. Ao final, será realizada limpeza geral da obra para entrega em condições apropriadas.

11.0 EM BAIRRO DO RETIRO

Inicialmente, será realizada a locação de container do tipo depósito, com área mínima de treze vírgula oitenta metros quadrados, destinado ao armazenamento de materiais e ferramentas. Será instalado um banheiro químico modelo standard, atendendo às exigências da CETESB, incluindo manutenção periódica adequada. Também será providenciada a fixação de placa de obra confeccionada em chapa de aço galvanizado, conforme normas vigentes, além da instalação de tapume fixo para fechamento das áreas de intervenção, com portão de acesso, garantindo segurança e isolamento do local.

Será realizada a locação de equipamentos e recursos para a obra de edificação. Entre as atividades previstas, inclui-se a demolição mecanizada de concreto armado, bem como a demolição manual de alvenaria de elevação ou elementos vazados, incluindo revestimentos. Para adequações internas, será efetuado o apicoamento manual de piso, parede ou teto, além da execução de rasgo linear mecanizado em contrapiso, para passagem de ramais ou distribuição de instalações hidráulicas, com diâmetro superior a setenta e cinco milímetros e inferior ou igual a cem milímetros, conforme norma técnica AF_09/2023_PSE. Serão executadas escavações manuais com profundidade igual ou inferior a um metro e cinquenta centímetros.

A execução da estrutura contará com forma comum confeccionada com tábuas de madeira de pinus, e será realizada a compactação mecânica do solo, destinada à execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, utilizando compactador de solos a percussão, conforme norma AF_09/2021. Em seguida, será aplicado lastro de brita, coberto por lona plástica em polietileno com espessura de cento e cinquenta micras, para servir como camada separadora do piso. Será feita armação com utilização de tela Q-196, conforme norma AF_09/2021, além da aplicação de armaduras em aço CA-50 e aço CA-60, garantindo resistência estrutural. O concreto empregado será do tipo fck igual a vinte e cinco mega pascal, produzido e aplicado in loco. Para impermeabilização de áreas necessárias, será aplicada pintura protetora com tinta betuminosa, em duas demãos.

Sobre a impermeabilização, será executado contrapiso em argamassa no traço um por quatro (cimento e areia), preparado mecanicamente com betoneira de quatrocentos litros, aplicado em áreas molhadas, com acabamento não reforçado e espessura de quatro centímetros, conforme norma AF_07/2021. As paredes serão construídas com alvenaria de blocos cerâmicos de vedação com espessura de quatorze centímetros. As vergas e contravergas serão moldadas in loco utilizando blocos canaleta, com espessura de quinze centímetros, conforme norma AF_03/2024. As lajes serão pré-fabricadas do tipo mista, compostas por vigotas treliçadas e lajotas cerâmicas modelo LT12 (oito mais quatro), com capa de concreto de fck igual a vinte e cinco mega pascal.

Após execução das instalações, será realizado o reaterro de valas, incluindo apiloamento manual. Haverá carga manual e remoção de terra com transporte até um quilômetro e, quando necessário, transporte adicional por caminhão basculante para distâncias superiores a um quilômetro. A destinação final de resíduos sólidos será realizada mediante taxa específica em aterro apropriado, do tipo solo/terra.

Para os revestimentos internos, será aplicado chapisco, seguido de emboço comum e, posteriormente, reboco, garantindo regularização adequada das superfícies. Serão assentados azulejos com junta amarrada ou a prumo, utilizando argamassa colante. As paredes e superfícies externas receberão pintura com tinta acrílica aplicada diretamente sobre concreto ou reboco, sem massa corrida. Nos pisos, será executado revestimento cerâmico esmaltado, em placas com dimensões de sessenta por sessenta centímetros, aplicadas em ambientes com área inferior a cinco metros quadrados, conforme norma AF_02/2023_PE.

Para esquadrias, serão fornecidos e instalados caixilhos em alumínio do tipo maxim-ar, com vidro, na cor branca. As portas serão do tipo sarradas, maciças, próprias para sanitário acessível, com batente de madeira. Os peitoris e soleiras serão executados em ardósia, com espessura de dois centímetros e largura de até vinte centímetros. Para pintura de madeira, será utilizada tinta esmalte à base de água, incluindo preparo da superfície.

As instalações hidráulicas contarão com tubos de PVC rígido soldável na cor marrom, com diâmetros nominais de vinte e cinco milímetros (três quartos de polegada), quarenta milímetros (uma e um quarto de polegada) e cinquenta milímetros (uma e meia polegada), incluindo conexões. Para esgoto, será utilizado tubo de PVC rígido do tipo coletor, com junta elástica e diâmetro nominal de cem milímetros, incluindo conexões. Será instalado reservatório em polietileno com tampa rosqueável e capacidade para quinhentos litros. As áreas molhadas terão caixas sifonadas em PVC rígido, com dimensões de cem por cento e cinquenta por cinquenta milímetros, acompanhadas de grelha. Serão fornecidos e instalados registros de gaveta em latão, roscável, com diâmetro nominal de uma polegada e meia, conforme norma AF_08/2021, acompanhados de acabamentos cromados. Também será executada caixa de passagem em alvenaria, com dimensões de sessenta por sessenta por sessenta centímetros.

Para áreas externas, será utilizado concreto simples desempenado e ripado, com dosagem de duzentos quilogramas de cimento por metro cúbico, conforme item NC.01. As instalações elétricas serão executadas com eletroduto de PVC corrugado flexível leve, com diâmetro externo de vinte e cinco milímetros, e cabeamento em cobre flexível com isolamento HEPR noventa graus Celsius, com seções de dois vírgula cinco milímetros quadrados, quatro milímetros quadrados e seis milímetros quadrados. Serão instaladas caixas de passagem em PVC nos formatos quatro por dois e quatro por quatro polegadas, além de interruptores simples de uma tecla e tomadas do tipo dois polos mais terra, com corrente nominal de vinte amperes e tensão de duzentos e cinquenta volts. Para iluminação, serão utilizadas luminárias LED de embutir, com difusor translúcido e potência inferior ou igual a vinte e quatro watts, conforme especificação IL-89.

Nos sanitários acessíveis, serão instalados lavatório e bacia sanitária com especificações adequadas para acessibilidade, bem como acessórios como dispenser para papel higiênico em ABS, para rolos de trezentos ou seiscentos metros, saboneteira tipo dispenser para refil de oitocentos mililitros, dispenser para papel toalha de parede, manual, confeccionado em ABS de alto impacto com sistema de auto corte, além de espelho em vidro cristal liso com espessura de quatro milímetros e placa indicativa para porta de sanitário com símbolo de acessibilidade.

A limpeza geral da obra será realizada após a conclusão dos serviços, garantindo a remoção completa de entulhos por meio de caçambas metálicas, destinadas à separação e transporte adequado de resíduos de terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico e metais.

12.0  EM PROFª AMANDA MIRANDA BARROS

será realizada a locação de container do tipo depósito, com área mínima de treze vírgula oitenta metros quadrados, destinado ao armazenamento de materiais e ferramentas. Será instalado banheiro químico modelo standard, atendendo às exigências da CETESB, incluindo manutenção periódica. Será providenciada placa de obra em chapa de aço galvanizado, conforme normas vigentes. Não será necessário instalar tapumes, uma vez que a execução da obra será realizada integralmente durante o período de férias escolares, não havendo interferência nas atividades da escola.

As atividades de demolição incluirão remoção manual de revestimento cerâmico, incluindo a base, bem como demolição manual de alvenaria de elevação ou elementos vazados, incluindo revestimento. Será realizado apicoamento manual de piso, parede ou teto, além da retirada de purificador ou bebedouro. Para instalação de ramais hidráulicos, serão executados rasgos lineares manuais em alvenaria, com diâmetros menores ou iguais a quarenta milímetros, conforme norma AF_09/2023, e rasgos lineares mecanizados em contrapiso, com diâmetros menores ou iguais a quarenta milímetros e, quando aplicável, entre setenta e cinco milímetros e cem milímetros, conforme norma AF_09/2023_PS. Será realizada a regularização de piso com nata de cimento, quando necessário.

Serão aplicadas duas demãos de pintura protetora com tinta betuminosa sobre argamassa impermeável. A alvenaria será executada em blocos vazados de concreto aparente com espessura de quatorze centímetros, com cintas de amarração moldadas in loco utilizando blocos canaleta, e vergas e contravergas com espessura de quinze centímetros, conforme norma AF_03/2024. A armadura será em aço CA-50, e para os pisos será utilizado concreto do tipo "grout".

As superfícies receberão chapisco e emboço comum. Serão assentados azulejos com junta amarração ou a prumo, utilizando argamassa colante, e executado reboço. Para pintura, será aplicada tinta acrílica sobre concreto ou reboco, sem massa corrida. Nos forros, serão instalados acabamentos em perfil metálico e plástico, conforme AF_08/2023. O revestimento cerâmico para pisos será em placas esmaltadas de sessenta por sessenta centímetros, aplicadas em ambientes com área inferior a cinco metros quadrados, conforme AF_02/2023_PE.

As esquadrias serão de alumínio maxim-ar com vidro na cor branca, e as portas do tipo sarrada, maciças, para sanitário acessível com batente de madeira. Peitoris e soleiras serão em ardósia, com espessura de dois centímetros e largura até vinte centímetros. A madeira receberá pintura com esmalte à base de água, incluindo preparo da superfície.

As instalações hidráulicas incluirão tubos de PVC rígido soldável marrom com diâmetros de vinte e cinco, quarenta e cinquenta milímetros, incluindo conexões. Para esgoto, serão utilizados tubos PVC rígido tipo coletor, com junta elástica e diâmetro de cem milímetros, incluindo conexões. Serão instalados reservatório em polietileno com tampa rosqueável de quinhentos litros e caixa sifonada em PVC rígido de cem por cento e cinquenta por cinquenta milímetros com grelha. Os registros de gaveta serão em latão, roscável, de uma polegada e meia, com acabamento cromado, conforme AF_08/2021. Será realizada a recolocação de bebedouro.

As estruturas de concreto simples serão executadas desempenadas e ripadas, com dosagem de duzentos quilogramas de cimento por metro cúbico, conforme item NC.01. As instalações elétricas incluirão eletroduto de PVC corrugado flexível leve, eletroduto galvanizado conforme NBR13057 com três quartos de polegada e acessórios, cabos de cobre flexível com seções de 2,5 mm², 4 mm² e 6 mm², isolação HEPR 90°C, caixas de passagem em PVC de quatro por dois polegadas, interruptores simples de uma tecla, tomadas 2P+T de vinte amperes e luminárias LED de sobrepor com difusor translúcido, ≤ 24 W.

Nos sanitários acessíveis, serão instalados lavatórios e bacias adequados, dispenser de papel higiênico para rolos de 300/600 m, saboneteiras tipo refil de 800 ml, dispenser de papel toalha manual de parede em ABS de alto impacto com auto corte, espelhos de vidro cristal liso com 4 mm de espessura e placas para porta WC com desenho universal de acessibilidade.

Por fim, será realizada a remoção de entulho separado por tipo de material, utilizando caçamba metálica para terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal, seguida de limpeza geral da obra.

13.0  EMEIA JOEL DA COSTA

Será instalado banheiro químico modelo standard, com manutenção conforme exigências da CETESB. Também será providenciada placa de obra em chapa de aço galvanizado. Não será necessário instalar tapumes, uma vez que a execução da obra será realizada integralmente durante o período de férias escolares, não havendo interferência nas atividades da escola.

As atividades iniciais incluem demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base, apicoamento manual de piso, parede ou teto, retirada de purificador/bebedouro, remoção de folha de esquadria em madeira e retirada de batente com guarnição e peças lineares chumbadas em madeira, além da remoção manual de chapas e perfis de drywall, sem reaproveitamento, conforme AF_09/2023.

Para instalações hidráulicas, serão executados rasgos lineares manuais em alvenaria, com diâmetros menores ou iguais a 40 mm, e rasgos lineares mecanizados em contrapiso, com diâmetros menores ou iguais a 40 mm e, quando aplicável, entre 75 e 100 mm, conforme AF_09/2023_PS. Será realizada a regularização de piso com nata de cimento, quando necessário, e aplicada pintura protetora com tinta betuminosa em duas demãos sobre argamassa impermeável.

A alvenaria estrutural será executada em blocos de concreto de 14 cm, classe B, com cintas de amarração moldadas in loco utilizando blocos canaleta e vergas e contravergas moldadas in loco, com espessura de 15 cm, conforme AF_03/2024. A armadura será em aço CA-50, e os concretos utilizados, incluindo "grout", atenderão às normas técnicas. Serão executadas paredes internas com sistema em chapas de gesso para drywall, com face simples de um lado e dupla do outro, estruturadas com guias metálicas duplas, sem vãos, conforme AF_07/2023_PS.

As superfícies receberão chapisco, emboço comum e assentamento de azulejos com junta amarração ou a prumo, utilizando argamassa colante. Será aplicado reboco e tinta acrílica sobre concreto ou reboco, sem massa corrida. Os forros serão em painéis de gesso acartonado com 12,5 mm de espessura, fixos, com acabamentos de roda-forro em perfis metálicos e plásticos, conforme AF_08/2023. O revestimento cerâmico para pisos será em placas esmaltadas de 60x60 cm, aplicado em ambientes com área menor que 5 m², conforme AF_02/2023_PE.

Serão instalados exaustores elétricos em plástico, com vazão de 150 a 190 m³/h, portas sarrafeadas maciças para sanitário acessível, recolocação de folhas de porta ou janela, e peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm². Peitoris e soleiras serão em ardósia, com espessura de 2 cm e largura até 20 cm, e a madeira receberá esmalte à base de água, incluindo preparo.

As instalações hidráulicas utilizarão tubos de PVC rígido soldável marrom de 25, 40 e 50 mm, com conexões, além de tubos tipo coletor de esgoto de 100 mm com junta elástica. Serão instaladas caixas sifonadas em PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm com grelha, registros de gaveta em latão roscável de 1 1/2", com acabamento cromado, conforme AF_08/2021, e eletrodutos de PVC corrugado flexível leve de 25 mm, além de cabos de cobre flexível de 2,5, 4 e 6 mm², com isolamento HEPR 90°C.

As caixas elétricas serão de PVC 4x2', interruptores simples de uma tecla, tomadas 2P+T de 20A/250V e luminárias LED de embutir com difusor translúcido ≤ 24W. Nos sanitários acessíveis, serão instalados lavatórios, bacias, dispenser de papel higiênico para rolos de 300/600 m, saboneteiras tipo refil de 800 ml, dispenser de papel toalha manual de parede em ABS de alto impacto com auto corte, espelhos de vidro cristal liso de 4 mm de espessura e placas para porta WC com desenho universal de acessibilidade.

Será realizada a remoção de entulho separado por tipo de material em caçamba metálica (terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal) e limpeza geral da obra.

DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
INTRODUÇÃO

As presentes especificações referem-se aos materiais, encargos e serviços pertinentes à execução da obra, devendo ser rigorosamente obedecidas como parte integrante do contrato de construção. Portanto, ficam aqui denominados, respectivamente, a Prefeitura do Município de Arujá como Contratante, a Empresa responsável pela execução da obra, como Contratada.

Se exigidos, na execução dos serviços, assim como na aquisição dos materiais, as normas aprovadas ou recomendadas e as especificações ou métodos de ensaio, de acordo com os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Quaisquer divergências entre as especificações e os projetos, prevalecerão as primeiras.

Qualquer modificação introduzida nos projetos executivos, detalhes ou especificações aprovadas, inclusive acréscimo, só será permitida com a autorização prévia da fiscalização, de comum acordo com os que detêm a autoria do projeto.

A responsabilidade da contratada é integral para com a obra, nos termos do Código Civil Brasileiro. 

A presença da fiscalização na obra não exime de responsabilidade a Contratada.

Os serviços executados e que não estiverem de acordo com as plantas e especificações aprovadas serão desmanchados e refeitos, conforme as determinações dos projetos, correndo as despesas por conta da Contratada.

ITEMS: 1.1.3.1; 2.1.3.1; 3.1.3.1; 5.1.3.1; 6.1.3.1

DESCRIÇÃO: ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA

UNIDADE: M
ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Pedreiro com encargos complementares: profissional responsável por operar os equipamentos; 

- Servente com encargos complementares: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; 

- Concreto com fck de 20 MPa preparado mecanicamente em betoneira de 600 litros, traço 1:2,7:3 

(cimento/ areia média/ brita 1); 

EQUIPAMENTOS

 - Cavadeira e trado do tipo concha. 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

- Utilizar o comprimento total da estaca broca de concreto com as características descritas na composição.  

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que estavam envolvidos na execução da estaca; 

- Foram consideradas perdas no consumo de concreto; 

EXECUÇÃO 

- Após verificar se a locação da estaca está de acordo com o projeto, iniciar a escavação com cavadeira até atingir 1 m de profundidade; 

- Prosseguir a escavação com trado do tipo concha até a cota de projeto; 

- Atingida a profundidade, limpar o interior do furo, removendo o material solto e apiloar a base com pilão apropriado; 

- Lançar o concreto utilizando um funil, evitando o desmoronamento das paredes da escavação; 

- Adensar o concreto ao longo do fuste da estaca com uma barra de aço.  

ITEMS: 1.1.3.12; 2.1.3.10; 5.1.3.11; 6.1.3.11;

DESCRIÇÃO: CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 19 CM
UN: M

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Pedreiro: responsável pelo assentamento dos blocos canaleta e grauteamento da cinta, juntamente com as demais tarefas de elevação da alvenaria; 

- Servente: auxilia o pedreiro em todas as tarefas; 

- Bloco de vedação tipo canaleta de concreto, 19 x 19 x 19 cm (NBR 6136); 

- Argamassa com traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento de alvenaria de vedação, preparadas em betoneira de 600 litros, conforme composições auxiliares de argamassa, 

- Graute: micro-concreto composto de cimento, cal, água, agregados miúdos e graúdos em proporção definida pelo projetista para preenchimento de espaços vazios dos blocos de alvenaria estrutural. Traço 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

- Utilizar a extensão em metros de cintas de amarração. 

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução;  

- Para o consumo, considerou-se uma cinta utilizando canaleta de 19 x 19 x 19 cm; 

- Foi considerada perda por entulho para blocos canaleta e graute, nos valores de 6,8 % e 20 %, respectivamente;

EXECUÇÃO 

- Assentar os blocos canaletas sobre a parede, conferindo o alinhamento com régua e fazendo os ajustes necessários;

- Aplicar graute no interior do bloco até atingir 3,0 cm e dispor a armação conforme projeto; 

- Completar com graute. 

ITEMS: 6.1.4.10; 9.1.4.12

DESCRIÇÃO: RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO DE ABRIR

UN: M2
O serviço será medido por metro quadrado (m2) de portão recolocado.

O item remunero o fornecimento de mão de obra e materiais de fixação (cimento e areia) para recolocação de portão existente. 

ITEM: 12.1.5.9

DESCRIÇÃO: RECOLOCAÇÃO DE BEBEDOURO

UN: UN

O serviço será medido por unidade (un) de bebedouros recolocados.

O item remunero o fornecimento de mão de obra e materiais de fixação para recolocação de bebedouro existente. 

ITEM: 1.1.1.5

DESCRIÇÃO: ADMINSTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS

UN: MÊS

O serviço será medido por mês (mês) de obra em andamento.

O item remunero o fornecimento de engenheiro civil de obra júnior e encarregado geral de obras para acompanhamento dos serviços executados.

· O TERMO DE REFERÊNCIA (T.R), MEMORIAL DESCRITIVO E AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS poderão ser acessados por intermédio do seguinte link: HTTPS://WWW.PREFEITURADEARUJA.SP.GOV.BR/CTI/ATOS/ 
ANEXO IV – PLANILHA QUANTITATIVA E PREÇOS UNITÁRIOS - PQPU

PROCESSO Nº 333.028/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SANITÁRIOS PNE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ARUJÁ-SP
FONTE: CPOS/CDHU 200, VIGÊNCIA A PARTIR DE JANEIRO/2026; SINAPI, VIGÊNCIA A PARTIR DE FEVEREIRO/2026; SIURB/EDIF, VIGÊNCIA A PARTIR DE JULHO/2025; FDE, VIGÊNCIA A PARTIR DE JANEIRO/2026; SBC, VIGÊNCIA A PARTIR DE MARÇO/2026


BDI:
24,69% - SEM DESONERAÇÃO

DATA BASE:
JAN/26
	ITEM
	CÓDIGO
	FONTE
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	QUANT
	UN
	PREÇO UNIT. R$ C/BDI
	PREÇO
 TOTAL R$
C/BDI

	

	01
	EMEIA PROF.ª ROSANA SANCHES 

R. DEOLINDA ROSA DOS SANTOS, 115, PQ. RODRIGO BARRETO  

	1.1
	EXECUÇÃO DE RAMPAS

	1.1.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES

	1.1.1.1
	02.02.150
	CDHU
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
	1,00
	UN

X

MÊS
	1.223,68
	1.223,68

	1.1.1.2
	02.01.180
	CDHU
	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB
	1,00
	UN

X

MÊS
	1.557,80
	1.557,80

	1.1.1.3
	17030002
	EDIF
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	2,88
	M²
	510,98
	1.471,62

	1.1.1.4
	02.03.120
	CDHU
	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO
	102,72
	M²
	134,68
	13.834,33

	1.1.1.5
	02.10.020
	CDHU
	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO
	35,43
	M²
	22,26
	788,67

	1.1.2
	DEMOLIÇÕES

	1.1.2.1
	2050006
	EDIF
	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO
	6,37
	M³
	547,40
	3.486,94

	1.1.2.2
	03.03.020
	CDHU
	APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO
	10,14
	M²
	4,25
	43,10

	1.1.3
	ESTRUTURA

	1.1.3.1
	1.0
	CPU
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA
	26,00
	M
	108,07
	2.809,82

	1.1.3.2
	2002001
	EDIF
	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M
	3,27
	M³
	102,98
	336,74

	1.1.3.3
	1003003
	EDIF
	CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM
	2,07
	M³
	35,60
	73,69

	1.1.3.4
	2001048
	EDIF
	ARRASAMENTO DE ESTACA
	13,00
	UN
	92,96
	1.208,48

	1.1.3.5
	2003001
	EDIF
	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS
	17,84
	M²
	112,07
	1.999,33

	1.1.3.6
	2002015
	EDIF
	LASTRO DE BRITA
	0,21
	M³
	296,45
	62,25

	1.1.3.7
	2004004
	EDIF
	ARMADURA EM AÇO CA-50
	265,00
	KG
	12,74
	3.376,10

	1.1.3.8
	2004007
	EDIF
	ARMADURA EM AÇO CA-60
	5,00
	KG
	13,24
	66,20

	1.1.3.9
	3003008
	EDIF
	CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA
	1,45
	M³
	828,95
	1.201,98

	1.1.3.10
	5001043
	EDIF
	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS
	17,10
	M²
	22,91
	391,76

	1.1.3.11
	14.11.231
	CDHU
	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 CM - CLASSE B
	8,38
	M²
	165,19
	1.384,29

	1.1.3.12
	2.0
	CPU
	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 19 CM
	27,95
	M
	74,60
	2.085,07

	1.1.3.13
	5042000
	SIURB
	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA
	1,05
	M³
	 885,50
	929,78

	1.1.3.14
	94994
	SINAPI
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
	77,32
	M²
	117,16
	9.058,81

	1.1.3.15
	2006010
	EDIF
	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO
	2,06
	M³
	36,81
	75,83

	1.1.3.16
	1002011
	EDIF
	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM
	3,26
	M³
	53,43
	174,18

	1.1.3.17
	1003010
	EDIF
	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM
	79,95
	M³

X

KM
	3,78
	302,21

	1.1.3.18
	05.09.007
	CDHU
	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA
	5,33
	M³
	38,52
	205,31

	1.1.4
	ACABAMENTOS E ELEMENTOS METÁLICOS

	1.1.4.1
	17.02.020
	CDHU
	CHAPISCO
	25,40
	M²
	9,64
	244,86

	1.1.4.2
	17.02.120
	CDHU
	EMBOÇO COMUM
	25,40
	M²
	30,79
	782,07

	1.1.4.3
	11003013
	EDIF
	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA
	25,40
	M²
	30,15
	765,81

	1.1.4.4
	15001015
	EDIF
	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
	113,20
	M²
	23,43
	2.652,28

	1.1.4.5
	06.03.109
	FDE
	CO-43 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMLATE
	23,81
	M
	1.354,64
	32.253,98

	1.1.4.6
	06.03.061
	FDE
	CO-27 CORRIMÃO DUPLO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO
	16,80
	M
	776,92
	13.052,26

	1.1.4.7
	13002047
	EDIF
	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO
	1,63
	M²
	207,97
	338,99

	1.1.5
	REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA

	1.1.5.1
	05.07.040
	CDHU
	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
	8,28
	M³
	139,84
	1.157,88

	1.1.5.2
	17004001
	EDIF
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	87,80
	M²
	19,36
	1.699,81

	TOTAL ITEM 01
	101.095,91

	

	02
	EMEIA PROF.ª CIBELE MOTTA DE ARAÚJO SILVA
AV. NOSSA SENHORA APARECIDA, 255, JORDANÓPOLIS

	2.1
	EXECUÇÃO DE RAMPAS

	2.1.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES

	2.1.1.1
	02.02.150
	CDHU
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
	1,00
	UN

X

MÊS
	1.223,68
	1.223,68

	2.1.1.2
	02.01.180
	CDHU
	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB
	1,00
	UN

X

MÊS
	1.557,80
	1.557,80

	2.1.1.3
	17030002
	EDIF
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	2,88
	M²
	510,98
	1.471,62

	2.1.1.4
	02.03.120
	CDHU
	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO
	60,10
	M²
	134,68
	8.094,27

	2.1.1.5
	02.10.020
	CDHU
	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO
	71,80
	M²
	22,26
	1.598,27

	2.1.2
	DEMOLIÇÕES E CORTE DE TERRA

	2.1.2.1
	2050006
	EDIF
	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO
	5,35
	M³
	547,40
	2.928,59

	2.1.2.2
	1003003
	EDIF
	CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM
	18,25
	M³
	35,60
	649,70

	2.1.3
	ESTRUTURA

	2.1.3.1
	1.0
	CPU
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA
	47,00
	M
	108,07
	5.079,29

	2.1.3.2
	2002001
	EDIF
	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M
	4,23
	M³
	102,98
	435,61

	2.1.3.3
	2001048
	EDIF
	ARRASAMENTO DE ESTACA
	19,00
	UM
	92,96
	1.766,24

	2.1.3.4
	2003001
	EDIF
	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS
	28,90
	M²
	112,07
	3.238,82

	2.1.3.5
	2002015
	EDIF
	LASTRO DE BRITA
	0,82
	M³
	296,45
	243,09

	2.1.3.6
	2004004
	EDIF
	ARMADURA EM AÇO CA-50
	452,00
	KG
	12,74
	5.758,48

	2.1.3.7
	3003008
	EDIF
	CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA
	2,13
	M³
	828,95
	1.765,66

	2.1.3.8
	5001043
	EDIF
	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS
	40,59
	M²
	22,91
	929,92

	2.1.3.9
	14.11.231
	CDHU
	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 CM - CLASSE B
	26,38
	M²
	165,19
	4.357,71

	2.1.3.10
	2.0
	CPU
	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 19 CM
	58,93
	M
	74,60
	4.396,18

	2.1.3.11
	89993
	SINAPI
	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021
	0,64
	M³
	1.393,00
	891,52

	2.1.3.12
	5001001
	EDIF
	BD.01 - ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 20MM
	14,41
	M²
	84,71
	1.220,67

	2.1.3.13
	1004021
	EDIF
	HD.23 - TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 3,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692)
	20,30
	M
	22,78
	462,43

	2.1.3.14
	1004078
	EDIF
	 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOCOMPOSTO FORMADO POR NÚCLEO TRIDIMENSIONAL, FLEXÍVEL DE FILAMENTO DE POLIPROPILENO, ASSOCIADO ÀS SUAS DUAS SUPERFÍCIES GEOTEXTEIS NÃO TECIDOS
	19,28
	M²
	47,47
	915,22

	2.1.3.15
	16.05.075
	FDE
	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA ÁGUAS PLUVIAIS
	2,00
	UM
	548,94
	1.097,88

	2.1.3.16
	5042000
	SIURB
	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA
	2,05
	M³
	885,50
	1.815,28

	2.1.3.17
	94994
	SINAPI
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
	37,34
	M²
	117,16
	4.374,75

	2.1.3.18
	102077
	SINAPI
	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020
	0,39
	M³
	6.586,96
	2.568,91

	2.1.3.19
	2006010
	EDIF
	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO
	2,60
	M³
	36,81
	95,71

	2.1.3.20
	1002011
	EDIF
	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM
	5,18
	M³
	53,43
	276,77

	2.1.3.21
	1003010
	EDIF
	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM
	351,45
	M³

X

KM
	3,78
	1.328,48

	2.1.3.22
	05.09.007
	CDHU
	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA
	23,43
	M³
	38,52
	902,52

	2.1.4
	ACABAMENTOS E ELEMENTOS METÁLICOS

	2.1.4.1
	17.02.020
	CDHU
	CHAPISCO
	75,14
	M²
	9,64
	724,35

	2.1.4.2
	17.02.120
	CDHU
	EMBOÇO COMUM
	60,73
	M²
	30,79
	1.869,88

	2.1.4.3
	11003013
	EDIF
	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA
	60,73
	M²
	30,15
	1.831,01

	2.1.4.4
	15001015
	EDIF
	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
	139,43
	M²
	23,43
	3.266,84

	2.1.4.5
	06.03.109
	FDE
	CO-43 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMLATE
	20,99
	M
	1.354,64
	28.433,89

	2.1.4.6
	06.03.061
	FDE
	CO-27 CORRIMÃO DUPLO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO
	33,77
	M
	776,92
	26.236,59

	2.1.4.7
	06.03.082
	FDE
	CO-31 CORRIMÃO SIMPLES AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO
	3,00
	M
	405,94
	1.217,82

	2.1.4.8
	13002047
	EDIF
	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO
	2,13
	M²
	207,97
	442,98

	2.1.5
	REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA

	2.1.5.1
	05.07.040
	CDHU
	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
	6,96
	M³
	139,84
	973,29

	2.1.5.2
	17004001
	EDIF
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	65,54
	M²
	19,36
	1.268,85

	TOTAL ITEM 02
	127.710,57

	 

	03
	EMEIA PROF.º CELSO BARROSO
R. SERRA DE PACATUBA, 80, MIRANTE DO ARUJÁ

	3.1
	EXECUÇÃO DE RAMPAS

	3.1.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES

	3.1.1.1
	02.02.150
	CDHU
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
	1,00
	UN

X

MÊS
	1.223,68
	1.223,68

	3.1.1.2
	02.01.180
	CDHU
	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB
	1,00
	UN

X

MÊS
	1.557,80
	1.557,80

	3.1.1.3
	17030002
	EDIF
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	2,88
	M²
	510,98
	1.471,62

	3.1.1.4
	02.03.120
	CDHU
	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO
	52,70
	M²
	134,68
	7.097,64

	3.1.1.5
	02.10.020
	CDHU
	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO
	51,09
	M²
	22,26
	1.137,26

	3.1.2
	DEMOLIÇÕES E CORTE DE TERRA

	3.1.2.1
	2050006
	EDIF
	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO
	4,34
	M³
	547,40
	2.375,72

	3.1.2.2
	11050005
	EDIF
	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR
	1,18
	M²
	50,80
	59,94

	3.1.2.3
	03.03.020
	CDHU
	APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO
	25,10
	M²
	4,25
	106,68

	3.1.2.4
	1003003
	EDIF
	CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM
	3,11
	M³
	35,60
	110,72

	3.1.3
	ESTRUTURA

	3.1.3.1
	1.0
	CPU
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA
	26,00
	M
	86,67
	2.253,42

	3.1.3.2
	2002001
	EDIF
	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M
	3,58
	M³
	102,98
	368,67

	3.1.3.3
	2001048
	EDIF
	ARRASAMENTO DE ESTACA
	13,00
	UN
	92,96
	1.208,48

	3.1.3.4
	2003001
	EDIF
	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS
	17,00
	M²
	112,07
	1.905,19

	3.1.3.5
	2002015
	EDIF
	LASTRO DE BRITA
	0,17
	M³
	296,45
	50,40

	3.1.3.6
	2004004
	EDIF
	ARMADURA EM AÇO CA-50
	192,00
	KG
	12,74
	2.446,08

	3.1.3.7
	2004007
	EDIF
	ARMADURA EM AÇO CA-60
	16,00
	KG
	13,24
	211,84

	3.1.3.8
	3003008
	EDIF
	CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA
	1,19
	M³
	828,95
	986,45

	3.1.3.9
	5001043
	EDIF
	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS
	20,16
	M²
	22,91
	461,87

	3.1.3.10
	5042000
	SIURB
	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA
	2,10
	M³
	885,50
	1.859,55

	3.1.3.11
	94994
	SINAPI
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
	34,89
	M²
	117,16
	4.087,71

	3.1.3.12
	2006010
	EDIF
	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO
	2,39
	M³
	36,81
	87,98

	3.1.3.13
	1002011
	EDIF
	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM
	3,24
	M³
	53,43
	173,11

	3.1.3.14
	1003010
	EDIF
	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM
	95,25
	M³

X

KM
	3,78
	360,05

	3.1.3.15
	05.09.007
	CDHU
	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA
	6,35
	M³
	38,52
	244,60

	3.1.4
	ACABAMENTOS E ELEMENTOS METÁLICOS

	3.1.4.1
	15001015
	EDIF
	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
	63,40
	M²
	23,43
	1.485,46

	3.1.4.2
	06.03.109
	FDE
	CO-43 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMLATE
	6,82
	M
	1.354,64
	9.238,64

	3.1.4.3
	06.03.061
	FDE
	CO-27 CORRIMÃO DUPLO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO
	29,80
	M
	776,92
	23.152,22

	3.1.4.4
	13002047
	EDIF
	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO
	2,75
	M²
	207,97
	571,92

	3.1.5
	REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA

	3.1.5.1
	05.07.040
	CDHU
	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
	7,31
	M³
	139,84
	1.022,23

	3.1.5.2
	17004001
	EDIF
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	63,40
	M²
	19,36
	1.227,42

	TOTAL ITEM 03
	68.544,35

	

	04
	EM MARISA APARECIDA PENDEZA
R. FENACITA, 460, JD. FAZENDA RINCÃO 

	4.1
	EXECUÇÃO DE RAMPAS

	4.1.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES

	4.1.1.1
	02.02.150
	CDHU
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
	1,00
	UN

X

MÊS
	1.223,68
	1.223,68

	4.1.1.2
	02.01.180
	CDHU
	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB
	1,00
	UN

X

MÊS
	1.557,80
	1.557,80

	4.1.1.3
	17030002
	EDIF
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	2,88
	M²
	510,98
	1.471,62

	4.1.2
	DEMOLIÇÕES E CORTE DE TERRA

	4.1.2.1
	2050006
	EDIF
	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO
	16,45
	M³
	547,40
	9.004,73

	4.1.2.2
	03.03.020
	CDHU
	APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO
	42,56
	M²
	4,25
	180,88

	4.1.2.3
	04.09.060
	CDHU
	RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, CHUMBADOS
	22,60
	M
	15,06
	340,36

	4.1.2.4
	04.09.100
	CDHU
	RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL
	13,86
	M²
	43,95
	609,15

	4.1.3
	ESTRUTURA, ACABAMENTOS E ELEMENTOS METÁLICOS

	4.1.3.1
	5042000
	SIURB
	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA
	7,28
	M³
	885,50
	6.446,44

	4.1.3.2
	94994
	SINAPI
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
	95,69
	M²
	117,16
	11.211,04

	4.1.3.3
	102077
	SINAPI
	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020
	0,16
	M³
	6.586,96
	1.053,91

	4.1.3.4
	15001015
	EDIF
	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
	158,30
	M²
	23,43
	3.708,97

	4.1.3.5
	06.03.109
	FDE
	CO-43 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMLATE
	42,05
	M
	1.354,64
	56.962,61

	4.1.3.6
	06.03.061
	FDE
	CO-27 CORRIMÃO DUPLO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO
	56,30
	M
	776,92
	43.740,60

	4.1.3.7
	06.03.082
	FDE
	CO-31 CORRIMÃO SIMPLES AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO
	2,88
	M
	405,94
	1.169,11

	4.1.3.8
	13002047
	EDIF
	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO
	3,38
	M²
	207,97
	702,94

	4.1.4
	REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA

	4.1.4.1
	05.07.040
	CDHU
	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
	7,38
	M³
	139,84
	1.032,02

	4.1.4.2
	17004001
	EDIF
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	158,30
	M²
	19,36
	3.064,69

	TOTAL ITEM 04
	143.480,55

	

	05
	EM MILTON BARBOSA
AV. VICENTE MATHEUS, 1150, PEDREIRA 

	5.1
	EXECUÇÃO DE RAMPAS

	5.1.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES

	5.1.1.1
	02.02.150
	CDHU
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
	3,00
	UN

X

MÊS
	1.223,68
	3.671,04

	5.1.1.2
	02.01.180
	CDHU
	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB
	3,00
	UN

X

MÊS
	1.557,80
	4.673,40

	5.1.1.3
	17030002
	EDIF
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	2,88
	M²
	510,98
	1.471,62

	5.1.1.4
	02.03.120
	CDHU
	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO
	57,28
	M²
	134,68
	7.714,47

	5.1.1.5
	02.10.020
	CDHU
	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO
	74,19
	M²
	22,26
	1.651,47

	5.1.2
	DEMOLIÇÕES E CORTE DE TERRA

	5.1.2.1
	2050006
	EDIF
	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO
	4,46
	M³
	547,40
	2.441,40

	5.1.2.2
	03.02.040
	CDHU
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO
	8,71
	M³
	113,27
	986,58

	5.1.2.3
	1003002
	EDIF
	CORTE E ATERRO COMPACTADO
	58,34
	M³
	25,96
	1.514,51

	5.1.2.4
	1003005
	EDIF
	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM
	31,72
	M³
	40,16
	1.273,88

	5.1.3
	ESTRUTURA

	5.1.3.1
	1.0
	CPU
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA
	189,00
	M
	108,07
	20.425,23

	5.1.3.2
	2002001
	EDIF
	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M
	15,34
	M³
	102,98
	1.579,71

	5.1.3.3
	2001048
	EDIF
	ARRASAMENTO DE ESTACA
	45,00
	UN
	92,96
	4.183,20

	5.1.3.4
	2003001
	EDIF
	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS
	133,61
	M²
	112,07
	14.973,67

	5.1.3.5
	2002015
	EDIF
	LASTRO DE BRITA
	1,95
	M³
	296,45
	578,08

	5.1.3.6
	2004004
	EDIF
	ARMADURA EM AÇO CA-50
	2.715,00
	KG
	12,74
	34.589,10

	5.1.3.7
	2004007
	EDIF
	ARMADURA EM AÇO CA-60
	43,00
	KG
	13,24
	569,32

	5.1.3.8
	3003008
	EDIF
	CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA
	10,53
	M³
	828,95
	8.728,84

	5.1.3.9
	5001043
	EDIF
	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS
	165,23
	M²
	22,91
	3.785,42

	5.1.3.10
	14.11.231
	CDHU
	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 CM - CLASSE B
	42,78
	M²
	165,19
	7.066,83

	5.1.3.11
	2.0
	CPU
	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 19 CM
	104,75
	M
	74,60
	7.814,35

	5.1.3.12
	5001001
	EDIF
	BD.01 - ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 20MM
	77,25
	M²
	84,71
	6.543,85

	5.1.3.13
	1004021
	EDIF
	HD.23 - TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 3,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692)
	50,00
	M
	22,78
	1.139,00

	5.1.3.14
	1004078
	EDIF
	 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOCOMPOSTO FORMADO POR NÚCLEO TRIDIMENSIONAL, FLEXÍVEL DE FILAMENTO DE POLIPROPILENO, ASSOCIADO ÀS SUAS DUAS SUPERFÍCIES GEOTEXTEIS NÃO TECIDOS
	89,25
	M²
	47,47
	4.236,70

	5.1.3.15
	16.05.075
	FDE
	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA ÁGUAS PLUVIAIS
	2,00
	UN
	548,94
	1.097,88

	5.1.3.16
	94994
	SINAPI
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
	79,78
	M²
	117,16
	9.347,02

	5.1.3.17
	102073
	SINAPI
	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020
	3,51
	M³
	4.825,09
	16.936,07

	5.1.3.18
	90402
	SBC
	MURO DIVISÓRIO H=1,8MX20CM CAL/AREIA/EMBOÇO/PVA-PILAR 3/3M
	19,80
	M
	594,19
	11.764,96

	5.1.3.19
	2006010
	EDIF
	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO
	6,88
	M³
	36,81
	253,25

	5.1.3.20
	1002011
	EDIF
	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM
	23,29
	M³
	53,43
	1.244,38

	5.1.3.21
	1003010
	EDIF
	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM
	825,15
	M³

X

KM
	3,78
	3.119,07

	5.1.3.22
	05.09.007
	CDHU
	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA
	55,01
	M³
	38,52
	2.118,99

	5.1.4
	ACABAMENTOS E ELEMENTOS METÁLICOS

	5.1.4.1
	17.02.020
	CDHU
	CHAPISCO
	154,50
	M²
	9,64
	1.489,38

	5.1.4.2
	17.02.120
	CDHU
	EMBOÇO COMUM
	77,25
	M²
	30,79
	2.378,53

	5.1.4.3
	11003013
	EDIF
	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA
	77,25
	M²
	30,15
	2.329,09

	5.1.4.4
	15001015
	EDIF
	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
	157,03
	M²
	23,43
	3.679,21

	5.1.4.5
	06.03.109
	FDE
	CO-43 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMLATE
	59,23
	M
	1.354,64
	80.235,33

	5.1.4.6
	06.03.061
	FDE
	CO-27 CORRIMÃO DUPLO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO
	82,97
	M
	776,92
	64.461,05

	5.1.4.7
	06.03.082
	FDE
	CO-31 CORRIMÃO SIMPLES AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO
	16,60
	M
	405,94
	6.738,60

	5.1.4.8
	13002047
	EDIF
	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO
	2,81
	M²
	207,97
	584,40

	5.1.5
	REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA

	5.1.5.1
	05.07.040
	CDHU
	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
	17,12
	M³
	139,84
	2.394,06

	5.1.5.2
	17004001
	EDIF
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	89,55
	M²
	19,36
	1.733,69

	TOTAL ITEM 05
	353.516,63

	 

	06
	CMEI MÁRCIA POLI
R. SERRA DO BATURITÉ, 100, MIRANTE DO ARUJÁ

	6.1
	EXECUÇÃO DE RAMPAS

	6.1.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES

	6.1.1.1
	02.02.150
	CDHU
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
	2,00
	UN

X

MÊS
	1.223,68
	2.447,36

	6.1.1.2
	02.01.180
	CDHU
	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB
	2,00
	UN

X

MÊS
	1.557,80
	3.115,60

	6.1.1.3
	17030002
	EDIF
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	2,88
	M²
	510,98
	1.471,62

	6.1.1.4
	02.10.020
	CDHU
	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO
	43,09
	M²
	22,26
	959,18

	6.1.2
	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

	6.1.2.1
	2050006
	EDIF
	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO
	25,37
	M³
	547,40
	13.887,54

	6.1.2.2
	03.02.040
	CDHU
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO
	1,95
	M³
	113,27
	220,88

	6.1.2.3
	03.03.020
	CDHU
	APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO
	2,53
	M²
	4,25
	10,75

	6.1.2.4
	17060097
	EDIF
	RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO
	16,00
	M²
	108,51
	1.736,16

	6.1.2.5
	04.09.060
	CDHU
	RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, CHUMBADOS
	20,10
	M
	15,06
	302,71

	6.1.2.6
	04.09.100
	CDHU
	RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL
	4,25
	M²
	43,95
	186,79

	6.1.3
	ESTRUTURA

	6.1.3.1
	1.0
	CPU
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA
	33,00
	M
	108,07
	3.566,31

	6.1.3.2
	2002001
	EDIF
	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M
	2,62
	M³
	102,98
	269,81

	6.1.3.3
	2001048
	EDIF
	ARRASAMENTO DE ESTACA
	15,00
	UN
	92,96
	1.394,40

	6.1.3.4
	2003001
	EDIF
	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS
	43,40
	M²
	112,07
	4.863,84

	6.1.3.5
	2002015
	EDIF
	LASTRO DE BRITA
	0,20
	M³
	296,45
	59,29

	6.1.3.6
	2004004
	EDIF
	ARMADURA EM AÇO CA-50
	332,00
	KG
	12,74
	4.229,68

	6.1.3.7
	2004007
	EDIF
	ARMADURA EM AÇO CA-60
	5,00
	KG
	13,24
	66,20

	6.1.3.8
	3003008
	EDIF
	CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA
	2,05
	M³
	828,95
	1.699,35

	6.1.3.9
	5001043
	EDIF
	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS
	14,94
	M²
	22,91
	342,28

	6.1.3.10
	14.11.231
	CDHU
	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 CM - CLASSE B
	21,63
	M²
	165,19
	3.573,06

	6.1.3.11
	2.0
	CPU
	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 19 CM
	35,69
	M
	74,60
	2.662,47

	6.1.3.12
	5042000
	SIURB
	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA
	0,05
	M³
	885,50
	44,28

	6.1.3.13
	101792
	SINAPI
	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	26,87
	M³
	24,66
	662,61

	6.1.3.14
	94994
	SINAPI
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
	166,45
	M²
	117,16
	19.501,28

	6.1.3.15
	102073
	SINAPI
	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020
	1,15
	M³
	4.825,09
	5.548,85

	6.1.3.16
	2006010
	EDIF
	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO
	1,03
	M³
	36,81
	37,91

	6.1.3.17
	1002011
	EDIF
	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM
	4,22
	M³
	53,43
	225,47

	6.1.3.18
	1003010
	EDIF
	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM
	63,30
	M³

X

KM
	3,78
	239,27

	6.1.3.19
	05.09.007
	CDHU
	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA
	63,30
	M³
	38,52
	2.438,32

	6.1.4
	ACABAMENTOS E ELEMENTOS METÁLICOS

	6.1.4.1
	17.02.020
	CDHU
	CHAPISCO
	21,75
	M²
	9,64
	209,67

	6.1.4.2
	17.02.120
	CDHU
	EMBOÇO COMUM
	21,75
	M²
	30,79
	669,68

	6.1.4.3
	11003013
	EDIF
	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA
	21,75
	M²
	30,15
	655,76

	6.1.4.4
	15001015
	EDIF
	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
	189,21
	M²
	23,43
	4.433,19

	6.1.4.5
	06.03.109
	FDE
	CO-43 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMLATE
	42,52
	M
	1.354,64
	57.599,29

	6.1.4.6
	06.03.061
	FDE
	CO-27 CORRIMÃO DUPLO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO
	51,61
	M
	776,92
	40.096,84

	6.1.4.7
	06.03.082
	FDE
	CO-31 CORRIMÃO SIMPLES AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO
	6,00
	M
	405,94
	2.435,64

	6.1.4.8
	13002047
	EDIF
	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO
	10,63
	M²
	207,97
	2.210,72

	6.1.4.9
	100701
	SINAPI
	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025
	5,25
	M²
	971,00
	5.097,75

	6.1.4.10
	3.0
	CPU
	RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO DE ABRIR
	16,00
	M²
	165,01
	2.640,16

	6.1.5
	REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA

	6.1.5.1
	05.07.040
	CDHU
	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
	35,91
	M³
	139,84
	5.021,65

	6.1.5.2
	17004001
	EDIF
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	167,46
	M²
	19,36
	3.242,03

	6.2
	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO PNE

	6.2.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES / DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

	6.2.1.1
	02.03.120
	CDHU
	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO
	6,06
	M²
	134,68
	816,16

	6.2.1.2
	03.02.040
	CDHU
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO
	0,06
	M³
	113,27
	6,80

	6.2.1.3
	7060001
	EDIF
	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA
	1,00
	UN
	20,66
	20,66

	6.2.1.4
	04.08.060
	CDHU
	RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS
	15,40
	M
	18,83
	289,98

	6.2.1.5
	97663
	SINAPI
	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	2,00
	UN
	23,28
	46,56

	6.2.2
	INSTALAÇÃO DE LOUÇAS, METAIS E DEMAIS ACESSÓRIOS

	6.2.2.1
	08.16.055
	FDE
	BR-09 LAVATÓRIO ACESSÍVEL
	1,00
	CJ
	2.401,72
	2.401,72

	6.2.2.2
	08.16.054
	FDE
	BR-08 BACIA PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL
	1,00
	CJ
	3.846,67
	3.846,67

	6.2.2.3
	14.30.860
	CDHU
	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANILITE COM ESPESSURA DE 4 CM
	1,80
	M²
	488,70
	879,66

	6.2.2.4
	44.03.050
	CDHU
	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR
	1,00
	UN
	94,86
	94,86

	6.2.2.5
	44.03.130
	CDHU
	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML
	1,00
	UN
	85,85
	85,85

	6.2.2.6
	10014066
	EDIF
	DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE
	1,00
	UN
	321,82
	321,82

	6.2.2.7
	26.04.010
	CDHU
	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM
	1,02
	M²
	662,90
	676,16

	6.2.2.8
	05.01.108
	FDE
	PM-76 PORTA SARRAFEADA MACIÇA SANIT. ACESSÍVEL BAT.MAD.
	1,00
	UN
	1.853,16
	1.853,16

	6.2.2.9
	33.12.011
	CDHU
	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO
	5,43
	M²
	65,80
	357,29

	6.2.3
	REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA

	6.2.3.1
	05.07.040
	CDHU
	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
	0,19
	M³
	139,84
	26,57

	6.2.3.2
	17004001
	EDIF
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	3,98
	M²
	19,36
	77,05

	TOTAL ITEM 06
	211.876,62

	 

	07
	EM RECANTO PRIMAVERA 
R. DAS CARAMBOLAS, 25, RECANTO PRIMAVERA

	7.1
	EXECUÇÃO DE RAMPAS

	7.1.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES

	7.1.1.1
	02.02.150
	CDHU
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
	1,00
	UN

X

MÊS
	1.223,68
	1.223,68

	7.1.1.2
	02.01.180
	CDHU
	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB
	1,00
	UN

X

MÊS
	1.557,80
	1.557,80

	7.1.1.3
	17030002
	EDIF
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	2,88
	M²
	510,98
	1.471,62

	7.1.2
	DEMOLIÇÕES

	7.1.2.1
	03.03.020
	CDHU
	APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO
	18,76
	M²
	4,25
	79,73

	7.1.3
	EXECUÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE RAMPAS

	7.1.3.1
	5042000
	SIURB
	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA
	1,88
	M³
	885,50
	1.664,74

	7.1.3.2
	105005
	SINAPI
	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024
	7,44
	M²
	299,39
	2.227,46

	7.1.4
	ACABAMENTOS E ELEMENTOS METÁLICOS

	7.1.4.1
	15001015
	EDIF
	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
	32,50
	M²
	23,43
	761,48

	7.1.4.2
	06.03.109
	FDE
	CO-43 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMLATE
	20,36
	M
	1.354,64
	27.580,47

	7.1.4.3
	06.03.061
	FDE
	CO-27 CORRIMÃO DUPLO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO
	24,91
	M
	776,92
	19.353,08

	7.1.4.4
	13002047
	EDIF
	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO
	0,63
	M²
	207,97
	131,02

	7.1.5
	REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA

	7.1.5.1
	05.07.040
	CDHU
	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
	1,03
	M³
	139,84
	144,04

	7.1.5.2
	17004001
	EDIF
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	26,20
	M²
	19,36
	507,23

	7.2
	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO PNE

	7.2.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES

	7.2.1.1
	02.03.120
	CDHU
	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO
	24,00
	M²
	134,68
	3.232,32

	7.2.1.2
	02.10.020
	CDHU
	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO
	9,08
	M²
	22,26
	202,12

	7.2.2
	DEMOLIÇÕES

	7.2.2.1
	2050006
	EDIF
	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO
	0,46
	M³
	547,40
	251,80

	7.2.2.2
	90446
	SINAPI
	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS
	7,60
	M
	22,94
	174,34

	7.2.3
	ESTRUTURA

	7.2.3.1
	2002001
	EDIF
	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M
	1,82
	M³
	102,98
	187,42

	7.2.3.2
	2003001
	EDIF
	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS
	12,49
	M²
	112,07
	1.399,75

	7.2.3.3
	97083
	SINAPI
	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
	4,14
	M²
	5,70
	23,60

	7.2.3.4
	1004015
	EDIF
	LASTRO DE BRITA
	0,21
	M³
	296,45
	62,25

	7.2.3.5
	32.20.066
	CDHU
	LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 150 MICRAS, PARA CAMADA SEPARADORA DE PISO/PAVIMENTO
	4,14
	M²
	2,22
	9,19

	7.2.3.6
	97092
	SINAPI
	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
	14,16
	KG
	15,45
	218,77

	7.2.3.7
	2004004
	EDIF
	ARMADURA EM AÇO CA-50
	63,00
	KG
	12,74
	802,62

	7.2.3.8
	2004007
	EDIF
	ARMADURA EM AÇO CA-60
	16,00
	KG
	13,24
	211,84

	7.2.3.9
	3003008
	EDIF
	CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA
	1,18
	M³
	828,95
	978,16

	7.2.3.10
	5001043
	EDIF
	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS
	4,14
	M²
	22,91
	94,85

	7.2.3.11
	87765
	SINAPI
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
	3,00
	M²
	78,79
	236,37

	7.2.3.12
	4001051
	EDIF
	 VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 14CM
	25,42
	M²
	145,05
	3.687,17

	7.2.3.13
	105025
	SINAPI
	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	3,60
	M
	75,31
	271,12

	7.2.3.14
	105031
	SINAPI
	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	1,80
	M
	58,59
	105,46

	7.2.3.15
	6001013
	EDIF
	ESTRUTURA DE MADEIRA, PONTALETADA, PARA TELHAS ONDULADAS CRFS/AL/PL/AG
	6,96
	M²
	311,51
	2.168,11

	7.2.3.16
	94207
	SINAPI
	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	6,96
	M²
	57,37
	399,30

	7.2.3.17
	2006010
	EDIF
	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO
	1,14
	M³
	36,81
	41,96

	7.2.3.18
	1002011
	EDIF
	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM
	0,89
	M³
	53,43
	47,55

	7.2.3.19
	1003010
	EDIF
	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM
	13,35
	M³

X

KM
	3,78
	50,46

	7.2.3.20
	05.09.007
	CDHU
	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA
	0,89
	M³
	38,52
	34,28

	7.2.4
	ACABAMENTOS E INSTALAÇÕES DE ESQUADRIAS 

	7.2.4.1
	17.02.020
	CDHU
	CHAPISCO
	21,70
	M²
	9,64
	209,19

	7.2.4.2
	17.02.120
	CDHU
	EMBOÇO COMUM
	21,70
	M²
	30,79
	668,14

	7.2.4.3
	11002029
	EDIF
	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE
	11,90
	M²
	92,62
	1.102,18

	7.2.4.4
	17.02.220
	CDHU
	REBOCO
	9,80
	M²
	18,20
	178,36

	7.2.4.5
	15001015
	EDIF
	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
	28,56
	M²
	23,43
	669,16

	7.2.4.6
	22.02.030
	CDHU
	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO
	3,00
	M²
	159,44
	478,32

	7.2.4.7
	96121
	SINAPI
	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023
	7,00
	M
	16,81
	117,67

	7.2.4.8
	87255
	SINAPI
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
	3,00
	M²
	111,00
	333,00

	7.2.4.9
	25.01.361
	CDHU
	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO - BRANCO
	0,48
	M²
	1.791,61
	859,97

	7.2.4.10
	05.01.108
	FDE
	PM-76 PORTA SARRAFEADA MACIÇA SANIT. ACESSÍVEL BAT.MAD.
	1,00
	UN
	1.853,16
	1.853,16

	7.2.4.11
	19.03.290
	CDHU
	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM ARDÓSIA, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM
	1,70
	M
	126,75
	215,48

	7.2.4.12
	33.12.011
	CDHU
	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO
	5,43
	M²
	65,80
	357,29

	7.2.5
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

	7.2.5.1
	46.01.020
	CDHU
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES
	24,71
	M
	42,28
	1.044,74

	7.2.5.2
	46.01.040
	CDHU
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES
	3,14
	M
	64,46
	202,40

	7.2.5.3
	46.01.050
	CDHU
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES
	4,62
	M
	67,81
	313,28

	7.2.5.4
	46.05.020
	CDHU
	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
	9,60
	M
	59,34
	569,66

	7.2.5.5
	49.01.020
	CDHU
	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
	1,00
	UN
	136,82
	136,82

	7.2.5.6
	94497
	SINAPI
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	1,00
	UN
	121,85
	121,85

	7.2.5.7
	44.20.150
	CDHU
	ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO
	1,00
	UN
	72,87
	72,87

	7.2.5.8
	09.06.026
	FDE
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M
	1,00
	UN
	644,24
	644,24

	7.2.5.9
	17002001
	EDIF
	NC.01 - CONCRETO SIMPLES DESEMPENADO E RIPADO, 200KG CIM/M3
	0,38
	M³
	1.219,54
	463,43

	7.2.6
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

	7.2.6.1
	38.19.030
	CDHU
	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM
	13,44
	M
	23,87
	320,81

	7.2.6.2
	39.21.020
	CDHU
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	89,60
	M
	4,43
	396,93

	7.2.6.3
	39.21.030
	CDHU
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	89,60
	M
	5,97
	534,91

	7.2.6.4
	39.21.040
	CDHU
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	89,60
	M
	8,10
	725,76

	7.2.6.5
	40.07.010
	CDHU
	CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´
	2,00
	UN
	21,76
	43,52

	7.2.6.6
	40.07.020
	CDHU
	CAIXA EM PVC DE 4´ X 4´
	1,00
	UN
	25,91
	25,91

	7.2.6.7
	40.05.020
	CDHU
	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA
	1,00
	CJ
	41,52
	41,52

	7.2.6.8
	40.04.460
	CDHU
	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA
	1,00
	CJ
	38,24
	38,24

	7.2.6.9
	09.09.040
	FDE
	IL-89 LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 24W
	1,00
	UN
	364,73
	364,73

	7.2.7
	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

	7.2.7.1
	08.16.055
	FDE
	BR-09 LAVATÓRIO ACESSÍVEL
	1,00
	CJ
	2.401,72
	2.401,72

	7.2.7.2
	08.16.054
	FDE
	BR-08 BACIA PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL
	1,00
	CJ
	3.846,67
	3.846,67

	7.2.7.3
	44.03.050
	CDHU
	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR
	1,00
	UN
	94,86
	94,86

	7.2.7.4
	44.03.130
	CDHU
	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML
	1,00
	UN
	85,85
	85,85

	7.2.7.5
	10014066
	EDIF
	DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE
	1,00
	UN
	321,82
	321,82

	7.2.7.6
	26.04.010
	CDHU
	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM
	1,02
	M²
	662,90
	676,16

	7.2.7.7
	17005097
	EDIF
	PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE
	1,00
	UN
	44,36
	44,36

	7.2.8
	REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA

	7.2.8.1
	05.07.040
	CDHU
	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
	1,09
	M³
	139,84
	152,43

	7.2.8.2
	17004001
	EDIF
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	3,00
	M²
	19,36
	58,08

	TOTAL ITEM 07
	92.378,65

	 

	08
	EM BAIRRO DO RETIRO
R. ANGÉLICA COTRIM, 08, RETIRO 

	8.1
	EXECUÇÃO DE RAMPAS

	8.1.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES

	8.1.1.1
	02.02.150
	CDHU
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
	2,00
	UN

X

MÊS
	1.223,68
	2.447,36

	8.1.1.2
	02.01.180
	CDHU
	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB
	2,00
	UN

X

MÊS
	1.557,80
	3.115,60

	8.1.1.3
	17030002
	EDIF
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	2,88
	M²
	510,98
	1.471,62

	8.1.2
	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

	8.1.2.1
	03.03.020
	CDHU
	APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO
	5,22
	M²
	4,25
	22,19

	8.1.2.2
	04.09.060
	CDHU
	RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, CHUMBADOS
	22,93
	M
	15,06
	345,33

	8.1.3
	EXECUÇÃO DE RAMPAS

	8.1.3.1
	5042000
	SIURB
	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA
	0,37
	M³
	885,50
	327,64

	8.1.4
	ACABAMENTOS

	8.1.4.1
	15001015
	EDIF
	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
	5,22
	M²
	23,43
	122,30

	8.1.4.2
	10011090
	EDIF
	HC.05 - GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - SEM PASSAGEM DE VEÍCULOS
	22,93
	M
	111,37
	2.553,71

	8.1.4.3
	13002047
	EDIF
	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO
	1,06
	M²
	207,97
	220,45

	8.1.5
	REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA

	8.1.5.1
	05.07.040
	CDHU
	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
	0,21
	M³
	139,84
	29,37

	8.1.5.2
	17004001
	EDIF
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	5,22
	M²
	19,36
	101,06

	8.2
	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO PNE

	8.2.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES

	8.2.1.1
	02.03.120
	CDHU
	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO
	14,00
	M²
	134,68
	1.885,52

	8.2.1.2
	02.10.020
	CDHU
	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO
	7,11
	M²
	22,26
	158,27

	8.2.2
	DEMOLIÇÕES

	8.2.2.1
	2050006
	EDIF
	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO
	0,41
	M³
	547,40
	224,43

	8.2.2.2
	03.02.040
	CDHU
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO
	1,16
	M³
	113,27
	131,39

	8.2.2.3
	03.03.020
	CDHU
	APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO
	3,40
	M²
	4,25
	14,45

	8.2.2.4
	90446
	SINAPI
	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS
	15,30
	M
	22,94
	350,98

	8.2.3
	ESTRUTURA

	8.2.3.1
	2002001
	EDIF
	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M
	2,91
	M³
	102,98
	299,67

	8.2.3.2
	2003001
	EDIF
	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS
	10,50
	M²
	112,07
	1.176,74

	8.2.3.3
	97083
	SINAPI
	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
	3,80
	M²
	5,70
	21,66

	8.2.3.4
	1004015
	EDIF
	LASTRO DE BRITA
	0,19
	M³
	296,45
	56,33

	8.2.3.5
	32.20.066
	CDHU
	LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 150 MICRAS, PARA CAMADA SEPARADORA DE PISO/PAVIMENTO
	3,80
	M²
	2,22
	8,44

	8.2.3.6
	97092
	SINAPI
	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
	13,00
	KG
	15,45
	200,85

	8.2.3.7
	2004004
	EDIF
	ARMADURA EM AÇO CA-50
	56,00
	KG
	12,74
	713,44

	8.2.3.8
	2004007
	EDIF
	ARMADURA EM AÇO CA-60
	14,00
	KG
	13,24
	185,36

	8.2.3.9
	3003008
	EDIF
	CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA
	1,06
	M³
	828,95
	878,69

	8.2.3.10
	5001043
	EDIF
	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS
	7,60
	M²
	22,91
	174,12

	8.2.3.11
	87765
	SINAPI
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
	3,00
	M²
	78,79
	236,37

	8.2.3.12
	14.04.210
	CDHU
	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM
	20,53
	M²
	108,89
	2.235,51

	8.2.3.13
	105025
	SINAPI
	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	3,95
	M
	75,31
	297,47

	8.2.3.14
	105031
	SINAPI
	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	2,30
	M
	58,59
	134,76

	8.2.3.15
	13.01.130
	CDHU
	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA
	3,80
	M²
	191,66
	728,31

	8.2.3.16
	2006010
	EDIF
	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO
	2,22
	M³
	36,81
	81,72

	8.2.3.17
	1002011
	EDIF
	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM
	0,90
	M³
	53,43
	48,09

	8.2.3.18
	1003010
	EDIF
	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM
	13,50
	M³

X

KM
	3,78
	51,03

	8.2.3.19
	05.09.007
	CDHU
	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA
	0,90
	M³
	38,52
	34,67

	8.2.4
	ACABAMENTOS E INSTALAÇÕES DE ESQUADRIAS 

	8.2.4.1
	17.02.020
	CDHU
	CHAPISCO
	47,35
	M²
	9,64
	456,45

	8.2.4.2
	17.02.120
	CDHU
	EMBOÇO COMUM
	47,35
	M²
	30,79
	1.457,91

	8.2.4.3
	11002029
	EDIF
	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE
	11,90
	M²
	92,62
	1.102,18

	8.2.4.4
	17.02.220
	CDHU
	REBOCO
	35,45
	M²
	18,20
	645,19

	8.2.4.5
	15001015
	EDIF
	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
	35,45
	M²
	23,43
	830,59

	8.2.4.6
	87255
	SINAPI
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
	3,00
	M²
	111,00
	333,00

	8.2.4.7
	25.01.361
	CDHU
	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO - BRANCO
	0,48
	M²
	1.791,61
	859,97

	8.2.4.8
	05.01.108
	FDE
	PM-76 PORTA SARRAFEADA MACIÇA SANIT. ACESSÍVEL BAT.MAD.
	1,00
	UN
	1.853,16
	1.853,16

	8.2.4.9
	19.03.290
	CDHU
	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM ARDÓSIA, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM
	1,70
	M
	126,75
	215,48

	8.2.4.10
	33.12.011
	CDHU
	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO
	5,43
	M²
	65,80
	357,29

	8.2.5
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

	8.2.5.1
	46.01.020
	CDHU
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES
	41,20
	M
	42,28
	1.741,94

	8.2.5.2
	46.01.040
	CDHU
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES
	3,06
	M
	64,46
	197,25

	8.2.5.3
	46.01.050
	CDHU
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES
	4,88
	M
	67,81
	330,91

	8.2.5.4
	46.05.020
	CDHU
	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
	9,20
	M
	59,34
	545,93

	8.2.5.5
	48.02.401
	CDHU
	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE DE 500 LITROS
	1,00
	UN
	780,77
	780,77

	8.2.5.6
	49.01.020
	CDHU
	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
	1,00
	UN
	136,82
	136,82

	8.2.5.7
	94497
	SINAPI
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	1,00
	UN
	121,85
	121,85

	8.2.5.8
	44.20.150
	CDHU
	ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO
	1,00
	UN
	72,87
	72,87

	8.2.5.9
	09.06.026
	FDE
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M
	3,00
	UN
	644,24
	1.932,72

	8.2.5.10
	17002001
	EDIF
	NC.01 - CONCRETO SIMPLES DESEMPENADO E RIPADO, 200KG CIM/M3
	0,77
	KG
	1.219,54
	939,05

	8.2.6
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

	8.2.6.1
	38.19.030
	CDHU
	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM
	9,09
	M
	23,87
	216,98

	8.2.6.2
	39.21.020
	CDHU
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	60,60
	M
	4,43
	268,46

	8.2.6.3
	39.21.030
	CDHU
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	30,30
	M
	5,97
	180,89

	8.2.6.4
	39.21.040
	CDHU
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	60,60
	M
	8,10
	490,86

	8.2.6.5
	40.07.010
	CDHU
	CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´
	2,00
	UN
	21,76
	43,52

	8.2.6.6
	40.07.020
	CDHU
	CAIXA EM PVC DE 4´ X 4´
	1,00
	UN
	25,91
	25,91

	8.2.6.7
	40.05.020
	CDHU
	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA
	1,00
	CJ
	41,52
	41,52

	8.2.6.8
	40.04.460
	CDHU
	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA
	1,00
	CJ
	38,24
	38,24

	8.2.6.9
	09.09.040
	FDE
	IL-89 LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 24W
	1,00
	UN
	364,73
	364,73

	8.2.7
	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

	8.2.7.1
	08.16.055
	FDE
	BR-09 LAVATÓRIO ACESSÍVEL
	1,00
	CJ
	2.401,72
	2.401,72

	8.2.7.2
	08.16.054
	FDE
	BR-08 BACIA PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL
	1,00
	CJ
	3.846,67
	3.846,67

	8.2.7.3
	44.03.050
	CDHU
	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR
	1,00
	UN
	94,86
	94,86

	8.2.7.4
	44.03.130
	CDHU
	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML
	1,00
	UN
	85,85
	85,85

	8.2.7.5
	10014066
	EDIF
	DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE
	1,00
	UN
	321,82
	321,82

	8.2.7.6
	26.04.010
	CDHU
	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM
	1,02
	M²
	662,90
	676,16

	8.2.7.7
	17005097
	EDIF
	PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE
	1,00
	UN
	44,36
	44,36

	8.2.8
	REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA

	8.2.8.1
	05.07.040
	CDHU
	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
	3,17
	M³
	139,84
	443,29

	8.2.8.2
	17004001
	EDIF
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	3,00
	M²
	19,36
	58,08

	TOTAL ITEM 08
	45.640,15

	 

	9.0
	CMEI DONA AVELINA DALILA LEOPOLDINA ALMEIDA 

R. SÃO PAULO, 615, JARDIM REAL

	9.1
	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO PNE

	9.1.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES

	9.1.1.1
	02.02.150
	CDHU
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
	1,00
	UN

X

MÊS
	1.223,68
	1.223,68

	9.1.1.2
	02.01.180
	CDHU
	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB
	1,00
	UN

X

MÊS
	1.557,80
	1.557,80

	9.1.1.3
	17030002
	EDIF
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	2,88
	M²
	510,98
	1.471,62

	9.1.1.4
	02.03.120
	CDHU
	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO
	21,60
	M²
	134,68
	2.909,09

	9.1.1.5
	02.10.020
	CDHU
	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO
	7,10
	M²
	22,26
	158,05

	9.1.2
	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

	9.1.2.1
	2050006
	EDIF
	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO
	0,61
	M³
	547,40
	333,91

	9.1.2.2
	03.04.020
	CDHU
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE
	2,60
	M²
	17,00
	44,20

	9.1.2.3
	17060097
	EDIF
	RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO
	4,63
	M²
	108,51
	502,40

	9.1.2.4
	10060032
	EDIF
	RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA
	1,85
	M
	10,09
	18,67

	9.1.2.5
	90446
	SINAPI
	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS
	3,95
	M
	22,94
	90,61

	9.1.3
	ESTRUTURA

	9.1.3.1
	2002001
	EDIF
	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M
	2,72
	M³
	102,98
	280,11

	9.1.3.2
	2003001
	EDIF
	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS
	11,23
	M²
	112,07
	1.258,55

	9.1.3.3
	97083
	SINAPI
	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
	3,80
	M²
	5,70
	21,66

	9.1.3.4
	1004015
	EDIF
	LASTRO DE BRITA
	0,19
	M³
	296,45
	56,33

	9.1.3.5
	32.20.066
	CDHU
	LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 150 MICRAS, PARA CAMADA SEPARADORA DE PISO/PAVIMENTO
	3,80
	M²
	2,22
	8,44

	9.1.3.6
	97092
	SINAPI
	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
	13,00
	KG
	15,45
	200,85

	9.1.3.7
	2004004
	EDIF
	ARMADURA EM AÇO CA-50
	56,00
	KG
	12,74
	713,44

	9.1.3.8
	2004007
	EDIF
	ARMADURA EM AÇO CA-60
	14,00
	KG
	13,24
	185,36

	9.1.3.9
	3003008
	EDIF
	CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA
	1,12
	M³
	828,95
	928,42

	9.1.3.10
	5001043
	EDIF
	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS
	3,80
	M²
	22,91
	87,06

	9.1.3.11
	87765
	SINAPI
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
	3,00
	M²
	78,79
	236,37

	9.1.3.12
	14.04.210
	CDHU
	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM
	18,29
	M²
	108,89
	1.991,60

	9.1.3.13
	105025
	SINAPI
	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	3,30
	M
	75,31
	248,52

	9.1.3.14
	105031
	SINAPI
	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	1,65
	M
	58,59
	96,67

	9.1.3.15
	6001030
	EDIF
	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA
	36,70
	KG
	19,34
	709,78

	9.1.3.16
	6001031
	EDIF
	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA
	36,70
	KG
	4,51
	165,52

	9.1.3.17
	94207
	SINAPI
	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	2,78
	M²
	57,37
	159,49

	9.1.3.18
	2006010
	EDIF
	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO
	2,07
	M³
	36,81
	76,20

	9.1.3.19
	1002011
	EDIF
	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM
	0,85
	M³
	53,43
	45,42

	9.1.3.20
	1003010
	EDIF
	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM
	12,75
	M³

X

KM
	3,78
	48,20

	9.1.3.21
	05.09.007
	CDHU
	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA
	0,85
	M³
	38,52
	32,74

	9.1.4
	ACABAMENTOS E INSTALAÇÕES DE ESQUADRIAS 

	9.1.4.1
	17.02.020
	CDHU
	CHAPISCO
	39,99
	M²
	9,64
	385,50

	9.1.4.2
	17.02.120
	CDHU
	EMBOÇO COMUM
	39,99
	M²
	30,79
	1.231,29

	9.1.4.3
	11002029
	EDIF
	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE
	11,90
	M²
	92,62
	1.102,18

	9.1.4.4
	17.02.220
	CDHU
	REBOCO
	28,09
	M²
	18,20
	511,24

	9.1.4.5
	15001015
	EDIF
	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
	31,09
	M²
	23,43
	728,44

	9.1.4.6
	22.02.030
	CDHU
	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO
	3,00
	M²
	159,44
	478,32

	9.1.4.7
	96121
	SINAPI
	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023
	7,00
	M
	16,81
	117,67

	9.1.4.8
	87255
	SINAPI
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
	3,00
	M²
	111,00
	333,00

	9.1.4.9
	25.01.361
	CDHU
	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO - BRANCO
	0,48
	M²
	1.791,61
	859,97

	9.1.4.10
	05.01.108
	FDE
	PM-76 PORTA SARRAFEADA MACIÇA SANIT. ACESSÍVEL BAT.MAD.
	1,00
	UN
	1.853,16
	1.853,16

	9.1.4.11
	19.03.290
	CDHU
	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM ARDÓSIA, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM
	1,70
	M
	126,75
	215,48

	9.1.4.12
	3.0
	CPU
	RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO DE ABRIR
	4,63
	M²
	165,01
	764,00

	9.1.4.13
	33.12.011
	CDHU
	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO
	5,43
	M²
	65,80
	357,29

	9.1.4.14
	33.11.050
	CDHU
	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO
	2,78
	M²
	65,25
	181,40

	9.1.5
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

	9.1.5.1
	46.01.020
	CDHU
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES
	3,80
	M
	42,28
	160,66

	9.1.5.2
	46.01.040
	CDHU
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES
	2,72
	M
	64,46
	175,33

	9.1.5.3
	46.01.050
	CDHU
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES
	5,93
	M
	67,81
	402,11

	9.1.5.4
	46.05.020
	CDHU
	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
	24,47
	M
	59,34
	1.452,05

	9.1.5.5
	49.01.020
	CDHU
	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
	1,00
	UN
	136,82
	136,82

	9.1.5.6
	94497
	SINAPI
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	1,00
	UN
	121,85
	121,85

	9.1.5.7
	44.20.150
	CDHU
	ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO
	1,00
	UN
	72,87
	72,87

	9.1.5.8
	09.06.026
	FDE
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M
	1,00
	UM
	644,24
	644,24

	9.1.5.9
	17002001
	EDIF
	NC.01 - CONCRETO SIMPLES DESEMPENADO E RIPADO, 200KG CIM/M3
	0,20
	M³
	1.219,54
	243,91

	9.1.6
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

	9.1.6.1
	38.19.030
	CDHU
	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM
	8,69
	M
	23,87
	207,43

	9.1.6.2
	38.04.040
	CDHU
	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS
	3,00
	M
	59,28
	177,84

	9.1.6.3
	39.21.020
	CDHU
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	66,92
	M
	4,43
	296,46

	9.1.6.4
	39.21.030
	CDHU
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	28,96
	M
	5,97
	172,89

	9.1.6.5
	39.21.040
	CDHU
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	57,92
	M
	8,10
	469,15

	9.1.6.6
	40.07.010
	CDHU
	CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´
	2,00
	UN
	21,76
	43,52

	9.1.6.7
	40.07.020
	CDHU
	CAIXA EM PVC DE 4´ X 4´
	1,00
	UN
	25,91
	25,91

	9.1.6.8
	40.05.020
	CDHU
	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA
	1,00
	CJ
	41,52
	41,52

	9.1.6.9
	40.04.460
	CDHU
	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA
	1,00
	CJ
	38,24
	38,24

	9.1.6.10
	09.09.040
	FDE
	IL-89 LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 24W
	1,00
	UN
	364,73
	364,73

	9.1.7
	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

	9.1.7.1
	16.33.082
	CDHU
	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - CORTE 0,33 M
	1,85
	M
	131,92
	244,05

	9.1.7.2
	08.16.055
	FDE
	BR-09 LAVATÓRIO ACESSÍVEL
	1,00
	CJ
	2.401,72
	2.401,72

	9.1.7.3
	08.16.054
	FDE
	BR-08 BACIA PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL
	1,00
	CJ
	3.846,67
	3.846,67

	9.1.7.4
	44.03.050
	CDHU
	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR
	1,00
	UN
	94,86
	94,86

	9.1.7.5
	44.03.130
	CDHU
	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML
	1,00
	UN
	85,85
	85,85

	9.1.7.6
	10014066
	EDIF
	DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE
	1,00
	UN
	321,82
	321,82

	9.1.7.7
	26.04.010
	CDHU
	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM
	1,02
	M²
	662,90
	676,16

	9.1.7.8
	17005097
	EDIF
	PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE
	1,00
	UN
	44,36
	44,36

	9.1.8
	REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA

	9.1.8.1
	05.07.040
	CDHU
	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
	1,20
	M³
	139,84
	167,81

	9.1.8.2
	17004001
	EDIF
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	3,00
	M²
	19,36
	58,08

	TOTAL ITEM 09
	38.168,61

	 

	10
	EM ISABELA PAVANI CASTILHO CRUZ
AV. ANTIMONIO, 575, COPACO 

	10.1
	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO PNE

	10.1.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES

	10.1.1.1
	02.02.150
	CDHU
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
	2,00
	UN

X

MÊS
	1.223,68
	2.447,36

	10.1.1.2
	02.01.180
	CDHU
	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB
	2,00
	UN

X

MÊS
	1.557,80
	3.115,60

	10.1.1.3
	17030002
	EDIF
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	2,88
	M²
	510,98
	1.471,62

	10.1.1.4
	02.03.120
	CDHU
	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO
	14,10
	M²
	134,68
	1.898,99

	10.1.1.5
	02.10.020
	CDHU
	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO
	12,19
	M²
	22,26
	271,35

	10.1.2
	DEMOLIÇÕES

	10.1.2.1
	2050006
	EDIF
	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO
	0,43
	M³
	547,40
	235,38

	10.1.3
	ESTRUTURA

	10.1.3.1
	2002001
	EDIF
	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M
	2,96
	M³
	102,98
	304,82

	10.1.3.2
	2003001
	EDIF
	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS
	13,97
	M²
	112,07
	1.565,62

	10.1.3.3
	97083
	SINAPI
	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
	6,21
	M²
	5,70
	35,40

	10.1.3.4
	1004015
	EDIF
	LASTRO DE BRITA
	0,31
	M³
	296,45
	91,90

	10.1.3.5
	32.20.066
	CDHU
	LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 150 MICRAS, PARA CAMADA SEPARADORA DE PISO/PAVIMENTO
	6,21
	M²
	2,22
	13,79

	10.1.3.6
	97092
	SINAPI
	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
	21,24
	KG
	15,45
	328,16

	10.1.3.7
	2004004
	EDIF
	ARMADURA EM AÇO CA-50
	62,39
	KG
	12,74
	794,85

	10.1.3.8
	2004007
	EDIF
	ARMADURA EM AÇO CA-60
	16,00
	KG
	13,24
	211,84

	10.1.3.9
	3003008
	EDIF
	CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA
	1,49
	M³
	828,95
	1.235,14

	10.1.3.10
	5001043
	EDIF
	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS
	6,21
	M²
	22,91
	142,27

	10.1.3.11
	87765
	SINAPI
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
	3,00
	M²
	78,79
	236,37

	10.1.3.12
	14.04.210
	CDHU
	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM
	25,42
	M²
	108,89
	2.767,98

	10.1.3.13
	105025
	SINAPI
	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	3,60
	M
	75,31
	271,12

	10.1.3.14
	105031
	SINAPI
	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	1,80
	M
	58,59
	105,46

	10.1.3.15
	13.01.130
	CDHU
	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA
	3,30
	M²
	191,66
	632,48

	10.1.3.16
	6001013
	EDIF
	ESTRUTURA DE MADEIRA, PONTALETADA, PARA TELHAS ONDULADAS CRFS/AL/PL/AG
	6,96
	M²
	311,51
	2.168,11

	10.1.3.17
	94207
	SINAPI
	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	6,96
	M²
	57,37
	399,30

	10.1.3.18
	2006010
	EDIF
	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO
	1,93
	M³
	36,81
	71,04

	10.1.3.19
	1002011
	EDIF
	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM
	1,35
	M³
	53,43
	72,13

	10.1.3.20
	1003010
	EDIF
	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM
	20,25
	M³

X

KM
	3,78
	76,55

	10.1.3.21
	05.09.007
	CDHU
	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA
	1,35
	M³
	38,52
	52,00

	10.1.4
	ACABAMENTOS E INSTALAÇÕES DE ESQUADRIAS 

	10.1.4.1
	17.02.020
	CDHU
	CHAPISCO
	50,12
	M²
	9,64
	483,16

	10.1.4.2
	17.02.120
	CDHU
	EMBOÇO COMUM
	50,12
	M²
	30,79
	1.543,19

	10.1.4.3
	11002029
	EDIF
	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE
	11,90
	M²
	92,62
	1.102,18

	10.1.4.4
	17.02.220
	CDHU
	REBOCO
	38,22
	M²
	18,20
	695,60

	10.1.4.5
	15001015
	EDIF
	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
	38,22
	M²
	23,43
	895,49

	10.1.4.6
	87255
	SINAPI
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
	3,00
	M²
	111,00
	333,00

	10.1.4.7
	25.01.361
	CDHU
	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO - BRANCO
	0,48
	M²
	1.791,61
	859,97

	10.1.4.8
	05.01.108
	FDE
	PM-76 PORTA SARRAFEADA MACIÇA SANIT. ACESSÍVEL BAT.MAD.
	1,00
	UN
	1.853,16
	1.853,16

	10.1.4.9
	19.03.290
	CDHU
	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM ARDÓSIA, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM
	1,70
	M
	126,75
	215,48

	10.1.4.10
	33.12.011
	CDHU
	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO
	5,43
	M²
	65,80
	357,29

	10.1.5
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

	10.1.5.1
	46.01.020
	CDHU
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES
	8,30
	M
	42,28
	350,92

	10.1.5.2
	46.01.040
	CDHU
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES
	2,72
	M
	64,46
	175,33

	10.1.5.3
	46.01.050
	CDHU
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES
	1,60
	M
	67,81
	108,50

	10.1.5.4
	46.05.020
	CDHU
	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
	19,87
	M
	59,34
	1.179,09

	10.1.5.5
	49.01.020
	CDHU
	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
	1,00
	UN
	136,82
	136,82

	10.1.5.6
	94497
	SINAPI
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	1,00
	UN
	121,85
	121,85

	10.1.5.7
	44.20.150
	CDHU
	ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO
	1,00
	UN
	72,87
	72,87

	10.1.6
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

	10.1.6.1
	38.19.030
	CDHU
	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM
	13,00
	M
	23,87
	310,31

	10.1.6.2
	39.21.020
	CDHU
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	96,00
	M
	4,43
	425,28

	10.1.6.3
	39.21.030
	CDHU
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	96,00
	M
	5,97
	573,12

	10.1.6.4
	39.21.040
	CDHU
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	96,00
	M
	8,10
	777,60

	10.1.6.5
	40.07.010
	CDHU
	CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´
	2,00
	UN
	21,76
	43,52

	10.1.6.6
	40.07.020
	CDHU
	CAIXA EM PVC DE 4´ X 4´
	1,00
	UN
	25,91
	25,91

	10.1.6.7
	40.05.020
	CDHU
	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA
	1,00
	CJ
	41,52
	41,52

	10.1.6.8
	40.04.460
	CDHU
	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA
	1,00
	CJ
	38,24
	38,24

	10.1.6.9
	09.09.040
	FDE
	IL-89 LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 24W
	1,00
	UN
	364,73
	364,73

	10.1.7
	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

	10.1.7.1
	16.33.082
	CDHU
	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - CORTE 0,33 M
	2,40
	M
	131,92
	316,61

	10.1.7.2
	08.16.055
	FDE
	BR-09 LAVATÓRIO ACESSÍVEL
	1,00
	CJ
	2.401,72
	2.401,72

	10.1.7.3
	08.16.054
	FDE
	BR-08 BACIA PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL
	1,00
	CJ
	3.846,67
	3.846,67

	10.1.7.4
	44.03.050
	CDHU
	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR
	1,00
	UN
	94,86
	94,86

	10.1.7.5
	44.03.130
	CDHU
	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML
	1,00
	UN
	85,85
	85,85

	10.1.7.6
	10014066
	EDIF
	DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE
	1,00
	UN
	321,82
	321,82

	10.1.7.7
	26.04.010
	CDHU
	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM
	1,02
	M²
	662,90
	676,16

	10.1.7.8
	17005097
	EDIF
	PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE
	1,00
	UN
	44,36
	44,36

	10.1.8
	REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA

	10.1.8.1
	05.07.040
	CDHU
	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
	0,56
	M³
	139,84
	78,31

	10.1.8.2
	17004001
	EDIF
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	3,00
	M²
	19,36
	58,08

	TOTAL ITEM 10
	42.025,20

	 

	11
	EM DONA MARIA DE LOURDES FERREIRA
R. AGA, 25, VILA ARUJÁ 

	11.1
	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO PNE

	11.1.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES

	11.1.1.1
	02.02.150
	CDHU
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
	1,00
	UN

X

MÊS
	1.223,68
	1.223,68

	11.1.1.2
	02.01.180
	CDHU
	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB
	1,00
	UN

X

MÊS
	1.557,80
	1.557,80

	11.1.1.3
	17030002
	EDIF
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	2,88
	M²
	510,98
	1.471,62

	11.1.1.4
	02.03.120
	CDHU
	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO
	25,22
	M²
	134,68
	3.396,63

	11.1.1.5
	02.10.020
	CDHU
	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO
	8,87
	M²
	22,26
	197,45

	11.1.2
	DEMOLIÇÕES

	11.1.2.1
	2050006
	EDIF
	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO
	0,45
	M³
	547,40
	246,33

	11.1.2.2
	03.02.040
	CDHU
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO
	0,56
	M³
	113,27
	63,43

	11.1.2.3
	90446
	SINAPI
	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS
	3,20
	M
	22,94
	73,41

	11.1.3
	ESTRUTURA

	11.1.3.1
	2002001
	EDIF
	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M
	1,61
	M³
	102,98
	165,80

	11.1.3.2
	2003001
	EDIF
	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS
	12,66
	M²
	112,07
	1.418,81

	11.1.3.3
	97083
	SINAPI
	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
	4,14
	M²
	5,70
	23,60

	11.1.3.4
	1004015
	EDIF
	LASTRO DE BRITA
	0,21
	M³
	296,45
	62,25

	11.1.3.5
	32.20.066
	CDHU
	LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 150 MICRAS, PARA CAMADA SEPARADORA DE PISO/PAVIMENTO
	4,14
	M²
	2,22
	9,19

	11.1.3.6
	97092
	SINAPI
	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
	14,16
	KG
	15,45
	218,77

	11.1.3.7
	2004004
	EDIF
	ARMADURA EM AÇO CA-50
	63,00
	KG
	12,74
	802,62

	11.1.3.8
	2004007
	EDIF
	ARMADURA EM AÇO CA-60
	16,00
	KG
	13,24
	211,84

	11.1.3.9
	3003008
	EDIF
	CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA
	1,18
	M³
	828,95
	978,16

	11.1.3.10
	5001043
	EDIF
	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS
	4,14
	M²
	22,91
	94,85

	11.1.3.11
	87765
	SINAPI
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
	3,00
	M²
	78,79
	236,37

	11.1.3.12
	4001051
	EDIF
	 VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 14CM
	25,42
	M²
	145,05
	3.687,17

	11.1.3.13
	105025
	SINAPI
	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	4,09
	M
	75,31
	308,02

	11.1.3.14
	105031
	SINAPI
	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	2,30
	M
	58,59
	134,76

	11.1.3.15
	2006010
	EDIF
	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO
	0,96
	M³
	36,81
	35,34

	11.1.3.16
	1002011
	EDIF
	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM
	0,84
	M³
	53,43
	44,88

	11.1.3.17
	1003010
	EDIF
	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM
	12,60
	M³

X

KM
	3,78
	47,63

	11.1.3.18
	05.09.007
	CDHU
	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA
	0,84
	M³
	38,52
	32,36

	11.1.4
	ACABAMENTOS E INSTALAÇÕES DE ESQUADRIAS 

	11.1.4.1
	17.02.020
	CDHU
	CHAPISCO
	21,70
	M²
	9,64
	209,19

	11.1.4.2
	17.02.120
	CDHU
	EMBOÇO COMUM
	21,70
	M²
	30,79
	668,14

	11.1.4.3
	11002029
	EDIF
	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE
	11,90
	M²
	92,62
	1.102,18

	11.1.4.4
	17.02.220
	CDHU
	REBOCO
	9,80
	M²
	18,20
	178,36

	11.1.4.5
	15001015
	EDIF
	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
	28,56
	M²
	23,43
	669,16

	11.1.4.6
	22.02.030
	CDHU
	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO
	3,00
	M²
	159,44
	478,32

	11.1.4.7
	96121
	SINAPI
	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023
	7,00
	M
	16,81
	117,67

	11.1.4.8
	87255
	SINAPI
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
	3,00
	M²
	111,00
	333,00

	11.1.4.9
	25.01.361
	CDHU
	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO - BRANCO
	0,48
	M²
	1.791,61
	859,97

	11.1.4.10
	05.01.108
	FDE
	PM-76 PORTA SARRAFEADA MACIÇA SANIT. ACESSÍVEL BAT.MAD.
	1,00
	UN
	1.853,16
	1.853,16

	11.1.4.11
	19.03.290
	CDHU
	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM ARDÓSIA, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM
	1,70
	M
	126,75
	215,48

	11.1.4.12
	33.12.011
	CDHU
	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO
	5,43
	M²
	65,80
	357,29

	11.1.5
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

	11.1.5.1
	46.01.020
	CDHU
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES
	6,56
	M
	42,28
	277,36

	11.1.5.2
	46.01.040
	CDHU
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES
	3,14
	M
	64,46
	202,40

	11.1.5.3
	46.01.050
	CDHU
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES
	4,99
	M
	67,81
	338,37

	11.1.5.4
	46.05.020
	CDHU
	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
	8,40
	M
	59,34
	498,46

	11.1.5.5
	49.01.020
	CDHU
	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
	1,00
	UN
	136,82
	136,82

	11.1.5.6
	94497
	SINAPI
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	1,00
	UN
	121,85
	121,85

	11.1.5.7
	44.20.150
	CDHU
	ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO
	1,00
	UN
	72,87
	72,87

	11.1.5.8
	09.06.026
	FDE
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M
	1,00
	UN
	644,24
	644,24

	11.1.5.9
	17002001
	EDIF
	NC.01 - CONCRETO SIMPLES DESEMPENADO E RIPADO, 200KG CIM/M3
	0,16
	M³
	1.219,54
	195,13

	11.1.6
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

	11.1.6.1
	38.19.030
	CDHU
	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM
	9,12
	M
	23,87
	217,69

	11.1.6.2
	39.21.020
	CDHU
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	60,80
	M
	4,43
	269,34

	11.1.6.3
	39.21.030
	CDHU
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	60,80
	M
	5,97
	362,98

	11.1.6.4
	39.21.040
	CDHU
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	60,80
	M
	8,10
	492,48

	11.1.6.5
	40.07.010
	CDHU
	CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´
	2,00
	UN
	21,76
	43,52

	11.1.6.6
	40.07.020
	CDHU
	CAIXA EM PVC DE 4´ X 4´
	1,00
	UN
	25,91
	25,91

	11.1.6.7
	40.05.020
	CDHU
	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA
	1,00
	CJ
	41,52
	41,52

	11.1.6.8
	40.04.460
	CDHU
	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA
	1,00
	CJ
	38,24
	38,24

	11.1.6.9
	09.09.040
	FDE
	IL-89 LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 24W
	1,00
	UN
	364,73
	364,73

	11.1.7
	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

	11.1.7.1
	08.16.055
	FDE
	BR-09 LAVATÓRIO ACESSÍVEL
	1,00
	CJ
	2.401,72
	2.401,72

	11.1.7.2
	08.16.054
	FDE
	BR-08 BACIA PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL
	1,00
	CJ
	3.846,67
	3.846,67

	11.1.7.3
	44.03.050
	CDHU
	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR
	1,00
	UN
	94,86
	94,86

	11.1.7.4
	44.03.130
	CDHU
	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML
	1,00
	UN
	85,85
	85,85

	11.1.7.5
	10014066
	EDIF
	DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE
	1,00
	UN
	321,82
	321,82

	11.1.7.6
	26.04.010
	CDHU
	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM
	1,02
	M²
	662,90
	676,16

	11.1.7.7
	17005097
	EDIF
	PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE
	1,00
	UN
	44,36
	44,36

	11.1.8
	REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA

	11.1.8.1
	05.07.040
	CDHU
	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
	1,52
	M³
	139,84
	212,56

	11.1.8.2
	17004001
	EDIF
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	3,00
	M²
	19,36
	58,08

	TOTAL ITEM 11
	35.870,68

	 

	12
	EM PROF.ª AMANDA MIRANDA BARROS
AV. DUTRA, 360, JARDIM EMÍLIA 

	12.1
	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO PNE

	12.1.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES

	12.1.1.1
	02.02.150
	CDHU
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
	1,00
	UN

X

MÊS
	1.223,68
	1.223,68

	12.1.1.2
	02.01.180
	CDHU
	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB
	1,00
	UN

X

MÊS
	1.557,80
	1.557,80

	12.1.1.3
	17030002
	EDIF
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	2,88
	M²
	510,98
	1.471,62

	12.1.2
	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

	12.1.2.1
	03.04.020
	CDHU
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE
	3,60
	M²
	17,00
	61,20

	12.1.2.2
	03.02.040
	CDHU
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO
	0,13
	M³
	113,27
	14,73

	12.1.2.3
	03.03.020
	CDHU
	APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO
	12,75
	M²
	4,25
	54,19

	12.1.2.4
	04.11.110
	CDHU
	RETIRADA DE PURIFICADOR/BEBEDOURO
	1,00
	UN
	45,42
	45,42

	12.1.2.5
	90443
	SINAPI
	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
	9,00
	M
	14,69
	132,21

	12.1.2.6
	90444
	SINAPI
	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS
	3,00
	M
	13,02
	39,06

	12.1.2.7
	90446
	SINAPI
	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS
	6,10
	M
	22,94
	139,93

	12.1.3
	ESTRUTURA

	12.1.3.1
	17.01.050
	CDHU
	REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO
	3,38
	M²
	39,96
	135,06

	12.1.3.2
	5001043
	EDIF
	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS
	3,38
	M²
	22,91
	77,44

	12.1.3.3
	4001051
	EDIF
	 VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 14CM
	4,20
	M²
	145,05
	609,21

	12.1.3.4
	105033
	SINAPI
	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	1,50
	M
	72,94
	109,41

	12.1.3.5
	105025
	SINAPI
	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	2,20
	M
	75,31
	165,68

	12.1.3.6
	105031
	SINAPI
	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	0,45
	M
	58,59
	26,37

	12.1.3.7
	2004004
	EDIF
	ARMADURA EM AÇO CA-50
	5,64
	KG
	12,74
	71,85

	12.1.3.8
	4001097
	EDIF
	CONCRETO "GROUT"
	0,17
	M³
	1.013,69
	172,33

	12.1.4
	ACABAMENTOS E INSTALAÇÕES DE ESQUADRIAS 

	12.1.4.1
	17.02.020
	CDHU
	CHAPISCO
	21,00
	M²
	9,64
	202,44

	12.1.4.2
	17.02.120
	CDHU
	EMBOÇO COMUM
	21,00
	M²
	30,79
	646,59

	12.1.4.3
	11002029
	EDIF
	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE
	12,75
	M²
	92,62
	1.180,91

	12.1.4.4
	17.02.220
	CDHU
	REBOCO
	8,25
	M²
	18,20
	150,15

	12.1.4.5
	15001015
	EDIF
	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
	12,45
	M²
	23,43
	291,70

	12.1.4.6
	96121
	SINAPI
	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023
	7,50
	M
	16,81
	126,08

	12.1.4.7
	87255
	SINAPI
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
	3,38
	M²
	111,00
	375,18

	12.1.4.8
	25.01.361
	CDHU
	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO - BRANCO
	0,96
	M²
	1.791,61
	1.719,95

	12.1.4.9
	05.01.108
	FDE
	PM-76 PORTA SARRAFEADA MACIÇA SANIT. ACESSÍVEL BAT.MAD.
	1,00
	UN
	1.853,16
	1.853,16

	12.1.4.10
	19.03.290
	CDHU
	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM ARDÓSIA, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM
	2,50
	M
	126,75
	316,88

	12.1.4.11
	33.12.011
	CDHU
	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO
	5,43
	M²
	65,80
	357,29

	12.1.5
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

	12.1.5.1
	46.01.020
	CDHU
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES
	18,50
	M
	42,28
	782,18

	12.1.5.2
	46.01.040
	CDHU
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES
	5,50
	M
	64,46
	354,53

	12.1.5.3
	46.01.050
	CDHU
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES
	5,00
	M
	67,81
	339,05

	12.1.5.4
	46.05.020
	CDHU
	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
	2,10
	M
	59,34
	124,61

	12.1.5.5
	49.01.020
	CDHU
	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
	1,00
	UN
	136,82
	136,82

	12.1.5.6
	94497
	SINAPI
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	1,00
	UN
	121,85
	121,85

	12.1.5.7
	44.20.150
	CDHU
	ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO
	1,00
	UN
	72,87
	72,87

	12.1.5.8
	17002001
	EDIF
	NC.01 - CONCRETO SIMPLES DESEMPENADO E RIPADO, 200KG CIM/M3
	0,61
	M³
	1.219,54
	743,92

	12.1.5.9
	4.0
	CPU
	RECOLOCAÇÃO DE BEBEDOURO
	1,00
	UN
	233,41
	233,41

	12.1.6
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

	12.1.6.1
	38.19.030
	CDHU
	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM
	9,00
	M
	23,87
	214,83

	12.1.6.2
	38.04.040
	CDHU
	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  3/4´ COM ACESSÓRIOS
	5,00
	M
	59,28
	296,40

	12.1.6.3
	39.21.020
	CDHU
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	30,00
	M
	4,43
	132,90

	12.1.6.4
	39.21.030
	CDHU
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	75,00
	M
	5,97
	447,75

	12.1.6.5
	39.21.040
	CDHU
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	60,00
	M
	8,10
	486,00

	12.1.6.6
	40.07.010
	CDHU
	CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´
	3,00
	UN
	21,76
	65,28

	12.1.6.7
	40.05.020
	CDHU
	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA
	1,00
	CJ
	41,52
	41,52

	12.1.6.8
	40.04.460
	CDHU
	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA
	1,00
	CJ
	38,24
	38,24

	12.1.6.9
	09.09.041
	FDE
	IL-89 LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 24W
	1,00
	UN
	416,17
	416,17

	12.1.7
	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

	12.1.7.1
	08.16.055
	FDE
	BR-09 LAVATÓRIO ACESSÍVEL
	1,00
	CJ
	2.401,72
	2.401,72

	12.1.7.2
	08.16.054
	FDE
	BR-08 BACIA PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL
	1,00
	CJ
	3.846,67
	3.846,67

	12.1.7.3
	44.03.050
	CDHU
	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR
	1,00
	UN
	94,86
	94,86

	12.1.7.4
	44.03.130
	CDHU
	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML
	1,00
	UN
	85,85
	85,85

	12.1.7.5
	10014066
	EDIF
	DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE
	1,00
	UN
	321,82
	321,82

	12.1.7.6
	26.04.010
	CDHU
	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM
	1,02
	M²
	662,90
	676,16

	12.1.7.7
	17005097
	EDIF
	PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE
	1,00
	UN
	44,36
	44,36

	12.1.8
	REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA

	12.1.8.1
	05.07.040
	CDHU
	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
	1,30
	M³
	139,84
	181,79

	12.1.8.2
	17004001
	EDIF
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	3,38
	M²
	19,36
	65,44

	TOTAL ITEM 12
	26.094,52

	 

	13
	EMEIA JOEL DA COSTA
R. LICÍNIO RODRIGUES PAIVA, 14, ARUJAMÉRICA

	13.1
	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO PNE

	13.1.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES

	13.1.1.1
	02.02.150
	CDHU
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
	1,00
	UN

X

MÊS
	1.223,68
	1.223,68

	13.1.1.2
	02.01.180
	CDHU
	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB
	1,00
	UN

X

MÊS
	1.557,80
	1.557,80

	13.1.1.3
	17030002
	EDIF
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	2,88
	M²
	510,98
	1.471,62

	13.1.2
	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

	13.1.2.1
	03.04.020
	CDHU
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE
	3,59
	M²
	17,00
	61,03

	13.1.2.2
	03.03.020
	CDHU
	APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO
	6,43
	M²
	4,25
	27,33

	13.1.2.3
	04.11.110
	CDHU
	RETIRADA DE PURIFICADOR/BEBEDOURO
	2,00
	UN
	45,42
	90,84

	13.1.2.4
	04.08.020
	CDHU
	RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA
	1,00
	UN
	31,40
	31,40

	13.1.2.5
	04.08.060
	CDHU
	RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS
	15,20
	M
	18,83
	286,22

	13.1.2.6
	97638
	SINAPI
	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	1,89
	M²
	14,98
	28,31

	13.1.2.7
	90443
	SINAPI
	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
	6,94
	M
	14,69
	101,95

	13.1.2.8
	90444
	SINAPI
	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS
	3,87
	M
	13,02
	50,39

	13.1.2.9
	90446
	SINAPI
	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS
	7,70
	M
	22,94
	176,64

	13.1.3
	ESTRUTURA

	13.1.3.1
	17.01.050
	CDHU
	REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO
	3,56
	M²
	39,96
	142,26

	13.1.3.2
	5001043
	EDIF
	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS
	3,56
	M²
	22,91
	81,56

	13.1.3.3
	14.11.221
	CDHU
	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 CM - CLASSE B
	4,45
	M²
	148,56
	661,09

	13.1.3.4
	105033
	SINAPI
	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	1,78
	M
	72,94
	129,83

	13.1.3.5
	105025
	SINAPI
	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	1,78
	M
	75,31
	134,05

	13.1.3.6
	2004004
	EDIF
	ARMADURA EM AÇO CA-50
	4,75
	KG
	12,74
	60,52

	13.1.3.7
	4001097
	EDIF
	CONCRETO "GROUT"
	0,14
	M³
	1.013,69
	141,92

	13.1.3.8
	96364
	SINAPI
	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS
	1,68
	M²
	184,70
	310,30

	13.1.4
	ACABAMENTOS E INSTALAÇÕES DE ESQUADRIAS 

	13.1.4.1
	17.02.020
	CDHU
	CHAPISCO
	18,35
	M²
	9,64
	176,89

	13.1.4.2
	17.02.120
	CDHU
	EMBOÇO COMUM
	18,35
	M²
	30,79
	565,00

	13.1.4.3
	11002029
	EDIF
	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE
	12,85
	M²
	92,62
	1.190,17

	13.1.4.4
	17.02.220
	CDHU
	REBOCO
	5,50
	M²
	18,20
	100,10

	13.1.4.5
	15001015
	EDIF
	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
	9,06
	M²
	23,43
	212,28

	13.1.4.6
	22.02.030
	CDHU
	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO
	3,56
	M²
	159,44
	567,61

	13.1.4.7
	96121
	SINAPI
	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023
	7,56
	M
	16,81
	127,08

	13.1.4.8
	87255
	SINAPI
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
	3,56
	M²
	111,00
	395,16

	13.1.4.9
	43.05.030
	CDHU
	EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190M³/H
	1,00
	UN
	593,00
	593,00

	13.1.4.10
	05.01.108
	FDE
	PM-76 PORTA SARRAFEADA MACIÇA SANIT. ACESSÍVEL BAT.MAD.
	1,00
	UN
	1.853,16
	1.853,16

	13.1.4.11
	23.20.040
	CDHU
	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA
	1,00
	UN
	100,45
	100,45

	13.1.4.12
	15.20.060
	CDHU
	RECOLOCAÇÃO DE PEÇAS LINEARES EM MADEIRA COM SEÇÃO SUPERIOR A 60 CM²
	15,20
	M
	23,55
	357,96

	13.1.4.13
	19.03.290
	CDHU
	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM ARDÓSIA, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM
	0,90
	M
	126,75
	114,08

	13.1.4.14
	33.12.011
	CDHU
	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO
	5,43
	M²
	65,80
	357,29

	13.1.5
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

	13.1.5.1
	46.01.020
	CDHU
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES
	6,94
	M
	42,28
	293,42

	13.1.5.2
	46.01.040
	CDHU
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES
	3,87
	M
	64,46
	249,46

	13.1.5.3
	46.01.050
	CDHU
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES
	5,00
	M
	67,81
	339,05

	13.1.5.4
	46.05.020
	CDHU
	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
	3,70
	M
	59,34
	219,56

	13.1.5.5
	49.01.020
	CDHU
	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
	1,00
	UN
	136,82
	136,82

	13.1.5.6
	94497
	SINAPI
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	1,00
	UN
	121,85
	121,85

	13.1.5.7
	44.20.150
	CDHU
	ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO
	1,00
	UN
	72,87
	72,87

	13.1.6
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

	13.1.6.1
	38.19.030
	CDHU
	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM
	9,79
	M
	23,87
	233,69

	13.1.6.2
	39.21.020
	CDHU
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	65,26
	M
	4,43
	289,10

	13.1.6.3
	39.21.030
	CDHU
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	65,26
	M
	5,97
	389,60

	13.1.6.4
	39.21.040
	CDHU
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	65,26
	M
	8,10
	528,61

	13.1.6.5
	40.07.010
	CDHU
	CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´
	2,00
	UN
	21,76
	43,52

	13.1.6.6
	40.05.020
	CDHU
	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA
	1,00
	CJ
	41,52
	41,52

	13.1.6.7
	40.04.460
	CDHU
	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA
	1,00
	CJ
	38,24
	38,24

	13.1.6.8
	09.09.040
	FDE
	IL-89 LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 24W
	1,00
	UN
	364,73
	364,73

	13.1.7
	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

	13.1.7.1
	08.16.055
	FDE
	BR-09 LAVATÓRIO ACESSÍVEL
	1,00
	CJ
	2.401,72
	2.401,72

	13.1.7.2
	08.16.054
	FDE
	BR-08 BACIA PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL
	1,00
	CJ
	3.846,67
	3.846,67

	13.1.7.3
	44.03.050
	CDHU
	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR
	1,00
	UN
	94,86
	94,86

	13.1.7.4
	44.03.130
	CDHU
	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML
	1,00
	UN
	85,85
	85,85

	13.1.7.5
	10014066
	EDIF
	DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE
	1,00
	UN
	321,82
	321,82

	13.1.7.6
	26.04.010
	CDHU
	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM
	1,02
	M²
	662,90
	676,16

	13.1.7.7
	17005097
	EDIF
	PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE
	1,00
	UN
	44,36
	44,36

	13.1.8
	REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA

	13.1.8.1
	05.07.040
	CDHU
	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
	1,23
	M³
	139,84
	172,00

	13.1.8.2
	17004001
	EDIF
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	3,56
	M²
	19,36
	68,92

	TOTAL ITEM 13
	24.553,37

	 

	14
	REBAIXAMENTO DE GUIAS
R. LICÍNIO RODRIGUES PAIVA, 14, ARUJAMÉRICA

	14.1
	2050006
	EDIF
	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO
	1,53
	M³
	547,40
	837,52

	14.2
	17002054
	EDIF
	REBAIXAMENTO DE GUIA
	13,20
	M
	52,51
	693,13

	14.3
	5042000
	SIURB
	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA
	1,07
	M³
	885,50
	947,49

	14.4
	13002047
	EDIF
	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO
	10,01
	M²
	207,97
	2.081,78

	14.5
	05.07.040
	CDHU
	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
	1,99
	M³
	139,84
	278,28

	14.6
	17004001
	EDIF
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	15,30
	M²
	19,36
	296,21

	TOTAL ITEM 14
	5.134,41

	 

	15
	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

	15.1
	5.0
	CPU
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
	8,00
	MÊS
	10.447,03
	83.576,24

	TOTAL ITEM 15
	83.576,24

	 

	TOTAL GERAL
	1.399.666,46


ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROCESSO Nº 333.028/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SANITÁRIOS PNE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ARUJÁ-SP
FONTE: CPOS/CDHU 200, VIGÊNCIA A PARTIR DE JANEIRO/2026; SINAPI, VIGÊNCIA A PARTIR DE FEVEREIRO/2026; SIURB/EDIF, VIGÊNCIA A PARTIR DE JULHO/2025; FDE, VIGÊNCIA A PARTIR DE JANEIRO/2026; SBC, VIGÊNCIA A PARTIR DE MARÇO/2026


BDI:
24,69% - SEM DESONERAÇÃO

DATA BASE:
JAN/26
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
	ITEM
	SERVIÇOS
	VALOR DO ITEM
	1° MÊS
	2° MÊS
	3° MÊS
	4° MÊS
	5° MÊS
	6° MÊS
	7° MÊS
	8° MÊS
	TOTAL %
TOTAL A SER EXECUTADO

	 

	1.0
	EMEIA PROFª ROSANA SANCHES
	R$ 101.095,91
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,2229%
	R$ 101.095,91

	
	
	
	R$ 101.095,91
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	
	

	
	
	
	100,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	
	

	2.0
	EMEIA PROFª CIBELE MOTTA DE ARAÚJO SILVA
	R$ 127.710,57
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,1244%
	R$ 127.710,57

	
	
	
	R$ 127.710,57
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	
	

	
	
	
	100,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	
	

	3.0
	EMEIA PROFº CELSO BARROSO
	R$ 68.544,35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,8972%
	R$ 68.544,35

	
	
	
	R$ 68.544,35
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	
	

	
	
	
	100,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	
	

	4.0
	EM MARISA APARECIDA PENDEZA
	R$ 143.480,55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,2511%
	R$ 143.480,55

	
	
	
	R$ 0,00
	R$ 143.480,55
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	
	

	
	
	
	0,00%
	100,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	
	

	5.0
	EM MILTON BARBOSA
	R$ 353.516,63
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,2572%
	R$ 353.516,63

	
	
	
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 141.406,65
	R$ 141.406,65
	R$ 70.703,33
	
	

	
	
	
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	40,00%
	40,00%
	20,00%
	
	

	6.0
	CMEI MÁRCIA POLI
	R$ 211.876,62
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,1377%
	R$ 211.876,62

	
	
	
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 105.938,31
	R$ 105.938,31
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	
	

	
	
	
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	50,00%
	50,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	
	

	7.0
	EM RECANTO PRIMAVERA
	R$ 92.378,65
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,6000%
	R$ 92.378,65

	
	
	
	R$ 0,00
	R$ 92.378,65
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	
	

	
	
	
	0,00%
	100,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	
	

	8.0
	EM BAIRRO DO RETIRO
	R$ 45.640,15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,2608%
	R$ 45.640,16

	
	
	
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 22.820,08
	R$ 22.820,08
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	
	

	
	
	
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	50,00%
	50,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	
	

	9.0
	CMEI DONA AVELINA DALILA LEOPOLDINA ALMEIDA
	R$ 38.168,61
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,7270%
	R$ 38.168,61

	
	
	
	R$ 0,00
	R$ 38.168,61
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	
	

	
	
	
	0,00%
	100,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	
	

	10.0
	EM ISABELA PAVANI CASTILHO CRUZ
	R$ 42.025,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,0025%
	R$ 42.025,20

	
	
	
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 42.025,20
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	
	

	
	
	
	0,00%
	0,00%
	100,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	
	

	11.0
	EM DONA MARIA DE LOURDES FERREIRA
	R$ 35.870,68
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,5628%
	R$ 35.870,68

	
	
	
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 17.935,34
	R$ 17.935,34
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	
	

	
	
	
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	50,00%
	50,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	
	

	12.0
	EM PROFª AMANDA MIRANDA BARROS
	R$ 26.094,52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,8643%
	R$ 26.094,52

	
	
	
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 26.094,52
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	
	

	
	
	
	0,00%
	0,00%
	100,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	
	

	13.0
	EMEIA JOEL DA COSTA
	R$ 24.553,37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,7542%
	R$ 24.553,37

	
	
	
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 24.553,37
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	
	

	
	
	
	0,00%
	0,00%
	100,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	
	

	14.0
	REBAIXAMENTO DE GUIAS
	R$ 5.134,41
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,3668%
	R$ 5.134,40

	
	
	
	R$ 641,80
	R$ 641,80
	R$ 641,80
	R$ 641,80
	R$ 641,80
	R$ 641,80
	R$ 641,80
	R$ 641,80
	
	

	
	
	
	12,50%
	12,50%
	12,50%
	12,50%
	12,50%
	12,50%
	12,50%
	12,50%
	
	

	15.0
	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
	R$ 83.576,24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,9712%
	R$ 83.576,24

	
	
	
	R$ 10.447,03
	R$ 10.447,03
	R$ 10.447,03
	R$ 10.447,03
	R$ 10.447,03
	R$ 10.447,03
	R$ 10.447,03
	R$ 10.447,03
	
	

	
	
	
	12,50%
	12,50%
	12,50%
	12,50%
	12,50%
	12,50%
	12,50%
	12,50%
	
	

	TOTAL GERAL
	R$ 1.399.666,46
	R$ 308.439,66
	R$ 285.116,64
	R$ 103.761,92
	R$ 157.782,56
	R$ 157.782,56
	R$ 152.495,48
	R$ 152.495,48
	R$ 81.792,16
	100,0000%
	R$ 1.399.666,46

	

	
	VALOR MENSAL (R$)
	R$ 308.439,66
	R$ 285.116,64
	R$ 103.761,92
	R$ 157.782,56
	R$ 157.782,56
	R$ 152.495,48
	R$ 152.495,48
	R$ 81.792,16
	

	
	MENSAL (%)
	22,0367%
	20,3703%
	7,4133%
	11,2729%
	11,2729%
	10,8951%
	10,8951%
	5,8437%
	

	
	VALOR ACUMULADO (R$)
	R$ 308.439,66
	R$ 285.116,64
	R$ 103.761,92
	R$ 157.782,56
	R$ 157.782,56
	R$ 152.495,48
	R$ 152.495,48
	R$ 81.792,16
	

	
	ACUMULADO (%)
	22,0367%
	20,3703%
	7,4133%
	11,2729%
	11,2729%
	10,8951%
	10,8951%
	5,8437%
	


ANEXO VI – CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
PROCESSO Nº 333.028/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SANITÁRIOS PNE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ARUJÁ-SP
FONTE: CPOS/CDHU 200, VIGÊNCIA A PARTIR DE JANEIRO/2026; SINAPI, VIGÊNCIA A PARTIR DE FEVEREIRO/2026; SIURB/EDIF, VIGÊNCIA A PARTIR DE JULHO/2025; FDE, VIGÊNCIA A PARTIR DE JANEIRO/2026; SBC, VIGÊNCIA A PARTIR DE MARÇO/2026


BDI:
24,69% - SEM DESONERAÇÃO

DATA BASE:
JAN/26
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	 

	CPU
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA 
	M

	CÓDIGO
	FONTE
	DESCRIÇÃO
	UN
	COEF.
	CUSTO UNITÁRIO (DESONERADO)
	CUSTO UNIT. (NÃO DESONERADO)
	VALOR TOTAL (DESONERADO)
	VALOR TOTAL (NÃO DESONERADO)

	88309
	SINAPI
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	0,79500
	R$ 33,90
	R$ 35,87
	R$ 26,95
	R$ 28,52

	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	0,99800
	R$ 29,52
	R$ 31,15
	R$ 29,46
	R$ 31,09

	94970
	SINAPI
	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
	M3
	0,06200
	R$ 430,74
	R$ 436,52
	R$ 26,71
	R$ 27,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TOTAL:
	R$ 83,12
	R$ 86,67

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	 

	CPU
	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 19 CM 
	M

	CÓDIGO
	FONTE
	DESCRIÇÃO
	UN
	COEF.
	CUSTO UNITÁRIO (DESONERADO
	CUSTO UNIT. (NÃO DESONERADO)
	VALOR TOTAL (DESONERADO)
	VALOR TOTAL (NÃO DESONERADO)

	88309
	SINAPI
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	0,29500
	R$ 33,90
	R$ 35,87
	R$ 10,00
	R$ 10,58

	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	0,14800
	R$ 29,52
	R$ 31,15
	R$ 4,37
	R$ 4,61

	87294
	SINAPI
	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
	M3
	0,00190
	R$ 545,21
	R$ 553,58
	R$ 1,04
	R$ 1,05

	89994
	SINAPI
	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021
	M3
	0,02800
	R$ 898,19
	R$ 921,75
	R$ 25,15
	R$ 25,81

	660
	SINPAI INSUMOS
	CANALETA DE CONCRETO 19X19X19CM (CLASSE C - NBR 6136)
	UN
	5,34000
	R$ 3,33
	R$ 3,33
	R$ 17,78
	R$ 17,78

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TOTAL:
	R$ 58,34
	R$ 59,83

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	 

	CPU
	RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO DE ABRIR 
	M2

	CÓDIGO
	FONTE
	DESCRIÇÃO
	UN
	COEF.
	CUSTO UNITÁRIO (DESONERADO
	CUSTO UNIT. (NÃO DESONERADO)
	VALOR TOTAL (DESONERADO)
	VALOR TOTAL (NÃO DESONERADO)

	88309
	SINAPI
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	1,00000
	R$ 33,90
	R$ 35,87
	R$ 33,90
	R$ 35,87

	88316
	SINAPI
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	3,00000
	R$ 29,52
	R$ 31,15
	R$ 88,56
	R$ 93,45

	B.02.000.020508
	CDHU INSUMOS
	CIMENTO CPII-E-32 (SACOS DE 50K)
	KG
	2,03000
	R$ 0,65
	R$ 0,65
	R$ 1,32
	R$ 1,32

	B.04.000.020503
	CDHU INSUMOS
	AREIA MÉDIA LAVADA (A GRANEL CAÇAMBA FECHADA)
	M3
	0,01000
	R$ 170,00
	R$ 170,00
	R$ 1,70
	R$ 1,70

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TOTAL:
	R$ 123,78
	R$ 132,34

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.0
	
	
	
	
	
	
	
	 

	CPU
	RECOLOCAÇÃO DE BEBEDOURO
	 
	 
	UN

	CÓDIGO
	FONTE
	DESCRIÇÃO
	UN
	COEF.
	CUSTO UNITÁRIO (DESONERADO
	CUSTO UNIT. (NÃO DESONERADO)
	VALOR TOTAL (DESONERADO)
	VALOR TOTAL (NÃO DESONERADO)

	88267
	SINAPI
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	2,00000
	R$ 38,54
	R$ 40,92
	R$ 77,08
	R$ 81,84

	88248
	SINAPI
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	2,00000
	R$ 31,28
	R$ 33,10
	R$ 62,56
	R$ 66,20

	74820
	EDIF INSUMOS
	VÁLVULA DE METAL CROMADO C/ GRELHA - 1.1/2"
	UN
	0,50000
	R$ 78,11
	R$ 78,11
	R$ 39,06
	R$ 39,06

	79640
	EDIF INSUMOS
	FITA DE TEFLON - 3/4"
	M
	0,50000
	R$ 0,18
	R$ 0,18
	R$ 0,09
	R$ 0,09

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TOTAL:
	R$ 178,70
	R$ 187,19

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.0
	
	
	
	
	
	
	
	 

	CPU
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 
	MÊS

	CÓDIGO
	FONTE
	DESCRIÇÃO
	UN
	COEF.
	CUSTO UNITÁRIO (DESONERADO
	CUSTO UNIT. (NÃO DESONERADO)
	VALOR TOTAL (DESONERADO)
	VALOR TOTAL (NÃO DESONERADO)

	90777
	SINAPI
	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	12,00000
	R$ 133,49
	R$ 143,60
	R$ 1.601,88
	R$ 1.723,20

	90776
	SINAPI
	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	120,00000
	R$ 51,98
	R$ 55,46
	R$ 6.237,60
	R$ 6.655,20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TOTAL:
	R$ 7.839,48
	R$ 8.378,40


ANEXO VII – PROPOSTA COMERCIAL

Local e Data

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Referência: 
PROCESSO Nº 333.028/2025
                        CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SANITÁRIOS PNE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ARUJÁ-SP
	DADOS DO LICITANTE

	Nome da Proponente:

	CNPJ:

	Endereço completo:

	Fone:

	E-mail:


A licitante **************, após examinar minuciosamente o Edital e Anexos da CONCORRÊNCIA em epígrafe e, após tomar pleno conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, propõe os preços, unitário e total, para os itens a seguir:
PLANILHA QUANTITATIVA E PREÇOS UNITÁRIOS – PQPU

	ITEM
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	QUANT
	UN
	PREÇO UNIT. R$ 
	PREÇO

 TOTAL R$

	

	01
	EMEIA PROF.ª ROSANA SANCHES 

R. DEOLINDA ROSA DOS SANTOS, 115, PQ. RODRIGO BARRETO  

	1.1
	EXECUÇÃO DE RAMPAS

	1.1.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES

	1.1.1.1
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
	1,00
	UN

X

MÊS
	
	

	1.1.1.2
	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB
	1,00
	UN

X

MÊS
	
	

	1.1.1.3
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	2,88
	M²
	
	

	1.1.1.4
	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO
	102,72
	M²
	
	

	1.1.1.5
	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO
	35,43
	M²
	
	

	1.1.2
	DEMOLIÇÕES

	1.1.2.1
	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO
	6,37
	M³
	
	

	1.1.2.2
	APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO
	10,14
	M²
	
	

	1.1.3
	ESTRUTURA

	1.1.3.1
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA
	26,00
	M
	
	

	1.1.3.2
	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M
	3,27
	M³
	
	

	1.1.3.3
	CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM
	2,07
	M³
	
	

	1.1.3.4
	ARRASAMENTO DE ESTACA
	13,00
	UN
	
	

	1.1.3.5
	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS
	17,84
	M²
	
	

	1.1.3.6
	LASTRO DE BRITA
	0,21
	M³
	
	

	1.1.3.7
	ARMADURA EM AÇO CA-50
	265,00
	KG
	
	

	1.1.3.8
	ARMADURA EM AÇO CA-60
	5,00
	KG
	
	

	1.1.3.9
	CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA
	1,45
	M³
	
	

	1.1.3.10
	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS
	17,10
	M²
	
	

	1.1.3.11
	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 CM - CLASSE B
	8,38
	M²
	
	

	1.1.3.12
	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 19 CM
	27,95
	M
	
	

	1.1.3.13
	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA
	1,05
	M³
	
	

	1.1.3.14
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
	77,32
	M²
	
	

	1.1.3.15
	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO
	2,06
	M³
	
	

	1.1.3.16
	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM
	3,26
	M³
	
	

	1.1.3.17
	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM
	79,95
	M³

X

KM
	
	

	1.1.3.18
	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA
	5,33
	M³
	
	

	1.1.4
	ACABAMENTOS E ELEMENTOS METÁLICOS

	1.1.4.1
	CHAPISCO
	25,40
	M²
	
	

	1.1.4.2
	EMBOÇO COMUM
	25,40
	M²
	
	

	1.1.4.3
	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA
	25,40
	M²
	
	

	1.1.4.4
	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
	113,20
	M²
	
	

	1.1.4.5
	CO-43 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMLATE
	23,81
	M
	
	

	1.1.4.6
	CO-27 CORRIMÃO DUPLO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO
	16,80
	M
	
	

	1.1.4.7
	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO
	1,63
	M²
	
	

	1.1.5
	REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA

	1.1.5.1
	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
	8,28
	M³
	
	

	1.1.5.2
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	87,80
	M²
	
	

	TOTAL ITEM 01
	

	

	02
	EMEIA PROF.ª CIBELE MOTTA DE ARAÚJO SILVA
AV. NOSSA SENHORA APARECIDA, 255, JORDANÓPOLIS

	2.1
	EXECUÇÃO DE RAMPAS

	2.1.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES

	2.1.1.1
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
	1,00
	UN

X

MÊS
	
	

	2.1.1.2
	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB
	1,00
	UN

X

MÊS
	
	

	2.1.1.3
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	2,88
	M²
	
	

	2.1.1.4
	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO
	60,10
	M²
	
	

	2.1.1.5
	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO
	71,80
	M²
	
	

	2.1.2
	DEMOLIÇÕES E CORTE DE TERRA

	2.1.2.1
	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO
	5,35
	M³
	
	

	2.1.2.2
	CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM
	18,25
	M³
	
	

	2.1.3
	ESTRUTURA

	2.1.3.1
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA
	47,00
	M
	
	

	2.1.3.2
	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M
	4,23
	M³
	
	

	2.1.3.3
	ARRASAMENTO DE ESTACA
	19,00
	UM
	
	

	2.1.3.4
	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS
	28,90
	M²
	
	

	2.1.3.5
	LASTRO DE BRITA
	0,82
	M³
	
	

	2.1.3.6
	ARMADURA EM AÇO CA-50
	452,00
	KG
	
	

	2.1.3.7
	CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA
	2,13
	M³
	
	

	2.1.3.8
	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS
	40,59
	M²
	
	

	2.1.3.9
	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 CM - CLASSE B
	26,38
	M²
	
	

	2.1.3.10
	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 19 CM
	58,93
	M
	
	

	2.1.3.11
	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021
	0,64
	M³
	
	

	2.1.3.12
	BD.01 - ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 20MM
	14,41
	M²
	
	

	2.1.3.13
	HD.23 - TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 3,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692)
	20,30
	M
	
	

	2.1.3.14
	 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOCOMPOSTO FORMADO POR NÚCLEO TRIDIMENSIONAL, FLEXÍVEL DE FILAMENTO DE POLIPROPILENO, ASSOCIADO ÀS SUAS DUAS SUPERFÍCIES GEOTEXTEIS NÃO TECIDOS
	19,28
	M²
	
	

	2.1.3.15
	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA ÁGUAS PLUVIAIS
	2,00
	UM
	
	

	2.1.3.16
	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA
	2,05
	M³
	
	

	2.1.3.17
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
	37,34
	M²
	
	

	2.1.3.18
	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020
	0,39
	M³
	
	

	2.1.3.19
	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO
	2,60
	M³
	
	

	2.1.3.20
	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM
	5,18
	M³
	
	

	2.1.3.21
	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM
	351,45
	M³

X

KM
	
	

	2.1.3.22
	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA
	23,43
	M³
	
	

	2.1.4
	ACABAMENTOS E ELEMENTOS METÁLICOS

	2.1.4.1
	CHAPISCO
	75,14
	M²
	
	

	2.1.4.2
	EMBOÇO COMUM
	60,73
	M²
	
	

	2.1.4.3
	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA
	60,73
	M²
	
	

	2.1.4.4
	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
	139,43
	M²
	
	

	2.1.4.5
	CO-43 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMLATE
	20,99
	M
	
	

	2.1.4.6
	CO-27 CORRIMÃO DUPLO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO
	33,77
	M
	
	

	2.1.4.7
	CO-31 CORRIMÃO SIMPLES AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO
	3,00
	M
	
	

	2.1.4.8
	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO
	2,13
	M²
	
	

	2.1.5
	REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA

	2.1.5.1
	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
	6,96
	M³
	
	

	2.1.5.2
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	65,54
	M²
	
	

	TOTAL ITEM 02
	

	 

	03
	EMEIA PROF.º CELSO BARROSO
R. SERRA DE PACATUBA, 80, MIRANTE DO ARUJÁ

	3.1
	EXECUÇÃO DE RAMPAS

	3.1.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES

	3.1.1.1
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
	1,00
	UN

X

MÊS
	
	

	3.1.1.2
	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB
	1,00
	UN

X

MÊS
	
	

	3.1.1.3
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	2,88
	M²
	
	

	3.1.1.4
	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO
	52,70
	M²
	
	

	3.1.1.5
	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO
	51,09
	M²
	
	

	3.1.2
	DEMOLIÇÕES E CORTE DE TERRA

	3.1.2.1
	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO
	4,34
	M³
	
	

	3.1.2.2
	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR
	1,18
	M²
	
	

	3.1.2.3
	APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO
	25,10
	M²
	
	

	3.1.2.4
	CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM
	3,11
	M³
	
	

	3.1.3
	ESTRUTURA

	3.1.3.1
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA
	26,00
	M
	
	

	3.1.3.2
	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M
	3,58
	M³
	
	

	3.1.3.3
	ARRASAMENTO DE ESTACA
	13,00
	UN
	
	

	3.1.3.4
	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS
	17,00
	M²
	
	

	3.1.3.5
	LASTRO DE BRITA
	0,17
	M³
	
	

	3.1.3.6
	ARMADURA EM AÇO CA-50
	192,00
	KG
	
	

	3.1.3.7
	ARMADURA EM AÇO CA-60
	16,00
	KG
	
	

	3.1.3.8
	CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA
	1,19
	M³
	
	

	3.1.3.9
	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS
	20,16
	M²
	
	

	3.1.3.10
	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA
	2,10
	M³
	
	

	3.1.3.11
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
	34,89
	M²
	
	

	3.1.3.12
	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO
	2,39
	M³
	
	

	3.1.3.13
	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM
	3,24
	M³
	
	

	3.1.3.14
	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM
	95,25
	M³

X

KM
	
	

	3.1.3.15
	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA
	6,35
	M³
	
	

	3.1.4
	ACABAMENTOS E ELEMENTOS METÁLICOS

	3.1.4.1
	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
	63,40
	M²
	
	

	3.1.4.2
	CO-43 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMLATE
	6,82
	M
	
	

	3.1.4.3
	CO-27 CORRIMÃO DUPLO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO
	29,80
	M
	
	

	3.1.4.4
	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO
	2,75
	M²
	
	

	3.1.5
	REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA

	3.1.5.1
	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
	7,31
	M³
	
	

	3.1.5.2
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	63,40
	M²
	
	

	TOTAL ITEM 03
	

	

	04
	EM MARISA APARECIDA PENDEZA
R. FENACITA, 460, JD. FAZENDA RINCÃO 

	4.1
	EXECUÇÃO DE RAMPAS

	4.1.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES

	4.1.1.1
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
	1,00
	UN

X

MÊS
	
	

	4.1.1.2
	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB
	1,00
	UN

X

MÊS
	
	

	4.1.1.3
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	2,88
	M²
	
	

	4.1.2
	DEMOLIÇÕES E CORTE DE TERRA

	4.1.2.1
	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO
	16,45
	M³
	
	

	4.1.2.2
	APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO
	42,56
	M²
	
	

	4.1.2.3
	RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, CHUMBADOS
	22,60
	M
	
	

	4.1.2.4
	RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL
	13,86
	M²
	
	

	4.1.3
	ESTRUTURA, ACABAMENTOS E ELEMENTOS METÁLICOS

	4.1.3.1
	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA
	7,28
	M³
	
	

	4.1.3.2
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
	95,69
	M²
	
	

	4.1.3.3
	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020
	0,16
	M³
	
	

	4.1.3.4
	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
	158,30
	M²
	
	

	4.1.3.5
	CO-43 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMLATE
	42,05
	M
	
	

	4.1.3.6
	CO-27 CORRIMÃO DUPLO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO
	56,30
	M
	
	

	4.1.3.7
	CO-31 CORRIMÃO SIMPLES AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO
	2,88
	M
	
	

	4.1.3.8
	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO
	3,38
	M²
	
	

	4.1.4
	REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA

	4.1.4.1
	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
	7,38
	M³
	
	

	4.1.4.2
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	158,30
	M²
	
	

	TOTAL ITEM 04
	

	

	05
	EM MILTON BARBOSA
AV. VICENTE MATHEUS, 1150, PEDREIRA 

	5.1
	EXECUÇÃO DE RAMPAS

	5.1.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES

	5.1.1.1
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
	3,00
	UN

X

MÊS
	
	

	5.1.1.2
	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB
	3,00
	UN

X

MÊS
	
	

	5.1.1.3
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	2,88
	M²
	
	

	5.1.1.4
	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO
	57,28
	M²
	
	

	5.1.1.5
	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO
	74,19
	M²
	
	

	5.1.2
	DEMOLIÇÕES E CORTE DE TERRA

	5.1.2.1
	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO
	4,46
	M³
	
	

	5.1.2.2
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO
	8,71
	M³
	
	

	5.1.2.3
	CORTE E ATERRO COMPACTADO
	58,34
	M³
	
	

	5.1.2.4
	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM
	31,72
	M³
	
	

	5.1.3
	ESTRUTURA

	5.1.3.1
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA
	189,00
	M
	
	

	5.1.3.2
	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M
	15,34
	M³
	
	

	5.1.3.3
	ARRASAMENTO DE ESTACA
	45,00
	UN
	
	

	5.1.3.4
	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS
	133,61
	M²
	
	

	5.1.3.5
	LASTRO DE BRITA
	1,95
	M³
	
	

	5.1.3.6
	ARMADURA EM AÇO CA-50
	2.715,00
	KG
	
	

	5.1.3.7
	ARMADURA EM AÇO CA-60
	43,00
	KG
	
	

	5.1.3.8
	CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA
	10,53
	M³
	
	

	5.1.3.9
	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS
	165,23
	M²
	
	

	5.1.3.10
	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 CM - CLASSE B
	42,78
	M²
	
	

	5.1.3.11
	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 19 CM
	104,75
	M
	
	

	5.1.3.12
	BD.01 - ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 20MM
	77,25
	M²
	
	

	5.1.3.13
	HD.23 - TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 3,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692)
	50,00
	M
	
	

	5.1.3.14
	 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOCOMPOSTO FORMADO POR NÚCLEO TRIDIMENSIONAL, FLEXÍVEL DE FILAMENTO DE POLIPROPILENO, ASSOCIADO ÀS SUAS DUAS SUPERFÍCIES GEOTEXTEIS NÃO TECIDOS
	89,25
	M²
	
	

	5.1.3.15
	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA ÁGUAS PLUVIAIS
	2,00
	UN
	
	

	5.1.3.16
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
	79,78
	M²
	
	

	5.1.3.17
	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020
	3,51
	M³
	
	

	5.1.3.18
	MURO DIVISÓRIO H=1,8MX20CM CAL/AREIA/EMBOÇO/PVA-PILAR 3/3M
	19,80
	M
	
	

	5.1.3.19
	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO
	6,88
	M³
	
	

	5.1.3.20
	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM
	23,29
	M³
	
	

	5.1.3.21
	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM
	825,15
	M³

X

KM
	
	

	5.1.3.22
	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA
	55,01
	M³
	
	

	5.1.4
	ACABAMENTOS E ELEMENTOS METÁLICOS

	5.1.4.1
	CHAPISCO
	154,50
	M²
	
	

	5.1.4.2
	EMBOÇO COMUM
	77,25
	M²
	
	

	5.1.4.3
	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA
	77,25
	M²
	
	

	5.1.4.4
	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
	157,03
	M²
	
	

	5.1.4.5
	CO-43 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMLATE
	59,23
	M
	
	

	5.1.4.6
	CO-27 CORRIMÃO DUPLO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO
	82,97
	M
	
	

	5.1.4.7
	CO-31 CORRIMÃO SIMPLES AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO
	16,60
	M
	
	

	5.1.4.8
	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO
	2,81
	M²
	
	

	5.1.5
	REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA

	5.1.5.1
	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
	17,12
	M³
	
	

	5.1.5.2
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	89,55
	M²
	
	

	TOTAL ITEM 05
	

	 

	06
	CMEI MÁRCIA POLI
R. SERRA DO BATURITÉ, 100, MIRANTE DO ARUJÁ

	6.1
	EXECUÇÃO DE RAMPAS

	6.1.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES

	6.1.1.1
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
	2,00
	UN

X

MÊS
	
	

	6.1.1.2
	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB
	2,00
	UN

X

MÊS
	
	

	6.1.1.3
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	2,88
	M²
	
	

	6.1.1.4
	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO
	43,09
	M²
	
	

	6.1.2
	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

	6.1.2.1
	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO
	25,37
	M³
	
	

	6.1.2.2
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO
	1,95
	M³
	
	

	6.1.2.3
	APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO
	2,53
	M²
	
	

	6.1.2.4
	RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO
	16,00
	M²
	
	

	6.1.2.5
	RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, CHUMBADOS
	20,10
	M
	
	

	6.1.2.6
	RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL
	4,25
	M²
	
	

	6.1.3
	ESTRUTURA

	6.1.3.1
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA
	33,00
	M
	
	

	6.1.3.2
	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M
	2,62
	M³
	
	

	6.1.3.3
	ARRASAMENTO DE ESTACA
	15,00
	UN
	
	

	6.1.3.4
	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS
	43,40
	M²
	
	

	6.1.3.5
	LASTRO DE BRITA
	0,20
	M³
	
	

	6.1.3.6
	ARMADURA EM AÇO CA-50
	332,00
	KG
	
	

	6.1.3.7
	ARMADURA EM AÇO CA-60
	5,00
	KG
	
	

	6.1.3.8
	CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA
	2,05
	M³
	
	

	6.1.3.9
	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS
	14,94
	M²
	
	

	6.1.3.10
	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 CM - CLASSE B
	21,63
	M²
	
	

	6.1.3.11
	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 19 CM
	35,69
	M
	
	

	6.1.3.12
	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA
	0,05
	M³
	
	

	6.1.3.13
	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	26,87
	M³
	
	

	6.1.3.14
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
	166,45
	M²
	
	

	6.1.3.15
	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020
	1,15
	M³
	
	

	6.1.3.16
	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO
	1,03
	M³
	
	

	6.1.3.17
	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM
	4,22
	M³
	
	

	6.1.3.18
	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM
	63,30
	M³

X

KM
	
	

	6.1.3.19
	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA
	63,30
	M³
	
	

	6.1.4
	ACABAMENTOS E ELEMENTOS METÁLICOS

	6.1.4.1
	CHAPISCO
	21,75
	M²
	
	

	6.1.4.2
	EMBOÇO COMUM
	21,75
	M²
	
	

	6.1.4.3
	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA
	21,75
	M²
	
	

	6.1.4.4
	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
	189,21
	M²
	
	

	6.1.4.5
	CO-43 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMLATE
	42,52
	M
	
	

	6.1.4.6
	CO-27 CORRIMÃO DUPLO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO
	51,61
	M
	
	

	6.1.4.7
	CO-31 CORRIMÃO SIMPLES AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO
	6,00
	M
	
	

	6.1.4.8
	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO
	10,63
	M²
	
	

	6.1.4.9
	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025
	5,25
	M²
	
	

	6.1.4.10
	RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO DE ABRIR
	16,00
	M²
	
	

	6.1.5
	REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA

	6.1.5.1
	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
	35,91
	M³
	
	

	6.1.5.2
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	167,46
	M²
	
	

	6.2
	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO PNE

	6.2.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES / DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

	6.2.1.1
	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO
	6,06
	M²
	
	

	6.2.1.2
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO
	0,06
	M³
	
	

	6.2.1.3
	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA
	1,00
	UN
	
	

	6.2.1.4
	RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS
	15,40
	M
	
	

	6.2.1.5
	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	2,00
	UN
	
	

	6.2.2
	INSTALAÇÃO DE LOUÇAS, METAIS E DEMAIS ACESSÓRIOS

	6.2.2.1
	BR-09 LAVATÓRIO ACESSÍVEL
	1,00
	CJ
	
	

	6.2.2.2
	BR-08 BACIA PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL
	1,00
	CJ
	
	

	6.2.2.3
	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANILITE COM ESPESSURA DE 4 CM
	1,80
	M²
	
	

	6.2.2.4
	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR
	1,00
	UN
	
	

	6.2.2.5
	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML
	1,00
	UN
	
	

	6.2.2.6
	DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE
	1,00
	UN
	
	

	6.2.2.7
	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM
	1,02
	M²
	
	

	6.2.2.8
	PM-76 PORTA SARRAFEADA MACIÇA SANIT. ACESSÍVEL BAT.MAD.
	1,00
	UN
	
	

	6.2.2.9
	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO
	5,43
	M²
	
	

	6.2.3
	REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA

	6.2.3.1
	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
	0,19
	M³
	
	

	6.2.3.2
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	3,98
	M²
	
	

	TOTAL ITEM 06
	

	 

	07
	EM RECANTO PRIMAVERA 
R. DAS CARAMBOLAS, 25, RECANTO PRIMAVERA

	7.1
	EXECUÇÃO DE RAMPAS

	7.1.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES

	7.1.1.1
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
	1,00
	UN

X

MÊS
	
	

	7.1.1.2
	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB
	1,00
	UN

X

MÊS
	
	

	7.1.1.3
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	2,88
	M²
	
	

	7.1.2
	DEMOLIÇÕES

	7.1.2.1
	APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO
	18,76
	M²
	
	

	7.1.3
	EXECUÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE RAMPAS

	7.1.3.1
	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA
	1,88
	M³
	
	

	7.1.3.2
	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024
	7,44
	M²
	
	

	7.1.4
	ACABAMENTOS E ELEMENTOS METÁLICOS

	7.1.4.1
	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
	32,50
	M²
	
	

	7.1.4.2
	CO-43 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMLATE
	20,36
	M
	
	

	7.1.4.3
	CO-27 CORRIMÃO DUPLO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO
	24,91
	M
	
	

	7.1.4.4
	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO
	0,63
	M²
	
	

	7.1.5
	REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA

	7.1.5.1
	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
	1,03
	M³
	
	

	7.1.5.2
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	26,20
	M²
	
	

	7.2
	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO PNE

	7.2.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES

	7.2.1.1
	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO
	24,00
	M²
	
	

	7.2.1.2
	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO
	9,08
	M²
	
	

	7.2.2
	DEMOLIÇÕES

	7.2.2.1
	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO
	0,46
	M³
	
	

	7.2.2.2
	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS
	7,60
	M
	
	

	7.2.3
	ESTRUTURA

	7.2.3.1
	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M
	1,82
	M³
	
	

	7.2.3.2
	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS
	12,49
	M²
	
	

	7.2.3.3
	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
	4,14
	M²
	
	

	7.2.3.4
	LASTRO DE BRITA
	0,21
	M³
	
	

	7.2.3.5
	LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 150 MICRAS, PARA CAMADA SEPARADORA DE PISO/PAVIMENTO
	4,14
	M²
	
	

	7.2.3.6
	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
	14,16
	KG
	
	

	7.2.3.7
	ARMADURA EM AÇO CA-50
	63,00
	KG
	
	

	7.2.3.8
	ARMADURA EM AÇO CA-60
	16,00
	KG
	
	

	7.2.3.9
	CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA
	1,18
	M³
	
	

	7.2.3.10
	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS
	4,14
	M²
	
	

	7.2.3.11
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
	3,00
	M²
	
	

	7.2.3.12
	 VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 14CM
	25,42
	M²
	
	

	7.2.3.13
	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	3,60
	M
	
	

	7.2.3.14
	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	1,80
	M
	
	

	7.2.3.15
	ESTRUTURA DE MADEIRA, PONTALETADA, PARA TELHAS ONDULADAS CRFS/AL/PL/AG
	6,96
	M²
	
	

	7.2.3.16
	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	6,96
	M²
	
	

	7.2.3.17
	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO
	1,14
	M³
	
	

	7.2.3.18
	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM
	0,89
	M³
	
	

	7.2.3.19
	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM
	13,35
	M³

X

KM
	
	

	7.2.3.20
	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA
	0,89
	M³
	
	

	7.2.4
	ACABAMENTOS E INSTALAÇÕES DE ESQUADRIAS 

	7.2.4.1
	CHAPISCO
	21,70
	M²
	
	

	7.2.4.2
	EMBOÇO COMUM
	21,70
	M²
	
	

	7.2.4.3
	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE
	11,90
	M²
	
	

	7.2.4.4
	REBOCO
	9,80
	M²
	
	

	7.2.4.5
	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
	28,56
	M²
	
	

	7.2.4.6
	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO
	3,00
	M²
	
	

	7.2.4.7
	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023
	7,00
	M
	
	

	7.2.4.8
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
	3,00
	M²
	
	

	7.2.4.9
	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO - BRANCO
	0,48
	M²
	
	

	7.2.4.10
	PM-76 PORTA SARRAFEADA MACIÇA SANIT. ACESSÍVEL BAT.MAD.
	1,00
	UN
	
	

	7.2.4.11
	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM ARDÓSIA, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM
	1,70
	M
	
	

	7.2.4.12
	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO
	5,43
	M²
	
	

	7.2.5
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

	7.2.5.1
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES
	24,71
	M
	
	

	7.2.5.2
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES
	3,14
	M
	
	

	7.2.5.3
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES
	4,62
	M
	
	

	7.2.5.4
	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
	9,60
	M
	
	

	7.2.5.5
	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
	1,00
	UN
	
	

	7.2.5.6
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	1,00
	UN
	
	

	7.2.5.7
	ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO
	1,00
	UN
	
	

	7.2.5.8
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M
	1,00
	UN
	
	

	7.2.5.9
	NC.01 - CONCRETO SIMPLES DESEMPENADO E RIPADO, 200KG CIM/M3
	0,38
	M³
	
	

	7.2.6
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

	7.2.6.1
	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM
	13,44
	M
	
	

	7.2.6.2
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	89,60
	M
	
	

	7.2.6.3
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	89,60
	M
	
	

	7.2.6.4
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	89,60
	M
	
	

	7.2.6.5
	CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´
	2,00
	UN
	
	

	7.2.6.6
	CAIXA EM PVC DE 4´ X 4´
	1,00
	UN
	
	

	7.2.6.7
	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA
	1,00
	CJ
	
	

	7.2.6.8
	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA
	1,00
	CJ
	
	

	7.2.6.9
	IL-89 LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 24W
	1,00
	UN
	
	

	7.2.7
	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

	7.2.7.1
	BR-09 LAVATÓRIO ACESSÍVEL
	1,00
	CJ
	
	

	7.2.7.2
	BR-08 BACIA PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL
	1,00
	CJ
	
	

	7.2.7.3
	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR
	1,00
	UN
	
	

	7.2.7.4
	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML
	1,00
	UN
	
	

	7.2.7.5
	DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE
	1,00
	UN
	
	

	7.2.7.6
	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM
	1,02
	M²
	
	

	7.2.7.7
	PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE
	1,00
	UN
	
	

	7.2.8
	REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA

	7.2.8.1
	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
	1,09
	M³
	
	

	7.2.8.2
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	3,00
	M²
	
	

	TOTAL ITEM 07
	

	 

	08
	EM BAIRRO DO RETIRO
R. ANGÉLICA COTRIM, 08, RETIRO 

	8.1
	EXECUÇÃO DE RAMPAS

	8.1.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES

	8.1.1.1
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
	2,00
	UN

X

MÊS
	
	

	8.1.1.2
	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB
	2,00
	UN

X

MÊS
	
	

	8.1.1.3
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	2,88
	M²
	
	

	8.1.2
	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

	8.1.2.1
	APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO
	5,22
	M²
	
	

	8.1.2.2
	RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, CHUMBADOS
	22,93
	M
	
	

	8.1.3
	EXECUÇÃO DE RAMPAS

	8.1.3.1
	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA
	0,37
	M³
	
	

	8.1.4
	ACABAMENTOS

	8.1.4.1
	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
	5,22
	M²
	
	

	8.1.4.2
	HC.05 - GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - SEM PASSAGEM DE VEÍCULOS
	22,93
	M
	
	

	8.1.4.3
	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO
	1,06
	M²
	
	

	8.1.5
	REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA

	8.1.5.1
	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
	0,21
	M³
	
	

	8.1.5.2
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	5,22
	M²
	
	

	8.2
	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO PNE

	8.2.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES

	8.2.1.1
	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO
	14,00
	M²
	
	

	8.2.1.2
	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO
	7,11
	M²
	
	

	8.2.2
	DEMOLIÇÕES

	8.2.2.1
	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO
	0,41
	M³
	
	

	8.2.2.2
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO
	1,16
	M³
	
	

	8.2.2.3
	APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO
	3,40
	M²
	
	

	8.2.2.4
	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS
	15,30
	M
	
	

	8.2.3
	ESTRUTURA

	8.2.3.1
	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M
	2,91
	M³
	
	

	8.2.3.2
	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS
	10,50
	M²
	
	

	8.2.3.3
	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
	3,80
	M²
	
	

	8.2.3.4
	LASTRO DE BRITA
	0,19
	M³
	
	

	8.2.3.5
	LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 150 MICRAS, PARA CAMADA SEPARADORA DE PISO/PAVIMENTO
	3,80
	M²
	
	

	8.2.3.6
	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
	13,00
	KG
	
	

	8.2.3.7
	ARMADURA EM AÇO CA-50
	56,00
	KG
	
	

	8.2.3.8
	ARMADURA EM AÇO CA-60
	14,00
	KG
	
	

	8.2.3.9
	CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA
	1,06
	M³
	
	

	8.2.3.10
	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS
	7,60
	M²
	
	

	8.2.3.11
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
	3,00
	M²
	
	

	8.2.3.12
	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM
	20,53
	M²
	
	

	8.2.3.13
	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	3,95
	M
	
	

	8.2.3.14
	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	2,30
	M
	
	

	8.2.3.15
	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA
	3,80
	M²
	
	

	8.2.3.16
	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO
	2,22
	M³
	
	

	8.2.3.17
	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM
	0,90
	M³
	
	

	8.2.3.18
	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM
	13,50
	M³

X

KM
	
	

	8.2.3.19
	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA
	0,90
	M³
	
	

	8.2.4
	ACABAMENTOS E INSTALAÇÕES DE ESQUADRIAS 

	8.2.4.1
	CHAPISCO
	47,35
	M²
	
	

	8.2.4.2
	EMBOÇO COMUM
	47,35
	M²
	
	

	8.2.4.3
	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE
	11,90
	M²
	
	

	8.2.4.4
	REBOCO
	35,45
	M²
	
	

	8.2.4.5
	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
	35,45
	M²
	
	

	8.2.4.6
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
	3,00
	M²
	
	

	8.2.4.7
	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO - BRANCO
	0,48
	M²
	
	

	8.2.4.8
	PM-76 PORTA SARRAFEADA MACIÇA SANIT. ACESSÍVEL BAT.MAD.
	1,00
	UN
	
	

	8.2.4.9
	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM ARDÓSIA, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM
	1,70
	M
	
	

	8.2.4.10
	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO
	5,43
	M²
	
	

	8.2.5
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

	8.2.5.1
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES
	41,20
	M
	
	

	8.2.5.2
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES
	3,06
	M
	
	

	8.2.5.3
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES
	4,88
	M
	
	

	8.2.5.4
	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
	9,20
	M
	
	

	8.2.5.5
	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE DE 500 LITROS
	1,00
	UN
	
	

	8.2.5.6
	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
	1,00
	UN
	
	

	8.2.5.7
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	1,00
	UN
	
	

	8.2.5.8
	ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO
	1,00
	UN
	
	

	8.2.5.9
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M
	3,00
	UN
	
	

	8.2.5.10
	NC.01 - CONCRETO SIMPLES DESEMPENADO E RIPADO, 200KG CIM/M3
	0,77
	KG
	
	

	8.2.6
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

	8.2.6.1
	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM
	9,09
	M
	
	

	8.2.6.2
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	60,60
	M
	
	

	8.2.6.3
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	30,30
	M
	
	

	8.2.6.4
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	60,60
	M
	
	

	8.2.6.5
	CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´
	2,00
	UN
	
	

	8.2.6.6
	CAIXA EM PVC DE 4´ X 4´
	1,00
	UN
	
	

	8.2.6.7
	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA
	1,00
	CJ
	
	

	8.2.6.8
	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA
	1,00
	CJ
	
	

	8.2.6.9
	IL-89 LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 24W
	1,00
	UN
	
	

	8.2.7
	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

	8.2.7.1
	BR-09 LAVATÓRIO ACESSÍVEL
	1,00
	CJ
	
	

	8.2.7.2
	BR-08 BACIA PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL
	1,00
	CJ
	
	

	8.2.7.3
	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR
	1,00
	UN
	
	

	8.2.7.4
	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML
	1,00
	UN
	
	

	8.2.7.5
	DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE
	1,00
	UN
	
	

	8.2.7.6
	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM
	1,02
	M²
	
	

	8.2.7.7
	PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE
	1,00
	UN
	
	

	8.2.8
	REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA

	8.2.8.1
	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
	3,17
	M³
	
	

	8.2.8.2
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	3,00
	M²
	
	

	TOTAL ITEM 08
	

	 

	9.0
	CMEI DONA AVELINA DALILA LEOPOLDINA ALMEIDA 

R. SÃO PAULO, 615, JARDIM REAL

	9.1
	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO PNE

	9.1.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES

	9.1.1.1
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
	1,00
	UN

X

MÊS
	
	

	9.1.1.2
	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB
	1,00
	UN

X

MÊS
	
	

	9.1.1.3
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	2,88
	M²
	
	

	9.1.1.4
	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO
	21,60
	M²
	
	

	9.1.1.5
	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO
	7,10
	M²
	
	

	9.1.2
	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

	9.1.2.1
	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO
	0,61
	M³
	
	

	9.1.2.2
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE
	2,60
	M²
	
	

	9.1.2.3
	RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO
	4,63
	M²
	
	

	9.1.2.4
	RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA
	1,85
	M
	
	

	9.1.2.5
	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS
	3,95
	M
	
	

	9.1.3
	ESTRUTURA

	9.1.3.1
	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M
	2,72
	M³
	
	

	9.1.3.2
	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS
	11,23
	M²
	
	

	9.1.3.3
	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
	3,80
	M²
	
	

	9.1.3.4
	LASTRO DE BRITA
	0,19
	M³
	
	

	9.1.3.5
	LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 150 MICRAS, PARA CAMADA SEPARADORA DE PISO/PAVIMENTO
	3,80
	M²
	
	

	9.1.3.6
	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
	13,00
	KG
	
	

	9.1.3.7
	ARMADURA EM AÇO CA-50
	56,00
	KG
	
	

	9.1.3.8
	ARMADURA EM AÇO CA-60
	14,00
	KG
	
	

	9.1.3.9
	CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA
	1,12
	M³
	
	

	9.1.3.10
	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS
	3,80
	M²
	
	

	9.1.3.11
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
	3,00
	M²
	
	

	9.1.3.12
	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM
	18,29
	M²
	
	

	9.1.3.13
	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	3,30
	M
	
	

	9.1.3.14
	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	1,65
	M
	
	

	9.1.3.15
	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA
	36,70
	KG
	
	

	9.1.3.16
	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA
	36,70
	KG
	
	

	9.1.3.17
	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	2,78
	M²
	
	

	9.1.3.18
	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO
	2,07
	M³
	
	

	9.1.3.19
	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM
	0,85
	M³
	
	

	9.1.3.20
	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM
	12,75
	M³

X

KM
	
	

	9.1.3.21
	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA
	0,85
	M³
	
	

	9.1.4
	ACABAMENTOS E INSTALAÇÕES DE ESQUADRIAS 

	9.1.4.1
	CHAPISCO
	39,99
	M²
	
	

	9.1.4.2
	EMBOÇO COMUM
	39,99
	M²
	
	

	9.1.4.3
	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE
	11,90
	M²
	
	

	9.1.4.4
	REBOCO
	28,09
	M²
	
	

	9.1.4.5
	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
	31,09
	M²
	
	

	9.1.4.6
	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO
	3,00
	M²
	
	

	9.1.4.7
	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023
	7,00
	M
	
	

	9.1.4.8
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
	3,00
	M²
	
	

	9.1.4.9
	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO - BRANCO
	0,48
	M²
	
	

	9.1.4.10
	PM-76 PORTA SARRAFEADA MACIÇA SANIT. ACESSÍVEL BAT.MAD.
	1,00
	UN
	
	

	9.1.4.11
	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM ARDÓSIA, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM
	1,70
	M
	
	

	9.1.4.12
	RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO DE ABRIR
	4,63
	M²
	
	

	9.1.4.13
	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO
	5,43
	M²
	
	

	9.1.4.14
	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO
	2,78
	M²
	
	

	9.1.5
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

	9.1.5.1
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES
	3,80
	M
	
	

	9.1.5.2
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES
	2,72
	M
	
	

	9.1.5.3
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES
	5,93
	M
	
	

	9.1.5.4
	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
	24,47
	M
	
	

	9.1.5.5
	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
	1,00
	UN
	
	

	9.1.5.6
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	1,00
	UN
	
	

	9.1.5.7
	ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO
	1,00
	UN
	
	

	9.1.5.8
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M
	1,00
	UM
	
	

	9.1.5.9
	NC.01 - CONCRETO SIMPLES DESEMPENADO E RIPADO, 200KG CIM/M3
	0,20
	M³
	
	

	9.1.6
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

	9.1.6.1
	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM
	8,69
	M
	
	

	9.1.6.2
	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS
	3,00
	M
	
	

	9.1.6.3
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	66,92
	M
	
	

	9.1.6.4
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	28,96
	M
	
	

	9.1.6.5
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	57,92
	M
	
	

	9.1.6.6
	CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´
	2,00
	UN
	
	

	9.1.6.7
	CAIXA EM PVC DE 4´ X 4´
	1,00
	UN
	
	

	9.1.6.8
	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA
	1,00
	CJ
	
	

	9.1.6.9
	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA
	1,00
	CJ
	
	

	9.1.6.10
	IL-89 LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 24W
	1,00
	UN
	
	

	9.1.7
	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

	9.1.7.1
	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - CORTE 0,33 M
	1,85
	M
	
	

	9.1.7.2
	BR-09 LAVATÓRIO ACESSÍVEL
	1,00
	CJ
	
	

	9.1.7.3
	BR-08 BACIA PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL
	1,00
	CJ
	
	

	9.1.7.4
	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR
	1,00
	UN
	
	

	9.1.7.5
	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML
	1,00
	UN
	
	

	9.1.7.6
	DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE
	1,00
	UN
	
	

	9.1.7.7
	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM
	1,02
	M²
	
	

	9.1.7.8
	PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE
	1,00
	UN
	
	

	9.1.8
	REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA

	9.1.8.1
	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
	1,20
	M³
	
	

	9.1.8.2
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	3,00
	M²
	
	

	TOTAL ITEM 09
	

	 

	10
	EM ISABELA PAVANI CASTILHO CRUZ
AV. ANTIMONIO, 575, COPACO 

	10.1
	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO PNE

	10.1.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES

	10.1.1.1
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
	2,00
	UN

X

MÊS
	
	

	10.1.1.2
	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB
	2,00
	UN

X

MÊS
	
	

	10.1.1.3
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	2,88
	M²
	
	

	10.1.1.4
	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO
	14,10
	M²
	
	

	10.1.1.5
	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO
	12,19
	M²
	
	

	10.1.2
	DEMOLIÇÕES

	10.1.2.1
	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO
	0,43
	M³
	
	

	10.1.3
	ESTRUTURA

	10.1.3.1
	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M
	2,96
	M³
	
	

	10.1.3.2
	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS
	13,97
	M²
	
	

	10.1.3.3
	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
	6,21
	M²
	
	

	10.1.3.4
	LASTRO DE BRITA
	0,31
	M³
	
	

	10.1.3.5
	LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 150 MICRAS, PARA CAMADA SEPARADORA DE PISO/PAVIMENTO
	6,21
	M²
	
	

	10.1.3.6
	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
	21,24
	KG
	
	

	10.1.3.7
	ARMADURA EM AÇO CA-50
	62,39
	KG
	
	

	10.1.3.8
	ARMADURA EM AÇO CA-60
	16,00
	KG
	
	

	10.1.3.9
	CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA
	1,49
	M³
	
	

	10.1.3.10
	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS
	6,21
	M²
	
	

	10.1.3.11
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
	3,00
	M²
	
	

	10.1.3.12
	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM
	25,42
	M²
	
	

	10.1.3.13
	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	3,60
	M
	
	

	10.1.3.14
	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	1,80
	M
	
	

	10.1.3.15
	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA
	3,30
	M²
	
	

	10.1.3.16
	ESTRUTURA DE MADEIRA, PONTALETADA, PARA TELHAS ONDULADAS CRFS/AL/PL/AG
	6,96
	M²
	
	

	10.1.3.17
	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	6,96
	M²
	
	

	10.1.3.18
	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO
	1,93
	M³
	
	

	10.1.3.19
	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM
	1,35
	M³
	
	

	10.1.3.20
	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM
	20,25
	M³

X

KM
	
	

	10.1.3.21
	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA
	1,35
	M³
	
	

	10.1.4
	ACABAMENTOS E INSTALAÇÕES DE ESQUADRIAS 

	10.1.4.1
	CHAPISCO
	50,12
	M²
	
	

	10.1.4.2
	EMBOÇO COMUM
	50,12
	M²
	
	

	10.1.4.3
	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE
	11,90
	M²
	
	

	10.1.4.4
	REBOCO
	38,22
	M²
	
	

	10.1.4.5
	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
	38,22
	M²
	
	

	10.1.4.6
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
	3,00
	M²
	
	

	10.1.4.7
	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO - BRANCO
	0,48
	M²
	
	

	10.1.4.8
	PM-76 PORTA SARRAFEADA MACIÇA SANIT. ACESSÍVEL BAT.MAD.
	1,00
	UN
	
	

	10.1.4.9
	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM ARDÓSIA, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM
	1,70
	M
	
	

	10.1.4.10
	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO
	5,43
	M²
	
	

	10.1.5
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

	10.1.5.1
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES
	8,30
	M
	
	

	10.1.5.2
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES
	2,72
	M
	
	

	10.1.5.3
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES
	1,60
	M
	
	

	10.1.5.4
	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
	19,87
	M
	
	

	10.1.5.5
	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
	1,00
	UN
	
	

	10.1.5.6
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	1,00
	UN
	
	

	10.1.5.7
	ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO
	1,00
	UN
	
	

	10.1.6
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

	10.1.6.1
	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM
	13,00
	M
	
	

	10.1.6.2
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	96,00
	M
	
	

	10.1.6.3
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	96,00
	M
	
	

	10.1.6.4
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	96,00
	M
	
	

	10.1.6.5
	CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´
	2,00
	UN
	
	

	10.1.6.6
	CAIXA EM PVC DE 4´ X 4´
	1,00
	UN
	
	

	10.1.6.7
	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA
	1,00
	CJ
	
	

	10.1.6.8
	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA
	1,00
	CJ
	
	

	10.1.6.9
	IL-89 LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 24W
	1,00
	UN
	
	

	10.1.7
	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

	10.1.7.1
	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - CORTE 0,33 M
	2,40
	M
	
	

	10.1.7.2
	BR-09 LAVATÓRIO ACESSÍVEL
	1,00
	CJ
	
	

	10.1.7.3
	BR-08 BACIA PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL
	1,00
	CJ
	
	

	10.1.7.4
	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR
	1,00
	UN
	
	

	10.1.7.5
	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML
	1,00
	UN
	
	

	10.1.7.6
	DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE
	1,00
	UN
	
	

	10.1.7.7
	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM
	1,02
	M²
	
	

	10.1.7.8
	PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE
	1,00
	UN
	
	

	10.1.8
	REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA

	10.1.8.1
	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
	0,56
	M³
	
	

	10.1.8.2
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	3,00
	M²
	
	

	TOTAL ITEM 10
	

	 

	11
	EM DONA MARIA DE LOURDES FERREIRA
R. AGA, 25, VILA ARUJÁ 

	11.1
	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO PNE

	11.1.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES

	11.1.1.1
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
	1,00
	UN

X

MÊS
	
	

	11.1.1.2
	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB
	1,00
	UN

X

MÊS
	
	

	11.1.1.3
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	2,88
	M²
	
	

	11.1.1.4
	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO
	25,22
	M²
	
	

	11.1.1.5
	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO
	8,87
	M²
	
	

	11.1.2
	DEMOLIÇÕES

	11.1.2.1
	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO
	0,45
	M³
	
	

	11.1.2.2
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO
	0,56
	M³
	
	

	11.1.2.3
	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS
	3,20
	M
	
	

	11.1.3
	ESTRUTURA

	11.1.3.1
	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M
	1,61
	M³
	
	

	11.1.3.2
	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS
	12,66
	M²
	
	

	11.1.3.3
	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
	4,14
	M²
	
	

	11.1.3.4
	LASTRO DE BRITA
	0,21
	M³
	
	

	11.1.3.5
	LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 150 MICRAS, PARA CAMADA SEPARADORA DE PISO/PAVIMENTO
	4,14
	M²
	
	

	11.1.3.6
	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
	14,16
	KG
	
	

	11.1.3.7
	ARMADURA EM AÇO CA-50
	63,00
	KG
	
	

	11.1.3.8
	ARMADURA EM AÇO CA-60
	16,00
	KG
	
	

	11.1.3.9
	CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA
	1,18
	M³
	
	

	11.1.3.10
	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS
	4,14
	M²
	
	

	11.1.3.11
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
	3,00
	M²
	
	

	11.1.3.12
	 VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 14CM
	25,42
	M²
	
	

	11.1.3.13
	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	4,09
	M
	
	

	11.1.3.14
	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	2,30
	M
	
	

	11.1.3.15
	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO
	0,96
	M³
	
	

	11.1.3.16
	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM
	0,84
	M³
	
	

	11.1.3.17
	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM
	12,60
	M³

X

KM
	
	

	11.1.3.18
	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA
	0,84
	M³
	
	

	11.1.4
	ACABAMENTOS E INSTALAÇÕES DE ESQUADRIAS 

	11.1.4.1
	CHAPISCO
	21,70
	M²
	
	

	11.1.4.2
	EMBOÇO COMUM
	21,70
	M²
	
	

	11.1.4.3
	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE
	11,90
	M²
	
	

	11.1.4.4
	REBOCO
	9,80
	M²
	
	

	11.1.4.5
	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
	28,56
	M²
	
	

	11.1.4.6
	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO
	3,00
	M²
	
	

	11.1.4.7
	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023
	7,00
	M
	
	

	11.1.4.8
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
	3,00
	M²
	
	

	11.1.4.9
	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO - BRANCO
	0,48
	M²
	
	

	11.1.4.10
	PM-76 PORTA SARRAFEADA MACIÇA SANIT. ACESSÍVEL BAT.MAD.
	1,00
	UN
	
	

	11.1.4.11
	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM ARDÓSIA, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM
	1,70
	M
	
	

	11.1.4.12
	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO
	5,43
	M²
	
	

	11.1.5
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

	11.1.5.1
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES
	6,56
	M
	
	

	11.1.5.2
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES
	3,14
	M
	
	

	11.1.5.3
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES
	4,99
	M
	
	

	11.1.5.4
	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
	8,40
	M
	
	

	11.1.5.5
	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
	1,00
	UN
	
	

	11.1.5.6
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	1,00
	UN
	
	

	11.1.5.7
	ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO
	1,00
	UN
	
	

	11.1.5.8
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M
	1,00
	UN
	
	

	11.1.5.9
	NC.01 - CONCRETO SIMPLES DESEMPENADO E RIPADO, 200KG CIM/M3
	0,16
	M³
	
	

	11.1.6
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

	11.1.6.1
	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM
	9,12
	M
	
	

	11.1.6.2
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	60,80
	M
	
	

	11.1.6.3
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	60,80
	M
	
	

	11.1.6.4
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	60,80
	M
	
	

	11.1.6.5
	CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´
	2,00
	UN
	
	

	11.1.6.6
	CAIXA EM PVC DE 4´ X 4´
	1,00
	UN
	
	

	11.1.6.7
	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA
	1,00
	CJ
	
	

	11.1.6.8
	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA
	1,00
	CJ
	
	

	11.1.6.9
	IL-89 LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 24W
	1,00
	UN
	
	

	11.1.7
	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

	11.1.7.1
	BR-09 LAVATÓRIO ACESSÍVEL
	1,00
	CJ
	
	

	11.1.7.2
	BR-08 BACIA PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL
	1,00
	CJ
	
	

	11.1.7.3
	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR
	1,00
	UN
	
	

	11.1.7.4
	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML
	1,00
	UN
	
	

	11.1.7.5
	DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE
	1,00
	UN
	
	

	11.1.7.6
	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM
	1,02
	M²
	
	

	11.1.7.7
	PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE
	1,00
	UN
	
	

	11.1.8
	REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA

	11.1.8.1
	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
	1,52
	M³
	
	

	11.1.8.2
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	3,00
	M²
	
	

	TOTAL ITEM 11
	

	 

	12
	EM PROF.ª AMANDA MIRANDA BARROS
AV. DUTRA, 360, JARDIM EMÍLIA 

	12.1
	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO PNE

	12.1.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES

	12.1.1.1
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
	1,00
	UN

X

MÊS
	
	

	12.1.1.2
	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB
	1,00
	UN

X

MÊS
	
	

	12.1.1.3
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	2,88
	M²
	
	

	12.1.2
	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

	12.1.2.1
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE
	3,60
	M²
	
	

	12.1.2.2
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO
	0,13
	M³
	
	

	12.1.2.3
	APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO
	12,75
	M²
	
	

	12.1.2.4
	RETIRADA DE PURIFICADOR/BEBEDOURO
	1,00
	UN
	
	

	12.1.2.5
	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
	9,00
	M
	
	

	12.1.2.6
	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS
	3,00
	M
	
	

	12.1.2.7
	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS
	6,10
	M
	
	

	12.1.3
	ESTRUTURA

	12.1.3.1
	REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO
	3,38
	M²
	
	

	12.1.3.2
	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS
	3,38
	M²
	
	

	12.1.3.3
	 VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 14CM
	4,20
	M²
	
	

	12.1.3.4
	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	1,50
	M
	
	

	12.1.3.5
	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	2,20
	M
	
	

	12.1.3.6
	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	0,45
	M
	
	

	12.1.3.7
	ARMADURA EM AÇO CA-50
	5,64
	KG
	
	

	12.1.3.8
	CONCRETO "GROUT"
	0,17
	M³
	
	

	12.1.4
	ACABAMENTOS E INSTALAÇÕES DE ESQUADRIAS 

	12.1.4.1
	CHAPISCO
	21,00
	M²
	
	

	12.1.4.2
	EMBOÇO COMUM
	21,00
	M²
	
	

	12.1.4.3
	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE
	12,75
	M²
	
	

	12.1.4.4
	REBOCO
	8,25
	M²
	
	

	12.1.4.5
	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
	12,45
	M²
	
	

	12.1.4.6
	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023
	7,50
	M
	
	

	12.1.4.7
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
	3,38
	M²
	
	

	12.1.4.8
	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO - BRANCO
	0,96
	M²
	
	

	12.1.4.9
	PM-76 PORTA SARRAFEADA MACIÇA SANIT. ACESSÍVEL BAT.MAD.
	1,00
	UN
	
	

	12.1.4.10
	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM ARDÓSIA, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM
	2,50
	M
	
	

	12.1.4.11
	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO
	5,43
	M²
	
	

	12.1.5
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

	12.1.5.1
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES
	18,50
	M
	
	

	12.1.5.2
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES
	5,50
	M
	
	

	12.1.5.3
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES
	5,00
	M
	
	

	12.1.5.4
	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
	2,10
	M
	
	

	12.1.5.5
	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
	1,00
	UN
	
	

	12.1.5.6
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	1,00
	UN
	
	

	12.1.5.7
	ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO
	1,00
	UN
	
	

	12.1.5.8
	NC.01 - CONCRETO SIMPLES DESEMPENADO E RIPADO, 200KG CIM/M3
	0,61
	M³
	
	

	12.1.5.9
	RECOLOCAÇÃO DE BEBEDOURO
	1,00
	UN
	
	

	12.1.6
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

	12.1.6.1
	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM
	9,00
	M
	
	

	12.1.6.2
	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS
	5,00
	M
	
	

	12.1.6.3
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	30,00
	M
	
	

	12.1.6.4
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	75,00
	M
	
	

	12.1.6.5
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	60,00
	M
	
	

	12.1.6.6
	CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´
	3,00
	UN
	
	

	12.1.6.7
	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA
	1,00
	CJ
	
	

	12.1.6.8
	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA
	1,00
	CJ
	
	

	12.1.6.9
	IL-89 LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 24W
	1,00
	UN
	
	

	12.1.7
	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

	12.1.7.1
	BR-09 LAVATÓRIO ACESSÍVEL
	1,00
	CJ
	
	

	12.1.7.2
	BR-08 BACIA PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL
	1,00
	CJ
	
	

	12.1.7.3
	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR
	1,00
	UN
	
	

	12.1.7.4
	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML
	1,00
	UN
	
	

	12.1.7.5
	DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE
	1,00
	UN
	
	

	12.1.7.6
	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM
	1,02
	M²
	
	

	12.1.7.7
	PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE
	1,00
	UN
	
	

	12.1.8
	REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA

	12.1.8.1
	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
	1,30
	M³
	
	

	12.1.8.2
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	3,38
	M²
	
	

	TOTAL ITEM 12
	

	 

	13
	EMEIA JOEL DA COSTA
R. LICÍNIO RODRIGUES PAIVA, 14, ARUJAMÉRICA

	13.1
	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO PNE

	13.1.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES

	13.1.1.1
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
	1,00
	UN

X

MÊS
	
	

	13.1.1.2
	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB
	1,00
	UN

X

MÊS
	
	

	13.1.1.3
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	2,88
	M²
	
	

	13.1.2
	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

	13.1.2.1
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE
	3,59
	M²
	
	

	13.1.2.2
	APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO
	6,43
	M²
	
	

	13.1.2.3
	RETIRADA DE PURIFICADOR/BEBEDOURO
	2,00
	UN
	
	

	13.1.2.4
	RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA
	1,00
	UN
	
	

	13.1.2.5
	RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS
	15,20
	M
	
	

	13.1.2.6
	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	1,89
	M²
	
	

	13.1.2.7
	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
	6,94
	M
	
	

	13.1.2.8
	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS
	3,87
	M
	
	

	13.1.2.9
	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS
	7,70
	M
	
	

	13.1.3
	ESTRUTURA

	13.1.3.1
	REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO
	3,56
	M²
	
	

	13.1.3.2
	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS
	3,56
	M²
	
	

	13.1.3.3
	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 CM - CLASSE B
	4,45
	M²
	
	

	13.1.3.4
	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	1,78
	M
	
	

	13.1.3.5
	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	1,78
	M
	
	

	13.1.3.6
	ARMADURA EM AÇO CA-50
	4,75
	KG
	
	

	13.1.3.7
	CONCRETO "GROUT"
	0,14
	M³
	
	

	13.1.3.8
	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS
	1,68
	M²
	
	

	13.1.4
	ACABAMENTOS E INSTALAÇÕES DE ESQUADRIAS 

	13.1.4.1
	CHAPISCO
	18,35
	M²
	
	

	13.1.4.2
	EMBOÇO COMUM
	18,35
	M²
	
	

	13.1.4.3
	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE
	12,85
	M²
	
	

	13.1.4.4
	REBOCO
	5,50
	M²
	
	

	13.1.4.5
	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
	9,06
	M²
	
	

	13.1.4.6
	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO
	3,56
	M²
	
	

	13.1.4.7
	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023
	7,56
	M
	
	

	13.1.4.8
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
	3,56
	M²
	
	

	13.1.4.9
	EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190M³/H
	1,00
	UN
	
	

	13.1.4.10
	PM-76 PORTA SARRAFEADA MACIÇA SANIT. ACESSÍVEL BAT.MAD.
	1,00
	UN
	
	

	13.1.4.11
	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA
	1,00
	UN
	
	

	13.1.4.12
	RECOLOCAÇÃO DE PEÇAS LINEARES EM MADEIRA COM SEÇÃO SUPERIOR A 60 CM²
	15,20
	M
	
	

	13.1.4.13
	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM ARDÓSIA, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM
	0,90
	M
	
	

	13.1.4.14
	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO
	5,43
	M²
	
	

	13.1.5
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

	13.1.5.1
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES
	6,94
	M
	
	

	13.1.5.2
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES
	3,87
	M
	
	

	13.1.5.3
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES
	5,00
	M
	
	

	13.1.5.4
	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
	3,70
	M
	
	

	13.1.5.5
	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
	1,00
	UN
	
	

	13.1.5.6
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	1,00
	UN
	
	

	13.1.5.7
	ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO
	1,00
	UN
	
	

	13.1.6
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

	13.1.6.1
	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM
	9,79
	M
	
	

	13.1.6.2
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	65,26
	M
	
	

	13.1.6.3
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	65,26
	M
	
	

	13.1.6.4
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	65,26
	M
	
	

	13.1.6.5
	CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´
	2,00
	UN
	
	

	13.1.6.6
	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA
	1,00
	CJ
	
	

	13.1.6.7
	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA
	1,00
	CJ
	
	

	13.1.6.8
	IL-89 LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 24W
	1,00
	UN
	
	

	13.1.7
	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

	13.1.7.1
	BR-09 LAVATÓRIO ACESSÍVEL
	1,00
	CJ
	
	

	13.1.7.2
	BR-08 BACIA PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL
	1,00
	CJ
	
	

	13.1.7.3
	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR
	1,00
	UN
	
	

	13.1.7.4
	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML
	1,00
	UN
	
	

	13.1.7.5
	DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE
	1,00
	UN
	
	

	13.1.7.6
	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM
	1,02
	M²
	
	

	13.1.7.7
	PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE
	1,00
	UN
	
	

	13.1.8
	REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA

	13.1.8.1
	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
	1,23
	M³
	
	

	13.1.8.2
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	3,56
	M²
	
	

	TOTAL ITEM 13
	

	 

	14
	REBAIXAMENTO DE GUIAS
R. LICÍNIO RODRIGUES PAIVA, 14, ARUJAMÉRICA

	14.1
	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO
	1,53
	M³
	
	

	14.2
	REBAIXAMENTO DE GUIA
	13,20
	M
	
	

	14.3
	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA
	1,07
	M³
	
	

	14.4
	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO
	10,01
	M²
	
	

	14.5
	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
	1,99
	M³
	
	

	14.6
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	15,30
	M²
	
	

	TOTAL ITEM 14
	

	 

	15
	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

	15.1
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
	8,00
	MÊS
	
	

	TOTAL ITEM 15
	

	

	TOTAL GERAL
	

	Total Geral por Extenso:


CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

	ITEM
	SERVIÇOS
	VALOR DO ITEM
	1° MÊS
	2° MÊS
	3° MÊS
	4° MÊS
	5° MÊS
	6° MÊS
	7° MÊS
	8° MÊS
	TOTAL %
TOTAL A SER EXECUTADO

	 

	1.0
	EMEIA PROFª ROSANA SANCHES
	R$ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,2229%
	R$ 

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	100,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	
	

	2.0
	EMEIA PROFª CIBELE MOTTA DE ARAÚJO SILVA
	R$ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,1244%
	R$ 

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	100,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	
	

	3.0
	EMEIA PROFº CELSO BARROSO
	R$ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,8972%
	R$ 

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	100,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	
	

	4.0
	EM MARISA APARECIDA PENDEZA
	R$ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,2511%
	R$ 

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	0,00%
	100,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	
	

	5.0
	EM MILTON BARBOSA
	R$ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,2572%
	R$ 

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	40,00%
	40,00%
	20,00%
	
	

	6.0
	CMEI MÁRCIA POLI
	R$ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,1377%
	R$ 

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	50,00%
	50,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	
	

	7.0
	EM RECANTO PRIMAVERA
	R$ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,6000%
	R$ 

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	0,00%
	100,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	
	

	8.0
	EM BAIRRO DO RETIRO
	R$ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,2608%
	R$ 

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	50,00%
	50,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	
	

	9.0
	CMEI DONA AVELINA DALILA LEOPOLDINA ALMEIDA
	R$ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,7270%
	R$ 

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	0,00%
	100,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	
	

	10.0
	EM ISABELA PAVANI CASTILHO CRUZ
	R$ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,0025%
	R$ 

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	0,00%
	0,00%
	100,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	
	

	11.0
	EM DONA MARIA DE LOURDES FERREIRA
	R$ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,5628%
	R$ 

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	50,00%
	50,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	
	

	12.0
	EM PROFª AMANDA MIRANDA BARROS
	R$ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,8643%
	R$ 

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	0,00%
	0,00%
	100,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	
	

	13.0
	EMEIA JOEL DA COSTA
	R$ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,7542%
	R$ 

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	0,00%
	0,00%
	100,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	
	

	14.0
	REBAIXAMENTO DE GUIAS
	R$ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,3668%
	R$ 

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	12,50%
	12,50%
	12,50%
	12,50%
	12,50%
	12,50%
	12,50%
	12,50%
	
	

	15.0
	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
	R$ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,9712%
	R$ 

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	12,50%
	12,50%
	12,50%
	12,50%
	12,50%
	12,50%
	12,50%
	12,50%
	
	

	TOTAL GERAL
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	100,0000%
	R$ 

	

	
	VALOR MENSAL (R$)
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	

	
	MENSAL (%)
	22,0367%
	20,3703%
	7,4133%
	11,2729%
	11,2729%
	10,8951%
	10,8951%
	5,8437%
	

	
	VALOR ACUMULADO (R$)
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	

	
	ACUMULADO (%)
	22,0367%
	20,3703%
	7,4133%
	11,2729%
	11,2729%
	10,8951%
	10,8951%
	5,8437%
	


* Prazo de Validade da Proposta: 90 (noventa) dias, contados da data de sua apresentação.

DECLARAÇÕES

DECLARO, sob as penas da lei, que os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas no Edital 

DECLARO, expressamente que estou plenamente ciente e de acordo com todas as condições estabelecidas no presente Edital e nos seus Anexos e que o preço cotado inclui todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da contratação, encargos sociais, benefícios e despesas diretas e indiretas, aí incluídos as despesas fiscais etc.; de modo que nenhuma outra remuneração seja devida à empresa vencedora.

DECLARO, que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

Responsável pela Assinatura do Contrato: Informar nome, endereço completo, telefone, números do CPF e RG, cargo/profissão, endereço eletrônico (e-mail). 
DADOS BANCÁRIOS:

REPRESENTANTE LEGAL

Assinatura, nome legível e cargo do signatário

RG do representante
ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÕES

[ANEXAR EM FOLHA TIMBRADA DA LICITANTE]

Local e Data

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Referência: 
PROCESSO Nº 333.028/2025
                        CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SANITÁRIOS PNE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ARUJÁ-SP
Prezados Senhores:

Pelo presente, a empresa *, situada na *, CNPJ nº *, sediada (endereço completo), declara, sob as penas da lei, que:

a) Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, e artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 
b) Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 
c) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas; 
d) Inexiste quaisquer fatos impeditivos de sua habilitação e que a mesma não foi declarada inidônea por Ato do Poder Público Municipal, ou que esteja temporariamente impedida de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública de Arujá/SP ou quaisquer de seus órgãos descentralizados (inciso III e IV do art. 156 da Lei 14.133/2021); 
e) Conhece na íntegra o Edital, está ciente e concorda com as condições impostas nele e em seus anexos, ao passo que se submete às condições nele estabelecidas, e que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021). 
g) Por ser expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta declaração, sob pena do art. 299 do Código Penal.

REPRESENTANTE LEGAL

Assinatura, nome legível e cargo do signatário

DECLARAÇÃO DE MICRO-EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

[IMPRIMIR EM FOLHA TIMBRADA DA EMPRESA]

Local e Data

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Referência: 
PROCESSO Nº 333.028/2025
                        CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SANITÁRIOS PNE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ARUJÁ-SP
Nome da Proponente:

Número do CNPJ:

Endereço Completo:

Telefone e Fax:

E-mail:

Prezados Senhores:

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa (razão social da empresa), CNPJ nº *, é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de Arujá, bem como não se amolda nas hipóteses vedação do art. 4º, e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021, sob pena de responder pelo crime previsto no art. 299 do Código Penal.
REPRESENTANTE LEGAL

Assinatura, nome legível e cargo do signatário

ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 
[IMPRIMIR EM FOLHA TIMBRADA DA EMPRESA]

Local e Data

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Referência: 
PROCESSO Nº 333.028/2025
                        CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SANITÁRIOS PNE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ARUJÁ-SP
DECLARAMOS, em atendimento ao previsto no Edital nº. *, que o (a) Sr (a) *, portador (a) do CPF/MF nº. * e inscrito no CREA/CAU (UF) sob o nº. * será o (a) nosso (a) indicado (a) como Responsável Técnico da execução do objeto da licitação em apreço. 

REPRESENTANTE LEGAL

Assinatura, nome legível e cargo do signatário

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Assinatura, nome legível e número de inscrição no CREA/CAU (UF)
OBSERVAÇÃO: Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa licitante e estar devidamente assinado por seu representante legal e visado pelo profissional técnico a ser indicado.
ANEXO IX – MINUTA DE CONTRATO 

PROCESSO Nº 333.028/2025                 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
CONTRATO N° 000/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SANITÁRIOS PNE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ARUJÁ-SP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ, inscrita no CNPJ sob o nº 56.901.275/0001-50, isento de Inscrição Estadual, com sede à Rua José Basílio de Alvarenga, 90 – Vila Flora Regina – Arujá – SP, CEP 07400-505, na qualidade de órgão gerenciador, neste ato representada Sr. ________________________ doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e a(s) empresas abaixo relacionada(s), representada(s) na forma de seu(s) estatuto(s) social(is), em ordem de preferência por classificação, doravante denominada(s) CONTRATADA(S), resolvem firmar o presente ajuste, cuja licitação e consequente contratação serão regidas pela Lei Federal Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei Ordinária Municipal nº 3.570, de 03 de maio de 2023, e Lei Complementar nº 123/06 alterada pela Lei Complementar nº 147/14, e o Decreto Federal nº 11.246, de 2022bem como pelas disposições fixadas neste Edital e Anexos, além de demais legislações correlatas, bem como do edital de concorrência nos autos do processo em epigrafe, mediante condições e cláusulas abaixo estabelecidas.

CONTRATADA

Denominação:_________________

Endereço Completo:____________

CNPJ:________________________

Telefone e Fax: _______________

E-mail:_______________________

Representante Legal:____________

CPF:_________________________

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO PARQUE PENHINHA NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ. ENDEREÇO: AVENIDA ANDRÉ FRANCO MONTORO, S/N, ESTÂNCIA ARUJÁ, ARUJÁ/SP, conforme descrito no Anexo III, Edital, Proposta do contratado e demais anexos que passam a fazer parte integrante deste contrato, independente de transcrição.

1.2. O regime de execução da contratação é semi-integrada. 
CLAÚSULA SEGUNDA- DO VALOR DO CONTRATO E GARANTIA DE EXECUÇÃO

2.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor de acordo com a sua proposta comercial, à qual fica fazendo parte deste contrato, independente de transcrição.

	ITEM
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	QUANT
	UN
	PREÇO UNIT. R$ 
	PREÇO

 TOTAL R$

	

	01
	EMEIA PROF.ª ROSANA SANCHES 

R. DEOLINDA ROSA DOS SANTOS, 115, PQ. RODRIGO BARRETO  

	1.1
	EXECUÇÃO DE RAMPAS

	1.1.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES

	1.1.1.1
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
	1,00
	UN

X

MÊS
	
	

	1.1.1.2
	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB
	1,00
	UN

X

MÊS
	
	

	1.1.1.3
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	2,88
	M²
	
	

	1.1.1.4
	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO
	102,72
	M²
	
	

	1.1.1.5
	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO
	35,43
	M²
	
	

	1.1.2
	DEMOLIÇÕES

	1.1.2.1
	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO
	6,37
	M³
	
	

	1.1.2.2
	APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO
	10,14
	M²
	
	

	1.1.3
	ESTRUTURA

	1.1.3.1
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA
	26,00
	M
	
	

	1.1.3.2
	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M
	3,27
	M³
	
	

	1.1.3.3
	CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM
	2,07
	M³
	
	

	1.1.3.4
	ARRASAMENTO DE ESTACA
	13,00
	UN
	
	

	1.1.3.5
	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS
	17,84
	M²
	
	

	1.1.3.6
	LASTRO DE BRITA
	0,21
	M³
	
	

	1.1.3.7
	ARMADURA EM AÇO CA-50
	265,00
	KG
	
	

	1.1.3.8
	ARMADURA EM AÇO CA-60
	5,00
	KG
	
	

	1.1.3.9
	CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA
	1,45
	M³
	
	

	1.1.3.10
	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS
	17,10
	M²
	
	

	1.1.3.11
	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 CM - CLASSE B
	8,38
	M²
	
	

	1.1.3.12
	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 19 CM
	27,95
	M
	
	

	1.1.3.13
	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA
	1,05
	M³
	
	

	1.1.3.14
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
	77,32
	M²
	
	

	1.1.3.15
	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO
	2,06
	M³
	
	

	1.1.3.16
	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM
	3,26
	M³
	
	

	1.1.3.17
	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM
	79,95
	M³

X

KM
	
	

	1.1.3.18
	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA
	5,33
	M³
	
	

	1.1.4
	ACABAMENTOS E ELEMENTOS METÁLICOS

	1.1.4.1
	CHAPISCO
	25,40
	M²
	
	

	1.1.4.2
	EMBOÇO COMUM
	25,40
	M²
	
	

	1.1.4.3
	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA
	25,40
	M²
	
	

	1.1.4.4
	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
	113,20
	M²
	
	

	1.1.4.5
	CO-43 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMLATE
	23,81
	M
	
	

	1.1.4.6
	CO-27 CORRIMÃO DUPLO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO
	16,80
	M
	
	

	1.1.4.7
	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO
	1,63
	M²
	
	

	1.1.5
	REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA

	1.1.5.1
	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
	8,28
	M³
	
	

	1.1.5.2
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	87,80
	M²
	
	

	TOTAL ITEM 01
	

	

	02
	EMEIA PROF.ª CIBELE MOTTA DE ARAÚJO SILVA
AV. NOSSA SENHORA APARECIDA, 255, JORDANÓPOLIS

	2.1
	EXECUÇÃO DE RAMPAS

	2.1.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES

	2.1.1.1
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
	1,00
	UN

X

MÊS
	
	

	2.1.1.2
	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB
	1,00
	UN

X

MÊS
	
	

	2.1.1.3
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	2,88
	M²
	
	

	2.1.1.4
	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO
	60,10
	M²
	
	

	2.1.1.5
	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO
	71,80
	M²
	
	

	2.1.2
	DEMOLIÇÕES E CORTE DE TERRA

	2.1.2.1
	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO
	5,35
	M³
	
	

	2.1.2.2
	CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM
	18,25
	M³
	
	

	2.1.3
	ESTRUTURA

	2.1.3.1
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA
	47,00
	M
	
	

	2.1.3.2
	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M
	4,23
	M³
	
	

	2.1.3.3
	ARRASAMENTO DE ESTACA
	19,00
	UM
	
	

	2.1.3.4
	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS
	28,90
	M²
	
	

	2.1.3.5
	LASTRO DE BRITA
	0,82
	M³
	
	

	2.1.3.6
	ARMADURA EM AÇO CA-50
	452,00
	KG
	
	

	2.1.3.7
	CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA
	2,13
	M³
	
	

	2.1.3.8
	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS
	40,59
	M²
	
	

	2.1.3.9
	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 CM - CLASSE B
	26,38
	M²
	
	

	2.1.3.10
	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 19 CM
	58,93
	M
	
	

	2.1.3.11
	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021
	0,64
	M³
	
	

	2.1.3.12
	BD.01 - ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 20MM
	14,41
	M²
	
	

	2.1.3.13
	HD.23 - TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 3,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692)
	20,30
	M
	
	

	2.1.3.14
	 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOCOMPOSTO FORMADO POR NÚCLEO TRIDIMENSIONAL, FLEXÍVEL DE FILAMENTO DE POLIPROPILENO, ASSOCIADO ÀS SUAS DUAS SUPERFÍCIES GEOTEXTEIS NÃO TECIDOS
	19,28
	M²
	
	

	2.1.3.15
	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA ÁGUAS PLUVIAIS
	2,00
	UM
	
	

	2.1.3.16
	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA
	2,05
	M³
	
	

	2.1.3.17
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
	37,34
	M²
	
	

	2.1.3.18
	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020
	0,39
	M³
	
	

	2.1.3.19
	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO
	2,60
	M³
	
	

	2.1.3.20
	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM
	5,18
	M³
	
	

	2.1.3.21
	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM
	351,45
	M³

X

KM
	
	

	2.1.3.22
	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA
	23,43
	M³
	
	

	2.1.4
	ACABAMENTOS E ELEMENTOS METÁLICOS

	2.1.4.1
	CHAPISCO
	75,14
	M²
	
	

	2.1.4.2
	EMBOÇO COMUM
	60,73
	M²
	
	

	2.1.4.3
	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA
	60,73
	M²
	
	

	2.1.4.4
	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
	139,43
	M²
	
	

	2.1.4.5
	CO-43 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMLATE
	20,99
	M
	
	

	2.1.4.6
	CO-27 CORRIMÃO DUPLO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO
	33,77
	M
	
	

	2.1.4.7
	CO-31 CORRIMÃO SIMPLES AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO
	3,00
	M
	
	

	2.1.4.8
	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO
	2,13
	M²
	
	

	2.1.5
	REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA

	2.1.5.1
	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
	6,96
	M³
	
	

	2.1.5.2
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	65,54
	M²
	
	

	TOTAL ITEM 02
	

	 

	03
	EMEIA PROF.º CELSO BARROSO
R. SERRA DE PACATUBA, 80, MIRANTE DO ARUJÁ

	3.1
	EXECUÇÃO DE RAMPAS

	3.1.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES

	3.1.1.1
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
	1,00
	UN

X

MÊS
	
	

	3.1.1.2
	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB
	1,00
	UN

X

MÊS
	
	

	3.1.1.3
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	2,88
	M²
	
	

	3.1.1.4
	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO
	52,70
	M²
	
	

	3.1.1.5
	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO
	51,09
	M²
	
	

	3.1.2
	DEMOLIÇÕES E CORTE DE TERRA

	3.1.2.1
	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO
	4,34
	M³
	
	

	3.1.2.2
	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR
	1,18
	M²
	
	

	3.1.2.3
	APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO
	25,10
	M²
	
	

	3.1.2.4
	CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM
	3,11
	M³
	
	

	3.1.3
	ESTRUTURA

	3.1.3.1
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA
	26,00
	M
	
	

	3.1.3.2
	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M
	3,58
	M³
	
	

	3.1.3.3
	ARRASAMENTO DE ESTACA
	13,00
	UN
	
	

	3.1.3.4
	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS
	17,00
	M²
	
	

	3.1.3.5
	LASTRO DE BRITA
	0,17
	M³
	
	

	3.1.3.6
	ARMADURA EM AÇO CA-50
	192,00
	KG
	
	

	3.1.3.7
	ARMADURA EM AÇO CA-60
	16,00
	KG
	
	

	3.1.3.8
	CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA
	1,19
	M³
	
	

	3.1.3.9
	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS
	20,16
	M²
	
	

	3.1.3.10
	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA
	2,10
	M³
	
	

	3.1.3.11
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
	34,89
	M²
	
	

	3.1.3.12
	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO
	2,39
	M³
	
	

	3.1.3.13
	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM
	3,24
	M³
	
	

	3.1.3.14
	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM
	95,25
	M³

X

KM
	
	

	3.1.3.15
	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA
	6,35
	M³
	
	

	3.1.4
	ACABAMENTOS E ELEMENTOS METÁLICOS

	3.1.4.1
	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
	63,40
	M²
	
	

	3.1.4.2
	CO-43 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMLATE
	6,82
	M
	
	

	3.1.4.3
	CO-27 CORRIMÃO DUPLO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO
	29,80
	M
	
	

	3.1.4.4
	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO
	2,75
	M²
	
	

	3.1.5
	REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA

	3.1.5.1
	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
	7,31
	M³
	
	

	3.1.5.2
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	63,40
	M²
	
	

	TOTAL ITEM 03
	

	

	04
	EM MARISA APARECIDA PENDEZA
R. FENACITA, 460, JD. FAZENDA RINCÃO 

	4.1
	EXECUÇÃO DE RAMPAS

	4.1.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES

	4.1.1.1
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
	1,00
	UN

X

MÊS
	
	

	4.1.1.2
	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB
	1,00
	UN

X

MÊS
	
	

	4.1.1.3
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	2,88
	M²
	
	

	4.1.2
	DEMOLIÇÕES E CORTE DE TERRA

	4.1.2.1
	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO
	16,45
	M³
	
	

	4.1.2.2
	APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO
	42,56
	M²
	
	

	4.1.2.3
	RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, CHUMBADOS
	22,60
	M
	
	

	4.1.2.4
	RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL
	13,86
	M²
	
	

	4.1.3
	ESTRUTURA, ACABAMENTOS E ELEMENTOS METÁLICOS

	4.1.3.1
	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA
	7,28
	M³
	
	

	4.1.3.2
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
	95,69
	M²
	
	

	4.1.3.3
	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020
	0,16
	M³
	
	

	4.1.3.4
	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
	158,30
	M²
	
	

	4.1.3.5
	CO-43 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMLATE
	42,05
	M
	
	

	4.1.3.6
	CO-27 CORRIMÃO DUPLO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO
	56,30
	M
	
	

	4.1.3.7
	CO-31 CORRIMÃO SIMPLES AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO
	2,88
	M
	
	

	4.1.3.8
	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO
	3,38
	M²
	
	

	4.1.4
	REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA

	4.1.4.1
	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
	7,38
	M³
	
	

	4.1.4.2
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	158,30
	M²
	
	

	TOTAL ITEM 04
	

	

	05
	EM MILTON BARBOSA
AV. VICENTE MATHEUS, 1150, PEDREIRA 

	5.1
	EXECUÇÃO DE RAMPAS

	5.1.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES

	5.1.1.1
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
	3,00
	UN

X

MÊS
	
	

	5.1.1.2
	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB
	3,00
	UN

X

MÊS
	
	

	5.1.1.3
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	2,88
	M²
	
	

	5.1.1.4
	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO
	57,28
	M²
	
	

	5.1.1.5
	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO
	74,19
	M²
	
	

	5.1.2
	DEMOLIÇÕES E CORTE DE TERRA

	5.1.2.1
	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO
	4,46
	M³
	
	

	5.1.2.2
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO
	8,71
	M³
	
	

	5.1.2.3
	CORTE E ATERRO COMPACTADO
	58,34
	M³
	
	

	5.1.2.4
	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM
	31,72
	M³
	
	

	5.1.3
	ESTRUTURA

	5.1.3.1
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA
	189,00
	M
	
	

	5.1.3.2
	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M
	15,34
	M³
	
	

	5.1.3.3
	ARRASAMENTO DE ESTACA
	45,00
	UN
	
	

	5.1.3.4
	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS
	133,61
	M²
	
	

	5.1.3.5
	LASTRO DE BRITA
	1,95
	M³
	
	

	5.1.3.6
	ARMADURA EM AÇO CA-50
	2.715,00
	KG
	
	

	5.1.3.7
	ARMADURA EM AÇO CA-60
	43,00
	KG
	
	

	5.1.3.8
	CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA
	10,53
	M³
	
	

	5.1.3.9
	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS
	165,23
	M²
	
	

	5.1.3.10
	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 CM - CLASSE B
	42,78
	M²
	
	

	5.1.3.11
	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 19 CM
	104,75
	M
	
	

	5.1.3.12
	BD.01 - ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 20MM
	77,25
	M²
	
	

	5.1.3.13
	HD.23 - TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 3,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692)
	50,00
	M
	
	

	5.1.3.14
	 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOCOMPOSTO FORMADO POR NÚCLEO TRIDIMENSIONAL, FLEXÍVEL DE FILAMENTO DE POLIPROPILENO, ASSOCIADO ÀS SUAS DUAS SUPERFÍCIES GEOTEXTEIS NÃO TECIDOS
	89,25
	M²
	
	

	5.1.3.15
	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA ÁGUAS PLUVIAIS
	2,00
	UN
	
	

	5.1.3.16
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
	79,78
	M²
	
	

	5.1.3.17
	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020
	3,51
	M³
	
	

	5.1.3.18
	MURO DIVISÓRIO H=1,8MX20CM CAL/AREIA/EMBOÇO/PVA-PILAR 3/3M
	19,80
	M
	
	

	5.1.3.19
	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO
	6,88
	M³
	
	

	5.1.3.20
	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM
	23,29
	M³
	
	

	5.1.3.21
	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM
	825,15
	M³

X

KM
	
	

	5.1.3.22
	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA
	55,01
	M³
	
	

	5.1.4
	ACABAMENTOS E ELEMENTOS METÁLICOS

	5.1.4.1
	CHAPISCO
	154,50
	M²
	
	

	5.1.4.2
	EMBOÇO COMUM
	77,25
	M²
	
	

	5.1.4.3
	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA
	77,25
	M²
	
	

	5.1.4.4
	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
	157,03
	M²
	
	

	5.1.4.5
	CO-43 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMLATE
	59,23
	M
	
	

	5.1.4.6
	CO-27 CORRIMÃO DUPLO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO
	82,97
	M
	
	

	5.1.4.7
	CO-31 CORRIMÃO SIMPLES AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO
	16,60
	M
	
	

	5.1.4.8
	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO
	2,81
	M²
	
	

	5.1.5
	REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA

	5.1.5.1
	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
	17,12
	M³
	
	

	5.1.5.2
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	89,55
	M²
	
	

	TOTAL ITEM 05
	

	 

	06
	CMEI MÁRCIA POLI
R. SERRA DO BATURITÉ, 100, MIRANTE DO ARUJÁ

	6.1
	EXECUÇÃO DE RAMPAS

	6.1.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES

	6.1.1.1
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
	2,00
	UN

X

MÊS
	
	

	6.1.1.2
	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB
	2,00
	UN

X

MÊS
	
	

	6.1.1.3
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	2,88
	M²
	
	

	6.1.1.4
	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO
	43,09
	M²
	
	

	6.1.2
	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

	6.1.2.1
	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO
	25,37
	M³
	
	

	6.1.2.2
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO
	1,95
	M³
	
	

	6.1.2.3
	APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO
	2,53
	M²
	
	

	6.1.2.4
	RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO
	16,00
	M²
	
	

	6.1.2.5
	RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, CHUMBADOS
	20,10
	M
	
	

	6.1.2.6
	RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL
	4,25
	M²
	
	

	6.1.3
	ESTRUTURA

	6.1.3.1
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA
	33,00
	M
	
	

	6.1.3.2
	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M
	2,62
	M³
	
	

	6.1.3.3
	ARRASAMENTO DE ESTACA
	15,00
	UN
	
	

	6.1.3.4
	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS
	43,40
	M²
	
	

	6.1.3.5
	LASTRO DE BRITA
	0,20
	M³
	
	

	6.1.3.6
	ARMADURA EM AÇO CA-50
	332,00
	KG
	
	

	6.1.3.7
	ARMADURA EM AÇO CA-60
	5,00
	KG
	
	

	6.1.3.8
	CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA
	2,05
	M³
	
	

	6.1.3.9
	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS
	14,94
	M²
	
	

	6.1.3.10
	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 CM - CLASSE B
	21,63
	M²
	
	

	6.1.3.11
	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 19 CM
	35,69
	M
	
	

	6.1.3.12
	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA
	0,05
	M³
	
	

	6.1.3.13
	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	26,87
	M³
	
	

	6.1.3.14
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
	166,45
	M²
	
	

	6.1.3.15
	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020
	1,15
	M³
	
	

	6.1.3.16
	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO
	1,03
	M³
	
	

	6.1.3.17
	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM
	4,22
	M³
	
	

	6.1.3.18
	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM
	63,30
	M³

X

KM
	
	

	6.1.3.19
	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA
	63,30
	M³
	
	

	6.1.4
	ACABAMENTOS E ELEMENTOS METÁLICOS

	6.1.4.1
	CHAPISCO
	21,75
	M²
	
	

	6.1.4.2
	EMBOÇO COMUM
	21,75
	M²
	
	

	6.1.4.3
	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA
	21,75
	M²
	
	

	6.1.4.4
	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
	189,21
	M²
	
	

	6.1.4.5
	CO-43 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMLATE
	42,52
	M
	
	

	6.1.4.6
	CO-27 CORRIMÃO DUPLO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO
	51,61
	M
	
	

	6.1.4.7
	CO-31 CORRIMÃO SIMPLES AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO
	6,00
	M
	
	

	6.1.4.8
	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO
	10,63
	M²
	
	

	6.1.4.9
	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025
	5,25
	M²
	
	

	6.1.4.10
	RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO DE ABRIR
	16,00
	M²
	
	

	6.1.5
	REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA

	6.1.5.1
	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
	35,91
	M³
	
	

	6.1.5.2
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	167,46
	M²
	
	

	6.2
	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO PNE

	6.2.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES / DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

	6.2.1.1
	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO
	6,06
	M²
	
	

	6.2.1.2
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO
	0,06
	M³
	
	

	6.2.1.3
	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA
	1,00
	UN
	
	

	6.2.1.4
	RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS
	15,40
	M
	
	

	6.2.1.5
	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	2,00
	UN
	
	

	6.2.2
	INSTALAÇÃO DE LOUÇAS, METAIS E DEMAIS ACESSÓRIOS

	6.2.2.1
	BR-09 LAVATÓRIO ACESSÍVEL
	1,00
	CJ
	
	

	6.2.2.2
	BR-08 BACIA PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL
	1,00
	CJ
	
	

	6.2.2.3
	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANILITE COM ESPESSURA DE 4 CM
	1,80
	M²
	
	

	6.2.2.4
	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR
	1,00
	UN
	
	

	6.2.2.5
	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML
	1,00
	UN
	
	

	6.2.2.6
	DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE
	1,00
	UN
	
	

	6.2.2.7
	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM
	1,02
	M²
	
	

	6.2.2.8
	PM-76 PORTA SARRAFEADA MACIÇA SANIT. ACESSÍVEL BAT.MAD.
	1,00
	UN
	
	

	6.2.2.9
	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO
	5,43
	M²
	
	

	6.2.3
	REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA

	6.2.3.1
	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
	0,19
	M³
	
	

	6.2.3.2
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	3,98
	M²
	
	

	TOTAL ITEM 06
	

	 

	07
	EM RECANTO PRIMAVERA 
R. DAS CARAMBOLAS, 25, RECANTO PRIMAVERA

	7.1
	EXECUÇÃO DE RAMPAS

	7.1.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES

	7.1.1.1
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
	1,00
	UN

X

MÊS
	
	

	7.1.1.2
	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB
	1,00
	UN

X

MÊS
	
	

	7.1.1.3
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	2,88
	M²
	
	

	7.1.2
	DEMOLIÇÕES

	7.1.2.1
	APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO
	18,76
	M²
	
	

	7.1.3
	EXECUÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE RAMPAS

	7.1.3.1
	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA
	1,88
	M³
	
	

	7.1.3.2
	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024
	7,44
	M²
	
	

	7.1.4
	ACABAMENTOS E ELEMENTOS METÁLICOS

	7.1.4.1
	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
	32,50
	M²
	
	

	7.1.4.2
	CO-43 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMLATE
	20,36
	M
	
	

	7.1.4.3
	CO-27 CORRIMÃO DUPLO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO
	24,91
	M
	
	

	7.1.4.4
	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO
	0,63
	M²
	
	

	7.1.5
	REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA

	7.1.5.1
	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
	1,03
	M³
	
	

	7.1.5.2
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	26,20
	M²
	
	

	7.2
	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO PNE

	7.2.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES

	7.2.1.1
	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO
	24,00
	M²
	
	

	7.2.1.2
	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO
	9,08
	M²
	
	

	7.2.2
	DEMOLIÇÕES

	7.2.2.1
	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO
	0,46
	M³
	
	

	7.2.2.2
	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS
	7,60
	M
	
	

	7.2.3
	ESTRUTURA

	7.2.3.1
	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M
	1,82
	M³
	
	

	7.2.3.2
	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS
	12,49
	M²
	
	

	7.2.3.3
	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
	4,14
	M²
	
	

	7.2.3.4
	LASTRO DE BRITA
	0,21
	M³
	
	

	7.2.3.5
	LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 150 MICRAS, PARA CAMADA SEPARADORA DE PISO/PAVIMENTO
	4,14
	M²
	
	

	7.2.3.6
	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
	14,16
	KG
	
	

	7.2.3.7
	ARMADURA EM AÇO CA-50
	63,00
	KG
	
	

	7.2.3.8
	ARMADURA EM AÇO CA-60
	16,00
	KG
	
	

	7.2.3.9
	CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA
	1,18
	M³
	
	

	7.2.3.10
	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS
	4,14
	M²
	
	

	7.2.3.11
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
	3,00
	M²
	
	

	7.2.3.12
	 VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 14CM
	25,42
	M²
	
	

	7.2.3.13
	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	3,60
	M
	
	

	7.2.3.14
	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	1,80
	M
	
	

	7.2.3.15
	ESTRUTURA DE MADEIRA, PONTALETADA, PARA TELHAS ONDULADAS CRFS/AL/PL/AG
	6,96
	M²
	
	

	7.2.3.16
	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	6,96
	M²
	
	

	7.2.3.17
	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO
	1,14
	M³
	
	

	7.2.3.18
	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM
	0,89
	M³
	
	

	7.2.3.19
	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM
	13,35
	M³

X

KM
	
	

	7.2.3.20
	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA
	0,89
	M³
	
	

	7.2.4
	ACABAMENTOS E INSTALAÇÕES DE ESQUADRIAS 

	7.2.4.1
	CHAPISCO
	21,70
	M²
	
	

	7.2.4.2
	EMBOÇO COMUM
	21,70
	M²
	
	

	7.2.4.3
	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE
	11,90
	M²
	
	

	7.2.4.4
	REBOCO
	9,80
	M²
	
	

	7.2.4.5
	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
	28,56
	M²
	
	

	7.2.4.6
	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO
	3,00
	M²
	
	

	7.2.4.7
	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023
	7,00
	M
	
	

	7.2.4.8
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
	3,00
	M²
	
	

	7.2.4.9
	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO - BRANCO
	0,48
	M²
	
	

	7.2.4.10
	PM-76 PORTA SARRAFEADA MACIÇA SANIT. ACESSÍVEL BAT.MAD.
	1,00
	UN
	
	

	7.2.4.11
	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM ARDÓSIA, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM
	1,70
	M
	
	

	7.2.4.12
	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO
	5,43
	M²
	
	

	7.2.5
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

	7.2.5.1
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES
	24,71
	M
	
	

	7.2.5.2
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES
	3,14
	M
	
	

	7.2.5.3
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES
	4,62
	M
	
	

	7.2.5.4
	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
	9,60
	M
	
	

	7.2.5.5
	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
	1,00
	UN
	
	

	7.2.5.6
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	1,00
	UN
	
	

	7.2.5.7
	ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO
	1,00
	UN
	
	

	7.2.5.8
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M
	1,00
	UN
	
	

	7.2.5.9
	NC.01 - CONCRETO SIMPLES DESEMPENADO E RIPADO, 200KG CIM/M3
	0,38
	M³
	
	

	7.2.6
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

	7.2.6.1
	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM
	13,44
	M
	
	

	7.2.6.2
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	89,60
	M
	
	

	7.2.6.3
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	89,60
	M
	
	

	7.2.6.4
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	89,60
	M
	
	

	7.2.6.5
	CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´
	2,00
	UN
	
	

	7.2.6.6
	CAIXA EM PVC DE 4´ X 4´
	1,00
	UN
	
	

	7.2.6.7
	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA
	1,00
	CJ
	
	

	7.2.6.8
	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA
	1,00
	CJ
	
	

	7.2.6.9
	IL-89 LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 24W
	1,00
	UN
	
	

	7.2.7
	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

	7.2.7.1
	BR-09 LAVATÓRIO ACESSÍVEL
	1,00
	CJ
	
	

	7.2.7.2
	BR-08 BACIA PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL
	1,00
	CJ
	
	

	7.2.7.3
	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR
	1,00
	UN
	
	

	7.2.7.4
	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML
	1,00
	UN
	
	

	7.2.7.5
	DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE
	1,00
	UN
	
	

	7.2.7.6
	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM
	1,02
	M²
	
	

	7.2.7.7
	PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE
	1,00
	UN
	
	

	7.2.8
	REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA

	7.2.8.1
	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
	1,09
	M³
	
	

	7.2.8.2
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	3,00
	M²
	
	

	TOTAL ITEM 07
	

	 

	08
	EM BAIRRO DO RETIRO
R. ANGÉLICA COTRIM, 08, RETIRO 

	8.1
	EXECUÇÃO DE RAMPAS

	8.1.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES

	8.1.1.1
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
	2,00
	UN

X

MÊS
	
	

	8.1.1.2
	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB
	2,00
	UN

X

MÊS
	
	

	8.1.1.3
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	2,88
	M²
	
	

	8.1.2
	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

	8.1.2.1
	APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO
	5,22
	M²
	
	

	8.1.2.2
	RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, CHUMBADOS
	22,93
	M
	
	

	8.1.3
	EXECUÇÃO DE RAMPAS

	8.1.3.1
	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA
	0,37
	M³
	
	

	8.1.4
	ACABAMENTOS

	8.1.4.1
	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
	5,22
	M²
	
	

	8.1.4.2
	HC.05 - GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - SEM PASSAGEM DE VEÍCULOS
	22,93
	M
	
	

	8.1.4.3
	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO
	1,06
	M²
	
	

	8.1.5
	REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA

	8.1.5.1
	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
	0,21
	M³
	
	

	8.1.5.2
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	5,22
	M²
	
	

	8.2
	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO PNE

	8.2.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES

	8.2.1.1
	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO
	14,00
	M²
	
	

	8.2.1.2
	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO
	7,11
	M²
	
	

	8.2.2
	DEMOLIÇÕES

	8.2.2.1
	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO
	0,41
	M³
	
	

	8.2.2.2
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO
	1,16
	M³
	
	

	8.2.2.3
	APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO
	3,40
	M²
	
	

	8.2.2.4
	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS
	15,30
	M
	
	

	8.2.3
	ESTRUTURA

	8.2.3.1
	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M
	2,91
	M³
	
	

	8.2.3.2
	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS
	10,50
	M²
	
	

	8.2.3.3
	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
	3,80
	M²
	
	

	8.2.3.4
	LASTRO DE BRITA
	0,19
	M³
	
	

	8.2.3.5
	LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 150 MICRAS, PARA CAMADA SEPARADORA DE PISO/PAVIMENTO
	3,80
	M²
	
	

	8.2.3.6
	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
	13,00
	KG
	
	

	8.2.3.7
	ARMADURA EM AÇO CA-50
	56,00
	KG
	
	

	8.2.3.8
	ARMADURA EM AÇO CA-60
	14,00
	KG
	
	

	8.2.3.9
	CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA
	1,06
	M³
	
	

	8.2.3.10
	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS
	7,60
	M²
	
	

	8.2.3.11
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
	3,00
	M²
	
	

	8.2.3.12
	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM
	20,53
	M²
	
	

	8.2.3.13
	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	3,95
	M
	
	

	8.2.3.14
	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	2,30
	M
	
	

	8.2.3.15
	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA
	3,80
	M²
	
	

	8.2.3.16
	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO
	2,22
	M³
	
	

	8.2.3.17
	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM
	0,90
	M³
	
	

	8.2.3.18
	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM
	13,50
	M³

X

KM
	
	

	8.2.3.19
	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA
	0,90
	M³
	
	

	8.2.4
	ACABAMENTOS E INSTALAÇÕES DE ESQUADRIAS 

	8.2.4.1
	CHAPISCO
	47,35
	M²
	
	

	8.2.4.2
	EMBOÇO COMUM
	47,35
	M²
	
	

	8.2.4.3
	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE
	11,90
	M²
	
	

	8.2.4.4
	REBOCO
	35,45
	M²
	
	

	8.2.4.5
	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
	35,45
	M²
	
	

	8.2.4.6
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
	3,00
	M²
	
	

	8.2.4.7
	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO - BRANCO
	0,48
	M²
	
	

	8.2.4.8
	PM-76 PORTA SARRAFEADA MACIÇA SANIT. ACESSÍVEL BAT.MAD.
	1,00
	UN
	
	

	8.2.4.9
	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM ARDÓSIA, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM
	1,70
	M
	
	

	8.2.4.10
	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO
	5,43
	M²
	
	

	8.2.5
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

	8.2.5.1
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES
	41,20
	M
	
	

	8.2.5.2
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES
	3,06
	M
	
	

	8.2.5.3
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES
	4,88
	M
	
	

	8.2.5.4
	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
	9,20
	M
	
	

	8.2.5.5
	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE DE 500 LITROS
	1,00
	UN
	
	

	8.2.5.6
	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
	1,00
	UN
	
	

	8.2.5.7
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	1,00
	UN
	
	

	8.2.5.8
	ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO
	1,00
	UN
	
	

	8.2.5.9
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M
	3,00
	UN
	
	

	8.2.5.10
	NC.01 - CONCRETO SIMPLES DESEMPENADO E RIPADO, 200KG CIM/M3
	0,77
	KG
	
	

	8.2.6
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

	8.2.6.1
	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM
	9,09
	M
	
	

	8.2.6.2
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	60,60
	M
	
	

	8.2.6.3
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	30,30
	M
	
	

	8.2.6.4
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	60,60
	M
	
	

	8.2.6.5
	CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´
	2,00
	UN
	
	

	8.2.6.6
	CAIXA EM PVC DE 4´ X 4´
	1,00
	UN
	
	

	8.2.6.7
	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA
	1,00
	CJ
	
	

	8.2.6.8
	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA
	1,00
	CJ
	
	

	8.2.6.9
	IL-89 LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 24W
	1,00
	UN
	
	

	8.2.7
	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

	8.2.7.1
	BR-09 LAVATÓRIO ACESSÍVEL
	1,00
	CJ
	
	

	8.2.7.2
	BR-08 BACIA PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL
	1,00
	CJ
	
	

	8.2.7.3
	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR
	1,00
	UN
	
	

	8.2.7.4
	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML
	1,00
	UN
	
	

	8.2.7.5
	DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE
	1,00
	UN
	
	

	8.2.7.6
	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM
	1,02
	M²
	
	

	8.2.7.7
	PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE
	1,00
	UN
	
	

	8.2.8
	REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA

	8.2.8.1
	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
	3,17
	M³
	
	

	8.2.8.2
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	3,00
	M²
	
	

	TOTAL ITEM 08
	

	 

	9.0
	CMEI DONA AVELINA DALILA LEOPOLDINA ALMEIDA 

R. SÃO PAULO, 615, JARDIM REAL

	9.1
	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO PNE

	9.1.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES

	9.1.1.1
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
	1,00
	UN

X

MÊS
	
	

	9.1.1.2
	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB
	1,00
	UN

X

MÊS
	
	

	9.1.1.3
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	2,88
	M²
	
	

	9.1.1.4
	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO
	21,60
	M²
	
	

	9.1.1.5
	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO
	7,10
	M²
	
	

	9.1.2
	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

	9.1.2.1
	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO
	0,61
	M³
	
	

	9.1.2.2
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE
	2,60
	M²
	
	

	9.1.2.3
	RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO
	4,63
	M²
	
	

	9.1.2.4
	RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA
	1,85
	M
	
	

	9.1.2.5
	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS
	3,95
	M
	
	

	9.1.3
	ESTRUTURA

	9.1.3.1
	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M
	2,72
	M³
	
	

	9.1.3.2
	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS
	11,23
	M²
	
	

	9.1.3.3
	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
	3,80
	M²
	
	

	9.1.3.4
	LASTRO DE BRITA
	0,19
	M³
	
	

	9.1.3.5
	LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 150 MICRAS, PARA CAMADA SEPARADORA DE PISO/PAVIMENTO
	3,80
	M²
	
	

	9.1.3.6
	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
	13,00
	KG
	
	

	9.1.3.7
	ARMADURA EM AÇO CA-50
	56,00
	KG
	
	

	9.1.3.8
	ARMADURA EM AÇO CA-60
	14,00
	KG
	
	

	9.1.3.9
	CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA
	1,12
	M³
	
	

	9.1.3.10
	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS
	3,80
	M²
	
	

	9.1.3.11
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
	3,00
	M²
	
	

	9.1.3.12
	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM
	18,29
	M²
	
	

	9.1.3.13
	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	3,30
	M
	
	

	9.1.3.14
	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	1,65
	M
	
	

	9.1.3.15
	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA
	36,70
	KG
	
	

	9.1.3.16
	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA
	36,70
	KG
	
	

	9.1.3.17
	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	2,78
	M²
	
	

	9.1.3.18
	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO
	2,07
	M³
	
	

	9.1.3.19
	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM
	0,85
	M³
	
	

	9.1.3.20
	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM
	12,75
	M³

X

KM
	
	

	9.1.3.21
	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA
	0,85
	M³
	
	

	9.1.4
	ACABAMENTOS E INSTALAÇÕES DE ESQUADRIAS 

	9.1.4.1
	CHAPISCO
	39,99
	M²
	
	

	9.1.4.2
	EMBOÇO COMUM
	39,99
	M²
	
	

	9.1.4.3
	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE
	11,90
	M²
	
	

	9.1.4.4
	REBOCO
	28,09
	M²
	
	

	9.1.4.5
	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
	31,09
	M²
	
	

	9.1.4.6
	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO
	3,00
	M²
	
	

	9.1.4.7
	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023
	7,00
	M
	
	

	9.1.4.8
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
	3,00
	M²
	
	

	9.1.4.9
	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO - BRANCO
	0,48
	M²
	
	

	9.1.4.10
	PM-76 PORTA SARRAFEADA MACIÇA SANIT. ACESSÍVEL BAT.MAD.
	1,00
	UN
	
	

	9.1.4.11
	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM ARDÓSIA, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM
	1,70
	M
	
	

	9.1.4.12
	RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO DE ABRIR
	4,63
	M²
	
	

	9.1.4.13
	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO
	5,43
	M²
	
	

	9.1.4.14
	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO
	2,78
	M²
	
	

	9.1.5
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

	9.1.5.1
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES
	3,80
	M
	
	

	9.1.5.2
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES
	2,72
	M
	
	

	9.1.5.3
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES
	5,93
	M
	
	

	9.1.5.4
	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
	24,47
	M
	
	

	9.1.5.5
	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
	1,00
	UN
	
	

	9.1.5.6
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	1,00
	UN
	
	

	9.1.5.7
	ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO
	1,00
	UN
	
	

	9.1.5.8
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M
	1,00
	UM
	
	

	9.1.5.9
	NC.01 - CONCRETO SIMPLES DESEMPENADO E RIPADO, 200KG CIM/M3
	0,20
	M³
	
	

	9.1.6
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

	9.1.6.1
	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM
	8,69
	M
	
	

	9.1.6.2
	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS
	3,00
	M
	
	

	9.1.6.3
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	66,92
	M
	
	

	9.1.6.4
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	28,96
	M
	
	

	9.1.6.5
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	57,92
	M
	
	

	9.1.6.6
	CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´
	2,00
	UN
	
	

	9.1.6.7
	CAIXA EM PVC DE 4´ X 4´
	1,00
	UN
	
	

	9.1.6.8
	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA
	1,00
	CJ
	
	

	9.1.6.9
	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA
	1,00
	CJ
	
	

	9.1.6.10
	IL-89 LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 24W
	1,00
	UN
	
	

	9.1.7
	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

	9.1.7.1
	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - CORTE 0,33 M
	1,85
	M
	
	

	9.1.7.2
	BR-09 LAVATÓRIO ACESSÍVEL
	1,00
	CJ
	
	

	9.1.7.3
	BR-08 BACIA PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL
	1,00
	CJ
	
	

	9.1.7.4
	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR
	1,00
	UN
	
	

	9.1.7.5
	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML
	1,00
	UN
	
	

	9.1.7.6
	DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE
	1,00
	UN
	
	

	9.1.7.7
	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM
	1,02
	M²
	
	

	9.1.7.8
	PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE
	1,00
	UN
	
	

	9.1.8
	REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA

	9.1.8.1
	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
	1,20
	M³
	
	

	9.1.8.2
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	3,00
	M²
	
	

	TOTAL ITEM 09
	

	 

	10
	EM ISABELA PAVANI CASTILHO CRUZ
AV. ANTIMONIO, 575, COPACO 

	10.1
	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO PNE

	10.1.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES

	10.1.1.1
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
	2,00
	UN

X

MÊS
	
	

	10.1.1.2
	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB
	2,00
	UN

X

MÊS
	
	

	10.1.1.3
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	2,88
	M²
	
	

	10.1.1.4
	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO
	14,10
	M²
	
	

	10.1.1.5
	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO
	12,19
	M²
	
	

	10.1.2
	DEMOLIÇÕES

	10.1.2.1
	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO
	0,43
	M³
	
	

	10.1.3
	ESTRUTURA

	10.1.3.1
	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M
	2,96
	M³
	
	

	10.1.3.2
	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS
	13,97
	M²
	
	

	10.1.3.3
	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
	6,21
	M²
	
	

	10.1.3.4
	LASTRO DE BRITA
	0,31
	M³
	
	

	10.1.3.5
	LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 150 MICRAS, PARA CAMADA SEPARADORA DE PISO/PAVIMENTO
	6,21
	M²
	
	

	10.1.3.6
	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
	21,24
	KG
	
	

	10.1.3.7
	ARMADURA EM AÇO CA-50
	62,39
	KG
	
	

	10.1.3.8
	ARMADURA EM AÇO CA-60
	16,00
	KG
	
	

	10.1.3.9
	CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA
	1,49
	M³
	
	

	10.1.3.10
	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS
	6,21
	M²
	
	

	10.1.3.11
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
	3,00
	M²
	
	

	10.1.3.12
	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM
	25,42
	M²
	
	

	10.1.3.13
	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	3,60
	M
	
	

	10.1.3.14
	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	1,80
	M
	
	

	10.1.3.15
	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA
	3,30
	M²
	
	

	10.1.3.16
	ESTRUTURA DE MADEIRA, PONTALETADA, PARA TELHAS ONDULADAS CRFS/AL/PL/AG
	6,96
	M²
	
	

	10.1.3.17
	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	6,96
	M²
	
	

	10.1.3.18
	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO
	1,93
	M³
	
	

	10.1.3.19
	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM
	1,35
	M³
	
	

	10.1.3.20
	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM
	20,25
	M³

X

KM
	
	

	10.1.3.21
	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA
	1,35
	M³
	
	

	10.1.4
	ACABAMENTOS E INSTALAÇÕES DE ESQUADRIAS 

	10.1.4.1
	CHAPISCO
	50,12
	M²
	
	

	10.1.4.2
	EMBOÇO COMUM
	50,12
	M²
	
	

	10.1.4.3
	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE
	11,90
	M²
	
	

	10.1.4.4
	REBOCO
	38,22
	M²
	
	

	10.1.4.5
	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
	38,22
	M²
	
	

	10.1.4.6
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
	3,00
	M²
	
	

	10.1.4.7
	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO - BRANCO
	0,48
	M²
	
	

	10.1.4.8
	PM-76 PORTA SARRAFEADA MACIÇA SANIT. ACESSÍVEL BAT.MAD.
	1,00
	UN
	
	

	10.1.4.9
	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM ARDÓSIA, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM
	1,70
	M
	
	

	10.1.4.10
	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO
	5,43
	M²
	
	

	10.1.5
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

	10.1.5.1
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES
	8,30
	M
	
	

	10.1.5.2
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES
	2,72
	M
	
	

	10.1.5.3
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES
	1,60
	M
	
	

	10.1.5.4
	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
	19,87
	M
	
	

	10.1.5.5
	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
	1,00
	UN
	
	

	10.1.5.6
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	1,00
	UN
	
	

	10.1.5.7
	ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO
	1,00
	UN
	
	

	10.1.6
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

	10.1.6.1
	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM
	13,00
	M
	
	

	10.1.6.2
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	96,00
	M
	
	

	10.1.6.3
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	96,00
	M
	
	

	10.1.6.4
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	96,00
	M
	
	

	10.1.6.5
	CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´
	2,00
	UN
	
	

	10.1.6.6
	CAIXA EM PVC DE 4´ X 4´
	1,00
	UN
	
	

	10.1.6.7
	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA
	1,00
	CJ
	
	

	10.1.6.8
	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA
	1,00
	CJ
	
	

	10.1.6.9
	IL-89 LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 24W
	1,00
	UN
	
	

	10.1.7
	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

	10.1.7.1
	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - CORTE 0,33 M
	2,40
	M
	
	

	10.1.7.2
	BR-09 LAVATÓRIO ACESSÍVEL
	1,00
	CJ
	
	

	10.1.7.3
	BR-08 BACIA PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL
	1,00
	CJ
	
	

	10.1.7.4
	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR
	1,00
	UN
	
	

	10.1.7.5
	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML
	1,00
	UN
	
	

	10.1.7.6
	DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE
	1,00
	UN
	
	

	10.1.7.7
	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM
	1,02
	M²
	
	

	10.1.7.8
	PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE
	1,00
	UN
	
	

	10.1.8
	REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA

	10.1.8.1
	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
	0,56
	M³
	
	

	10.1.8.2
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	3,00
	M²
	
	

	TOTAL ITEM 10
	

	 

	11
	EM DONA MARIA DE LOURDES FERREIRA
R. AGA, 25, VILA ARUJÁ 

	11.1
	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO PNE

	11.1.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES

	11.1.1.1
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
	1,00
	UN

X

MÊS
	
	

	11.1.1.2
	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB
	1,00
	UN

X

MÊS
	
	

	11.1.1.3
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	2,88
	M²
	
	

	11.1.1.4
	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO
	25,22
	M²
	
	

	11.1.1.5
	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO
	8,87
	M²
	
	

	11.1.2
	DEMOLIÇÕES

	11.1.2.1
	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO
	0,45
	M³
	
	

	11.1.2.2
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO
	0,56
	M³
	
	

	11.1.2.3
	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS
	3,20
	M
	
	

	11.1.3
	ESTRUTURA

	11.1.3.1
	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M
	1,61
	M³
	
	

	11.1.3.2
	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS
	12,66
	M²
	
	

	11.1.3.3
	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
	4,14
	M²
	
	

	11.1.3.4
	LASTRO DE BRITA
	0,21
	M³
	
	

	11.1.3.5
	LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 150 MICRAS, PARA CAMADA SEPARADORA DE PISO/PAVIMENTO
	4,14
	M²
	
	

	11.1.3.6
	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
	14,16
	KG
	
	

	11.1.3.7
	ARMADURA EM AÇO CA-50
	63,00
	KG
	
	

	11.1.3.8
	ARMADURA EM AÇO CA-60
	16,00
	KG
	
	

	11.1.3.9
	CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA
	1,18
	M³
	
	

	11.1.3.10
	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS
	4,14
	M²
	
	

	11.1.3.11
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
	3,00
	M²
	
	

	11.1.3.12
	 VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 14CM
	25,42
	M²
	
	

	11.1.3.13
	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	4,09
	M
	
	

	11.1.3.14
	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	2,30
	M
	
	

	11.1.3.15
	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO
	0,96
	M³
	
	

	11.1.3.16
	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM
	0,84
	M³
	
	

	11.1.3.17
	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM
	12,60
	M³

X

KM
	
	

	11.1.3.18
	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA
	0,84
	M³
	
	

	11.1.4
	ACABAMENTOS E INSTALAÇÕES DE ESQUADRIAS 

	11.1.4.1
	CHAPISCO
	21,70
	M²
	
	

	11.1.4.2
	EMBOÇO COMUM
	21,70
	M²
	
	

	11.1.4.3
	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE
	11,90
	M²
	
	

	11.1.4.4
	REBOCO
	9,80
	M²
	
	

	11.1.4.5
	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
	28,56
	M²
	
	

	11.1.4.6
	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO
	3,00
	M²
	
	

	11.1.4.7
	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023
	7,00
	M
	
	

	11.1.4.8
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
	3,00
	M²
	
	

	11.1.4.9
	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO - BRANCO
	0,48
	M²
	
	

	11.1.4.10
	PM-76 PORTA SARRAFEADA MACIÇA SANIT. ACESSÍVEL BAT.MAD.
	1,00
	UN
	
	

	11.1.4.11
	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM ARDÓSIA, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM
	1,70
	M
	
	

	11.1.4.12
	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO
	5,43
	M²
	
	

	11.1.5
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

	11.1.5.1
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES
	6,56
	M
	
	

	11.1.5.2
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES
	3,14
	M
	
	

	11.1.5.3
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES
	4,99
	M
	
	

	11.1.5.4
	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
	8,40
	M
	
	

	11.1.5.5
	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
	1,00
	UN
	
	

	11.1.5.6
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	1,00
	UN
	
	

	11.1.5.7
	ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO
	1,00
	UN
	
	

	11.1.5.8
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M
	1,00
	UN
	
	

	11.1.5.9
	NC.01 - CONCRETO SIMPLES DESEMPENADO E RIPADO, 200KG CIM/M3
	0,16
	M³
	
	

	11.1.6
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

	11.1.6.1
	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM
	9,12
	M
	
	

	11.1.6.2
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	60,80
	M
	
	

	11.1.6.3
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	60,80
	M
	
	

	11.1.6.4
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	60,80
	M
	
	

	11.1.6.5
	CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´
	2,00
	UN
	
	

	11.1.6.6
	CAIXA EM PVC DE 4´ X 4´
	1,00
	UN
	
	

	11.1.6.7
	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA
	1,00
	CJ
	
	

	11.1.6.8
	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA
	1,00
	CJ
	
	

	11.1.6.9
	IL-89 LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 24W
	1,00
	UN
	
	

	11.1.7
	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

	11.1.7.1
	BR-09 LAVATÓRIO ACESSÍVEL
	1,00
	CJ
	
	

	11.1.7.2
	BR-08 BACIA PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL
	1,00
	CJ
	
	

	11.1.7.3
	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR
	1,00
	UN
	
	

	11.1.7.4
	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML
	1,00
	UN
	
	

	11.1.7.5
	DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE
	1,00
	UN
	
	

	11.1.7.6
	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM
	1,02
	M²
	
	

	11.1.7.7
	PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE
	1,00
	UN
	
	

	11.1.8
	REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA

	11.1.8.1
	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
	1,52
	M³
	
	

	11.1.8.2
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	3,00
	M²
	
	

	TOTAL ITEM 11
	

	 

	12
	EM PROF.ª AMANDA MIRANDA BARROS
AV. DUTRA, 360, JARDIM EMÍLIA 

	12.1
	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO PNE

	12.1.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES

	12.1.1.1
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
	1,00
	UN

X

MÊS
	
	

	12.1.1.2
	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB
	1,00
	UN

X

MÊS
	
	

	12.1.1.3
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	2,88
	M²
	
	

	12.1.2
	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

	12.1.2.1
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE
	3,60
	M²
	
	

	12.1.2.2
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO
	0,13
	M³
	
	

	12.1.2.3
	APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO
	12,75
	M²
	
	

	12.1.2.4
	RETIRADA DE PURIFICADOR/BEBEDOURO
	1,00
	UN
	
	

	12.1.2.5
	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
	9,00
	M
	
	

	12.1.2.6
	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS
	3,00
	M
	
	

	12.1.2.7
	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS
	6,10
	M
	
	

	12.1.3
	ESTRUTURA

	12.1.3.1
	REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO
	3,38
	M²
	
	

	12.1.3.2
	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS
	3,38
	M²
	
	

	12.1.3.3
	 VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 14CM
	4,20
	M²
	
	

	12.1.3.4
	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	1,50
	M
	
	

	12.1.3.5
	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	2,20
	M
	
	

	12.1.3.6
	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	0,45
	M
	
	

	12.1.3.7
	ARMADURA EM AÇO CA-50
	5,64
	KG
	
	

	12.1.3.8
	CONCRETO "GROUT"
	0,17
	M³
	
	

	12.1.4
	ACABAMENTOS E INSTALAÇÕES DE ESQUADRIAS 

	12.1.4.1
	CHAPISCO
	21,00
	M²
	
	

	12.1.4.2
	EMBOÇO COMUM
	21,00
	M²
	
	

	12.1.4.3
	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE
	12,75
	M²
	
	

	12.1.4.4
	REBOCO
	8,25
	M²
	
	

	12.1.4.5
	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
	12,45
	M²
	
	

	12.1.4.6
	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023
	7,50
	M
	
	

	12.1.4.7
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
	3,38
	M²
	
	

	12.1.4.8
	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO - BRANCO
	0,96
	M²
	
	

	12.1.4.9
	PM-76 PORTA SARRAFEADA MACIÇA SANIT. ACESSÍVEL BAT.MAD.
	1,00
	UN
	
	

	12.1.4.10
	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM ARDÓSIA, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM
	2,50
	M
	
	

	12.1.4.11
	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO
	5,43
	M²
	
	

	12.1.5
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

	12.1.5.1
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES
	18,50
	M
	
	

	12.1.5.2
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES
	5,50
	M
	
	

	12.1.5.3
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES
	5,00
	M
	
	

	12.1.5.4
	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
	2,10
	M
	
	

	12.1.5.5
	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
	1,00
	UN
	
	

	12.1.5.6
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	1,00
	UN
	
	

	12.1.5.7
	ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO
	1,00
	UN
	
	

	12.1.5.8
	NC.01 - CONCRETO SIMPLES DESEMPENADO E RIPADO, 200KG CIM/M3
	0,61
	M³
	
	

	12.1.5.9
	RECOLOCAÇÃO DE BEBEDOURO
	1,00
	UN
	
	

	12.1.6
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

	12.1.6.1
	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM
	9,00
	M
	
	

	12.1.6.2
	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS
	5,00
	M
	
	

	12.1.6.3
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	30,00
	M
	
	

	12.1.6.4
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	75,00
	M
	
	

	12.1.6.5
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	60,00
	M
	
	

	12.1.6.6
	CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´
	3,00
	UN
	
	

	12.1.6.7
	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA
	1,00
	CJ
	
	

	12.1.6.8
	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA
	1,00
	CJ
	
	

	12.1.6.9
	IL-89 LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 24W
	1,00
	UN
	
	

	12.1.7
	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

	12.1.7.1
	BR-09 LAVATÓRIO ACESSÍVEL
	1,00
	CJ
	
	

	12.1.7.2
	BR-08 BACIA PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL
	1,00
	CJ
	
	

	12.1.7.3
	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR
	1,00
	UN
	
	

	12.1.7.4
	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML
	1,00
	UN
	
	

	12.1.7.5
	DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE
	1,00
	UN
	
	

	12.1.7.6
	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM
	1,02
	M²
	
	

	12.1.7.7
	PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE
	1,00
	UN
	
	

	12.1.8
	REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA

	12.1.8.1
	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
	1,30
	M³
	
	

	12.1.8.2
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	3,38
	M²
	
	

	TOTAL ITEM 12
	

	 

	13
	EMEIA JOEL DA COSTA
R. LICÍNIO RODRIGUES PAIVA, 14, ARUJAMÉRICA

	13.1
	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO PNE

	13.1.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES

	13.1.1.1
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
	1,00
	UN

X

MÊS
	
	

	13.1.1.2
	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB
	1,00
	UN

X

MÊS
	
	

	13.1.1.3
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	2,88
	M²
	
	

	13.1.2
	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

	13.1.2.1
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE
	3,59
	M²
	
	

	13.1.2.2
	APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO
	6,43
	M²
	
	

	13.1.2.3
	RETIRADA DE PURIFICADOR/BEBEDOURO
	2,00
	UN
	
	

	13.1.2.4
	RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA
	1,00
	UN
	
	

	13.1.2.5
	RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS
	15,20
	M
	
	

	13.1.2.6
	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	1,89
	M²
	
	

	13.1.2.7
	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
	6,94
	M
	
	

	13.1.2.8
	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS
	3,87
	M
	
	

	13.1.2.9
	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS
	7,70
	M
	
	

	13.1.3
	ESTRUTURA

	13.1.3.1
	REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO
	3,56
	M²
	
	

	13.1.3.2
	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS
	3,56
	M²
	
	

	13.1.3.3
	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 CM - CLASSE B
	4,45
	M²
	
	

	13.1.3.4
	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	1,78
	M
	
	

	13.1.3.5
	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	1,78
	M
	
	

	13.1.3.6
	ARMADURA EM AÇO CA-50
	4,75
	KG
	
	

	13.1.3.7
	CONCRETO "GROUT"
	0,14
	M³
	
	

	13.1.3.8
	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS
	1,68
	M²
	
	

	13.1.4
	ACABAMENTOS E INSTALAÇÕES DE ESQUADRIAS 

	13.1.4.1
	CHAPISCO
	18,35
	M²
	
	

	13.1.4.2
	EMBOÇO COMUM
	18,35
	M²
	
	

	13.1.4.3
	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE
	12,85
	M²
	
	

	13.1.4.4
	REBOCO
	5,50
	M²
	
	

	13.1.4.5
	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
	9,06
	M²
	
	

	13.1.4.6
	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO
	3,56
	M²
	
	

	13.1.4.7
	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023
	7,56
	M
	
	

	13.1.4.8
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
	3,56
	M²
	
	

	13.1.4.9
	EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190M³/H
	1,00
	UN
	
	

	13.1.4.10
	PM-76 PORTA SARRAFEADA MACIÇA SANIT. ACESSÍVEL BAT.MAD.
	1,00
	UN
	
	

	13.1.4.11
	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA
	1,00
	UN
	
	

	13.1.4.12
	RECOLOCAÇÃO DE PEÇAS LINEARES EM MADEIRA COM SEÇÃO SUPERIOR A 60 CM²
	15,20
	M
	
	

	13.1.4.13
	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM ARDÓSIA, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM
	0,90
	M
	
	

	13.1.4.14
	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO
	5,43
	M²
	
	

	13.1.5
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

	13.1.5.1
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES
	6,94
	M
	
	

	13.1.5.2
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES
	3,87
	M
	
	

	13.1.5.3
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES
	5,00
	M
	
	

	13.1.5.4
	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
	3,70
	M
	
	

	13.1.5.5
	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
	1,00
	UN
	
	

	13.1.5.6
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	1,00
	UN
	
	

	13.1.5.7
	ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO
	1,00
	UN
	
	

	13.1.6
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

	13.1.6.1
	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM
	9,79
	M
	
	

	13.1.6.2
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	65,26
	M
	
	

	13.1.6.3
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	65,26
	M
	
	

	13.1.6.4
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	65,26
	M
	
	

	13.1.6.5
	CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´
	2,00
	UN
	
	

	13.1.6.6
	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA
	1,00
	CJ
	
	

	13.1.6.7
	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA
	1,00
	CJ
	
	

	13.1.6.8
	IL-89 LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 24W
	1,00
	UN
	
	

	13.1.7
	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

	13.1.7.1
	BR-09 LAVATÓRIO ACESSÍVEL
	1,00
	CJ
	
	

	13.1.7.2
	BR-08 BACIA PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL
	1,00
	CJ
	
	

	13.1.7.3
	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR
	1,00
	UN
	
	

	13.1.7.4
	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML
	1,00
	UN
	
	

	13.1.7.5
	DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE
	1,00
	UN
	
	

	13.1.7.6
	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM
	1,02
	M²
	
	

	13.1.7.7
	PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE
	1,00
	UN
	
	

	13.1.8
	REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA

	13.1.8.1
	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
	1,23
	M³
	
	

	13.1.8.2
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	3,56
	M²
	
	

	TOTAL ITEM 13
	

	 

	14
	REBAIXAMENTO DE GUIAS
R. LICÍNIO RODRIGUES PAIVA, 14, ARUJAMÉRICA

	14.1
	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO
	1,53
	M³
	
	

	14.2
	REBAIXAMENTO DE GUIA
	13,20
	M
	
	

	14.3
	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA
	1,07
	M³
	
	

	14.4
	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO
	10,01
	M²
	
	

	14.5
	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
	1,99
	M³
	
	

	14.6
	LIMPEZA GERAL DA OBRA
	15,30
	M²
	
	

	TOTAL ITEM 14
	

	 

	15
	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

	15.1
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
	8,00
	MÊS
	
	

	TOTAL ITEM 15
	

	

	TOTAL GERAL
	

	Total Geral por Extenso:


CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
	ITEM
	SERVIÇOS
	VALOR DO ITEM
	1° MÊS
	2° MÊS
	3° MÊS
	4° MÊS
	5° MÊS
	6° MÊS
	7° MÊS
	8° MÊS
	TOTAL %
TOTAL A SER EXECUTADO

	 

	1.0
	EMEIA PROFª ROSANA SANCHES
	R$ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,2229%
	R$ 

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	100,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	
	

	2.0
	EMEIA PROFª CIBELE MOTTA DE ARAÚJO SILVA
	R$ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,1244%
	R$ 

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	100,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	
	

	3.0
	EMEIA PROFº CELSO BARROSO
	R$ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,8972%
	R$ 

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	100,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	
	

	4.0
	EM MARISA APARECIDA PENDEZA
	R$ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,2511%
	R$ 

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	0,00%
	100,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	
	

	5.0
	EM MILTON BARBOSA
	R$ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,2572%
	R$ 

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	40,00%
	40,00%
	20,00%
	
	

	6.0
	CMEI MÁRCIA POLI
	R$ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,1377%
	R$ 

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	50,00%
	50,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	
	

	7.0
	EM RECANTO PRIMAVERA
	R$ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,6000%
	R$ 

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	0,00%
	100,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	
	

	8.0
	EM BAIRRO DO RETIRO
	R$ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,2608%
	R$ 

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	50,00%
	50,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	
	

	9.0
	CMEI DONA AVELINA DALILA LEOPOLDINA ALMEIDA
	R$ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,7270%
	R$ 

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	0,00%
	100,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	
	

	10.0
	EM ISABELA PAVANI CASTILHO CRUZ
	R$ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,0025%
	R$ 

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	0,00%
	0,00%
	100,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	
	

	11.0
	EM DONA MARIA DE LOURDES FERREIRA
	R$ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,5628%
	R$ 

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	50,00%
	50,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	
	

	12.0
	EM PROFª AMANDA MIRANDA BARROS
	R$ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,8643%
	R$ 

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	0,00%
	0,00%
	100,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	
	

	13.0
	EMEIA JOEL DA COSTA
	R$ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,7542%
	R$ 

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	0,00%
	0,00%
	100,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	
	

	14.0
	REBAIXAMENTO DE GUIAS
	R$ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,3668%
	R$ 

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	12,50%
	12,50%
	12,50%
	12,50%
	12,50%
	12,50%
	12,50%
	12,50%
	
	

	15.0
	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
	R$ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,9712%
	R$ 

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	12,50%
	12,50%
	12,50%
	12,50%
	12,50%
	12,50%
	12,50%
	12,50%
	
	

	TOTAL GERAL
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	100,0000%
	R$ 

	

	
	VALOR MENSAL (R$)
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	

	
	MENSAL (%)
	22,0367%
	20,3703%
	7,4133%
	11,2729%
	11,2729%
	10,8951%
	10,8951%
	5,8437%
	

	
	VALOR ACUMULADO (R$)
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	

	
	ACUMULADO (%)
	22,0367%
	20,3703%
	7,4133%
	11,2729%
	11,2729%
	10,8951%
	10,8951%
	5,8437%
	


2.2. Para o contrato dá-se o Valor Total de R$ *****(******)
2.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
2.4. Nos termos do art. 140, da Lei Federal nº 14.133/2021 c/c art. 61, incisos I e II, alíneas “aa” e “bb”, da Lei Municipal nº 3.570/2023, o objeto será recebido.

2.4.1. Em se tratando de OBRAS E SERVIÇOS (INCLUSIVE DE ENGENHARIA):

a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado de término da execução;
b) definitivamente, após prazo de observação ou vistoria, que não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no ato convocatório ou no contrato;

2.4.2. Se tratando de COMPRAS:
a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

b) definitivamente, para efeito de verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita do contratado

§ 1º O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

§ 2º O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

§ 3º Os ensaios, os testes e as demais provas para aferição da boa execução do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrão por conta do contratado.

2.4.3. Os serviços serão recebidos provisoriamente pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022).

2.4.3.1. O fiscal técnico e fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022).

2.4.3.2. O fiscal técnico e administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022)

2.4.3.3. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

2.4.3.4. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

2.4.3.5. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

2.4.3.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

2.4.3.7. O Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los a comissão designada para recebimento definitivo.

2.4.3.8. Os serviços serão recebidos definitivamente por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

2.4.3.9. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas.

2.4.3.10. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

2.4.3.11. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

2.4.3.12. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

2.5. GARANTIA DE EXECUÇÃO

2.5.1. Esta prefeitura exigirá da contratada garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que deverá ser efetivada em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato;

2.5.2. A garantia poderá ser prestada por uma das seguintes modalidades, seguindo o disposto no art. 96, §1º, incisos I a IV, da Lei Federal n°14.133/2021:

2.5.3. A garantia poderá ser prestada por uma das seguintes modalidades:

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

b) Seguro-garantia, na forma da legislação aplicável;

c) Fiança bancária;

d) Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total (incluído pela Lei nº 14.770, de 2023).

2.5.4. A fiança bancária deverá conter:

a) Prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato;

b) Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento que for devido, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;

c) Renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827 e 838 do Código Civil Brasileiro;

d) Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado.

2.5.5. Se efetuada por meio de caução em dinheiro, esta deverá ser recolhida junto às agências do Banco do Brasil, agência 1476-1, conta 6014-3, com fornecimento de comprovante do recolhimento.
2.5.6. A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a celebração do contrato, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando o adjudicatário às penalidades legalmente estabelecidas.

2.6. A Licitante vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condições da proposta, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, à Juízo da Administração até o limite permitido por lei.

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

3.1. O prazo de vigência da contratação é de 10 (dez) meses de acordo com o Cronograma físico-financeiro, contados da assinatura da Ordem de Serviço, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
3.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3.3. Em se tratando de fornecimento/serviço contínuo o prazo de vigência da contratação é de no máximo 05 (cinco) anos contados do(a) data de aniversário do contrato, prorrogável por até 10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

3.4. A prorrogação de que trata este subitem anterior é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

3.5. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

3.6. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
3.7. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLAÚSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1. A despesa prevista para a execução desta contratação correrá pela seguinte classificação orçamentária: 

02.04.00.02.04.01.12.361.2029 – PROGRAMAS FNDE – EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (FEDERAL);

02.04.00.02.04.01.12.361.1002 – EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE (PRÓPRIO);
4.2. No caso de fornecimento/serviço contínuo a dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
CLAÚSULA QUINTA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

5.1.1. Início da execução do objeto: Após a emissão da ordem de serviço;

5.1.2. O prazo de execução dos serviços é de 08 (oito) meses, de acordo com o cronograma físico financeiro, contados da assinatura da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado desde que devidamente justificado e aceito pelos fiscais e/ou gestor do contrato.

5.1.3. A contratada deverá seguir integralmente a documentação técnica (planilha orçamentária, memorial descritivo, especificações técnicas e projetos básicos). Fica estabelecido que em caso de divergência entre os projetos e as medidas “in loco”, deverão prevalecer sempre as últimas.
5.1.4. Local da prestação dos serviços 

5.1.4.1. Os serviços serão prestados no seguinte endereço: diversas unidades escolares, conforme Termo de Referência.
5.2. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
5.2.1. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

5.2.2. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

5.2.3. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

5.2.4. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

CLÁUSULA SEXTA - SUBCONTRATAÇÃO
Não é admitida a subcontratação total do objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas no edital e no contrato.                                                                                                                                                 

CLÁUSULA SÉTIMA- REAJUSTE E REEQUILÍBRIO-ECONÔMICO 

7.1. Os preços são fixos no prazo de um ano contado da data orçamento estimado em XX/XX/XXXX.

7.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice Nacional de Custo de Construção - INCC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

7.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, que desequilibram excessivamente a relação, retardadores ou impeditivos da execução dos ajustados ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato de príncipe, configurando álea econômica extraordinária ou extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa CONTRATADA e a retribuição da CONTRATANTE para a justa remuneração dos serviços, poderá ser revisada, objetivando a manutenção ou restaurar o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato.

7.9. A decisão sobre os pedidos de repactuação de preços e/ou reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será concluída no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.

7.10. O reajuste será realizado por apostilamento.

7.11. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais e pesquisa direta com 03 (três) fornecedores, conforme SUBITEM 1.2.1, DO EDITAL.

CLAÚSULA OITAVA – DA FORMA DE PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos serão feitos à contratada após a análise e aprovação da Fiscalização da Secretaria Municipal de Obras, onde será solicitada a Nota Fiscal no valor aprovado da medição e o pagamento será realizado no 10º (décimo) dia contados da data mencionada no Laudo de Vistoria de Obras/Serviços expedido pela autoridade competente, ficando a liberação do pagamento condicionada à regularidade do fornecedor, mediante consulta prévia quanto a regularidade do INSS e FGTS; 

8.2. O pagamento será sob a forma de medição de campo, segundo as unidades padrões estabelecidos na Planilha de Quantidades e Preços, quando a Contratada deverá apresentar à Prefeitura Municipal de Arujá, através de requerimento solicitando aprovação e pagamento dos serviços executados, juntamente com Memória de Cálculo, Relatório Fotográfico e a Planilha de Quantidades e Preços. 

8.3. A Prefeitura Municipal de Arujá pagará a Nota Fiscal – Fatura somente à empresa licitante vencedora mediante depósito direto em conta bancária. 
8.4. Caso a Nota Fiscal – Fatura seja devolvida pela Prefeitura Municipal de Arujá por estar inexata, será contado novo prazo para o pagamento a partir da data de sua reapresentação, na forma prevista no subitem 8.1. 

8.5. Quando da realização do pagamento, a Unidade Contratante poderá descontar dos pagamentos os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas à Contratada pelo descumprimento de obrigações estabelecidas neste Edital, seus anexos ou no termo de contrato, bem como tributos incidentes sobre o objeto contratado, respeitados o devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

8.6. A Unidade Contratante poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos determinada por lei, ainda que não haja indicação de retenção na nota fiscal apresentada ou que se refira a retenções não realizadas em meses anteriores. 

8.7. A Unidade Contratante deverá primeiramente descontar da garantia contratual prestada, caso exigida, ou dos pagamentos devidos à Contratada se insuficiente, o valor correspondente ao prejuízo apurado e eventuais sanções pecuniárias, segundo se extrai do art. 162 da Lei Federal nº 14.133/21, isso após regular processo administrativo. 

8.8. A Contratada apresentará, quando exigido pelo Unidade Contratante, os comprovantes de pagamento dos salários e de quitação das obrigações trabalhistas (inclusive as previstas em Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho) e previdenciárias relativas aos empregados da Contratada que atuem ou tenham atuado na prestação de serviços objeto deste contrato.

Parágrafo Único: Havendo atraso nos pagamentos, sobre o valor devido incidirá correção monetária nos termos do artigo 74 da Lei Estadual nº 6.544/89, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados pro rata tempore, em relação ao atraso verificado.
CLAÚSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1. A CONTRATADA deverá assumir integral responsabilidade pela perfeita entrega e instalação dos itens contratados, utilizando seus próprios recursos humanos e materiais, bem como:

9.2. Responder por todas as obrigações previdenciárias, seguro, acidente de trabalho e outras impostas pela legislação trabalhista, cível e outras, resultante da execução do objeto contratado;

9.3. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais, bem como pela indenização a terceiros que porventura sofram prejuízos decorrentes de atos da própria Contratada, de empregados ou prepostos seus, praticados durante a execução do contrato;

9.4. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.5. Observar e atender às Normas de Segurança do Trabalho;

9.6. Manter no local da obra um canteiro de obras devidamente estruturado para armazenamento dos equipamentos e/ou materiais utilizados no serviço;

9.7. Providenciar, sob suas expensas, energia elétrica e água para a execução dos serviços;

9.8. Manter no canteiro de serviços, o Diário de Ocorrências atualizado, destinado a registrar todas as visitas que se verificarem, bem como as ordens e providências determinadas pela Fiscalização e demais registros obrigatórios;

9.9. A Contratada obriga-se a dispensar dentro de 24 (vinte quatro) horas os funcionários cuja permanência nos serviços for julgada inconveniente pela Secretaria de Obras, por razões devidamente justificadas;

9.10. Refazer os serviços irregulares, no(s) prazo(s) indicados pela Fiscalização, a contar do recebimento de ofício da mesma, sob pena do não pagamento dos mesmos enquanto persistir a irregularidade detectada, e persistindo, sofrerá as sanções previstas no contrato;

9.11. Submeter-se a todos os regulamentos municipais em vigor;

9.12. Executar as obras rigorosamente de acordo com normas, especificações, projetos e demais elementos técnicos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Arujá;
9.13. Poderá a Contratada, para executar os serviços que são objetos dessas especificações, sugerir à Prefeitura Municipal de Arujá, os turnos de trabalho que julgar necessários;

9.14. A contratada é a única responsável pela sinalização durante a execução dos serviços, devendo empregar sinalização adequada, e de acordo com a legislação vigente;

9.15. A contratada deverá colocar placas alusivas às obras e aos serviços, em até 05 (cinco) dias, não podendo iniciar a obra sem essa providência, sendo que o modelo da placa deverá ser aprovado pelo Secretário Municipal de Obras;

9.16. A contratada deverá apresentar mensalmente o relatório fotográfico dos serviços. Os relatórios deverão ser apresentados em formato A4, competindo à contratada avaliar a quantidade de fotos necessárias, de modo que fique documentado o desenvolvimento dos serviços, desde a época preliminar ao início da execução até a conclusão dos mesmos;

9.17. No ato da assinatura do contrato, o Contratado deverá indicar o Responsável Técnico pela obra, acompanhado da ART/RRT devidamente recolhida, bem como providenciar o registro deste contrato segundo exigência da legislação vigente, ficando responsável por eventuais ônus que causar à Contratante, caso descumpra essa obrigação;

9.18. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado;

9.19. A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto para representá-la com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

9.20. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

9.21. Todo material fornecido pela Contratada deverá obedecer às especificações do projeto, documentos técnicos e normas vigentes;
9.22. Deverá ser substituído todo material considerado em desacordo com as especificações fornecidas, sem ônus para a Contratante;

9.23. A Fiscalização examinará todos os materiais recebidos nos locais dos serviços antes de sua utilização podendo impugnar o emprego daqueles que, a seu juízo, forem julgados inadequados. A fim de evitar prejuízos futuros, a contratada deverá apresentar as amostras dos mesmos antes de sua aquisição.
9.24. A Prefeitura Municipal de Arujá poderá exigir a substituição de qualquer empregado da contratada, no interesse dos serviços, a qual deverá ser processada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;

9.25. Constituirá ônus exclusivo da Contratada, o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da execução do objeto deste contrato, como encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, nos termos do art. 121 da Lei Federal n° 14.133/21;
9.26. A Contratada apresentará, quando exigido pela Unidade Contratante, os comprovantes de pagamento dos salários e de quitação das obrigações trabalhistas (inclusive as previstas em Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho) e previdenciárias relativas aos empregados da Contratada que atuem ou tenham atuado na prestação de serviços objeto deste contrato.
9.27. Devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

9.28. Cumprir as diretrizes e procedimentos para a gestão de resíduos da construção civil, estabelecidos na Lei nº 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 3º e 10º da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA e Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19 de janeiro de 2010;

9.29. Ter responsabilidade ambiental com os materiais e equipamentos a serem fornecidos, quando a Contratada deverá considerar sua composição, características ou componentes sustentáveis, atendendo dessa forma o disposto na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1/2010;

9.30. Cumprir com os critérios ambientais estabelecidos em normas, no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis disponibilizados pela AGU e na Instrução Normativa nº 01/2010 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que dispõe sobre critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
9.31. Cumprir com o estabelecido no art. 45 da Lei nº 14.133/2021.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO

10.1. A ADMINISTRAÇÃO deve obedecer às normas do edital e ainda: 

a) Notificar à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na execução deste Contrato.

b) Fiscalizar a execução do objeto deste Contrato podendo, em decorrência de irregularidades, solicitar fundamentadamente à CONTRATADA, providências cabíveis para correção ou adequação de procedimentos, as quais a mesma atenderá no prazo mínimo necessário.

c) Prestar à Contratada, as informações e esclarecimentos necessários ao bom andamento dos serviços;

d) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
e) Atestar e realizar o pagamento dos serviços prestados de acordo com o estabelecido;

f) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
g) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
h) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
i) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
1º A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

11.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput);

11.2. A fiscalização não reduzirá a responsabilidade da Contratada em eventual falta que venha a cometer, mesmo que não indicada pela fiscalização do Contratante.

11.3. Fiscalização Técnica 

11.3.1. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);
11.3.2. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

11.3.3. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III); 

11.3.4. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);
11.3.5. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V);
11.3.6. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).
11.4. Fiscalização Administrativa 

11.4.1. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

11.4.2. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

11.5. Gestor do Contrato 
11.5.1. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

11.5.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II). 

11.5.3. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III). 

11.5.4. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico e administrativo quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII). 

11.5.5. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X). 

11.5.6. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI). 

11.5.7. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto;

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

12.3.1. Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e  

12.3.2. Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

12.4. Em sem tratando de fornecimentos contínuos, aluguel de equipamentos ou utilização de programas de informática, o contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraente.

12.4.1. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

12.4.2. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

12.4.3. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem anterior, ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

12.5. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.5.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.6. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.6.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.7. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

12.7.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.7.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.7.3. Indenizações e multas.

12.8. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

12.9. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA- INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

13.1.1. Der causa à inexecução parcial do contrato;

13.1.2. Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

13.1.3. Der causa à inexecução total do contrato;

13.1.4. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

13.1.5. Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

13.1.6. Praticar ato fraudulento na execução do contrato;

13.1.7. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

13.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

13.2.1. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

13.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “13.1.2”, “13.1.3” e “13.1.4” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

13.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “13.1.5”, “13.1.6”, “13.1.7” e “13.1.8” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “13.1.2”, “13.1.3” e “13.1.4”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.2.4. Multa no percentual compreendido entre 0,5% e 30% do valor do contrato, que poderá ser cumulada com a advertência, o impedimento ou a declaração de inidoneidade de licitar ou de contratar. 

13.2.5. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista do edital.

13.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

13.4. Antes da aplicação da sanção será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

13.4.1. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.5. Na aplicação das sanções serão considerados o disposto no art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021.

13.6. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, poderão ser compensados, total ou parcial, com os créditos devidos pela Administração decorrentes do mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ou entidade sancionadora, na forma do artigo 62 e seguintes da Lei Municipal nº 3.570, do ano de 2023.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICIDADE

14.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLAÚSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17.1. Fica eleito o foro da cidade de Arujá, para dirimir as questões que porventura surgirem durante a execução do presente Contrato.

17.2. E por assim terem justo, combinado e contratado, ambas as partes firmam o presente Contrato, com duas testemunhas que também o assinam, em 03 (três) vias de igual teor, as quais serão distribuídas entre ADMINISTRAÇÃO e CONTRATADA, para os efeitos legais.

Prefeitura Municipal de Arujá, em * de * de 20___
	__________________________
Secretários ________________                       

TESTEMUNHAS:

NOME: _________________________________
	REPRESENTANTE DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL


ANEXO X - MODELO DE DECLARAÇÕES DO TCE

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS) 

(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 01/2024)

CONTRATANTE: 

 CONTRATADO: 

 CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SANITÁRIOS PNE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ARUJÁ-SP
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2024, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:  

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome:


Cargo:


CPF:  

Assinatura:  ___________________________
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/ INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
Nome:


Cargo:


CPF:  

Assinatura:  ___________________________
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:

Nome:


Cargo:


CPF:  

Assinatura:  ___________________________
Pela contratada:

Nome:


Cargo:


CPF:  

Assinatura:  ___________________________
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:


Cargo:


CPF:  

Assinatura:  ___________________________
GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome:


Cargo:


CPF:  

Assinatura:  ___________________________
DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:  
________                                                       Nome:


Cargo:


CPF:  

Assinatura:  ___________________________
(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico,  na  condição  de  ordenador  da  despesa;  de  partes  contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)
ANEXO LC-02 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCESP

CONTRATANTE: 

CNPJ Nº: 

CONTRATADA:

 CNPJ Nº:

CONTRATO N° (DE ORIGEM): 

DATA DA ASSINATURA: 

VIGÊNCIA:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SANITÁRIOS PNE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ARUJÁ-SP
VALOR (R$):

 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Em se tratando de obras/serviços de engenharia: 
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados: 

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro; 

b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários; 

c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma; 

d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas; 

e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

Prefeitura Municipal de Arujá, 00 de __________ de 2026.

__________________________________
Secretário Municipal de ______________
E-mail:___________________________
ANEXO XI – LEI MUNICIPAL Nº 2.567

[image: image1.jpg]PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

ESTADO DE SAO PAULO

P, M. A - ;1% -
Prooesst .. Sl
. & |
LE! \° 2.567 DE 02 DE SETEMBRO DE 2013. i, )le W

AUTORIA: COMISSAO DE JUSTIGA E REDAGAO

Proibe a designagao para fungdo de confianga ou nomeagao para cargo ou
emprego em comiss3o de pessoa que tenha sido condenada em decisao com
transito em julgado ou proferida por drgéo jurisdicional colegiado.

ABEL JOSE LARINI, PREFEITO MUNICIPAL DE ARUJA, USANDO DE SUAS
ATRIBUIGOES LEGAIS,

FAZ SABER QUE a Camara Municipal aprova e eu sanciono e promulgo a seguinte
Lei:

Art. 1°. Fica proibida no Municipio de Aruja, a designag&o para fungdo de confianca
0U /1 nomeag30 para cargo ou emprego em comisséo de pessoa que tenha sido condenada em decisdo com
trénsito em julgado ou proferida por 6rgdo jurisdicional colegiado, nos seguintes casos:

| - atos de improbidade administrativa;
- crimes:

a) contra a administragao publica;

b) contra a incolumidade publica;

c) contra a fé publica;

d) I ediondos;

e) { raticados por organizagao criminosa, quadrilha ou bando;

f) d2 redugdo de pessoa a condigdo analoga a de escravo;

q) eleitoras, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
h) ce lavagem ou ocultagao de bens, direitos e valores.

Art. 2°. Na mesma proibigao do art. 1° incide aquele que tenhg

| - praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego publico;
Il - sido excluido do exercicio da profissdo, por decisdo sancionatéria judicial ou ad
profissional competente;
Ill - suas contas relativas ao exercicio de cargos ou fungdes publicas rejeitadas por imeularidade insanavel
que: configure ato doloso de improbidade administrativa, por deciséo irrecorrivel do 6rgdo ¢ompetente.

Art. 3°. Nao se aplicam as vedagdes do art. 1° quando o crime tenha sido.culposo ou
corisiderado de menor potencial ofensivo.

Paragrafo Unico. Deixa de incidir as vedagdes dos arts. 1° e 2° depois de decorridos
cin o anos da:

| - extingdo da punibilidade do crime respectivo, salvo em caso de absolvigao pela instancia superior, que

ret vagira para todos os efeitos;

Il - decisdo que tenha ocasionado a exclus&o do exercicio profissional, a perda do cargo ou emprego publico; \\R
Il rejeigdo das contas relativas ao exercicio de cargos ou fungdes piblicas; ou Ri
IV - cessagao dos efeitos da suspensdo dos direitos politicos. d

‘ Art. 4°. E vedada a manutengo, aditamento oi prorrogagéo de contrato de prestagao
de servigos com empresa que tenha entre seus empregados colocados a disposigéo da Administragao Direta ~

o
if
H

Enderego: Rua José Basilio Alvaranga, n.° 90 - Vila Flora Regina — Arujé -~ SP - CEP: 07400-CC0 - Fone (0 11) 4652-7600 — Fax (C 11) 4655.3634

(CPO - PMA] 400 200 Paom Cfiex -~ 1300 Prebariura Munmoal e And - 09 02 0714




[image: image2.jpg]PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

ESTADO DE SAO PAULO

P. M. ruu - Flg, 03
Processe e 21F 35 3
LEI he 2567 DE 02 DE SETEMBRO DE 2013, R ARIY RS B

AUTORIA: COMISSAO DE JUSTIGA E REDAGAO
ou Irdireta, para o exercicio de fungdes de chefia, pessoas que incidam na vedagdo dos arts. 1%e 2,
deve1do tal condig&o constar expressamente dos editais de licitagao.

Paragrafo Unico. No prazo de cento e vinte dias o Executivo, 0 Legislativo, as
Autarquias, Fundagdes e Sub Prefeituras, que tenham empresas prestadoras de servigos contratadas
deve 30 adotar os procedimentos necessarios & plena observancia desta Resolugao.

Art. 5°. O nomeado, contratado ou designado, antes da posse, declarara por escrito,
sob «is penas da lei, ndo incidir em qualquer das hipoteses de vedagao previstas nesta lei.

Paragrafo Unico. A verificagio da veracidade da declaragdo, mediante a exigéncia e
anélise, no minimo, das seguintes certiddes ou declaragdes negativas:

| - das Justigas:

a) Elgitoral;
b) E<tadual ou Distrital;

Il - do Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa do Conselho
Nacional de Justica;

IIl - cos entes publicos ou 6rgaos jurisdicionados em que tenha trabalhado nos (ltimos dez anos, constando a
inforinago de que n&o foi demitido ou exonerado a bem do servigo publico.

Art. 6°. No prazo maximo de noventa dias os Poderes Executivo e Legislativo e
orgaos da Administragdo Indireta do Municipio, realizardo recadastramento, exigindo dos atuais ocupantes
dos cargos e empregos em comisso ou fungdo de confianga os documentos indicados no art. b

§ 1° Os Poderes Executivo e Legislativo poderdo requerer a outros 6rgaos publicos,
federais, estaduais ou municipais outras informagdes e documentos referentes a servidores ocupantes de
cargos ou empregos em comissao, ou fungdes de confianga visando o cumprimento da presente Lei.

§ 2° Todos os atos efetuados em desobediéncia as veda % previstas serao

§ 3° O Prefeito e o Presidente da Camara, no prazo méximo de ‘! oitenta dias,
prooverdo a exoneragdo dos atuais ocupantes de cargos em comissdo e a dispensa dps ocupantes de
funciles de confianca que se encontrem nas situagdes previstas nos arts. 1° e 2° ou que deixem de cumprir as
disposigdes previstas no art. 5°. e

cons derados nulos.

§ 4° A aplicag3o das disposigdes desta lei far-se-a por decisdo motivada, assegurada

a ar pla defesa.
§ 5° Os atos de exoneragdo produzirdo efeitos a contar de suas respectivaski‘
publizagdes.

Art. 7°. As denincias referentes ao descumprimento desta Lei poderdo ser
form sladas por qualquer pessoa, por escrito ou verbalmente (caso em que serdo reduzidas a termo), sendo
no e tanto, vedado o anonimato .

\
!
! nderego: Rua José Basilio Alvarenga, n.° 90 - Vila Flora Regina — Arujd - SP — CEP: 07400-000 ~ Fone (0 11) 4652-7500 - Fax (0 11) 4655-3634 (

090 B Wi T 5 rmecirn Munipa e Arisd - 09 32 0218





[image: image3.jpg]PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

ESTADO DE SAO PAULO

n;vf*w

LE! e 2,567 DE 02 DE SETEMBRO DE 2013, _ Q% /o J& SR/ :
AUT IRIA: COMISSAO DE JUSTIGA E REDAGAO

] =
Freceass

Paragrafo Unico. A denincia sera processada mesmo desacompanhada de prova ou
de irdicagdo de como esta podera ser obtida e somente podera ser desconsiderada quando demonstrado de
plano sua inveracidade, caso em que o denunciante podera responder por ma fé.

Art. 8°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagdo, revogando qualquer
disposi¢do em contrario.

Prefeitura Municipal de Aruja, 02 de Setembro de 2013.

N\ 7/
Avel Jog& Larini
Ppefeito

Renato Swensson Neto
Secretario Municipal de Assuntos Juridicos

Registrado e Publicado neste Departamento
na d ita acima.
-~ ‘&)
Ana Maria deACamargo do Prado
Secrataria Municipal Adjunta - Designada

1}/7;//’

577 7/

inderago: Rua José Basilio Alvarenga, n.° 90 - Vila Flora Ragina — Arujd — SP ~ CEP: 07400-000 — Fone (G 11) 4852-7600 — Fax (0 11) 4655-3534

[TPD - PYAT MCO 280 230m Ot Teme = Irabadurs bumeewont 34 Arad = 08 02 0213





12

[image: image6.png]


_1550497454

