# MAPA DE RISCO

AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E CORTINAS DE AR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2026

### 1. DADOS DO PROCESSO

Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de 04 (quatro) aparelhos de ar-condicionado do tipo Split Hi-Wall Inverter, sendo 03 (três) de 12.000 BTUs e 01 (um) de 18.000 BTUs, bem como de 02 (duas) cortinas de ar, destinados à melhoria das condições ambientais e térmicas dos setores da Caixa de Assistência ao Servidor Público Municipal de Santos – CAPEP-SAÚDE, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência.

O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos foi elaborado em atendimento ao disposto no art. 18, inciso X, da Lei Federal nº 14.133/2021, constituindo instrumento destinado à identificação, avaliação, tratamento controle e monitoramento dos riscos relacionados à presente contratação.

### 2. RISCOS REFERENTES À FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

### Risco 01: Planejamento deficiente

Probabilidade: Baixa ( x) | Média (  ) | Alta (  )
Impacto: Baixo ( ) | Médio (x) | Alto ( )

Danos: Aquisição de equipamentos com capacidade incompatível com os ambientes da CAPEP-SAÚDE, ocasionando desperdício de recursos públicos, desconforto térmico e necessidade de substituição futura.

Ações Preventivas: Realizar levantamento das características físicas dos ambientes, carga térmica, quantidade de usuários e especificações técnicas necessárias para cada equipamento.
Responsável: Chefia do Departamento Administrativo e Financeiro – DEAFIN

Ações de Contingência: Revisar os documentos de planejamento antes da publicação do certame, promovendo os ajustes necessários.

Responsável: Chefia do Departamento Administrativo e Financeiro – DEAFIN

### Risco 02: Elaboração inadequada do Termo de Referência

Probabilidade: Baixa (x) | Média ( ) | Alta ( )
Impacto: Baixo ( ) | Médio (x) | Alto ( )

Danos: Contratação de equipamentos ou serviços de instalação incompatíveis com as necessidades da Administração.

Ações Preventivas: Elaborar Termo de Referência com especificações objetivas quanto à capacidade dos equipamentos, eficiência energética, instalação, garantia e demais requisitos técnicos.

Responsável: Chefia do Departamento Administrativo e Financeiro – DEAFIN

Ações de Contingência: Revisar e complementar o Termo de Referência antes da publicação do edital.

Responsável: Chefia do Departamento Administrativo e Financeiro – DEAFIN

### Risco 03: Ausência de propostas válidas ou propostas acima do valor estimado

Probabilidade: Baixa ( ) | Média (X) | Alta ( )

Impacto: Baixo ( ) | Médio (X) | Alto ( )

Danos: Fracasso do procedimento licitatório ou necessidade de revisão da pesquisa de preços.

Ações Preventivas: realizar ampla pesquisa de mercado e adequada estimativa dos preços.

Responsável: Chefia do Departamento Administrativo e Financeiro – DEAFIN.

Ações de Contingência: Atualizar a pesquisa de preços e avaliar nova licitação ou outra solução legalmente cabível.

Responsável: Chefia do Departamento Administrativo e Financeiro – DEAFIN.

### RISCOS REFERENTES À EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO

### Risco 01: Entrega de equipamentos em desacordo com as especificações

### Probabilidade: Baixa ( ) | Média (x) | Alta ( )
Impacto: Baixo ( ) | Médio ( ) | Alto ( x)

Danos: Recebimento de equipamentos incompatíveis, comprometendo o funcionamento e ocasionando atraso na instalação.

Ações Preventivas: Conferir rigorosamente marca, modelo, capacidade em BTUs, classificação energética e demais especificações previstas no Termo de Referência.

Responsável: Fiscal da Contratação

Ações de Contingência: Recusar o recebimento e exigir substituição imediata, sem ônus para a Administração.

Responsável: Fiscal da Contratação

### Risco 02: Instalação inadequada dos equipamentos

### Probabilidade: Baixa ( ) | Média ( x) | Alta ( )
Impacto: Baixo ( ) | Médio ( ) | Alto (x)

Danos: Mau funcionamento, perda da garantia, danos à estrutura predial e necessidade de reinstalação.

Ações Preventivas: Exigir que a instalação seja realizada por equipe técnica qualificada, observando as normas técnicas e as orientações do fabricante.

Responsável: Fiscal da Contratação

Ações de Contingência: Determinar a correção imediata das irregularidades antes do recebimento definitivo.

Responsável: Fiscal da Contratação

### Risco 03: Atraso na entrega e instalação

### Probabilidade: Baixa ( ) | Média (X ) | Alta ( )
Impacto: Baixo ( ) | Médio ( ) | Alto (X )

Danos: Prorrogação das condições inadequadas de climatização e atraso na disponibilização dos ambientes aos usuários.

Ações Preventivas: Acompanhar o cronograma contratual e manter comunicação permanente com a contratada.

Responsável: Fiscal da Contratação

Ações de Contingência: Notificar formalmente a empresa e aplicar as penalidades previstas na Lei nº 14.133/2021 e no contrato.

Responsável: Fiscal da Contratação.

### Risco 04: Equipamentos com defeitos de fabricação

### Probabilidade: Baixa ( ) | Média (x) | Alta ( )
Impacto: Baixo ( ) | Médio ( ) | Alto (x )

Danos: Necessidade de substituição durante a garantia, comprometendo a utilização dos ambientes.

Ações Preventivas: Exigir garantia mínima conforme o Termo de Referência e realizar testes de funcionamento após a instalação.

Responsável: Fiscal da Contratação

Ações de Contingência: Acionar imediatamente a garantia do fabricante ou da contratada para substituição ou reparo.

Responsável: Fiscal da Contratação

_______________________________________________________________________________

Risco 05: Irregularidade fiscal da contratada durante a execução

### Probabilidade: Baixa ( ) | Média (x) | Alta ( )
Impacto: Baixo ( ) | Médio (x) | Alto ( )

Danos: Impedimento para realização de pagamentos e riscos à continuidade da execução contratual.

Ações Preventivas: Verificar periodicamente a manutenção das condições de habilitação da contratada.

Responsável: Fiscal da Contratação

Ações de Contingência: Notificar a contratada para regularização e adotar as medidas previstas na Lei nº 14.133/2021 e no contrato.

Responsável: Gestor/Fiscal da Contratação.

_______________________________________________________________________________

Risco 06 – Não atendimento das condições de garantia e assistência técnica

### Probabilidade: Baixa (x) | Média ( ) | Alta ( )
Impacto: Baixo ( ) | Médio (x) | Alto ( )

### Danos: Demora na correção de defeitos, interrupção da utilização dos equipamentos e prejuízo às atividades da Administração.

Ações Preventivas: Exigir garantia mínima, assistência técnica autorizada e definição dos prazos de atendimento no Termo de Referência.

Responsável:

Gestor/Fiscal da Contratação.

Ações de Contingência:

Acionar a garantia contratual e aplicar as sanções previstas caso a contratada deixe de cumprir suas obrigações.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos foi elaborado em conformidade com o art. 18, inciso X, da Lei Federal nº 14.133/2021, visando à identificação, análise, avaliação, tratamento e monitoramento dos riscos relacionados à presente contratação.

Santos, 20 de outubro 2026.

### Elaborado por:

_____________________________

Tatiana Ribeiro
Chefe do Departamento

Administrativo e Financeiro – DEAFIN
CAPEP-SAÚDE

Parte inferior do formulário