ANÁLISE DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Locação de Imóvel

| FASE DE ANÁLISE |  |
| --- | --- |
| X | Planejamento da Contratação e Seleção do imóvel |
|  | Gestão do Contrato |

| RISCO 1 Inviabilidade financeira |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Causa: Valor acima da capacidade orçamentária |  |  |  |  |  |  |  |
| Consequência: Comprometimento do orçamento e risco de descontinuidade dos serviços |  |  |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: | ( ) 1 | ( ) 2 |  | ( x ) 3 | ( ) 4 |  | ( ) 5 |
| Impacto: | ( ) 1 | ( ) 2 |  | ( ) 3 | ( ) 4 |  | ( x ) 5 |
| Nível: | ( ) Baixo |  | ( ) Médio |  |  | ( x ) Alto |  |
| Medidas Mitigadoras: Definição de teto, análise de mercado |  |  |  |  |  |  |  |

| RISCO 2 Imóvel inadequado |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Causa: Falta de vistoria |  |  |  |  |  |  |  |
| Consequência: Interrupção das atividades |  |  |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: | ( ) 1 | ( ) 2 |  | ( x ) 3 | ( ) 4 |  | ( ) 5 |
| Impacto: | ( ) 1 | ( ) 2 |  | ( ) 3 | ( x ) 4 |  | ( ) 5 |
| Nível: | ( ) Baixo |  | ( ) Médio |  |  | ( x ) Alto |  |
| Medidas Mitigadoras: Vistoria técnica e laudo |  |  |  |  |  |  |  |

| RISCO 3 Atraso na entrega |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Causa: Pendências estruturais |  |  |  |  |  |  |  |
| Consequência: Atraso no início das atividades |  |  |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: | ( ) 1 | ( X ) 2 |  | ( ) 3 | ( ) 4 |  | ( ) 5 |
| Impacto: | ( ) 1 | ( ) 2 |  | ( X ) 3 | ( ) 4 |  | ( ) 5 |
| Nível: | ( ) Baixo |  | ( x ) Médio |  |  | ( ) Alto |  |
| Medidas Mitigadoras: Cláusula contratual e penalidades |  |  |  |  |  |  |  |

| RISCO 4 Descumprimento do locador |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Causa: Manutenção deficiente |  |  |  |  |  |  |  |
| Consequência: Risco à segurança e funcionamento |  |  |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: | ( ) 1 | ( ) 2 |  | ( X ) 3 | ( ) 4 |  | ( ) 5 |
| Impacto: | ( ) 1 | ( ) 2 |  | ( ) 3 | ( X ) 4 |  | ( ) 5 |
| Nível: | ( ) Baixo |  | ( ) Médio |  |  | ( X ) Alto |  |
| Medidas Mitigadoras: Cláusula contratual e penalidades |  |  |  |  |  |  |  |

| RISCO 5 Interrupção na transição |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Causa: Planejamento inadequado |  |  |  |  |  |  |  |
| Consequência: Prejuízo aos serviços |  |  |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: | ( ) 1 | ( X ) 2 |  | ( ) 3 | ( ) 4 |  | ( ) 5 |
| Impacto: | ( ) 1 | ( ) 2 |  | ( ) 3 | ( X ) 4 |  | ( ) 5 |
| Nível: | ( ) Baixo |  | ( X ) Médio |  |  | ( ) Alto |  |
| Medidas Mitigadoras: Plano de transição |  |  |  |  |  |  |  |

| RISCO 6 Não conformidade legal |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Causa: Falta de licenças |  |  |  |  |  |  |  |
| Consequência: Impedimento de funcionamento |  |  |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: | ( ) 1 | ( X ) 2 |  | ( ) 3 | ( ) 4 |  | ( ) 5 |
| Impacto: | ( ) 1 | ( ) 2 |  | ( ) 3 | ( ) 4 |  | ( X ) 5 |
| Nível: | ( ) Baixo |  | ( ) Médio |  |  | ( X ) Alto |  |
| Medidas Mitigadoras: Verificação jurídica prévia |  |  |  |  |  |  |  |

| RISCO 7 Aumento de custos |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Causa: Adequações não previstas |  |  |  |  |  |  |  |
| Consequência: Desequilíbrio financeiro |  |  |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: | ( ) 1 | ( ) 2 |  | ( X ) 3 | ( ) 4 |  | ( ) 5 |
| Impacto: | ( ) 1 | ( ) 2 |  | ( X ) 3 | ( ) 4 |  | ( ) 5 |
| Nível: | ( ) Baixo |  | ( X ) Médio |  |  | ( ) Alto |  |
| Medidas Mitigadoras: Reserva técnica |  |  |  |  |  |  |  |