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	IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

	Locação de Imóvel
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	FASE DE ANÁLISE

	X
	Planejamento da Contratação e Seleção do imóvel

	
	Gestão do Contrato



	RISCO 1 Inviabilidade financeira

	Causa: Valor acima da capacidade orçamentária

	Consequência: Comprometimento do orçamento e risco de descontinuidade dos serviços

	Probabilidade:
	(   ) 1
	(   ) 2
	( x ) 3
	(   ) 4
	(   ) 5

	Impacto:
	(   ) 1
	(   ) 2
	(   ) 3
	(   ) 4
	( x ) 5

	Nível:
	(   ) Baixo
	(   ) Médio
	( x ) Alto

	Medidas Mitigadoras: Definição de teto, análise de mercado


[bookmark: _GoBack]
	RISCO 2 Imóvel inadequado

	Causa: Falta de vistoria

	Consequência: Interrupção das atividades

	Probabilidade:
	(   ) 1
	(   ) 2
	( x ) 3
	(   ) 4
	(   ) 5

	Impacto:
	(   ) 1
	(   ) 2
	(   ) 3
	( x ) 4
	(   ) 5

	Nível:
	(   ) Baixo
	(   ) Médio
	( x ) Alto

	Medidas Mitigadoras: Vistoria técnica e laudo



	RISCO 3 Atraso na entrega

	Causa: Pendências estruturais

	Consequência: Atraso no início das atividades

	Probabilidade:
	(   ) 1
	( X ) 2
	(   ) 3
	(   ) 4
	(   ) 5

	Impacto:
	(   ) 1
	(   ) 2
	( X ) 3
	(   ) 4
	(   ) 5

	Nível:
	(   ) Baixo
	( x ) Médio
	(   ) Alto

	Medidas Mitigadoras: Cláusula contratual e penalidades



	RISCO 4 Descumprimento do locador

	Causa: Manutenção deficiente

	Consequência: Risco à segurança e funcionamento

	Probabilidade:
	(   ) 1
	(   ) 2
	( X ) 3
	(   ) 4
	(   ) 5

	Impacto:
	(   ) 1
	(   ) 2
	(   ) 3
	( X ) 4
	(   ) 5

	Nível:
	(   ) Baixo
	(   ) Médio
	( X ) Alto

	Medidas Mitigadoras: Cláusula contratual e penalidades




	RISCO 5 Interrupção na transição

	Causa: Planejamento inadequado

	Consequência: Prejuízo aos serviços

	Probabilidade:
	(   ) 1
	( X ) 2
	(   ) 3
	(   ) 4
	(   ) 5

	Impacto:
	(   ) 1
	(   ) 2
	(   ) 3
	( X ) 4
	(   ) 5

	Nível:
	(   ) Baixo
	( X ) Médio
	(   ) Alto

	Medidas Mitigadoras: Plano de transição



	RISCO 6 Não conformidade legal

	Causa: Falta de licenças

	Consequência: Impedimento de funcionamento

	Probabilidade:
	(   ) 1
	( X ) 2
	(   ) 3
	(   ) 4
	(   ) 5

	Impacto:
	(   ) 1
	(   ) 2
	(   ) 3
	(   ) 4
	( X ) 5

	Nível:
	(   ) Baixo
	(   ) Médio
	( X ) Alto

	Medidas Mitigadoras: Verificação jurídica prévia



	RISCO 7 Aumento de custos 

	Causa: Adequações não previstas

	Consequência: Desequilíbrio financeiro

	Probabilidade:
	(   ) 1
	(   ) 2
	( X ) 3
	(   ) 4
	(   ) 5

	Impacto:
	(   ) 1
	(   ) 2
	( X ) 3
	(   ) 4
	(   ) 5

	Nível:
	(   ) Baixo
	( X ) Médio
	(   ) Alto

	Medidas Mitigadoras: Reserva técnica
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