ANEXO II

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)

- Definição: INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO – documento anexo ao contrato que define, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento.

- Objetivo a atingir: obtenção da melhor execução do objeto, mediante a definição de indicadores de acompanhamento de qualidade dos serviços prestados durante a vigência do contrato.

- Forma de avaliação:

Neste documento há a previsão de que os pagamentos deverão ser proporcionais ao atendimento das metas estabelecidas no ato convocatório, observando-se o seguinte:

1. as adequações nos pagamentos estarão limitadas a uma faixa específica de tolerância, abaixo da qual o fornecedor se sujeitará ao redimensionamento no pagamento e às sanções legais, se for o caso;

2. na determinação da faixa de tolerância de que trata a alínea anterior, considerar-se-á a importância da atividade, com menor ou nenhuma margem de tolerância para as atividades consideradas relevantes ou críticas; e

3. o não atendimento das metas, por ínfima ou pequena diferença, em indicadores não relevantes ou críticos, a critério do órgão ou entidade, poderá ser objeto apenas de notificação nas primeiras ocorrências, de modo a não comprometer a continuidade da contratação.

A forma de cálculo será a seguinte:

- Apura-se a quantidade de situações ocorridas, conforme tabela 1

- Associa-se as situações ocorridas aos fatores multiplicativos, conforme tabela 2

- Com a equação 1 obtém-se o fator de desconto.

- Ao final, associa-se o fator de desconto obtido na tabela 2 com o valor a ser faturado.

- Apuração: ao final da execução do contrato o Fiscal do contrato preencherá a planilha de cálculo o índice global e a encaminhará ao preposto da contratada para conhecimento do valor da glosa a ser aplicado, ajustado ao cumprimento das metas deste instrumento e adoção das medidas recomendadas, quando houver.

- Sanções: Quando o percentual de glosas for superior a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, caracterizar-se-á inexecução parcial, o que implicará a abertura de procedimento de aplicação das penalidades previstas no contrato.

Tabela 1             Quesitos Ocorrências

| Quesitos | Descrição do Indicador /Situações | Instrumento para verificação | Grau de Relevância |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 - Qualidade dos serviços | Execução de serviços incompleta ou paliativa | Fiscalização presencial | 3 |
|  | Não se reportar a fiscalização quando da chegada ou saída dos edifícios por ocasião da realização de serviços | Fiscalização presencial / Ordens de serviço | 2 |
|  | Verificação de restos de materiais ou outras sujidades advindas de atuação nos locais onde serviços foram executados em até 02 horas após a conclusão dos serviços | Fiscalização presencial | 1 |
|  | Fornecimento de informação incorreta à fiscalização | Fiscalização presencial | 2 |
|  | Omissão na informação de condições que exigem a adoção de providências para funcionamento correto dos equipamentos | Fiscalização presencial | 5 |
|  | Danificar equipamento por omissão, imperícia ou intempestividade na atuação | Fiscalização presencial | 5 |
| 2 - Equipe de Execução dos serviços e uso de equipamentos de proteção | Emprego de funcionário desqualificado para execução dos serviços | Fiscalização presencial | 3 |
|  | Recusar-se a substituir profissional, após solicitação da fiscalização | Fiscalização presencial | 2 |
|  | Falta de identificação dos prestadores com crachá | Fiscalização presencial | 1 |
|  | Execução de serviços sem equipamentos de proteção individual | Fiscalização presencial | 5 |
|  | Deixar de fornecer os profissionais para serviços nos prazos estipulados no Termo de Referência | Fiscalização presencial | 5 |
|  | Deixar de fornecer os equipamentos de proteção aos funcionários que executam os serviços | Fiscalização presencial | 4 |
|  | Uso de equipamentos de proteção inadequados¹ ou deteriorados | Fiscalização presencial | 4 |

¹Entende-se por inadequado: equipamentos que apresentam sinais de desgaste, como rasgos, fissuras, partes quebradas, componentes comprometidos que reduzem sua eficácia ou que não são do tamanho ou ajuste apropriado para o usuário.

Tabela 2             Associação ao fator multiplicador

| Grau de Relevância | Fator multiplicador (Fm) |
| --- | --- |
| 1 | 0,5 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1,5 |
| 4 | 2 |
| 5 | 5 |

Equação 1             Equação para obtenção do fator de desconto

Fd =1 - ∑ (No * Fm)100

Onde:

Fd=Fator de Desconto

No=Número de Ocorrências, por grau de relevância

Fm=Fator multiplicador, por grau de relevância

Tabela 3             Obtenção do percentual do valor a ser faturado

| Fd | VM (%) |
| --- | --- |
| Menor do que 1 e maior ou igual a 0,95 | 100 |
| Menor do que 0,95 e maior ou igual a 0,90 | 95 |
| Menor do que 0,90 e maior ou igual a 0,85 | 90 |
| Menor do que 0,85 e maior ou igual a 0,80 | 85 |
| Menor do que 0,80 | 80 |

Exemplo

Durante o contrato, verificou-se quatro ocorrências, sendo:

- Duas ocorrências de grau de relevância 2;

- Uma ocorrência de grau de relevância 3;

- Uma ocorrência de grau de relevância 4;

Após utilização da tabela 2 para obtenção do fator de multiplicação, a utilização da equação 1 se daria da seguinte forma:

Fd =1 - ∑ (No * Fm)100

Fd =1 - 2*1+(1*1,5)+(1*2)100

Fd =1 - 2+1,5+2100

Fd =1 - 5,5100

Fd =0,945

Após consulta à tabela 3, neste exemplo, o valor a ser pago à Contratada seria de 95% do valor do contrato.