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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA

Estado de São Paulo
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CNPJ 60.123.072/0001-58

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	DESCRIÇÃO DA OBRA
	EXECUÇÃO DE UMA ÁREA DE LAZER E CONVIVÊNCIA 
	BDI ADOTADO
	22,47%

	ENDEREÇO DA OBRA
	RUA JOSÉ MARIA DE ARAUJO, CDHU MARIA ELEVIR DA SILVA
	VALOR (R$)
	 R$ 627.106,19 

	ORÇAMENTISTA
	LUCAS LIMA MOREIRA
	DATA
	23/09/2024

	ITEM
	CÓDIGO
	FONTE
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	UN
	QUANT.
	CUSTO (R$)
	PREÇO+ BDI (R$)
	VALOR (R$)

	1
	SERVIÇOS PRELIMINARES

	1.1
	103689
	SINAPI
	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
 AF_03/2022_PS
	M2
	4,50
	R$ 470,67
	R$ 576,45
	R$ 2.594,02

	1.2
	97013
	SINAPI
	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA E FECHAMENTO
 EM PLACA COMPENSADO PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_03/2024
	M
	434,00
	R$ 87,50
	R$ 107,16
	R$ 46.509,52

	1.3
	02.02.130
	CDHU
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO
 - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
	UNMES
	12,00
	R$ 1.498,94
	R$ 1.835,81
	R$ 22.029,75

	SUBTOTAL 01
	R$ 71.133,29

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	EXECUÇÃO DE GUIA DE JARDIM EM ALVENARIA

	2.1
	ESCAVAÇÃO

	2.1.1
	06.02.040
	CDHU
	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ALÉM DE 1,5 M
	M3
	14,65
	R$ 83,15
	R$ 101,84
	R$ 1.491,91

	2.1.2
	96396
	SINAPI
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES –

 EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
	M3
	3,25
	R$ 128,37
	R$ 157,22
	R$ 510,96

	2.1.3
	97914
	SINAPI
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	M3XKM
	42,31
	R$ 3,10
	R$ 3,80
	R$ 160,64

	2.1.4
	104737
	SINAPI
	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023
	M3
	7,32
	R$ 28,29
	R$ 34,65
	R$ 253,62

	2.2
	ALVENARIA

	2.2.1
	14.02.030
	CDHU
	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1/2 TIJOLO MACIÇO COMUM
	M2
	99,28
	R$ 126,90
	R$ 155,42
	R$ 15.430,06

	2.3
	REVESTIMENTOS

	2.3.1
	87879
	SINAPI
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
	M2
	99,28
	R$ 4,73
	R$ 5,79
	R$ 575,13

	2.3.2
	87553
	SINAPI
	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
	M2
	99,28
	R$ 23,41
	R$ 28,67
	R$ 2.846,47

	SUBTOTAL 02
	R$ 21.268,79

	3
	EXECUÇÃO DE MURETA PARA CONTENÇÃO DE TALUDE

	3.1
	ESCAVAÇÃO

	3.1.1.
	06.02.040
	CDHU
	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ALÉM DE 1,5 M
	M3
	7,45
	R$ 83,15
	R$ 101,84
	R$ 758,69

	3.1.2
	96396
	SINAPI
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES – 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
	M3
	1,65
	R$ 128,37
	R$ 157,22
	R$ 259,41

	3.1.3.
	97914
	SINAPI
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
 (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	M3XKM
	21,51
	R$ 3,10
	R$ 3,80
	R$ 81,67

	3.1.4.
	104737
	SINAPI
	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023
	M3
	3,72
	R$ 28,29
	R$ 34,65
	R$ 128,89

	3.2
	ALVENARIA

	3.2.1
	14.02.030
	CDHU
	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1/2 TIJOLO MACIÇO COMUM
	M2
	100,00
	R$ 126,90
	R$ 155,42
	R$ 15.541,96

	3.3
	REVESTIMENTOS

	3.3.1
	87879
	SINAPI
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
	M2
	100,00
	R$ 4,73
	R$ 5,79
	R$ 579,30

	3.3.2
	87553
	SINAPI
	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
	M2
	100,00
	R$ 23,41
	R$ 28,67
	R$ 2.867,12

	SUBTOTAL 03
	R$ 20.217,04

	4
	EXECUÇÃO DE CALÇADAS - ACESSO

	4.1
	06.02.040
	CDHU
	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ALÉM DE 1,5 M
	M3
	67,98
	R$ 83,15
	R$ 101,84
	R$ 6.922,89

	4.2
	96396
	SINAPI
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES –

 EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
	M3
	67,98
	R$ 128,37
	R$ 157,22
	R$ 10.687,81

	4.3
	94990
	SINAPI
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
	M3
	67,98
	R$ 726,72
	R$ 890,04
	R$ 60.505,16

	4.4
	102491
	SINAPI
	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
 AF_05/2021
	M2
	1359,65
	R$ 23,91
	R$ 29,28
	R$ 39.815,38

	SUBTOTAL 04
	R$ 117.931,24

	5
	INFRAESTRUTURA - ELÉTRICA/HIDRÁULICA

	5.1
	ENTRADA DA ÁGUA

	5.1.1
	45.03.100
	CDHU
	HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 25 MM (1´)
	UN
	1
	R$ 660,38
	R$ 808,79
	R$ 808,79

	5.1.2
	96536
	SINAPI
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,
 E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
	M2
	0,6
	R$ 74,59
	R$ 91,35
	R$ 54,81

	5.1.3
	06.02.040
	CDHU
	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ALÉM DE 1,5 M
	M3
	0,5
	R$ 83,15
	R$ 101,84
	R$ 50,92

	5.1.4
	101173
	SINAPI
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 
COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
	M
	2
	R$ 64,81
	R$ 79,38
	R$ 158,75

	5.1.5
	92803
	SINAPI
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022
	KG
	0,1
	R$ 8,85
	R$ 10,84
	R$ 1,08

	5.1.6
	96557
	SINAPI
	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA –

 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
	M3
	0,3
	R$ 633,17
	R$ 775,47
	R$ 232,64

	5.1.7
	11.16.040
	CDHU
	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO
	M3
	0,3
	R$ 180,76
	R$ 221,38
	R$ 66,42

	5.1.8
	103318
	SINAPI
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) 
 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	M2
	0,5
	R$ 105,07
	R$ 128,68
	R$ 64,34

	5.1.9
	87879
	SINAPI
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
	M2
	1,5
	R$ 4,73
	R$ 5,79
	R$ 8,69

	5.1.10
	87553
	SINAPI
	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES
 INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
	M2
	1,5
	R$ 23,41
	R$ 28,67
	R$ 43,01

	5.2
	ELETRODUTOS, CAIXA DE INSPEÇÃO E BASE DOS POSTES

	5.2.1
	101657
	SINAPI
	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
 AF_08/2020
	UN
	36
	R$ 396,28
	R$ 485,34
	R$ 17.472,25

	5.2.2
	41.10.490
	CDHU
	POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, COM BASE, ALTURA DE 7,00 M
	UN
	18
	R$ 2.010,31
	R$ 2.462,11
	R$ 44.317,95

	5.2.3
	91926
	SINAPI
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	1146
	R$ 4,80
	R$ 5,88
	R$ 6.737,05

	5.2.4
	91850
	SINAPI
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
 EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	191
	R$ 12,75
	R$ 15,62
	R$ 2.982,55

	5.2.5
	104737
	SINAPI
	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023
	M3
	5
	R$ 28,29
	R$ 34,65
	R$ 173,24

	5.2.6
	96557
	SINAPI
	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
	M3
	1
	R$ 633,17
	R$ 775,47
	R$ 775,47

	5.2.7
	96536
	SINAPI
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,
 E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
	M2
	2
	R$ 74,59
	R$ 91,35
	R$ 182,71

	5.2.8
	101632
	SINAPI
	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2020
	UN
	18
	R$ 38,37
	R$ 46,99
	R$ 845,88

	5.3
	PADRÃO DE ENERGIA TRIFÁSICO

	5.3.1
	100579
	SINAPI
	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR
 OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).
 AF_11/2019
	UN
	1,00
	R$ 593,01
	R$ 726,28
	R$ 726,28

	5.3.2
	5057
	SINAPI
	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPLO T, EXTENSÃO DE 10,00 M, RESISTÊNCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D
	UN
	1,00
	R$ 942,50
	R$ 1.154,32
	R$ 1.154,32

	5.3.1
	39809
	SINAPI
	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR
 (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
	UN
	1,00
	R$ 177,45
	R$ 217,33
	R$ 217,33

	5.3.2
	36.04.010
	CDHU
	SUPORTE PARA 1 ISOLADOR DE BAIXA TENSÃO
	UN
	1,00
	R$ 51,11
	R$ 62,60
	R$ 62,60

	5.3.3
	36.04.030
	CDHU
	SUPORTE PARA 2 ISOLADORES DE BAIXA TENSÃO
	UN
	1,00
	R$ 57,85
	R$ 70,85
	R$ 70,85

	5.3.4
	101548
	SINAPI
	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020
	UN
	3,00
	R$ 8,75
	R$ 10,72
	R$ 32,15

	5.3.5
	96985
	SINAPI
	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	UN
	1,00
	R$ 100,28
	R$ 122,82
	R$ 122,82

	5.3.6
	104750
	SINAPI
	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	UN
	1,00
	R$ 21,58
	R$ 26,43
	R$ 26,43

	5.3.7
	42.05.450
	CDHU
	CONECTOR COM RABICHO E PORCA EM LATÃO PARA CABO DE 16 A 35 MM²
	UN
	1,00
	R$ 21,43
	R$ 26,25
	R$ 26,25

	5.3.8
	37.13.610
	CDHU
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 35 A ATÉ 50 A
	UN
	1,00
	R$ 43,31
	R$ 53,04
	R$ 53,04

	5.3.9
	101561
	SINAPI
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
 ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020
	M
	3,00
	R$ 15,17
	R$ 18,58
	R$ 55,74

	5.3.10
	91931
	SINAPI
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS –

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	16,00
	R$ 10,72
	R$ 13,13
	R$ 210,07

	5.3.11
	91931
	SINAPI
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS –

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	16,00
	R$ 10,72
	R$ 13,13
	R$ 210,07

	SUBTOTAL 05
	R$ 77.944,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	GUARDA-CORPO

	6.1
	99839
	SINAPI
	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM
 CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS
	M
	62,85
	R$ 565,10
	R$ 692,10
	R$ 43.498,54

	6.2
	102481
	SINAPI
	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
	M3
	0,50
	R$ 503,68
	R$ 616,88
	R$ 308,44

	SUBTOTAL 06
	R$ 43.806,98

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	QUADRA POLIESPORTIVA

	7.1
	102364
	SINAPI
	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
	M2
	400,00
	R$ 208,22
	R$ 255,02
	R$ 102.006,19

	7.2
	24.02.040
	CDHU
	PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA
	M2
	3,78
	R$ 943,71
	R$ 1.155,80
	R$ 4.368,92

	7.3
	102491
	SINAPI
	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 
AF_05/2021
	M2
	540,00
	R$ 23,91
	R$ 29,28
	R$ 15.813,12

	7.4
	102488
	SINAPI
	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021
	M2
	600,00
	R$ 4,46
	R$ 5,46
	R$ 3.277,41

	7.5
	96396
	SINAPI
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES –

 EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
	M3
	27,00
	R$ 128,37
	R$ 157,22
	R$ 4.244,94

	7.6
	96385
	SINAPI
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO,
 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
	M3
	27,00
	R$ 12,21
	R$ 14,95
	R$ 403,76

	7.7
	54.08.001
	CDHU
	NIVELAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE E DESEMPENO MECÂNICO ATRAVÉS DE RÉGUA VIBRATÓRIA 
DE PAVIMENTO EM CONCRETO
	M2
	540,00
	R$ 0,52
	R$ 0,64
	R$ 343,91

	7.8
	94990
	SINAPI
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
 EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
	M3
	27,00
	R$ 726,72
	R$ 890,04
	R$ 24.031,17

	7.9
	101173
	SINAPI
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM
 ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
	M
	34,00
	R$ 64,81
	R$ 79,38
	R$ 2.698,76

	7.10
	103318
	SINAPI
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	M2
	27,00
	R$ 105,07
	R$ 128,68
	R$ 3.474,45

	7.11
	96536
	SINAPI
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,
 E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
	M2
	8,10
	R$ 74,59
	R$ 91,35
	R$ 739,96

	7.12
	96557
	SINAPI
	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA –

 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
	M3
	1,50
	R$ 633,17
	R$ 775,47
	R$ 1.163,20

	7.13
	25398
	SINAPI
	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO 
GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO 
E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	UN
	1,00
	R$ 3.691,33
	R$ 4.520,92
	R$ 4.520,92

	7.14
	25399
	SINAPI
	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, 
PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS
 EM FIBRA DE VIDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
	UN
	1,00
	R$ 2.240,96
	R$ 2.744,59
	R$ 2.744,59

	7.15
	68.01.600
	CDHU
	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 7,00 M
	UN
	2,00
	R$ 1.708,63
	R$ 2.092,63
	R$ 4.185,26

	7.16
	25400
	SINAPI
	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800X1200 

MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO)
	UN
	1,00
	R$ 2.340,62
	R$ 2.866,65
	R$ 2.866,65

	7.17
	15.03.150
	CDHU
	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON, SEM PINTURA
	KG
	130,00
	R$ 17,46
	R$ 21,38
	R$ 2.779,92

	SUBTOTAL 06
	R$ 179.663,13

	8
	PINTURA

	8.1
	102491
	SINAPI
	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
 AF_05/2021
	M2
	600,00
	R$ 23,91
	R$ 29,28
	R$ 17.570,13

	8.2
	33.10.030
	CDHU
	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO
	M2
	200,00
	R$ 34,41
	R$ 42,14
	R$ 8.428,66

	SUBTOTAL 08
	R$ 25.998,79

	9
	JARDINAGEM

	9.1
	103946
	SINAPI
	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024
	M2
	1026,06
	R$ 21,75
	R$ 26,64
	R$ 27.332,30

	9.2
	COTAÇÃO
	CDHU
	BANCO DE JARDIM TAMANDUÁ EM PÉ DE FERRO, 8 RÉGUAS DE MADEIRA ENVERNIZADAS 1,50M
	UN
	20,00
	R$ 580,00
	R$ 710,35
	R$ 14.206,99

	9.3
	34.04.130
	CDHU
	ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO IPÊ AMARELO - H= 2,00 M
	UN
	4,00
	R$ 160,10
	R$ 196,08
	R$ 784,32

	9.4
	34.04.164
	CDHU
	ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO FALSO BARBATIMÃO - H= 2,00 M
	UN
	4,00
	R$ 350,29
	R$ 429,01
	R$ 1.716,06

	9.6
	34.04.280
	CDHU
	ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO MANACÁ-DA-SERRA - H= 2,00 M
	UN
	5,00
	R$ 138,27
	R$ 169,34
	R$ 846,72

	9.7
	34.04.370
	CDHU
	ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO QUARESMEIRA - H= 1,50 / 2,00 M
	UN
	5,00
	R$ 150,66
	R$ 184,52
	R$ 922,60

	9.8
	34.04.360
	CDHU
	ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO COQUEIRO JERIVÁ - H= 4,00 M
	UN
	4,00
	R$ 444,64
	R$ 544,57
	R$ 2.178,27

	9.9
	34.04.160
	CDHU
	ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO ARECA BAMBU - H= 2,00 M
	UN
	4,00
	R$ 213,61
	R$ 261,62
	R$ 1.046,47

	SUBTOTAL 08
	R$ 49.033,73

	10
	QUADRA DE BOCHA

	10.1
	15.01.010
	CDHU
	ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO - VÃOS ATÉ 7,00 M
	M2
	40,00
	R$ 181,47
	R$ 222,25
	R$ 8.890,15

	10.2
	96385
	SINAPI
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO,
 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
	M3
	5,30
	R$ 12,21
	R$ 14,95
	R$ 79,26

	10.3
	54.08.001
	CDHU
	NIVELAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE E DESEMPENO MECÂNICO ATRAVÉS DE RÉGUA 
VIBRATÓRIA DE PAVIMENTO EM CONCRETO
	M2
	106,00
	R$ 0,52
	R$ 0,64
	R$ 67,51

	10.4
	101173
	SINAPI
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
	M
	34,00
	R$ 64,81
	R$ 79,38
	R$ 2.698,76

	10.5
	103338
	SINAPI
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM
 (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	M2
	43,50
	R$ 121,44
	R$ 148,73
	R$ 6.469,86

	10.6
	96536
	SINAPI
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,
 E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
	M2
	8,10
	R$ 74,59
	R$ 91,35
	R$ 739,96

	10.7
	96557
	SINAPI
	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
	M3
	1,50
	R$ 633,17
	R$ 775,47
	R$ 1.163,20

	SUBTOTAL 09
	R$ 20.108,70

	SUBTOTAL
	R$ 627.106,19

	VALOR TOTAL 
	R$ 627.106,19

	Observação:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SINAPI:
	DATA PREÇO 08/2024 - NÃO DESONERADA
	 
	 
	 
	 
	 

	BOLETIM CDHU:
	Nº 195 AGOSTO/2024 - SEM DESONERAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 

	Engenheiro Civil

	CREA/SP: 5070518930


	OBRA:
	EXECUÇÃO DE UMA ÁREA DE LAZER E CONVIVÊNCIA 
	VALOR:
	 R$                                                                  627.106,19 

	ENDEREÇO:
	RUA JOSÉ MARIA DE ARAUJO, CDHU MARIA ELEVIR DA SILVA
	
	
	
	
	
	
	
	
	BDI:
	22,47%

	ORÇAMENTISTA:
	LUCAS LIMA MOREIRA
	DATA:
	23/09/2024

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	VALOR (R$)
	A REALIZAR ANUALMENTE

	
	
	
	1º MÊS
	2º MÊS
	3º MÊS
	4º MÊS
	5º MÊS
	6º MÊS
	7º MÊS
	8º MÊS
	9º MÊS
	10º MÊS
	11º MÊS
	12º MÊS

	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA BAIRRO BRAGANCEIRO

	1
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	 R$        71.133,29 
	R$71.133,29
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	100,00%
	100,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	EXECUÇÃO DE GUIA DE JARDIM EM ALVENARIA
	 R$        21.268,79 
	R$5.317,20
	R$5.317,20
	R$10.634,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	100,00%
	25,00%
	25,00%
	50,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	EXECUÇÃO DE MURETA PARA CONTENÇÃO DE TALUDE
	 R$        20.217,04 
	 
	R$5.054,26
	R$5.054,26
	R$10.108,52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	100,00%
	 
	25,00%
	25,00%
	50,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	EXECUÇÃO DE CALÇADAS - ACESSO
	 R$      117.931,24 
	 
	 
	 
	R$29.482,81
	R$29.482,81
	R$58.965,62
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	100,00%
	 
	 
	 
	25,00%
	25,00%
	50,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	INFRAESTRUTURA - ELÉTRICA/HIDRÁULICA
	 R$        77.944,50 
	 
	 
	 
	 
	 
	R$38.972,25
	R$38.972,25
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	100,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	50,00%
	50,00%
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	GUARDA-CORPO
	 R$        43.806,98 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	R$43.806,98
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	100,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,00%
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	QUADRA POLIESPORTIVA
	 R$      179.663,13 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	R$89.831,57
	R$89.831,57
	 
	 
	 

	
	
	100,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,00%
	50,00%
	 
	 
	 

	8
	PINTURA
	 R$        25.998,79 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	R$12.999,40
	R$12.999,40
	 

	
	
	100,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,00%
	50,00%
	 

	9
	JARDINAGEM
	 R$        49.033,73 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	R$49.033,73
	 

	
	
	100,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,00%
	 

	10
	 QUADRA DE BOCHA 
	 R$        20.108,70 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	R$10.054,35
	R$10.054,35

	
	
	100,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,00%
	50,00%

	TOTAL MENSAL
	 R$      627.106,19 
	R$76.450,49
	R$10.371,46
	R$15.688,66
	R$39.591,33
	R$29.482,81
	R$97.937,87
	R$82.779,23
	R$89.831,57
	R$89.831,57
	R$12.999,40
	R$72.087,48
	R$10.054,35

	 TOTAL ACUMULADO 
	
	 R$                     76.450,49 
	 R$                     86.821,95 
	 R$                   102.510,60 
	 R$                   142.101,93 
	 R$                   171.584,74 
	 R$                   269.522,61 
	 R$                   352.301,84 
	 R$                   442.133,41 
	 R$                   531.964,97 
	 R$                   544.964,37 
	 R$                    617.051,84 
	 R$                   627.106,19 


ANEXO II - PROPOSTA COMERCIAL

CONCORRÊNCA Nº. 005/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2129/2024
01 - NOME DA EMPRESA:

02 - ENDEREÇO:

03 - BAIRRO:                                        CIDADE/UF:                                   CEP:

04 - FONE: ( )                                    FAX: (    )                                         E-MAIL:

05 - NOME PARA CONTATO:

06 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital

07 - VALIDADE DA PROPOSTA: (Preço Global) ______ (_______________) dias (Mínimo de 60 dias)
08 - CONTA CORRENTE Nº

09 - NOME DO BANCO:                                               Nº DO BANCO:

10 - NOME DA AGÊNCIA:                                            Nº DA AGÊNCIA: 


Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital desta Concorrência, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo discrepância entre quaisquer informações ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma, influir nos custos, assim como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, bem como pelos erros ou omissões, contidas tanto no formulário da proposta, como em seus anexos.

Declaramos, ainda, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa contratação no presente processo licitatório, e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Carimbo Padronizado do CNPJ                     
Nova Campina, /      /2024.

                                             Assinatura:_______________

                                                                                         Nome:

                                                                                         RG:

                                                                                        CPF:

[                                                             ]                        Cargo:

PLANILHA PROPOSTA COMERCIAL
INSERIR PLANILHA DESCRIMINANDO OS SERVIÇOS CONFORME PLANILHA CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA
“DEVERÁ VIR JUNTAMENTE A ESTA PROPOSTA COMERCIAL O CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Obs. De preferência imprimir este documento em papel timbrado da empresa.
ANEXO III - Declarações Unificadas
CONCORRÊNCIA N° ____/2024 PROCESSO Nº _____/2024

PROPONENTE
 ENDEREÇO: 

  CNPJ: 
FONE: (xx) 


Declaramos, para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório instaurado pela Prefeitura do Município de Nova Campina-SP, que:

a) cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
b) estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

c) não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
d) não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

e) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

f) Até a presente data a empresa é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3.º da Lei Complementar nº 123/2006.
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3.º da Lei Complementar nº 123/2006.
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e § 2º, art. 4º da lei federal 14.133/2021, cujos termos declara conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito da preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da Concorrência n° ___/2024, realizado pela Prefeitura Municipal de Nova Campina-SP, bem como desfrutar dos benefícios previstos em Lei.

PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:
a)  DA EMPRESA PROPONENTE: 
Razão Social__________________________________________________________ 

Rua_______________________________________________ nº. _______
Bairro ______________________________ CEP_____________________ 

Cidade _____________________ Estado________________ 

CNPJ. nº________________________ Inscrição Estadual nº. __________________ Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº. ___________________________________ 

Telefone______________________ Fax_______________________________ 

DADOS PARA ENVIO/RECEBIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO:
Telefone____________________________________________________________ 

E-mail Institucional: _____________________________________________________

b) DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 
(“NO CASO DE PROCURADOR, ANEXAR CÓPIA DA PROCURAÇÃO”).
Nome:______________________________________________________________ 

Função:_____________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ________________ Estado Civil:  ____________________ 

Escolaridade: ______________ RG nº. ______________ CPF:________________
Órgão emissor:___________ 

Rua: _____________________________________ nº. ____ 
Bairro: ________________ Complemento: ___________
Cidade:__________________ Estado: _______________ CEP: _________

Telefone:__________________

Fax: _________________ 

Local e data ______/______/2024.

                       Assinatura e Identificação do Responsável Legal e da Empresa
ANEXO V - Declaração de Pleno Conhecimento das Condições e Peculiaridades dos Serviços 

A empresa.........................................................., CNPJ/MF sob o n° .............................................., situada ....................................................... (Endereço completo), por intermédio de seu Representante Legal/Preposto, o(a) Sr.(a) ..................................................., portador(a) da carteira de identidade n.º .................................. e do CPF n.º .........................................., declara, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços bem como localidade de sua execução nos termos da CONCORRÊNCIA nº 005/2024
_____________________

Xxxxxxxxxxxx

Licitante
OBS: A licitante é inteiramente responsável pelas informações prestadas através deste documento.
( Recibo de Retirada de Edital

	


	MODALIDADE: CONCORRÊNCIA
   OBOBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Construção de Área de Lazer CDHU MARIA ELEVIR DA SILVA.
EDITAL CONCORRÊNCIA N° 005/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2129/2024

	EMPRESA: 
CNPJ n°: 
Endereço: 
E-mail: 
Cidade: 
Estado: 
Telefone: 
Fax: 
Obtivemos, através do acesso à página www.novacampina.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 
,            de                         de 2024.
Nome: 



	Senhor Licitante, 
Visando à comunicação entre este setor e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Seção de Licitações, preferencialmente pelo e-mail: 

compras@novacampina.sp.gov.br

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Nova Campina da comunicação de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 
Recomendamos, ainda, consultas atualizadas à referida página para eventuais comunicações e/ ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.


PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA










