| ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO DA OBRA |  |  | CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO |  |  | BDI ADOTADO |  | 22,47% |  |  |
| ENDEREÇO DA OBRA |  |  | RUA LUIS PASTORE, Nº 240, PINHEIRINHO |  |  | VALOR (R$) |  | R$ 80.515,85 |  |  |
| ORÇAMENTISTA |  |  | CLAYTON BORGES MACIEL - ENGENHEIRO CIVIL |  |  | DATA |  | 15/10/2025 |  |  |
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT. | VALOR UNIT |  | VALOR (R$) | % | ABC |
|  |  |  |  |  |  | S/ BDI (R$) | C/ BDI (R$) |  |  |  |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | PLACA DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 02.08.050 | CDHU | PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA | M2 | 4,50 | R$ 215,57 | R$ 264,01 | R$ 1.188,05 | 1% | A |
| 1.2 | ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 1,71 | R$ 117,76 | R$ 144,22 | R$ 246,62 | 0% | A |
| 1.2.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 4,17 | R$ 8,28 | R$ 10,14 | R$ 42,28 | 0% | A |
| 1.2.3 | 103005 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_05/2025 | UN | 2,00 | R$ 630,52 | R$ 772,20 | R$ 1.544,40 | 2% | A |
| 1.2.4 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 15,05 | R$ 48,07 | R$ 58,87 | R$ 885,99 | 1% | A |
| 1.2.5 | 99260 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 1,00 | R$ 481,35 | R$ 589,51 | R$ 589,51 | 1% | A |
| 1.3 | REMOÇÃO DE PILARES METÁLICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 04.02.140 | CDHU | RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA | KG | 78,50 | R$ 2,37 | R$ 2,90 | R$ 227,65 | 0% | A |
| SUBTOTAL 01 |  |  |  |  |  |  |  | R$ 4.724,50 |  |  |
| 2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 105009 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 32,40 | R$ 92,84 | R$ 113,70 | R$ 3.683,88 | 5% | A |
| 2.2 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0,42 | R$ 223,85 | R$ 274,15 | R$ 115,14 | 0% | A |
| 2.3 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0,24 | R$ 123,83 | R$ 151,65 | R$ 36,62 | 0% | A |
| 2.4 | 101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 6,00 | R$ 65,93 | R$ 80,74 | R$ 484,44 | 1% | A |
| 2.5 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 1,69 | R$ 138,85 | R$ 170,05 | R$ 287,38 | 0% | A |
| 2.6 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 4,83 | R$ 8,28 | R$ 10,14 | R$ 48,98 | 0% | A |
| 2.7 | 96530 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | 9,48 | R$ 146,21 | R$ 179,06 | R$ 1.697,49 | 2% | A |
| 2.8 | 100323 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 0,16 | R$ 174,17 | R$ 213,31 | R$ 34,13 | 0% | A |
| 2.9 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 0,95 | R$ 619,54 | R$ 758,75 | R$ 720,81 | 1% | A |
| 2.10 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 38,99 | R$ 14,62 | R$ 17,91 | R$ 698,31 | 1% | A |
| 2.11 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 20,44 | R$ 22,26 | R$ 27,26 | R$ 557,19 | 1% | A |
| 2.12 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 12,64 | R$ 44,30 | R$ 54,25 | R$ 685,72 | 1% | A |
| 2.13 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 0,74 | R$ 28,98 | R$ 35,49 | R$ 26,26 | 0% | A |
| SUBTOTAL 02 |  |  |  |  |  |  |  | R$ 9.076,35 |  |  |
| 3 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 3,62 | R$ 125,07 | R$ 153,17 | R$ 554,48 | 1% | A |
| 3.2 | 103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0,36 | R$ 935,65 | R$ 1.145,89 | R$ 412,52 | 1% | A |
| 3.3 | 104108 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 22,34 | R$ 13,03 | R$ 15,96 | R$ 356,55 | 0% | A |
| 3.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5,67 | R$ 14,82 | R$ 18,15 | R$ 102,91 | 0% | A |
| 3.5 | 93205 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 15,80 | R$ 70,03 | R$ 85,77 | R$ 1.355,17 | 2% | A |
| SUBTOTAL 03 |  |  |  |  |  |  |  | R$ 2.781,63 |  |  |
| 4 | CONTRA-PISO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 47,41 | R$ 0,51 | R$ 0,62 | R$ 29,39 | 0% | A |
| 4.2 | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 5,69 | R$ 593,55 | R$ 726,92 | R$ 4.136,17 | 5% | A |
| SUBTOTAL 04 |  |  |  |  |  |  |  | R$ 4.165,56 |  |  |
| 5 | DEMOLIÇÃO VÃO PORTA E FECHAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0,38 | R$ 51,81 | R$ 63,45 | R$ 23,98 | 0% | A |
| 5.2 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 37,15 | R$ 62,05 | R$ 75,99 | R$ 2.823,03 | 4% | A |
| 5.3 | 105026 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 5,20 | R$ 41,97 | R$ 51,40 | R$ 267,28 | 0% | A |
| 5.4 | 105030 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 4,20 | R$ 42,92 | R$ 52,56 | R$ 220,75 | 0% | A |
| 5.5 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 74,28 | R$ 4,82 | R$ 5,90 | R$ 438,25 | 1% | A |
| 5.6 | 87553 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 108,54 | R$ 23,59 | R$ 28,89 | R$ 3.135,72 | 4% | A |
| 5.7 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 37,14 | R$ 14,34 | R$ 17,56 | R$ 652,18 | 1% | A |
| SUBTOTAL 05 |  |  |  |  |  |  |  | R$ 7.561,19 |  |  |
| 6 | FORRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 47,41 | R$ 76,48 | R$ 93,67 | R$ 4.440,89 | 6% | A |
| 7 | COBERTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 16,39 | R$ 48,79 | R$ 59,75 | R$ 979,30 | 1% | A |
| 7.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 16,39 | R$ 72,76 | R$ 89,11 | R$ 1.460,51 | 2% | A |
| 7.3 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 14,65 | R$ 61,53 | R$ 75,36 | R$ 1.104,02 | 1% | A |
| SUBTOTAL 06 E 07 |  |  |  |  |  |  |  | R$ 7.984,72 |  |  |
| 8 | ESQUADRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 3,00 | R$ 416,10 | R$ 509,60 | R$ 1.528,80 | 2% | A |
| 8.2 | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 3,00 | R$ 783,17 | R$ 959,15 | R$ 2.877,45 | 4% | A |
| 8.3 | 102183 | SINAPI | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 0,89 | R$ 2.434,43 | R$ 2.981,45 | R$ 2.653,49 | 3% | A |
| 8.4 | 100686 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1,00 | R$ 1.184,76 | R$ 1.450,98 | R$ 1.450,98 | 2% | A |
| SUBTOTAL 08 |  |  |  |  |  |  |  | R$ 8.510,72 |  |  |
| 9 | REVESTIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 104598 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 47,41 | R$ 107,92 | R$ 132,17 | R$ 6.266,18 | 8% | A |
| 9.2 | 87269 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 71,52 | R$ 63,78 | R$ 78,11 | R$ 5.586,43 | 7% | A |
| SUBTOTAL 09 |  |  |  |  |  |  |  | R$ 11.852,61 |  |  |
| 10 | ELÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 101877 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | R$ 60,40 | R$ 73,97 | R$ 73,97 | 0% | A |
| 10.2 | 91860 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 25,50 | R$ 16,42 | R$ 20,11 | R$ 512,81 | 1% | A |
| 10.3 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10,00 | R$ 24,67 | R$ 30,21 | R$ 302,10 | 0% | A |
| 10.4 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 | R$ 66,77 | R$ 81,77 | R$ 81,77 | 0% | A |
| 10.5 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7,00 | R$ 46,73 | R$ 57,23 | R$ 400,61 | 0% | A |
| 10.6 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2,00 | R$ 61,60 | R$ 75,44 | R$ 150,88 | 0% | A |
| 10.7 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 55,00 | R$ 5,23 | R$ 6,41 | R$ 352,55 | 0% | A |
| 10.8 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 106,50 | R$ 7,96 | R$ 9,75 | R$ 1.038,38 | 1% | A |
| 10.9 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 4,00 | R$ 36,03 | R$ 44,13 | R$ 176,52 | 0% | A |
| 10.10 | 101890 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 | R$ 17,32 | R$ 21,21 | R$ 42,42 | 0% | A |
| SUBTOTAL 10 |  |  |  |  |  |  |  | R$ 3.132,01 |  |  |
| 11 | HIDRÁULICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | PIA/BANCADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1 | 101159 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 2,81 | R$ 148,88 | R$ 182,33 | R$ 512,35 | 1% | A |
| 11.1.2 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 0,11 | R$ 652,11 | R$ 798,64 | R$ 87,85 | 0% | A |
| 11.1.3 | 44.02.062 | CDHU | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | M2 | 2,94 | R$ 1.036,57 | R$ 1.269,49 | R$ 3.732,30 | 5% | A |
| 11.1.4 | 86875 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | R$ 639,92 | R$ 783,71 | R$ 783,71 | 1% | A |
| 11.1.5 | 100852 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | R$ 216,62 | R$ 265,29 | R$ 530,58 | 1% | A |
| 11.1.6 | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3,00 | R$ 109,42 | R$ 134,01 | R$ 402,03 | 0% | A |
| 11.1.7 | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3,00 | R$ 27,29 | R$ 33,42 | R$ 100,26 | 0% | A |
| 11.1.8 | 86885 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3,00 | R$ 15,54 | R$ 19,03 | R$ 57,09 | 0% | A |
| 11.1.9 | 86880 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3,00 | R$ 31,92 | R$ 39,09 | R$ 117,27 | 0% | A |
| 11.1.10 | 25.02.060 | CDHU | PORTA/PORTINHOLA TIPO VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | M2 | 3,66 | R$ 888,09 | R$ 1.087,64 | R$ 3.980,76 | 5% | A |
| 11.2 | TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.1 | 46.01.020 | CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 10,00 | R$ 33,86 | R$ 41,47 | R$ 414,70 | 1% | A |
| 11.2.2 | 46.02.010 | CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 32,00 | R$ 39,79 | R$ 48,73 | R$ 1.559,36 | 2% | A |
| 11.2.3 | 104329 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | R$ 86,03 | R$ 105,36 | R$ 210,72 | 0% | A |
| 11.2.4 | 94496 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | R$ 68,85 | R$ 84,32 | R$ 84,32 | 0% | A |
| 11.2.5 | 100791 | SINAPI | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 4,00 | R$ 19,91 | R$ 24,38 | R$ 97,52 | 0% | A |
| 11.2.6 | 103029 | SINAPI | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | R$ 37,35 | R$ 45,74 | R$ 45,74 | 0% | A |
| 11.2.7 | 103291 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 21,65 | R$ 64,16 | R$ 78,58 | R$ 1.701,26 | 2% | A |
| SUBTOTAL 11 |  |  |  |  |  |  |  | R$ 14.417,82 |  |  |
| 12 | PINTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 37,14 | R$ 5,14 | R$ 6,29 | R$ 233,61 | 0% | A |
| 12.2 | 104639 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 47,41 | R$ 14,20 | R$ 17,39 | R$ 824,46 | 1% | A |
| 12.3 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 37,14 | R$ 12,60 | R$ 15,43 | R$ 573,07 | 1% | A |
| 12.4 | 102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 4,20 | R$ 24,93 | R$ 30,53 | R$ 128,23 | 0% | A |
| SUBTOTAL 12 |  |  |  |  |  |  |  | R$ 1.759,37 |  |  |
| 13 | ACESSÓRIOS E BANCADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 43.05.030 | CDHU | EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190M³/H | UN | 2,00 | R$ 486,24 | R$ 595,50 | R$ 1.191,00 | 1% | A |
| 13.2 | 23.08.080 | CDHU | PRATELEIRA SOB MEDIDA EM COMPENSADO, REVESTIDA NAS DUAS FACES EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO | M2 | 2,84 | R$ 700,17 | R$ 857,50 | R$ 2.435,30 | 3% | A |
| 14 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | 55.01.020 | CDHU | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 47,41 | R$ 15,90 | R$ 19,47 | R$ 923,07 | 1% | A |
| SUBTOTAL 13 E 14 |  |  |  |  |  |  |  | R$ 4.549,37 |  |  |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | R$ 80.515,85 | 25% | R$ 60.386,89 |
| Observação: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SINAPI |  | DATA PREÇO 05/2025 - SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BOLETIM CDHU |  | Nº 198 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Clayton Borges Maciel |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Engenheiro Civil |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CREA/SP 5070518930 |  |  |  |  |  |

ANEXO III – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

|  | OBRA: | CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO |  |  |  |  |  |  | VALOR: | R$ 80.515,85 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ENDEREÇO: | RUA LUIS PASTORE, Nº 240, PINHEIRINHO |  |  |  |  |  |  | BDI: | 22,47% |  |
|  | ORÇAMENTISTA: | CLAYTON BORGES MACIEL - ENGENHEIRO CIVIL |  |  |  |  |  |  | DATA: | 15/10/2025 |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) |  | A REALIZAR ANUALMENTE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS. | 7º MÊS | 8º MÊS |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ 4.724,50 | Físico % | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Financeiro | R$4.724,50 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 2 | INFRAESTRUTURA | R$ 9.076,35 | Físico % | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Financeiro | R$9.076,35 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 3 | SUPERESTRUTURA | R$ 2.781,63 | Físico % |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Financeiro | R$0,00 | R$2.781,63 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 4 | CONTRA-PISO | R$ 4.165,56 | Físico % |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Financeiro | R$0,00 | R$4.165,56 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 5 | DEMOLIÇÃO VÃO PORTA E FECHAMENTO | R$ 7.561,19 | Físico % |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Financeiro | R$0,00 | R$7.561,19 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 6 E 7 | FORRO E COBERTURA | R$ 7.984,72 | Físico % |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Financeiro | R$0,00 | R$0,00 | R$7.984,72 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 8 | ESQUADRIAS | R$ 8.510,72 | Físico % |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Financeiro | R$0,00 | R$0,00 | R$8.510,72 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 9 | REVESTIMENTO | R$ 11.852,61 | Físico % |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  | Financeiro | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$11.852,61 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 10 | ELÉTRICA | R$ 3.132,01 | Físico % |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  | Financeiro | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$3.132,01 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 11 | HIDRÁULICA | R$ 14.417,82 | Físico % |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  | Financeiro | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$14.417,82 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 12 | PINTURA | R$ 1.759,37 | Físico % |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  | Financeiro | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1.759,37 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 13 E 14 | ACESSÓRIOS E SERVIÇOS FINAIS | R$ 4.549,37 | Físico % |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  | Financeiro | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$4.549,37 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| TOTAL MENSAL |  | R$ 80.515,85 |  | R$13.800,85 | R$14.508,38 | R$16.495,44 | R$29.402,44 | R$6.308,74 |  |  |  |
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  | R$13.800,85 | R$ 28.309,23 | R$ 44.804,67 | R$ 74.207,11 | R$ 80.515,85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Clayton Borges Maciel |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Engenheiro Civil |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CREA SP 5070518930 |  |  |  |  |

ANEXO IV- Modelo de Procuração

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: 		, pessoa jurídica de direito privado, inscrita, no CNPJ sob o nº 	, com sede à Rua

, nº 	, na cidade de 	, Estado de

, neste ato representada pelo(a) Sr.

(a)(sócio/diretor)	, (nacionalidade)	, (estado civil)

, (profissão)	, portador (a) do RG nº 		e do CPF nº 		, residente e domiciliado à Rua, 	nº,

, na cidade de 	, Estado de 	.

OUTORGADO: Sr.(a) 	, (nacionalidade)	, (estado

civil)	, (profissão)	, portador do RG nº 	e do CPF nº 		, residente e domiciliado à Rua 		, nº,

, na cidade de 	, Estado de 	.

PODERES: Ao qual confere amplos poderes para representar a empresa no procedimento licitatório, especificamente na licitação modalidade Pregão nº ___/2025 da Prefeitura Municipal de Nova Campina-SP, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais negociações, assinar atas e declarações, vistar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame.

(Local), de _____de 2025.

# ______________________________________________

Assinatura e Identificação do Responsável Legal e da Empresa

# ANEXO V – Declarações Unificadas

## PREGÃO ELETRÔNICO N° ____/2025 PROCESSO Nº _____/2025

PROPONENTE	 ENDEREÇO: 		  CNPJ: 	FONE: (xx)

Declaramos, para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório instaurado pela Prefeitura do Município de Nova Campina-SP, que:

- cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;

- estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

- não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

- não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

- cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

f) Até a presente data a empresa é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3.º da Lei Complementar nº 123/2006.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3.º da Lei Complementar nº 123/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e § 2º, art. 4º da lei federal 14.133/2021, cujos termos declara conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito da preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão n° ___/2025, realizado pela Prefeitura Municipal de Nova Campina-SP, bem como desfrutar dos benefícios previstos em Lei.

## Para Fins de Assinatura do Contrato:

a)  DA EMPRESA PROPONENTE:

Razão Social__________________________________________________________

Rua___________________________________________ nº.___________________

Bairro ______________________________ CEP_____________________

Cidade _____________________ Estado________________

CNPJ nº. ________________________ Inscrição Estadual nº. __________________ Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº. ___________________________________

Telefone______________________ Fax_______________________________

Dados para envio/recebimento de Autorização de Fornecimento:

Telefone______________________________________________________________

E-mail Institucional: _____________________________________________________

b) DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

(“NO CASO DE PROCURADOR, ANEXAR CÓPIA DA PROCURAÇÃO”).

Nome: ________________________________________________________________

Função: _______________________________________________________________

Data de Nascimento: _____________________ Estado Civil:  ____________________

Escolaridade: ______________ RG nº. ______________ Órgão emissor: ___________

CPF:  ________________________________________________________________

Rua: _______________________________________ nº._______________________

Bairro: ________________ Complemento: ___________ Cidade: __________________

Estado: ________________ CEP: _______________ Telefone: _____________________

Fax: _________________

Local e data ______/______/2025.

Assinatura e Identificação do Responsável Legal e da Empresa

ANEXO VII - Declaração de Pleno Conhecimento das Condições e Peculiaridades dos Serviços

A empresa.........................................................., CNPJ/MF sob o n° .............................................., situada ....................................................... (Endereço completo), por intermédio de seu Representante Legal/Preposto, o(a) Sr.(a) ..................................................., portador(a) da carteira de identidade n.º .................................. e do CPF n.º .........................................., declara, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços bem como localidade de sua execução nos termos da PREGÃO ELETRÔNICO nº XXX/2025

_____________________

Xxxxxxxxxxxx

Licitante