ANÁLISE DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

Processo Eletrônico n. 1137/2023.

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Pavimentação Asfáltica com Construção de Calçada em Ruas e Avenidas do Município de Urupá/RO, conforme Convênio n. 916419/2021.

O presente documento traz o estudo de gerenciamento de riscos para averiguar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, entrando em acordo com o Parágrafo Único do art. 11 da Lei n. 14.133/2021.

| ETAPA: PLANEJAMENTO DA AQUISIÇÃO |  |
| --- | --- |
| RISCO 01 : A PESQUISA DE PREÇO NÃO CORRESPONDER AO REAL PREÇO DE MERCADO. |  |
| PROBABILIDADE: | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto |
| DANO: | Contratação com preços elevados |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Planejamento considerando o preço da contratação anterior e das contratações mais recentes da Administração Pública. |
| RESPONSÁVEL: | Engenheiro (a) responsável pelo projeto. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Identificar itens que com o menor número de cotações ou itens que trazem valores discrepantes tanto para maior quanto para menor e realizar nova pesquisa buscando utilizar todos os parâmetros para criar uma maior cesta de preços. |
| RESPONSÁVEL: | Engenheiro (a) responsável pelo projeto. |
| RISCO 02 : AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |  |
| PROBABILIDADE: | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto |
| DANO: | Atrasos, impedimentos e até questões legais, o que pode prejudicar a eficiência e a eficácia da administração |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Verificar no início do planejamento da contratação se há previsão de dotação orçamentária, com base no valor prévio apurado, alcançado por meio orçamento sintético e cronograma físico financeiro. |
| RESPONSÁVEL: | Diretor |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Aguardar a confirmação da dotação orçamentária para dar andamento ao planejamento da contratação. |
| RESPONSÁVEL: | Diretor |
| RISCO 03: FALTA DE CLAREZA QUANTO ÀS DEMANDAS A SEREM DESENVOLVIDAS |  |
| PROBABILIDADE: | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto |
| DANO: | Atraso na contratação do objeto. |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Realizar Plano de Trabalho/extrato da proposta apurado, o qual dará ênfase ao Convênio firmado. |
| RESPONSÁVEL: | Responsável Técnico pelo Projeto. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Esclarecer pontos que podem vir a ser contestados pela empresa de forma verbal. |
| RESPONSÁVEL: | Responsável Técnico pelo Projeto. |
| ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR |  |
| RISCO 01: LICITAÇÃO DESERTA |  |
| PROBABILIDADE: | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto |
| DANO: | Atrasos na execução de projetos ou na entrega dos produtos |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Planejamento considerando aquisições anteriores e as atuais necessidades para estabelecer orçamento atrativo, ampla divulgação, bem como, comunicação interna com a secretaria demandante. |
| RESPONSÁVEL: | Agente de Contratação |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Novo planejamento ou ajustes para uma licitação subsequente, e em caso de reincidência, planejar a contratação por meio de compra direta, mantendo as condições preestabelecidas. |
| RESPONSÁVEL: | Secretário |
| RISCO 02: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEM APORTE FINANCEIRO SUFICIENTE PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |
| PROBABILIDADE: | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto |
| DANO: | Inexecução do Contrato |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Critérios de qualificação econômico financeiro, conforme Art. 69, da Lei n. 14.133/2021. |
| RESPONSÁVEL: | Elaborador do edital |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Conferência do atendimento aos critérios de qualificação econômico-financeiro, conforme Art. 70, da Lei n. 14.133/2021. |
| RESPONSÁVEL: | Agente de Contratação |
| RISCO 03: CONTRATAÇÃO DIVERGENTE DO SOLICITADO PELA ADMINISTRAÇÃO |  |
| PROBABILIDADE: | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto |
| DANO: | Desperdício de recursos |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Conferência minuciosa dos produtos ofertados pelo licitante conforme marcas, modelos e prospectos (amostragem) por este disponibilizados no ato da licitação. Em caso mais técnico, solicitar da secretaria demandante o apontamento de técnico para auxiliar na análise do objeto. |
| RESPONSÁVEL: | Agente de Contratação |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Em casos de desconformidades, oportunizar ao licitante a adequar o produto ofertado ao solicitado pela administração ou realizar novo certame licitatório para aquisição ou contratação conforme descrição apresentada pela unidade demandante. |
| RESPONSÁVEL: | Agente de Contratação |
| ETAPA: EXECUÇÃO DE CONTRATO |  |
| RISCO 01: RECUSA DA VENCEDORA EM ASSINAR O CONTRATO |  |
| PROBABILIDADE: | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto |
| DANO: | Atrasos na execução do projeto |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Elaborar Plano de Trabalho/extrato da proposta e demais documentos que necessariamente compõe o projeto, que apresentem estudo comparativo realizado e de forma a atender as reais necessidades de negócio e com preços e prazos factíveis para o mercado. |
| RESPONSÁVEL: | Responsável Técnico pelo Projeto. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Abrir processo de sanção |
| RESPONSÁVEL: | Secretaria Municipal de Administração |
| RISCO 02: ATRASO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO |  |
| PROBABILIDADE: | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto |
| DANO: | Atraso no início da obra, posterior atraso em toda a execução da obra |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Secretaria demandante solicitar o serviço em tempo hábil e estipular o prazo de execução emitindo Ordem de Início dos Serviços. |
| RESPONSÁVEL: | Secretário |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Cobrar providências e caso necessário notificar a contratada. |
| RESPONSÁVEL: | Secretário |
| RISCO 03: DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO |  |
| PROBABILIDADE: | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto |
| DANO: | Prejuizo na execução do projeto |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Acompanhamento do fiscal com emissão de relatório e informar desacordos na execução dos serviços. |
| RESPONSÁVEL: | Fiscal de Contrato |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Assegurado o devido processo legal e o direito ao contraditório e aplicação do artigo 156 e seus paragrafos da lei 14.133/2021. |
| RESPONSÁVEL: | Secretário |

Urupá/RO, 15 de fevereiro de 2024.

Elaborado por:

Eliete Avelino Cavalcante

Gerente de Registro de Preço

Portaria n. 073/2023 – Urupá/RO.

De acordo:

Equipe de Planejamento de Compras e Contratações.