
TERMO DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROJETO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS AUTONOMISTAS A SER INSTALADO NA AV. GOIÁS, 1111 – CENTRO, NESTE MUNICÍPIO.

1. INTRODUÇÃO
O presente Termo de Referência objetiva estabelecer requisitos e exigências a serem cumpridos pela empresa Contratada, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROJETO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS AUTONOMISTAS A SER INSTALADO NA AV. GOIÁS, 1111 – CENTRO, NESTE MUNICÍPIO.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
A presente contratação tem por objeto a confecção e instalação de monumento metálico em homenagem aos Autonomistas, movimento e grupo de cidadãos de reconhecida relevância histórica para o município, cuja atuação foi fundamental para a consolidação da identidade local e para o fortalecimento da autonomia política e administrativa da cidade.
O monumento tem como propósito preservar a memória e valorizar o legado dos Autonomistas, constituindo-se em um marco simbólico que reafirma o compromisso do poder público com a valorização da história municipal e o fortalecimento do sentimento de pertencimento da comunidade. A homenagem integra o conjunto de ações de valorização do patrimônio histórico e cultural, reforçando o caráter educativo e identitário dos espaços públicos.
Ressalta-se que havia monumento anterior dedicado aos Autonomistas, instalado em outro ponto da cidade, o qual foi alvo de vandalismo e teve partes furtadas, resultando na perda de integridade e descaracterização da obra original. Diante desse contexto, a nova instalação visa recompor o valor simbólico e estético do bem público, garantindo condições adequadas de segurança, durabilidade e preservação, por meio do uso de estrutura metálica resistente, com tratamento anticorrosivo e fixação segura ao solo.
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A nova localização, em praça pública junto à Fundação Pró-Memória, foi definida considerando critérios de visibilidade, acessibilidade e integração urbanística e histórica para o Município.
Dessa forma, a contratação se justifica pelo interesse público de preservar a memória histórica e cultural da cidade, aliando aspectos simbólicos e patrimoniais à requalificação do ambiente urbano, em consonância com os princípios da eficiência, economicidade e sustentabilidade previstos na Lei nº 14.133/2021.

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
A CONTRATADA deverá ser responsável pela execução de projeto executivo, execução e montagem de monumento aos Autonomistas.
Dessa forma, a CONTRATADA deverá apresentar conjunto de peças técnicas com informações suficientes para análise e montagem do referido Monumento escopo desta Contratação.
A área para execução é referida no local indexado em foto abaixo, possuindo área útil limite de 3,60m de largura (alinhamento paralelo à Avenida Goiás) e 1,20m de profundidade (perpendicular ao referido eixo).
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Considerando características do antigo monumento vandalizado (executado em bronze) e a considerável exposição a intempéries no local, o Monumento deverá ser executado em sistema metálico/revestimento metálico resistente às ações atmosféricas (referência Aço Corten) sobre base de concreto a ser executada conforme projeto entregue à CONTRATANTE.
Deverão ser inseridas, no Monumento projetado, as informações existentes no livro dos Autonomistas inclusa a lista dos homenageados pelo objeto construído. Deverá ser inclusa iluminação cênica para o
Deverão ser executados sistemas de iluminação cênica para o objeto construído, inclusas ligações com rede de energia disponível no local.

4. LEGISLAÇÕES, NORMAS E REGULAMENTOS A SEREM OBSERVADOS
Para a execução do escopo, deverão ser observadas as normativas:
a. NBR 8.800/2008: Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios;
b. NBR 16.239/2013: Execução de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios;
c. NBR 14.762/2010: Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis formados a frio;
d. NBR 6.323/2013: Revestimentos de zinco por imersão a quente (galvanização);
e. NBR 16.828/2020: Inspeção de soldagem – Procedimentos e critérios de aceitação;
f. NBR ISO 12.944: Proteção contra corrosão de estruturas de aço por sistemas de pintura;
g. NBR 9050/2020: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
Em complemento às NBRs e instruções supracitadas, quaisquer normativas referentes ao tema deverão ser respeitados na execução do objeto desta contratação.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
a. Designar formalmente um Gestor do Contrato e, se for o caso, Fiscais Técnicos e Administrativos, nos termos da Lei nº 14.133/2021, com competência para


acompanhar, monitorar e avaliar a execução dos serviços, adotando as medidas necessárias para assegurar a fiel observância das cláusulas contratuais;
b. Aplicar, quando cabíveis, as sanções previstas em contrato e na legislação vigente, em caso de descumprimento total ou parcial das obrigações pela contratada, sem prejuízo da apuração de responsabilidade civil, administrativa e penal;
c. Garantir à contratada a prestação de todas as informações necessárias e a adoção das providências de sua responsabilidade, de modo a não criar embaraços ou obstáculos à plena execução dos serviços contratados.
d. Efetuar os pagamentos devidos, na forma, prazos e condições estabelecidas no contrato, após a verificação do cumprimento integral das obrigações contratuais relativas a cada etapa, conforme critérios de medição e aceite dos serviços executados;

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a. Designar profissional legalmente habilitado, com registro no CREA ou CAU, para assumir a responsabilidade técnica pelo serviço.
b. Emitir e apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) para todas as etapas do serviço: projeto, execução, operação e desmontagem.
c. Executar integralmente o monumento metálico conforme este Termo de Referência e suas especificações;
d. Utilizar materiais e equipamentos novos ou em perfeito estado de conservação, com certificação e conformidade técnica.
e. Garantir a integridade dimensional e estética do monumento, respeitando fielmente as proporções e medidas previstas e espaço disponível;
f. Adotar todas as medidas preventivas para garantir a segurança dos trabalhadores, do público e do patrimônio.
g. Fornecer e exigir o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs).
h. Executar os serviços conforme as normas técnicas aplicáveis, incluindo, mas não se limitando a NBR 8800, NBR 16239, NBR 6122, NBR 6123, NBR 9050, NBR
6323, NBR 15494, NBR ISO 12944, entre outras correlatas.
i. Adotar controle de qualidade em todas as etapas de fabricação, soldagem, pintura e montagem, garantindo rastreabilidade dos materiais.


j. Executar a fabricação das peças metálicas em ambiente controlado, com soldagem e acabamento conforme as normas da ABNT.
k. Realizar o transporte e montagem de forma segura, empregando equipamentos adequados.
l. Garantir o alinhamento e prumo do conjunto e a fixação por meio de chumbadores, bases metálicas ou fundações, conforme projeto.
m. Providenciar a limpeza da área e a destinação ambientalmente adequada dos resíduos.
n. Garantir isolamento e sinalização da área durante a execução, conforme NR
18.
o. Observar as condições de acessibilidade e circulação em conformidade com a
NBR 9050.
p. Evitar interferências com mobiliário urbano, equipamentos públicos e redes subterrâneas.
q. Registrar as intervenções realizadas.
r. Responsabilizar-se pela remoção de todos os materiais e equipamentos utilizados.
s. Garantir a destinação ambientalmente adequada dos resíduos e componentes substituídos.
t. Assumir total responsabilidade pelos danos causados a pessoas, patrimônio público ou privado decorrentes de falhas, omissões ou imperícia na execução dos serviços.
u. Cumprir rigorosamente as normas de segurança do trabalho, legislação ambiental e demais regulamentos pertinentes.
v. Garantir que os serviços sejam executados com qualidade, segurança e eficiência, conforme melhores práticas de engenharia.
w. Prestar esclarecimentos e fornecer relatórios técnicos sempre que solicitados pela fiscalização do contrato.
x. Submeter-se à fiscalização e acompanhamento por parte dos órgãos públicos competentes.


z. Fornecer documentação comprobatória da regularidade fiscal, trabalhista e técnica.

7. ETAPAS DE EXECUÇÃO E PRAZOS
a. A CONTRATADA deverá entregar a CONTRATANTE conjunto de peças técnicas para aprovação. Tais peças deverão conter todas as informações necessárias para a execução da fabricação e montagem;
b. Após a aprovação da CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá prosseguir com a fabricação das peças seguindo rigorosamente as especificações contidas no projeto aprovado;
c. Deverá ser realizada entrega e montagem das peças e do monumento no local especificado, considerando todas as intervenções necessárias para entrega do escopo contratado e recomposição de quaisquer acabamentos, interfaces ou materiais que tenham sofrido danos durante a montagem;
d. Prazo de execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias após a emissão da Ordem de Início de Serviços, a ser emitida pela Secretaria de Obras e Habitação, sendo considerados 15 (quinze) dias para a entrega do conjunto de peças técnicas para aprovação pela CONTRATANTE, 30 (trinta) dias para fabricação das peças e 15 (quinze) dias para montagem e finalização dos serviços escopo deste Termo de Referência.

8. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO
Considerando as características intrínsecas ao objeto, a contratação deverá ser processada em lote único.
8.1. Medição dos serviços
A medição será efetuada em duas parcelas. A primeira parcela, representando 50% do valor contratado, será vinculada à entrega do conjunto de peças técnicas completa e consequente aprovação pela CONTRATANTE. A segunda parcela, representando 50% do valor contratado, será vinculada à montagem e entrega final do monumento além da desmobilização, recuperação ou refazimento de quaisquer danos causados durante a entrega e montagem do monumento.
8.2. Condições para Liquidação e Pagamento
O pagamento de cada parcela estará condicionado cumulativamente a:


a. Atesto formal do Gestor do Contrato e da Fiscalização Técnica, que verificará o atingimento do marco técnico correspondente;
b. Emissão de nota fiscal eletrônica compatível com o valor da parcela devida;
c. Comprovação da regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e cadastral da contratada no momento da liquidação;
d. Anexação, no processo de pagamento, dos documentos que comprovem a conclusão do marco técnico estabelecido.


São Caetano do Sul, 10 de novembro de 2025.

Marisa Catalão Campozana Presidente


Maria Teresa de Andrade Contadora
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