ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

O presente documento visa analisar a viabilidade da presente contratação (técnica e econômica), bem como compilar as demandas e os elementos essenciais que servirão para compor o Termo de Referência, de forma a melhor atender às necessidades da Administração.

| 1. DADOS DO PROCESSO: |  |
| --- | --- |
| Órgão Responsável pela Contratação: | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo |
| Demanda/necessidade (objeto): | A presente dispensa eletrônica tem como objeto a Contratação de empresa por empreitada global com fornecimento de materiais e mão de obra para a execução de 26 Jazigos no Cemitério Municipal, no Município de Jardim Alegre-PR, com execução no prazo de até 90 (noventa) dias. |

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

2.1. Natureza do Material: ( ) Consumo ( ) Permanente ( X ) Serviços A presente contratação decorre da necessidade de ampliação da capacidade de sepultamento no cemitério municipal, diante da insuficiência de jazigos disponíveis para atendimento da demanda atual da população. O Município enfrenta um cenário de esgotamento progressivo dos espaços destinados a sepultamentos, com taxa de ocupação elevada e ausência de jazigos suficientes para suprir a continuidade regular desse serviço público essencial. Tal situação compromete diretamente a prestação adequada dos serviços funerários, que possuem natureza indispensável e estão intrinsecamente relacionados à dignidade da pessoa humana. Sob a ótica do interesse público, a ausência de jazigos disponíveis gera impactos sociais relevantes, dentre os quais se destacam: - a impossibilidade ou dificuldade de realização de sepultamentos no próprio município; - o deslocamento forçado de famílias para localidades vizinhas, gerando custos adicionais e sofrimento emocional; - a potencial ocorrência de soluções precárias ou inadequadas, em desacordo com normas sanitárias e legais; - o agravamento de desigualdades sociais, especialmente para famílias em situação de vulnerabilidade. A insuficiência de infraestrutura funerária também pode acarretar riscos à saúde pública e à organização urbana, considerando a necessidade de cumprimento de normas técnicas e sanitárias aplicáveis à destinação adequada de corpos. Nesse contexto, a construção de novos jazigos mostra-se medida necessária e urgente para assegurar o direito da população ao sepultamento digno, garantindo a continuidade do serviço público essencial e promovendo condições equitativas de acesso, contribuindo para a redução de desigualdades regionais e sociais. Assim, a contratação pretendida atende ao interesse público primário, sendo indispensável para a manutenção da ordem administrativa, da dignidade humana e da adequada prestação de serviços à coletividade. 2.2. Motivação da Contratação: A execução de novos jazigos no cemitério municipal, tem o propósito de disponibilizá-los para venda, considerando que a venda de jazigos é uma prática comum nos municípios, pois, ela visa atender as demandas futuras do local. 2.3. Objetivos da Contratação: A presente justificativa tem como objetivo embasar a necessidade de contratação para a compra do item descritos a seguir. Contratação de empresa por empreitada global com fornecimento de materiais e mão de obra para a execução de Jazigos no Cemitério Municipal, no Município de Jardim Alegre-PR, com execução no prazo de até 90 (noventa) dias. 2.3. Alinhamento com o Planejamento Estratégico: No âmbito do Município de Jardim Alegre, verifica-se que o Plano de Contratações Anual vigente contempla ações relacionadas a obras no cemitério municipal, porém a contratação pretendida não se encontra prevista no Plano de Contratações Anual do Município, elaborado nos termos da Lei nº 14.133/2021. A ausência de previsão decorre do caráter superveniente e emergencial da demanda, uma vez que o cenário atual de insuficiência de jazigos no cemitério municipal se agravou de forma mais acelerada do que o inicialmente projetado pela Administração, exigindo resposta imediata para garantir a continuidade de serviço público essencial. Ainda que não prevista formalmente no Plano de Contratações Anual, a presente contratação está plenamente alinhada ao planejamento estratégico do Município e às diretrizes do Plano Municipal de Obras e Urbanismo, tendo em vista que se insere no conjunto de ações voltadas à manutenção, ampliação e adequação da infraestrutura urbana e dos serviços públicos essenciais. Destaca-se que a construção de novos jazigos atende diretamente ao interesse público, assegurando condições dignas de sepultamento, evitando a descontinuidade dos serviços funerários e prevenindo impactos sociais negativos à população. Dessa forma, a não previsão no Plano de Contratações Anual não constitui óbice à contratação, uma vez que a Lei nº 14.133/2021 admite a realização de contratações não previstas, desde que devidamente justificadas, especialmente em situações que envolvam necessidades urgentes, supervenientes e de relevante interesse público, como é o caso em análise. Assim, a contratação pretendida mostra-se necessária, adequada e compatível com os instrumentos de planejamento municipal, ainda que não originalmente contemplada no Plano de Contratações Anual.

3. ESTIMATIVAS DE QUANTIDADES:

A estimativa das quantidades a serem contratadas foi definida a partir da análise conjunta de três fatores principais: 1. limitação orçamentária disponível para a presente contratação, 2. necessidade de rápida ampliação da capacidade de sepultamento e 3. aproveitamento do espaço físico atualmente disponível no cemitério municipal. Diferentemente de uma expansão integral da área, a solução proposta prioriza a execução imediata de jazigos em quantidade compatível com os recursos financeiros já assegurados, permitindo resposta célere à situação crítica identificada. Além da limitação financeira, foi considerada a capacidade de ocupação do espaço disponível, garantindo que a implantação ocorra de forma organizada e sem comprometer futuras intervenções no local. Dessa forma, a quantidade estimada para a presente contratação é de 26 jazigos, número que representa o máximo viável dentro das condições atuais de orçamento, prazo e área disponível. Critérios adotados - Priorização de solução executável em curto prazo; - Compatibilização com o layout atual do cemitério; - Possibilidade de expansão futura modular; - Atendimento emergencial da demanda reprimida. Interdependência com outras contratações: A presente contratação possui relação direta com futuras intervenções planejadas para o cemitério municipal, destacando-se: - futura implantação de pisos de acesso em paver, visando melhoria da acessibilidade e circulação interna; - reforma e adequação dos muros perimetrais; - construção ou melhoria do portal de entrada; - implantação de ossário municipal, visando melhor gestão dos espaços ao longo do tempo. Tais contratações, embora independentes do ponto de vista formal, devem ser consideradas de forma integrada no planejamento global da área, a fim de garantir compatibilidade técnica, funcional e estética entre as intervenções. Ressalta-se que a execução dos novos jazigos não inviabiliza as futuras melhorias previstas, ao contrário, constitui etapa inicial essencial para a reorganização e ampliação da infraestrutura do cemitério municipal.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO E ANÁLISE DE ALTERNATIVAS

Em atendimento ao disposto na Lei nº 14.133/2021, foi realizado levantamento de mercado com o objetivo de identificar e avaliar as alternativas disponíveis para solucionar a insuficiência de jazigos no cemitério municipal, considerando aspectos técnicos, econômicos, operacionais e sociais. Inicialmente, analisou-se a possibilidade de construção de novos jazigos por meio da contratação de empresa especializada, solução que se mostrou tecnicamente viável e amplamente adotada por outros entes públicos. Essa alternativa permite execução mais célere, com maior controle de qualidade, padronização construtiva e atendimento às normas técnicas e sanitárias, apresentando prazo de execução compatível com a urgência da demanda e risco reduzido, desde que adequadamente planejada. Também foi avaliada a execução direta pela equipe de manutenção do Município. Embora possa aparentar economia inicial, essa alternativa apresenta limitações relevantes, como a reduzida capacidade operacional da equipe, possível comprometimento de outras atividades essenciais da Secretaria, maior prazo de execução e riscos quanto à padronização e qualidade final da obra, o que a torna menos adequada diante da necessidade urgente identificada. Outra possibilidade é a utilização de cemitérios em municípios vizinhos. Trata-se, contudo, de medida meramente paliativa, que não resolve o problema estrutural e acarreta impactos sociais significativos, como o deslocamento de famílias em momento de fragilidade, além de custos indiretos e dependência de terceiros, sendo, portanto, inadequada como solução. A ampliação da área do cemitério municipal também foi analisada como alternativa de longo prazo. Apesar de representar solução mais definitiva, sua viabilidade depende de fatores como disponibilidade de área, regularização fundiária e eventuais licenças ambientais, implicando custos elevados e prazos incompatíveis com a urgência da situação atual. Por fim, considerou-se a implantação de ossário e o reordenamento dos jazigos existentes como forma de otimizar o uso do espaço disponível. Embora essa medida contribua para a gestão do cemitério no médio prazo, não é suficiente para suprir a demanda imediata por novos sepultamentos. Análise comparativa das alternativas Alternativa; Prazo; Custo; Impacto Social; Efetividade; Risco. Construção de novos jazigos (empresa); Curto/Médio; Moderado; Baixo; Alto; Baixo. Equipe própria; Médio/Longo; Baixo/Moderado; Baixo; Médio; Médio/Alto. Outros municípios; Imediato; Indireto; Alto (negativo); Baixo; Alto. Ampliação de área; Longo; Alto; Baixo; Alto; Alto. Ossário/reordenamento; Médio; Moderado; Médio; Médio; Médio. Diante desse cenário, a análise comparativa evidencia que a construção de novos jazigos por meio de contratação de empresa especializada é a alternativa que melhor equilibra prazo, custo, eficiência e impacto social. Trata-se da solução mais adequada para atendimento imediato da demanda, com maior previsibilidade de custos, menor risco de execução e garantia de qualidade técnica, além de assegurar que os sepultamentos ocorram no próprio município, preservando a dignidade das famílias e a adequada prestação do serviço público. Assim, conclui-se que a solução escolhida atende de forma mais eficiente ao interesse público, devendo ser adotada como medida prioritária, sem prejuízo da avaliação futura de ações complementares, como a ampliação da área do cemitério e a implantação de ossário, no âmbito do planejamento de longo prazo da Administração Municipal.

5. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A estimativa do valor da contratação foi elaborada em conformidade com as diretrizes da Lei nº 14.133/2021, com base em parâmetros técnicos e referências oficiais de custos, visando assegurar a compatibilidade com os preços praticados no mercado e a adequada aplicação dos recursos públicos. A solução definida contempla a construção de 26 jazigos, cuja estimativa global da obra foi fixada em R$ 65.487,55 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos). Metodologia de cálculo A formação do valor estimado considerou a elaboração de orçamento sintético e/ou analítico, estruturado a partir da composição dos serviços necessários à execução da obra, incluindo, entre outros: - serviços preliminares; - movimentação de terra; - execução de fundações; - alvenaria estrutural dos jazigos; - tampas e acabamentos; - limpeza final da obra. Os custos unitários dos serviços foram obtidos com base em fontes oficiais referenciais, especialmente o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, complementados, quando necessário, por cotações de mercado e/ou referências de contratações similares. Memória de cálculo A estimativa foi estruturada conforme a lógica abaixo: - Custo total estimado da obra: R$ 65.487,55 - Quantidade de jazigos: 26 unidades Custo médio por jazigo = R$ 65.487,55 ÷ 26 = R$ 2.518,75 (aproximadamente) O valor unitário obtido reflete o custo médio estimado por jazigo, considerando a padronização construtiva adotada e as condições locais de execução. Ressalta-se que o orçamento considerou quantitativos compatíveis com o espaço disponível e com a solução técnica definida, garantindo viabilidade de execução em curto prazo. Documentos de suporte A estimativa do valor da contratação está respaldada pelos seguintes documentos técnicos: - planilha orçamentária detalhada (sintética e/ou analítica); - composições de custos unitários; - tabelas referenciais do SINAPI atualizadas; - eventuais cotações de mercado; - projetos ou estudos preliminares da solução. Dessa forma, o valor estimado da contratação mostra-se adequado e compatível com os preços de mercado, atendendo aos princípios da economicidade, eficiência e planejamento, previstos na Lei nº 14.133/2021, constituindo base suficiente para o prosseguimento da contratação.

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução adotada para enfrentamento da insuficiência de jazigos no cemitério municipal consiste na construção de 26 jazigos, a serem implantados em área previamente definida dentro do cemitério existente, compatível com o ordenamento espacial atual e com possibilidade de integração às futuras intervenções planejadas. A intervenção contempla a execução completa da infraestrutura necessária para a adequada realização dos sepultamentos, incluindo serviços de preparo do terreno, fundações, estrutura em alvenaria, instalação de tampas, acabamentos e limpeza final da obra. A solução foi concebida com base em critérios de durabilidade, padronização construtiva, facilidade de manutenção e atendimento às normas técnicas e sanitárias aplicáveis, garantindo condições adequadas de uso e conservação. Do ponto de vista urbanístico e funcional, a implantação dos jazigos observará a organização interna do cemitério, respeitando alinhamentos, acessos e circulação de pessoas, de modo a assegurar não apenas a ampliação da capacidade, mas também a adequada utilização do espaço disponível. A solução considera, ainda, a compatibilidade com melhorias futuras, como implantação de pavimentação em paver, reforma de muros, adequação do portal de entrada e eventual construção de ossário, evitando retrabalhos ou interferências estruturais. Quanto ao modelo de contratação, optou-se pelo regime de execução por empreitada por preço global, considerando que a solução apresenta escopo bem definido, com quantitativos previamente estimados e baixa complexidade técnica relativa. Esse regime proporciona maior previsibilidade de custos, melhor controle da execução e redução de riscos relacionados a aditivos contratuais. O critério de julgamento adotado será o de menor preço global, por se tratar de obra com especificações claras e padronizadas, permitindo ampla competitividade entre os licitantes e seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, sem prejuízo da qualidade técnica. A forma de contratação adotada será a dispensa de licitação na forma eletrônica, em razão do baixo valor da contratação e da urgência na ampliação da capacidade de sepultamento, nos termos da Lei nº 14.133/2021. Tal medida assegura maior celeridade ao processo, sem afastar os princípios da transparência, competitividade e economicidade, uma vez que será realizada por meio de sistema eletrônico que possibilita a participação de múltiplos fornecedores. Dessa forma, a solução proposta apresenta-se completa, adequada e suficiente para atender à necessidade identificada, assegurando a continuidade do serviço público essencial de sepultamento, com qualidade, economicidade e respeito à dignidade da população.

7. JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO OU NÃO

Em atendimento ao disposto na Lei nº 14.133/2021, procedeu-se à análise quanto à viabilidade técnica e econômica do parcelamento do objeto da presente contratação, que consiste na construção de novos jazigos no cemitério municipal de Jardim Alegre. Do ponto de vista técnico, o objeto apresenta natureza unitária e padronizada, sendo composto por serviços interdependentes e sequenciais, tais como preparo do terreno, fundações, alvenaria e acabamentos. A execução desses serviços de forma integrada é essencial para garantir a qualidade final da obra, a uniformidade construtiva e o adequado funcionamento da estrutura. A eventual divisão em lotes ou etapas distintas poderia gerar descontinuidade na execução, conflitos de responsabilidade entre diferentes contratadas e dificuldades na fiscalização e controle dos serviços. Sob o aspecto operacional, o parcelamento tenderia a aumentar o prazo total de execução, uma vez que dependeria da coordenação entre múltiplos contratos, comprometendo a resposta célere à necessidade urgente de ampliação da capacidade de sepultamento. Considerando o cenário atual de escassez de jazigos, a fragmentação da contratação não se mostra compatível com o interesse público. No que se refere ao aspecto econômico, a contratação por solução única, no regime de empreitada por preço global, proporciona maior eficiência na gestão contratual, redução de custos indiretos e melhor aproveitamento de economia de escala. Por outro lado, o parcelamento poderia implicar aumento de custos administrativos, duplicidade de mobilização de equipes e possíveis sobreposições de serviços. Adicionalmente, a execução por um único contratado facilita a atribuição de responsabilidades, reduz riscos de inadimplemento parcial e assegura maior efetividade na entrega do objeto como um todo. Dessa forma, conclui-se que não é técnica nem economicamente vantajoso o parcelamento do objeto, sendo a contratação de solução única a alternativa mais adequada para atender à necessidade identificada, em consonância com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público previstos na Lei nº 14.133/2021.

8. RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratação para construção de novos jazigos no cemitério municipal de Jardim Alegre, nos termos da Lei nº 14.133/2021, tem como objetivo assegurar a continuidade, eficiência e dignidade na prestação dos serviços funerários, produzindo resultados concretos sob os aspectos econômico, social, ambiental e cultural. Sob o ponto de vista econômico, pretende-se alcançar maior racionalização dos recursos públicos, mediante a execução de solução padronizada, com controle de custos e redução de despesas indiretas. Como indicador, destaca-se a manutenção do custo médio por jazigo dentro dos parâmetros estimados (R$ 2.518,75 por unidade), bem como a mitigação de gastos futuros com soluções emergenciais, como transporte de corpos para outros municípios ou contratações urgentes com menor vantajosidade. No aspecto da otimização de recursos, a solução permitirá melhor aproveitamento do espaço físico disponível no cemitério, com organização adequada dos jazigos e possibilidade de integração com futuras melhorias, evitando retrabalhos e desperdícios. Como indicador, considera-se a taxa de ocupação planejada da área disponível, com maximização da capacidade instalada sem comprometer a circulação e a funcionalidade do local. Quanto ao aspecto social, os resultados pretendidos concentram-se na garantia do acesso da população a sepultamentos dignos no próprio município, reduzindo significativamente a necessidade de deslocamento para outras localidades. No que se refere à qualidade dos sepultamentos, a execução dos novos jazigos com padrões técnicos adequados proporcionará melhores condições sanitárias, estruturais e operacionais. Como indicador, considera-se a conformidade da obra com normas técnicas e a redução de ocorrências relacionadas a problemas estruturais ou inadequações nos jazigos existentes. Sob o ponto de vista ambiental, a solução busca garantir a correta destinação dos sepultamentos, respeitando critérios técnicos que minimizem impactos ao solo e ao entorno, além de possibilitar, em etapas futuras, a organização mais eficiente do cemitério, incluindo intervenções como implantação de pavimentação adequada e sistemas complementares. Por fim, no aspecto cultural, a ampliação da capacidade do cemitério municipal contribui para a preservação de práticas locais relacionadas aos rituais de despedida, assegurando que as famílias possam realizar sepultamentos em seu próprio território, respeitando tradições, vínculos comunitários e valores sociais. Dessa forma, os resultados pretendidos evidenciam que a contratação proposta não se limita à execução de obra de engenharia, mas representa medida estruturante para garantia de direitos, melhoria dos serviços públicos e promoção do bem-estar da população.

9. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Para a adequada formalização e execução da contratação, nos termos da Lei nº 14.133/2021, deverão ser adotadas, previamente à celebração do contrato, as seguintes providências administrativas, técnicas e operacionais: Inicialmente, deverá ser elaborado o Projeto Básico da obra, considerando que a solução definida adota o regime de empreitada por preço global. O documento deverá conter todos os elementos necessários e suficientes à caracterização da obra, incluindo memoriais descritivos, especificações técnicas, quantitativos, cronograma físico-financeiro e orçamento detalhado, de modo a permitir a adequada formulação das propostas pelos licitantes e a execução contratual sem ambiguidades. Na sequência, deverá ser promovida a verificação da viabilidade urbanística e legal da intervenção, assegurando a compatibilidade da construção dos jazigos com o zoneamento urbano vigente, bem como com eventuais normas municipais aplicáveis à implantação e ampliação de cemitérios. Também deverão ser obtidas todas as licenças, autorizações e anuências necessárias, especialmente aquelas de natureza ambiental e sanitária, quando exigíveis, garantindo que a execução da obra esteja em conformidade com a legislação pertinente e evitando riscos de paralisação futura. No âmbito da governança da contratação, será necessária a designação formal da equipe de gestão e fiscalização contratual, com a indicação de servidores responsáveis pelo acompanhamento técnico e administrativo da obra. Recomenda-se, ainda, a realização de capacitação específica desses agentes, com foco nas atribuições previstas na legislação, medição de serviços, controle de qualidade e gestão de riscos. Adicionalmente, deverão ser realizados os seguintes procedimentos complementares: - validação da disponibilidade orçamentária e financeira para suportar a contratação; - consolidação da planilha orçamentária com base em referências atualizadas (como SINAPI); - definição clara dos critérios de medição e pagamento; - elaboração do edital e minuta contratual, com cláusulas compatíveis com o objeto e o regime de execução; - análise de riscos da contratação, com definição de medidas mitigadoras; - verificação das condições do local de execução, incluindo limpeza da área e eventuais preparações preliminares. Ressalta-se, ainda, a importância de garantir que a solução adotada esteja alinhada com futuras intervenções planejadas para o cemitério municipal, como melhorias de acessibilidade, reforma de estruturas existentes e implantação de ossário, evitando incompatibilidades técnicas ou retrabalhos. Dessa forma, o conjunto de providências elencadas visa assegurar que a contratação ocorra de forma planejada, regular e eficiente, reduzindo riscos e contribuindo para o pleno atendimento do interesse público.

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E INTERDEPENDENTES

Em atendimento ao disposto na Lei nº 14.133/2021, foram identificadas contratações correlatas e interdependentes à execução da obra de construção de novos jazigos no cemitério municipal de Jardim Alegre, as quais, embora não constituam condição obrigatória para o início da presente contratação, influenciam diretamente na funcionalidade, na qualidade do serviço prestado e na adequada gestão da infraestrutura do cemitério. Dentre as contratações correlatas, destaca-se a futura implantação de calçamento interno, especialmente por meio de pavimentação em paver, com o objetivo de melhorar as condições de acessibilidade, circulação de pessoas e deslocamento de equipamentos no interior do cemitério. Tal intervenção contribui para a organização do espaço e para a segurança dos usuários, sendo complementar à implantação dos novos jazigos. Também se mostra relevante a reforma e adequação das estruturas existentes, incluindo a recuperação de muros perimetrais, melhorias no portal de entrada e eventuais intervenções em áreas comuns. Essas ações visam garantir maior segurança, controle de acesso e melhor apresentação do espaço público, reforçando a dignidade do ambiente. Outra contratação importante refere-se à implantação de ossário municipal, medida que permitirá a gestão mais eficiente dos espaços ao longo do tempo, possibilitando a reorganização de jazigos antigos e ampliando a capacidade de utilização do cemitério de forma sustentável. No campo da gestão e operação, destaca-se a necessidade de capacitação de servidores públicos, especialmente aqueles responsáveis pela administração do cemitério e pela fiscalização contratual, abrangendo temas como gestão de espaços funerários, controle de ocupação, procedimentos operacionais e boas práticas de manutenção. Adicionalmente, podem ser consideradas contratações complementares, como: - serviços de manutenção periódica do cemitério; - eventual aquisição de materiais e equipamentos para apoio às atividades operacionais; - serviços técnicos especializados para planejamento de expansão futura ou regularização fundiária da área. Ressalta-se que tais contratações devem ser planejadas de forma integrada à presente demanda, a fim de assegurar compatibilidade técnica, otimização de recursos e evolução ordenada da infraestrutura do cemitério municipal. Dessa forma, a identificação das contratações correlatas e interdependentes contribui para uma visão sistêmica da solução, garantindo que a construção dos novos jazigos esteja inserida em um contexto mais amplo de melhoria contínua dos serviços públicos prestados à população.

11.DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Em observância às diretrizes da Lei nº 14.133/2021 e às boas práticas de sustentabilidade nas contratações públicas, foram analisados os possíveis impactos ambientais decorrentes da construção de novos jazigos no cemitério municipal de Jardim Alegre, bem como definidas medidas mitigadoras visando minimizar efeitos adversos e promover o uso racional de recursos. A execução da obra, embora de pequeno porte, pode gerar impactos relacionados ao consumo de recursos naturais, geração de resíduos da construção civil, movimentação de solo e uso de energia e água durante a execução. Além disso, há a necessidade de atenção quanto à adequada inserção da estrutura no ambiente existente, evitando degradação do espaço e garantindo condições sanitárias adequadas. No que se refere ao consumo de energia, os impactos estão associados principalmente ao uso de equipamentos e ferramentas durante a obra. Como medida mitigadora, recomenda-se a adoção de práticas de uso eficiente de energia, priorizando equipamentos em bom estado de conservação e evitando desperdícios durante a execução. Quanto à eficiência hídrica, a obra pode demandar uso de água para preparo de materiais e limpeza. Deverão ser adotadas medidas de controle e uso racional, evitando desperdícios, bem como, sempre que possível, o reaproveitamento de água para atividades não potáveis. Em relação ao uso de materiais, recomenda-se priorizar insumos que apresentem menor impacto ambiental, como materiais certificados, de procedência regular e com menor geração de resíduos. A padronização dos jazigos também contribui para redução de perdas e melhor aproveitamento dos insumos. A gestão de resíduos da construção civil constitui um dos principais pontos de atenção. Deverá ser exigido da contratada o correto acondicionamento, transporte e destinação final dos resíduos gerados, em conformidade com a legislação ambiental vigente, evitando descarte irregular e impactos ao meio ambiente. No que diz respeito à movimentação de solo, a intervenção deverá ser limitada à área estritamente necessária, com controle para evitar erosões, acúmulo de materiais e degradação do entorno. Após a conclusão da obra, deverá ser realizada a adequada recomposição e limpeza da área. Adicionalmente, deverão ser observadas boas práticas como: - organização do canteiro de obras; - prevenção de emissão excessiva de poeira; - controle de ruídos, especialmente em horários sensíveis; - preservação das áreas adjacentes não afetadas pela intervenção. Por fim, ressalta-se que a solução adotada contribui positivamente do ponto de vista ambiental ao promover a organização adequada dos sepultamentos, evitando práticas inadequadas e garantindo melhores condições sanitárias e de gestão do espaço ao longo do tempo. Dessa forma, conclui-se que os impactos ambientais são de baixa magnitude e plenamente mitigáveis, desde que observadas as medidas propostas, assegurando a execução da obra em conformidade com os princípios da sustentabilidade e da responsabilidade ambiental.

12. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA.

À luz das diretrizes estabelecidas na Lei nº 14.133/2021, o presente Estudo Técnico Preliminar demonstrou, de forma consistente e fundamentada, a adequação da contratação destinada à construção de novos jazigos no cemitério municipal de Jardim Alegre. Conforme evidenciado na descrição da necessidade, restou caracterizado um cenário de insuficiência de jazigos, com risco concreto de descontinuidade de serviço público essencial, impactando diretamente a dignidade da população e gerando consequências sociais relevantes. Ainda que a contratação não esteja prevista no Plano de Contratações Anual, justificou-se seu caráter superveniente e urgente, plenamente alinhado ao interesse público e às diretrizes do planejamento municipal, especialmente no âmbito das políticas de infraestrutura urbana. As estimativas de quantidades foram definidas com base em critérios objetivos, considerando a limitação orçamentária, a capacidade do espaço disponível e a necessidade de resposta célere, resultando na definição de 26 jazigos como solução viável e imediata. O levantamento de mercado e a análise de alternativas demonstraram, de forma comparativa, que a construção por meio de empresa especializada é a solução mais eficiente, equilibrando prazo, custo, qualidade e impacto social, em detrimento de alternativas menos eficazes ou meramente paliativas. A estimativa de valor da contratação foi devidamente fundamentada em referências oficiais de custos, apresentando compatibilidade com os preços de mercado e assegurando economicidade na aplicação dos recursos públicos. A solução como um todo foi descrita de maneira clara e completa, contemplando aspectos técnicos, operacionais e de contratação, com definição do regime de empreitada por preço global, critério de julgamento pelo menor preço global e adoção da dispensa de licitação na forma eletrônica, em razão do baixo valor e da urgência da contratação, garantindo celeridade sem prejuízo da transparência e da competitividade. A análise quanto ao parcelamento evidenciou a inviabilidade técnica e econômica da divisão do objeto, sendo a contratação por solução única a alternativa mais adequada. Os resultados pretendidos demonstraram ganhos expressivos sob os aspectos econômico, social, ambiental e cultural, incluindo a melhoria da qualidade dos serviços, a redução de custos indiretos e a preservação dos vínculos comunitários. Foram também identificadas as providências prévias necessárias à celebração do contrato, assegurando a adequada preparação da Administração, bem como as contratações correlatas e interdependentes, que reforçam a necessidade de planejamento integrado para evolução da infraestrutura do cemitério. Por fim, a análise dos impactos ambientais indicou que estes são de baixa magnitude e passíveis de mitigação mediante a adoção de boas práticas e cumprimento da legislação vigente. Diante de todo o exposto, conclui-se que a contratação pretendida é plenamente adequada, viável e necessária, atendendo aos princípios da eficiência, economicidade, planejamento e interesse público. A solução proposta mostra-se consistente com as necessidades do Município e apta a assegurar a continuidade e a qualidade de um serviço público essencial, razão pela qual se recomenda o prosseguimento do processo de contratação.

13. DO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS PRESENTES ESTUDOS PRELIMINARES:

(x) As informações contidas nos presentes Estudos Preliminares DEVERÃO ESTAR DISPONÍVEIS para qualquer interessado, pois não se caracterizam como sigilosas.

( ) As informações contidas nos presentes Estudos Preliminares ASSUMEM CARÁTER SIGILOSO, nos termos do Art. 23 da Lei nº 12.527/2011, e, portanto, deverão ter acesso restrito.

14. RESPONSABILIDADE DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO PELA ELABORAÇÃO E CONTEÚDO DO DOCUMENTO

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que compila os Estudos Preliminares do Órgão Gerenciador e Participante(s), e que nos termos de todo o apresentado, há interesse público, relevância para a contratação.

| 15. INDICAÇÃO DE MEMBROS DA EQUIPE: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Função/Cargo: | Nome: | Identidade: | Assinatura: |
| Integrante/ Requisitante | Raizza Caetano Palma | Gestor de Contratos da Secretaria de Obras e Urbanismo |  |
| Fiscal - Portaria n°037/2026 | Ariele Oliveira Dias | Engenheira Civil |  |

Jardim Alegre, 29 de abril de 2026.

.