# MAPA DE RISCO

O Município de Rancho Alegre deverá adotar todas as condutas necessárias para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de obter a excelência nos resultados das contratações celebradas; evitar inexecuções contratuais que possam comprometer os objetivos de gestão pretendidos; evitar sobrepreço e superfaturamento quando das execuções contratuais; prevenir e reprimir práticas corruptas, práticas fraudulentas, práticas colusivas ou práticas obstrutivas nos processos de contratação pública; garantir que a contratação pública constitua efetivo instrumento de fomento da sustentabilidade em suas dimensões ambiental, social e econômica;  realizar o gerenciamento dos riscos das licitações e das contratações e reduzir os riscos a que estão sujeitas as licitações e as contratações, como, dentre outros.

Os riscos serão avaliados de acordo com a seguinte escala de probabilidade:

I- raro: acontece apenas em situações excepcionais; não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência;

I - pouco provável: o histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo;

III- provável: repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte;

IV- muito provável: repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte;

V- praticamente certo: ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo.

Os riscos serão avaliados de acordo com a seguinte escala de impacto:

I- muito baixo: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado;

II- baixo: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado;

III- médio: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado;

IV- alto: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado;

V- muito alto: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.

OBJETO: Contratação de empresas especializadas para a realização de shows artísticos em comemoração ao aniversário do Munícipio e festividades de encerramento do ano.

- P H SANCHEZ PRODUCOES LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 43.247.991/0001-14, contratado para a apresentação de show artístico com a dupla  PEDRO SANCHEZ & THIAGO, no dia 07 de novembro de 2025, em local a definir. O show terá início às 23:00, com duração de 01h45 minutos.

- AM.T.T PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 42.855.888/0001-94, contratado para a apresentação de show artístico com a dupla THÉO & THIAGO,  no dia 08 de novembro de 2025, em local a definir. O show terá início às 23:00, com duração de 02h20 minutos.

- MARTINI REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº  40.309.867/0001-48, contratado para a apresentação de show artístico com a dupla MORETTO & CARRASCO, no dia 27 de dezembro de 2025, em local a definir. O show terá início às 23:00, com duração de 02h.

- 52.159.674 DANIELA FREITAS BATISTA, inscrita no CNPJ sob o nº 52.159.674/0001-37, contratada para a apresentação de show artístico com a DJ Dany, no dia 31 de dezembro de 2025, em local a definir. O show terá início nas 23:00, com duração de 02h.

- VIRGILIO SEVERINO MELO, inscrita no CNPJ sob o nº 51.826.866/0001-97, contratada para a apresentação de show artístico com a dupla Virgílio e Tiago, no dia 22 de novembro de 2025, na avenida Brasil S/N (área central). O show terá início nas 23:00, com duração de 02h.

FASE DE PLANEJAMENTO

| RISCO 01. AUSÊNCIA DE PRIORIZAÇÃO DAS AQUISIÇÕES QUE SE BASEIAM NAS AÇÕES ORGANIZACIONAIS MAIS RELEVANTES. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( x ) Raro | ( ) Pouco Provável |  | ( ) Provável | ( ) Muito Provável |  | ( ) Praticamente Certo |
| Impacto: |  | ( ) Mto Baixo |  | ( ) Baixo | ( ) Médio | ( ) Alto |  | ( x ) Muito Alto |
| ID | DANO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | O ÓRGÃO NÃO ATINGIR OS OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS |  |  |  |  |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  |  |  |  | Responsável |  |
| 1 | DEFINIR METODOLOGIA DE PRIORIZAÇÃO DE AQUISIÇÕES. |  |  |  |  |  | GABINETE DO PREFEITO |  |
| Id. | Ação de Contingência |  |  |  |  |  | Responsável |  |
| 1 | EFETIVO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PLANEJAMENTO. |  |  |  |  |  | DIRETOR DE PLANEJAMENTO |  |

| RISCO 02. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR COM CONTEÚDO INSUFICIENTE PARA ATINGIR O OBJETIVO (MAL ELABORADO) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( ) Raro | ( x ) Pouco Provável |  | ( ) Provável | ( ) Muito Provável |  | ( ) Praticamente Certo |
| Impacto: |  | ( ) Mto Baixo |  | ( ) Baixo | ( ) Médio | ( x ) Alto |  | ( ) Muito Alto |
| ID | DANO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DESPERDÍCIO DE RECURSOS PÚBLICOS |  |  |  |  |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  |  |  |  | Responsável |  |
| 1 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES. |  |  |  |  |  | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |  |
| 2 | NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA A EQUIPE DE PLANEJAMENTO COM CONHECIMENTO TÉCNICO DO OBJETO, DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E DOS PROCEDIMENTOS DA CONTRATAÇÃO. |  |  |  |  |  | GABINETE DO PREFEITO |  |
| Id. | Ação de Contingência |  |  |  |  |  | Responsável |  |
| 1 | REALIZAR ANÁLISE, CONFERÊNCIA E REVISÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES APRESENTADOS. |  |  |  |  |  | DIRETOR DE PLANEJAMENTO |  |

| RISCO 03. ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO, QUE NÃO PERMITE A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA (INCOMPLETO OU INCONSISTENTE). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( ) Raro | ( x ) Pouco Provável |  | ( ) Provável | ( ) Muito Provável |  | ( ) Praticamente Certo |
| Impacto: |  | ( ) Mto Baixo |  | ( ) Baixo | ( ) Médio | ( x ) Alto |  | ( ) Muito Alto |
| ID | DANO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DESPERDÍCIO DE RECURSOS PÚBLICOS, RESULTANDO NUMA MÁ CONTRATAÇÃO OU ATÉ MESMO INVIABILIZANDO-A. |  |  |  |  |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  |  |  |  | Responsável |  |
| 1 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES. |  |  |  |  |  | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |  |
| 2 | NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA A EQUIPE DE PLANEJAMENTO COM CONHECIMENTO TÉCNICO DO OBJETO, DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E DOS PROCEDIMENTOS DA CONTRATAÇÃO. |  |  |  |  |  | GABINETE DO PREFEITO |  |
| 3 | REMANEJAMENTO DO QUADRO DE PESSOAL DO ÓRGÃO, EVITANDO SOBRECARGA DE TRABALHO. |  |  |  |  |  | DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS |  |
| Id. | Ação de Contingência |  |  |  |  |  | Responsável |  |
| 1 | DEVOLVER O PROCESSO AO DEMANDANTE PARA CONFERIR, REVISAR OU RETIFICAR O TERMO DE REFERÊNCIA/ESTUDO. |  |  |  |  |  | DIRETOR DE PLANEJAMENTO |  |
| 2 | REALIZAR ANÁLISE, CONFERÊNCIA E REVISÃO DOS TERMOS DE REFERÊNCIA/ESTUDOS APRESENTADOS. |  |  |  |  |  | COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E DIRETOR DE PLANEJAMENTO |  |

| RISCO 04. ESTIMATIVA INADEQUADA DO VALOR DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( ) Raro | ( ) Pouco Provável |  | ( x ) Provável | ( ) Muito Provável |  | ( ) Praticamente Certo |
| Impacto: |  | ( ) Mto Baixo |  | ( ) Baixo | ( ) Médio | ( x ) Alto |  | ( ) Muito Alto |
| ID | DANO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UTILIZAÇÃO DE PARÂMETROS INADEQUADOS PARA ANALISAR A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  |  |  |  | Responsável |  |
| 1 | REALIZAR COM ACUIDADE O LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS E OS PREÇOS, ASSIM COMO CONFERIR TODOS OS DADOS QUANDO DA ELABORAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA. |  |  |  |  |  | LUCCAS MIDENA ROSA FERREIRA |  |
| 2 | PREVISÃO DE METODOLOGIA PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS. |  |  |  |  |  | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |  |
| 3 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES. |  |  |  |  |  | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |  |
| Id. | Ação de Contingência |  |  |  |  |  | Responsável |  |
| 1 | REALIZAR NOVA CONFERÊNCIA DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, DOS QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, TERMO DE REFERÊNCIA, ANTES DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL, POR OUTRO SERVIDOR COM CONHECIMENTO TÉNICO DO OBJETO. |  |  |  |  |  | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |  |

FASE DE ANÁLISE - SELEÇÃO DO FORNECEDOR

| RISCO 01. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( ) Raro | ( x ) Pouco Provável |  | ( ) Provável | ( ) Muito Provável |  | ( ) Praticamente Certo |
| Impacto: |  | ( ) Mto Baixo |  | ( ) Baixo | ( ) Médio | ( ) Alto |  | ( x ) Muito Alto |
| ID | DANO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | NÃO OBTENÇÃO DO OBJETO CONTRATADO E DESCUMPRIMENTO, PELA CONTRATADA, DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E NO CONTRATO. |  |  |  |  |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  |  |  |  | Responsável |  |
| 1 | ANALISAR CRITERIOSAMENTE OS CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA EMPRESA LICITANTE. |  |  |  |  |  | PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO |  |
| 2 | ANALISAR CRITERIOSAMENTE OS CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA LICITANTE. |  |  |  |  |  | PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO / SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |  |
| Id. | Ação de Contingência |  |  |  |  |  | Responsável |  |
| 1. | ANÁLISE CRITERIOSA DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA DA LICITANTE POR SERVIDOR COM CONHECIMENTO TÉCNICO EM CONTABILIDADE E EM BALANÇOS PATRIMONIAIS. |  |  |  |  |  | PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO / CONTABILIDADE |  |

| RISCO 02. QUESTIONAMENTOS NO CERTAME (RECURSOS, IMPUGNAÇÕES) E JUNTO A ÓRGÃOS EXTERNOS (PODER JUDICIÁRIO, TCU) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( ) Raro | ( x ) Pouco Provável |  | ( ) Provável | ( ) Muito Provável |  | ( ) Praticamente Certo |
| Impacto: |  | ( ) Mto Baixo |  | ( ) Baixo | ( x ) Médio | ( ) Alto |  | ( ) Muito Alto |
| ID | DANO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PARALISAÇÃO DO CERTAME ATÉ QUE A EXIGÊNCIA SEJA COMPREENDIDA / SANADA |  |  |  |  |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  |  |  |  | Responsável |  |
| 1 | ADOÇÃO DE MODELOS PADRONIZADOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES (AGU, TCU ETC). |  |  |  |  |  | PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO |  |
| 2 | INCLUIR REFERÊNCIAS A DISPOSITIVOS LEGAIS E/OU JURISPRUDÊNCIAS QUE FUNDAMENTEM A INCLUSÃO DE EXIGÊNCIAS NÃO USUAIS NA CONTRATAÇÃO. |  |  |  |  |  | EQUIPE DE PLANEJAMENTO |  |
| Id. | Ação de Contingência |  |  |  |  |  | Responsável |  |
| 1 | CRIAR UM NÍVEL DE REVISÃO E SUPERVISÃO DOS EDITAIS. |  |  |  |  |  | COORDENADORIA DE LICITAÇÕES PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO |  |

| RISCO 03. LICITAÇÃO DESERTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( x ) Raro | ( ) Pouco Provável |  | ( ) Provável | ( ) Muito Provável |  | ( ) Praticamente Certo |
| Impacto: |  | ( ) Mto Baixo |  | ( ) Baixo | ( ) Médio | ( x ) Alto |  | ( ) Muito Alto |
| ID | DANO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RETRABALHO PARA REALIZAR A CONTRATAÇÃO OU NÃO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE QUE A ORIGINOU |  |  |  |  |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  |  |  |  | Responsável |  |
| 1 | PREVISÃO DE LEVANTAMENTO DE MERCADO COMO UMAS DAS FASES DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR. |  |  |  |  |  | EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |  |
| Id. | Ação de Contingência |  |  |  |  |  | Responsável |  |
| 1 | REALIZAR A LICITAÇÃO COM MÁXIMA ANTECEDÊNCIA, DE MODO A SER POSSÍVEL REPETIR TODO O PROCESSO EM TEMPO HÁBIL PARA EXECUTAR A CONTRATAÇÃO NO MESMO EXERCÍCIO. |  |  |  |  |  | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO / EQUIPE DE PLANEJAMENTO / PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO |  |

FASE DE CONTRATAÇÃO

| RISCO 01. FORMALIZAÇÃO INCORRETA DO TERMO CONTRATUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( ) Raro | ( x ) Pouco Provável |  | ( ) Provável | ( ) Muito Provável |  | ( ) Praticamente Certo |
| Impacto: |  | ( ) Mto Baixo |  | ( ) Baixo | ( ) Médio | ( ) Alto |  | ( x ) Muito Alto |
| ID | DANO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PROBLEMAS CONSTANTES NA EXECUÇÃO DO OBJETO, QUER POR FALTA, QUER POR EXCESSO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. |  |  |  |  |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  |  |  |  | Responsável |  |
| 1 | REALIZAR LEVANTAMENTO PRÉVIO E CONFERIR ATENTAMENTE AS INFORMAÇÕES ANTES DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL COM A MINUTA DO CONTRATO E ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO. |  |  |  |  |  | COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS /DEPARTAMENTO JURÍDICO |  |
| 2 | ADOÇÃO DE MODELOS PADRONIZADOS DE CONTRATOS (AGU, TCU ETC). |  |  |  |  |  | COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS |  |
| Id. | Ação de Contingência |  |  |  |  |  | Responsável |  |
| 1 | CRIAR NÍVEL DE REVISÃO NOS PROCEDIMENTOS DE ELABORAÇÃO DE MINUTA CONTRATUAL E CONTRATO PROPRIAMENTE DITO. |  |  |  |  |  | COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS /DEPARTAMENTO JURÍDICO |  |

| RISCO 02. FISCAL COM POUCO TEMPO PARA EXECUTAR SUAS ATRIBUIÇÕES REFERENTES AO CONTRATO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( ) Raro | ( ) Pouco Provável |  | ( x ) Provável | ( ) Muito Provável |  | ( ) Praticamente Certo |
| Impacto: |  | ( ) Mto Baixo |  | ( ) Baixo | ( ) Médio | ( x ) Alto |  | ( ) Muito Alto |
| ID | DANO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | NÃO ACOMPANHAMENTO DE VÁRIOS ASPECTOS IMPORTANTES DA CONTRATAÇÃO OU RECEBIMENTO DE SERVIÇOS EM DESCONFORMIDADE COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |  |  |  |  |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  |  |  |  | Responsável |  |
| 1 | DISTRIBUIÇÃO MAIS EQUITATIVA DE CONTRATOS A SEREM FISCALIZADOS ENTRE OS VÁRIOS SERVIDORES DA ENTIDADE. |  |  |  |  |  | GABINETE DO PREFEITO/ SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |  |
| 2 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES. |  |  |  |  |  | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |  |
| Id. | Ação de Contingência |  |  |  |  |  | Responsável |  |
| 1 | A INDICAÇÃO DO FISCAL DEVE RECAIR SOBRE SERVIDOR COM COMPETÊNCIAS E CAPACIDADE PARA FISCALIZAR O OBJETO. |  |  |  |  |  | GABINETE DO PREFEITO/ SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |  |

| RISCO 03. EXECUÇÃO DO OBJETO EM DESACORDO COM O CONTRATO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( ) Raro | ( ) Pouco Provável |  | ( x ) Provável | ( ) Muito Provável |  | ( ) Praticamente Certo |
| Impacto: |  | ( ) Mto Baixo |  | ( ) Baixo | ( ) Médio | ( x ) Alto |  | ( ) Muito Alto |
| ID | DANO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ATENDIMENTO INADEQUADO OU NÃO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE |  |  |  |  |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  |  |  |  | Responsável |  |
| 1 | A INDICAÇÃO DO FISCAL DEVE RECAIR SOBRE SERVIDOR COM COMPETÊNCIAS E CAPACIDADE PARA FISCALIZAR O OBJETO. |  |  |  |  |  | GABINETE DO PREFEITO/ SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |  |
| 2 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES. |  |  |  |  |  | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |  |
| Id. | Ação de Contingência |  |  |  |  |  | Responsável |  |
| 1 | DISTRIBUIÇÃO MAIS EQUITATIVA DE CONTRATOS A SEREM FISCALIZADOS ENTRE OS SERVIDORES ENVOLVIDOS. |  |  |  |  |  | GABINETE DO PREFEITO/ SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |  |

| RISCO 04. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DAS OCORRÊNCIAS DO CONTRATO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( x ) Raro | ( ) Pouco Provável |  | ( ) Provável | ( ) Muito Provável |  | ( ) Praticamente Certo |
| Impacto: |  | ( ) Mto Baixo |  | ( ) Baixo | ( ) Médio | ( x ) Alto |  | ( ) Muito Alto |
| ID | DANO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RETARDO E FALHAS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL, ALÉM DE IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAR O DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. |  |  |  |  |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  |  |  |  | Responsável |  |
| 1 | A INDICAÇÃO DO FISCAL DEVE RECAIR SOBRE SERVIDOR COM COMPETÊNCIAS E CAPACIDADE PARA FISCALIZAR O OBJETO. |  |  |  |  |  | GABINETE DO PREFEITO/ SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |  |
| 2 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES. |  |  |  |  |  | GABINETE DO PREFEITO/ SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |  |
| 3 | ANOTAÇÃO, EM LOCAL PRÓPRIO, DE TODAS AS OCORRÊNCIAS CONTRATUAIS RELEVANTES. |  |  |  |  |  | FISCAL DO CONTRATO |  |
| Id. | Ação de Contingência |  |  |  |  |  | Responsável |  |
| 1 | DISTRIBUIÇÃO MAIS EQUITATIVA DE CONTRATOS A SEREM FISCALIZADOS ENTRE OS VÁRIOS SERVIDORES ENVOLVIDOS. |  |  |  |  |  | GABINETE DO PREFEITO/ SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |  |

Rancho Alegre, 22 de setembro de 2025.

*Assinado digitalmente*

Luciana Paula Casaroto

Secretária Municipal de Cultura e Turismo