# ANEXO II

# ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de veículos, com quilometragem livre, em atendimento a Secretaria Municipal de Esportes e Juventude de Paranaguá-PR.

## 1. Metodologia

A presente Análise de Riscos foi elaborada nos termos do art. 18, inciso X, e art. 103 da Lei nº 14.133/2021, identificando eventos que possam comprometer o sucesso da contratação, avaliando sua probabilidade e impacto, bem como definindo medidas de tratamento e responsáveis.

## 2. Identificação e Tratamento dos Riscos

Risco 1: Atraso na entrega dos veículos

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Medidas de Mitigação: Previsão contratual de prazo máximo, aplicação de sanções e exigência de veículo reserva.

Responsável: Contratada / Fiscal do Contrato

Risco 2: Entrega de veículos em desacordo com as especificações

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Medidas de Mitigação: Recebimento provisório e definitivo, com recusa e substituição obrigatória.

Responsável: Fiscal do Contrato

Risco 3: Indisponibilidade de veículos por falhas mecânicas

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Medidas de Mitigação: Exigência de manutenção preventiva e fornecimento imediato de veículo reserva.

Responsável: Contratada

Risco 4: Sinistros, furtos ou roubos

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Medidas de Mitigação: Seguro total obrigatório e substituição do veículo em até 24 horas.

Responsável: Contratada

Risco 5: Descumprimento das obrigações contratuais

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Medidas de Mitigação: Fiscalização contínua e aplicação de penalidades previstas em contrato.

Responsável: Gestor do Contrato

Risco 6: Problemas orçamentários para continuidade do contrato

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Medidas de Mitigação: Previsão de rescisão sem ônus conforme disponibilidade orçamentária.

Responsável: Contratante

Risco 7: Aplicação indevida de multas de trânsito

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Medidas de Mitigação: Controle de condutores, comunicação tempestiva e gestão das notificações.

Responsável: Contratante / Contratada

## 3. Conclusão

Conclui-se que os riscos identificados são compatíveis com a natureza da contratação e podem ser adequadamente mitigados por meio das cláusulas contratuais, da fiscalização efetiva e da gestão ativa do contrato, não comprometendo a viabilidade da contratação.

Gabriel Pereira das Neves

Matricula 10.307

Agente de contratação