ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

_____________________________________________________________________________

# CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

  - DO OBJETO

    - Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de Pavimentação em Concreto Rígido, na estrada rural de Campinas Belas TRECHO I com área de 85.969,14 m², compreendendo: serviços preliminares; terraplenagem; drenagem; base e sub-base; revestimento; serviços de urbanização; sinalização de trânsito; serviços diversos; e ensaios de controle tecnológico.

  - DA QUANTIDADE

| LOTE | PRODUTO/DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pavimentação de estrada rural em concreto, área de 85.969,14 m², compreendendo: serviços preliminares; terraplenagem; drenagem; base e sub-base; revestimento; serviços de urbanização; sinalização de trânsito; serviços diversos; e ensaios de controle tecnológico. Trechos: - ESTRADA CAMPINAS BELAS TRECHO I, entre o início (509.876,00; 7.267.526,00) e o fim do trecho (a 14.320m - 509.075,72; 7.255.768,195) | 85.969,14 | m² | R$ 19.510.452,83 |

    - O valor para a execução total do objeto da licitação é de R$19.510.452,83 (dezenove milhões, quinhentos e dez mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais, e oitenta e três centavos).

  - JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO-PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO

    - A adoção do parcelamento da solução não se mostra recomendável sob a perspectiva da eficiência técnica, operacional e estrutural da obra de pavimentação em concreto rígido da Estrada Campinas Belas. A centralização da execução sob a responsabilidade de um único contratado possibilita melhor coordenação das etapas construtivas, maior controle por parte da Administração Municipal e atribuição clara de responsabilidades quanto ao cumprimento dos prazos, da qualidade e do desempenho estrutural do pavimento.

    - No caso específico de obras de infraestrutura viária, há significativa interdependência entre as etapas executivas, tais como regularização do subleito, execução de reforço pontual, implantação da sub-base em brita graduada, execução das placas de concreto, realização das juntas, controle tecnológico, implantação dos dispositivos de drenagem e execução da sinalização viária. A fragmentação desses serviços comprometeria o encadeamento lógico da execução, podendo ocasionar descontinuidade operacional, conflitos de responsabilidade técnica, atrasos no cronograma físico-financeiro e prejuízos à qualidade final do pavimento.

    - Do ponto de vista técnico, a pavimentação em concreto rígido exige controle rigoroso de parâmetros como resistência à tração na flexão, abatimento, relação água/cimento, cura adequada e plano de corte das juntas. A divisão da execução entre diferentes empresas poderia comprometer a uniformidade tecnológica da obra, afetando diretamente a durabilidade, o conforto de rolamento e a segurança da via, especialmente considerando o tráfego predominante de veículos pesados e caminhões madeireiros.

    - Sob o aspecto econômico, a contratação integral tende a ser mais vantajosa, pois permite a diluição de custos indiretos, tais como mobilização e desmobilização de equipamentos, instalação de canteiro, controle tecnológico, equipe técnica residente e administração local da obra. A eventual divisão do objeto implicaria duplicidade de estruturas operacionais, aumento de custos administrativos e maior complexidade na gestão contratual, sem ganho efetivo de competitividade.

    - Ademais, a fragmentação do objeto poderia ser interpretada como fracionamento indevido, vedado pela Lei nº 14.133/2021, caso não houvesse justificativa técnica robusta para tal medida.

    - Diante do exposto, conclui-se que o parcelamento da contratação não traria benefícios à Administração Pública, podendo comprometer a eficiência, a economicidade, a responsabilidade técnica e a adequada execução do objeto. Por tais razões, recomenda-se que a contratação seja realizada de forma integral.

  - DA NATUREZA

    - Trata-se de obra especial de engenharia, tendo como objetivo a execução de pavimentação de estrada rural em concreto rígido, abrangendo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento em concreto, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, serviços complementares e ensaios de controle tecnológico, visando à melhoria das condições de trafegabilidade, segurança viária e durabilidade da via.

    - Nos termos da Lei nº 14.133/2021, consideram-se obras toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro, que implique intervenção no meio ambiente construído ou natural, por meio de um conjunto harmônico de ações que resultem na implantação, ampliação ou modificação de elementos físicos permanentes. A presente contratação enquadra-se como obra de engenharia, por envolver a execução de infraestrutura viária com alteração estrutural das condições existentes da estrada rural.

    - Os serviços a serem executados não demandam soluções técnicas inéditas ou de alta complexidade tecnológica, tratando-se de solução amplamente consolidada na engenharia rodoviária, com métodos executivos padronizados e normatizados. Todavia, exigem rigorosa observância às normas técnicas aplicáveis (ABNT, DNIT e demais regulamentações pertinentes), aos critérios de dimensionamento estrutural, às especificações de controle tecnológico dos materiais e às boas práticas construtivas, garantindo desempenho estrutural adequado, segurança operacional e vida útil compatível com o investimento público realizado.

  - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E EXECUÇÃO

    - O prazo de vigência do contrato será de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias, contados da assinatura, podendo ser prorrogada, estendendo-se até a conclusão da obra e a emissão do laudo técnico de recebimento definitivo dos serviços pela Secretaria de Planejamento.

    - Os prazos de início e conclusão poderão ser prorrogados, desde que devidamente justificados e a critério da Secretaria de Planejamento, mantendo-se as condições estabelecidas na Ata.

    - Os atrasos na execução dos serviços, nos prazos de início e conclusão, somente serão justificáveis quando decorrerem de casos fortuitos, de força maior ou de fatos de responsabilidade da Administração:

    - Na ocorrência de tais fatos ou casos de pedidos de prorrogação do prazo de vigência deverão ser encaminhados, por escrito, 30 (trinta) dias antes de expirar o prazo contratual e, em ambos os casos com justificativa circunstanciada, com documentos comprobatórios, análises e justificativas da fiscalização.

    - As prorrogações autorizadas e devidamente justificadas serão anotadas e expedidas por escrito pela Secretaria de Planejamento.

    - Eventual prorrogação de prazo solicitada pela Contratada sem justificativa fundamentada, e admitida pela Secretaria de Planejamento por mera liberalidade, não será computada para efeito de aplicação de reajuste anual ou de repasse de custos administrativos.

# FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

  - A execução da pavimentação em concreto rígido da Estrada Campinas Belas I justifica-se pela necessidade de melhoria da infraestrutura viária rural do Município de Reserva/PR, considerando as atuais condições da via, predominantemente em leito natural, sujeita a desgaste progressivo, formação de sulcos, erosões, atoleiros e interrupções de tráfego, especialmente em períodos de precipitação.

  - A referida estrada constitui importante eixo de circulação rural, sendo utilizada não apenas por moradores e veículos leves, mas também como rota de tráfego de veículos pesados, incluindo caminhões madeireiros e caminhões agrícolas. O tráfego frequente de cargas elevadas intensifica o desgaste do leito natural, agravando patologias superficiais e estruturais, reduzindo a vida útil da via não pavimentada e elevando significativamente os custos de manutenção periódica.

  - A situação atual compromete a segurança dos usuários, eleva os custos operacionais de transporte, dificulta o escoamento da produção agrícola e florestal e impacta diretamente o deslocamento de moradores da zona rural, incluindo transporte escolar, serviços de saúde e demais atividades essenciais. Em períodos chuvosos, a trafegabilidade é significativamente prejudicada, podendo ocasionar isolamento temporário de propriedades e comunidades.

  - A implantação do pavimento rígido proporcionará maior capacidade estrutural para suportar cargas elevadas e repetidas, melhor distribuição de tensões ao subleito e redução da incidência de deformações e falhas prematuras, sendo solução tecnicamente mais adequada para vias com presença significativa de tráfego pesado. Além disso, proporcionará maior durabilidade, redução da necessidade de intervenções corretivas frequentes, melhoria das condições de drenagem superficial e maior regularidade no rolamento, contribuindo para a redução de custos de manutenção ao longo do ciclo de vida da via.

  - Ademais, a melhoria da infraestrutura viária rural contribui para o desenvolvimento econômico do Município, ao favorecer o escoamento da produção agropecuária e florestal, reduzir perdas logísticas, valorizar propriedades rurais e fortalecer a integração entre comunidades, promovendo melhores condições de acesso e qualidade de vida à população atendida.

  - Ressalta-se que a Administração Municipal não dispõe de estrutura operacional, equipamentos específicos e quadro técnico suficiente para a execução integral da obra com os padrões de qualidade e controle tecnológico exigidos. Assim, a contratação de empresa especializada em obras de engenharia com esse porte e experiência em concreto rígido apresenta-se como a alternativa mais adequada e vantajosa, garantindo a correta execução dos serviços, a observância às normas técnicas aplicáveis e o cumprimento do prazo estabelecido de no cronograma.

# DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

# A solução proposta consiste na contratação de empresa especializada para a execução de pavimentação em concreto rígido na Estrada Campinas Belas, caracterizando-se como obra especial de engenharia, conforme definido no Projeto Básico, memorial descritivo e especificações técnicas.

# Os serviços a serem executados contemplam, no mínimo, as seguintes e tapas:

      - Preparação e regularização do subleito: Compreende a limpeza da faixa de domínio, remoção de materiais inadequados, regularização, conformação geométrica e compactação do subleito existente. Nos pontos onde forem identificadas deflexões acentuadas (“borrachudos”) ou necessidade de alargamentos, deverá ser realizada a substituição de solo em camada de até 40 cm por material granular de maior capacidade estrutural (rachão ou brita 4A), devidamente compactado.

      - Execução da sub-base em brita graduada simples (BGS): Inclui a execução de camada de brita graduada simples, com espessura média de 10 cm, devidamente regularizada e compactada, destinada à uniformização dos esforços transmitidos ao subleito e ao auxílio no micro drenagem sob o pavimento. Sobre esta camada deverá ser instalada lona plástica com espessura aproximada de 150 micra, com a finalidade de evitar a perda de água de amassamento do concreto.

      - Montagem de fôrmas e preparação da pista de concretagem: Prevê a instalação de fôrmas laterais metálicas ou de madeira, devidamente alinhadas, niveladas e fixadas, garantindo a espessura mínima de 15 cm da placa de concreto e o correto alinhamento planialtimétrico da via. Deverá ser verificado o atendimento às cotas e ao greide estabelecidos em projeto.

      - Execução das placas de concreto: Abrange a produção, transporte, lançamento, espalhamento, adensamento, conformação e acabamento do concreto de cimento Portland, com espessura mínima de 15 cm, atendendo aos parâmetros técnicos estabelecidos nas normas DNIT 047/2004 – ES, DNIT 054/2004 – PRO e demais normas correlatas.

O concreto deverá apresentar resistência característica à tração na flexão (Fctm,k) de 4,5 MPa aos 28 dias, consumo mínimo de cimento de 350 kg/m³, relação água/cimento máxima de 0,50 e abatimento conforme especificações técnicas do projeto.

      - Execução de juntas e dispositivos de amarração: Compreende a execução de juntas transversais e longitudinais serradas, conforme paginação definida em projeto (placas de 2,0 x 2,0 m), com profundidade correspondente a 1/3 da espessura da placa.

Nas áreas específicas, deverão ser implantadas armaduras complementares, como telas soldadas tipo Q138 (ou superior) e barras de ligação em aço CA-50, conforme detalhamento técnico, visando ao controle de fissuração e à estabilidade estrutural das placas.

      - Cura do concreto: Inclui a aplicação de cura química com produto conforme ASTM C309, imediatamente após o acabamento e texturização da superfície, podendo ser complementada por cura úmida, quando necessário. A liberação ao tráfego deverá observar o prazo mínimo estabelecido em projeto, considerando as características de tráfego pesado da via.

      - Execução dos dispositivos de drenagem: Abrange a manutenção e limpeza dos dispositivos existentes, instalação de novos bueiros tubulares de concreto armado com diâmetro de 0,60 m, execução de valas de escoamento superficial, cabeceiras, reaterro compactado e implantação de bacias de retenção, conforme projeto de drenagem dimensionado pelo método racional e equação de Manning, garantindo adequado escoamento das águas pluviais e proteção da estrutura do pavimento.

      - Execução da sinalização viária: Compreende a implantação de sinalização vertical e horizontal, conforme normas do Código de Trânsito Brasileiro e manuais do CONTRAN e DER-PR, incluindo placas de advertência, regulamentação e indicação, bem como pintura de faixas e demais dispositivos necessários à segurança viária.

      - Limpeza final e liberação da via ao tráfego: Abrange a limpeza geral da obra, remoção de resíduos e recomposição das áreas adjacentes eventualmente afetadas, bem como a liberação da via ao tráfego após atendimento às condições técnicas de resistência e segurança estabelecidas no projeto.

      - Todas as etapas deverão ser executadas em conformidade com as normas técnicas da ABNT, DNIT, DER-PR e demais legislações aplicáveis, assegurando qualidade, segurança estrutural, durabilidade, eficiência hidráulica e sustentabilidade da solução adotada. O detalhamento completo dos serviços constará no Projeto Básico e no Termo de Referência, possibilitando adequada fiscalização e controle da execução contratual.

# REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

# Os serviços deverão ser executados por empresa especializada no ramo da construção pesada e infraestrutura viária, devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, com responsável técnico legalmente habilitado, comprovando capacidade técnica-operacional e técnico-profissional compatível com o objeto da contratação, em conformidade com a legislação vigente, normas técnicas aplicáveis e padrões de qualidade e sustentabilidade estabelecidos neste instrumento e no futuro Projeto Básico.

# A Concorrência terá por fundamento legal o regramento disposto na Lei nº 14.133/2021, enquadrando-se a presente contratação como obra especial de engenharia, nos termos do art. 6º e demais dispositivos aplicáveis da referida legislação, observando-se os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade e interesse público.

# Para a presente contratação foi elaborado Projeto Básico contendo os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para caracterizar e dimensionar a obra de pavimentação em concreto rígido da Estrada Campinas Belas TRECHO I, incluindo estudos topográficos, sondagens ou avaliação das condições do subleito quando aplicável, memorial descritivo, especificações técnicas, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais peças técnicas indispensáveis. O Projeto Básico assegurar a viabilidade técnica da solução adotada, o adequado tratamento dos impactos ambientais, a correta definição dos métodos construtivos e o estabelecimento do prazo de execução.

# Os serviços deverão atender às normas técnicas da ABNT, especificações do DNIT quando aplicáveis à pavimentação em concreto, exigências de controle tecnológico dos materiais (solo, base, sub-base e concreto), critérios de desempenho estrutural compatíveis com o tráfego previsto, incluindo veículos pesados e caminhões madeireiros, bem como às exigências de sinalização viária e segurança do trabalho.

# Requisitos Técnicos da Contratação

# Definição precisa do trecho de execução da obra, correspondente à ESTRADA CAMPINAS BELAS (TRECHO 1), compreendido entre as coordenadas iniciais (509.876,00; 7.267.526,00) e finais (509.075,72; 7.255.768,195), totalizando área pavimentada de 85.969,14 m², conforme projetos e levantamentos técnicos elaborados pela Administração Municipal;

# Definição dos serviços a serem executados, compreendendo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, execução de base e sub-base, pavimentação em concreto rígido, sinalização viária, serviços complementares e ensaios de controle tecnológico, bem como dos materiais a serem empregados, em conformidade com os projetos, memoriais descritivos e especificações técnicas, os quais deverão ser rigorosamente observados pela Contratada;

# Definição da metodologia executiva a ser adotada para cada etapa da obra, incluindo preparo do subleito, execução das camadas estruturais, lançamento, adensamento, acabamento e cura do concreto, execução de juntas e controle tecnológico, em conformidade com as normas técnicas vigentes, boas práticas da engenharia rodoviária e recomendações dos fabricantes dos materiais empregados;

# Definição do orçamento e do prazo de execução da obra, fixado em 450 (quatrocentos e cinquenta) dias, com detalhamento das etapas e marcos intermediários no cronograma físico-financeiro, assegurando adequada compatibilização entre planejamento executivo e disponibilidade orçamentária;

# Apresentação de certidão de registro e quitação da contratada junto ao CREA, da qual deverão constar os nomes dos profissionais habilitados que atuarão como responsáveis técnicos pelos serviços, conforme disposto na legislação profissional vigente e nas resoluções do CONFEA;

# Comprovação de aptidão técnica profissional, mediante apresentação de uma ou mais Certidões de Acervo Técnico (CAT) expedidas pelo CREA, em nome dos profissionais responsáveis técnicos, acompanhadas de Atestado de Capacidade Técnico-profissional, comprovando a execução de obras ou serviços de pavimentação com características similares, especialmente em pavimento de concreto ou infraestrutura viária compatível com tráfego pesado;

# Apresentação, por parte da contratada, de Atestado de Capacidade Técnico-operacional, comprovando a execução anterior de obras ou serviços com características compatíveis com o objeto da contratação, em área e complexidade semelhantes;

# Definição de cláusulas e condições de execução que possibilitem à contratada realizar o adequado planejamento dos serviços, considerando a logística de mobilização de equipamentos, transporte de insumos, fornecimento de concreto, acesso à área rural e gestão de frentes de trabalho, de modo a viabilizar propostas técnicas consistentes e economicamente vantajosas;

# Cumprimento, por parte da contratada, do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), assegurando o correto manejo, armazenamento temporário, transporte e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos gerados durante a execução da obra, conforme legislação ambiental vigente.

# Requisitos de Sustentabilidade

# Os serviços prestados pela empresa contratada deverão pautar-se pelo uso racional de recursos naturais, materiais e equipamentos, de forma a evitar desperdícios de insumos, agregados, cimento, aço, água e energia elétrica, durante todas as etapas de execução da pavimentação em concreto rígido da Estrada Campinas Belas I.

# Sempre que possível, deverá ser priorizada a adoção de tecnologias construtivas e práticas sustentáveis que promovam maior durabilidade da estrutura do pavimento, reduzam a necessidade de manutenções futuras e minimizem impactos ambientais, especialmente no que se refere à movimentação de solo, controle de processos erosivos e adequada drenagem das águas pluviais, contribuindo para a eficiência na aplicação dos recursos públicos.

# A contratada deverá garantir condições adequadas de segurança e saúde no trabalho, observando rigorosamente as Normas Regulamentadoras (NRs) aplicáveis às atividades de construção civil, bem como a legislação vigente relativa à segurança em obras de infraestrutura viária, adotando medidas de prevenção de acidentes, sinalização provisória e controle de tráfego durante a execução dos serviços.

# Será de responsabilidade da contratada a gestão adequada dos resíduos sólidos e eventuais efluentes gerados durante a execução da obra, incluindo coleta, acondicionamento, transporte, reaproveitamento quando tecnicamente viável e destinação final ambientalmente adequada, em conformidade com o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) e com a legislação ambiental vigente.

# Deverá ser observado especial cuidado com a preservação das áreas lindeiras à estrada, cursos d’água eventualmente existentes, vegetação nativa, cercas, acessos às propriedades rurais e demais elementos da infraestrutura local. Eventuais danos causados durante a execução dos serviços serão de inteira responsabilidade da empresa executora, que deverá adotar medidas preventivas e corretivas necessárias, conforme a legislação ambiental aplicável e as condicionantes eventualmente estabelecidas pelos órgãos competentes.

# Requisitos normativos que disciplinam os serviços a serem contratados

# Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos;

# Normas da ABNT e das legislações pertinentes para execução de todos os serviços aplicáveis na execução da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;

# Lei nº 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercício das profissões de Engenharia e dá outras providências;

# Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotação de Responsabilidade Técnica” na prestação de serviços de Engenharia, autoriza a criação, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA, de uma mútua de assistência profissional, e dá outras providências;

# Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.

# EXECUÇÃO DO OBJETO

# DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

# Os principais resultados esperados com a execução dos serviços de pavimentação em concreto rígido da Estrada Campinas Belas são:

# Melhoria das condições de trafegabilidade, por meio da implantação de pavimento estruturalmente adequado, proporcionando deslocamento mais seguro, confortável e eficiente aos usuários da via, especialmente veículos pesados e caminhões de transporte de madeira;

# Aumento da segurança viária, com redução de riscos de acidentes decorrentes de irregularidades da pista, formação de lama em períodos chuvosos, poeira excessiva em períodos secos e perda de controle veicular;

# Elevação da durabilidade da infraestrutura viária, mediante adoção de solução em pavimento rígido, dimensionada conforme normas técnicas do DNIT e ABNT, com maior resistência estrutural e menor suscetibilidade a deformações plásticas;

# Melhoria do sistema de drenagem da estrada, com implantação e complementação de dispositivos hidráulicos, reduzindo processos erosivos, alagamentos e danos à plataforma da via;

# Redução de custos de manutenção a médio e longo prazo, em razão da maior vida útil do pavimento em concreto e da diminuição de intervenções frequentes de patrolamento e recomposição do revestimento primário;

# Contribuição para o desenvolvimento econômico local, facilitando o escoamento da produção agrícola e florestal, garantindo maior regularidade no transporte e melhores condições logísticas para os produtores rurais;

# Valorização das propriedades lindeiras e melhoria da qualidade de vida da população residente na região atendida, assegurando acesso permanente e em condições adequadas durante todo o ano.

# Dessa forma, a execução da pavimentação da Estrada Campinas Belas TRECHO I contribuirá diretamente para o fortalecimento da infraestrutura rural do Município de Reserva/PR, promovendo desenvolvimento econômico, segurança viária, sustentabilidade e atendimento ao interesse público, em conformidade com as diretrizes da Administração Municipal.

# DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

# A Contratada deverá se apresentar a Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a convocação para receber as diretrizes e informações complementares para a execução do objeto.

# GESTÃO DO CONTRATO

# DA GESTÃO

# Gestor da contratação: Lucas Santana Bergmann – Secretário de Planejamento e Gestão Estratégica.

# DA FISCALIZAÇÃO

# Fiscal Titular: Engenheira Civil Krislaine A. C. Carvalho – CREA PR-164.553/D

# Fiscal Suplente: Engenheiro Civil Davi Pacheco Rickli – CREA PR-201.298/D.

# Quaisquer exigências da gestão e fiscalização, inerentes ao objeto do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela empresa vencedora, sem ônus para o Contratante e nos prazos estabelecidos.

# A fiscalização, exercida no interesse do Contratante, não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa vencedora, por qualquer dano que venha causar ao Contratante ou a terceiros.

# CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# DA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# O pagamento será realizado conforme cronograma estabelecido na Portaria n.º 2321/2018: https://www.reserva.pr.gov.br/legislacaoView/?id=13427 :

# O pagamento será realizado mediante medição dos serviços, a qual ocorrerá após a autorização pelos órgãos competentes responsáveis pela sua análise.

# Para fins de recebimento, a Contratada deve apresentar a nota fiscal, comprovante de regularidade relativa à Receita Federal e FGTS (em face do disposto no § 3º, do Art. 195, da Constituição Federal e § 2º, do artigo 71, da Lei Federal n.º 14.133/21);

# A nota fiscal deverá ser emitida, obrigatoriamente, com o CNPJ apresentado na documentação de habilitação;

# No corpo da nota fiscal deverá ser informado o n.º do contrato, n.º da ordem de fornecimento e o n.º da nota de empenho correspondente;

# Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais estas serão devolvidas à Contratada, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação;

# Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

# O pagamento será efetuado por meio de remessa ou transferência do valor em favor da Contratada, conforme dados bancários indicados na proposta.

# Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades eventualmente aplicadas.

# Em hipótese alguma haverá pagamento sem que ocorra a efetiva entrega do objeto contratado, podendo ocorrer, contudo, o pagamento correspondente à parte do objeto que, mediante autorização da Administração, for entregue parcialmente.

# Não será efetuado qualquer pagamento se houver pendência na regularidade fiscal da empresa ora contratada.

# FORMAS E CRITÉRIOS NA SELEÇÃO DO FORNECEDOR

# DO CRITÉRIO

# O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

# Da modalidade de licitação “CONCORRÊNCIA”

# A escolha da modalidade “Concorrência” se justifica pela ampla publicidade na contratação da empresa que irá executar os serviços previstos, mas também pela possibilidade de atestar previamente que as empresas interessadas em participar do certame possuem os requisitos mínimos de qualificação exigidos para execução do objeto a ser licitado, contido na Lei n° 14.133 de 1º de abril de 2021.

# Do critério de julgamento “MENOR PREÇO”

# Conforme disposto no artigo 6º, inciso XXXVIII, da Lei nº 14.133/21, a modalidade de concorrência permite a utilização de diferentes critérios de julgamento, entre os quais se destacam: Menor preço; Melhor técnica ou conteúdo artístico; Técnica e preço; Maior retorno econômico; Maior desconto.

# Considerando ser uma obra especial de engenharia, levando em conta alternativas previstas pela legislação e o ciclo completo de execução do contrato, o critério de julgamento adotado será o de menor preço. Este critério é o mais vantajoso para a Administração Pública, pois incentiva a competitividade entre as empresas participantes, garantindo que a proposta vencedora tenha o menor valor, dentro das especificações exigidas, e promovendo, assim, a economia de recursos públicos.

# Do regime “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”

# No que se refere ao critério de seleção de licitante, será adotado o regime de empreitada por preço global, conforme previsto no art. 46, inciso II, da Lei 14.133/21, admito pela administração municipal como o critério mais eficiente, em se tratando de uma obra de construção de engenharia.

# Do fracionamento do lote

# A contratação para a execução da obra deverá ser licitada como objeto não divisível, sem parcelamento do objeto com a execução da obra por uma única empresa considerando a completitude do projeto e a sua média complexidade. A indivisibilidade do objeto ainda se justifica pelo fato de que os elementos técnicos e econômicos do caso concreto condizem com o seu não-parcelamento, cuja fragmentação do objeto poderá comprometer a realização da obra, onde a centralização da responsabilidade em uma única contratada é considerada eficiente e com resultados satisfatórios a vista do acompanhamento de problemas e soluções, bem como por facilitar a verificação das suas causas e atribuição de responsabilidade, de modo a aumentar o controle sobre a execução do objeto licitado.

# Da participação de ME e EPP

# A participação de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte não será exclusiva, uma vez que o valor a ser licitado supera aquele previsto no inciso I, do art. 48, da Lei Complementar 123/2006, e, por não se tratar da contratação de serviços divisíveis não será realizada a reserva de cotas para ME, EPP e MEI, aplicando-se o disposto no art. 49, inciso III da Lei Complementar n.º 123/2006.

# Da participação de consórcios

# Nesta licitação será admitida a possibilidade de Consórcio, nos termos do artigo 14 da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, para possibilitar o reforço da capacidade técnica e financeira do licitante, proporcionando maior disponibilidade de equipamento e pessoal especializado. O consórcio ainda enseja a participação de maior número de empresas, possibilitando o aumento na competitividade.

# Da participação de empresas estrangeiras

# A participação de Empresas Estrangeiras será devidamente amparada na legislação pátria, e fundamenta-se na possibilidade de distender a oferta para a Administração Pública com aumento da quantidade de licitantes. Por consequência, possibilitará a formalização de contratos mais vantajosos, com melhores preços e melhores técnicas, trazendo à Contratante economia e obras de maior qualidade.

# Da subcontratação

# Será admitida a subcontratação para as atividades que não constituam o escopo principal do objeto, até o limite de 30 % do orçamento. A subcontratação se justifica por se tratar de uma obra que contempla serviços complementares as atividades comuns, necessitando de empresas com atuação em atividade específica. A Subcontratação pode assim trazer celeridade na execução da obra, diminuindo transtornos à população

# Da inversão de fases

# A Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, estabelece como regra geral, na modalidade concorrência, o julgamento das propostas seguido da fase de habilitação dos licitantes. Todavia, o §1º do art. 17 da referida lei admite expressamente a possibilidade de inversão dessa ordem procedimental quando a fase de habilitação envolver análise documental complexa que possa comprometer a celeridade e a eficiência do certame.

# No caso da presente contratação, a obra a ser executada apresenta elevada complexidade técnica, envolvendo serviços de pavimentação rígida em grande extensão, controle tecnológico rigoroso dos materiais empregados e logística contínua de produção, transporte e lançamento de concreto estrutural, o que exige a verificação detalhada da capacidade técnica das empresas interessadas.

# A análise da habilitação técnica demandará exame minucioso de documentos, tais como:

# Certidões de Acervo Técnico – CAT emitidas pelo conselho profissional competente;

# Atestados de capacidade técnica que comprovem execução de serviços compatíveis em características, quantidades e complexidade;

# Comprovação de experiência específica em execução de pavimentação em concreto rígido estrutural em larga escala.

# Dessa forma, a manutenção da ordem procedimental tradicional poderia acarretar a análise de propostas econômicas de empresas que posteriormente não comprovem a capacidade técnica necessária à execução do objeto, gerando retrabalho administrativo, atrasos no andamento do procedimento licitatório e potencial risco de judicialização.

# Nesse contexto, a adoção da inversão de fases constitui medida alinhada aos princípios da eficiência administrativa, da economicidade e da racionalização processual, mitigando riscos de contratação de empresa sem capacidade técnica compatível com o objeto licitado, conforme autorizado pela Lei nº 14.133/2021.

# Ressalta-se que tal procedimento não implica criação de exigências adicionais nem restrição à competitividade, tratando-se apenas de reorganização procedimental aplicada de forma objetiva e indistinta a todos os licitantes interessados.

# CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL

# Apresentar atestados de capacidade técnica emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem experiência anterior na execução de obras civis de características e complexidade iguais ou superiores, conforme previsto no Edital, acompanhado de Certidão de Acervo Técnico (CAT) do profissional.

# CAPACIDADE TÉCNICO PROFISSIONAL

# Para fins de habilitação, os licitantes deverão apresentar atestados de capacidade técnica emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem experiência anterior na execução de obras civis de características e complexidade iguais ou superiores, conforme previsto em Edital, acompanhados, obrigatoriamente, das respectivas Certidões de Acervos Técnicos – CAT, devidamente registrado no CREA e/ou CAU, em nome do responsável técnico.

# A exigência de qualificação técnica no presente Termo de Referência fundamenta-se na necessidade de assegurar que a empresa contratada possua a experiência e a capacidade técnica necessárias para executar o objeto licitado com a qualidade, eficiência e segurança esperadas. Essa medida é devidamente respaldada pela Lei nº 14.133/2021, em seu artigo 67, que regula a habilitação e execução contratual, garantindo a proteção do interesse público e a conformidade com os objetivos do contrato.

# Nesse contexto, as exigências apresentadas nos itens de qualificação técnica visam garantir que a empresa selecionada tenha capacidade de desenvolver os serviços especializados de mais relevância sobre o contrato. Tal comprovação é essencial para propiciar a agilidade da administração municipal em captar recursos financeiros externos do governo federal e estadual com a rápida apresentação e aprovação de projetos para garantia de convênios

# Além disso, ao exigir experiência prévia em serviços de complexidade equivalente ou superior, a Administração assegura que os recursos públicos serão empregados de forma eficiente, reduzindo riscos de falhas e retrabalhos que poderiam comprometer o interesse público.

# Portanto, a qualificação técnica apresentada neste Termo de Referência é essencial para garantir que a empresa contratada seja tecnicamente capaz de executar os serviços contratados com o mais alto padrão de qualidade, atendendo às necessidades da população e promovendo o uso racional dos recursos do município.

# ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

# DO ORÇAMENTO

# A estimativa de preços da contratação será compatível com os quantitativos levantados no projeto básico e com os preços do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, que é a principal tabela utilizada no orçamento de obras em geral, de acordo com o último boletim de referência publicado, mantida pela Caixa Econômica Federal e pelo IBGE, que informa os custos e índices da Construção Civil no Brasil.

# Na falta de composição no boletim de referência SINAPI, deve-se apresentar a composição unitária do serviço, contendo as justificativas técnicas para as composições adotadas, com elementos suficientes que permitam o controle da motivação dos atos que fundamentaram os valores adotados (por exemplo, memória de cálculo dos coeficientes de utilização de insumos), bem como a identificação do responsável pela elaboração.

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

# Anexo, segue a planilha orçamentária com o comparativo entre os orçamentos e a média dos valores.

# ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

# O recurso orçamentário no valor de R$19.510.452,83 (dezenove milhões, quinhentos e dez mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais, e oitenta e três centavos), e será utilizado conforme a Rubrica:

# 05.002.15.451.0013.2043 - 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações.

# DA ASSINATURA DO CONTRATO:

# A assinatura do Contrato com a firma vencedora está prevista para 3 (três) dias úteis após a homologação desta licitação pela Autoridade Superior.

# DAS OBRIGAÇÕES

# A empresa vencedora, durante a vigência do contrato se compromete a:

# Executar integralmente os serviços de pavimentação em concreto da Estrada Campinas Belas.

# Incluindo a preparação da sub-base, eventual substituição de solo, execução do pavimento rígido, implantação dos dispositivos de drenagem e demais serviços previstos em projeto, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, legislação vigente e boas práticas da engenharia;

# Executar correções, caso solicitadas pelo fiscal, em até 7 dias úteis;

# Manter, durante toda a execução do processo, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

# Arcar com todos os ônus e obrigações concernentes aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

# Responder por danos causados diretamente a Administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

# Arcar com eventuais prejuízos causados ao processo e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução da proposta;

# O município, durante a vigência do contrato se compromete a:

# Promover os pagamentos dentro dos prazos estipulados no contrato;

# Proporcionar a empresa vencedora todas as condições necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato;

# Promover, por intermédio de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização sob os aspectos quantitativo, qualitativo e de prazos do objeto do contrato.

# DAS GARANTIAS

  - De acordo com a Lei 14.133, Art. 98, será exigido a garantia de 5 % do valor inicial do contrato.

# DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Caso fiquem constatadas irregularidades em relação ao objeto, ou mesmo não se enquadrar nas exigências mínimas, resultará na sua não aceitação.

  - O não cumprimento da obrigação ocorrerá em penalidade, nos termos da Lei n.º 14.133/21.

  - Ao apresentar a proposta deve-se considerar que as especificações contidas no Termo de Referência são as mínimas exigidas para a participação no certame.

  - Nos preços já estão inclusas todas as despesas tais como: despesa com funcionários, impostos, transportes, taxas, dentre ou outras;

  - A participação de qualquer proponente no processo implica a aceitação tácita, incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condições.

  - Informações sobre os serviços ou medições poderão ser consultadas junto a Secretaria de Panejamento e Gestão Estratégica, através do telefone: (42) 98418-9405 ou pelo e-mail: seplanreserva @gmail.com.

  - Informações sobre pagamentos poderão ser consultadas junto a Secretaria de Administração e Finanças, através do telefone: (42) 3276-8313 ou pelo e-mail: financeiroreserva@gmail.com.

Reserva, 13 de março de 2026.

_____________________________________

Davi Pacheco Rickli

Engenheiro Civil do Município

CREA PR-201298/D

______________________________________

Lucas Santana Bergmann

Secretário de Planejamento e Gestão Estratégica