| ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I - INFORMAÇÕES GERAIS |  |  |  |  |
| - Número do Processo Administrativo: |  |  | ______/2026 |  |
| 2. Setor Requisitante: |  |  |  | 1 - SECRETARIA DE GOVERNO |
|  |  |  |  | 2 - ASSESSORIA JURIDICA |
|  |  |  |  | 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
|  |  |  |  | 4 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |
|  |  |  |  | 5 - SECRETARIA DE FAZENDA |
|  |  |  |  | 6 - SECRETARIA DE SAÚDE |
|  |  |  |  | 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
|  |  |  |  | 8 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS |
|  |  | X |  | 9 - SECRETARIA DE OBRAS, SERV. E DES. URBANO |
|  |  |  |  | 10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|  |  |  |  | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
|  |  |  |  | 12 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA |
|  |  |  |  | 13 - SECRETARIA DE POLÍTICA HABITACIONAL |
| 3. Equipe de Planejamento da Contratação: |  |  | AMANDA FREZZATO |  |
| 4. Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ASFÁLTICOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL DO DISTRITO NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA (SERTÃOZINHO), NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, EM RAZÃO DO FRACASSO E ITEM DESERTO VERIFICADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2026, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.646/2026 E ABERTO POR MEIO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.762/2026, VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO – FINISA Nº 607172-48. |  |  |  |
| 5. Local | Diversos FISCAL DO CONTRATO: RADAMES TEODOSIO E CRUZ GESTORA: AMANDA FREZATTO |  |  |  |
| II - Diagnóstico da Situação Atual: |  |  |  |  |
| - Descrição do problema a ser resolvido ou da necessidade apresentada (artigo 15, caput, §1º do Decreto nº 3.537/2023): |  |  |  |  |

  - As estradas rurais que ligam a PR-436 ao Distrito Nossa Senhora da Candelária (Sertãozinho) apresentam necessidade de melhoria em razão do desgaste do leito natural, da inexistência de revestimento adequado e da ação contínua das intempéries, o que resulta na formação de poeira em períodos de estiagem e lama em períodos chuvosos. Essa situação compromete a segurança dos usuários, dificulta o acesso da população aos serviços públicos essenciais, o escoamento da produção rural e o deslocamento de veículos.

  - O estado atual da via acarreta a necessidade de manutenções corretivas frequentes, com intervenções paliativas que não solucionam de forma definitiva os problemas estruturais da estrada, gerando ineficiência na aplicação dos recursos públicos e baixa durabilidade das soluções adotadas.

  - Diante desse cenário, verificou-se a necessidade de implantação de revestimento asfáltico, solução tecnicamente adequada para vias rurais com tráfego leve a médio, por proporcionar melhoria significativa da trafegabilidade, redução da poeira, impermeabilização da superfície, aumento da vida útil da estrada e redução dos custos de manutenção ao longo do tempo.

  - Para atendimento dessa necessidade, foi instaurado o Pregão Eletrônico nº 24/2026, destinado à aquisição dos insumos necessários à execução da pavimentação planejada. Contudo, os itens Cimento Asfáltico de Petróleo – CAP 50/70 e Emulsão Asfáltica RR-1C restaram fracassados, enquanto o item Óleo Diesel S-500 foi declarado deserto, impossibilitando a conclusão da contratação conjunta de todos os insumos indispensáveis ao início da execução da obra.

  - Durante a fase competitiva do certame anterior, o licitante provisoriamente classificado foi convocado para negociação, tendo em vista que os valores ofertados se encontravam acima do preço estimado pela Administração Pública. Em resposta, a empresa informou a impossibilidade de redução dos valores em razão dos sucessivos aumentos promovidos pela Petrobras nos meses de abril e maio de 2026, os quais impactaram diretamente os custos dos insumos asfálticos.

  - Para comprovação das alegações apresentadas, a licitante encaminhou documentação fiscal e notas fiscais emitidas pela Petrobras, evidenciando elevação significativa nos preços dos materiais betuminosos no período, circunstância que comprometeu a compatibilidade entre os preços estimados pela Administração e os valores efetivamente praticados no mercado à época da sessão pública.

  - Em razão desse cenário, verificou-se que os preços estimados inicialmente pela Administração se tornaram defasados frente à realidade mercadológica vigente, ocasionando o fracasso dos itens relativos ao CAP 50/70 e à Emulsão Asfáltica RR-1C, bem como contribuindo para a ausência de propostas válidas quanto ao item Óleo Diesel S-500.

  - Ressalta-se que o Município dispõe de usina própria de asfalto para fabricação de massa asfáltica, bem como de equipamento vibro-acabadora de asfalto, o que possibilita a execução direta dos serviços de pavimentação, otimizando custos e garantindo maior controle sobre a qualidade do material aplicado.

  - Nesse contexto, torna-se indispensável a realização de novo procedimento licitatório para aquisição dos insumos remanescentes fracassados e desertos, os quais são essenciais para os procedimentos técnicos de imprimação e fabricação da massa asfáltica a ser empregada, conforme definido em projeto técnico, memorial descritivo e planilha de quantitativos.

  - A inexistência desses insumos inviabiliza a produção da massa asfáltica e, consequentemente, impede o início da execução da pavimentação nos padrões técnicos e normativos exigidos, comprometendo o atendimento ao interesse público.

  - Registra-se, ainda, que foi elaborado Memorial Descritivo específico para a pavimentação da estrada rural que liga a PR-436 ao Distrito Nossa Senhora da Candelária (Sertãozinho), contendo levantamento técnico, especificações executivas, critérios construtivos, métodos de aplicação, parâmetros de compactação, sinalização viária e demais orientações necessárias à adequada execução da obra. O referido documento servirá como base técnica para a execução dos serviços pelos servidores do Município, observando-se os padrões definidos pelo DER/PR, DNIT, ABNT e demais normas aplicáveis, garantindo a correta aplicação dos materiais, a padronização dos procedimentos executivos e a qualidade final da pavimentação.

  - Assim, a necessidade apresentada consiste em dotar a Administração Municipal dos materiais essenciais à execução da pavimentação da estrada rural, assegurando condições adequadas de mobilidade, segurança viária, eficiência logística e adequada aplicação dos recursos públicos, em conformidade com o planejamento municipal, com as disposições do Decreto Municipal nº 3.537/2023 e com os princípios previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.

2. Descrição dos requisitos da potencial contratação (artigo 15, §1º, III, do Decreto nº 3.537/2023):

2.1. DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ASFÁLTICOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL DO DISTRITO NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA (SERTÃOZINHO), NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, EM RAZÃO DO FRACASSO E ITEM DESERTO VERIFICADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2026, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.646/2026 E ABERTO POR MEIO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.762/2026, VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO – FINISA Nº 607172-48.

2.2. DAS CONTRATAÇÕES ANTERIORES

| 2.2.1 O presente objeto não foi adquirido nos últimos exercícios, não constando em nossos arquivos licitação anterior. | X | Sim |  | Não |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2. O objeto foi adquirido anteriormente através do Processo Administrativo, sem nenhuma observação pontual sobre a execução do contrato, servindo o quantitativo e o valor da contratação de subsídio para o presente estudo. |  | Sim | X | Não |

2.3. NATUREZA DA CONTRATAÇÃO: O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme artigo 384 e seguintes do Decreto nº 3.537, de 09 de maio de 2023.

2.4. PADRÕES MÍNIMOS DE QUALIDADE E DESEMPENHO

    - Os materiais e insumos a serem adquiridos para a execução da pavimentação da estrada rural deverão atender, no mínimo, aos padrões técnicos de qualidade, desempenho e segurança estabelecidos nas normas do DNIT, do DER-PR, bem como nas normas complementares da ABNT e demais legislações aplicáveis, garantindo a adequada execução da obra e a durabilidade do pavimento.

    - O Cimento Asfáltico de Petróleo – CAP 50/70 deverá apresentar características físicas e reológicas compatíveis com as especificações técnicas vigentes, em especial a DNIT 095/2006 – EM (Cimento Asfáltico de Petróleo) e as especificações do DER/PR, assegurando desempenho adequado como ligante betuminoso, com capacidade de promover a coesão dos agregados, resistência à deformação e estabilidade da estrutura do pavimento.

    - A emulsão asfáltica RR-1C deverá ser própria para serviços de imprimação e pintura de ligação, atendendo às especificações da DNIT 165/2013 – EM (Emulsões Asfálticas), bem como às normas de execução DNIT 144/2014 – ES e DNIT 145/2014 – ES, além das especificações do DER/PR, garantindo a correta aderência entre as camadas do pavimento e prevenindo falhas prematuras no revestimento.

    - O óleo diesel S-500 deverá atender às especificações vigentes da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, sendo adequado para o abastecimento dos equipamentos utilizados na produção, carregamento e transporte dos materiais, garantindo operação contínua, segura e compatível com os equipamentos empregados durante a execução dos serviços.

    - Quanto ao desempenho, a solução adotada deverá resultar em pavimento com boa trafegabilidade, redução significativa de poeira e lama, adequada impermeabilização da superfície, resistência às solicitações do tráfego previsto e vida útil compatível com vias rurais, conforme os parâmetros técnicos do DNIT e do DER/PR, reduzindo a necessidade de manutenções corretivas frequentes.

    - O atendimento aos padrões mínimos de qualidade e desempenho será verificado por meio de fiscalização técnica, observância das boas práticas construtivas, cumprimento das especificações normativas e, quando aplicável, pela realização de ensaios de controle tecnológico, assegurando que os materiais empregados e os serviços executados estejam em conformidade com as normas técnicas estabelecidas.

  - AMOSTRA: Não se aplica.

  - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

    - Sob a perspectiva ambiental, a alternativa adotada prioriza o aproveitamento da estrutura operacional existente no Município, notadamente a usina municipal de asfalto e os equipamentos próprios, o que reduz significativamente a necessidade de deslocamento de terceiros e minimiza o consumo de combustível associado à logística externa

    - Os materiais pétreos empregados deverão estar licenciados pelos órgãos ambientais competentes, atendendo às normas técnicas do DNIT e do DER/PR, sendo vedada a utilização de materiais de procedência irregular ou ambientalmente inadequada.

    - O óleo diesel S-500, por sua vez, deverá atender às especificações vigentes da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, contribuindo para melhor desempenho ambiental dos equipamentos e redução de emissões atmosféricas.

    - Durante a execução dos serviços, deverão ser observadas rigorosamente as boas práticas ambientais, incluindo o correto gerenciamento de resíduos sólidos, a prevenção de vazamentos e derramamentos de ligantes e combustíveis, a proteção do solo e dos recursos hídricos adjacentes e a recomposição de áreas eventualmente impactadas, em conformidade com as condicionantes ambientais aplicáveis e com as normas técnicas vigentes.

    - No aspecto econômico, a execução direta pelo Município, mediante aquisição dos insumos, revela-se solução mais sustentável ao evitar custos indiretos inerentes à contratação integral de terceiros, otimizar a utilização de ativos públicos já disponíveis e reduzir o custo global da intervenção. A melhoria da durabilidade do pavimento contribui, ainda, para a redução da necessidade de manutenções corretivas frequentes, assegurando sustentabilidade financeira ao longo do ciclo de vida da obra.

    - Sob o enfoque operacional e social, a pavimentação da via rural proporciona melhoria contínua da mobilidade, reduz o consumo de combustível e o desgaste dos veículos que utilizam a estrada, eleva o nível de segurança viária e assegura acesso mais eficiente da população aos serviços públicos essenciais, como transporte escolar, saúde e atividades produtivas, promovendo impactos positivos no desenvolvimento local e na qualidade de vida da comunidade atendida.

    - Essas exigências não apenas garantem o cumprimento das normas ambientais vigentes, mas também contribuem para a modernização sustentável da infraestrutura viária do Município, reduzindo custos operacionais, prolongando a vida útil do pavimento executado e minimizando os impactos ambientais negativos associados ao ciclo de vida da obra.

  - GARANTIA DA EXECUÇÃO

    - O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

  - NECESSIDADE OU NÃO DE VISTORIA DOS LICITANTES AO LOCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO: Não se aplica.

  - DA PARTICIPAÇÃO DE MEI'S, ME'S OU EPP'S:

|  | Contratação com itens exclusivos para os beneficiados (art. 48, I da LC 123/06); |
| --- | --- |
|  | Reserva em objeto divisível de cota de até 25% para os beneficiários (art. 48, III da LC 123/06); |
|  | Prioridade de contratação para as privilegiadas sediadas locais ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido (art. 48, § 3º, LC 123/06); |
|  | Possibilidade de subcontratação das privilegiadas nas licitações destinadas à aquisição de obras e serviços (art. 48, I da LC 123/06). |

2.9.1. JUSTIFICATIVA: Considerando que não foi possível obter, no mínimo, três orçamentos provenientes de microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP), requisito necessário para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na legislação vigente, optou-se, de forma justificada, por não estabelecer exclusividade de participação para ME e EPP no presente processo licitatório, tendo em vista que a ausência de orçamentos válidos não permitiu a formação de elementos objetivos suficientes quanto à existência de fornecedores competitivos aptos a atender integralmente o objeto, inclusive no que se refere ao volume, às especificações técnicas e às condições de fornecimento, de modo que a imposição de exclusividade poderia comprometer a competitividade, a economicidade e a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração.

2.10. DA PARTICIPAÇÃO COOPERATIVAS: Se aplicará a presente contratação a possibilidade de participação de cooperativas desde que estas declarem que cumprem os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133/2021.

2.11. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS: Não será permitida a participação de empresas de forma consorciada, considerando a natureza comum do objeto, visto que no mercado encontram-se várias empresas aptas a fornecer o objeto de forma isolada. Essa medida visa evitar a formação de oligopólios ou monopólios, fomentar a competição saudável, promover a transparência e responsabilização, além de reduzir potenciais conflitos de interesse. Dessa forma, busca-se garantir uma licitação competitiva, eficiente e em conformidade com os princípios fundamentais da Administração Pública.

2.12. DA SUBCONTRATAÇÃO: Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório, sem a competente, expressa e formal anuência da CONTRATANTE.

2.13. DA DURAÇÃO DO CONTRATO:

2.13.1. Previsão de data em que deve ser assinado o instrumento contratual: previsão para junho de 2026.

2.13.2. Data estimada de disponibilização do bem/serviços: junho/2026.

2.13.3. Data início da execução: a partir da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município.

2.13.4. Prazo de vigência: O prazo de vigência inicial do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município, disponível em [https://www.bandeirantes.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico].

2.13.5. Durante a vigência do contrato, a empresa contratada ficará obrigada a manter seu cadastro, endereço eletrônico, telefone e responsável pelas operações, atualizados.

2.14. MAPA DE RISCO: Análise dos riscos da contratação segue em anexo.

III - Prospecção de Soluções (artigo 15, §1º, V e VI):

- Levantamento de Mercado (artigo 15, §1º V, do Decreto nº 3.537/2023):

  - No levantamento de mercado realizado, foram analisadas as principais alternativas disponíveis em âmbito nacional para atendimento da necessidade de execução de obras de pavimentação viária, considerando a realidade operacional, estrutural e orçamentária do Município de Bandeirantes-PR.

  - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ASFÁLTICOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (SOLUÇÃO ESCOLHIDA)

    - Essa alternativa mostrou-se a mais adequada técnica e economicamente, considerando que:

      - O Município dispõe de usina própria de asfalto, em funcionamento, com capacidade compatível com a demanda;

      - Possui equipamentos próprios, como vibro-acabadora e rolos compactadores;

      - Conta com equipe técnica e operacional própria, responsável pela produção, aplicação, fiscalização e medição dos serviços;

      - A aquisição direta dos insumos permite ampla competitividade nacional, especialmente para ligantes asfálticos e combustíveis;

      - Garante maior controle tecnológico da qualidade dos materiais empregados;

      - Elimina custos indiretos relacionados à contratação de execução por terceiros, assegurando melhor economicidade.

    - Trata-se de prática amplamente adotada por municípios que possuem estrutura própria de pavimentação, sendo comum a realização de pregões eletrônicos para aquisição de CAP, emulsões, agregados e combustíveis, com posterior execução direta das obras.

  - CONTRATAÇÃO INTEGRADA (TERCEIRIZADA)

    - A segunda alternativa analisada consiste na contratação de empresa especializada para execução integral da obra, incluindo fornecimento da massa asfáltica e aplicação do CBUQ.

    - Embora seja uma solução praticada por outros entes públicos, essa alternativa não se mostra a mais vantajosa para o Município de Bandeirantes-PR, tendo em vista que:

      - O Município já possui estrutura própria plenamente apta à execução dos serviços;

      - A terceirização implicaria custos adicionais, decorrentes da incorporação de lucro, mobilização, administração e riscos pela empresa contratada;

      - Haveria redução do controle direto sobre a produção e aplicação do material asfáltico;

      - Tornaria o Município dependente de cronogramas e logística externos, o que pode comprometer a flexibilidade da execução.

    - Dessa forma, a contratação integrada somente se justificaria em caso de inexistência de estrutura própria ou incapacidade técnica municipal, o que não se verifica no presente caso.

  - TECNOLOGIAS E MATERIAIS ALTERNATIVOS

    - No levantamento de mercado, também foram analisadas tecnologias e materiais alternativos ao Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ, com o objetivo de verificar a existência de soluções que pudessem apresentar melhor relação custo-benefício ou maior adequação às condições locais.

- PAVIMENTAÇÃO A FRIO (PMF, MICRO-REVESTIMENTO)

  - As misturas asfálticas pré-misturadas a frio (PMF) e os micro-revestimento asfálticos utilizam emulsões asfálticas aplicadas sem a necessidade de aquecimento em usina de asfalto a quente. Como exemplo, o Município de São Pedro da Aldeia–RJ reativou sua usina de asfalto frio para produção de PMF, atendendo demandas de calçamento urbano e serviços de tapa-buracos.

  - Essa solução apresenta aplicação mais simples, menor consumo energético e dispensa o aquecimento a altas temperaturas, sendo adequada para trechos de tráfego leve a moderado ou para intervenções pontuais e emergenciais. Todavia, estudos técnicos e a prática administrativa demonstram que o PMF possui durabilidade inferior, menor capacidade estrutural e menor resistência ao tráfego quando comparado ao CBUQ, especialmente em vias que demandam solução definitiva. Assim, embora viável sob determinados contextos, essa alternativa não atende plenamente às necessidades de desempenho e vida útil exigidas para os trechos objeto da presente contratação. Ressalta-se que, para essa solução, seria necessária a aquisição específica de emulsões asfálticas (como RR-2C), em procedimento distinto.

- ESTABILIZAÇÃO DE SOLO INOVADORA (PAVECRYL, ADITIVOS QUÍMICOS)

- Foram avaliados, ainda, sistemas de estabilização química do solo, que visam aumentar a resistência do leito da estrada sem a execução de pavimentação asfáltica convencional. Destaca-se, como exemplo, o produto PAVECRYL™ (Dow/ViaEncosta), utilizado para estabilização de estradas de terra, com relatos de custo significativamente inferior ao asfaltamento tradicional, podendo chegar a valores até doze vezes menores. Estudos indicam que tais soluções dispensam a aplicação adicional de areia ou calcário e podem reduzir em até 35% o custo de mão de obra, além de praticamente eliminar a poeira e ampliar a vida útil da via. Tecnologias similares, como o aditivo Pavion, também aceleram a compactação do solo e aumentam sua resistência.

- Apesar das vantagens econômicas iniciais, essas soluções não configuram pavimentação asfáltica, apresentando desempenho estrutural inferior ao CBUQ, sendo mais indicadas para estradas vicinais de baixo volume de tráfego, acessos temporários ou projetos piloto. Além disso, sua aplicação demanda avaliação geotécnica específica e não atende integralmente aos requisitos técnicos e funcionais definidos no projeto elaborado para os trechos em análise.

  - Ressalta-se que cada uma das alternativas acima foi identificada a partir de práticas correntes de mercado e de inovações tecnológicas disponíveis em âmbito nacional. Em consulta ao mercado, constatou-se que há ampla oferta nacional de ligantes asfálticos, bem como de agregados minerais, fornecidos por pedreiras regularmente licenciadas, além de fornecedores de emulsões e aditivos estabilizadores. Tais opções demonstram-se reais e factíveis, devendo a escolha da solução considerar critérios técnicos, econômicos e de desempenho ao longo do ciclo de vida da obra.

  - CONCLUSÃO DO LEVANTAMENTO DE MERCADO

    - Diante da análise realizada, conclui-se que a aquisição dos materiais e insumos asfálticos, conforme especificados na planilha de quantitativos, para produção municipal de CBUQ, constitui a solução mais adequada, eficiente e economicamente vantajosa, atendendo integralmente à necessidade identificada.

    - A opção adotada está alinhada ao planejamento municipal, aproveita a infraestrutura existente, garante maior controle de qualidade, reduz custos globais e assegura a correta aplicação dos recursos públicos, em conformidade com o art. 15, §1º, V, do Decreto Municipal nº 3.537/2023.

  - Ao consultar o portal do PNCP, verificou-se que os municípios já adotaram a modalidade de Pregão Eletrônico para contratações semelhantes às descritas neste estudo. Exemplos dessas contratações incluem:

Edital nº 000035/2025

Local: Domingos Martins/ES

Unidade Compradora: 6312 - Prefeitura Municipal de Domingos Martins

Modalidade: Pregão Eletrônico

ID Contratação PNCP: 27150556000110-1-000213/2025

Amparo Legal:  Lei 14.133/2021, Art. 28, I

Edital nº 52105/2025 | Ata nº 10/2025

Local: Luziânia/GO

Unidade Compradora: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Modalidade: Pregão - Eletrônico

ID Contratação PNCP: 01169416000109-1-000038/2025

Amparo Legal:  Lei 14.133/2021, Art. 28, I

    - Diante das alternativas analisadas, conclui-se que a aquisição por meio de PREGÃO ELETRÔNICO é a forma mais vantajosa para o Município. Essa modalidade permite ampla concorrência, maior competitividade entre os fornecedores e, consequentemente, melhores condições de preço e qualidade.

- Estimativa do valor da contratação (art. 15, §1º VI do Decreto nº 3.537/2023):

  - Considerando as pesquisas realizadas, o valor estimado da contratação se deu em R$ R$ 1.303.023,50 (Um milhão, trezentos e três mil, vinte e três reais e cinquenta centavos) conforme demonstrado na tabela abaixo:

| ITEM | CATMAT | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE TOTAL | MÉDIA DE PREÇOS | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 377922 | Cimento Asfáltico de Petróleo – CAP 50/70 | (TN) | 150 | R$ 7.031,39 | R$ 1.054.708,50 |
| 02 | 600309 | Emulsão Asfáltica RR-1C | (TN) | 25 | R$ 5.113,40 | R$ 127.835,00 |
| 03 | 461552 | Óleo Diesel S-500 (abastecimento na pedreira) | LITRO | 24.000 | R$ 7,52 | R$ 180.480,00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | R$ 1.363.023,50 |

  - Identificado as características e o quantitativo, foi realizada pesquisa de preço de acordo com o artigo 23 e seguintes da Lei 14.133/2021 e art. Art. 368 e seguintes do Decreto Municipal nº 3.537/2023, pelo servidor: HERCULES AUGUSTO GARCIA FIGUEIRA - 3904, como forma de subsidiar a decisão da autoridade demandante quanto a autorização ou não da contratação, considerando que a viabilidade pode ser alterada ou negada em relação ao pedido constante da Solicitação de Demanda. Para a definição dos valores estimados dos itens a serem adquiridos, foi calculada a média dos preços obtidos com base nos seguintes valores:

| 2.2.1. Parâmetros utilizados (documentos em anexo): |  |
| --- | --- |
|  | Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP; |
|  | Painel de Preços do Governo Federal; |
|  | Banco de Preços em Saúde; |

|  | Contratações similares feitas pela Administração Pública, inclusive mediante sistema de registro de preços; |
| --- | --- |
|  | Dados de pesquisa publicada em mídia especializada ou de tabela de referência formalmente aprovada pelo poder Executivo Federal; (Ex: Tabela Fipe, CMED, tabelas oficiais) |
|  | Sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo; |
| X | Pesquisa através de notas fiscais eletrônicas emitidas em características similares; |
| X | Outros: Orçamentos de pessoa jurídica especializada. |

2.2.2. DA NÃO UTILIZAÇÃO DAS DEMAIS FONTES DE PESQUISA

      - Considerando a natureza específica do objeto e a elevada volatilidade atualmente observada no mercado de insumos asfálticos, verifica-se, em análise preliminar, que a utilização de fontes tradicionais de pesquisa de preços, tais como contratações anteriores, bancos públicos de preços, painéis oficiais, PNCP e sítios eletrônicos especializados, poderá não refletir com precisão os valores efetivamente praticados no mercado no momento da futura contratação.

      - Isso porque os constantes reajustes promovidos pela Petrobras, somados às frequentes oscilações nos preços dos derivados de petróleo, podem ocasionar significativa defasagem entre os valores registrados nas referidas bases e aqueles atualmente praticados pelos fornecedores do ramo.

      - Dessa forma, no âmbito do presente Estudo Técnico Preliminar, entende-se necessário avaliar metodologias alternativas de formação da estimativa de preços, especialmente mediante a obtenção de orçamentos diretamente junto a fornecedores especializados, buscando maior aderência à realidade econômica vigente e maior segurança na definição do valor estimado da contratação.

      - Ressalta-se, contudo, que a definição conclusiva acerca da metodologia mais adequada para composição do preço estimado, bem como a justificativa técnica detalhada quanto à utilização ou não das demais fontes de pesquisa previstas na regulamentação, será devidamente consolidada na etapa de Análise Crítica da Pesquisa de Preços, documento no qual serão aprofundadas as avaliações técnicas, mercadológicas e comparativas pertinentes ao caso concreto.

2.2.3. DA EVOLUÇÃO DA ESTIMATIVA DE VALORES DA CONTRATAÇÃO

      - Registra-se que os valores constantes nos documentos que compõem a fase interna da contratação apresentam variação, o que não configura inconsistência, mas sim a evolução natural do nível de detalhamento do planejamento, conforme o avanço dos estudos técnicos.

      - No Documento de Formalização da Demanda (DFD), a estimativa de valor foi baseada nas previsões constantes do Plano Anual de Contratações (PAC), refletindo, portanto, um valor preliminar, de caráter estimativo, utilizado para fins de planejamento orçamentário e alinhamento institucional.

      - Posteriormente, no Estudo Técnico Preliminar (ETP), a estimativa foi aperfeiçoada a partir da realização coleta de orçamentos obtidos diretamente com fornecedores do ramo, os quais serão considerados para a formação do valor médio estimado que servirá como referência para a abertura do certame.

      - Dessa forma, evidencia-se que os valores distintos entre DFD, ETP e TR decorrem de momentos distintos da fase preparatória, nos quais há progressivo aprimoramento da estimativa de preços, em observância ao disposto no art. 15 e art. 19 do Decreto Municipal nº 3.537/2023, não havendo qualquer irregularidade, mas sim o adequado amadurecimento técnico da contratação.

      - Por fim, esclarece-se que o valor consolidado no Termo de Referência deverá prevalecer como estimativa oficial da contratação para fins de instrução do processo licitatório.

ESTIMATIVA DA QUANTIDADE

  - A estimativa das quantidades a serem adquiridas foi definida a partir de levantamento técnico realizado em conjunto com os engenheiros do Município, considerando o projeto específico de pavimentação, o memorial descritivo, a planilha de dimensionamento e o método construtivo adotado para a execução da obra.

  - Para fins de validação da razoabilidade dos quantitativos, procedeu-se também à análise comparativa de processos licitatórios similares anteriormente realizados pela Prefeitura Municipal de Bandeirantes, dentre eles o último processo de aquisição de insumos asfálticos, no qual foram adquiridos apenas os itens Cimento Asfáltico de Petróleo – CAP 50/70 e Emulsão Asfáltica RR-1C, destinados a atendimento de demandas genéricas de manutenção e serviços rotineiros.

  - No presente caso, diferentemente do processo anterior, a aquisição possui finalidade específica e previamente definida, vinculada à execução de obra determinada, com quantitativos calculados em função da área a ser pavimentada, da espessura do pavimento, do traço da mistura asfáltica e da logística de produção e aplicação.

  - Assim, a ampliação do rol de itens em relação ao processo anterior não decorre de aumento genérico ou superestimado, mas sim da diferença de finalidade da contratação, que deixou de atender demandas ordinárias e passou a contemplar a execução integral de uma obra de pavimentação específica, com produção própria de CBUQ.

  - Dessa forma, as quantidades estimadas encontram-se tecnicamente justificadas, compatíveis com o histórico de contratações do Município e diretamente vinculadas à execução do objeto, não configurando fracionamento indevido ou duplicidade de aquisições, mas sim planejamento adequado e alinhado às necessidades reais da Administração.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO: 17/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43/2026 - PREGÃO ELETRÔNICO: 24/2026

- Escolha da solução (consequência dos incisos V e VI do §1º do art. 15 do Decreto nº 3.537/2023):

  - A escolha da solução adotada justifica-se pela sua plena adequação técnica às necessidades dos serviços de pavimentação definidos em projeto, considerando a produção própria de Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ e a execução direta pela Administração Municipal. O Cimento Asfáltico de Petróleo – CAP 50/70 apresenta desempenho adequado para pavimentos sujeitos a tráfego leve a médio, com boa resistência ao envelhecimento, estabilidade e durabilidade. A emulsão é apropriada para os serviços de imprimação e pintura de ligação, assegurando adequada aderência entre as camadas do pavimento. O óleo diesel S-500, por sua vez, é indispensável para a operação contínua dos equipamentos utilizados na produção, carregamento e aplicação da massa asfáltica, viabilizando a execução do cronograma físico da obra. A viabilidade econômica dos insumos, associada à ampla disponibilidade no mercado e à compatibilidade com a estrutura operacional existente no Município, contribui para a continuidade dos serviços, o atendimento às normas técnicas vigentes e a obtenção de um pavimento eficiente, seguro e durável, configurando solução tecnicamente adequada e economicamente vantajosa para o atendimento do interesse público.

  - A solução foi definida com base em análise técnica realizada pela equipe de engenharia do Município, especialmente a partir das orientações e do memorial descritivo elaborado e assinado pelo Engenheiro Civil Hilário Neri Junior, CREA nº 28.782/D, que atestou as especificações do processo e as condições de execução.

  - Sob o aspecto econômico, a alternativa selecionada revela-se financeiramente viável, nos termos do Decreto nº 2.680/2025 e do Ofício nº 019/2025, subscrito pelo Assessor Jurídico Marcus Vinícius de Andrade, considerando-se a ampla disponibilidade dos materiais no mercado nacional, a capacidade de fornecimento contínuo e a compatibilidade com a estrutura operacional existente, o que assegura o cumprimento do cronograma físico da obra.

  - Além disso, a aquisição direta dos insumos permite maior controle tecnológico e operacional sobre os processos de produção e aplicação, assegurando o atendimento às normas técnicas vigentes, a qualidade da solução executada, a segurança viária e a durabilidade do investimento, configurando-se como a alternativa tecnicamente mais adequada, economicamente vantajosa e confiável para o atendimento do interesse público e dos objetivos do projeto.

3.5. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL CONTRATAÇÃO:

|  | A Solicitação de Demanda não indicou e esta equipe não localizou nos estudos, nenhum normativo específico referente ao objeto estudado. |
| --- | --- |
| X | Foram localizados normativos acerca do objeto estudado, e estes estão sendo considerados no presente estudo: |

3.5.1. Lei 14.133/21, de 01 de abril de 2021 e suas alterações.

3.5.2. Decreto Municipal nº 3.537/2023.

3.5.3. Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

IV - Detalhamento da Solução Escolhida

- Descrição da solução como um todo (art. 15, §1º, VII do Decreto nº3.537/2023):

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO

  - A contratação será por meio de PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM.

  - No entanto, apesar da recomendação da equipe de planejamento, ressaltamos que, em consonância com o Art. 8º da Lei nº 14.133, a responsabilidade final pela decisão, acompanhamento, impulso e execução do procedimento licitatório, até a homologação, recai sobre o Agente de Contratação. Essa prerrogativa assegura a autonomia necessária para que o agente avalie todas as variáveis e tome a decisão mais adequada, garantindo a conformidade legal e a melhor escolha para a administração pública.

  - Poderão participar do processo pessoas jurídicas que possuam, em seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), o código e descrição de atividade econômica principal e/ou secundária pertinente ao objeto, que comprovem aptidão para os serviços apresentados e que apresentem a documentação exigida neste estudo técnico, bem como nos Termos de Referência e no edital.

PRAZOS PARA ENTREGA

  - Os produtos, inclusive o Óleo Diesel S-500, deverão ser entregues diretamente na pedreira municipal, (localizada no Bairro Ibiúna, estrada da Pedreira km 8) de forma parcelada, conforme prévio aviso do setor solicitante; ou em local indicado oficialmente pela Administração, mediante aviso prévio com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência.

CONDIÇÕES DE ENTREGA

  - Os objetos da contratação deverão atender as normas, especificações e orientações técnicas vigentes.

  - A responsabilidade do transporte dos produtos será da empresa contratada desde o carregamento até o descarregamento no local indicado.

  - Os produtos deverão ser entregues em local determinado pela administração, conforme prévio aviso do setor solicitante.

  - O descarregamento dos produtos será de inteira responsabilidade da contratada que deverá arcar com todos os custos na contratação de pessoal para auxiliar no processo de entrega.

  - Os objetos deverão ser entregues de segunda a sexta-feira no horário das 07:30 ás 11:00 horas e das 13:00 horas as 16:00 horas

  - A entrega do objeto deverá ser realizada na cidade Bandeirantes-PR.

  - Os produtos, inclusive o Óleo Diesel S-500, deverão ser entregues diretamente na pedreira municipal, (localizada no Bairro Ibiúna, estrada da Pedreira km 8) de forma parcelada, conforme prévio aviso do setor solicitante; ou em local indicado oficialmente pela Administração;

  - O Município possui tanque com capacidade de armazenamento de até 25 (vinte e cinco) toneladas, sendo que os pedidos serão realizados observando-se o limite máximo da capacidade da usina de asfalto.

  - Os pedidos serão realizados de forma parcelada, observando-se os quantitativos mínimos por entrega de:

    - 25 (vinte e cinco) toneladas para o CAP 50/70;

    - 15 (quinze) toneladas para emulsão asfáltica RR-1C.

  - A CONTRATADA é inteiramente responsável pela qualidade do objeto. Será rejeitado no recebimento o objeto fornecido com especificações diferentes aos constantes da Proposta, as quais devem ser observadas quando da elaboração de termo de referência.

MODELO DE GESTÃO

  - O modelo de gestão deverá ser fixado em Termo de Referência, restando nesta oportunidade indicado o fiscal e gestor do contrato como sendo os constantes da Portaria nº 2041/2025:

  - A fiscalização do contrato deverá ser realizada pelo Senhor:

| SECRETARIA MUNICIPAL | MATRÍCULA | NOME DO SERVIDOR |
| --- | --- | --- |
| OBRAS | 3413 | RADAMES TEODOSIO E CRUZ |

A gestão do contrato deverá ser realizada pela Senhora:

| SECRETARIA MUNICIPAL | MATRÍCULA | NOME DO SERVIDOR |
| --- | --- | --- |
| OBRAS | 5292 | AMANDA FREZZATO |

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

As notas fiscais/faturas devem ser emitidas em nome do Município de Bandeirantes, CNPJ nº 76.235.753/0001-48, Rua Frei Rafael Proner nº 1457, Centro, Bandeirantes/PR, constando o número da licitação, do contrato e solicitação de fornecimento/empenho se for o caso.

O pagamento deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias a partir da emissão da nota fiscal, nos termos do parágrafo único do art. 35 do Decreto nº 3.537/2023.

- Justificativas para o parcelamento ou não da contratação (artigo 15,§1º, VIII do Decreto nº 3.537/2023):

| X | A contratação do objeto estudado se dará de forma dividida em vários itens, por se mostrar tecnicamente e economicamente viável, além de permitir um número maior de interessados na participação da disputa, aumentando a competitividade e a viabilização de melhores propostas. |
| --- | --- |
|  | A contratação do objeto não será parcelada por item, considerando prejuízos para o município em relação ao conjunto e a perda de economia de escala, além do melhor aproveitamento dos recursos disponíveis e facilitação do plano de fiscalização. |

  - JUSTIFICATIVA PARA O JULGAMENTO POR ITEM

    - O presente procedimento adotará o critério de julgamento por item, considerando as características técnicas e comerciais dos objetos pretendidos, bem como as condições verificadas durante os levantamentos de mercado realizados pela Administração.

    - Embora o processo anterior, Pregão Eletrônico nº 24/2026, tenha adotado o agrupamento em lotes, verificou-se que determinados fornecedores possuem capacidade operacional e logística para atender apenas parte dos itens anteriormente agrupados, especialmente em razão das particularidades relacionadas aos ligantes asfálticos e combustíveis. Assim, constatou-se que uma mesma empresa pode possuir condições de fornecimento para um item específico, sem, contudo, conseguir executar adequadamente os demais itens do lote, situação que pode ocorrer com diversos fornecedores do mercado.

    - A adoção do julgamento por item busca ampliar a competitividade, possibilitar maior participação de empresas especializadas, evitar restrições indevidas ao caráter competitivo e propiciar à Administração Pública a obtenção da proposta mais vantajosa.

    - Ressalta-se que o parcelamento do objeto observa o disposto no art. 47 da Lei Federal nº 14.133/2021, segundo o qual as contratações públicas deverão considerar a ampliação da competição e a obtenção de ganhos de escala, sempre que tecnicamente viável.

    - A presente modelagem também observa o Decreto Municipal nº 3.537/2023, no que se refere ao dever de planejamento das contratações e à necessidade de adoção da solução mais adequada sob os aspectos técnicos, econômicos e mercadológicos, considerando as particularidades do mercado fornecedor e o interesse público envolvido

    - Assim, conclui-se que o julgamento por item se mostra a solução mais adequada para a presente contratação, em razão da diversidade dos fornecedores e das particularidades logísticas envolvidas no fornecimento dos insumos. Ressalta-se que, após a realização do Pregão Eletrônico nº 24/2026, empresas do segmento informaram à Administração que possuíam viabilidade comercial para fornecimento de determinados itens isoladamente, como o CAP 50/70, porém o agrupamento anteriormente adotado impactava significativamente os custos logísticos e comerciais relacionados aos demais itens do lote, especialmente à emulsão asfáltica RR-1C, inviabilizando sua participação no certame. Diante dessas informações posteriormente apresentadas pelos fornecedores, a Administração promoveu o aperfeiçoamento da modelagem da contratação, adotando o julgamento por item como forma de adequar o certame às condições efetivamente praticadas no mercado.

- Contratações correlatas e/ou interdependentes (art. 15, §1º, XI do Decreto nº 3.537/2023):

  - A presente solução por si só é suficiente para atender a demanda solicitada, não sendo necessárias contratações interdependentes para o cumprimento do objeto.

  - Não há contratações correlatas à pretendida.

- Resultados pretendidos (art. 15, §1º, IX do Decreto nº 3.537/2023):

  - O que se espera da futura contratação são inúmeros benefícios, entre os quais se destacam:

    - A pavimentação da Estrada Rural do Sertãozinho, melhorando as condições atualmente existentes e assegurando trafegabilidade adequada em qualquer período do ano.

    - Busca-se a execução integral das camadas de base, sub-base e revestimento asfáltico, em conformidade com as especificações do DER/PR e normas técnicas aplicáveis, garantindo pavimento com desempenho compatível com as condições de tráfego e maior vida útil.

    - A solução permitirá a conclusão física da obra, com pavimento executado dentro dos padrões de qualidade, durabilidade e desempenho estabelecidos em projeto, proporcionando infraestrutura viária adequada, permanente e compatível com as necessidades do Município.

    - Como efeito direto, espera-se a redução permanente da poeira e lama, com melhoria significativa da mobilidade, da segurança viária, do conforto dos usuários e da eficiência do transporte escolar, do deslocamento de pacientes e do escoamento da produção rural.

    - Adicionalmente, a intervenção contribuirá para a redução da necessidade de manutenções corretivas frequentes, promovendo uso mais eficiente dos recursos públicos ao longo do ciclo de vida da infraestrutura implantada.

    - Por fim, a pavimentação promoverá o fortalecimento da integração social e territorial, ampliando a inclusão das comunidades rurais, a valorização dos imóveis da região e a melhoria da qualidade de vida da população atendida, por meio da oferta de infraestrutura viária adequada e segura.

Providências a serem adotadas (art. 15, §1º, X do Decreto nº 3.537/2023):

  - Realização de certificação de disponibilidade orçamentária.

  - Providenciar a publicação do ato da designação do fiscal e gestor do contrato.

  - Elaboração do Termo de Referência, contendo todos os elementos necessários para a contratação dos bens.

  - Análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante ajustes indicados.

  - A administração deverá providenciar capacitação para os fiscais e gestor de contrato, para a plena execução da função.

  - Publicação e divulgação do edital e anexos.

  - Elaboração de contrato.

  - Acompanhamento da execução do contrato, através de fiscal de contrato (técnico/administrativo);

  - Receber o objeto da contratação.

  - Deverá ser realizado o monitoramento contínuo da entrega pela empresa fornecedora, garantindo que os requisitos e padrões de qualidade sejam atendidos.

- Possíveis impactos ambientais (art. 15, §1º, XII do Decreto nº 3.537/2023)

|  | A presente contratação não representa riscos de impactos ambientais |  |
| --- | --- | --- |
| X | Para a presente contratação, verifica-se o impacto ambiental abaixo relatado, sendo sugeridas as ações destacadas a seguir com intuito de combater/minimizar os efeitos causadores: |  |
|  | A aquisição dos materiais e insumos asfálticos, por si só, não gera impactos ambientais diretos no território do Município, uma vez que se trata exclusivamente da compra de produtos industrializados e matérias-primas fornecidas por empresas regularmente estabelecidas no mercado. Os possíveis impactos ambientais associados à aquisição restringem-se a aspectos indiretos e controláveis, tais como: Produção industrial dos insumos, especialmente do ligante asfáltico, cujo impacto ambiental decorre de processos produtivos dos fornecedores, os quais devem possuir licenciamento ambiental vigente e atender à legislação ambiental aplicável; Transporte dos materiais até o Município, que pode gerar consumo de combustível e emissões atmosféricas associadas à logística, impactos esses inerentes à cadeia de suprimentos e comuns a qualquer aquisição de materiais dessa natureza; Armazenamento temporário dos insumos, que exige cuidados básicos para evitar vazamentos, perdas ou contaminações, os quais serão mitigados mediante adoção de boas práticas de armazenamento e manuseio. Ressalta-se que a contratação será realizada com fornecedores legalmente habilitados, que atendam às exigências ambientais e regulatórias, de modo que os impactos ambientais relacionados à aquisição sejam minimizados e compatíveis com a natureza do objeto, não configurando dano ambiental relevante. Assim, conclui-se que os impactos ambientais da aquisição são limitados, indiretos e mitigáveis, não representando impedimento à contratação nem comprometendo a sustentabilidade da solução adotada. |  |

V – Posicionamento Conclusivo:

O presente ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, elaborado em harmonia com Lei nº 14.133/2021 e Decreto nº 3.537/2023 de 09 de maio de 2023, considera a análise das necessidades elencadas pela área requisitante e os demais aspectos normativos para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ASFÁLTICOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL DO DISTRITO NOSSA SENHORA CANDELÁRIA (SERTÃOZINHO) NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, uma vez considerados os seus potenciais benefícios em termos de eficácia, eficiência, efetividade e economicidade. Em complemento aos requisitos listados RECOMENDAMOS o prosseguimento do processo não sendo possível observar óbices ao prosseguimento da presente aquisição/contratação no formato indicado.

Bandeirantes (PR), 21 de maio de 2026

___________________

AMANDA FREZZATO

Secretária Municipal de Obras, Serviços e Desenvolvimento Urbano