MATRIZ DE RISCOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ASFÁLTICOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL DO DISTRITO NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA (SERTÃOZINHO), NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, EM RAZÃO DO FRACASSO E ITEM DESERTO VERIFICADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2026, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.646/2026 E ABERTO POR MEIO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.762/2026, VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO – FINISA Nº 607172-48.

RISCO 1: FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

| PROBABILIDADE | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

CORREÇÃO DO RISCO: Detalhar no termo de referência as especificações técnicas mínimas dos insumos (CAP 50/70, RR-1C, E ÓLEO DIESEL), exigindo comprovação documental, como fichas técnicas, certificados de conformidade e laudos do fabricante. Prever recusa imediata do material em caso de não conformidade.

RISCO 2: FORNECIMENTO DE INSUMOS DE BAIXA QUALIDADE OU FORA DE NORMA.

| PROBABILIDADE | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

CORREÇÃO DO RISCO: Exigir que os materiais atendam às normas técnicas vigentes (DNIT, DER/PR, ANP, quando aplicável), bem como prever inspeção no recebimento e possibilidade de substituição imediata dos insumos rejeitados.

RISCO 3: ATRASO NA ENTREGA DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS.

| PROBABILIDADE | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

CORREÇÃO DO RISCO: Estabelecer prazos claros de entrega no edital e no contrato, bem como previsão de aplicação de penalidades em caso de atraso, visando evitar paralisação da produção de CBUQ e do cronograma da obra.

RISCO 4: DESCONTINUIDADE NO FORNECIMENTO POR PARTE DA CONTRATADA.

| PROBABILIDADE | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

CORREÇÃO DO RISCO: Exigir comprovação de capacidade econômico-financeira da contratada e permitir aquisição parcelada ou conforme demanda, reduzindo riscos de interrupção no fornecimento dos insumos.

RISCO 5: PERDAS OU DETERIORAÇÃO DOS INSUMOS DURANTE O TRANSPORTE OU ARMAZENAMENTO

| PROBABILIDADE | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

CORREÇÃO DO RISCO: Definir responsabilidades quanto ao transporte e entrega dos materiais, bem como adotar procedimentos adequados de recebimento, conferência e armazenamento, especialmente para ligantes asfálticos e combustíveis.

RISCO 6: AQUISIÇÃO DE QUANTITATIVOS INCOMPATÍVEIS COM A REAL NECESSIDADE DA OBRA

| PROBABILIDADE | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

CORREÇÃO DO RISCO: Basear os quantitativos em projeto técnico, memorial descritivo e planilha de dimensionamento, com validação da equipe de engenharia do município, evitando aquisições genéricas ou superestimadas.

RISCO 7: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL FORA DAS ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS

| PROBABILIDADE | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

CORREÇÃO DO RISCO: Exigir que o óleo diesel atenda às especificações vigentes da ANP, com apresentação de documentação fiscal e técnica no momento do fornecimento.

RISCO 8: SOLICITAÇÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO.

| PROBABILIDADE | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

CORREÇÃO DO RISCO: O preço é fixo e irreajustável durante a vigência do contrato, salvo quando a ocorrência de fato superveniente que possa gerar desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, notadamente quanto ao reajuste de preços da Petrobras, tanto para mais como para menos, dos produtos asfálticos, autorizado pela fonte produtora, no caso, refinaria. Devendo ser consultado, portanto pela tabela ANP- Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

Bandeirantes, 25 de maio de 2026

__________________

AMANDA FREZZATO

Secretária Municipal de Obras, Serviços e Desenvolvimento Urbano