MATRIZ DE RISCOS

AQUISIÇÃO: AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 E EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, DESTINADOS À FABRICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS E MANUTENÇÕES DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

RISCO 1: Elaboração do Termo de Referência inadequado.

| PROBABILIDADE | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO: Revisão técnica do Termo de Referência, com verificação da compatibilidade entre especificações, quantitativos e justificativa da contratação, antes da publicação do edital.

RESPONSÁVEL: Setor Demandante / Departamento de Compras/Departamento de Licitações.

PROVIDÊNCIAS: Retificação do edital ou suspensão do certame para ajustes.

RISCO 2: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar a entrega.

| PROBABILIDADE | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO: Avaliação da capacidade técnica operacional da empresa.

RESPONSÁVEL: Comissão de Licitação / Pregoeiro.

PROVIDÊNCIAS: Desclassificação da empresa e convocação do próximo colocado.

RISCO 3: Risco de não conformidade com normas técnicas para armazenamento e distribuição.

| PROBABILIDADE | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO: Exigência de atendimento às normas da ANP, ABNT e DNIT, com apresentação de laudos técnicos e previsão de recusa e substituição de materiais fora de especificação.

RESPONSÁVEL: Fiscal do Contrato.

PROVIDÊNCIAS: Recusa do material, solicitação de substituição e aplicação de penalidades.

RISCO 4: Aquisição com preço acima da média do mercado.

| PROBABILIDADE | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO: Pesquisa de preço de acordo com o Decreto Municipal de nº 3.537/2023 onde no seu Art.368 trata dos Orçamentos Estimativos para Contratação de Bens e Serviços.

RESPONSÁVEL: Setor Demandante / Departamento de Compras / Departamento de Licitações.

PROVIDÊNCIAS: Revisão da estimativa antes da publicação do edital, justificativa formal em caso de discrepâncias relevantes, possibilidade de revogação ou ajuste do certame.

RISCO 5: Processo restar frustrado

| PROBABILIDADE | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO: Elaboração de especificações sem restrição à competitividade, revisão dos requisitos de habilitação e ampla divulgação do certame.

RESPONSÁVEL: Setor Demandante / Agente de Contratação.

PROVIDÊNCIAS: Revisão do termo de referência, reavaliação de exigências técnicas e republicação do edital, se necessário.

RISCO 6: Demora na entrega dos produtos.

| PROBABILIDADE | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO: Definição de prazos de entrega compatíveis com a demanda e previsão de penalidades por atraso.

RESPONSÁVEL: Fiscal do Contrato/ Departamento de Compras/ Departamento de Licitações.

PROVIDÊNCIAS: Aplicação de penalidades, notificação formal, eventual rescisão contratual em caso de reiterado descumprimento.

RISCO 7: Solicitação de Reequilíbrio Econômico Financeiro

| PROBABILIDADE | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO: Eventuais pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro deverão ser analisados caso a caso, mediante apresentação de documentação comprobatória, demonstração do fato superveniente, do impacto econômico efetivo, do nexo causal e da repercussão direta sobre os custos da contratação, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto Municipal nº 3.537/2023 e do instrumento convocatório.

RESPONSÁVEL: Fiscal do Contrato/ Gestor do Contrato/ Departamento de Licitações/ Setor Jurídico.

PROVIDÊNCIAS: Análise técnica e documental do pedido, eventual revisão contratual formalizada por termo aditivo.

RISCO 8: Problemas no armazenamento (perda de qualidade)

| PROBABILIDADE | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO: Exigência de condições adequadas de transporte e descarga.

RESPONSÁVEL: Fiscal do Contrato.

PROVIDÊNCIAS: Recusa do material fora de especificação; registro de ocorrência; aplicação de sanções.

RISCO 9: Entregas em desacordo com o quantitativo solicitado

| PROBABILIDADE | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO: Conferência no recebimento (quantitativa e documental).

RESPONSÁVEL: Fiscal do Contrato.

PROVIDÊNCIAS: Registro de divergência; solicitação de complementação ou devolução.

RISCO 10: Acidentes ou danos ambientais durante o transporte

| PROBABILIDADE | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO: Exigência de cumprimento das normas de transporte de cargas e responsabilização da contratada por eventuais danos ambientais.

RESPONSÁVEL: Fiscal do Contrato/ Departamento de Compras/ Departamento de Licitações.

PROVIDÊNCIAS: Comunicação aos órgãos competentes, aplicação de penalidades e exigência de reparação dos danos.

RISCO 11: Falha na fiscalização contratual

| PROBABILIDADE | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO: Designação formal de fiscal do contrato que detém de capacidade para o desempenho da função.

RESPONSÁVEL: Autoridade Competente.

PROVIDÊNCIAS: Capacitação dos fiscais, substituição em caso de ineficiência e registro sistemático das ocorrências.

RISCO 12: Descontinuidade no fornecimento de CAP 50/70 e Emulsão RR-1C em razão de atraso na conclusão do procedimento licitatório.

| PROBABILIDADE | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO: Priorização da instrução processual, saneamento tempestivo dos documentos, observância dos prazos internos e acompanhamento da tramitação até a formalização contratual.

RESPONSÁVEL: Secretarias demandantes, Departamento de Compras, Departamento de Licitações e Contratos e demais setores envolvidos na tramitação.

PROVIDÊNCIAS: Comunicação imediata de pendências, saneamento documental, avaliação de medidas administrativas cabíveis e planejamento de consumo do saldo contratual existente.

RISCO 13: Volatilidade dos preços dos derivados de petróleo, com impacto no equilíbrio econômico-financeiro da contratação.

| PROBABILIDADE | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO: Pesquisa de preços atualizada, utilização de múltiplas fontes de consulta, previsão de regras claras sobre reajuste e reequilíbrio econômico-financeiro, bem como exigência de comprovação documental em eventuais pedidos de revisão contratual.

RESPONSÁVEL: Setor demandante, Departamento de Compras, Fiscal/Gestor do Contrato e Departamento de Licitações e Contratos.

PROVIDÊNCIAS: Análise técnica e documental de eventual pedido, verificação de compatibilidade com o mercado e adoção dos instrumentos contratuais cabíveis.

Bandeirantes, 08 de maio de 2026.

__________________________________

AMANDA FREZZATO CATELAN

Secretária de Obras, Serv. e Des. Urbano

______________________________________

CLÁUDIA JANZ DA SILVA

Secretária Municipal de Administração