AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 87/2025

PREGÃO ELETRÔNICO N. 44/2025.

Justifica-se a ampla concorrência para garantir a eficiência, qualidade, transparência, impessoalidade e economicidade:

- A ampla concorrência permite que um maior número de empresas participe do processo licitatório, aumentando as chances de encontrar fornecedores mais qualificados e com melhores condições técnicas.

- A diversidade de propostas eleva o nível de competitividade, incentivando os participantes a apresentarem suas melhores ofertas em termos de preço, qualidade e inovação.

- Este tipo de licitação reforça os princípios de transparência e impessoalidade, pois todas as empresas interessadas têm a oportunidade de concorrer em igualdade de condições.

- Reduz a possibilidade de favorecimento e corrupção, garantindo que o processo seja justo e aberto a todos os competidores.

- Com mais concorrentes, há uma tendência de redução de preços, já que as empresas competem para oferecer a proposta mais vantajosa.

- A administração pública pode obter melhores condições de contratação, otimizando o uso dos recursos públicos.

O MUNICÍPIO DE GUAIRAÇÁ, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento de quem possa interessar, que realizará a licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO POR LOTE, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022, das Leis Complementares nº 123/06, 147/2014 e 155/2016, demais legislações aplicáveis e das exigências estabelecidas neste aviso, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir:

## OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE, ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, COM USO DA MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO (BIM), ABRANGENDO: MEMORIAIS DESCRITIVOS, ORÇAMENTOS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIROS, LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO AO INSTITUTO ÁGUA E TERRA (IAT), EMISSÃO DE ART/RRT, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E AS CORREÇÕES NECESSÁRIAS ATÉ A APROVAÇÃO DOS PROJETOS PELOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS PELA FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE GUAIRAÇÁ/PR..

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:Até às 09:00 horas do dia 28/07/2025.

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: às 09:00 horas do dia 28/07/2025.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:às 09:00 horas do dia 28/07/2025.

## CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE

MODO DE DISPUTA: Aberto

## VALOR ESTIMADO PARA A LICITAÇÃO: R$ 1.375.900,00 (Um Milhão, Trezentos e Setenta e Cinco Mil e Novecentos Reais).

LINK PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO DA DISPUTA: https://www.comprasbr.com.br.

REFERÊNCIA DE HORÁRIO: Horário de Brasília/DF.

O EDITAL FICARÁ DISPONÍVEL: No site do Município de Guairaçá (www.guairaca.pr.gov.br); no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guairaçá, situado à Rua Francisco Vieira, 1181, Centro E/OU no Portal ComprasBR (http://www.comprasbr.com.br).

Eventuais esclarecimentos poderão ser fornecidos diretamente ao Setor de Licitações e Contratos, situada na Rua Francisco Vieira, 1181 – Guairaçá-Pr, E/OU por meio do Telefone (44) 3442-1772.

Guairaçá/Pr, vinte e quatro dias de junho de 2025.

## MARCELO ALVES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 87/2025

PREGÃO ELETRÔNICO N. 44/2025.

Justifica-se a ampla concorrência para garantir a eficiência, qualidade, transparência, impessoalidade e economicidade:

- A ampla concorrência permite que um maior número de empresas participe do processo licitatório, aumentando as chances de encontrar fornecedores mais qualificados e com melhores condições técnicas.

- A diversidade de propostas eleva o nível de competitividade, incentivando os participantes a apresentarem suas melhores ofertas em termos de preço, qualidade e inovação.

- Este tipo de licitação reforça os princípios de transparência e impessoalidade, pois todas as empresas interessadas têm a oportunidade de concorrer em igualdade de condições.

- Reduz a possibilidade de favorecimento e corrupção, garantindo que o processo seja justo e aberto a todos os competidores.

- Com mais concorrentes, há uma tendência de redução de preços, já que as empresas competem para oferecer a proposta mais vantajosa.

- A administração pública pode obter melhores condições de contratação, otimizando o uso dos recursos públicos.

O MUNICÍPIO DE GUAIRAÇÁ, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento de quem possa interessar, que realizará a licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO POR LOTE, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022, das Leis Complementares nº 123/06, 147/2014 e 155/2016, demais legislações aplicáveis e das exigências estabelecidas neste edital, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir:

## OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE, ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, COM USO DA MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO (BIM), ABRANGENDO: MEMORIAIS DESCRITIVOS, ORÇAMENTOS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIROS, LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO AO INSTITUTO ÁGUA E TERRA (IAT), EMISSÃO DE ART/RRT, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E AS CORREÇÕES NECESSÁRIAS ATÉ A APROVAÇÃO DOS PROJETOS PELOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS PELA FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE GUAIRAÇÁ/PR.

  - RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: Até às 09:00 horas do dia 28/07/2025.

.

  - ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: às 09:00 horas do dia 28/07/2025.

  - INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:00 horas do dia 28/07/2025.

## CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE

  - MODO DE DISPUTA: ABERTO

  - LINK PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO DA DISPUTA: https://www.comprasbr.com.br.

  - REFERÊNCIA DE HORÁRIO: Horário de Brasília/DF.

## INFORMAÇÕES:

    - Eventuais esclarecimentos poderão ser fornecidos diretamente no Setor de Licitações, situado na Rua Francisco Vieira, 1181 – Guairaçá-Pr OU por meio do Telefone (44) 3442-1772.

    - Para acompanhar o processo licitatório, o proponente deverá acessar o site comprasbr.com.br.

## DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

    - O Pregão será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases, por meio do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) do COMPRASBR.

    - Os trabalhos serão conduzidos por PREGOEIRO do MUNICÍPIO DE GUAIRAÇÁ – designado pela autoridade competente, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo constante da página eletrônica do COMPRASBR (www.comprasbr.com.br).

2.1 Poderão participar desta licitação todas e quaisquer empresas especializadas do ramo (objeto contratual previsto no contrato social da empresa) que atendam às condições estabelecidas neste edital.

2.2. Serão assegurados os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, em seu artigo 48, inciso I, alterado pela Lei Complementar nº 147, de 07/08/2014, às MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) e aos MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), que declararem e comprovarem regularmente essa condição.

## 2.2.1 A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

  - Os fornecedores deverão atender aos procedimentos previstos no endereço https://www.comprasbr.com.br), para acesso ao sistemae operacionalização.

    - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NÃO SE RESPONSABILIZA POR PROBLEMAS TÉCNICOS QUE INVIABILIZEM O CADASTRO DO FORNECEDOR NA PLATAFORMA COMPRASBR A TEMPO DE PARTICIPAR DA LICITAÇÃO, BEM QUANTO AO USO DO SISTEMA DESTE MODO, RECOMENDA-SE QUE OS INTERESSADOS EM PARTICIPAR DO PRESENTE CERTAME, EFETUEM O CADASTRO O MAIS BREVE POSSÍVEL, DE MODO A EVITAR TRANSTORNOS POR QUESTÕES RELATIVAS À INTERNET OU À INCOMPATIBILIDADE DE HARDWARE, SOFTWARE OU QUAISQUER OUTRAS QUESTÕES QUE POSSAM PREJUDICAR A PARTICIPAÇÃO DO LICITANTE. EM CASO DE DÚVIDA, O LICITANTE DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO DIRETAMENTE COM A PLATAFORMA COMPRASBR.

## O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada – diretamente ou por seu representante – no Sistema de Pregão Eletrônico, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao órgão entidade promotor do processo a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados.

  - Não poderão participar desta Licitação os fornecedores:

    - Que não atendam às condições deste Edital de Licitação e seu (s) anexo (s);

    - Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos parareceber citação e responder administrativa ou judicialmente;

    - Que se enquadrem nas seguintes vedações:

      - autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

      - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável;

      - pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

      - aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função no processo licitatório ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que delesseja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

      - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

      - pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

      - agente público do órgão ou entidade licitante.

      - Equiparam-se aos autores do projeto, as empresas integrantes do mesmo grupo econômico;

      - Aplica-se o disposto no item “c)” também ao fornecedor que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor.

      - A vedação de que trata o item “g)” estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

    - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

  - Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem demonstrativo de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados e atendam ao art. 16, da Lei nº14.133/21.

    - Em sendo permitida a participação de cooperativas, poderão ser estendidas a elas os benefícios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte, desde que atenderem ao disposto no art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007.

  - O ingresso do fornecedor na disputa do Pregão Eletrônico se dará com o cadastramento de sua proposta inicial, na forma desta Seção.

  - Após a divulgação do Edital de Pregão Eletrônico, o licitante interessado deverá encaminhar, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca/modelo do serviço, quando for o caso, e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento.

  - No cadastramento da proposta inicial, o licitante apresentará declaração de que:

    - A proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

    - Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

    - Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

    - Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

  - O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16, da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O fornecedor enquadrado como ME, EPP, MEI ou Sociedade Cooperativa deverá declarar, ainda, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3°, da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

  - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço, vinculam a Contratada.

  - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços.

    - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

  - Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

  - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

  - Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

  - A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe no Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadasà perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

  - Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores NÃO poderão retirá-la, substituí-la ou modificá-la;

  - Fica facultado ao fornecedor, ao cadastrar sua proposta inicial, a parametrização de valor final mínimo, com o registro do seu lance final aceitável (menor preço).

    - Feita essa opção, os lances serão enviados automaticamente pelo sistema, respeitados os limites cadastrados pelo fornecedor e o intervalo mínimo entre lances previsto neste edital.

      - Sem prejuízo do disposto acima, os lances poderão ser enviados manualmente, na forma da seção respectiva deste Edital de Licitação;

    - O valor final mínimo poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, desde que não assuma valor superior a lance já registrado por ele no sistema.

    - O valor mínimo parametrizado possui caráter sigiloso aos demais participantes do certame e para o órgão ou entidade contratante. Apenas os lances efetivamente enviados poderão ser conhecidos dos fornecedores na forma da seção seguinte deste Edital.

  - A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

  - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

    - O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do lote.

  - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou maior percentual de desconto em relação ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

    - O licitante poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances intermediários” para os fins deste Edital de Licitação.

## O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta é sem limites, os lances deverão ser apresentados com valor mínimo de 0,01 (um centavo de real).

  - Para o envio de lances, será adotado o modo de disputa “aberto”, em que os participantes apresentarão lances públicos e sucessivos.

  - Será utilizado o modo de disputa “ABERTO”, onde os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

  - A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o caput, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

  - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

  - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

  - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

  - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante

  - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva da Licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

  - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

  - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

  - Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de classificação.

  - Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação.

  - No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, poderá haver a negociação de condições mais vantajosas.

    - Neste caso, será encaminhada contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta com preço compatível ao estimado pela Administração.

    - A negociação poderá ser feita com os demais licitantes classificados, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação.

    - Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado na ata do procedimento do Pregão Eletrônico.

  - Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta adequada ao último lance, por meio eletrônico, no prazo de 2 (duas) horas e, se necessário, poderá ser solicitado documentos complementares, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, após encerramento do certame.

  - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

  - Será desclassificada a proposta vencedora que:

    - Contiver vícios insanáveis;

    - Não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no aviso de licitação ou em seus anexos;

    - Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

    - Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

    - Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste edital ou seus anexos, desde que insanável.

  - Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:

    - For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços – global ou unitário – simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e saláriosde mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

    - Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.

  - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

  - Erros no preenchimento da planilha (quando for o caso) não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoraçãodo preço.

    - O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

    - Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção, a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

  - Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

  - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

  - Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

  - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, observado o disposto neste Edital de Licitação.

  - Os documentos exigidos estão dispostos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

## Em caso de incongruências no documento apresentado/anexado, o Pregoeiro poderá diligenciar a fim de solicitar manifestação do representante da empresa na Plataforma COMPRASBR, quanto às declarações contidas no referido termo;

6.2.1 O prazo para a manifestação indicada no subitem anterior será informado pelo Pregoeiro na Plataforma COMPRASBR;

6.2.2 Manifestações encaminhadas fora do prazo estipulado no subitem anterior serão desconsideradas;

6.2.3 A diligência prevista no subitem 6.2.1 não se aplica para fornecedores que deixaram de anexar a Declaração de Responsabilidade Unificada.

6.3 Em caso de incongruências no documento apresentado/anexado, o Agente de Contratação poderá diligenciar a fim de solicitar manifestação do representante da empresa na Plataforma comprasbr, quanto às declarações contidas no referido termo;

6.4 Habilitação imediata dos Arrematantes

6.4.1. Os licitantes encaminharão os documentos de habilitação exigidos, exclusivamente por meio do sistema, devendo realizar upload dos documentos de habilitação deste edital, no prazo de até 2 (duas) horas após a solicitação, que servirão para adjudicação, bem como para justificativa de possíveis desclassificações.

6.4.1.1 Esses documentos só estarão disponíveis aos licitantes após o encerramento da disputa do Pregão.

6.4.2. Quando um item for arrematado, o Pregoeiro realizará a conferência da documentação para comprovação da habilitação.

6.4.2.1 Na análise dos documentos de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

6.4.2.2 Documento ausente, que atesta condição de habilitação preexistente a abertura do certame, deverá ser solicitado e avaliado pelo Pregoeiro.

6.4.3. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, mesmo após as devidas diligências, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta em conformidade com o edital.

## 6.4.4 Estando a documentação de habilitação da licitante completa, correta, com observância de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará a proponente habilitada e vencedora do certame.

  - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome do licitante, dentro de seu prazo de validade, com o número do CNPJ e com o endereço respectivo.

    - Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

    - Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes à Certidão Negativa de Débitos e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

7.2. A documentação exigida deverá ser obrigatoriamente da empresa que lançará a Nota Fiscal/Fatura.

  - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação em contratações públicas, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

    - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o participante for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

    - A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 7.3.1, implicará decadência do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os participantes remanescentes, na ordem de classificação.

  - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital de Licitação e já apresentados, a licitante será convocada a encaminhá-los, em formato digital, após solicitação da Administração, sob pena de inabilitação.

  - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.

  - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

7.6.1. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação.

  - Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o licitante será habilitado.

  - Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidade na aplicação da Lei Federal nº 14.133/2021, ou para solicitar esclarecimentos e providências sobre os seus termos.

  - As impugnações e os pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados por meio eletrônico, em campo específico da plataforma COMPRASBR, em até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública.

  - As impugnações e os pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

    - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo (a) Pregoeiro (a), nos autos do processo de licitação.

  - O Pregoeiro deverá julgar as impugnações e responder aos pedidos de esclarecimento em até 03 (três) dias úteis, contados da data de seu recebimento, limitado ao último dia útil anterior à data de abertura do certame, podendo, para tanto, requisitar subsídios formais ao setor técnico competente.

  - A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada pelo sistema e vinculará os participantes e a Administração.

  - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, respeitando o disposto no §1º, do art. 55, da Lei nº 14.133/2021.

  - A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165, da Lei nº 14.133, de 2021.

  - Após a empresa arrematante ser declarada vencedora e provisoriamente habilitada, o Pregoeiro abrirá prazo de 20 (vinte) minutos, durante o qual o licitante poderá, exclusivamente via Sistema COMPRASBR, de forma imediata e motivada, manifestar sua intenção de recurso.

    - Caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

    - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse direito.

  - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões recursais, exclusivamente pelo sistema eletrônico.

  - O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, também exclusivamente pelo sistema eletrônico, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

9.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, submeter o processo à Autoridade Superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento dos autos.

  - Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado ou não identificado no processo para responder pela proponente.

  - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

  - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

  - Constatado o atendimento das exigências previstas no Edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação pelo próprio Pregoeiro, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Superior.

## O resultado desta licitação será publicado no Portal de Transparência do Município e no Diário Oficial do Município.

  - A partir do ato de homologação, será fixado o início do prazo de convocação da proponente adjudicatária para assinar o Contrato, bem como para sua retirada na Diretoria de Licitações e Contratos, respeitada a validade de sua proposta.

  - Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

  - O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

    - O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitação da nota de empenho ou instrumento equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

  - O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitido pela empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

    - Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;

    - A Contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Edital de Pregão Eletrônico e seus anexos;

    - A Contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137e 138, da Lei nº 14.133/21 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

  - O prazo de vigência da contratação será de até 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, tendo eficácia legal após a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município, prorrogável conforme previsão nos anexos a este instrumento.

  - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após execução dos serviços, com a apresentação da nota fiscal/fatura na Prefeitura Municipal, à vista do respectivo Termo de Recebimento do objeto ou Recibo.

    - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá após sua reapresentação.

    - As notas fiscais deverão ser apresentadas.

    - O pagamento será realizado mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada.

  - Os custos das aquisições resultantes da presente licitação serão cobertos com recursos provenientes das seguintes Dotações Orçamentárias:

| Dotações |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exercício da despesa | Conta da despesa | Funcional programática | Fonte de recurso | Natureza da despesa | Grupo da fonte |
| 2025 | 70 | 01.001.04.122.0003.2001 | 0 | 3.3.90.39.00.00 | Do Exercício |
| 2025 | 240 | 01.002.04.122.0003.2002 | 0 | 3.3.90.39.00.00 | Do Exercício |

  - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento dos preços ou correção monetária.

  - As notas fiscais deverão ser emitidas em nome do Município de Guairaçá, com CNPJ nº 76.238.443/0001-87, com as informações contidas na Nota de Empenho.

  - As notas fiscais deverão ser emitidas em nome do Fundo Municipal de Saúde de Guairaçá, CNPJ nº10.484.522/0001-60, com as informações contidas na Nota de Empenho.

  - Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de 01 (um) ano, contado da data do orçamento estimado.

    - Após o interregno de 01 (um) ano da data do orçamento estimado e mediante solicitação da Contratada, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice IPCA/IBGE do período, e em sua falta, aplicar-se-á o índice fixado pelo Governo Federal, no período do reajuste, legalmente permitido à época, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, nos termos do §7º, do art. 25, da Lei nº 14.133/2021.

  - Comete infração administrativa o licitante e/ou a Contratada que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

    - Dar causa à inexecução parcial do contrato;

    - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

    - Dar causa à inexecução total do contrato;

    - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

    - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

    - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

    - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

    - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante certame ou a execução do contrato;

    - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

    - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

      - Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances;

    - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame;

    - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

  - Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

- Advertência, quando a Contratada der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);

- Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 12.1.2 a 12.1.7 deste Edital, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);

- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Ente Federativo que tiver aplicado a sanção, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 12.1.8 a

12.1.12 deste Edital, bem como nos subitens 12.1.2 a 12.1.7 que justifiquem a imposiçãode penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei);

- Multa:

  - moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, atéo limite de 30 (trinta) dias;

    - O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I, do art. 137, da Lei nº 14.133/2021.

  - moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 30% (trinta por cento) pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia;

  - compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

  - A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º).

  - Todas as sanções previstas neste Edital poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156,§7º).

    - Antes da aplicação da multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data de sua intimação (art. 157);

    - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante à Contratada, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º);

    - Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamenteno prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente;

  - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

  - Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º):

- A natureza e a gravidade da infração cometida;

- As peculiaridades do caso concreto;

- As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

- Os danos que dela provierem para o Contratante;

- A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

  - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

## A personalidade jurídica da Contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Edital ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a Contratada, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160).

  - O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contados da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal (Art. 161).

## As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

  - O Pregoeiro lavrará ata circunstanciada da sessão pública, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, que fará parte integrante do processo licitatório e estará disponível para consulta no endereço informado no item 1.2.7, deste Edital.

  - O procedimento será divulgado no COMPRASBR https://www.comprasbr.com.br, no Portal de Transparência do Município de Guairaçá – www.guairaca.pr.gov.br, no Portal Nacional de Compras Públicas – PNCP e encaminhado automaticamente aos fornecedores, por mensagem eletrônica, na correspondente linha de fornecimento que pretende atender.

  - O Pregoeiro, no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente formais observados na Documentação de Habilitação e Proposta de Preços, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação.

  - Encerradas as fases de julgamento e habilitação e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá: (art. 71 da Lei 14.133/21)

    - Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

    - Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;

    - Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;

    - Adjudicar o objeto e homologar a licitação.

    - Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

    - O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado.

    - Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados.

13.4.5 O disposto neste artigo será aplicado, no que couber, à contratação direta e os procedimentos auxiliares da licitação.

13.5. No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá ser:

- Adiada a data da abertura desta licitação;

- Alteradas as condições do presente edital, com fixação de novo prazo para a realização do certame.

  - As licitantes são responsáveis administrativa, civil e penalmente pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

  - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

  - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com auxílio da Equipe de Apoio.

  - As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

  - Não havendo expediente na data marcada, a reunião será realizada no primeiro dia útil subsequente, à mesma hora e local, salvo por motivo de força maior ou qualquer outro fator ou fato imprevisível.

  - Quaisquer informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados pelo Pregoeiro, na Prefeitura Municipal de Guairaçá, Setor de Licitações, situada a Rua Francisco Vieira, 1181, Centro, Guairaçá – PR.

  - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

  - O foro de cidade de Terra Rica, Estado do Paraná é designado como o competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a este Pregão e à adjudicação, contratação e execução dela decorrentes.

  - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

    - ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;

    - ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO REAJUSTADA;

    - ANEXO III – DECLARAÇÃO UNIFICADA;

    - ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE RESPOSABILIDADE TÉCNICA;

    - ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO.

Guairaçá-PR, vinte e quatro dias de junho de 2025.

## MARCELO ALVES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 87/2025

PREGÃO ELETRÔNICO N. 44/2025.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE, ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, COM USO DA MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO (BIM), ABRANGENDO: MEMORIAIS DESCRITIVOS, ORÇAMENTOS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIROS, LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO AO INSTITUTO ÁGUA E TERRA (IAT), EMISSÃO DE ART/RRT, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E AS CORREÇÕES NECESSÁRIAS ATÉ A APROVAÇÃO DOS PROJETOS PELOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS PELA FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE GUAIRAÇÁ/PR., conforme segue:

| Lote: 1 - DESENV. E APROVAÇÃO DE PROJ. BÁSICOS, EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES DE EDIFICAÇÕES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 42629 | PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO DE ÁREAS COMUNS DESTINADOS A ÁREAS ADMINISTRATIVAS, CULTURA, EDUCAÇÃO, ESPORTES, SOCIAL E OUTRAS ÁREAS PÚBLICAS EM GERAL. INCLUSIVE: ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E ANTEPROJETO, PROJETO ARQUITETÔNICO BÁSICO E LAYOUT INTERNO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS; | 3.000,00 | M² | 17,00 | 51.000,00 |
| 2 | 42645 | PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO DESTINADOS A CONSTRUÇÕES DE BARRACÕES COBERTURAS E OUTRAS CONSTRUÇÕES ABERTAS. INCLUSIVE: ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E ANTEPROJETO, PROJETO ARQUITETÔNICO BÁSICO E LAYOUT INTERNO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS; | 3.000,00 | M² | 15,00 | 45.000,00 |
| 3 | 42646 | PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DESTINADOS A PRÉDIOS PÚBLICOS. INCLUSIVE: ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E ANTEPROJETO, PROJETO ARQUITETÔNICO BÁSICO E LAYOUT INTERNO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | 3.000,00 | M² | 17,00 | 51.000,00 |
| 4 | 42647 | LEVANTAMENTO PARA REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO SISTEMA ARQUITETÔNICO DE ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES EXISTENTES; | 3.000,00 | M² | 2,90 | 8.700,00 |
| 5 | 42648 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURAS METÁLICAS DE COBERTURAS E OU ESTRUTURAS; | 2.000,00 | M² | 10,00 | 20.000,00 |
| 6 | 42649 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADAS E OU PRÉ-FABRICADAS, INCLUINDO PROJETO DE FUNDAÇÕES; | 1.600,00 | M² | 10,00 | 16.000,00 |
| 7 | 42650 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (REDE DE ÁGUA, ESGOTO, ÁGUAS PLUVIAIS E REAPROVEITAMENTO); | 3.000,00 | M² | 3,80 | 11.400,00 |
| 8 | 42651 | PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO INCLUINDO APROVAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS. | 3.000,00 | M² | 3,80 | 11.400,00 |
| 9 | 42652 | MEMORIAL SIMPLIFICADO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO; | 3.000,00 | M² | 2,70 | 8.100,00 |
| 10 | 42653 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. | 3.000,00 | M² | 3,80 | 11.400,00 |
| 11 | 42654 | PROJETO EXECUTIVO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA | 3.000,00 | M² | 2,50 | 7.500,00 |
| 12 | 42655 | PROJETO EXECUTIVO DE ENTRADA DE ENERGIA PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS COM APROVAÇÃO NA COPEL; | 20,00 | UNID | 1.250,00 | 25.000,00 |
| 13 | 42656 | PROJETO EXECUTIVO DE TELEFONIA, REDE E CABEAMENTO DE LÓGICA CFTV, AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA; | 3.000,00 | M² | 2,00 | 6.000,00 |
| 14 | 42657 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES DE GÁS GLP PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS; | 3.000,00 | M² | 2,00 | 6.000,00 |
| 15 | 42658 | PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO (CONDICIONAMENTO TÉRMICO E/OU VENTILAÇÃO/CLIMATIZAÇÃO E/OU EXAUSTÃO); | 3.000,00 | M² | 2,90 | 8.700,00 |
| 16 | 42659 | MAQUETE DIGITAL 3D E PRODUÇÃO DE VÍDEOS (30 SEG.) A PARTIR DA MAQUETE DIGITAL E IMAGENS HUMANIZADAS COM NO MÍNIMO 10 UND. (INTERNAS E EXTERNAS); | 20,00 | UNID | 1.500,00 | 30.000,00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 317.200,00 |

| Lote: 2 - DESENVOLVIMENTO E APROVAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 42660 | PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PARA EMISSÁRIO (GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS), COM DIMENSIONAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; INCLUINDO: LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL E APROVAÇÃO JUNTO AO IAT. | 3.000,00 | MT | 2,90 | 8.700,00 |
| 2 | 42661 | PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ TST OU BLOCOS DE CONCRETO. INCLUINDO: LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL, ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE CBR E CARACTERIZAÇÃO DE SOLOS, DIMENSIONAMENTO, CONTAGEM DE TRÁFEGO, PROJETO DE TERRAPLANAGEM, GEOMÉTRICO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA, URBANIZAÇÃO DO PASSEIO, ARBORIZAÇÃO, ACESSIBILIDADE, DECLARAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS PEÇAS TÉCNCAS DE ACORDO COM O ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO CONVÊNIO E APROVAÇÃO DO PROJETO; | 100.000,00 | M² | 3,50 | 350.000,00 |
| 3 | 42662 | PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS EM CBUQ, TST OU B PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS EM CBUQ, TST OU BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO. INCLUINDO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL E AEROFOTOGRAMÉTRICO, ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE CBR, DIMENSIONAMENTO, CONTAGEM DE TRÁFEGO, SOLUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAISAGISMO E CONSERVAÇÃO DE SOLOS EM PROPRIEDADES ADJACENTES ATRAVÉS DE REFORMA E OU CONSTRUÇÃO DE TERRAÇOS; INCLUINDO LICENCIAMENTO AMBIENTAL E APROVAÇÃO JUNTO AO IAT E DEMAIS PEÇAS TÉCNCAS DE ACORDO COM O ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO CONVÊNIO E APROVAÇÃO DO PROJETO; | 100.000,00 | M² | 2,25 | 225.000,00 |
| 4 | 42663 | PROJETO EXECUTIVO DE RECAPE URBANO EM CBUQ OU TST CONFORME EXIGÊNCIAS DOS ÓRGÃOS OFICIAIS. INCLUINDO LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE CBR, DIMENSIONAMENTO, CONTAGEM DE TRÁFEGO E LAUDO DE VIGA BENKELMAN, PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, ACESSIBILIDADE E URBANIZAÇÃO DO PASSEIO, CONFORME NORMAS DETRAN/PR; | 30.000,00 | M² | 3,50 | 105.000,00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 688.700,00 |

| Lote: 3 - DESENV. E APROVAÇÃO DE PROJ. REVITALIZAÇÃO URBANA E IMPLANTAÇÃO DE EQ. PUBLICOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 42664 | PROJETO EXECUTIVO PARA A CONCEPÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO COM QUADRAS E CAMPO DE FUTEBOL. INCLUINDO: LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL, ESTUDO PRELIMINAR, LAYOUT DAS QUADRAS E CAMPO DE FUTEBOL, MOBILIÁRIO URBANO, ACESSIBILIDADE SEGUNDO A NBR 9050, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E PROJETOS COMPLEMENTARES EXECUTIVOS, SE NECESSÁRIO, INCLUSIVE MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; | 10.000,00 | M² | 2,90 | 29.000,00 |
| 2 | 42665 | PROJETO EXECUTIVO PARA REVITALIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE VIAS E/OU PRAÇAS PÚBLICAS. INCLUINDO: INTERVENÇÃO EM CANTEIROS, CALÇADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADES, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ESTUDO LUMINOTÉCNICO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E PROJETOS COMPLEMENTARES EXECUTIVOS SE NECESSÁRIO E DEMAIS PEÇAS TÉCNCAS DE ACORDO COM O ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO CONVÊNIO E APROVAÇÃO DO PROJETO; | 20.000,00 | M² | 2,90 | 58.000,00 |
| 3 | 42666 | PROJETO EXECUTIVO PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. INCLUINDO: LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL, ESTUDO PRELIMINAR, LAYOUT E MOBILIÁRIO URBANO, ACESSIBILIDADE NBR 9050, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E PROJETOS COMPLEMENTARES EXECUTIVOS SE NECESSÁRIO; INCLUSIVE, ESTUDOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS E LICENCIAMENTO AMBIENTAL E APROVAÇÃO JUNTO AO IAT. | 40.000,00 | M² | 2,50 | 100.000,00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 187.000,00 |

| Lote: 4 - DESENVOLVIMENTO E APROVAÇÃO DE ENSAIOS DE SONDAGEM |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 42667 | EXECUÇÃO DE SONDAGEM TIPO SPT (MÍNIMO 3 FUROS DE 12M) PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES E OU ESTRUTURAS, INCLUINDO LAUDO GEOLÓGICO/GEOTÉCNICO EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO SEDEST Nº 50/2022 ANEXO IV; | 20,00 | UNID | 1.500,00 | 30.000,00 |
| 2 | 42668 | EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE PERCOLAÇÃO E INFILTRAÇÃO DE SOLOS INCLUSIVE RELATÓRIO TÉCNICO E ART CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO SEDEST Nº 50/2022; | 20,00 | UNID | 250,00 | 5.000,00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 35.000,00 |

| Lote: 5 - DESENVOLVIMENTO E APROVAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 42669 | PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO, DEMARCAÇÃO DE LOTES PÚBLICOS E MEMORIAL DESCRITIVO DO LOTE PARA APROVAÇÃO EM CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS; | 20,00 | UNID | 1.250,00 | 25.000,00 |
| 2 | 42670 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL PARA LOCAÇÃO DE OBRAS, REDES DE ENERGIA E OUTROS SERVIÇOS QUANDO NECESSÁRIO; | 10.000,00 | M² | 0,50 | 5.000,00 |
| 3 | 42671 | LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO INCLUINDO: PONTOS DE CONTROLE COM GPS/RTK, COLETA DE IMAGENS, PROCESSAMENTO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE MAPAS; | 20,00 | HA | 250,00 | 5.000,00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 35.000,00 |

| Lote: 6 - DESENVOLVIMENTO E APROVAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS E ORÇAMENTOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 42672 | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES; | 20,00 | UNID | 2.000,00 | 40.000,00 |
| 2 | 42673 | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO; | 20,00 | UNID | 1.500,00 | 30.000,00 |
| 3 | 42674 | ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO, CADERNO DE ENCARGOS E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; | 20,00 | UNID | 1.300,00 | 26.000,00 |
| 4 | 42675 | ELABORAÇÃO DE ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TR - TERMO DE REFERÊNCIA PARA LICITAÇÃO; | 20,00 | UNID | 850,00 | 17.000,00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 113.000,00 |

O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 2021.

O prazo de vigência da contratação será de até 12 (doze) meses, contados da data indicada no instrumento contratual, na forma do artigo 105, da Lei n° 14.133/2021.

O custo estimado total da contratação é de R$ 1.375.900,00(Um Milhão, Trezentos e Setenta e Cinco Mil e Novecentos Reais), conforme custos unitários apostos na tabela acima.

A contratação de uma empresa especializada para a elaboração de estudos de viabilidade, anteprojetos, projetos básicos e executivos de arquitetura e engenharia, com o uso da Modelagem da Informação da Construção (BIM), é fundamental para o desenvolvimento adequado das obras de infraestrutura do município de Guaíraçá/PR. A implementação do BIM permitirá um nível de precisão e integração superior no processo de planejamento e execução, ao possibilitar a visualização tridimensional dos projetos e a detecção antecipada de eventuais falhas ou conflitos entre as diversas disciplinas envolvidas, como arquitetura, estrutura e instalações. Isso não apenas reduz os custos com correções durante a obra, mas também otimiza os prazos e aumenta a qualidade dos resultados finais.

A metodologia BIM é reconhecida mundialmente por sua capacidade de melhorar a gestão de projetos e obras, sendo uma prática cada vez mais exigida para garantir eficiência e qualidade no uso de recursos públicos. Além disso, a utilização dessa tecnologia será um diferencial na implementação de boas práticas de gestão, alinhando o município com as tendências mais modernas e eficientes da construção civil.

A necessidade de contratar uma empresa especializada também se justifica pela complexidade dos serviços a serem realizados, que incluem não só a elaboração dos projetos arquitetônicos e de engenharia, mas também a elaboração de memoriais descritivos detalhados, orçamentos precisos, cronogramas físico-financeiros e o acompanhamento técnico durante todo o processo. Cada um desses elementos é essencial para garantir que o projeto seja viável, seguro, sustentável e que respeite todas as normativas e leis locais, estaduais e federais.

Adicionalmente, a obtenção das licenças ambientais junto ao Instituto Água e Terra (IAT) é um requisito legal imprescindível para a execução das obras, e a empresa contratada deverá garantir a conformidade com todas as exigências ambientais, evitando possíveis entraves ou paralisações no processo. O licenciamento ambiental será realizado de acordo com as especificações legais, garantindo que os impactos ambientais da obra sejam minimizados e que todas as licenças sejam obtidas em tempo hábil.

Outro ponto importante é o acompanhamento técnico contínuo durante todas as fases de desenvolvimento e execução do projeto, até sua aprovação pelos órgãos responsáveis. A empresa contratada deverá realizar ajustes e correções sempre que necessário, garantindo que o projeto atenda a todas as exigências dos órgãos municipais, estaduais e federais, além de garantir que a execução da obra esteja conforme o que foi planejado, evitando qualquer tipo de irregularidade ou desperdício de recursos.

Portanto, a contratação dessa empresa especializada é essencial para garantir a execução de projetos de alta qualidade, dentro dos prazos e orçamentos estabelecidos, com o máximo de eficiência, conformidade legal e respeito ao meio ambiente. A combinação da expertise técnica com o uso das melhores práticas de gestão e controle proporcionará um elevado padrão de qualidade nas obras do município de Guaíraçá/PR, beneficiando a população e assegurando que os recursos públicos sejam aplicados de forma responsável e eficaz.

A necessidade de contratação de uma empresa especializada visa a elaboração e execução dos seguintes serviços técnicos, fundamentais para a execução das obras de infraestrutura no município de Guaíraçá/PR:

Estudos de Viabilidade: A empresa deverá realizar estudos detalhados para avaliar a viabilidade técnica, econômica e ambiental das obras, incluindo a análise de aspectos como: impacto no meio ambiente, custo-benefício, adequação ao uso do solo, infraestrutura existente e demanda da população. Esses estudos devem fornecer uma visão clara sobre a viabilidade do projeto antes de sua execução, permitindo a tomada de decisões mais informadas e seguras.

Elaboração de Anteprojetos e Projetos:

Anteprojetos: A empresa deverá desenvolver anteprojetos arquitetônicos e de engenharia, levando em consideração as necessidades específicas do município, os recursos disponíveis e a legislação vigente. O anteprojeto deverá incluir as diretrizes gerais para o desenvolvimento da obra, de forma a proporcionar uma visão inicial das dimensões, materiais e características dos empreendimentos.

Projetos Básicos e Executivos: A empresa deverá elaborar os projetos arquitetônicos, estruturais, complementares e de infraestrutura (elétrico, hidráulico, saneamento, entre outros), com o uso da Modelagem da Informação da Construção (BIM). Esses projetos devem ser completos e detalhados, de modo a garantir que todos os aspectos técnicos da obra sejam contemplados, incluindo a compatibilidade entre as diferentes disciplinas.

Memoriais Descritivos: A empresa deverá produzir memoriais descritivos completos e claros, que detalhem as especificações técnicas, materiais, processos construtivos, métodos de execução e requisitos de segurança. Esses documentos devem ser precisos e servir como uma referência para a execução da obra, garantindo que todas as etapas sejam realizadas conforme os padrões técnicos estabelecidos.

Orçamentos Detalhados: A elaboração de orçamentos deverá incluir todos os custos relacionados à obra, como materiais, mão de obra, equipamentos, serviços terceirizados, entre outros. A empresa deverá garantir que o orçamento seja realista e compatível com os preços de mercado, considerando a inflação e variações nos custos durante a execução do projeto.

Cronogramas Físico-Financeiros: A empresa deverá elaborar cronogramas detalhados, que contemplem tanto o planejamento físico da obra (com prazos para as diferentes etapas de execução) quanto o financeiro (com previsão de desembolso de recursos em cada fase do projeto). Os cronogramas devem ser realistas e de fácil acompanhamento, permitindo a gestão eficiente da execução do projeto e garantindo que os prazos sejam cumpridos.

Licenciamento Ambiental junto ao Instituto Água e Terra (IAT): A empresa deverá cuidar de todo o processo de licenciamento ambiental junto ao IAT, incluindo a realização de estudos ambientais, relatórios de impacto e a obtenção das licenças necessárias para a execução das obras. Esse processo deverá ser conduzido de acordo com as exigências da legislação vigente e com as normas ambientais do estado do Paraná.

Emissão de ART/RRT: A empresa será responsável pela emissão das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) para cada etapa do projeto e execução da obra, conforme exigido pelos órgãos de classe (CREA/CAU). A ART/RRT deverá cobrir todos os profissionais envolvidos, garantindo a conformidade legal e a segurança técnica do projeto.

Acompanhamento Técnico e Correções: A empresa deverá fornecer acompanhamento técnico contínuo durante todo o desenvolvimento e execução dos projetos, garantindo que as etapas sejam cumpridas conforme os planos estabelecidos e realizando os ajustes e correções necessários ao longo do processo. A correção de eventuais problemas ou ajustes nos projetos será feita em tempo hábil, a fim de evitar atrasos ou custos adicionais. O acompanhamento também incluirá a verificação da conformidade com as normas de segurança e a legislação vigente, até que os projetos sejam aprovados pelos órgãos competentes.

Esse conjunto de serviços técnicos, realizados de forma integrada e coordenada, é fundamental para garantir que os projetos de infraestrutura do município sejam executados com qualidade, dentro dos prazos estabelecidos e respeitando as normativas legais e ambientais. A empresa contratada deverá assegurar que todas as etapas do processo sejam cumpridas com a máxima eficiência, garantindo o sucesso das obras e atendendo às necessidades da população de Guaíraçá/PR.

A contratação deverá observar os seguintes requisitos:

Sustentabilidade

Em projetos de engenharia e arquitetura, a sustentabilidade desempenha um papel fundamental para garantir que as construções sejam realizadas de maneira responsável e que seus impactos ambientais, sociais e econômicos sejam minimizados. Este Termo de Referência estabelece que os critérios de sustentabilidade serão considerados em todas as fases do projeto, desde a concepção até a execução e manutenção das obras, com foco na utilização de práticas que atendam às exigências ambientais e promovam a eficiência no uso de recursos.

Os principais critérios de sustentabilidade a serem seguidos nesta contratação incluem:

a) Eficiência Energética

O projeto deve ser desenvolvido de forma a maximizar o uso eficiente de energia, adotando soluções que reduzam o consumo energético durante a execução e a operação da obra. A implementação de tecnologias e materiais que otimizem o desempenho energético das construções será essencial para garantir o uso racional de energia ao longo da vida útil da obra.

b) Redução do Consumo de Recursos

A adoção de práticas que busquem a redução do consumo de recursos naturais, como água, madeira e outros materiais de construção, será um ponto chave. A empresa contratada deverá integrar soluções que minimizem a quantidade de insumos necessários para a execução do projeto, priorizando a reutilização e o reaproveitamento de materiais sempre que possível.

c) Mínimo Impacto Ambiental

O impacto ambiental das obras deverá ser minimizado ao máximo, tanto na fase de construção quanto ao longo da vida útil do projeto. Isso inclui ações que preservem a biodiversidade local, a qualidade do solo, da água e do ar, além da mitigação de efeitos negativos sobre o ecossistema circundante.

d) Uso de Materiais Sustentáveis

Os materiais utilizados no projeto deverão ser selecionados com base em sua sustentabilidade, priorizando opções com menor impacto ambiental, que sejam recicláveis, reutilizáveis ou de fontes renováveis. A escolha de materiais deve considerar a durabilidade, eficiência e o ciclo de vida completo, desde a produção até o descarte.

e) Uso de Tecnologias e Matérias-primas Locais

Sempre que possível, a empresa contratada deverá priorizar o uso de tecnologias e materiais de origem local, com o objetivo de reduzir a pegada de carbono associada ao transporte de materiais e estimular a economia local. O uso de matérias-primas locais também contribuirá para o fortalecimento da economia regional, gerando emprego e renda para a população local.

f) Menor Geração de Resíduos

A estratégia de gerenciamento de resíduos durante o processo de construção deve ser claramente definida, com a implementação de práticas que visem à redução da quantidade de resíduos gerados. O projeto deve incluir soluções para reutilização, reciclagem ou descarte responsável de materiais, contribuindo para a minimização dos impactos ambientais.

g) Maior Vida Útil

A sustentabilidade dos projetos também está relacionada à durabilidade das obras. A escolha de materiais e técnicas construtivas que garantam maior vida útil à construção, sem a necessidade de grandes reparos ou manutenções constantes, será fundamental para reduzir a necessidade de novos recursos no futuro e melhorar a relação custo-benefício ao longo do tempo.

h) Menor Custo de Manutenção/Operação

A empresa deverá planejar e projetar soluções que reduzam os custos operacionais e de manutenção ao longo da vida útil da obra. Isso inclui a escolha de materiais e sistemas que requeiram pouca manutenção, reduzam o consumo de energia e água, e garantam baixo custo de operação para a administração pública ou usuários finais.

i) Uso de Inovações que Reduzam a Pressão sobre Recursos Naturais

A empresa deverá incorporar tecnologias e inovações que ajudem a reduzir a pressão sobre os recursos naturais, como soluções para o aproveitamento de energia solar, sistemas de captação e reutilização de águas pluviais, e técnicas de construção que utilizem menos recursos naturais e reduzam o impacto da obra no meio ambiente.

Subcontratação

Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório, todos os projetos e serviços deverão ser desenvolvidos pela contratada.

Garantia de execução

Será exigida a garantia da contratação de que trata o art. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato.

A garantia nas modalidades caução, fiança bancária e título de capitalização, na modalidade instrumento de garantia, deverá ser prestada em até 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis a critério do contratante, contados da assinatura do contrato.

Em caso do seguro-garantia, o adjudicatário terá prazo de um mês, contado da data de homologação da licitação, para sua apresentação, que deve ocorrer antes da assinatura do contrato.

Critérios de acessibilidade

Quanto aos critérios de acessibilidade, deverá ser adotado na obra como parâmetros:

Os critérios de acessibilidade devem ser observados de forma rigorosa durante o desenvolvimento e execução dos projetos, garantindo que todas as construções e espaços sejam acessíveis a todas as pessoas, incluindo aquelas com deficiência ou mobilidade reduzida, em conformidade com as normas e legislações vigentes, como a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) e as Normas Técnicas da ABNT NBR 9050.

A acessibilidade deve ser considerada em todas as etapas do projeto, desde o planejamento inicial até a execução final da obra. A empresa contratada deverá adotar as seguintes diretrizes para garantir a acessibilidade universal:

a) Acesso Adequado e Seguro:

Todos os acessos aos edifícios e áreas públicas devem ser projetados de maneira a garantir que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida possam transitar de forma independente e segura, sem obstáculos ou barreiras físicas.

Os caminhos de acesso, entradas e saídas devem ser amplos o suficiente para permitir o tráfego de cadeiras de rodas, andadores ou outros dispositivos de auxílio à mobilidade.

b) Rampas de Acesso e Elevadores:

A instalação de rampas de acesso deve ser obrigatória em locais onde as escadas ou desníveis possam representar barreiras para pessoas com deficiência. As rampas devem atender a requisitos técnicos específicos de inclinação, largura e sinalização, garantindo o conforto e a segurança no uso.

Elevadores devem ser instalados em edificações de mais de um andar, quando necessário, para garantir o acesso das pessoas com deficiência a todos os níveis do edifício. Devem ser adequadamente dimensionados, com botões em altura acessível, sinalização tátil e sonora.

c) Sinalização e Orientação:

Todos os espaços públicos e edificações devem contar com sinalização tátil, visual e sonora para facilitar a orientação e o deslocamento de pessoas com deficiência visual e auditiva. A sinalização deve ser clara, visível, e estrategicamente posicionada, permitindo que qualquer pessoa consiga identificar, de forma autônoma, os espaços e serviços disponíveis.

É imprescindível o uso de sinalização em Braille em portas, banheiros, elevadores e outros locais de interesse público.

d) Banheiros e Espaços de Uso Comum:

Os banheiros devem ser adaptados e projetados de forma a atender a todas as necessidades de acessibilidade, com adequação de barras de apoio, espaço suficiente para manobra de cadeira de rodas, e altura dos equipamentos adaptada para uso por pessoas com deficiência.

Os espaços de uso comum, como áreas de lazer, estacionamentos, auditórios e áreas de descanso, também devem ser planejados para garantir que todos os cidadãos, independentemente de suas condições físicas, possam utilizá-los com conforto e segurança.

e) Rampas e Piso Tátil:

O uso de piso tátil em áreas externas e internas deve ser planejado para auxiliar na orientação de pessoas com deficiência visual, indicando mudanças de direção, níveis e outros obstáculos.

As rampas devem ser construídas com revestimento antiderrapante, com altura e inclinação adequadas para garantir o acesso sem riscos de queda.

f) Acústica e Iluminação:

A acústica das áreas internas e externas deve ser projetada de forma a garantir que pessoas com deficiência auditiva possam perceber alertas sonoros, com níveis adequados de volume e frequência.

A iluminação deve ser adequada, sem pontos cegos, e garantir boa visibilidade em todos os espaços, especialmente nas áreas de circulação e nos banheiros adaptados, para facilitar o deslocamento e a segurança das pessoas com deficiência visual.

g) Materiais e Acabamentos:

O uso de materiais e acabamentos deve ser pensado de forma a garantir a segurança e a mobilidade das pessoas com deficiência, com pisos antiderrapantes e superfícies que não representem riscos para pessoas com dificuldades de locomoção.

As portas e corrimãos devem ser de fácil uso, com materiais de alta durabilidade e que facilitem a mobilidade de todos.

h) Transporte e Estacionamento:

O estacionamento deverá contar com vagas exclusivas para pessoas com deficiência, devidamente sinalizadas e próximas das entradas dos edifícios.

No caso de obras que envolvam transporte público, as estações e terminais devem ser adaptados com acessibilidade plena, incluindo plataformas elevadas, sinalização sonora e tátil, além de embarque e desembarque adequados.

Considerações Finais:

Todos os aspectos mencionados acima devem ser obrigatoriamente atendidos nos projetos, para garantir que a obra seja acessível a todas as pessoas, sem discriminação, e esteja em conformidade com as legislações nacionais e internacionais. A empresa contratada deverá fornecer projetos acessíveis, executando as obras com atenção aos detalhes e garantindo que todos os elementos de acessibilidade sejam integrados de forma harmoniosa ao design geral da edificação.

O não cumprimento desses requisitos poderá acarretar a necessidade de correções ou ajustes no projeto, com a consequente revisão de prazos e custos, o que reforça a importância de considerar a acessibilidade desde as fases iniciais de planejamento e execução.

Vistoria e Levantamento de Dados para Elaboração dos Projetos

A Contratada será responsável por realizar uma vistoria minuciosa nos locais de execução das obras, com o objetivo de levantar todos os dados necessários para a elaboração dos projetos, garantindo que as soluções propostas sejam viáveis e adequadas às condições locais. A vistoria deverá ser realizada com a participação, análise e aprovação formal do Contratante, conforme as condições estabelecidas a seguir:

a) Agendamento da Vistoria

A Contratada deverá entrar em contato com a Contratante para agendar as datas de vistoria dos locais de execução das obras, garantindo a presença das partes envolvidas para uma avaliação conjunta.

b) Levantamento de Infraestrutura Local

Durante a vistoria, a Contratada deverá levantar os seguintes dados sobre a infraestrutura existente no local, a fim de avaliar as condições de integração do novo projeto com a estrutura já instalada:

Rede de Água: Verificar a localização e capacidade da rede de abastecimento de água, considerando a necessidade de adaptações ou ampliações.

Rede de Esgoto: Levantar dados sobre o sistema de esgoto, incluindo a localização, dimensões e a adequação do sistema.

Drenagem de Águas Pluviais: Avaliar a capacidade do sistema de drenagem e os pontos críticos para alagamentos ou acúmulo de água.

Coleta de Lixo: Identificar os pontos de coleta de lixo e a infraestrutura existente para o descarte de resíduos.

Telefonia: Verificar a rede de telefonia, tanto fixa quanto móvel, para garantir conectividade adequada.

Energia Elétrica: Levantar a rede elétrica disponível, incluindo a capacidade de fornecimento e a necessidade de ampliação ou adequação.

Iluminação Pública: Identificar a rede de iluminação pública no entorno da obra, verificando sua adequação e cobertura.

Pavimentação: Verificar as condições da pavimentação existente, identificando eventuais necessidades de reforma ou adaptação.

c) Levantamento de Aspectos Ambientais e Sociais

A Contratada também deverá realizar um levantamento detalhado dos aspectos ambientais e sociais do local de execução da obra, incluindo:

Condicionantes Climáticas: Levantar dados relacionados à insolação, ventilação, índices pluviométricos e históricos de precipitação para garantir que o projeto leve em conta as condições climáticas locais.

Características do Terreno: Verificar as condições do solo, incluindo tipo e resistência do solo, inclinação do terreno, nível do lençol freático e outros fatores que possam impactar o desenvolvimento da obra.

Condições Ambientais: Identificar características do meio ambiente, como presença de áreas de preservação, vegetação nativa, fauna local e risco de contaminação do solo ou água.

Atividades e Características Incompatíveis: Levantar a existência de atividades no entorno que possam ser incompatíveis com o funcionamento do empreendimento, como indústrias poluentes, zonas de risco, ocupações irregulares ou incompatibilidade de uso do solo.

d) Levantamento de Edificações Existentes

A Contratada deverá também realizar o levantamento das edificações existentes no local, especialmente aquelas que serão objeto de reforma, ampliação ou adequação. A vistoria deverá identificar as condições estruturais, de segurança e de funcionalidade das construções, a fim de propor as melhores soluções de adaptação no projeto.

e) Levantamento de Informações com Órgãos Municipais

A Contratada deverá procurar junto aos órgãos competentes do município todas as informações necessárias para o desenvolvimento adequado dos projetos, como:

Informações sobre zonificação e uso do solo.

Dados sobre infraestrutura urbana e sistemas públicos.

Exigências legais e normas técnicas específicas que precisam ser cumpridas.

A consulta e o levantamento de dados junto aos órgãos municipais são essenciais para garantir a conformidade do projeto com as normas e a viabilidade de execução.

f) Responsabilidade pelo Conhecimento da Legislação

O desconhecimento da legislação ou de condicionantes estabelecidas pelo Contratante não será aceito como justificativa para aditivos contratuais ou incorreções de projeto. A Contratada é responsável por realizar uma pesquisa detalhada sobre a legislação aplicável, considerando todas as regulamentações que influenciem a execução dos serviços.

g) Reuniões Técnicas Presenciais

A Contratada deverá se comprometer a comparecer, quando convocada, às reuniões técnicas presenciais agendadas pelo setor de engenharia e secretaria de planejamento. Essas reuniões têm como objetivo discutir aspectos técnicos do projeto e realizar visitas aos locais para o desenvolvimento adequado das propostas.

h) Reuniões Técnicas na Sede da Empresa Contratada

Além das reuniões no local da obra, a Contratada poderá ser convocada para reuniões técnicas na sede da empresa contratada, onde serão discutidos detalhes do projeto, ajustes necessários e informações adicionais pertinentes.

i) Acompanhamento em Reuniões Técnicas Externas

A critério da Contratante, a Contratada deverá acompanhar a equipe técnica de engenharia ou administrativa do município em reuniões técnicas realizadas em órgãos federais e estaduais, que envolvam discussões preliminares sobre os projetos, correções técnicas ou outras questões de interesse público. A participação ativa da Contratada nessas reuniões é fundamental para garantir que os projetos sejam adequadamente alinhados com as diretrizes e exigências de entidades externas.

O regime de execução é o de empreitada por preço global.

Local objeto da prestação de serviço:

O local da prestação de serviço é o escritório da empresa contratada, porém haverá vistorias técnicas e reuniões técnicas "in loco" para avaliações iniciais, a fim de entender a dinâmica e o funcionamento das secretarias municipais e da administração em geral.

É de inteira responsabilidade do Contratado, apurar todas as condições e tomar as medidas técnicas e administrativas necessárias para a execução e conclusão dos serviços contratados.

O Contratado deverá atender a todas as ordens de procedimentos emitidos pela fiscalização quanto à segurança geral, bem como às instruções de coordenação, tanto administrativas como técnicas.

O Contratado deverá manter a execução dos serviços previstos neste Termo de Referência, dentro da maior racionalidade possível. Deverá solucionar todos os problemas que porventura surjam ou aqueles necessários à adaptação técnica previamente autorizada pelo Contratante, sem qualquer ônus adicional ao município.

O Contratado responsabilizar-se-á por todo e qualquer dano que venha a causar ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de erros ou de sua má execução, obrigando-se a saná-los imediatamente, sob pena de sanções administrativas e legais pertinentes, observados o artigo 120 da Lei 14.133/2021 e o devido processo legal.

O Contratado deverá fornecer toda a mão-de-obra qualificada e especializada necessária e adequada à execução e conclusão dos serviços.

O Contratado deverá manter como responsável pelos trabalhos, do início até a conclusão do objeto deste Termo de Referência, os RESPONSÁVEIS TÉCNICOS de seu quadro permanente, previamente indicado na etapa de habilitação do certame.

O eventual SUBSTITUTO do RESPONSÁVEL TÉCNICO deverá, no mínimo, preencher os mesmos requisitos técnicos e documentais de seu antecessor, que serão os mesmos exigidos no Termo de Referência e cujos comprovantes serão entregues pelo contratado ao contratante com antecedência mínima de 07 (sete) dias corridos, necessários à análise e aprovação pelo contratante antes da saída do seu antecessor.

O Contratado se responsabilizará pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal empregado nos serviços objeto deste Termo de Referência e deverá efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre ele.

Nenhum serviço poderá ser executado sem o prévio recolhimento da correspondente ART ou RRT, tampouco sem o efetivo acompanhamento, supervisão, coordenação e direção do RESPONSÁVEL TÉCNICO regularmente aprovado pelo Contratante.

Os serviços a serem executados, objetos da presente contratação, deverão obedecer às normas indicadas nos ANEXOS, entre outras a serem indicadas especificamente para cada serviço, a critério exclusivo do CONTRATANTE, quando for o caso.

Responsabilidade Técnica

Em até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, o Contratado deverá recolher as ARTs e/ou RRTs referente ao objeto contratado e especialidades pertinentes, nos termos da lei nº 6496/77, recolhida pelo Responsável Técnico pela empresa. A emissão deste(s) documento(s) deverá ser feita pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA/PR e pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

Caso seja de outro Estado, o Contratado deverá apresentar seus registros vistados pelo CREA/PR (registro do Contratado e registro do Responsável Técnico), conforme artigo 14, § 1º e 3º, da Resolução 1.121, de 13 de dezembro de 2019 - CONFEA. A autenticidade desses documentos poderá ser feita pelo fiscal do contrato mediante a comparação entre o original e a cópia.

Da Entrega da(s) ART(s) e/ou RRTs

O Contratado deverá entregar formalmente ao Contratante, em até cinco dias corridos após o recebimento da nota de empenho, cópias da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRTs (Registro de Responsabilidade Técnica) e dos comprovantes de recolhimentos, referentes ao objeto contratado. A ART e/ou RRT deverão ser recolhidas em nome do (s) Responsável (eis) Técnico(s) do Contratado, observado o prazo mencionado no item. A autenticidade dos documentos acima poderá será feita pelo fiscal do contrato mediante a comparação entre o original e a cópia.

O descumprimento desse recolhimento e dessa entrega impossibilitará a emissão da ordem para início dos serviços, sem prejuízo de outras penalidades por inadimplência.

Direitos Autorais

Assegurar ao CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:

a) O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo ao Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

b) Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa do Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

Descrição dos serviços e materiais

O Contratado deverá observar todas as obrigações, requisitos e especificações constantes dos anexos a este termo de referência.

Prazos

Prazo para a execução dos serviços: 360 (trezentos e sessenta) dias corridos contados a partir da data constante da ordem de serviço para início da execução.

A Ordem de Serviço será emitida em até 5 (cinco) dias contados a partir da assinatura do termo de contrato.

Utilização do BIM - Building Information Modelling (Modelagem da Informação da Construção)

Conforme disposto no § 3º, Art. 19, da Lei nº 14.133/2021, a Contratada deverá adotar o uso da Modelagem da Informação da Construção (BIM) em todas as fases do projeto, desde o planejamento até a execução, incluindo as etapas de monitoramento, gestão e entrega da obra. A utilização do BIM é uma exigência para promover maior eficiência, transparência, e sustentabilidade no desenvolvimento do projeto e sua execução.

A implementação do BIM será obrigatória para garantir:

a) Integração e Coordenação de Projetos

A utilização do BIM permitirá que todos os projetos (arquitetônico, estrutural, instalações elétricas, hidráulicas, etc.) sejam integrados em uma única plataforma digital, possibilitando a coordenação eficaz entre as diversas disciplinas. Isso reduzirá erros de compatibilidade, melhorando a qualidade do projeto e evitando retrabalhos.

b) Visualização e Análise em 3D

O BIM oferece a possibilidade de visualizar o projeto em 3D, permitindo que a equipe técnica, gestores e stakeholders (como a Contratante) compreendam claramente a disposição espacial, as dimensões e os detalhes da obra. Além disso, será possível simular a construção antes de sua execução, identificando conflitos e ajustando o projeto de forma antecipada.

c) Planejamento e Cronograma

Com o BIM, o planejamento e a execução do cronograma físico-financeiro podem ser otimizados. O modelo 3D será vinculado a dados de tempo e custos, permitindo o acompanhamento em tempo real do progresso da obra e o controle sobre prazos e orçamentos. Isso facilita a tomada de decisões rápidas e fundamentadas para garantir que os prazos e custos previstos sejam atendidos.

d) Acompanhamento e Gestão de Custos

O BIM permitirá uma gestão de custos mais eficiente, pois todos os elementos do projeto estarão associados a valores unitários, custos de materiais, e estimativas de mão de obra. Isso permitirá uma visão clara dos custos totais da obra, além de possibilitar a realização de orçamentos precisos e a identificação de possíveis ajustes ou variações ao longo da execução.

e) Manutenção e Gestão Pós-Obra

Após a entrega da obra, o modelo BIM servirá como uma base para a gestão da manutenção e a operações da edificação. O modelo pode incluir informações sobre os materiais utilizados, as especificações de sistemas e componentes, o que permitirá um controle mais eficaz das manutenções preventivas e corretivas ao longo da vida útil do imóvel.

f) Colaboração e Transparência

A utilização do BIM promove um ambiente colaborativo, onde todos os envolvidos no projeto (arquitetos, engenheiros, fornecedores e contratantes) podem acessar e modificar o modelo de maneira integrada. Isso aumenta a transparência do processo, reduzindo o risco de erros e melhorando a comunicação entre as partes.

g) Redução de Custos e Prazos

A aplicação do BIM tende a reduzir custos e prazos ao permitir a detecção precoce de falhas, a melhoria da coordenação entre as equipes e a eliminação de erros de construção. O acompanhamento contínuo, por meio do modelo 3D e das informações atualizadas em tempo real, facilita o planejamento eficiente e a execução das atividades.

h) Conformidade com a Legislação

A adoção do BIM atenderá aos requisitos legais, conforme estabelecido pelo Art. 19, §3º, da Lei nº 14.133/2021, que determina a utilização de tecnologias digitais de modelagem na execução de projetos públicos, trazendo mais eficiência, precisão e controle sobre o processo de contratação pública.

Procedimentos de transição e finalização do contrato

Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.

Mecanismos formais de comunicação

São definidos como mecanismos formais de comunicação, entre o contratante e o contratado, os seguintes:

a) Ordem de Serviço (OS);

b) Ata de Reunião;

c) Ofício;

d) E-mails.

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

As comunicações entre o órgão ou entidade e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da Contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

O fiscal acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

O fiscal anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

O fiscal informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal comunicará o fato imediatamente ao gestor.

O fiscal deverá comunicar ao gestor, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

O fiscal verificará a manutenção das condições de habilitação da Contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

O gestor coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato, contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações para o atendimento da finalidade da administração.

O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da Contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais, de todas as ocorrências relacionadas à execução e as medidas adotadas, informando à autoridade superior, se for o caso, aquelas que ultrapassarem a sua competência.

O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais, quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pela Contratada, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas.

O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei Federal n.º 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente, indicados pela Contratada.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 15 (quinze) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

O prazo de que trata o subitem anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II, do art. 75, da Lei nº 14.133/2021.

A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68, da Lei Federal n.º 14.133/2021.

Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

O prazo de validade;

A data da emissão;

Os dados do contrato e do órgão contratante;

O período respectivo de execução do contrato;

O valor a pagar; e

Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante.

A Administração deverá verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital de pregão eletrônico e identificar possível razão que impeça a participação em licitação/contratação pública, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

Constatando-se uma situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da Contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à Contratada a ampla defesa.

Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a Contratada não regularize sua situação.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável; independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime; no entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após entrega.

No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos à Contratada serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice de correção monetária.

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

| Dotações |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exercício da despesa | Conta da despesa | Funcional programática | Fonte de recurso | Natureza da despesa | Grupo da fonte |
| 2025 | 70 | 01.001.04.122.0003.2001 | 0 | 3.3.90.39.00.00 | Do Exercício |
| 2025 | 240 | 01.002.04.122.0003.2002 | 0 | 3.3.90.39.00.00 | Do Exercício |

## 8.1 Habilitação Jurídica:

Para Empresário Individual: Registro Comercial, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

Para Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

Para Sociedade Cooperativa: Ata de fundação e Estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

Para Sociedades Civis: Ato Constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício;

Para Sociedades Comerciais: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial (cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto licitado);

Para Sociedades por Ações: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

8.1.1 Nas hipóteses das alíneas “e” e “f”, caso seja apresentado o Contrato Social, este deverá estar acompanhado de todas as alterações ou da respectiva consolidação;

8.1.2 Os documentos de habilitação referidos neste subitem deverão explicitar o objeto social, que deverá ser compatível com o objeto desta contratação, segundo a tabela de classificação do CNAE, a sede do licitante e os responsáveis por sua administração que tenham poderes para assinar os documentos pelo participante.

## 8.3 Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:

## 8.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

## 8.3.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional – CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS;

## 8.3.3 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede do participante  - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE DÉBITOS COM A FAZENDA ESTADUAL;

8.3.4 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeito de negativa, expedida pelo Município do domicílio ou sede do participante – CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE DÉBITOS COM A FAZENDA MUNICIPAL;

8.3.5 Prova de regularidade fiscal perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, mediante a apresentação de Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal - CEF – CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE DÉBITOS PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS;

8.3.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, expedida pelos portais da Justiça do Trabalho (Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto- Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 – CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE DÉBITOS TRABALHISTAS;

## 8.4 Qualificação Econômico-Financeira:

8.4.1 Certidão Negativa de Falência, expedida pelo Cartório/Ofício Distribuidor da sede da pessoa jurídica a menos de 90 (noventa) dias da data de recebimento da proposta, prevista no preâmbulo deste Edital, caso não haja menção quanto ao prazo de validade.

## 8.5 Qualificação Técnica:

8.5.1 Prova de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, e ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU, ou outro Conselho Profissional ao qual os profissionais registrados nos mesmos possuam atribuições e capacidade técnica para executar os serviços exigidos na qualificação técnica do edital, da pessoa jurídica e da pessoa física, através da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Certidão de Registro de Pessoa Física, em plena validade.

OBS:A certidão do CREA e CAU, Certidão de registro de pessoa jurídica em nome da proponente, deverá constar o nome dos profissionais no quadro técnico.

8.5.2 Declaração de responsabilidade técnica indicando o responsável técnico pela execução do(s) projeto(s), até o seu recebimento definitivo pelo Contratante. O mesmo não poderá ser substituído sem expressa autorização da Contratante, (anexo IV).

8.5.3 Comprovação de vínculo entre o(s) responsável(is) técnico(s) e a empresa, a comprovação far-se-á mediante a apresentação de um dos seguintes documentos:

a) Contrato Social, na qualidade de sócio, através da cópia do contrato social ou ata de assembleia;

b) Como empregado, através de cópia do livro de registro de funcionários e cópia da carteira de trabalho contendo as respectivas anotações de contrato de trabalho;

c) Contratado, por meio de contrato de prestação de serviços;

8.5.4 Qualificação técnico-profissional:

8.5.4.1 Para fins de habilitação, os licitantes por meio de seus responsáveis técnicos, deverão apresentar Certidões de Acervos Técnicos – CAT’s, devidamente registrado no CREA, CAU, em nome do responsável técnico, acompanhados, obrigatoriamente, dos respectivos Atestado de Capacidade Técnica, emitido por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, que comprovem a elaboração de projetos pertinentes e compatíveis em características, qualidade e quantidade de 50% (cinquenta por cento) dos itens conforme tabela abaixo, de acordo com as principais atividades previstas em edital:

Atividade Técnica: Quantidade Mínima 50% (Art. 67 da Lei 14.133/2021):

Projeto arquitetônico de edificações comuns;

Projeto de estruturas de concreto;

Projeto de estruturas metálicas;

Projeto de instalações Elétricas de baixa tensão;

Projeto de instalações de rede de lógica e cabeamento estruturado;

Projeto de Sistema de Proteção contra descargas atmosféricas – SPDA;

Projeto de instalações Hidrossanitárias;

Projeto de instalações de prevenção de incêndios;

Projetos de ventilação, exaustão e climatização;

Coordenação e a compatibilização de projetos arquitetônico e complementares;

Levantamento topográfico planialtimétrico;

Projeto de infraestrutura (pavimentação), incluindo: pavimentação, sistemas de drenagem, terraplanagem, levantamento, ensaios, sinalização viária, dimensionamento e orçamento

Caderno de encargo e especificações técnicas.

Memorial descritivo.

Orçamento e cronograma físico e financeiro;

As exigências solicitadas com relação aos acervos técnicos, são adequadas, necessárias e suficientes para avaliação dos profissionais quanto à especificidade e a qualidade técnica dos projetos e serviços a serem entregues, afastando margens para erros técnicos e dificuldade no desenvolvimento dos serviços contratados.

O(s) profissional(is) deverá(ão) ser mantido(s) no quadro permanente da contratada durante a execução do contrato e, em caso de substituição, deverá(ão) ser apresentado(s) outro(s) profissional(is) de mesma qualificação ou superior, apresentando-se os mesmos documentos de habilitação do profissional para análise.

No decorrer da execução do objeto, os profissionais responsáveis técnicos poderão ser substituídos, nos termos do artigo 67, §6, da Lei n° 14.133/2021, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

A solicitação de substituição deverá ser protocolada formalmente anexando a documentação comprobatória, sendo obrigatória a manutenção do Responsável Técnico vigente até a homologação e emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou outro documento emitido por um conselho regional ao qual a empresa esteja vinculada do novo profissional.

Quanto às quantidades mínimas exigidas, foi observado o disposto no § 2º do Art. 67 da Lei 14.133/2021.

A participação direta e pessoal dos profissionais supra decorre do Art. 38, da Lei nº. 14.133/2021, sendo que sua substituição somente será admitida em caráter excepcional, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.

A licitante deverá comprovar o vínculo com o profissional indicado por quaisquer meios que denotem o compromisso, podendo ser carteira de trabalho, contrato de prestação de serviços, ou atos constitutivos da empresa.

Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei 14.133/2021, em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos comprobatórios.

## 8.6 OUTRAS COMPROVAÇÕES:

## 8.6.1 DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES UNIFICADA, (ANEXO III) subscrita por seu representante legal, de: Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; Que cumpre os requisitos da Constituição Federal.

9.1 Informações complementares estão contidas no Estudo Técnico Preliminar:

Guairaçá-Pr, 24/06/2025

______________________________

GABINETE DO PREFEITO

LUAN RODRIGUES BONI

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO REAJUSTADA

(apresentar em papel timbrado indicando CNPJ da empresa, razão social, endereço, telefone e e-mail)

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 87/2025

PREGÃO ELETRÔNICO N. 44/2025.

Ao Pregoeiro(a)

Prezado Senhor,

DECLARO QUE ESTOU CIENTE E DE ACORDO COM TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTIDAS NO  EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO E EM SEUS ANEXOS.

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossa Senhoria nossa proposta de preços relativa a  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE, ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, COM USO DA MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO (BIM), ABRANGENDO: MEMORIAIS DESCRITIVOS, ORÇAMENTOS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIROS, LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO AO INSTITUTO ÁGUA E TERRA (IAT), EMISSÃO DE ART/RRT, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E AS CORREÇÕES NECESSÁRIAS ATÉ A APROVAÇÃO DOS PROJETOS PELOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS PELA FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE GUAIRAÇÁ/PR.;

| ITEM | QTD | ESPECIFICAÇÕES | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

O valor para fornecimento do objeto é de R$___(____);

O prazo de fornecimento é de    dias, contados a partir da data de assinatura do contrato;

O prazo de validade da proposta de preços é de _____dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas;

Garantimos que os produtos serão substituídos, sem ônus para a entidade de contratação, caso não estejam de acordo às especificações e padrões exigidos;

DECLARO que o preço acima indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, materiais, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

DECLARO, sob as penas da Lei, que o(s) material(is) ofertado(s) atende(m) todas as especificações exigidas no Edital.

Informar os seguintes Dados Bancários, a fim de agilizar os possíveis pagamentos:

Banco: 	_______________

Agência:________________

Conta Corrente: 	______

, 	de 	de 20

Atenciosamente,

( nome, RG e assinatura do responsável legal)

OBS: A proposta de preços ajustada devera ser encaminhada por email: licitacao@guairaca.pr.gov.br em até 02 (duas) horas após solicitado pelo Pregoeiro.

## ANEXO III – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES UNIFICADA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 87/2025

PREGÃO ELETRÔNICO N. 44/2025.

Prezado (as) Senhores (as):

Pelo presente instrumento, a empresa ........................., inscrita no CNPJ sob o nº ......................, com sede na	, por meio de seu representante legal infra-assinado, que:

(  ) Declara, sob as penas do artigo 299, do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa (ME), empresa de pequeno porte (EPP), microempreendedor individual (MEI) ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

  - Declaramos, para os devidos fins, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente Pregão Eletrônico, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

  - Declaramos, para os devidos fins, que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público;

  - Declaramos estar cientes e concordamos com as condições contidas no Edital e seus anexos;

  - Assumimos a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

  - Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93, da Lei nº 8.213/91;

  - Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso VI, do art. 68, da Lei 14.133/2021;

  - Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos Processos Licitatórios/de Contratação Direta,    instaurados    por    este    Município,    que    o    (a)    responsável     legal    da    empresa     é    o    (a) Sr.(a)      .............................................................,      portador(a)      da       Cédula      de       Identidade      RG       sob nº ..............................................…, incrito (a) no CPF sob nº ........................................................, cuja função/cargo é	(sócio administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela assinatura do contrato;

  - Declaramos que não possui, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III, do art. 5° da Constituição Federal.

  - Em atendimento a súmula vinculante nº 13 - STF, declaramos para os devidos fins que o(s) seus sócios(s) não é(são) servidor(es) do Município de Guairaçá, cônjuge ou companheiro (a), a parente em linha reta e/ou colateral, consanguíneo ou afim de servidor (a) público deste Município, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de licitação ou autoridade ligada à contratação e demais autoridades dos Poderes Executivo e Legislativo municipal.

  - Declaramos, para os devidos fins, que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordamos que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail:

Telefone: ( )

  - Caso altere o citado e-mail ou telefone, comprometemo-nos a protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de sermos considerados como intimados pelos meios anteriormente fornecidos.

  - Nomeamos e constituímos o   (a)   senhor   (a).........................................,   portador   (a)   do   CPF/MF   sob n.º	, para ser o (a) responsável para acompanhar a execução do contrato, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N. 44/2025 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e no Contrato.

,	de	de 202X.

_	_

(nome e CPF, completo do representante da empresa e assinatura). (nome e CNPJ, completo da empresa e assinatura).

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Ao Sr. Agente de Contratação ou Equipe de apoio do Município de Guairaçá, Estado de Paraná

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICA Nº 44/2025.

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução n° 218 de 29/06/73 e n° 317, de 31/10/86, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela(s) obra(s) caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

| Lote | Nome | Especialidade | CREA/CAU | DATA REGISTRO | ASSINATURA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(is) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

____________________________________________

(carimbo, nome, RG e assinatura do responsável legal)

## MINUTA DE CONTRATO Nº ***/202X

Pelo presente instrumento de contrato que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE GUAIRAÇÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 76.238.443/0001-87, com sede administrativa na Rua Francisco Vieira, 1181, Centro, em Guairaçá, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. MARCELO ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº xxxxxxx, portador da Cédula de Identidade nº xxxxxx SSP/PR., residente e domiciliado nesta cidade de Guairaçá, Paraná, doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro lado a empresa		, inscrita no CNPJ nº	_, com sede à	_, nº          , CEP:	, na cidade de  	, Estado do		, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu sócio administrador o Sr.			_, portador da Cédula de Identidade, RG nº	SSP/PR, e inscrito no CPF sob nº	, residente e domiciliado na cidade de xxxxxxxx, Estado do Paraná, resolvem na melhor forma de direito, o presente contrato pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão Eletrônico n°           /202X, homologado em      de	de 202X, que integram o presente Termo, e nos fundamentos e disposições da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022, das Leis Complementares nº 123/06, 147/2014 e 155/2016 e demais legislações aplicáveis.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE, ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, COM USO DA MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO (BIM), ABRANGENDO: MEMORIAIS DESCRITIVOS, ORÇAMENTOS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIROS, LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO AO INSTITUTO ÁGUA E TERRA (IAT), EMISSÃO DE ART/RRT, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E AS CORREÇÕES NECESSÁRIAS ATÉ A APROVAÇÃO DOS PROJETOS PELOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS PELA FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE GUAIRAÇÁ/PR., conforme segue:

XXXXXXXXXXXXX

Parágrafo Único: Vinculam esta contratação, independente de transcrição:

- – O Termo de Referência;

- – A Proposta da Contratada;

- – Eventuais anexos e documentos presentes no Processo Licitatório nº	_/202X.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA INDICAÇÃO DE GESTOR (ES) E FISCAL (IS): De acordo com os requisitos exigidos no artigo 2º, da Instrução Normativa nº 03, de 22 de junho de 2009, da Divisão de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Guairaçá-Pr, indica-se como GESTOR DE CONTRATO: o Sr.		, portador da cédula de identidade, RG nº	, inscrito no CPF sob n°	_; como FISCAL DE CONTRATO: o Sr.  	, portador da cédula de identidade, RG nº	, inscrito no CPF sob n°	_.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO: O prazo de vigência da contratação será de XX (XX) meses, tendo início em        de	de 202X e com término em        de	de 202X, sendo contudo prorrogável por igual período, por conveniência e oportunidade da Administração, na forma dos artigos 105,106,107 e 111, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Parágrafo Primeiro: A prorrogação de que trata esta cláusula é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração Pública, permitida a negociação com a Contratada.

I – Em caso de prorrogação, deverá ser analisado se a Contratada mantém todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, de acordo com o Artigo 92, inciso XVI, da Lei Federal nº 14.133/2021;

Parágrafo Segundo: A Administração terá a opção de extinguir o contrato, sem ônus, quando não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem, conforme inciso II, da cláusula vigésima, do presente contrato.

## CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO

- – O valor total da presente contratação é de R$ xxxxxxx (valor por extenso);

- – No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação;

- – O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à Contratada dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos;

Parágrafo Primeiro: Dos valores que a se refere esta cláusula, será abatido o montante devido a título de ISSQN, nos termos da Legislação Municipal em vigor.

Parágrafo Segundo: Caso o objeto deste contrato se enquadre na Legislação em vigor, o Município fará a retenção de 11% (onze por cento) de INSS sobre a mão de obra utilizada, nos termos da IN-SRP 03/2005, devendo, para apuração da base de cálculo, deduzir os valores relativos à utilização de equipamentos e materiais previstos neste contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado por meio de ordem bancária para crédito em banco, agência e conta-corrente, a serem indicados pela Contratada.

## CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- – O pagamento será efetuado em até XX (XXX) dias, após execução dos serviços, com o recebimento da nota fiscal/fatura na Prefeitura Municipal;

- – Na emissão das notas fiscais para fins de pagamento a Contratada deverá observar:

a) As regras de retenção do Imposto de Rendas dispostas na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, Instrução Normativa RFB nº 2.145, de 26 de junho de 2023, e alterações posteriores, sob pena de não aceitação por parte da Contratante.

- – Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal/fatura, quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato, por meio de Termo de Recebimento ou Recibo;

- – Havendo erro na apresentação da nota fiscal/fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o Contratante;

- – No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos à Contratada serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento, até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice oficial INPC/IBGE para atualização monetária, nos termos do art. 92, inciso V, da Lei Federal nº 14.133/2021;

Parágrafo Primeiro: A Contratada deve manter durante toda a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação/contratação de acordo com o Artigo 92, inciso XVI da Lei Federal nº 14.133/2021.

Parágrafo Segundo: O pagamento a que se refere esta cláusula, fica condicionado à apresentação da nota fiscal/fatura, que deverá, obrigatoriamente, vir acompanhada da comprovação de regularidade fiscal da Contratada, verificada por meio dos documentos elencados no art. 68, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Parágrafo Terceiro: Caso se faça necessária reapresentação de qualquer fatura por culpa da Contratada, o prazo para pagamento reiniciar-se-á a contar da data da respectiva representação.

Parágrafo Quarto: Constatando-se quaisquer irregularidades por parte da Contratada, será providenciada sua notificação por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

Parágrafo Quinto: Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da Contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

Parágrafo Sexto: Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à Contratada a ampla defesa.

Parágrafo Sétimo: Havendo a efetiva execução do objeto, o pagamento será realizado normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a Contratada não regularize sua situação.

Parágrafo Oitava: As notas fiscais deverão ser encaminhadas à	.

## CLÁUSULA OITAVA – DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL/FATURA/RECIBO: A CONTRATADA, quando da emissão de notas fiscais/faturas/recibo, deverá fazer constar o Processo Licitatório nº /2025 e o Contrato  nº 000/2025.

Parágrafo Único: As notas fiscais/faturas ou os recibos deverão ser emitidos em nome do MUNICÍPIO DE GUAIRAÇÁ, inscrito no CNPJ nº 76.238.443/0001-87, com as informações contidas na Nota de Empenho.

## CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE

- – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de 01 (um) ano, contado da data do orçamento estimado, em de de 202X;

- – Após o interregno de 01 (um) ano da data do orçamento estimado e mediante solicitação da Contratada, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice IPCA/IBGE do período, e em sua falta, aplicar-se-á o índice fixado pelo Governo Federal, no período do reajuste, legalmente permitido à época, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, nos termos do §7º, do art. 25, da Lei nº 14.133/2021;

- – Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 01 (um) ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste;

- – No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará à Contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo;

- – Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo;

- – Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor, conforme disposto no inciso II desta cláusula;

- – Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo;

- – O reajuste será realizado por meio de termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com o presente contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

| Dotações |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exercício da despesa | Conta da despesa | Funcional programática | Fonte de recurso | Natureza da despesa | Grupo da fonte |
| 2025 | 70 | 01.001.04.122.0003.2001 | 0 | 3.3.90.39.00.00 | Do Exercício |
| 2025 | 240 | 01.002.04.122.0003.2002 | 0 | 3.3.90.39.00.00 | Do Exercício |

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS MODELOS DE EXECUÇÃO E DE GESTÃO CONTRATUAIS: O regime de execução contratual, os modelos de gestão, de fiscalização e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, execução, observação e recebimento do objeto, constam no Termo de Referência, anexo ao Edital Pregão Eletrônico nº 44/2025.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUBCONTRATAÇÃO: Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO: Não haverá exigência de garantia contratual de execução.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

- - Os serviços deverão ser executados conforme definição contida no Termo de Referência e ainda de acordo com a requisição de compras emitida, acompanhada preferencialmente pelo Fiscal do Contrato ou por outro servidor designado para esse fim.

- - A execução dos serviços se iniciará conforme as comdições dispostas no Termo de Referência, a contar da solicitação do órgão competente, por conta e risco da empresa vencedora do certame licitatório, mediante requisição formalizada pelo Município, correndo por conta da licitante vencedora contratada as despesas de seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto da licitação.

- - Caso não seja possível a execução na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos XX (XXXXX) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

- – O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato, consistem na verificação da conformidade da execução realizada, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes do Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 117 e incisos da Lei Federal nº 14.133/2021;

- – A verificação da adequação do fornecimento deverá ser realizada com base nos critérios previstos no Termo de Referência;

- – O fiscal do contrato anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados, conforme §1º, do artigo 117, da Lei Federal nº 14.133/2021;

- – A conformidade do serviço a ser executado, deverá ser verificada junto ao documento da Contratada que contenha a relação detalhada deste, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas;

- – A Contratada deverá manter preposto, aceito pelo Contratante, com poderes para solucionar demandas oriundas da execução do contrato, nos termos do art. 118, da Lei Federal nº 14.133/2021;

- – O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, ensejará a aplicação de sanções administrativas previstas na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 155 e 156 da Lei Federal nº 14.133/2021;

- – Ficam designados para as funções de gestor, fiscal e fiscal substituto, nos termos dos artigos 7º e 117, Lei Federal nº 14.133/2021, os servidores indicados na cláusula terceira do presente contrato;

- – A fiscalização de que trata esta cláusula, não exclui, nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes e prepostos, conforme artigo 120 da Lei Federal nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: Além das obrigações exigidas em Lei, o CONTRATANTE deverá:

- – Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com o contrato e demais documentos anexos;

- – Receber o objeto no prazo e nas condições estabelecidas no Termo de Referência e no presente contrato;

- – Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente, com as especificações estabelecidas no presente contrato, no Termo de Referência, bem como na proposta da Contratada, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

- – Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas, irregularidades, vícios, defeitos e incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ela substituído, reparado ou corrigido, no total ou em partes, às suas expensas;

- – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela Contratada, por meio de servidor especialmente designado;

- – Comunicar a empresa para emissão da Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o artigo 143 da Lei Federal nº 14.133/2021;

- – Efetuar o pagamento à Contratada do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidas no presente contrato;

- – Aplicar à Contratada as sanções previstas em Lei e no presente contrato;

- – Explicitamente, emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;

- – Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, feitos pela Contratada, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data do protocolo do requerimento, conforme o art. 92, inciso XI, da Lei Federal nº 14.133/2021;

  - O prazo estipulado no presente inciso poderá ser prorrogado por igual período, desde que devidamente motivado pela autoridade competente.

- – Notificar os emitentes da (s) garantia (s) no contrato, quando houver, quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

Parágrafo Único: O Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por quaisquer danos causados a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Além das obrigações exigidas em Lei, a CONTRATADA deverá:

- – Cumprir todas as obrigações constantes do presente contrato e demais documentos anexos, assumindo como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

- – Efetuar a execução do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;

- – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27 Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990);

- – Comunicar o Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecedem a data da execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

- – Atender às determinações regulares, emitidas pelo fiscal e gestor do contrato, ou autoridade superior, conforme determinado no art. 137, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021, e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

- – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado no Termo de Referência, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

- – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração Pública ou a terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizada a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

- – Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

- – Entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto à Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

  - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

  - Certidão Conjunta Relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

  - Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede da Contratada;

  - Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

  - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

- – Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

- – Comunicar aos fiscais do contrato, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou incidente que obste à execução do objeto contratual;

- – Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que coloque em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

- – Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação/qualificação na licitação/contratação;

- – Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em legislação, conforme artigo 116 da Lei Federal nº 14.133/2021;

- – Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas, conforme artigo 116, § único da Lei Federal nº 14.133/2021;

- – Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

- – Arcar com ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no artigo 124, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021;

  - Para restabelecer equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, a Contratada deverá apresentar requerimento formal à Administração, acompanhado de documentação comprobatória dos fatos alegados, ensejadores do eventual desequilíbrio;

  - O pedido a que se refere a alínea “a” deste inciso, deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação;

- – Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

- – Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e/ou utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

- – Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força de execução deste contrato;

- – Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre as condições de segurança e disciplina;

- – Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere;

- – Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

- – Indicar preposto para representá-lo durante toda a execução do contrato;

- – Emitir nota fiscal/documento fiscal, de acordo com a cláusula oitava do presente contrato.

## CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- – Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, a CONTRATADA que:

  - der causa à inexecução parcial do contrato;

  - der causa à inexecução parcial do contrato, que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

  - der causa à inexecução total do contrato;

  - deixar de entregar a documentação exigida para o certame/execução do contrato;

  - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente, devidamente justificado;

  - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

  - ensejar o retardamento da execução ou da entrega/execução do objeto da contratação sem motivo justificado;

  - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou execução do contrato;

  - fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

  - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

  - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;

  - praticar ato lesivo, previsto no artigo 5º, da Lei nº 12.846 de 1º de agosto de 2013;

- – Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas, as seguintes sanções:

  - Advertência, quando a Contratada der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (artigo 156, §2º da Lei Federal nº 14.133/2021);

  - Impedimento de licitar e contratar, por prazo não superior a 03 (três) anos, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do inciso acima descrito, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (artigo 156, §4º da Lei Federal nº 14.133/2021);

  - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos, e máximo de 06 (seis) anos, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “h”, “i”, “j”, “k” e “l” do inciso acima descrito, bem como nas alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, e “g”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (artigo 156, §5º, da Lei Federal nº 14.133/2021);

## Multa:

    - Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, atéo limite de 30 (trinta) dias;

      - O atraso superior a 30 (trinta) dias, autoriza a Administração promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o artigo 137 da Lei Federal nº 14.133/2021);

    - moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 30% (trinta por cento) pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia

    - Compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

- – A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (artigo 156, §9º, da Lei Federal nº 14.133/2021);

- – Antes da aplicação de multa, será facultada a defesa do interessado, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data de sua intimação (artigo 157, da Lei Federal nº 14.133/2021);

- – Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante à Contratada, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada (quando houver) ou será cobrada judicialmente (artigo 156, §8º, da Lei Federal nº 14.133/2021);

- – Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente;

- – A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do artigo 158, da Lei nº 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;

- – Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º):

  - A natureza e a gravidade da infração cometida;

  - As peculiaridades do caso concreto;

  - As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

  - Os danos que dela provierem para ao Contratante;

  - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle;

Parágrafo Primeiro: A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração, ora Contratante, a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato, com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/21.

Parágrafo Segundo: Os atos previstos como infrações administrativas na Lei Federal nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

Parágrafo Terceiro: A personalidade jurídica da Contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a Contratada, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160).

Parágrafo Quarto: O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contados da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal (Art. 161).

Parágrafo Quinto: As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, são passíveis de reabilitação, desde que atendidos os requisitos constantes no art. 163, da Lei Federal nº 14.133/21.

## CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS PRERROGATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO: O CONTRATANTE poderá fazer uso das prerrogativas previstas no art. 104, da Lei Federal nº 14.133/2021.

## CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

- – O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes;

- – Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

- – Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa da Contratada:

  - Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

  - Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

- – O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos nos artigos 137 a 139, da Lei Federal nº 14.133/2021, assegurados o contraditório e a ampla defesa;

  - Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei;

  - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato;

  - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva;

- – A extinção do presente termo de contrato poderá ocorrer:

  - Por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;

  - De forma consensual, por acordo entre as partes, conciliação, mediação ou comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;

  - Por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial;

- – O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de:

  - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

  - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

  - Indenizações e multas;

Parágrafo Primeiro: A extinção por ato unilateral do CONTRATANTE, sujeitará a CONTRATADA à multa rescisória de até 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do contrato existente na data da extinção, independentemente de outras penalidades.

Parágrafo Segundo: Caso o valor do prejuízo do CONTRATANTE, advindo da extinção contratual por culpa da CONTRATADA, exceder o valor da Cláusula Penal prevista no parágrafo anterior, esta valerá como mínimo de indenização, na forma do disposto no art. 416, parágrafo único, do Código Civil.

Parágrafo Terceiro: A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual, deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA ANTICORRUPÇÃO: As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção, previstas na legislação brasileira, dentre elas: a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), a Lei nº 12.846/2013 e seus regulamentos; e para a execução deste contrato, se comprometem que nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria, quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

## CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO/PROPOSTA: O presente contrato é oriundo do Pregão Eletrônico n. 44/2025, bem como vincula-se à proposta da empresa vencedora, ora CONTRATADA.

## CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA CESSÃO/TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO: A CONTRATADA não

poderá ceder a terceiros, no todo ou em parte, os direitos e as obrigações oriundas deste contrato, sem prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE, sob pena de rescisão de pleno direito, sujeitando o inadimplemento às sanções previstas neste contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DESPESAS E ENCARGOS SOCIAIS: Correrão à conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, social ou tributária, incidentes sobre os serviços/execução do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS: Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor, sobretudo na Lei nº 14.133/2021 e pelos preceitos de direito público, sendo aplicados, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

Parágrafo Único: Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: A abstenção por parte do MUNICÍPIO, ora CONTRATANTE, da utilização de quaisquer direitos ou faculdades que lhe assistam em razão deste contrato e/ou da lei, não importará em renúncia destes mesmos direitos ou faculdades, que poderão ser exercidos a qualquer tempo.

## CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES:

- – Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes, da Lei nº 14.133/2021 e serão analisadas por meio de processo administrativo próprio;

  - Em caso de aprovação, o processo administrativo resultará na emissão de Anexo/Termo Aditivo, o qual integrará o presente instrumento contratual para todos os fins e efeitos de direito, bem como será divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial/jornal de circulação local ou regional;

- – Os serviços não ajustados no presente contrato, que porventura venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE, serão analisados individualmente, nos moldes expostos no inciso I, “a” desta cláusula, bem como nos termos e condições das cláusulas obrigatórias constantes do presente instrumento e respeitados os limites da Lei nº 14.133/21;

  - A CONTRATADA é obrigada aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

  - As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes, poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO: O CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do presente contrato, no Diário Oficial do Município de Guairaçá/Pr e/ou em jornal de circulação local ou regional, bem como no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), para fins de garantia à ampla publicidade, conforme artigo 94, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – DO FORO: É eleito o Foro da Comarca de Terra Rica, Estado do Paraná, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato, que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que produza seus efeitos legais.

Guairaçá,	de 202X.

## MARCELO ALVES DE OLIVEIRA

Município de Guairaçá

Contratante Contratada

## GESTOR (A):

FISCAL:

## TESTEMUNHAS:

* Se necessário a presente minuta será alterada para eventual adequação a legislação vigente.