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ESTADO DO PARANÁ

CEP: 87.880-000 - CNPJ: 76.238.443/0001-87



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

(Art. 18, §1º, Lei nº 14.133/2021)

1. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

Órgão Demandante: Município de Guairaçá – PR
Objeto: Execução de obra de pavimentação em blocos de concreto sextavados na Estrada Rural Vila Nova
Local: Zona Rural – Estrada Vila Nova – Guairaçá/PR
Extensão: 2.400,00 metros
Base Técnica: Memorial Descritivo do Projeto de Pavimentação da Estrada Vila Nova

2. INTRODUÇÃO

O presente Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo demonstrar a necessidade, a viabilidade técnica, econômica e ambiental da contratação de empresa especializada para execução de obra de pavimentação da Estrada Rural Vila Nova, atendendo às exigências da Lei nº 14.133/2021 e às orientações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR.

O ETP subsidia a tomada de decisão administrativa quanto à melhor solução para atendimento do interesse público, justificando a abertura de processo licitatório.

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A Estrada Vila Nova é via rural essencial para o deslocamento da população e para o escoamento da produção agropecuária local, interligando cerca de 40 propriedades rurais à malha viária municipal e à rodovia BR-376.

Atualmente, a estrada apresenta leito natural, com deficiência de drenagem, ocorrência de processos erosivos, pontos rebaixados e dificuldade de trafegabilidade, especialmente em períodos chuvosos, ocasionando prejuízos econômicos, riscos à segurança e interrupções no transporte escolar.

Diante desse cenário, a pavimentação definitiva da via se mostra necessária para garantir condições adequadas de circulação, reduzir custos de manutenção e promover o desenvolvimento rural sustentável .

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Conforme projeto técnico:

· Extensão da via: 2.400,00 m

· Largura da plataforma: 6,00 m

· Área estimada de pavimentação: aproximadamente 14.400 m²

Os serviços compreendem, entre outros:

· Serviços preliminares;

· Terraplenagem;

· Regularização e compactação do subleito;

· Base de solo melhorada com cimento (4%);

· Imprimação com RR-1C;

· Pavimentação em blocos de concreto sextavados;

· Meios-fios;

· Drenagem pluvial;

· Sinalização viária vertical;

· Plantio de grama e proteção de taludes.

As quantidades finais serão definidas na planilha orçamentária do processo licitatório .

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

O levantamento de mercado demonstra a existência de empresas especializadas em obras de pavimentação e infraestrutura rodoviária aptas a executar o objeto, com disponibilidade de materiais, equipamentos e mão de obra qualificada.

A pavimentação em blocos de concreto sextavados é solução amplamente aplicada em estradas rurais, especialmente no Estado do Paraná, apresentando bom desempenho estrutural, facilidade de manutenção e durabilidade.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A estimativa do valor da contratação será elaborada com base:

· Na planilha orçamentária do projeto;

· Em composições de custos referenciais (DER/PR, SINAPI ou equivalentes);

· Em pesquisa de preços atualizada.

O valor global contemplará todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa da obra, conforme previsto no memorial descritivo .

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta consiste na execução de pavimentação em blocos de concreto sextavados, incluindo:

· Preparação do subleito;

· Base estabilizada com solo-cimento;

· Sistema de drenagem superficial;

· Contenção lateral por meio de meios-fios;

· Sinalização viária;

· Medidas de proteção ambiental.

A solução atende às condições de tráfego rural e às características ambientais do local, proporcionando maior vida útil e menor custo de manutenção.

8. PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

A contratação está alinhada ao planejamento da Administração Municipal e deverá constar no Plano de Contratações Anual, compatível com as diretrizes orçamentárias e de investimento em infraestrutura rural.

9. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A empresa contratada deverá:

· Possuir capacidade técnica comprovada;

· Apresentar ART de execução;

· Atender às normas técnicas da ABNT e do DER/PR;

· Executar controle tecnológico dos materiais;

· Cumprir a legislação ambiental e de segurança do trabalho.

10. JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO

A contratação não será parcelada, uma vez que o objeto possui natureza indivisível e execução interdependente, sendo tecnicamente recomendável a execução por uma única empresa, garantindo uniformidade, responsabilidade técnica e melhor controle da qualidade.

11. RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se alcançar:

· Melhoria permanente da trafegabilidade;

· Redução de custos com manutenção da via;

· Segurança no transporte escolar;

· Apoio ao escoamento da produção rural;

· Desenvolvimento econômico e social da região.

12. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS À CONTRATAÇÃO

Antes da contratação deverão ser adotadas as seguintes providências:

· Aprovação do projeto executivo e orçamento;

· Verificação das licenças ambientais aplicáveis;

· Designação de fiscalização técnica;

· Garantia de dotação orçamentária.

13. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não há contratações correlatas ou interdependentes indispensáveis à execução do objeto, podendo a obra ser executada de forma autônoma.

14. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

Os impactos ambientais previstos são de baixa magnitude e temporários, relacionados à movimentação de solo e supressão pontual de vegetação isolada.

Estão previstas medidas mitigadoras, tais como:

· Implantação de drenagem adequada;

· Proteção de taludes;

· Plantio de grama;

· Destinação correta dos resíduos da obra.

15. CONCLUSÃO E POSICIONAMENTO FINAL

Diante das análises realizadas, conclui-se que a contratação é tecnicamente viável, economicamente justificável e ambientalmente adequada, sendo indispensável para atender ao interesse público.

Assim, recomenda-se o prosseguimento do processo licitatório para execução da pavimentação da Estrada Vila Nova, nos termos da legislação vigente.





GUAIRAÇÁ-PR, 15 DE DEZEMBRO DE 2025

____________________________________
JUAREZ DA SILVA

SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
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