


ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

(Art. 18, §1º, Lei nº 14.133/2021)	
Objeto: Execução de pavimentação – Recapeamento e sinalização de vias urbanas (ruas e avenidas do Município de Guairaçá) – Município de Guairaçá/PR
Base Técnica: Memorial Descritivo – Projeto de Recapeamento Asfáltico de Vias Urbanas – Município de Guairaçá/PR

1. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
Órgão Demandante: Município de Guairaçá – PR
Secretaria Responsável: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Objeto da Contratação: Execução de serviços de pavimentação asfáltica, compreendendo limpeza da pista, pintura de ligação, reperfilagem em CBUQ, recapeamento em CBUQ e sinalização horizontal da ruas e avenidas do Município de Guairaçá.
Finalidade: Melhorar a infraestrutura viária municipal, garantindo melhores condições de trafegabilidade, segurança e desenvolvimento socioeconômico local.

2. INTRODUÇÃO
O presente Estudo Técnico Preliminar – ETP foi elaborado em atendimento ao disposto no art. 18, §1º da Lei nº 14.133/2021, com a finalidade de demonstrar a viabilidade técnica e econômica da contratação para execução de serviços de recapeamento asfáltico e sinalização viária no Município de Guairaçá/PR.
O estudo tem como base o Memorial Descritivo do Projeto Básico de Engenharia, o qual estabelece diretrizes técnicas, especificações de materiais, metodologia de execução e demais requisitos necessários para a realização da obra.
A contratação busca atender à necessidade pública de melhoria da infraestrutura urbana, proporcionando maior segurança, conforto e qualidade de vida à população.

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
A necessidade da contratação decorre das condições atuais da via pública denominada ruas e avenidas do Município de Guairaçá, que apresenta desgaste do pavimento, irregularidades superficiais e deficiência de sinalização, comprometendo a segurança dos usuários e a eficiência da mobilidade urbana.
A execução do recapeamento asfáltico e sinalização viária visa:
· Melhorar as condições de trafegabilidade;
· Reduzir custos de manutenção da malha viária;
· Aumentar a segurança de veículos e pedestres;
· Promover o desenvolvimento econômico e social do município;
· Garantir maior durabilidade e desempenho do pavimento existente.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
As quantidades dos serviços foram definidas com base no projeto básico e memorial descritivo, contemplando os seguintes serviços principais:
· Serviços preliminares, incluindo mobilização e instalação de canteiro de obras;
· Limpeza e lavagem da pista;
· Pintura de ligação com ligante asfáltico RR-1C;
· Reperfilagem em CBUQ faixa F com espessura aproximada de 1,0 cm;
· Recapeamento em CBUQ faixa D com espessura aproximada de 3,0 cm;
· Execução de sinalização horizontal com aplicação de tintas e microesferas de vidro;
· Serviços de controle tecnológico e ensaios técnicos.
Os quantitativos detalhados constam nos projetos e planilhas orçamentárias que integram o processo licitatório.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO
Foi realizado levantamento de mercado considerando empresas especializadas na execução de serviços de pavimentação asfáltica e sinalização viária, observando-se a existência de fornecedores regionais capazes de atender às especificações técnicas estabelecidas.
Foram identificados fornecedores de materiais e insumos em municípios da região, tais como pedreira em Alto Paraná, porto de areia em São Pedro do Paraná, usina de asfalto em Paranavaí, entre outros, demonstrando a viabilidade logística e competitividade do mercado.
A contratação será realizada mediante processo licitatório, garantindo ampla concorrência, economicidade e seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.


6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
O valor estimado da contratação será definido com base em planilha orçamentária elaborada a partir dos quantitativos do projeto básico e de referências de preços oficiais, tais como tabelas de custos referenciais de obras públicas e pesquisas de mercado.
A estimativa deverá contemplar custos com mão de obra, materiais, equipamentos, transporte, mobilização, administração da obra e demais encargos necessários à completa execução dos serviços.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
A solução proposta consiste na execução completa dos serviços de recapeamento asfáltico e sinalização viária, compreendendo:
· Preparação da superfície existente com limpeza e lavagem da pista;
· Aplicação de pintura de ligação para garantir aderência entre camadas;
· Execução de reperfilagem em CBUQ para regularização da superfície;
· Aplicação de camada de recapeamento em CBUQ conforme especificações técnicas do DER/PR e DNIT;
· Implantação de sinalização horizontal conforme Código de Trânsito Brasileiro;
· Realização de controle tecnológico e ensaios laboratoriais;
· Atendimento às normas técnicas de segurança, qualidade e durabilidade.
A solução garante maior vida útil ao pavimento e melhoria das condições de segurança e mobilidade urbana.

8. PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL
A contratação encontra-se alinhada ao planejamento estratégico da Administração Municipal e às ações de melhoria da infraestrutura urbana, estando prevista no Plano de Contratações Anual do Município ou compatível com os instrumentos de planejamento vigentes.

9. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
A contratação deverá atender aos seguintes requisitos:
· Apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART;
· Cumprimento das normas técnicas da ABNT, DNIT e DER/PR;
· Atendimento às Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho;
· Utilização de materiais e equipamentos conforme especificações do projeto;
· Execução de controle tecnológico e ensaios laboratoriais;
· Responsabilidade pela qualidade dos serviços executados;
· Garantia da obra nos termos da legislação vigente.

10. JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO
A contratação será realizada de forma global, considerando a natureza integrada dos serviços de pavimentação e sinalização, que possuem interdependência técnica e operacional.
O parcelamento poderia comprometer a qualidade final da obra, dificultar a coordenação das atividades, aumentar custos administrativos e gerar riscos de incompatibilidade entre etapas executivas.

11. RESULTADOS PRETENDIDOS
Com a contratação, pretende-se alcançar:
· Melhoria da infraestrutura viária municipal;
· Aumento da segurança no tráfego;
· Redução de custos de manutenção corretiva;
· Maior durabilidade do pavimento;
· Melhoria da mobilidade urbana;
· Desenvolvimento econômico e social do município.

12. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS À CONTRATAÇÃO
Antes da contratação deverão ser adotadas as seguintes providências:
· Aprovação do projeto básico e memorial descritivo;
· Elaboração de planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro;
· Disponibilização de recursos orçamentários;
· Definição da modalidade licitatória;
· Preparação do processo administrativo;
· Designação de fiscal do contrato.

13. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Não foram identificadas contratações correlatas ou interdependentes que impactem diretamente a execução do objeto, exceto eventuais adequações de redes de concessionárias de serviços públicos, quando necessário.

14. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS
Os principais impactos ambientais potenciais incluem geração de resíduos, emissão de poeira e ruídos durante a execução da obra.
Como medidas mitigadoras deverão ser adotadas:
· Destinação adequada de resíduos da construção;
· Controle de emissão de poeira e material particulado;
· Utilização de equipamentos em boas condições de funcionamento;
· Atendimento às normas ambientais vigentes;
· Recuperação de áreas eventualmente afetadas.

15. CONCLUSÃO E POSICIONAMENTO FINAL
Diante das análises técnicas apresentadas, verifica-se a viabilidade técnica e econômica da contratação pretendida.
Assim, recomenda-se o prosseguimento do processo licitatório para execução da pavimentação da ruas e avenidas do Município de Guairaçá, nos termos da legislação vigente.

Guairaçá-PR, 16 de janeiro de 2026.


JUAREZ DA SILVA
Secretário de Agricultura e Meio Ambiente
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