[image: image1.emf]e-mail: administracao@guairaca.pr.gov.br

MUNICÍPIO DE GUAIRAÇÁ     Rua Francisco Vieira,1181 - Fone/Fax:   3442.1413

[44]

ESTADO DO PARANÁ

CEP: 87.880-000 - CNPJ: 76.238.443/0001-87



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

Implantação de Campo de Grama Sintética – Complexo Esportivo Estefano Greb
Município: Guairaçá – PR
Secretaria/Departamento: Administração / Engenharia / Esporte e Lazer
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da obra de implantação de campo de grama sintética
Regime: Empreitada por preço global
Fundamentação Legal: Lei nº 14.133/2021

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O presente Estudo Técnico Preliminar tem por finalidade justificar a necessidade de contratação de empresa especializada para a execução da obra de Implantação de Campo de Grama Sintética no Complexo Esportivo Estefano Greb, no município de Guairaçá – PR.

A implantação do campo sintético visa:

· Incentivar a prática esportiva no município;

· Oferecer estrutura adequada para atividades esportivas;

· Promover lazer e qualidade de vida à população;

· Atender crianças, jovens e adultos em atividades esportivas;

· Reduzir custos de manutenção de campos naturais;

· Fortalecer políticas públicas de esporte e lazer.

A obra se faz necessária devido à demanda da população por espaços esportivos adequados e seguros, contribuindo diretamente para o desenvolvimento social e esportivo do município.

2. ALINHAMENTO AO PLANEJAMENTO

A contratação está alinhada:

· ao Plano de Trabalho apresentado;

· ao planejamento da Administração Municipal;

· às políticas públicas de esporte e lazer;

· ao plano de investimentos em infraestrutura esportiva;

· ao interesse público na melhoria dos espaços comunitários.

O projeto integra ações de desenvolvimento social e infraestrutura esportiva do município.

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução da obra de:

Implantação de Campo de Grama Sintética no Complexo Esportivo Estefano Greb, incluindo:
· Locação da obra

· Placa de obra

· Escavações

· Drenagem

· Geotêxtil

· Estacas

· Viga baldrame

· Concretagem

· Lastro de brita

· Lastro de pó de pedra

· Instalação de grama sintética

· Limpeza final

Conforme:

· Memorial descritivo

· Projetos

· Orçamento

· Cronograma

· Plano de trabalho

· Normas técnicas

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A empresa contratada deverá:

· Possuir registro no CREA ou CAU

· Apresentar ART de execução

· Fornecer mão de obra qualificada

· Fornecer materiais e equipamentos

· Cumprir normas da ABNT

· Cumprir normas de segurança do trabalho

· Executar conforme memorial e projeto

· Seguir orientações da fiscalização

· Garantir qualidade dos serviços

Deverá atender:

· Lei 14.133/2021

· SINAPI

· DER/PR

· Normas Regulamentadoras (NRs)

· Normas técnicas vigentes

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Foram analisadas alternativas de execução:

Alternativa 1 – Execução direta pela Prefeitura

Não recomendada, pois:

· falta de equipamentos especializados

· falta de mão de obra técnica

· maior prazo de execução

· maior risco técnico

Alternativa 2 – Contratação de empresa especializada

Recomendada, pois:

· empresas possuem experiência

· melhor qualidade técnica

· menor prazo

· garantia de execução

· responsabilidade técnica

· cumprimento das normas

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

As quantidades foram definidas com base:

· nos projetos técnicos

· no memorial descritivo

· no orçamento

· no plano de trabalho

Incluem:

· escavações

· drenagem

· fundações

· concretagem

· lastros

· grama sintética

· limpeza

7. ESTIMATIVA DO VALOR

O valor da obra será baseado:

· no orçamento do plano de trabalho

· nas tabelas SINAPI

· DER/PR

· custos atualizados

O valor estimado será definido no orçamento oficial que acompanhará o processo licitatório.

8. JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO

Não haverá parcelamento da obra.

Motivos:

· obra única

· execução integrada

· necessidade de padronização

· controle técnico

· responsabilidade da empresa

Portanto, recomenda-se empreitada global.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratação espera-se:

· campo sintético implantado

· estrutura esportiva adequada

· melhoria do lazer

· incentivo ao esporte

· valorização do complexo esportivo

· atendimento à população

· redução de custos de manutenção

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS

Antes da licitação deverão ser providenciados:

· aprovação do projeto

· orçamento detalhado

· cronograma físico-financeiro

· memorial descritivo

· plano de trabalho

· dotação orçamentária

· autorização da autoridade competente

11. IMPACTOS AMBIENTAIS

A obra possui baixo impacto ambiental.

Serão adotadas medidas como:

· controle de resíduos

· destinação correta de materiais

· preservação da drenagem

· limpeza do canteiro

· segurança da obra

Conforme memorial técnico.

12. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Após análise técnica, econômica e administrativa, conclui-se que:

✔ a contratação é necessária
✔ a contratação é viável
✔ atende interesse público
✔ possui projeto técnico
✔ possui memorial descritivo
✔ possui plano de trabalho
✔ possui justificativa técnica

Portanto, recomenda-se a abertura do processo licitatório para contratação da empresa.

13. RESPONSÁVEL PELO ETP

Município de Guairaçá – PR
Departamento de Engenharia
Departamento de Administração

Data: 19 de junho de 2026
________________________________________________

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE

[image: image1.emf]_1836626842.unknown

